| Aneks nr 3 do Umowy nr 1174/ZD/2016 z dn. 09.05.2016 r. |  |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | … ......................... 2018 r. w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem” |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1. Michał Gramatyka - Wicemarszałek Województwa , 2. Małgorzata Ochęduszko-Ludwik - Członek Zarządu Województwa |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
|  | Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach wpisanym do rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000031621 reprezentowanym przez: Dyrektora – Krystiana Oleszczyka zwanym dalej „Szpitalem” |
| na podstawie | Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2096 z póź. zm.), art.114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.160 ze zmianami) oraz art.150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077) |
| dotyczący | Umowy dotacji nr 1174/ZD/2016 z dnia 9 maja 2016 roku o dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego zadania pn. ”Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”. |

W umowie dotacji nr 1174/ZD/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

§ 1 ust. 2 umowy  otrzymuje brzmienie:

„2. Całkowita wartość zadania w latach 2017-2019 wynosi 31 190 431,49 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 49/100), w tym:

a) środki finansowe w wysokości 14 745 057,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa i przekazywane będą do Szpitala po otrzymaniu środków od Wojewody Śląskiego, w następujący latach i wysokościach:

- w roku 2017 w kwocie nie większej niż 3 735 000,00 zł,

- w roku 2018 w kwocie nie większej niż 9 801 468,00 zł,

- w roku 2019 w kwocie nie większej niż 1 208 589,00 zł

Warunkiem przekazania i rozliczenia środków stanowiących dotację celową z budżetu państwa określa umowa  zawarta pomiędzy Wojewodą a Województwem Śląskim ( wraz z  późniejszymi  zmianami zawartymi w aneksach nr 1, nr 2 i nr 3  -  ostatni aneks (nr 3)  stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

b) środki finansowe w kwocie 15 821 358,99 zł stanowią wkład Województwa (beneficjenta) do zadania realizowanego przez Szpital. Środki te zostaną przekazane do Szpitala na podstawie zawartej umowy, w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2017 w kwocie nie większej niż  4 839 133,01 zł,

- w roku 2018 w kwocie nie większej niż  9 634 306,98 zł,

- w roku 2019 w kwocie nie większej niż  1 347 919,00 zł.

c) środki finansowe w kwocie 624 015,50 zł stanowią wkład Szpitala, w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2017 w kwocie nie większej niż  116 057,07 zł,

- w roku 2018 w kwocie nie większej niż  194 944,43 zł,

- w roku 2019 w kwocie nie większej niż   313 014,00 zł,

które łącznie ze środkami Województwa Śląskiego stanowią udział beneficjenta w realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.”

§ 1 ust. 3 umowy  otrzymuje brzmienie:

„3. Realizacja zadania prowadzona będzie w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, który stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego aneksu.”

§ 2.

§ 3 ust. 3 umowy  otrzymuje brzmienie:

„3. Kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych, które  będą stanowiły załącznik do zestawienia faktur/dokumentów księgowych, powinny zawierać następujące adnotacje:

- sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym,

- sprawdzono pod względem merytorycznym,

- zatwierdzono do zapłaty,

- dekretacja na kontach,

- umowa z wykonawcą została zawarta na podstawie art. ….. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- płatność ze środków w ramach umowy z Województwem Śląskim nr …… z dnia ……. w wysokości ……. -  środki w ramach dotacji zabezpieczone umową nr 805.9.23.2015    z dnia 9 maja 2016 roku  pomiędzy Wojewodą Śląskim a Samorządem Województwa Śląskiego z póź. zmianami,

- klasyfikacja  budżetowa.”

§ 3.

Pozostałe  postanowienia  umowy  nie  ulegają  zmianie.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.

§ 5.

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Województwa i jeden egzemplarz dla Szpitala.

Szpital									           Województwo