[image: image172.jpg]PROGRAM 4 unia europEsska [ e+,

EUROPEJSKI FUNDUSZ
REGIONALNY $laskie. ROZWOJU REGIONALNEGO e K

* %

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Pozytywna energia




                                                   Załącznik do Uchwały nr  1752/ 59 /IV/ 2011

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 30 czerwca 2011 roku
Sprawozdanie roczne z realizacji              Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 w roku 2010
Katowice, 30 czerwca 2011 rok

SPIS TREŚCI
2SPIS TREŚCI


WYKAZ RYSUNKÓW
5
WYKAZ TABEL………………………………………………………………………………………………….7
9WYKAZ SKRÓTÓW


131. INFORMACJE WSTĘPNE


142. PRZEGLĄD REALIZACJI RPO WSL


162.1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW


162.1.1. INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPÓW RZECZOWYCH RPO WSL


162.1.2. INFORMACJE FINANSOWE


162.1.3. INFORMACJE NT. PODZIAŁU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY WG KATEGORII INTERWENCJI 

172.1.4. POMOC W PODZIALE NA GRUPY DOCELOWE


172.1.5. POMOC PONOWNIE WYPŁACONA LUB WYKORZYSTANA


172.1.6. ANALIZA JAKOŚCIOWA RPO WSL


172.1.6.1. SYSTEM REALIZACJI RPO WSL


312.1.6.2. POSTĘP FINANSOWY I RZECZOWY


862.1.6.3. REKOMENDACJE KE


862.1.6.4.
REKOMENDACJE IZ I INNYCH INSTYTUCJI


872.1.6.5. INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ


902.1.6.6. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ/EU2020


1022.1.6.7. STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO


1082.2 INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓŁNOTOWYMI


1112.2.1 ZASADA RÓWNOŚCI SZANS


1122.2.2 ZASADA PARTNERSTWA


1142.3 NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJETE ŚRODKI ZARADCZE


1162.4 ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI RPO WSL


1312.5 ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZĄDZENIA NR 10/83/2006


1312.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA


1332.6.1 Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia


1342.6.2 Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny


1372.6.3 Cross-financing


1382.6.4 Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych


1402.6.5 Przykłady projektów komplementarnych


1412.6.6 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej


1412.6.7 Kontrole krzyżowe programu


1412.7 MONITOROWANIE I OCENA


1412.8 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA POMOCY


1413 REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI


1413.1 Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość


1413.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1413.2 Priorytet II - Społeczeństwo informacyjne


1413.2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1413.3 Priorytet III – Turystyka


1413.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1413.4 Priorytet IV – Kultura


1413.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1413.5 Priorytet V – Środowisko


1413.5.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1413.6 Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast


1413.6.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1413.7 Priorytet VII – Transport


1413.7.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.7.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1413.8 Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna


1413.8.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.8.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1413.9 Priorytet IX- Zdrowie i rekreacja


1413.9.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.9.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1413.10 Priorytet X – Pomoc techniczna


1413.10.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów


1413.10.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi


1414 PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA


1415 EFRR/FS –  DUŻE PROJEKTY


1416 POMOC TECHNICZNA


1417 PROMOCJA I INFORMACJA


141PODSUMOWANIE


141ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO:




WYKAZ RYSUNKÓW
16Rysunek 1 Podział alokacji Programu na poszczególne obszary (dane w mln euro); źródło: RPO WSL.


19Rysunek 2 Dokumenty, procedury i wytyczne dot. RPO WSL


31Rysunek 3 Postęp realizacji RPO WSL od uruchomienia Programu


32Rysunek 4 Postęp realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym


33Rysunek 5 Poziom wykorzystania alokacji od uruchomienia Programu w podziale na osie Priorytetowe


34Rysunek 6 Realizacja RPO WSL w podziale na lata


36Rysunek 7 Postęp wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WSL


37Rysunek 8 Obszary polityki rozwoju województwa


38Rysunek 9 Podział środków przeznaczonych na poszczególne PRS


39Rysunek 10 Rozkład projektów realizowanych w ramach PRS w podziale na działania/poddziałania


42Rysunek 11 Postęp wdrażania projektów realizowanych w ramach PRS od uruchomienia Programu (liczba)


42Rysunek 12  Postęp wdrażania projektów realizowanych w ramach PRS od uruchomienia Programu (wartość)


44Rysunek 13 Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu


45Rysunek 14 Stan wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL


45Rysunek 15 %alokacji przeznaczonej na wdrażanie działań powierzonych IP2 RPO WSL


46Rysunek 16 Wnioski o dofinansowanie


47Rysunek 17 Podpisane umowy o dofinansowanie


47Rysunek 18 Liczba podpisanych umów w podziale na subregiony


48Rysunek 19 Wnioski o płatność końcową w podziale na subregiony


48Rysunek 20 Wypłacone środki jako procent przyznanego w umowie dofinansowania


49Rysunek 21 Postęp wdrażania RPO WSL w części zadań powierzonych IP2 RPO WSL


50Rysunek 22 Kwota dotacji przypadająca na 1 przedsiębiorstwo z sektora MSP


51Rysunek 23 Wartość średnia dla wniosków i umów w subregionach


52Rysunek 24 % alokacji przeznaczonej na poszczególne typy projektów


52Rysunek 25 Zawarte umowy według typu projektów


53Rysunek 26 Zawarte umowy w ujęciu wartościowym według typów projektów


53Rysunek 27 Środki wypłacone beneficjentom według typów projektów w podziale na subregiony


54Rysunek 28 Poziom wykorzystania indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne typy projektów


55Rysunek 29 Zawarte umowy według kategorii interwencji


56Rysunek 30 Zawarte umowy według kategorii interwencji w podziale na subregiony


56Rysunek 31 Środki wypłacone beneficjentom według kategorii interwencji


57Rysunek 32 Poziom wykorzystania indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne kategorie interwencji


61Rysunek 33 Skuteczność w pozyskiwaniu środków RPO WSL w podziale na sekcje PKD


62Rysunek 34 Wielkość dofinansowania w trzech kategoriach w podziale na sekcje


64Rysunek 35 Rozkład projektów na podstawie PKD


66Rysunek 36 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary


67Rysunek 37 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary


68Rysunek 38 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na wsparte obszary


69Rysunek 39 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na wsparte obszary tematyczne i obszary wiejskie, górskie i miejskie


71Rysunek 40 Liczba podpisanych umów w podziale na powiaty


72Rysunek 41 Wartość dofinansowania podpisanych umów w podziale na powiaty


74Rysunek 42 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na beneficjentów


76Rysunek 43 Średnia wartość ogółem projektów w podziale na osie priorytetowe


77Rysunek 44 Projekty zakończone w podziale na Priorytety (wartość i liczba)


78Rysunek 45 Liczba projektów zakończonych w podziale na powiaty


79Rysunek 46 Wartość dofinansowania projektów zakończonych w podziale na powiaty


80Rysunek 47 Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie w podziale na subregiony


81Rysunek 48 Kontraktacja w podziale na subregiony


83Rysunek 49 Realizacja wartości docelowej wskaźnika celu głównego


84Rysunek 50 Realizacja wartości docelowej wskaźników horyzontalnych


88Rysunek 51 Struktura alokacji Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”


89Rysunek 52 Model wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim


91Rysunek 53 Procentowy udział środków przewidzianych na realizację celów Strategii Lizbońskiej w podziale na Priorytety


93Rysunek 54 Realizacja celów SL w podziale na kategorie interwencji


98Rysunek 55 Zakontraktowane środki na realizację celów KPR 2008-2011 w ramach RPO WSL; źródło: KSI (SIMIK 07-13)


99Rysunek 56 Wielkość alokacji RPO WSL odpowiadająca poszczególnym priorytetom Strategii EU 2020


100Rysunek 57 Kontraktacja i wnioski o płatność dla kategorii interwencji wpisujące się w założenia Strategii EU 2020


119Rysunek 58 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie na tle kraju w IV kwartale 2010r.;  Źródło: GUS


120Rysunek 59 Struktura przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2010r.; źródło: GUS


122Rysunek 60  Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sekcji w 2010 r. (stan w dniu 31.XII); źródło: GUS


123Rysunek 61 Podmioty gospodarki narodowej według podregionów w 2010 r. (stan w dniu 31.XII); źródło: GUS


124Rysunek 62 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności według powiatów w 2010  r. (stan w dniu 31 XII); Źródło: GUS


128Rysunek 63 Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD w woj. śląskim


141Rysunek 64 Realizacja Priorytetu I od uruchomienia Programu


141Rysunek 65 Realizacja Priorytetu I w okresie sprawozdawczym


141Rysunek 66 Postęp realizacji Priorytetu I w podziale na procedury oceny i wyboru projektów; źródło: LSI


141Rysunek 67 Syntetyczne zestawienie ogłoszonych konkursów  ramach Priorytetu I


141Rysunek 68 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na beneficjentów( wartość i liczba)


141Rysunek 69 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na obszar (wartość i liczba)


141Rysunek 70 Rozkład projektów realizowanych przez przedsiębiorców w podziale na obszar (wartość i liczba)


141Rysunek 71 Liczba projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na powiaty


141Rysunek 72 Wartość dofinansowania zrealizowanych projektów w ramach Priorytetu I w podziale na sekcje


141Rysunek 73 Liczba projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu I przez przedsiębiorców w podziale na powiaty


141Rysunek 74 Wartość dofinansowania zrealizowanych projektów w ramach Priorytetu I przez przedsiębiorców   w podziale na sekcje


141Rysunek 75 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu I


141Rysunek 76 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu I


141Rysunek 77 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu I


141Rysunek 78 Realizacja Priorytetu II od uruchomienia Programu


141Rysunek 79 Postęp realizacji Priorytetu II w okresie sprawozdawczym


141Rysunek 80 Postęp wdrażania Priorytetu II w podziale na procedury oceny i wyboru projektów; źródło LSI


141Rysunek 81 Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów


141Rysunek 82 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na beneficjentów


141Rysunek 83 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na obszary


141Rysunek 84 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na powiaty


141Rysunek 85 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu II w podziale na powiaty


141Rysunek 86 Postęp rzeczowy wybranych  wskaźników produktu Priorytetu II


141Rysunek 87 Postęp rzeczowy wybranych  wskaźników produktu Priorytetu II c.d.


141Rysunek 88 Postęp rzeczowy wybranych  wskaźników rezultatu Priorytetu II


141Rysunek 89 Realizacja Priorytetu III od uruchomienia Programu


141Rysunek 90 Realizacja Priorytetu III w okresie sprawozdawczym


141Rysunek 91 Realizacja Priorytetu III w podziale na trzy procedury wyboru projektów


141Rysunek 92 Ogłoszone i planowane do ogłoszenia konkursy w ramach Priorytetu III


141Rysunek 93 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów w ramach Priorytetu III


141Rysunek 94 Realizacja projektów w podziale na obszary w ramach Priorytetu III


141Rysunek 95 Rozkład projektów realizowanych w podziale na obszary w ramach Priorytetu III


141Rysunek 96 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na powiaty


141Rysunek 97 Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na powiaty


141Rysunek 98 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III przez przedsiębiorców w podziale na powiaty


141Rysunek 99 Wartość projektów realizowanych w ramach Priorytetu III przez przedsiębiorców w podziale na powiaty


141Rysunek 99 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu III


141Rysunek 100 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu III


141Rysunek 101 Realizacja Priorytetu IV od uruchomienia Programu


141Rysunek 102 Realizacja Priorytetu IV w okresie sprawozdawczym


141Rysunek 103 Realizacja Priorytety IV w podziale na trzy procedury wyboru projektów


141Rysunek 104 Ogłoszone i planowane do ogłoszenia konkursy w ramach Priorytetu IV


141Rysunek 105 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na beneficjentów


141Rysunek 106 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na obszary


141Rysunek 107 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na powiaty


141Rysunek 108 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu IV w podziale na powiaty


141Rysunek 109 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu IV


141Rysunek 110 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu IV


141Rysunek 111 Realizacja Priorytetu V od uruchomienia Programu


141Rysunek 112 Realizacja Priorytetu V w okresie sprawozdawczym


141Rysunek 113 Postęp wdrażania Priorytetu V w podziale na ścieżki wyboru projektów


141Rysunek 114 Ogłoszone i planowane do ogłoszenia nabory w ramach Priorytetu V


141Rysunek 115 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na beneficjentów


141Rysunek 116 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na obszary


141Rysunek 117 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na powiaty


141Rysunek 118 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu V w podziale na powiaty


141Rysunek 119 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu V


141Rysunek 120 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu V


141Rysunek 121 Realizacja Priorytetu VI od uruchomienia Programu


141Rysunek 122 Realizacja Priorytetu VI w okresie sprawozdawczym


141Rysunek 123  Postęp realizacji Priorytetu VI w podziale na ścieżki konkursowe; źródło LSI


141Rysunek 124  Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na beneficjentów (wartość i liczba)


141Rysunek 125   Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI  w podziale na obszar (wartość i liczba)


141Rysunek 126 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na powiaty


141Rysunek 127 Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na powiaty


141Rysunek 128 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VI


141Rysunek 129 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu VI


141Rysunek 130 Nowy gmach Muzeum Śląskiego- wizualizacja


141Rysunek131 Międzynarodowe Centrum Kongresowe


141Rysunek 132 Realizacja Priorytetu VII od uruchomienia Programu


141Rysunek 133  Realizacja Priorytetu VII w okresie sprawozdawczym


141Rysunek 134  Postęp realizacji Priorytetu VII w podziale na ścieżki konkursowe; źródło LSI


141Rysunek 135  Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów


141Rysunek 136 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na beneficjentów (wartość i liczba)


141Rysunek 137   Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na obszar  (wartość i liczba)


141Rysunek 138 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na powiaty


141Rysunek 139 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu VII w podziale na powiaty


141Rysunek 140 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VII


141Rysunek 141 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu VII


141Rysunek 142 Mapa wybudowanych i przebudowanych dróg w regionie


141Rysunek 143 Realizacja Priorytetu VIII od uruchomienia Programu


141Rysunek 144  Realizacja Priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym


141Rysunek 145  Postęp realizacji Priorytetu VIII w podziale na ścieżki konkursowe; źródło LSI


141Rysunek 146  Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów


141Rysunek 147 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na beneficjentów (wartość i liczba)


141Rysunek 148 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na obszar  (wartość i liczba)


141Rysunek 149 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na powiaty


141Rysunek 150 Wartość dofinansowania projektów w realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na powiaty


141Rysunek 151 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VIII


141Rysunek 152 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VIII


141Rysunek 153 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu VIII


141Rysunek 154 Realizacja Priorytetu IX od uruchomienia Programu


141Rysunek155  Realizacja Priorytetu IX w okresie sprawozdawczym


141Rysunek156  Postęp realizacji Priorytetu IX w podziale na ścieżkę konkursową; źródło LSI


141Rysunek 157  Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów


141Rysunek158 Rozkład projektów  realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na beneficjentów (wartość i liczba)


141Rysunek159   Rozkład projektów realizowanych Priorytetu IX w podziale na obszar (wartość i liczba)


141Rysunek 160 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na powiaty


141Rysunek 161 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu IX w podziale na powiaty


141Rysunek 162 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu IX


141Rysunek 163 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu IX


141Rysunek164 Realizacja Priorytetu X od uruchomienia Programu 


141Rysunek 165  Realizacja Priorytetu X  w okresie sprawozdawczym


141Rysunek 166 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu X


141Rysunek 167 Realizacja wartości docelowej wskaźnika rezultatu Priorytetu X




WYKAZ TABEL
21Tabela 1 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym


25Tabela 2 Najważniejsze zmiany w OSZiK wprowadzone w okresie sprawozdawczym


25Tabela 3 Najważniejsze zmiany w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL wprowadzone w okresie sprawozdawczym


26Tabela 4 Szczegółowe informacje dot.  aktualizowanych wytycznych


41Tabela 5 Stan wdrażania PRS od uruchomienia Programu


90Tabela 6 Zestawienie udzielonych i wypłaconych pożyczek oraz udzielonych poręczeń przez fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe na koniec okresu sprawozdawczego


91Tabela 7 Postęp finansowy – kategorie interwencji stanowiące wkład w realizację Strategii Lizbońskiej


104Tabela 8 Odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego


109Tabela 9 Raport środowiskowy za rok 2010


141Tabela 10 Posiedzenia KM RPO WSL w okresie sprawozdawczym


141Tabela 11 Wagi dla poszczególnych kryteriów


141Tabela 12 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na typy projektów


141Tabela 13 Realizacja Priorytetu I w zakresie realizacji celów SL (EUR)


141Tabela 14 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na typ projektu


141Tabela 15 Realizacja Priorytetu II w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL


141Tabela 16 Rozkład projektów w podziale na typy projektów


141Tabela 17 Realizacja Priorytetu III w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL


141Tabela 18 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na typy projektów


141Tabela 19 Realizacja Priorytetu IV w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL


141Tabela 20 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na typ projektu


141Tabela 21 Realizacja Priorytetu V w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL


141Tabela 22 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na typy projektów


141Tabela 23 Realizacja Priorytetu VI w zakresie realizacji celów SL


141Tabela 24 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na typy projektów


141Tabela 25 Realizacja Priorytetu VII w zakresie realizacji celów SL


141Tabela 26Rozkład projektów w podziale na typy projektów


141Tabela 27 Realizacja Priorytetu VIII w zakresie realizacji celów SL


141Tabela 28 Rozkład projektów w podziale na typy projektów


141Tabela 29 Realizacja Priorytetu IX w zakresie realizacji celów SL


141Tabela 30 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)





WYKAZ SKRÓTÓW

	EFRR
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

	IK NSRO
	Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

	IK RPO
	Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne

	IP2 RPO WSL
	Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013

	IC
	Instytucja Certyfikująca

	IPOC
	Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (Wojewoda Śląski)

	IWIPK RPO WSL
	Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych 

	IZ RPO WSL
	Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	KE
	Komisja Europejska

	KM RPO WSL
	Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	KPR 2008-2011
	Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

	KSI (SIMIK

07-13)
	Krajowy System Informatyczny

	KW
	Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 r.

	LSI
	Lokalny System Informatyczny

	MF
	Minister Finansów

	MRR
	Minister Rozwoju Regionalnego

	MŚP
	Małe i średnie przedsiębiorstwa

	NSRO
	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

	OSZIK RPO WSL 
	Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	Podręcznik procedur wdrażania RPO WSL
	Podręcznik procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

	Podręcznik IP 2 RPO WSL
	Podręcznika procedur wdrażania Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	Porozumienie
	Porozumienia nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami

	PRS
	Program Rozwoju Subregionu 

	Raport środowiskowy
	Raport dotyczący monitoringu skutków środowiskowych projektów realizowanych w ramach RPO WSL za rok 2008

	RIS
	Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

	RPO WSL
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	SFC 2007
	System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach 2007-2013

	SL
	Strategia Lizbońska

	ŚCP
	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP 2 RPO WSL) 

	SUE RMB
	Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

	SWW
	Strategiczne Wytyczne Wspólnoty

	UE
	Unia Europejska

	UKS
	Urząd Kontroli Skarbowej

	UMWŚ
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

	Uszczegółowienie

RPO WSL
	Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	WRR
	Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

	ZW
	Zarząd Województwa Śląskiego


1. INFORMACJE WSTĘPNE
	PROGRAM OPERACYJNY
	Cel: konwergencja

	
	Kwalifikowany obszar: województwo śląskie

	
	Okres programowania: 2007 - 2013

	
	Numer programu (CCI): 2007PL161PO019

	
	Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

	SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WDRAŻANIA PROGRAMU
	Rok sprawozdawczy: 2010

	
	Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący: 29 czerwca 2011 r.


Wszystkie dane finansowe przedstawione w Sprawozdaniu zostały zaprezentowane w euro - kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzany jest dokument, tj. 1 EUR = 3,9650 PLN.
2. PRZEGLĄD REALIZACJI RPO WSL 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został przyjęty przez Komisję Europejską 4 września 2007 roku.

Głównym celem Programu jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Zgodnie z celem głównym wybrane zostały Priorytety odpowiadające obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju regionu. Zawartość Priorytetów wynika między innymi z postulatów i rekomendacji, jakie uzyskano poddając projekt Programu konsultacjom z partnerami społecznymi i gospodarczymi, prognozie oddziaływania na środowisko oraz ewaluacji ex-ante.

W ramach RPO WSL wyodrębnione zostały następujące Priorytety:

I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość.

II. Społeczeństwo informacyjne.

III. Turystyka.

IV. Kultura.

V. Środowisko.

VI. Zrównoważony rozwój miast.

VII. Transport.

VIII. Infrastruktura edukacyjna.

IX. Zdrowie i rekreacja.

X. Pomoc techniczna.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, IZ RPO WSL delegowała zadania związane z wdrażaniem działania/poddziałań oraz pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (IP2 RPO WSL) wojewódzkiej jednostce organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostało powołane uchwałą Sejmiku Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku. 

IP2 RPO WSL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, jest odpowiedzialna za wdrażanie poniższych działania/poddziałań:
· działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP,

· podziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa,

· podziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa.

Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach działania/poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL wynosi  222 305 880 EUR.
W ramach realizacji RPO WSL zostanie zaangażowanych 1 712 980 303 EUR, ze środków wspólnotowych. Podział środków UE na poszczególne obszary został przedstawiony na poniższym rysunku 1.

[image: image1.png]Transport
426,32
25%

Edukacja
82,48
5%

Zdrowie
S8
3%

Pomoctechniczna
43,00
3%

18%

B+R, innowacje, przed
sigbiorczos¢ 296,23
17%

Spoleczenstwo
informacyjne
150,00

9%

Turystyka
110,42
6%

Kultura
53,27
3%

Srodowisko
180,67
11%





Rysunek 1 Podział alokacji Programu na poszczególne obszary (dane w mln euro); źródło: RPO WSL.
2.1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW 
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPÓW RZECZOWYCH RPO WSL
Informacje dotyczące postępu rzeczowego Programu czyli wskaźniki monitorowania celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) i horyzontalne zostały przedstawione w załączniku I do niniejszego Sprawozdania.
INFORMACJE FINANSOWE
Postęp finansowy Programu został przedstawiony w tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco, która stanowi załącznik nr II do niniejszego Sprawozdania.
INFORMACJE NT. PODZIAŁU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY WG KATEGORII INTERWENCJI
Dane dotyczące powyższego punktu zostały zamieszczone w załączniku nr III do niniejszego Sprawozdania.
 POMOC W PODZIALE NA GRUPY DOCELOWE
Informacja  w podziale na grupy docelowe, sektory i obszary została zamieszczona w pkt. 2.1.6 Analiza jakościowa.
POMOC PONOWNIE WYPŁACONA LUB WYKORZYSTANA 
W ramach RPO WSL  w okresie sprawozdawczym jak i od początku realizacji programu nie zaszła sytuacja odzyskiwania środków dofinansowania od beneficjentów w związku z niezachowaniem przez nich przepisów dotyczących trwałości projektu.
W ramach RPO WSL w okresie sprawozdawczym w związku z powstałymi nieprawidłowościami dokonano kwalifikacji zgodnie z datami decyzji IZ RPO WSL w tym zakresie, jako kwoty wycofane, środki UE o wartości 2 386 954,29 EUR (9 464 273,75 PLN), pomniejszając tym samym kolejne poświadczenia i deklaracje wydatków. Uwolnione w ten sposób środki przeznaczone zostały na dalsza realizację RPO WSL.
ANALIZA JAKOŚCIOWA RPO WSL

SYSTEM REALIZACJI RPO WSL
Zmiany w dokumentach programowych

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL kontynuowała prace związane z przygotowaniem i/lub aktualizacją oraz zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji przez beneficjentów projektów.
Poniżej na schemacie najważniejsze dokumenty programowe oraz dokumenty dot. wdrażania i zarządzania RPO WSL.

[image: image2.png]DOKUMENTY, PROCEDURY I WYTYCZNE

PROGRAMOWANIE ZARZADZANIE

PODRECZNIK
PROCEDUR IZ
RPO WSL

PODRECZNIK } wyTYCZNE

PROCEDUR
1P2RPO WSL | 1ZRPOWSL

POROZUMIENIE
ZIP2 RPO WSL

KONTRAKT
WOJEWODZKI





Rysunek 2 Dokumenty, procedury i wytyczne dot. RPO WSL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

IZ RPO WSL w grudniu 2009 r. przekazała KE propozycję zmian w Programie, które wcześniej zostały przyjęte przez KM RPO WSL. 
5 sierpnia 2010 r. Komisja Europejska przyjęła nową wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – decyzja K(2010)5503 zmieniająca decyzję K(2007)4208. Aktualizacja dokumentu wynikła z następujących powodów:

a) znowelizowano ustawę o finansach publicznych - zmiany miały wyłącznie charakter techniczny i nie prowadziły w żadnym stopniu do modyfikacji celów Programu ani zakresu wsparcia jakie w jego ramach jest udzielane,

b) zmieniono alokacje na kategorie interwencji - zaproponowana przez IZ RPO WSL modyfikacja tabel 10 i 11 zawierających podział środków na kategorie interwencji (w tym na kategorie pro lizbońskie) wynikała z konieczności odzwierciedlenia w nich zmian dokonanych w RPO - m.in. zwiększenia puli środków na fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach Poddziałania 1.1.1,

c) na podstawie roboczych ustaleń IZ RPO WSL z Komisją Europejską wynikła konieczność zmiany kształtu i uzasadnienia zapisu dotyczącego wspierania szkół wyższych w Priorytecie VIII.

Wprowadzone do RPO WSL zmiany obowiązują od 6 sierpnia 2010 r., kiedy strona polska otrzymała notyfikację. Najważniejsze wprowadzone zmiany do dokumentu:
· dodano kategorię interwencji 07,

· dodano wskaźnik w osi priorytetowej II Społeczeństwo informacyjne,
· oszacowano wartości docelowe dla wskaźników Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych i Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych w ramach osi priorytetowe VII Transport oraz zmieniono jednostkę miary z mln euro na mln PLN,
· wprowadzono zapisy techniczne m.in. dodano IP2 RPO WSL do schematu organizacyjnego,

· zmiany zapisów w zakresie przepływów finansowych.
W kolejnym okresie sprawozdawczym planowana jest renegocjacja RPO WSL z KE. Projekt zmian będzie dotyczył:
·  dokonania alokacji z Krajowej Rezerwy Wykonania,

· dokonania alokacji środków dostosowania technicznego,

· modyfikacji w zakresie wskaźników,

· tzw. zmian technicznych, nowych i dotychczasowych,

· dotychczasowych zmian notyfikowanych decyzją KE.
Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL

URPO został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego 27 grudnia 2007 roku. Dokument stanowi uzupełnienie i uściślenie zapisów Programu oraz zawiera niezbędne informacje dla potencjalnych beneficjentów. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez przyjęcie kolejnych uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, a wprowadzone zmiany przedstawione zostały poniżej.
Tabela 1 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym
	PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU
	NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

	Uchwała nr 129/342/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2010 roku
	· aktualizacja załącznika nr 6 Kryteria wyboru projektów w wyniku rekomendacji z ewaluacji Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WSL,

· aktualizacja załącznika nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu w związku z ujednoliceniem nazewnictwa i wprowadzeniem wskaźników kluczowych.

	Uchwała nr 285/348/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 lutego 2010 roku
	· zmiana instytucji dokonującej płatności na rzecz beneficjentów RPO WSL w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych,
· wprowadzono kryterium ograniczające liczbę składanych wniosków (dotyczy poddziałań 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1 oraz 3.2.1), w ramach danego naboru wnioskodawca może złożyć jeden projekt (zasada nie dotyczy projektów związanych z udziałem w targach). Zmiana podyktowana doświadczeniem z poprzednich konkursów.

	Uchwała nr 439/353/III/2010 zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 marca 2010 roku
	Dokonano aktualizacji dokumentu ze względu na konieczność doprecyzowania zapisów URPO przed ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Zmodyfikowane zapisy wprowadzono w: opisie Priorytetu III Turystyka poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa oraz poddziałanie 3.2.1  Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa, w Załączniku nr 2 - Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL oraz w Załączniku nr 9 - Zestawieniu wskaźników produktu i rezultatu.

	Uchwała nr 686/362/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2010 roku
	· stworzenie listy rezerwowej projektów kluczowych i przesunięcie na nią projektu Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I i połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich,

· zmiana w załączniku nr 1 dot. przeniesienia środków przeznaczonych na realizację projektu kluczowego Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I i połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich na wybór projektów z listy rezerwowej dla naboru 07.01.01-063/09 w ramach działania 7.1.1. RPO WSL,

· przeniesienie 300 000 EUR z alokacji działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego na działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego celem umożliwienia podpisania wszystkich umów dla projektów wybranych do dofinansowania.


	Uchwała nr 902/370/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku
	· zmieniono definicje w załączniku nr 10,
· aktualizacja załącznika nr  9 m.in. uwzględniono zaktualizowane wskaźniki kluczowe Krajowego Systemu Informatycznego, zaktualizowano oznaczenia wskaźników (kluczowy, niekluczowy)

	Uchwałą nr 1436/384/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 czerwca 2010 roku
	· zmiana w załączniku nr 1 z uwagi na rezygnację beneficjenta Miasto Ożarowice z realizacji projektu kluczowego pozostała kwota 10 mln euro oraz oszczędności w ramach konkursu do poddziałania 1.1.1. typ 7 w wys. 1mln 250 tys. zostają przesunięte na działanie 1.2.4. wdrażane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
· dodanie poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA, w celu rozpoczęcia wdrażania inicjatywy JESSICA,
· aktualizacja Listy indykatywnych projektów kluczowych poprzez usunięcie projektu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne z powodu rezygnacji beneficjenta.

	Uchwała nr 2194/405/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku
	Aktualizacja dokumentu obejmowała następujące obszary: Opis priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość ( zmiana dot. dodania zapisu do działania 1.2 w związku z Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Zgodnie z ww. dokumentem wartość projektów realizowanych w ramach 2 typu projektu „Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach” nie może przekroczyć 400 tys. PLN), opis priorytetu II Społeczeństwo informacyjne ( zmiana m.in. w celu umożliwienia aplikowania o środki wnioskodawcom, w projektach których dominującymi kosztami są wydatki związane z zakupem i instalacją PIAP, uzupełniono zapis w związku ze wskazaniem możliwości dofinansowania  inwestycji w budowę sieci szerokopasmowych), Zał. 1 - Indykatywna tabela finansowa - szczegółowy budżet RPO WSL (zmiana w związku z przesunięciem środków z puli z PRS na konkursy), Zał. 2 - Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL, Zał. 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania, Zał. 10 – Słowniczek (zmiana w wyniku ujednolicenia dokumentu);

	Uchwała nr 2398/410/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16września 2010 roku
	Aktualizacja dokumentu obejmowała następujące obszary: wprowadzono zapisy umożliwiające udzielenie pomocy publicznej na inwestycje finansowane ze środków RPO WSL, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MRR, w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego wprowadzono zapisy umożliwiające dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany objęły zarówno cześć zasadniczą URPO jak również poszczególne załączniki.

	Uchwała nr 2962/423/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 listopada 2010 roku
	Aktualizacja dokumentu obejmowała następujące obszary: w związku z wygenerowaniem oszczędności zostały przeniesione wolne środki z alokacji działania 4.1 Infrastruktura kultury do alokacji konkursowej działania 4.3 Promocja kultury, zmianę nazwy beneficjenta wymienionego w katalogu beneficjentów działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem (zmiana wprowadzana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na modyfikację katalogu beneficjentów Priorytetu V. w związku z sugestiami zgłaszanymi przez Wnioskodawców)..

	Uchwała nr 3235/428/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 listopada 2010 roku
	· w związku z wygenerowania oszczędności w ramach działania 5.2 z PRS przeniesiono zaoszczędzone środki do alokacji konkursowej działania 5.1, ponadto ze względu na fakt, że wygenerowane oszczędności nie pokrywają w pełni potrzeb IZ RPO WSL podjęła decyzję o uzupełnieniu przenoszonej kwoty o część środków (5 500 000 PLN) jakie pozostały w alokacji konkursowej działania 5.2. W związku z tym, zachodzi konieczność aktualizacji URPO WSL poprzez przesunięcie tych środków z alokacji konkursowej działania 5.2 do alokacji konkursowej działania 5.1,

· w związku z oszczędnościami przesunięto alokację środków z puli projektów kluczowych na procedurę konkursową w ramach działania 4.1. RPO WSL Infrastruktura kultury.



Źródło: opracowanie własne

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych 
W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany w liście projektów kluczowych:

1. Projekt Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2010 r. został przesunięty na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Środki przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały przesunięte na wybór projektów z listy rezerwowej dla naboru 07.01.01-063/09 w ramach działania 7.1.1. RPO WSL.

2. Usunięcie z Listy indykatywnych projektów kluczowych projektu Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne, z powodu rezygnacji beneficjenta  z realizacji projektu. Środki przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały przesunięte na działanie 1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP wdrażane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Zmiany systemu instytucjonalnego

Porozumienie 

Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL (zwanego dalej Porozumieniem), określa szczegółowe zadania IP2 RPO WSL objęte środkami Programu, warunki przekazania środków oraz sposób wykonywania przez IZ RPO WSL nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych oraz podpisaniem Aneksu nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego dnia 28 lutego 2010 r. został podpisany aneks nr 2 do Porozumienia. Aneks wprowadza zmiany dotyczące przede wszystkim sposobu realizacji procedur finansowych, które są konsekwencją nowelizacji ww. przepisów. 
W związku z przesunięciem środków do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z projektu kluczowego oraz z oszczędności powstałych w ramach konkursu 1.1.1 typ projektu nr 7 oraz zwiększenia środków z Pomocy Technicznej przeznaczonych na funkcjonowanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, 28 czerwca 2010 r. został podpisany Aneks nr 3 do Porozumienia.
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 27 grudnia 2007 roku. W wyniku doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych przez IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL, IC oraz Instytucję Audytową oraz dostosowania dokumentu do innych dokumentów programowych niezbędna była aktualizacja zapisów. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez przyjęcie dwóch uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, a wprowadzone zmiany przedstawione zostały poniżej.
Tabela 2 Najważniejsze zmiany w OSZiK wprowadzone w okresie sprawozdawczym
	PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU
	NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

	Uchwała Nr /149/343/III/2010                                                                                                                            Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 stycznia 2010 roku
	· wprowadzono zmiany w schemacie organizacyjnym WRR w wyniku aktualizacji Regulaminu organizacyjnego UMWŚ,
· doprecyzowano strukturę organizacyjną IP2 RPO WSL.

	Uchwała nr 1352/383/III/2010

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 15 czerwca 2010 roku

	· wprowadzono informacje dot. wdrażania inicjatywy JESSICA,

· doprecyzowano zapisy w zakresie nieprawidłowości,
· wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej IP2 RPO WSL.


Źródło: opracowanie własne
Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego 8 stycznia 2008 roku. W wyniku uszczegółowiania i doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych przez IZ RPO WSL niezbędna była aktualizacja zapisów dokumentu. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL cztery (4) razy aktualizowała Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące głównych przyczyn zmian Podręcznika Procedur… w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione poniżej.
Tabela 3 Najważniejsze zmiany w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL wprowadzone w okresie sprawozdawczym
	PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU
	NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

	Uchwała nr 150/343/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku
	· doprecyzowano procedury oceny i wyboru projektów, w celu sprawnego wdrażania RPO WSL,
· w procedurze odwoławczej wprowadzono m. in. zapis umożliwiający wnioskodawcy uzupełnienie protestu o braki formalne, pojawiające się w postępowaniu odwoławczym,
· dostosowano zapisy w związku z nowelizacją Ustawy o finansach publicznych


	Uchwała nr 1353/383/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 czerwca 2010 roku
	· wprowadzono zapisy dot. JESSICA,
· wprowadzono zmiany w schematach organizacyjnych,

	Uchwała nr 257/415/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1 października 2010 roku
	· wprowadzono w IZ RPO WSL system IMS służący przekazywaniu informacji o nieprawidłowościach do Komisji Europejskiej,

· doprecyzowano zapisy dot. procedur wdrażania RPO WSL

	Uchwała nr 46/4/IV/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku
	· zaktualizowano wykaz skrótów,

· dodano zespół obsługi prawnej do listy wydziałów/zespołów biorących udział w procesie wdrażania RPO WSL


Wytyczne IZ RPO WSL

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano wytyczne, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 4 Szczegółowe informacje dot.  aktualizowanych wytycznych 
	DOKUMENT
	PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU
	NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

	Wytyczne opracowania studiów wykonalności projektów z  zakresu kultury
	Uchwała Zarządu Województwa nr 2/337/III/2010 z 5 stycznia 2010r
	Dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących zapisów wytycznych ogólnych do SW

	Wytyczne do opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa
	Uchwała Zarządu Województwa nr 53/339/II/2010 z 12 stycznia 2010 r.
	Dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących zapisów wytycznych ogólnych do SW

	Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii
	Uchwała Zarządu Województwa 457/354/III/2010 z  4 marca 2010r.
	Dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących zapisów wytycznych ogólnych do SW

	Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności
	Uchwała Zarządu Województwa 457/354/III/2010 z 4 marca 2010 r.
	Dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących zapisów wytycznych ogólnych do SW

	Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu promocji kultury
	Uchwała Zarządu Województwa 456/354/III/2010 z 04 marca 2010r
	Dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących zapisów wytycznych ogólnych do SW

	Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego
	Uchwała Zarządu Województwa 456/354/III/2010 z 04 marca 2010r
	Dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących zapisów wytycznych ogólnych do SW

	Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu rewitalizacji
	Uchwała Zarządu Województwa 1115/375/III/2010 z 13 maja 2010 roku, Uchwała Zarządu Województwa 2108/402/III/2010 z 17 sierpnia 2010 roku


	Dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących zapisów wytycznych ogólnych do SW

	Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury lecznictwa zamkniętego
	Uchwała Zarządu Województwa 2504/414/III/2010 z 28 września 2010 r.


	Dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących zapisów wytycznych ogólnych do SW

	Wytyczne IZ RPO WSL w zakresie Zasad udzielania wsparcia w formie zaliczek


	Uchwała nr 1874/397/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 lipca 2010 roku
	Doprecyzowano  zapisy dotyczące udzielania wsparcie w zakresie zaliczek z dotacji celowej budżetu państwa

	Uaktualnione Wytyczne ogólne oraz Wytyczne szczegółowe dla projektów z zakresu turystyki


	Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2010 roku
	· zmiana definicji „projektu generującego dochód” -  wynikające ze zmiany zapisów Rozporządzenia 1083 (art. 55),

· pojawiły się zapisy dot. występowania w projektach z zakresu turystyki pomocy publicznej (w tym nowe definicje),

· dookreślenia- po zmianie niektórych zapisów Rozporządzenia WE 1083/2006, dla których projektów należy liczyć lukę w finansowaniu,

· zmiany „kosmetyczne- stylistyczne”, tzn. takie, które miały na celu uproszczenie zapisów – bez ingerencji w merytorykę

	Zaktualizowane wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji


	Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2010 roku
	Najważniejsze zmiany pojawiające się w wytycznych:

hasło programu „Regionalny Program Województwa Śląskiego realna dopowiedź na realne potrzeby", które jest elementem obowiązkowym na billboardach, tablicach informacyjnych i pamiątkowych, plakatach oraz innych nośnikach typu out door,

- tablica informacyjna nie różni się od pamiątkowej,

- logo Programu Regionalnego oraz logo Unii Europejskiej razem z hasłem zajmują 25%,

- zasada przeliczania kursu (wg zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).


Kryteria wyboru projektów
W okresie sprawozdawczym uchwałą Zarządu Województwa nr 129/342/III/2010 z 21 stycznia 2010 roku wprowadzono do kryteriów wyboru rekomendacje wynikające z ewaluacji oraz doprecyzowano kryteria z Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Uchwałą Zarządu Województwa nr 902/370/III/2010 z 27 kwietnia 2010 roku wprowadzono także zmiany kryteriów z Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji (zmiany przyjęte przez KM przed ogłoszeniem 1 konkursu).

Badanie ewaluacyjne dot. Oceny systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zostało zakończone 9 czerwca 2010 roku. W jego wyniku sformułowane zostały następujące rekomendacje z informacją o ich wdrożeniu:
1. Opracowanie, wszędzie tam gdzie jest to możliwe i zasadne, wskazań dotyczących sposobu interpretacji kryteriów oceny – rekomendacja została wdrożona w całości zarówno w IZ RPO WSL jak i w IP2 RPO WSL.
2. Dokonanie doprecyzowania regulaminu KOP/podręcznika wdrażania tak, aby było jasne, że uzgadnianie ocen powinno mieć miejsce już przy różnicach sięgających 3 a nie 4 punktów – rekomendacja została wdrożona w całości przez IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL odrzuciło rekomendacje.
3. Kontynuowanie i wzmacnianie szkoleń dla przedstawicieli KOP, idealnie wraz z symulowaną oceną wniosków – rekomendacja wdrożona w całości (w IZ RPO WSL oraz w IP2 RPO WSL).
4. Ułatwienie w trakcie procesu oceny dostępu do Internetu poprzez zapewnienie w miejscu oceny co najmniej 1 komputera z dostępem do Internetu – rekomendacja została wdrożona w całości przez IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL odrzuciła rekomendacje.
5. Rozpropagowanie możliwości korzystania z ekspertów wśród członków KOP. Zorganizowanie w sposób sformalizowany możliwości konsultacji ekspertów członków KOP ze specjalistami w zakresie: finansów, budownictwa, informatyki – rekomendacja została wdrożona w całości zarówno w IZ RPO WSL jak i w IP2 RPO WSL.
6. Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników zaangażowanych w ocenę formalną i przeprowadzenie/kontynuacja prowadzenia dla nich odpowiednich szkoleń – rekomendacja wdrożona w całości (w IZ RPO WSL oraz w IP2 RPO WSL).
7. Rozważenie wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych, zgodnie z którymi osoby dokonujące oceny formalnej będą w danym czasie skoncentrowane wyłącznie na tej kwestii. Jeśli nie jest to możliwe przy obecnym stanie zatrudnienia, rozważenie zwiększenia zatrudnienia – rekomendacja została wdrożona w całości przez IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL odrzuciło rekomendacje.
8. Ograniczenie kryteriów w ramach grupy kryteriów merytorycznych ogólnych (zerojedynkowych), z części rezygnując, część zaś lokując w grupie kryteriów formalnych, część zaś merytorycznych podstawowych – rekomendacja została wdrożona w całości przez IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL odrzuciło rekomendacje.
9. Dokonanie uproszczeń list sprawdzających – rekomendacja wdrożona w całości IZ RPO WSL.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego badania ewaluacyjnego w zakresie kryteriów wyboru projektów.

Prace nad przygotowaniem/zmianą programów pomocowych
Przygotowaniem programów pomocowych zajmuje się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, IZ RPO WSL, w ramach konsultacji zgłasza ewentualne uwagi do ww. programów. 

IZ RPO WSL udziela wsparcia zgodnie z poniższymi rozporządzeniami (programami pomocowymi):

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych,

·  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikoprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych.
POSTĘP FINANSOWY I RZECZOWY
Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach RPO WSL do realizacji zatwierdzono 3144 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
 1 228 mln EUR (4 871 mln PLN), przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 2411 projektów o wartości dofinansowania z UE 1 073 mln EUR (4 253 mln PLN) (62,63 % alokacji na lata 2007-13). We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 377 mln EUR (1 496 mln PLN) wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 22,03% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 343 mln EUR, co stanowi 20% alokacji.
[image: image3.png]Realizacia RPO WSL od uruchomienia Programu

7000

F 6000

4496 L 5000
L 4000
\ L 3000
\ b 2000
‘ L 1000

[+ 0

! 25
Whnioskipo  Zatwiedzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone
formalnej  dofinansowanie przezIC
== Warto$é Liczba





Rysunek 3 Postęp realizacji RPO WSL od uruchomienia Programu 
W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem1 zatwierdzonych wniosków zwiększyła się o 523 mln EUR  (2 075 mln PLN) w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wzrost ten był w ok. 28% wynikiem znacznego przyrostu wybranych do dofinansowania wniosków w Priorytecie VI Zrównoważony rozwój miast 147 mln EUR (585 mln PLN). 

Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów/wydanych decyzji zwiększyła się o 569 mln EUR (2 259 mln PLN) w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wzrost ten był w ok. 31% wynikiem znacznego przyrostu kontraktacji (795 mln PLN) w Priorytecie VI Zrównoważony rozwój miast. 

W stosunku do dostępnej na lata 2007-2013 alokacji, wartość kontraktacji dla RPO WSL wynosiła na koniec 2010 roku 62,63%. Największy wzrost  kontraktacji widoczny jest w priorytetach VI i VII (odpowiednio 31 % i 21%).

Na koniec 2010 roku wartość dofinansowania UE wykazana przez beneficjentów we wnioskach o płatność zwiększyła się o 1 196 mln PLN w porównaniu z wykazanymi wydatkami na koniec 2009 roku. Do ogólnego wzrostu najbardziej przyczyniły się dwie osie priorytetowe VI Zrównoważony rozwój miast i VII Transport, w ramach których zatwierdzono wnioski na kwoty odpowiednio 75 mln EUR (296 mln PLN) i 72 mln EUR (287 mln PLN).

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 280 708 132,1 EUR, co stanowi 82% wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.
[image: image4.png]Realizacja RPO WSL w okresie sprawozdawczym

0 4000
7
645 31657 3500
3t 3000
2500
2000
300 280
\ 1500
1000
500
Zlozone Zatwiedzone  Podpisane ‘Wnioski o Deklaracje
wnioski do wnioski do umowy platnosé zatwierdzone
dofinansowaniadofinansowanie przez IC
(po ocenie
formalnej)

E=Warto$¢ ——Liczba





Rysunek 4 Postęp realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym
Na poniższym Rys. przedstawiono postęp wdrażania RPO WSL w podziale na Priorytety. Wysoką dynamiką w wykorzystywaniu alokacji w każdym z zaprezentowanych obszarów charakteryzuje się oś priorytetowa IX Zdrowie i rekreacja, w związku z faktem, iż większość projektów dotyczy zakupu sprzętu medycznego w celu poprawy jakości i dostępności do usług medycznych w regionie, których realizacja i rozliczanie następuje bardzo sprawnie. 

Do końca 2010 roku najsłabszy postęp we wdrażaniu nie biorąc pod uwagę osi priorytetowej X Pomoc techniczna wykazuje oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne. Głównym powodem opóźnienia we wdrażaniu osi są konsekwencje problemów z pomocą publiczną jakie wystąpiły w poprzednim okresie sprawozdawczym. Obecnie jednak są ogłaszane konkursy, przeprowadzane oceny wniosków i w kolejnym okresie będą podpisywane umowy o dofinansowanie. 
W ramach dwóch osi priorytetowych tj. IV Kultura i IX Zdrowie i rekreacja zostały ogłoszone konkursy na całą alokację zaplanowaną na przedmiotowe osie. 
W ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast % wykorzystania alokacji na podstawie podpisanych umów jest większy niż na poziomie wybranych wniosków o dofinansowanie w związku z wdrażaniem Instrumentu JESSICA, która wdrażana jest na odmiennych zasadach.
Szczegółowe informacje dot. poziomu wdrażania poszczególnych osi priorytetowych zostały zaprezentowane w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania.

[image: image5.png]Poziomwykorzystania alokacji (EFRR) od uruchomienia Programu
120%

100%

80%

60% -

40%

20%

0%

1 o it v v Vi VII VIII X X RPO

——zatwierdzone wnioski do dofinansowania

podpisaneumowy platnosci





Rysunek 5 Poziom wykorzystania alokacji od uruchomienia Programu w podziale na osie Priorytetowe
Przełom 2007/2008 to okres instytucjonalnego przygotowania województwa śląskiego do wdrażania RPO WSL związane z tym tworzenie procedur, dokumentów potrzebnych do właściwej obsługi beneficjentów. Postęp rzeczowy realizacji Programu głównie polegał na ogłaszaniu naborów na wnioski do dofinansowania. W związku z powyższym w 2008 roku poniesiono wydatki tylko w ramach osi priorytetowej X Pomoc techniczna, która przyczynia się do skutecznej absorpcji środków m.in. poprzez finansowanie zatrudnionych pracowników, wykonywania badań i analiz, które miały na celu usprawnienie realizacji Programu. 

Trzeci rok wdrażania RPO WSL charakteryzował się wysoką dynamiką w zakresie wnioskowania przez beneficjentów o środki unijne.
Konsekwencją dużego zainteresowania beneficjentów środkami unijnymi w 2009 roku był znaczący wzrost kontraktacji w 2010 r., z wszystkich podpisanych umów aż 60% podpisano w 2010 roku. W 2010 r. poziom płatności w dalszym ciągu był niewielki, porównywalny do roku 2009, jednak w związku z coraz większym zaawansowaniem realizacji projektów przewiduje się, iż od 2011 roku poziom płatności będzie znacząco wzrastać.
W kolejnych latach zakończy się etap przeprowadzania konkursów oraz kontraktacji środków, a rozpocznie się etap intensywnego rozliczania inwestycji, weryfikacji wniosków o płatność.
 Poniżej przedstawiono realizację RPO WSL w podziale na lata.
[image: image6.png]Realizacja RPO WSL w podziale nalata w min EUR

1200 -
1062
1000 A
300 \.\,
598
600 A
645
4 344
400 ooy
- /
0 0.50 O . .
min EUR 2008 2009 2010

~@—Wartos¢ wnioskow zlozonych do dofinasowania EUR
—@—Wartos¢podpisanych uméw EUR

=@—Wartos¢ wydatkéw wykazanych we wnioskach o platnos¢ EUR





Rysunek 6 Realizacja RPO WSL w podziale na lata
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
W ramach RPO WSL realizowanych jest 18 projektów kluczowych w tym jeden znajdujący się na liście projektów rezerwowych. W ramach 18 projektów 8 realizowanych jest w 53 podprojektach. 

W okresie sprawozdawczym projekt pn. Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich został przesunięty na listę rezerwową projektów kluczowych w związku z dużymi  opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie i terminowego rozpoczęcia realizacji inwestycji. Środki przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały przesunięte na wybór projektów z listy rezerwowej dla naboru 07.01.01-063/09 w ramach działania 7.1.1. RPO WSL.
W ramach projektów kluczowych jeden beneficjent zrezygnował z realizacji projektu kluczowego pn. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – centrum logistyczne. Rezygnacja wynikała z przedłużającej się procedury związanej z projektowanym przebiegiem autostrady A1 i drogi ekspresowej S11, a także nową inwestycją jaką był projekt szybkiej kolei z Katowic do MPL w Pyrzowicach. Podjęcie decyzji związanej z realizacją projektu kluczowego mogłoby stworzyć ryzyko wprowadzania koniecznych zmian w projekcie, czy też nawet spowodować sytuację w której realizacja projektu kluczowego ze względów lokalizacyjnych byłaby nieuzasadniona. Środki przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały przesunięte na działanie 1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP wdrażane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Do podpisania pozostało 11 umów o dofinansowanie (w tym projekt z listy rezerwowej). 

Na koniec 2010 r. pozostały do złożenia 2 wnioski o dofinansowanie na kwotę całkowitą –  345 919 405,3 EUR (1 371 570 442,00 PLN) i dofinansowania – 66 620 428,75 EUR (264 150 000,00 PLN), oraz jeden projekt z listy rezerwowej na kwotę całkowita– 41 018 261,54 EUR (162 637 407,00 PLN), dofinansowanie – 22 206 809,58 EUR (88 050 000,00 PLN). W przypadku w/w 2 projektów z listy podstawowej terminy złożenia wniosków o dofinansowanie zostały wpisane do umowy ramowej i zostaną dotrzymane.

IZ RPO WSL jest w stałym kontakcie z beneficjentami projektów kluczowych, organizowane są spotkania indywidualne, umożliwiające rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się  wątpliwości.
Poniżej zbiorcza informacja dot. realizacji projektów kluczowych od uruchomienia Programu do końca 2010 r.
[image: image7.png]wmin EUR

600

400

200

100

Realizacjaprojektow kluczowychw ramach RPO WSL

61

== Wartes¢ w min EUR

Liczba

5
483
387 385 374 374
328

sol
Alokacja Zlozone ‘Wnioski ‘Wnioski ‘Wnioski Podpisane ‘Wyplacone
projektow whioski pozytywnie  pozytywnie  wybranedo umowy srodki
Kluczowych ocenione ocenione  dofinansowania

formalnie  merytorycznie

62

60

o
3

o
=N

n
=

o
o

o
=

48

46





Rysunek 7 Postęp wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WSL
Programy Rozwoju Subregionów

Realizacja wizji rozwoju województwa śląskiego, zidentyfikowanej w pierwszej strategii rozwoju regionu wymagała nowego ukształtowania przestrzeni. Dlatego też w roku 2000 uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto podział województwa na cztery obszary, w ramach których organizowane miały być procesy rozwojowe. W czasie prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa 2000-2020 podział ten został podtrzymany, a obszary polityki rozwoju oficjalnie były już nazywane subregionami. Granice subregionów pokrywają się z granicami wyodrębnionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obszarów metropolitalnych zbudowanych z grup powiatów powiązanych społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi więzami. 

Podział województwa na subregiony jest tożsamy również z obowiązującym do 31 grudnia 2007 roku
 podziałem na jednostki poziomu 3 – podregiony, zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Cztery subregiony / obszary polityki rozwoju to: południowy, północny, centralny, zachodni.
[image: image173.jpg]- (_EmOPLTRP





Rysunek 8 Obszary polityki rozwoju województwa

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego na realizację Programów Rozwoju Subregionów przeznaczono kwotę 239 016 703,4 EUR. Podziału środków pomiędzy subregiony dokonano zgodnie z algorytmem uwzględniającym liczbę mieszkańców, odwrotność PKB per capita oraz liczbę bezrobotnych
. 

Poszczególne subregiony otrzymały na realizację PRS środki w wysokości:

· centralny - 98 339 353,68 EUR,

· południowy - 37 537 879,70 EUR,

· północny - 46 342 941,64 EUR,

· zachodni - 56 796 528,40 EUR.

[image: image8.png]Zachodni
24%





Rysunek 9 Podział środków przeznaczonych na poszczególne PRS

Ponadto, dla każdego subregionu opracowany został podział alokacji pomiędzy poszczególne priorytety, działania i poddziałania. Podział ten musiał być respektowany przy tworzeniu listy projektów subregionalnych.

Samorządy w ramach PRS zgłaszały projekty, wyłonione w drodze konsultacji, które zostały uznane, jako najistotniejsze dla rozwoju poszczególnych obszarów w województwie śląskim. Do dnia 29 lutego 2008 roku reprezentacje Subregionów złożyły Programy Rozwoju Subregionów wraz z podpisanymi, przez co najmniej 75% jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących 75% ludności danego subregionu, umowami o współpracy w ramach danego Programu Rozwoju Subregionu. Ponadto, do każdego PRS zostały złożone fiszki projektowe oraz Wstępne Studium Wykonalności/Studium Wykonalności.

W dniu 20 maja 2008 r., Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji PRS wraz z listą projektów ocenionych pozytywnie w wyniku oceny merytoryczno-technicznej projektów.

W ramach PRS realizowane są projekty w sześciu Priorytetach. Najwięcej projektów bo 45 realizowanych jest w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 
Poniżej na Rys. przedstawiono szczegółowy podział projektów realizowanych w ramach PRS na działania/poddziałania oraz Subregiony.
[image: image9.png]Rozklad projektow realizowanych w ramach PRS w podziale na
dzialania/podzialania

i
o
1S
o
w
=y
=

21 22 322 41 5. 621 622 711 712

=
°
o

ECentralny 27 7 22 1 6 0 0 0 0
@Polnocny 1 4 8 0 8 1 2 9 2 13
OPoludniowy 14 5 0 10 0 10 1 0 12 0 24
OZachodni 3 6 1 1 2 2 2 2 4 1 11





Rysunek 10 Rozkład projektów realizowanych w ramach PRS w podziale na działania/poddziałania
Zgodnie z Wytycznymi do procedury Projektów Kluczowych i Programów Rozwoju Subregionów, nabór wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2009 r. Jednakże w dniu 22 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie przedłużenia do dnia 28 lutego 2010 r. terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, które przewiduje realizację sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. 
Spośród wniosków, dla których ostatecznym terminem złożenia był koniec grudnia 2009 r. nie złożono 6 projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, 6 projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego oraz 4 projekty w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Do dnia 1 marca 2010 r. nastąpiło ostateczne złożenie wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych w ramach działania 2.1. RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
W okresie sprawozdawczym następowały rezygnacje z realizacji projektów oraz oceny negatywne projektów, w związku z czym ogólna liczba projektów PRS, które nie zostaną zrealizowane, wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 40.

W okresie sprawozdawczym poszczególne Subregiony dokonywały aktualizacji Programów, koniecznych dla zagospodarowania powstałych oszczędności (poprzez wybór dodatkowych projektów, bądź podniesienie dofinansowania niektórym projektom z listy podstawowej) oraz przesunięcie kwot niewykorzystanych w trakcie realizacji PRS do puli konkursowej RPO WSL. 

W wyniku aktualizacji wprowadzono 8 nowych projektów z list rezerwowych Programów 
a ogólna liczba projektów PRS na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 271.

Termin złożenia nowych projektów upływa 31 grudnia 2011 r.

Ponadto IZ RPO WSL uzgodniła ze stosownymi organami tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Śląskim oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Programów.

Poniżej przedstawiono stan wdrażania PRS.

Tabela 5 Stan wdrażania PRS od uruchomienia Programu 
	PRS
	Ogółem
	Wnioski złożone do 31.12.2010 r.
	Nie złożono wniosku + deklaracja o rezygnacji/ oceny negatywne
	Wnioski do złożenia do 31.12.2011 r.

	
	Liczba projektów
	Alokacja EUR
	Liczba wniosków
	Alokacja EUR
	%
	Liczba wniosków
	Alokacja EUR
	%
	Liczba wniosków
	Alokacja UER
	%

	Centralny
	90
	102 269 150,17
	81
	97 941 939,87
	95,8%
	9 + 9
	11 928 213,26
	11,7%
	0
	-
	0%

	Południowy
	76
	37 757 384,09
	66
	35 150 391,30
	93,1%
	8 + 8
	5 635 502,97
	14,9%
	2
	453 853,00
	1,2%

	Północny
	64
	48 194 507,48
	59
	47 313 691,29
	98,2%
	4 + 1
	2 590 241,60
	5,4%
	1
	195 832,42
	0,4%

	Zachodni
	41
	57 960 581,12
	40
	57 670 701,86
	99,5%
	0 + 1
	2 554 495,05
	4,4%
	1
	289 879,26
	0,5%

	Suma
	271
	246 181 622,86
	246
	238 076 724,33
	96,7%
	21 + 19
	22 708 452,88
	9,2%
	4
	939 564,67
	0,4%


[image: image10.png]StanwdraZania PRS (liczba)

 Liczba projektow przewidzianych dovealizacji  # Projekty zZlozone

= Projekty ocenionepozytywniemerytorycznie 8 Podpisane umowy o dofinansowanie projektéw

= Projekty utracone u Projekty, ktorych termin zlozenia to 31.12.2011r.
90

o
=
o

41 40

-
=3
N
o

Centralny Poludniowy Pélnocny Zachodni





Rysunek 11 Postęp wdrażania projektów realizowanych w ramach PRS od uruchomienia Programu (liczba)
[image: image11.png]120 000 000
100 000 000
80000 000
60000 000
40000 000
20000 000

Stan wdrazania PRS (wartos¢ w min EUR)

Centralny Poludniowy Pélnocny

mMaksymalna wartosé dofinansowania projektow
mProjekty zlozone

mProjekty ocenionepozytywniemerytorycznie
EPodpisaneumowy o dofinansowanie projektow
mProjekty utracone

* Projekty,ktorych termin zlozenia to 31.12.2011r.

HPlatnosci zrealizowanena rzecz beneficjentow

Zachodni





Rysunek 12  Postęp wdrażania projektów realizowanych w ramach PRS od uruchomienia Programu (wartość)
Najaktywniejszymi beneficjentami w każdym z subregionów są oczywiście największe miasta, co uwarunkowane jest nie tylko większymi potrzebami rozwojowymi czy dostępnością środków na wkład własny, ale również większą siłą polityczną prezydentów tych miast na tle subregionu. Niemałą rolę odegrał tutaj również fakt jakości kadr, jak również stopień przygotowania do realizacji projektów w momencie zgłaszania propozycji.

Sukcesu PRS należy upatrywać w partnerskim charakterze tego przedsięwzięcia. Z jednej strony możemy mówić o partnerstwie „pionowym” Instytucja Zarządzająca – jednostki samorządu terytorialnego województwa (beneficjenci), gdyż PRS stanowi realizację postulatów wysuwanych przez gminy i powiaty na etapie konsultacji RPO WSL. Beneficjenci wskazywali na problem nierozerwalnie wiążący się z wdrażaniem ścieżki konkursowej. W związku z zainteresowaniem otrzymaniem dofinansowania przez znacznie więcej projektów niż wynosi pula dostępnych środków, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla znacznej ilości projektów okazuje się w ostateczności wydatkiem nieefektywnym. Koszty przygotowania dokumentacji dla projektów, które nie uzyskają ostatecznie dofinansowania, stanowią spore obciążenie dla budżetów jednostek. Odpowiedzią na ten problem było przeniesienie części kompetencji w zakresie wyboru projektów ze szczebla regionalnego na subregionalne i stworzenie Programów.

Z drugiej strony proces tworzenia Programów wymagał ściśle partnerskiego podejścia i negocjacji w zakresie podziału środków i kształtu list projektów. Można zatem mówić o kooperacji „poziomej”. Zgodnie z założeniami projekty realizowane w ramach PRS tworzą spójne, powiązane portfele projektów istotnych dla danego subregionu. Zaowocowało to powstaniem bardzo wielu projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie. Ponadto warto powiedzieć, że w niektórych działaniach zaproponowane projekty tworzą łącznie większe sieci. Dotyczy to w szczególności projektów przewidujących budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu czy tras rowerowych. Należy podkreślić, że realizacja tego typu przedsięwzięć byłaby w ścieżce konkursowej bardzo utrudniona.  

IZ wymagała konsensusu w subregionie potwierdzonego zawarciem umowy pomiędzy stosowną liczbą sygnatariuszy – 75% jednostek tworzących subregion, reprezentujących min. 75% ludności subregionu. Umożliwiło to zgłoszenie projektu nawet najmniejszym gminom, które poprzez jego realizację mogły zdobyć doświadczenie i być może chętniej próbować swych sił w ścieżce konkursowej. Ostatecznie umowy subregionalne zostały podpisane przez wszystkie jednostki w subregionie centralnym, południowym i północnym W subregionie zachodnim natomiast nie przystąpiła do umowy tylko jedna gmina. 
Informacje nt. konkursów
W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła 15 naborów wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym.

IP2 RPO WSL, której delegowane zostało wdrażanie działania 1.2 i poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, ogłosiła 4 nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. 
Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI niniejszego Sprawozdania.
[image: image12.png]700

600

500

400

300

200

100

0

Informacja nt. ogloszonych konkurséw (wartosé¢ w min EUR i liczba)

677,72

546,22

4,20
131,50 140,30

43,90

wmin EUR IP2RPO WSL IZRPO WSL Razem

Od uruchomienia programu 2010





Rysunek 13 Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu
Stan wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL(ŚCP)
IZ RPO WSL  delegowała część zadań związanych z wdrażaniem RPO WSL do Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (IP2 RPO WSL). IP2 RPO WSL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, jest odpowiedzialna za wdrażanie działania/poddziałań Programu:

· Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP,
· Podziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa,
· Podziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa.

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. w ramach konkursów ogłoszonych przez IP2 RPO WSL zostało złożonych 5523 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 
403 117 684 EUR (171 % alokacji), przy czym podpisano umowy w przypadku 
1594 projektów o wartości dofinansowania 104 697 573,41 EUR, co stanowi 44 % alokacji. Na podstawie wniosków o płatność (680 zakończonych projektów) wypłacono 
30 061 253 EUR (13% alokacji). Całkowita suma wydatkowanych środków jest wyższa, gdyż obejmuje wnioski o płatność pośrednią jeszcze niezakończonych projektów. 

[image: image13.png]Stan wdrazania dzialazi powierzonych IP2 RPO WSL

min EUR
450,00 6000
5523
400,00 B
- 5000
350,00
300,00 4000
250,00
r 3000
200,00
150,00 2000
100,00
680 r 1000
50,00
‘Wnioski o Podpisane umowy Zakonczoneprojekty

dofinansowanie

= warto$¢ dofinansowania —#—liczba





Rysunek 14 Stan wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL
[image: image14.png]% alokacji prreznaczonejna wdraianie dzialar powierzonych IP2 RPO WSL

100%

Alokacja 235,54min EUR

171%
‘Whnioski o dofinansowanie 403,12mIn EUR

(wartos¢ dofinansowania)

44 %

Podpisaneumowy 104,70 min EUR

(wartos¢ dofinansowania)

13%

Zakonczoneprojekty
30,06 min EUR

(wartos¢ dofinansowania)





Rysunek 15 %alokacji przeznaczonej na wdrażanie działań powierzonych IP2 RPO WSL 

Rozkład terytorialny dotyczący wsparcia udzielonego przedsiębiorcom 
w podziale na subregiony

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wnioski o dofinansowanie, podpisane umowy 
i wnioski o płatność uwzględniając miejsce siedziby beneficjenta. Wśród złożonych do ŚCP wniosków o dofinansowanie 205 dotyczyło projektów złożonych przez przedsiębiorców, którzy posiadają firmy zarejestrowane poza obszarem województwa śląskiego. Świadczy 
to o tym, że RPO WSL przyciąga nowe podmioty gospodarcze do inwestowania na terenie 
woj. śląskiego. Wartość wnioskowanego dofinansowania dla tych projektów wynosi 
22 mln EUR. Najwięcej wniosków złożono w subregionie centralnym – 3238 wniosków 
na kwotę dofinansowania 227,98 mln EUR. 
[image: image15.png]min EUR
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00

Whnioski o dofinansowanie

\3238

640

o
o0
3

centralny poludniowy pélnocny  zachodni

= watro$¢ wnioskowanego dofinansowania

—s=—liczba

pozawoj.

Slaskim





Rysunek 16 Wnioski o dofinansowanie 

Liczba oraz wartość dofinansowania podpisanych umów do dnia 31 grudnia 2010 r. 
w podziale na subregiony przedstawia się następująco: 
[image: image16.png]min EUR
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

10,00

Podpisaneumowy o dofinansowanie

966

centralny poludniowy polnocny zachodni pozawoj.
Slaskim

E==dwarto$¢ dofinansowania zuméw ~ —@—liczba

1200

1000

800

600

400

200





Rysunek 17 Podpisane umowy o dofinansowanie 

Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów w każdym z subregionów jako procent łącznej liczby umów, najlepiej wypada subregion centralny (61%).

[image: image17.png]Liczba podpisanych umoww podziale na subregiony

pozawoj. Slaskim
1%

poélnocny,
13%

poludniowy centralny
16%





Rysunek 18 Liczba podpisanych umów w podziale na subregiony 

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, a w konsekwencji dużą wartość podpisanych umów, najwięcej środków wypłacono w subregionie centralnym 
16,48 mln EUR. Pozostałe subregiony otrzymały łącznie 13,45 mln EUR.

[image: image18.png]min EUR
70,00

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

10,00

Whioski o platnosé kericowq

398

I

3

centralny poludniowy pélnocny zachodni pozawoj.

==t wyplacone srodki

Slaskim

—#—liczba zakoniczonych projektow





Rysunek 19 Wnioski o płatność końcową w podziale na subregiony
Przeanalizowano jaki procent zakontraktowanego dofinansowania, został wypłacony beneficjentom w poszczególnych subregionach. Powyższa analiza wskazuje, że poziom wydatkowania zakontraktowanych środków wypada podobnie we wszystkich subregionach woj. śląskiego z niewielką dominacją subregionu południowego, w którym wypłacono 
35% przyznanych dotacji. Najwolniej realizowane i rozliczane są projekty beneficjentów posiadających siedzibę poza woj. śląskim, gdzie wypłacono zaledwie 17% przyznanych środków. 

[image: image19.png]Wiplacone srodki jako procent priyznanegow umowie dofinansowania

centralny

poludniowy

poélnocny

zachodni

pozawoj. Slaskim





Rysunek 20 Wypłacone środki jako procent przyznanego w umowie dofinansowania 

Postęp wdrażania RPO WSL w części zadań powierzonych IP2 RPO WSL z uwzględnieniem podziału na subregiony przedstawia się następująco: 
[image: image20.png]2000

1500

1000

Postep wdrazania

966

883
640

o
o0

254 201 151 205

centralny poludniowy poélnocny zachodni poza
woj.$laskim
Bliczba zlozonych wnioskéw o dofinansowanie

Bliczba podpisanych uméw

Oliczba zakonczonych projektow





Rysunek 21 Postęp wdrażania RPO WSL w części zadań powierzonych IP2 RPO WSL
Biorąc pod uwagę wartość dofinansowania w podpisanych umowach można wyznaczyć kwotę dotacji przypadającą na jedno przedsiębiorstwo z sektora MŚP. Kwoty dofinansowania projektów w poszczególnych subregionach są do siebie zbliżone, z niewielką przewagą subregionu południowego, gdzie na beneficjenta mającego siedzibę na obszarze tego subregionu przypada kwota dofinansowania 274,17 EUR. Subregion centralny nie jest w tym przypadku dominujący, zważywszy na największą liczbę projektów ubiegających się o dofinansowanie i biorąc pod uwagę liczby przedsiębiorców z sektora MŚP  zlokalizowanych na obszarze tego terenu. Najmniejsza kwota dotacji przypadająca na 1 przedsiębiorstwo z sektora MŚP przypada w subregionie zachodnim. 
[image: image21.png]EUR

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

Kwota dotacjiprzypadajqcana l priedsiebiorstwo z sektora MSP

274,17
254,35

231.12
203,71

centralny poludniowy poélnocny zachodni





Rysunek 22 Kwota dotacji przypadająca na 1 przedsiębiorstwo z sektora MSP
W poszczególnych subregionach woj. śląskiego nie wystąpiły znaczne różnice pod względem wartości składanych wniosków. Średnia wartość złożonego wniosku to około 181 tys. EUR. 
W przypadku podpisanych umów najwyższa średnia wartość (266 tys. EUR) przypada dla projektów beneficjentów, którzy posiadają siedzibę firmy poza obszarem woj. śląskiego. Świadczy to o dużej wartości projektów w stosunku do liczby podpisanych umów. 
Wśród subregionów woj. śląskiego pod względem średniej wartości podpisanych umów dominuje subregion centralny (215 tys. EUR), a w subregionach północnym i zachodnim obserwuje się zbliżone wartości (147 tys. EUR). Analizując wnioski o płatność, obserwuje się tak jak w przypadku umów, najwyższą ich średnią wartość dla beneficjentów mających zarejestrowaną działalność poza woj. śląskim. 
Z regionów woj. śląskiego dominuje subregion południowy (133 tys. EUR), a pozostałe charakteryzują się zbliżoną średnią wartością (93 tys. EUR subregiony północny i zachodni, 100 tys. EUR subregion centralny).

[image: image22.png]Wartosci Srednie dla wnioskow i umow w subregionach
woj.slqskiego

w
5 3
300000 N °
= o
=
250000 s 5
S =03 5 5
SR =2 2 S
= =
200000 £ @R N oo
a5 _
3 & b
< = -
150000 S amm c o
o aR
> EES
&
100000
50000
0
Srednia wartosé Srednia wartosé Srednia wartosé
zlozonych wnioskow podpisanych uméw wyplaconych wniosk éw
o platnosé

Bcentralny  Bpoludniowy Bpélnony @zachodni O poza woj.dlaskim





Rysunek 23 Wartość średnia dla wniosków i umów w subregionach 

Kierunki udzielonego wsparcia - typy projektów

Projekty finansowane w ramach Działania i Poddziałań powierzonych ŚCP można podzielić na trzy typy: inwestycyjne (zarówno o charakterze innowacyjnym jak i mające na celu podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP), doradcze i targowe. Indykatywna alokacja przeznaczona na poszczególne typy projektów przedstawia 
się następująco:

[image: image23.png]% alokacjiprzeznaczonej na poszczegélne typy projekiow
doradztwo
5,08%

inwestycje
91,02%





Rysunek 24 % alokacji przeznaczonej na poszczególne typy projektów

Zestawiając liczbę podpisanych umów w poszczególnych regionach z podziałem na typy projektów, obserwuje się dominację projektów inwestycyjnych, na drugim miejscu znajdują się projekty targowe z niewielką przewagą nad doradczymi (subregiony: centralny, południowy, północny). W subregionie zachodnim do dnia 31 grudnia 2010 r. zawarto najmniej umów dotyczących projektów targowych. Umowy podpisane przez beneficjentów posiadających swoje siedziby poza woj. śląskim dotyczą wyłącznie projektów inwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwa nie posiadające siedziby na terytorium województwa śląskiego nie mają możliwości ubiegania się o dofinansowanie na targi.
[image: image24.png]Liczba zawartych umow wedlug typu projeltoww podziale na regiony

719

203

139 130 100

2 19 42 30 2031 22

centralny poludniowy poélnocny zachodni poza
woj.$laskim

@inwestycje Otargi Odoradztwo





Rysunek 25 Zawarte umowy według typu projektów 

Podpisane dotychczas umowy w ujęciu wartościowym (EFRR+ dofinansowanie z budżetu państwa) dotyczyły przede wszystkim projektów inwestycyjnych - 96,3% ogólnej wartości dofinansowania podpisanych umów. Projekty doradcze i targowe stanowią w sumie 
ok. 4% ogólnej wartości dofinansowania zawartych umów.

[image: image25.png]Zawarte umowy w ujeciu wartosciowymwedlug typow projektow

doradztwo,
1,63%

inwestycje
96,30%





Rysunek 26 Zawarte umowy w ujęciu wartościowym według typów projektów
Analizując wielkość środków wypłaconych w poszczególnych regionach w podziale na typy projektów, obserwuje się tą samą tendencję, jaka miała miejsce w przypadku zawartych umów. Do dnia 31 grudnia 2010 r. największe wsparcie otrzymały projekty inwestycyjne, w subregionie centralnym jest to wartość 15 mln EUR, w południowym 6 mln EUR, w północnym i zachodnim odpowiednio 3 i 2 mln EUR. Projekty inwestycyjne beneficjentów z poza woj. śląskim otrzymały 430 tys. EUR dofinansowania. Na projekty doradcze została wypłacona łączna kwota dofinansowania 1 mln EUR, a na targowe 655 tys. EUR.

[image: image174.jpg]


[image: image175.jpg]


[image: image26.png]16 000 000
14000 000
12 000 000
10 000 000
8000000
6000000
4000000
2000000

centralny

poludniowy poélnocny

Binwestycje Dtargi

Odoradztwo

zachodni

poza
woj.$laskim





Rysunek 27 Środki wypłacone beneficjentom według typów projektów w podziale na subregiony
Poziom wykorzystania indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne typy projektów na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:

[image: image27.png]Poziomwykorzystania indykatywnej alokacjiprzeznaczonej na
poszezegolne typy projektow

inwestycje

doradztwo

targi

100%
214,38 min EUR

19,19%
12,93% 100%
11,96min EUR
14,90%
8.97% 100%
9,20min EUR
4,70%
7,14%
% 20% 40% 60% 80% 100%
malokacja Bzawarteumowy Hzakoiczoneprojekty





Rysunek 28 Poziom wykorzystania indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne typy projektów
Kategorie interwencji

Umowy zawarte do dnia 31 grudnia 2010 r. dotyczyły kategorii interwencji:

· 08  Inne inwestycje w przedsiębiorstwa – 81%,
· 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+R i przedsiębiorstwa itp.) - 17%,
· 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw – 2%.
W skład kategorii interwencji  08 wchodzą projekty targowe i o charakterze inwestycyjnym. Projekty z obszaru wsparcia 07 są projektami inwestycyjnymi o wysokim potencjale innowacyjności, natomiast kategoria interwencji 05 dotyczy projektów doradczych. 

Udział procentowy projektów według kategorii interwencji w ujęciu wartościowym dla zawartych umów przedstawia poniższy wykres:

[image: image28.png]Zawarte umowy (wartosé¢ dofinansowania) wedhig kategorii interwencji

05 Uslugi w zakresie

08Inne inwestycje w zaawansowanego
przedsigbiorstwa wsparciadia
81,08% przedsigbiorstw i grup

przedsigbiorstw
1,68%

07 Inwestycje w
przedsigbiorstwa
bezposrednio zwiazane
2 dziedzingbadar i
innowacji
17,29%





Rysunek 29 Zawarte umowy według kategorii interwencji
Analizując liczbę podpisanych umów w poszczególnych regionach z podziałem na kategorie interwencji, można zauważyć we wszystkich regionach dominację projektów z kategorii interwencji 08 (751 zawartych umów w subregionie centralnym). 
W subregionach północnym i zachodnim na drugim miejscu znajdują się projekty należące do kategorii interwencji 05 (po 30 zawartych umów). Świadczy to o małej wartości (max. dofinansowanie dla projektów doradczych wynosi 30 tys. PLN) tego typów projektów w stosunku do liczby podpisanych umów. Beneficjenci posiadający swoje siedziby poza woj. śląskim do 31 grudnia 2010 r. nie podpisali żadnych projektów z obszaru kategorii interwencji 05.

[image: image29.png]Zawarte umowy wedlug kategorii interwencji w podziale na subregiony

751

centralny poludniowy poélnocny zachodni poza
woj.$laskim

@08 mos mo7





Rysunek 30 Zawarte umowy według kategorii interwencji w podziale na subregiony
Wielkość środków wypłaconych beneficjentom w poszczególnych regionach w podziale na kategorie interwencji obrazuje poniższy wykres:

[image: image176.emf][image: image30.png]Srodkiwyplacone beneficjentom (min PLN) wedlug kategorii

interwencji
W
4 >
14000 000 ht eg)A
12 000 000
10000 000
8000000 N>
iz Y
6000000 o a ,3,'51"1‘ "§&
o » A% iy
4000000 “ £ Q3 > o 2 .\"’3
= = a3
2000000 H g 33 a2z L
centralny poludniowy poélnocny zachodni poza

woj.$laskim

|08 07 @05





Rysunek 31 Środki wypłacone beneficjentom według kategorii interwencji
Analizując wykorzystanie indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia obserwuje się, że jest ona najwyższa dla kategorii interwencji 07 (Inwestycje 
w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji). Dla zawartych umów jest to 48 %, a dla wniosków o płatność 114% całkowitej alokacji przeznaczonej na ten obszar wsparcia. W stosunku do dostępnej alokacji na projekty należące do kategorii 08 alokacja dla zawartych umów wynosi 43%. Najwolniej realizowane i rozliczane są projekty należące do obszaru wsparcia 05 (podpisane umowy - 12%, wnioski o płatność - 9% całkowitej alokacji przeznaczonej na kategoria interwencji), co wynika z najmniejszego zainteresowania przedsiębiorców wsparciem na projekty o charakterze doradczym.

[image: image31.png]08

07

=
b

Poziomwykorzystania indykatywnej alokacjiprzeznaczonej na
poszezegolne kategorie interwencji

4,68%

100%
167,04min EUR

3,20%
100%
31,77mln EUR
8,43%
100%
12,20 min EUR

Balokacja

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bzawarteumowy  Ozakoriczoneprojekty





Rysunek 32 Poziom wykorzystania indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne kategorie interwencji
Realizacja RPO WSL – rozkład projektów
Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) z kontraktacji na koniec 2010 r., w niektórych przypadkach dane pochodzą z LSI z powodu braku danych w KSI.

Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki
Przedstawiona poniżej analiza dotyczy absorpcji środków RPO WSL z uwzględnieniem dominującej sekcji PKD projektów biorących udział w procedurze konkursowej organizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Sekcje PKD sklasyfikowane w analizie, sekcje, których udział w ogólnej liczbie projektów jest niski i w związku z tym posiadają małą wartość analityczną i porównawczą zostały sklasyfikowane w jednej kategorii pod nazwą „Pozostałe sekcje”:
1. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

2. Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

3. Sekcja F Budownictwo

4. Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

5. Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6. Sekcja J Informacja i komunikacja

7. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

8. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

9. Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

10. Sekcja S Pozostała działalność usługowa

11. Pozostałe sekcje

· Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
· Sekcja B Górnictwo i wydobywanie,
· Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
· Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa,
· Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa,
· Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
· Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,

· Sekcja P Edukacja.
Dominującą sekcją klasyfikacji PKD, zarówno na etapie naboru jak i absorpcji środków finansowych, jest Przetwórstwo przemysłowe sklasyfikowane w sekcji C. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ponad trzykrotnie mniej reprezentowana w woj. śląskim przez podmioty gospodarcze branża produkcyjna wnioskuje i otrzymuje na mocy podpisanych umów wsparcie ponad pięciokrotnie większe 52 mln EUR (210 mln PLN) niż najliczniej reprezentowana w województwie śląskim (134478 podmiotów) branża handlowa - sekcja G 10 mln EUR (41 mln PLN). 

Mając na uwadze proporcję ilości sklasyfikowanych podmiotów gospodarczych w danej sekcji a wielkość środków finansowych pozyskiwanych w ramach RPO WSL należy również zwrócić uwagę na mały udział Sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna - jedynie 4 mln EUR (16 mln PLN) dofinansowania uzyskanego na podstawie podpisanych umów w IP2 RPO WSL, w sytuacji gdy w woj. Śląskim w tej branży działa 33699 tys. podmiotów.

Nie dziwi natomiast wysoki udział w absorpcji środków finansowych w ramach RPO WSL branży gastronomiczno-hotelarskiej sklasyfikowanej w sekcji I. Podmioty gospodarcze sklasyfikowane w tej sekcji PKD stanowią ponad 3,4% wszystkich sklasyfikowanych 
w woj. Śląskim natomiast uzyskane wsparcie finansowe na poziomie 10 mln EUR (43 mln PLN) stawia omawianą branżę wśród najbardziej aktywnych w pozyskiwaniu środków finansowych oferowanych przez RPO WSL - blisko 10% ogólnej wartości dofinansowania udzielonego przedsiębiorcom na podstawie umów o dofinansowanie. Jest to oczywiście spowodowane faktem, iż branża turystyczno-hotelarska ujęta została w odrębnym priorytecie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, i tym samym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje odrębne konkursy dla przedsiębiorców reprezentujących ten obszar działalności gospodarczej. 

Bardzo mały udział w absorpcji środków finansowych (0.31%) w stosunku do liczby podmiotów zarejestrowanych (21066) ma również Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. 

Wyjaśnienia wymaga również fakt niskiego udziału w pozyskiwaniu środków finansowych, mimo wysokiego udziału w łącznej liczbie zarejestrowanych w woj. śląskim podmiotów gospodarczych, sklasyfikowanych w Sekcji H Transport i gospodarka magazynowa (jedynie 0,90% łącznej wartości udzielonego dofinansowania na 30508 stanowiących ponad 7% wszystkich podmiotów gospodarczych). Taki stan jest wynikiem uregulowań prawnych, które nakładają na działalność związaną z transportem ograniczenia min. wartość dofinansowania nie może przekroczyć 40% wartości projektu, a ponadto z dofinansowania wyłączone są również środki transportu stanowiące główny przedmiot działalności przedsiębiorców 
w tej branży.

Poddając analizie skuteczność w pozyskiwaniu środków RPO WSL podkreślić należy bardzo dobry wynik Sekcji J Informacja i komunikacja. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w przypadku 40% projektów złożonych ramach procedury konkursowej. Równie wysoki poziom skuteczności w absorpcji środków finansowych ma branża produkcyjna (sekcja C), gdzie procent projektów w przypadku, których zwarto umowy o dofinansowanie w stosunku do złożonych wniosków o dofinansowanie również, jak w przypadku Sekcji J, wynosi 40%. 

Analizując skuteczność
 branży handlowej (sekcja G) w pozyskiwaniu środków finansowych RPO WSL dostrzegamy, że co czwarty projekt otrzymuje dofinansowanie w ramach RPO WSL (27%). Najmniejszą skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych (7,5%) reprezentują przedstawiciele działający w branży hotelarsko-gastronomicznej, jednak jak już wcześniej zostało to omówione wpływ na to ma oczywiście fakt, iż projekty z tej branży konkurują ze sobą w odrębnych konkursach w ramach Podziałania 3.2.1 oraz 3.1.1., tym samym omawiana wartość statystyczna dla całej sekcji I musi być niższa w stosunku do innych branż. Niską skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych mają również sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, gdyż przedstawiciele zaledwie 2 projektów (na 22 złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości) podpisali umowy 
o dofinansowanie. Stanowi to w tym wypadku 9% z łącznej liczby wniosków złożonych przez przedstawicieli tej branży. 
[image: image32.png]Skutecznoscw pozyskiwaniu srodkow RO WSL w podziale na sekcje
PKD

39%

40%

27%

24%
7,50%
Przemysl ®Handel H Budownictwo
Zakwaterowaniei gastronomia = Zdrowie ®Informacjai komunikacja

Uslugi




Rysunek 33 Skuteczność w pozyskiwaniu środków RPO WSL w podziale na sekcje PKD
Oczywiście w każdym z subregionów dominuje branża produkcyjna (sekcja C). Ponad połowa projektów tej branży jest realizowana przez beneficjentów z subregionu Centralnego. Branżą, która dominuje w stosunku do innych branż w subregionie centralnym jest handel (sekcja G). Blisko 70% projektów, sklasyfikowanych w tej sekcji PKD jest realizowana przez beneficjentów właśnie z tego subregionu. Jeszcze większa różnica jest widoczna w przypadku projektów sklasyfikowanych w sekcji Q Zdrowie i opieka społeczna, gdzie ponad 77% projektów jest realizowanych przez beneficjentów tylko z Subregionu Centralnego, a jedynie 4% przez beneficjentów z subregionu Zachodniego. Udział powyższych branż w subregionie Centralnym jest znaczący, niemniej branżą, która w zdecydowany sposób dominuje nad innymi, którym udzielane jest wsparcie w ramach RPO WSL jest Sekcja J Informacja i Komunikacja. 83% projektów jest realizowana przez przedsiębiorców z tego właśnie subregionu województwa śląskiego, natomiast w subregionie północnym swoją siedzibę ma jedynie 3,5% beneficjentów realizujących projekty związane branżą informatyczną i komunikacyjną.
Poniżej na Rys została przedstawiona wielkości dofinansowania w trzech kategoriach– wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, zakończone projekty.

[image: image33.png]EUR Dofinansowanie wramach RPO WSL

160000 000,00
140000 000,00
120000 000,00
100000 000,00
80000 000,00
60000 000,00
40000 000,00
20000 000,00
0,00

BWnioski BUmowy OZakoriczoneprojekty





Rysunek 34 Wielkość dofinansowania w trzech kategoriach w podziale na sekcje
Na Rys. poniżej przedstawione zostały wartość oraz liczba podpisanych umów z przedsiębiorcami w podziale na sekcje PKD projektów.
[image: image34.png]dstawie PKD

owna pod
0,18

7,00

Rozklad projekt

11,00

2,00

5

60

- UIeYPRS IMeMo.epodsos
oM eare)so( I eHPS

emosnsn
IsoueeIzp e[e)sozod S LIPS

DRI rEyMAIZOT LIy my
Z RURZRINZ ISOULRIZ(T ¥ ¢DPS

eDeyumuroy 1 eleuriopuy rehyPS

eheynpyg Jehyps

vatfeRrdsa
ISOULIEIZP T ETIEAONSTUMIPE SNfsT
ASAINLZ M ISOULEIZ(T N e DPS

CUZINNP2) TeMoNneU “eueuofsayo.rd
Isoupererzd N eLPS

DSOUWOPNRIUNUAIESNSqo
Z euezéinzsourepeiz( T ehyps

esonRzIdza qn
TeAsOsUCUY Jsoureerzq M tHIPS

euzajods
dourod rewomorpz exprdg O ehyps

emouszesew
exepodsos ryrodsuet], H eLyps

TUIAUZI IO U0.D)S LS
TUIESNS [URIUEA0.R)EM LT
Z euezIMzIsoueerzq [eHPS

omprumopng Jg eyps

“atfezotpm ‘P AMopopoures
mopzefod emerdeu (Suzapepp
14AM0)INH Ppuey ) eHPS
“-daed ‘zes Lun PR
5w moruemsinedoez
1IMeZIEMIS A (0 ePS

IMO[SAURZIA 0M)STOMPZIT ) eHIPS

ImuemLqopAm 1oMPNLIoD) g ehyPs

ompeqLr
TOAPIMO] ‘0OMPTUSI] OMPTU[0Y
v ebws

Liczba

= Warto$¢w min EUR





Rysunek 35 Rozkład projektów na podstawie PKD

Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary miejski, wiejski i górski
Charakter województwa śląskiego sprawia, iż kluczową dla jego przyszłości jest kondycja dużych miast, które stanowią lokomotywy wzrostu dla całego regionu. Głównymi elementami systemu osadniczego województwa są 4 aglomeracje miejskie, w tym Aglomeracja Górnośląska o znaczeniu europejskim, która tworzy 14 miast na prawach powiatu. Jest to obszar o największej w kraju i jednej z największych w Europie koncentracji osadnictwa miejskiego. Przemiany gospodarcze i społeczne zachodzące w województwie wpłynęły niekorzystnie na procesy zachodzące w miastach, powodując ich depopulację, degradacje przestrzeni miejskich oraz spadek jakości obiektów użyteczności publicznej. W związku z powyższym w ramach RPO WSL jest odrębny priorytet zorientowany przede wszystkim na rozwój miast.
Problematyka obszarów wiejskich została potraktowana w RPO WSL horyzontalnie, w związku z faktem iż w okresie programowania 2007-2013 jest specjalny program operacyjny skierowany do obszarów wiejskich (PROW). Zdecydowanie największe procentowe wsparcie w sensie kontraktacji dla obszarów wiejskiej ma dotychczas miejsce w osi priorytetowej V Środowisko, a projekty dotyczą głównie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, gdyż w tym zakresie obszary wiejskie są bardzo opóźnione w porównaniu z obszarami miejskimi.  Ponadprzeciętny udział obszarów wiejskich zauważyć można także w osiach priorytetowych VII Transport i III Turystyka. 
W osi priorytetowej II Społeczeństwo informacyjne i III Turystyka podpisano więcej umów na obszarze wiejskim niż miejskim jednak są to projekty wartościowo dużo mniejsze. Poniżej na wykresach 7 i 8 przedstawiono rozkład projektów w poszczególnych osiach priorytetowych w podziale na obszary od uruchomienia Programu do końca 2010 roku.
Różnorodne funkcje, jakie pełnią obszary miejskie i wiejskie, duże miasta i małe gminy powodują, iż na różnych obszarach konieczny jest odmienny poziom wyposażenia w infrastrukturę, na którą potrzebne są w różnej wielkości środki.

[image: image35.png]Rozklad projektow w podziale na obszary (wartosé w min EUR)

RPO WSL
X
X
VIII
VII
VI
v
v
11
I
I
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1 o it v v Vi VII VIII X ‘;R,l;(l)l
mgorski 1 1 4 1 5 0 2 1 14,76
Bwiejski | 13 7 14 10 66 6 39 8 169,23
Omiejski| 66 42 33 35 47 240 259 66 44 830,52





Rysunek 36 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary
[image: image36.png]Rozklad projektéw w podziale na obszary (liczba)

RPOWSL
X
X
VIII
VII
Vi
v
v
it
o
1
1‘) 51‘)0 1 0‘00 1 5‘00 2 0‘00
1 o it v v Vi VII VIII X
mgorski 7 16 13 3 4 6 1 5
Dwiejski | 157 94 145 61 50 8 77 10 37
Emiejski | 1440 77 134 87 57 24 114 67 129





Rysunek 37 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary 

Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary tematyczne
Poziom realizacji RPO WSL na koniec okresu sprawozdawczego był bliski maksymalnemu w obszarze infrastruktury społecznej (90% wykorzystania alokacji). W ramach obszaru transport poziom wykorzystania alokacji wynosi 70%, pomimo iż alokacja na konkursy została już wykorzystana pozostał do złożenia jeszcze jeden projekt kluczowy na ok. 75 mln EUR.
W województwie śląskim bardzo duże zainteresowanie przejawiają przedsiębiorcy, którzy składają bardzo dużo projektów, jednak wartościowo są one niewielkie – wykorzystanie alokacji na poziomie 39%. Obszary społeczeństwo informacyjne i B+R to obszary, w ramach których wdrażanie jest na bardzo niskim poziomie, opóźnienia we wdrażaniu związane były z wieloma problemami występującymi w poprzednim okresie sprawozdawczym min. z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Średni poziom wykorzystania alokacji dla obszarów przedstawionych na poniższym Rys. wynosi 53%.
[image: image37.png]100

o
=

Rozidad projektéww podziale na wsparte obszary (wartosé w min EUR i liczba)

1489
299,4

1185 i
98,1

E=ADofinansowanie UE (w min euro)

Liczba

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200





Rysunek 38 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na wsparte obszary
Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary tematyczne i przestrzenne
Na poniższym Rys. przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL biorąc pod uwagę obszary tematyczne i przestrzenne. Z danych wynika, że na obszarach wiejskich najwięcej projektów realizowanych było w zakresie środowiska, na obszarach miejskich w zakresie transportu i rewitalizacji, a na górskich z turystyki i ochrony środowiska.

Rozwój infrastruktury technicznej jest kosztowny, a efekty gospodarcze i społeczne widoczne są po czasie. Dlatego też w tej sferze władzom lokalnym niezbędna jest pomoc zewnętrzna, ponieważ ani społeczność wiejska, ani samorządy nie są w stanie przeznaczyć na ten cel odpowiedniej ilości środków finansowych. Władze lokalne stoją przed koniecznością poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto na obszarach wiejskich występują duże zaniedbania m.in. w dziedzinie zwodociągowania i sanitacji, co powoduje duże dysproporcje pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskim.
Rewitalizacja obszarów miejskich ma na celu przywrócenie ładu przestrzeni publicznej, w tym podnoszenie wartości substancji miejskiej. W regionie przede wszystkim obszary miejskie uległy degradacji w skutek przemian rynkowych terenów poprzemysłowych czy powojskowych i to szczególnie tym obszarom w regionie należy nadać nowe funkcje.
[image: image38.png]Rozkladprojektowwpodziale na obszary (%)

rewitalizcja obszarow miejskich

inwestycje w infrastrukture ochrony zdrowia i
sportows

inwestycje w infrastrukture o$wiaty
ochrona srodowiska

transport

turystyka

kultura

spoleczenstwo informacyjne

B+R, innowacjei przedsigbiorczos¢

mobszar gorski = obszar wiejski M obszar miejski





Rysunek 39 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na wsparte obszary tematyczne i obszary wiejskie, górskie i miejskie

Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na powiaty
Z przeprowadzonych analiz wynika, że z powiatów ziemskich beneficjenci składają większą liczbę projektów jednak na mniejsze kwoty – średnia liczba projektów przypadająca na powiat to 82 a średnia wartość dofinansowania to 20 mln euro. W powiatach grodzkich (miasta na prawach powiatu), średnia liczba projektów przypadająca na powiat to 73 a średnie dofinansowanie projektu to 31 mln euro. 
Sytuacja ta związana jest nie tylko z większymi potrzebami czy dostępnością środków na wkład własny, ale także z faktem, iż w większości beneficjentami realizującymi projekty kluczowe są właśnie powiaty grodzkie (m.in. Katowice, Gliwice, Częstochowa), a wartość otrzymanego dofinansowania w ww. projektach ze względu na swoją kluczowość dla regionu jest wysokie.
Najwięcej projektów realizuje Miasto Katowice, jednak fakt ten nie jest niczym nadzwyczajnym w związku z faktem iż jest to stolica regionu i centrum aglomeracji. Ponadto Katowice realizują kilka projektów kluczowych, które miały zagwarantowane dofinansowanie.
[image: image177.jpg]Pt V——



[image: image39.emf]
Rysunek 40 Liczba podpisanych umów w podziale na powiaty
[image: image178.jpg]OBSZARY POLITYKI ROZWOJU WOJEWODZTWA




[image: image40.emf]
Rysunek 41 Wartość dofinansowania podpisanych umów w podziale na powiaty
Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na beneficjentów
W województwie śląskim duże zainteresowanie w pozyskiwaniu środków unijnych przejawiają przedsiębiorcy, co znalazło odzwierciedlenie w ilości składanych projektów (69,52% projektów realizowanych jest przez przedsiębiorców). Drugim w kolejności aktywnym beneficjentem są JST, wśród których szczególną rolę odgrywają samorządy niższego szczebla, gdyż to one w największym stopniu odpowiedzialne są za rozwój lokalny. W ramach wszystkich wniosków o dofinansowanie składanych w ramach RPO WSL przez JST, w 80% beneficjentami są gminy.

Sytuacja wygląda odwrotnie biorąc pod uwagę wartość otrzymanego dofinansowania. W tej kategorii zdecydowanie przodują JST. Powodem zaistniałej sytuacji określony poziom max możliwego do otrzymania dofinansowania (50 tys. EUR mikroprzedsiębiorcy, a 189 tyś EUR MSP).
Biorąc pod uwagę wartość ogólną projektu mimo wszystko przedsiębiorcy składają projekty niewielkie kwotowo, taki stan jest wynikiem faktu, iż, każdy przedsiębiorca, który wyraża chęć starania się o środki unijne musi mieć zapewniony wkład własny w odpowiednim procencie. Posiadanie lub pozyskanie ze źródeł zewnętrznych środków w dobie kryzysu nie jest dla przedsiębiorców prostym zadaniem. 
[image: image41.png]Rozklad projektéw w podziale na beneficjntow

1800

F 1600

F 1400

F 1200

- 1000

r 800

r 600

400

F 200
-0

29

16

700

600

200

100

ZSZAM K[0YZS

4.1 ‘emorueyzssmur vpoufodss qnj erupizpiods

AMOTULUZAM [ZRIMZ [ AODSOY

wosmoapz prdo Spepyez

Amymy2HmLsur

Imojemso afHnyLysur

esoyneu Lpsoupsl

Isr

L rorqarspazad

OODN

esopzIeensummpe

Liczba

= Wartos¢ (mln eur)





Rysunek 42 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na beneficjentów
Średnia wartość realizowanych projektów w ramach RPO WSL
Największa średnia wartość ogółem projektów, z którymi podpisane zostały umowy o dofinansowanie jest w osi priorytetowej VI Zrównoważony rozwój miast (12,87 mln EUR). Powodem zaistniałej sytuacji jest realizacja w ramach ww. osi priorytetowej projektów o znaczeniu regionalnym, co wiąże się z dużym nakładem finansowym na ich realizację. Realizowany jest m.in. projekt Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie śląskim o wartości 60 mln EUR (250 mln PLN). 

W ramach Priorytetu realizowane są także trzy projekty kluczowe: 

· Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach projekt o wartości ogółem ok. 51 mln EUR,

· Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach  o wartości ogółem ok.36,17 mln EUR,
· Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium o wartości ogółem ok.41,68 mln EUR.

Wysoka średnia wartość ogółem projektu jest także w ramach priorytetu VII Transport, czyli dla projektów infrastrukturalnych, których realizacja jest bardzo kosztowna.
Najmniejsze projekty realizowane są w ramach osi priorytetowej I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość (0,18 mln EUR) w ramach której przeznaczono środki w ok. 48% na przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w województwie śląskim składają bardzo dużo projektów, jednak  są one małe wartościowo. 
[image: image42.png]Sredniawartosé ogélem projektow w min EUR

0,91

063 18

|

W] ®II §III 71V 8V ®VI AVII 5VII #IX





Rysunek 43 Średnia wartość ogółem projektów w podziale na osie priorytetowe
Projekty zakończone w ramach RPO WSL  
Na koniec 2010 roku w ramach RPO WSL beneficjenci zakończyli realizację 783 projektów na kwotę 71 mln EUR, z czego 80% to projekty realizowane w ramach Priorytetu I. Duża liczba zakończonych projektów spowodowana jest realizacją projektów polegających na rozbudowie lub modernizacji przedsiębiorstwa prowadzącego do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług oraz projektów związanych z udziałem w targach. Ww. projekty realizowane są oraz rozliczane są bardzo sprawnie. 
W ramach osi priorytetowej VI nie zakończono żadnego projektu w związku z problemami prawnymi, a także z faktem, iż w ramach Priorytetu realizowanych jest dużo projektów kluczowych, a trzy z nich zostały przekazane do KE do zweryfikowania, co wydłuża ocenę projektów. Dodatkowo realizowane projekty w ramach Priorytetu VI są bardzo kosztowne a ich realizacja długotrwała.
[image: image43.png]»
o

20

-
o0

10

o

Projekty zakoriczonew podziale na Priorytety

22,0

o it v v Vi VII VIII

E=ADofinansowanie UE (w mln euro)  =———Liczba

X

700

200

100





Rysunek 44 Projekty zakończone w podziale na Priorytety (wartość i liczba)
Poniżej zaprezentowano projekty zakończone w podziale na powiaty. Jak wynika z analizy najwięcej projektów zakończono w miastach na prawach powiatu, przy jednoczesnym największym otrzymanym 
[image: image179.jpg]


[image: image44.emf]
Rysunek 45 Liczba projektów zakończonych w podziale na powiaty

[image: image180.jpg]


[image: image45.emf] 
Rysunek 46 Wartość dofinansowania projektów zakończonych w podziale na powiaty 
Postęp realizacji RPO WSL w podziale na subregiony
Przedstawione dane nie zawierają informacji o działaniach/poddziałaniach wdrażanych przez IP2 RPO WSL, które zostały przedstawione  w analizie w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.
Analizując dane widoczne jest, że zarówno w liczbie jak i w wartości realizowanych projektów wyraźną przewagę ma subregion centralny. Zaistniała sytuacja wynika m.in. z centralnego położenia subregionu w województwie, wielkości (14 miast na prawach powiatu oraz 8 powiatów ziemskich) oraz liczby ludności (ok. 60% ludności województwa). 
Pozostałe trzy subregiony uczestniczą we wdrażaniu RPO WSL na podobnym poziomie. Subregion zachodni realizuje projekty większe - średnie dofinansowanie dla projektu to ok. 1,2 mln EUR, natomiast subregion południowy realizuje dużo projektów, ale małych wartościowo (średnie dofinansowanie  dla projektu to720 tyś. EUR).
[image: image46.png]Zachodni

Poélnocny

Poludniowy

Centralny

Wanioski o dofinansowanie

0 100 200 300 400 500 600

OWarto$¢w min EUR @ Liczba





Rysunek 47 Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie w podziale na subregiony
[image: image47.png]Zachodni

Poélnocny

Poludniowy

Centralny

Umowy o dofinansowanie

0 100 200 300 400 500 600

OWartos¢w min EUR  ELiczba





Rysunek 48 Kontraktacja w podziale na subregiony
W ramach RPO WSL nie zostały określone obszary defaworyzowane, w związku z powyższym nie ma możliwości zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie.
Analiza wskaźnikowa
Postęp rzeczowy wskaźników celu Programu i wskaźników horyzontalnych został przedstawiony w załączniku nr I do niniejszego Sprawozdania.
Wskaźniki Wpływ realizacji programu na zmianę PKB oraz Liczba utworzonych miejsc pracy netto zgodnie z zapisami Programu będą mierzone w roku 2013 i po zakończeniu Programu (2015) za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN.
Przeprowadzona analiza SWOT wykazała najważniejsze problemy województwa. Na tej podstawie został określony jeden z celów głównych a mianowicie, wpływ realizacji programu na zmianę PKB, który jest odpowiedzią na zdiagnozowany spadek potencjału ekonomicznego regionu.
Niska realizacja wskaźników programowych, znajduje swoje uzasadnienie w charakterze Programu w ramach którego realizowane są w większości projekty infrastrukturalne, których wdrażanie jest znacznie wolniejsze niż projektów miękkich, a na efekty rzeczowe trzeba poczekać dłużej.

Dodatkowo od uruchomienia Programu zatwierdzono niewiele wniosków o płatność końcową dla projektów, których realizacja przyczynia się do realizacji wskaźników monitorowania celu głównego i wskaźników horyzontalnych. Dotychczas osiągnięte wartości wskaźników są jeszcze niewielkie, niemniej w niedługim czasie przewiduje się znaczny wzrost realizacji założonych wskaźników. 

Dwa wskaźniki celu głównego będą mierzone za pomocą ewaluacji dlatego widoczny jest postęp tylko dla jednego wskaźnika: Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie wartość równa jest 1016,75 szt. (miejsc pracy w EPC) i w kolejnych latach jak widać z szacowanej realizacji będzie wzrastać. Na koniec okresu sprawozdawczego przewiduje się utworzenie 6040,01 nowych miejsc pracy, a postęp przedmiotowego wskaźnika przekłada się bezpośrednio na likwidację wskazanych w analizie SWOT słabych stron województwa: niski wskaźnik zatrudnienia i wysoka liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 
W związku z faktem, iż wartości dla ww. wskaźnika są wyższe w LSI niż w KSI w załączniku nr 1 do Sprawozdania w wierszach realizacja oraz szacowana realizacja dane pochodzą z LSI. Przyjęte rozwiązanie pokazuje rzeczywisty postęp realizacji ww. wskaźnika, a nie zaniżony.
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 69-ciu projektów w ramach wskaźnika horyzontalnego produktu Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych oraz 26-ciu w ramach wskaźnika horyzontalnego Liczba projektów  w zakresie poprawy efektywności energetycznej. 
Na wskaźnik horyzontalny Liczba projektów  w zakresie poprawy efektywności energetycznej nie zostały zagregowane projekty, których beneficjenci nie byli w stanie przedstawić wartości zaoszczędzonej energii. Beneficjenci składając projekt we wniosku o dofinansowanie zaznaczają, że projekt jest z zakresu poprawy efektywności energetycznej ponieważ takie działania są przewidziane w projekcie. Nie przekładają się one jednak na wartość zaoszczędzonej energii z wielu względów między innymi ze względu na charakter projektu, który poza działaniami infrastrukturalnymi, które mają być przeprowadzone w przedmiotowym budynku obejmuje także dobudowanie nowej części, co nie tylko nie obniża, ale podwyższa wartość zużywanej energii. Tak więc wartość wskaźnika zawierają wyłącznie projekty, których beneficjenci byli w stanie, czy to poprzez audyt energetyczny czy też własne wyliczenia, wykazać wartość zaoszczędzonej energii. 

Osiągnięte wartości ww. wskaźników mają swoje przełożenie na wskaźniki rezultatu i tak, w ramach wskaźnika Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach osiągnięta wartość to 12287,1246 MWh. Natomiast Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO to 26,906 tyś. osób.
W związku z brakiem odpowiednich wskaźników na poziomie projektu, które przekładałyby się na realizację wskaźników horyzontalnych rezultatu IZ RPO WSL wprowadziła odpowiednie zapisy do wniosku o płatność końcową, w celu uzyskania potrzebnych danych do monitorowania ww. wskaźników horyzontalnych. 

Dla wskaźnika Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach projektu – w przypadku gdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie w polu C.8. Usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych zaznaczył odpowiedź TAK przedstawia w momencie składania wniosku o płatność końcową szacunkową wartość wskaźnika oraz w rok po zakończeniu realizacji projektu przedstawia IZ RPO WSL osiągniętą wartość wskaźnika.
Dla wskaźnika Redukcja zużycia energii w modernizowanych budynkach – w przypadku gdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie w polu C.7. Poprawa efektywności energetycznej w modernizowanych budynkach zaznaczył odpowiedź TAK przedstawia w momencie składania wniosku o płatność szacunkową wartość wskaźnika oraz w rok po zakończeniu realizacji projektu przedstawia IZ RPO WSL osiągniętą wartość wskaźnika. 
W związku z nieokreślonymi wartościami docelowymi dla wskaźników celu głównego RPO WSL oraz horyzontalnych na rok 2010 nie możliwa jest analiza porównawcza wartości docelowej z szacowaną wartością dla roku 2010.
Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej na rok 2015 wskaźników celu głównego i horyzontalnych. 
Wartość szacowana dla wskaźnika utworzone miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn jest na poziomie zerowym, gdyż beneficjenci nie określają we wnioskach/umowach o dofinansowaniu kogo zatrudnią – przestrzegana jest zasada równości szans.
[image: image48.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku (%)

12%
0%
Utworzonemiejsca dlakobiet dlamezczyzn
pracy brutto z tego:
m Szacowanarealizacja- % warto$ci docelowej = Realizacja-

% wartosci docelowej





Rysunek 49 Realizacja wartości docelowej wskaźnika celu głównego
[image: image49.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku

140% (

124%

Liczbaprojektéow w zakresie poprawy Liczba projektéw w zakresie usuwania
efektywnosci energetycznej3 barier funkcjonalnych dla oséb
niepelnosprawnych
m Szacowanarealizacja- % warto$ci docelowej Realizacja-
% wartosci docelowej





Rysunek 50 Realizacja wartości docelowej wskaźników horyzontalnych
Badania ewaluacyjne w zakresie wskaźników

IZ RPO WSL zrealizowała jedno badanie ewaluacyjne dot. systemu wskaźników Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Efektem badania był zestaw przedstawionych poniżej rekomendacji.
Rekomendacje w zakresie jakości wskaźników:

1. Konieczna jest weryfikacja nazw i definicji wskaźników zidentyfikowanych jako niepoprawnie zakwalifikowane do grupy wskaźników produktu bądź rezultatu, a następnie przyporządkowanie ich do odpowiedniego poziomu - rekomendacja w części wdrożona - wprowadzono zmianę w priorytetach V, VI. w załączniku nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009r.
2. Rekomendowana zmiana jednostek wybranych wskaźników - rekomendacja w części wdrożona - zmianę wprowadzono w załączniku nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009r.
3. Rekomenduje się usunięcie niektórych wskaźników (m.in. takich, które nie mierzą istotnych efektów rzeczowych realizacji projektu ani stopnia realizacji celu czy powielają informacje zawarte w innych wskaźnikach) - rekomendacja w części wdrożona - zmianę wprowadzono w załączniku nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009r.
Rekomendacja w zakresie agregacji danych:

1. Rekomenduje się zapewnienie rozłączności między wskaźnikami, z których jeden swoim zakresem pokrywał się z drugim wskaźnikiem - rekomendacja w części wdrożona - wdrożono w zakresie priorytetu VIII. Zmianę wprowadzono w załączniku nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009 r.
Rekomendacje w zakresie zasilenia wskaźników KSI (SIMIK 07-13):

1. Zmiana wybranych wskaźników URPO WSL 2007 – 2013 pod kątem zapewnienia spójności z systemem wskaźników KSI, to jest tożsamości mierzonych efektów (ujednolicenie wskaźników).

2. Dodanie kilku dodatkowych wskaźników, które odpowiadają swym zakresem wskaźnikom KSI i dla których informacje są możliwe do monitorowania w ramach przewidzianych typów projektów.
Powyższe rekomendacje 1 i 2 wdrożono w części - zmianę wprowadzono w załączniku nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009r. Rekomendacje dot. mapowania wskaźników z URPO na wskaźniki KSI oraz spójności tych wskaźników wprowadzono po opublikowaniu nowych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej (załącznik nr 3 - Lista wskaźników kluczowych).
Rekomendacje w zakresie pomiaru celów:

1. Z punktu widzenia zastosowania systemu wskaźników w procesie ewaluacji warto rozważyć wyrażanie wskaźników w wartościach względnych a nie bezwzględnych - rekomendacja  w części wdrożona - zmianę wprowadzono w załączniku nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009r.
W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest przeprowadzenie analizy dot. wskaźników programowych przez eksperta zewnętrznego. W oparci o jego rekomendację zostaną przeprowadzone zmiany w zakresie wartości i ilości wskaźników i zostaną ujęte w ramach pakietu renegocjacyjnego RPO WSL.

Wnioski dla dalszej realizacji RPO WSL 

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL odnośnie dalszego przebiegu realizacji Programu planuje m.in.:

· wzmocnienie systemu monitoringu,

· wzmocnienie znaczenia KM RPO WSL,

· wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji partnerów społeczno-gospodarczych poprzez powołanie grupy roboczej ds. partnerstwa,

· wdrażanie Inicjatywy JESSICA,

· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów,
· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,
· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
W wyniku przyznania województwu śląskiemu dodatkowych środków pochodzących z mechanizmów Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) i dostosowania technicznego, alokacja RPO WSL została powiększona. IZ RPO WSL planuje przeznaczyć dodatkowe środki na infrastrukturę drogową o znaczeniu regionalnym oraz pomoc techniczną. 
Szczegółowe informacje m.in. o wielkości środków zostaną zaprezentowane w kolejnym sprawozdaniu.
REKOMENDACJE KE
IZ RPO WSL otrzymała od KE zalecenia i rekomendacje po złożeniu Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2009. W związku z powyższym IZ RPO WSL w niniejszym Sprawozdaniu zastosowała się do otrzymanych zaleceń w poniższym zakresie:

· przygotowano streszczenia w języku angielskim,

· rozbudowano analizę jakościową poprzez dodanie m.in. rozkładu projektów w podziale na beneficjentów,

· przedstawiono analizę absorpcji środków przez przedsiębiorców,

· przedstawiono na mapie drogi przebudowane i wybudowane w ramach RPO WSL i POiŚ w regionie,
· rozbudowano informacje o instrumentach inżynierii finansowej,
· poszerzono informację o ewaluacji,
REKOMENDACJE IZ I INNYCH INSTYTUCJI
· wzmocnienie systemu monitoringu,
· wzmocnienie znaczenia KM RPO WSL,

· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów
· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
W poprzednim okresie sprawozdawczym KM RPO WSL przyjął poniższe rekomendacje odnośnie dalszego przebiegu realizacji Programu:
· kontynuacja prac nad inicjatywą JESSICA,

· niezwłoczne ogłoszenie wstrzymanych konkursów po wejściu w życie stosownych rozporządzeń MRR,

· monitorowanie projektów kluczowych na etapie przygotowawczym (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),

· doprecyzowanie oraz uszczegóławianie procedur w celu szybszego i efektywniejszego wdrażania RPO WSL,

· kontynuowanie prac związanych z przygotowywaniem lub aktualizacją oraz zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu.
Wszystkie ww. rekomendacje zostały wdrożone w okresie sprawozdawczym przez IZ RPO WSL.
INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ
Inicjatywa JESSICA

W dniu 26 maja 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego działając jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wystosował list intencyjny do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w którym wyraził wstępne zainteresowanie implementacją Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. 
Następnie firma City Consulting Institute z siedzibą w Katowicach na zlecenie EBI wykonała badanie pn.: Studium możliwości wdrożenia JESSICA - Województwo Śląskie, którego wersja ostateczna została opublikowana w październiku 2009r. 
W raporcie z ww. badania dokonano analizy projektów rewitalizacyjnych, w tym projektów możliwych do realizacji w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim oraz przedstawiono uwarunkowania finansowe i społeczno-gospodarcze dla wdrożenia Inicjatywy JESSICA na obszarze województwa śląskiego. Następnie, w dniu 29 stycznia 2010 r. podpisane zostało między EBI a Województwem Śląskim Memorandum of Understanding – dokument na podstawie którego otwarty został proces negocjacji zapisów Umowy o Finansowaniu Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. 
Odpowiednio w lutym i marcu 2010 roku odbyły się dwa spotkania negocjacyjne między stronami Memorandum, których zwieńczeniem było podpisanie w dniu 9 lipca 2010 r. Umowy o Finansowaniu, na mocy której funkcję Funduszu Powierniczego w województwie śląskim powierzono Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. 
Fundusz Powierniczy JESSICA został zorganizowany jako „wydzielona jednostka finansowa” w ramach EBI, zgodnie z artykułem 43(3) Rozporządzenia Wdrażającego.
Podpisanie Umowy poprzedzone zostało zmianą zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które poddane zostały konsultacjom społecznym przeprowadzonym w dniach od 2 do 16 czerwca 2010 r. Uwagi zgłosili przedstawiciele pięciu miast: Czeladzi, Częstochowy, Gliwic, Rudy Śląskiej oraz Sosnowca. Efektem konsultacji było doprecyzowanie zapisów URPO w kwestii celu, rodzaju projektu, trybu przeprowadzenia naboru wniosku o dofinansowanie oraz maksymalnego udziału środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu. Zmian zapisów dokonano także w Podręczniku Procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono 60 mln EUR – 51 mln EUR z Działania 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych RPO WSL i 9 mln EUR z budżetu państwa. Wyżej wymienione środki zostały przekazane do EBI w dwóch transzach: 16 sierpnia 2010 r. (87,5 %) i 29 września 2010 r. (12,5 %). 

[image: image50.png]Dzialanie 6.2
(136 min EUR)

. JESSICA
Mechanizm
dotacyjny (51 mIn EUR)
plus 9 min EUR z
(GSminEUR) budzetu panstwa

Projekty Programy Rozwoju

konkursowe Subregionow
(60,5 mIn EUR) (24,5mIn EUR)





Rysunek 51 Struktura alokacji Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”
We wrześniu 2010 r. powołana została Rada Inwestycyjna, w skład której weszło trzech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wraz z zastępcami) oraz dwóch zewnętrznych ekspertów z zakresu rewitalizacji i finansów. W dniu 4 listopada 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej, na którym podjęto dwie uchwały ws. wyboru przewodniczącego RI i przyjęcia Regulamin RI. 
W listopadzie 2010 roku Fundusz Powierniczy dokonał wyboru Konsultanta wdrożeniowego, którego zadaniem jest wspieranie EBI w procesie implementacji Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim, w tym m.in.: identyfikacja potencjalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich oraz Projektów Miejskich. Konsultant będzie świadczył swoje usługi do dnia 15 maja 2011 r.
Na przełomie listopada i grudnia 2010 roku rozpoczęto akcję informacyjno-promocyjną Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. W dniu 6 grudnia 2010 roku odbyła się w Katowicach konferencja poświęcona Inicjatywie, w trakcie której przeprowadzona została ankieta wśród potencjalnych projektodawców i kandydatów na FROM. W dniach od 21 grudnia do 7 stycznia 2011 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe w związku z wdrażaniem Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. Adresatami badania byli potencjalni kandydaci na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich oraz potencjalni beneficjenci tzw. projektów miejskich.
Wyniki ww. badania zostaną szczegółowo przedstawione w kolejnym okresie sprawozdawczym. 
[image: image51.png]Rada

Inwestycyjna

Miasta

Banki

PROJEKTY zawar te w Zintegrowanych Planach
Rozwoju Obszaréw Miejskich
Inwestorzy

e Inwestorzy
publicznii

publicznii

prywatni

prywatni




Rysunek 52 Model wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim
W związku z początkowym etapem wdrażania JESSICA polegającym na przygotowywaniu odpowiednich dokumentów m.in. do wyboru FROM nie zostały jeszcze przekazane żadne środki beneficjentom końcowym.
Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości
IZ RPO WSL w ramach Priorytetu I Badania i rozwój przedsiębiorczości (B+R), innowacje i przedsiębiorczość realizuje poddziałanie 1.1.1 typ projektu 7, którego celem jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności MŚP, posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego poprzez dokapitalizowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych funduszy pożyczkowych, mikropożyczkowych i funduszy poręczeniowych. 
Wsparcie instrumentów pożyczkowych i poręczeniowych w ramach RPO WSL jest wyjątkowym narzędziem do pośredniego wspierania przedsiębiorczości w naszym regionie. Stanowi swoistą kontynuację działań z poprzedniego okresu programowania 2004-2006, tylko obecnie z pożyczek i poręczeń mogą również skorzystać oprócz mikroprzedsiębiorców i małych firm także średnie przedsiębiorstwa.  Instrument ten zapewni dodatkowe wsparcie finansowe przedsiębiorcom (oprócz dotacji unijnych), którzy posiadają siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzą inwestycje na terenie regionu. 

Od uruchomienia Programu IZ RPO WSL ogłosiła jeden konkurs na ww. poddziałanie. Wielkość wkładu ze środków unijnych na konkurs wynosił 20 000 000,00 EUR. 
Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 4 projekty na kwotę dofinansowania równą 16 644 612,86 EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 16 644 612,86 EUR. 
Poniżej zestawienie udzielonych i wypłaconych pożyczek oraz udzielonych poręczeń przez fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe na koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela 6 Zestawienie udzielonych i wypłaconych pożyczek oraz udzielonych poręczeń przez fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe na koniec okresu sprawozdawczego
	Nazwa funduszu
	Ilość udzielonych pożyczek/poręczeń
	Suma udzielonych pożyczek/poręczeń (EUR)
	Suma wypłaconych pożyczek (EUR)

	Fundusz Górnośląski SA Katowice
	33
	3 364 605,30
	2 632 997,47

	Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy spółka z o.o. Katowice
	1
	126 103,40
	nd

	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu
	1
	34 300,13
	34 300,13

	Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
	5
	60 781,84
	60 781,84

	Razem
	40
	3 585 790,67
	2 728 079,44


REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ/EU 2020
Realizacja Strategii Lizbońskiej jest przedmiotem interwencji w ramach RPO WSL, którego celem jest przeobrażenie gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą na wiedzy, przezwyciężenie barier stojących na drodze do zrównoważonego rozwoju, ale także wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego. Cele Strategii Lizbońskiej realizowane będą w większym i mniejszym stopniu w ramach wszystkich priorytetów Programu (wyjątkiem jest tylko Priorytet X Pomoc Techniczna). 

W ramach RPO WSL około 40 % środków czyli 683 385 653 EUR zostało przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Środki zostały podzielone według kategorii interwencji, w ramach których realizowane są poszczególne priorytety Programu. 
W 2010 roku w związku z renegocjacjami Programu nastąpiła zmiana dot. realizacji celów SL, polegająca na:
· 04 – 24 500 000 EUR (pomniejszenie kwoty),

· 05 – 29 620 000 EUR (powiększenie kwoty), 

· 07 – 26 460 000 EUR (dodanie kwoty),

· 08 – 128 380 000 EUR (pomniejszenie kwoty), 

· 09 – 93 670 000 EUR (pomniejszenie kwoty). 

[image: image52.png]Priorytet Priorytet Priorytet Priorytet Priorytet Priorytet Priorytet Priorytet Priorytet Program
X VI vo VI v v m o 1





Rysunek 53 Procentowy udział środków przewidzianych na realizację celów Strategii Lizbońskiej w podziale na Priorytety
Przyśpieszone tempo realizacji Programu w 2010 roku, szczególnie w kontraktacji przekłada się na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Pod koniec 2009 roku wartość środków z EFRR przeznaczonych w ramach RPO WSL na osiągnięcie celów Strategii Lizbońskiej wyniosła łącznie 32 403 753,88 EUR co stanowiło zaledwie 4,74 % środków zaplanowanych na realizację SL, a pod koniec 2010 r. było to 271 497 631 EUR co stanowi 40 %. 
Tabela 7 Postęp finansowy – kategorie interwencji stanowiące wkład w realizację Strategii Lizbońskiej 
	Kod
	Założenia (EUR)
	Realizacja (EUR)

	02
	28 078 553
	0

	03
	46 000 000
	0

	04
	24 500 000
	0

	05
	29 620 000
	17 015 656

	07
	26 460 000
	15 809 092

	08
	128 380 000
	72 802 033

	09
	93670000
	27 323 807

	10
	95 000 000
	0

	11
	58 567 100
	23 316 218

	13
	47 300 000
	40 889 453

	16
	20 000 000
	10 339 390

	28
	7 000 000
	0

	40
	3 210 000
	989 519

	41
	3 210 000
	0

	42
	9 640 000
	0

	43
	13 000 000
	9 546 865

	52
	49 750 000
	53 465 598

	SL
	683 385 653
	271 497 631


Pomimo zwiększenia realizacji celów SL, w dalszym ciągu w niektórych kodach interwencji realizacja jest na poziomie zerowym. Powodem zaistniałej sytuacji był brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, co spowodowało opóźnienia w ogłaszaniu konkursów m.in. dla działań 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (w ramach działania realizowana jest m.in. kategoria interwencji 10) oraz 1.3 Transfer technologii i innowacji (w ramach tylko tego działania realizowane są kategorie interwencji 02 i 03). 
Pod koniec 2010 roku w ramach ww. działań zakończono oceny projektów i w kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną podpisane pierwsze umowy. Wówczas będzie widoczna realizacja w kategoriach interwencji 02, 03, 10.
Kwestią problematyczną jest kategoria interwencji 04, którą realizują projekty z działania 1.2.3 typu projektu 2. Projekty z zakresu B+R są projektami o wysokiej wartości dofinansowania. Początkowe założenia programowe przewidywały, iż w ramach 2'go typu projektu: wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 189 tys. EUR  Niestety wprowadzony przez MRR po zatwierdzeniu programu  dokument "Linia demarkacyjna" określa maksymalną wartość projektów realizowanych w ramach RPO z zakresu zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności B+R na poziomie 100 tys. EUR co daje maksymalne dofinansowanie w wysokości 60 000 EUR(dla mikroprzedsiębiorców mogących ubiegać się o dofinansowanie na poziomie max 60%). Spowodowało to rezygnację beneficjentów z realizacji projektów w ramach drugiego typu na korzyść pierwszego bądź aplikowanie w ramach PO IG. Na dowód tego ograniczenie wartości projektu spowodowało, iż zainteresowanie beneficjentów tego typu projektami jest znikome, co wyraża się w fakcie, iż w ramach RPO WSL IZ RPO WSL podpisała do tej pory, tylko jedną umowę o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie. 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego planuje w kolejnym okresie sprawozdawczym wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Innowacyjność projektów realizowanych w ramach RPO WSL. Głównym celem badania będzie wskazanie pożądanych kierunków działań w obszarze innowacji oraz transferu technologii w województwie śląskim. Ostatecznym efektem badania będzie zestaw rekomendacji służących usprawnieniu obecnie funkcjonującej formy wsparcia udzielanego na działalność innowacyjną w ramach RPO WSL. Wnioski z badania zostaną wykorzystane w celu ukierunkowania konkursu z poddziałania 1.2.3, który planowany jest na początek  2012 roku. 
Kolejnym ważnym problemem w realizacji celów SL jest brak zainteresowania ze strony beneficjentów realizacją projektów związanych z budową infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z energii z biomasy, biogazu czy energetyki wodnej, niewielkie zainteresowanie jest dla energii słonecznej. W związku z powyższym wkład RPO WSL w realizację celów SL związanych z energia odnawialną (kategorie interwencji 40, 41, 42) na koniec okresu sprawozdawczego jest bardzo niewielki. Beneficjenci bardziej zainteresowani są realizacją projektów związanych z termomodernizacją budynków, które są mniej kapitałochłonne, a równie efektywne, dlatego kategoria interwencji 43 (efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energia) zrealizowana jest na poziomie 73 % założonej alokacji. 
W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL planuje, że w chwili wyboru projektów do dofinansowania preferowane mogą być projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, które stanowią jedną z tzw.  kategorii prolizbońskich związanych z realizacją celów i zadań wyznaczonych przez Strategię Lizbońską. Ww. zasada odnosiłaby się do projektów złożonych w ramach konkursu z działania 5.3, który planowany jest na II kwartał 2011 roku.
Bardzo dobrze natomiast realizowany jest cel SL związany z promowaniem czystego transportu miejskiego (kategoria interwencji 52). Na koniec okresu sprawozdawczego został już przekroczony założony poziom – 107%.
Na poziomie założeń alokacji na poszczególne tematy udział wydatków na SL wynosi 40 %, podczas gdy w stosunku do całej alokacji przeznaczonej na RPO WSL wydatki na SL są na poziomie 16%. Poniżej na wykresie przedstawiono realizację celów SL.
[image: image53.png]Realizacja celow SL SL
40%

52
107%

43
73%

31%

52%





Rysunek 54 Realizacja celów SL w podziale na kategorie interwencji
Ogólna ocena wpływu dotychczasowych działań realizowanych w ramach realizacji celów Strategii Lizbońskiej wskazuje, że wpływ jest o wiele silniejszy w zakresie związanym z rynkiem pracy tj. tworzeniem lepszych miejsc pracy, promowaniem przedsiębiorczości i możliwości przystosowawczych pracowników i przedsiębiorstw, zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki niż w odniesieniu do celu związanego z prowadzeniem działań na rzecz innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Wynika to z faktu, że wymierne, materialne efekty – np. nowe miejsca pracy, podnoszenie potencjału przeszkolonych osób - pojawiają się szybciej w przypadku działań odnoszących się do szeroko pojętego kapitału ludzkiego niż w wyniku realizacji projektów mających na celu podniesienie innowacyjności gospodarki. 
W województwie śląskim od wielu lat zlokalizowana jest duża liczba instytucji B+R, jednak przede wszystkim w sektorach tradycyjnych. Założeniem RPO WSL było stymulowanie dynamicznego rozwoju regionu, m.in. poprzez stworzenie nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarki. Województwo śląskie dąży do gospodarki zrównoważonej, gdzie obok unowocześniania tradycyjnych sektorów, konieczne jest wyzwolenie potencjału w nowych niszach technologicznych. Ich określenie jest trudne, niemiej wydaje się, że od kilku lat coraz wyraźniej się zarysowuje. Zdawać sobie jednak trzeba sprawę, że jest to wyzwanie o wiele trudniejsze niż utrzymanie pozycji konkurencyjnej w tradycyjnych sektorach przemysłowych i wymaga znacznych nakładów, jednak nadać może regionowi nowy wizerunek. Pomimo, iż zakres innowacyjności jest bardzo ważny z punktu rozwoju regionu, beneficjenci podchodzą bardzo ostrożnie do projektów innowacyjnych, składając niewiele wniosków w ramach działania 1.3 Transfer technologii i innowacji. Dodatkowo w związku z problemami z linią demarkacyjną, o której mowa powyżej przedsiębiorcy również nie są zainteresowani składaniem projektów w tej tematyce w ramach RPO WSL. Dodatkowo w związku z problemami prawnymi postęp realizacji projektów z zakresu innowacji jest trochę opóźniony i efekty będą widoczne dopiero w kolejnym okresie sprawozdawczym. 
W procesie przebudowy gospodarki województwa rozwój sektora MSP ma znaczenie strategiczne i w ramach RPO WSL jednym z celów szczegółowych osi priorytetowej I jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa działające w województwie śląskim są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom innowacyjności, stosowane rozwiązania technologiczne oraz sposoby wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz nawiązywanie kontaktów i relacji z otoczeniem. Szczegółowa analiza dot. przedsiębiorców znajduje się w pkt.  2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania. 
Zgodnie ze Strategią Województwa Śląskiego jak i celem szczegółowym RPO WSL za istotny czynnik rozwoju regionu uznaje się rozwój społeczeństwa informacyjnego i wiedzy, który wymaga nie tylko dostępności do odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim wykorzystania technologii, mających na celu efektywne zaspokojenie potrzeb gospodarczych, społecznych, administracyjnych, naukowych i kulturalnych. W tym kontekście istotne jest stymulowanie rozwoju e-usług (np. w zakresie handlu, administracji, edukacji, zdrowia, rozrywki i kultury). Jest to cel SL, który bardzo efektywnie jest wdrażany w ramach RPO WSL, wiele projektów przyczynia się do realizacji ww. usług m.in. w zakresie kultury, wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego zmierza do rozwijania przyjaznego klimatu dla innowacji w regionie i skierowana jest na wspieranie podmiotów wpływających na rozwój nauki, badań i technologii. Szczegółowe informacje dot. RIS zostały zaprezentowane w analizie Priorytetu I w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania.
Przykłady projektów realizujących cele lizbońskie
Platforma informacji przestrzennej 

[image: image181.jpg]


Tytuł projektu: Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)
Beneficjent: Główny Instytut Górnictwa

Oś priorytetowa/działanie: V Środowisko 5.4 - Zarządzanie środowiskiem
Całkowity koszt projektu: 940 487,40 EUR, 
 (3 729 032,53 PLN)
Kwota wnioskowana: 765 883,23 EUR (3 036 726,99 PLN) 
Opis projektu: projekt polega na utworzeniu regionalnej, dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników Internetu, Ogólnodostępnej Platformy Informacji, zawierającej kompleksową bazę danych o środowisku w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Platforma będzie zintegrowanym narzędziem pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych środowiskowych, zbudowana w oparciu o System Informacji Geograficznej (GIS) zgodnie z założeniami Krajowego Systemu Informacji o Terenie. System będzie nowoczesnym narzędziem zarządzania środowiskiem, które umożliwi diagnozę stanu zagospodarowania przestrzennego z identyfikacją miejsc o zaburzonej równowadze ekologiczno-ekonomicznej oraz posłuży do oceny skuteczności podejmowanych działań środowiskowych w regionie
Partnerzy: Województwo Śląskie

Kategoria interwencji: 11 ( technologie informacyjne i komunikacyjne)
Województwo śląskie dysponuje dużą ilością terenów poprzemysłowych, których oferta może zainteresować niejednego inwestora. Potrzeba opracowania nowoczesnego narzędzia informatycznego integrującego różne obszary wiedzy oraz informacje w zakresie efektywnego planowania przestrzennego i zarządzania terenami poprzemysłowymi zadecydowała o realizacji ww. projektu. Jego celem jest budowa ogólnodostępnej, regionalnej bazy danych zawierającej kompleksową informację o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych (tzw. OPI-TPP), w odniesieniu do elementów środowiska przyrodniczego w województwie śląskim. System OPI-TPP będzie w przyszłości integralną częścią Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), który jest obecnie tworzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W systemie zostaną zaimplementowane narzędzia i rozwiązania stosowane w interaktywnych portalach, łącząc funkcjonalność i efektywność dostępu do szerokiej palety informacji z wysoką wiarygodnością i aktualnością dostępnych danych. OPI-TPP dostępny za pośrednictwem portalu internetowego przez strony WWW, zbudowany będzie w oparciu o System Informacji Geograficznej (GIS), zgodnie z założeniami Krajowego Systemu Informacji o Terenie oraz wymaganiami dyrektywy INSPIRE. Użytkownikami OPI-TPP będą przede wszystkim jednostki administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwa branżowe, inwestorzy, instytucje życia gospodarczego, naukowego, społeczno-kulturalnego oraz mieszkańcy regionu.

Wdrożenie Projektu, oprócz poprawy dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku oraz terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, przyczyni się również do:

· skuteczniejszego programowania rozwojem województwa śląskiego na poziomie regionalnym oraz lokalnym,
· efektywniejszego zarządzania terenami poprzemysłowymi i przemysłowymi w województwie śląskim,
· wsparcia działań inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych,
· przyspieszenia postępowań w zakresie uzyskania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia,
· zwiększenia udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa,
· efektywniejszego wykorzystanie środków finansowych.

Realizacja Projektu obejmuje kilka etapów prac i działań zmierzających do stworzenia i wprowadzenia do użytku produktu finalnego- Systemu OPI-TPP.

Przeprowadzono m.in. seminaria warsztatowe, które potwierdziły duże zainteresowanie problematyką rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz konieczność wdrożenia narzędzi informatycznych wspomagających ten proces, jak również integrację danych środowiskowych, przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych.

Kolejnym etapem pracy jest rozpoczęta obecnie procedura wypełniania opublikowanego na stronie WWW interaktywnego formularza e-TPP (systemu e-ankietyzacji terenów poprzemysłowych). Przygotowany formularz stanowi integralną część systemu OPI-TPP i umożliwia interaktywne wprowadzanie oraz aktualizację opisu terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Wprowadzane informacje będą zasilać główną hurtownie bazy danych, stając się podstawową warstwą informacyjną portalu OPI-TPP.
Promowanie czystego transportu miejskiego 
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie
Oś priorytetowa/ działanie - VII Transport, 7.2 Transport publiczny
Całkowity koszt projektu: 7 274 703,66 EUR (28 844 200,00 PLN)
Kwota wnioskowana: 5 061 412,36 EUR (20 068 500,00 PLN)
Kategoria interwencji: 52
Opis projektu: projekt będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie. W ramach projektu zostanie zakupionych 30 sztuk nowych autobusów służących komunikacji zbiorowej. Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne Jaworzna oraz miast ościennych poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób. Wzrost jakości usług przewozowych osób, uatrakcyjnienie oferty, spowoduje, iż z usług komunikacji publicznej zaczną korzystać nie tylko osoby starsze, ale również osoby młode w wieku produkcyjnym, dla których autobus będzie alternatywna forma przejazdu. Tym samym zahamowany zostanie wzrastający trend używania samochodów prywatnych w celu przemieszczania się. Z punktu widzenia mieszkańców ważne jest, by mogli oni łatwo, szybko i bezpiecznie przemieszczać się na terenie miasta.
Rozbudowa przychodni stomatologicznej

[image: image182.jpg]


Tytuł projektu: Rozbudowa Przychodni Stomatologicznej Dentaria oraz stworzenie specjalistycznej dziecięcej przychodni dentystycznej
Oś priorytetowa/ działanie: - 1.2.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Dofinansowanie: 140 582,52 EUR
Opis projektu: projekt obejmuje adaptację pomieszczeń na potrzeby stomatologii dziecięcej, budowę parkingu, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup i instalację specjalistycznego wyposażenia stomatologicznego umożliwiającego wszechstronne ulepszenie usług w zakresie stomatologii dla dorosłych, a także dzieci.  W wyniku realizacji projektu ulepszonych zostało 7 usług z zakresu: profilaktyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, estetycznej i dziecięcej, protetyki, periodontologii oraz chirurgii.
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a Krajowy Program Reform 2008-2011
Poniżej przedstawiono obszary/priorytety KPR 2008-2011, które wpisują się w przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WSL. Szczegółowe  informacje dotyczące powiązania działań/priorytetów KPR 2008-2011z poszczególnymi Priorytetami RPO WSL zostały przedstawione w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WSL mające na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie potencjału sektora B+R, poprawę jakości transportu publicznego, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko są zbieżne z Priorytetem 2 Innowacyjna gospodarka KPR 2008-2011. Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WSL mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju społeczeństwa i poprawę jakości życia obywateli poprzez wdrażanie są zbieżne z Priorytetem 1 Aktywne społeczeństwo KPR 2008-2011. 
Poniżej przedstawiono % realizacji celów KPR 2008-2011 w ramach RPO WSL na podstawie zakontraktowanych środków od uruchomienia Programu.
[image: image54.png]Realizacja zaloZeri KRW w ramach RPO WSL

wykorzystanieinnowacyjnych rozwiazan..
rozwoj transportu drogowegoikolejowego

badaniairozwoj technologiczny,innowacje

poprawa jakoscii dostepnosci do..

rozwoj efektywnego systemu edukacji

rozwoj spoleczenstwa informacyjnego

rozwoj przedsiebiorczosci

400%

600%





Rysunek 55 Zakontraktowane środki na realizację celów KPR 2008-2011 w ramach RPO WSL; źródło: KSI (SIMIK 07-13)
Strategia Europa 2020 w kontekście realizacji Programu

W marcu 2010 r. Unia Europejska przyjęła nową strategię rozwojową wyznaczającą cele i kierunki działań dla instytucji UE i państw członkowskich w perspektywie do 2020 r. - „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Strategia ta zastąpiła obowiązującą przez poprzednie dziesięciolecie Strategię Lizbońską. Uwzględniając sytuację gospodarczą i społeczną państw członkowskich, na której mocno odznaczył się kryzys gospodarczy, Unia Europejska wyznaczyła sobie trzy powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierające priorytety: inteligentny (smart), zrównoważony (sustainable) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive) wzrost. 
Poniżej przedstawiono wielkość alokacji RPO WSL, która odpowiada poszczególnym priorytetom Strategii EU 2020.

[image: image55.png]Strategia Europa 2020 (w EUR)

278800 346,32

48890524942

953767 355,00

wsmart growth  ®suistainable growth inclusive growth





Rysunek 56 Wielkość alokacji RPO WSL odpowiadająca poszczególnym priorytetom Strategii EU 2020
Ustalono pięć celów, które określają, gdzie UE powinna się znaleźć przed 2020 r., i które posłużą do oceny postępów w realizacji strategii:

· wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%,

· na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii,

· należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii,

· liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie,

· liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.
Aby zrealizować założone cele komisja proponuje program Europa 2020, na który składa się kilka inicjatyw przewodnich. Wdrażanie tych inicjatyw jest wspólnym priorytetem i konieczne będą działania na wszystkich szczeblach: organizacji działających na poziomie UE, państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych:
· zatrudnienie,
· badania i rozwój oraz innowacje, 
· klimat i efektywność energetyczna, 
· edukacja,
· ubóstwo/włączenie społeczne. 
· społeczeństwo informacyjne,

· konkurencyjność.
Większość  założonych w Strategii Europa 2020 inicjatyw wpisuje się w zakres realizacji RPO WSL. Wyjątkiem jest inicjatywa dot. zatrudnienie, w związku z faktem iż Program skierowany jest na projekty infrastrukturalne a nie miękkie. W regionie realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który będzie realizował tą inicjatywę. 

Wdrażanie RPO WSL przyczyni się w szczególności do wdrażania dwóch inicjatyw strategii: klimat, energia i mobilność, walka z ubóstwem (Rys. 52).

Na wdrażanie inicjatywy klimat, energia i mobilność w  ramach RPO WSL przeznaczono ok. 35 % alokacji z czego 60 % środków przeznaczono na transport. W województwie śląskim sieć transportowa, choć gęsta jest mocno obciążona i zużyta. Stan techniczny infrastruktury drogowej znacznie obniża parametry eksploatacyjne. W związku z powyższym w ramach RPO WSL dużo jest projektów dot. modernizacji dróg a nie budowy nowych. Poniżej zaprezentowano jeden z takich projektów.

Walka z ubóstwem w województwie śląskim głównie dotyczy rewitalizacji terenów zdegradowanych, przystosowanie ich do pełnienia nowych funkcji, a w konsekwencji do ich rewaloryzacji i poprawy warunków życia mieszkańców. W ostatnich latach w regionie przemysł podlegał znacznym przemianom związanym między innymi z procesami globalizacji i transformacji gospodarczej, co spowodowało degradację zurbanizowanych obszarów o przemysłowym charakterze i pozostawanie w centrach miast nieużytkowanych terenów i obiektów poprzemysłowych. Niedostrzeganie konieczności rewitalizacji stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska oraz skutkuje dalszą degradacją terenu poprzez przeznaczanie pod działalność gospodarczą terenów zielonych.
Informacja dot. wkładu Programu w realizację 3 celów Strategii Europa 2020 została przedstawiona w załączniku nr VI do niniejszego Sprawozdania.
[image: image56.png]Wdrazanie inicjatyw Strategii EU 2020
EUR

450000000

400000000

350000000

300000000

250000000

200000000

150000 000

100000 000

50000000

0

kontraktacja wnioski o platnosé

B Badaniairozwsj, innowacje B Spoleczeristwoinformacyjne B Edukacja
OKlimat, energia, mobilnosé¢ B Konkurencyjnosé OZatrudnieniei umiejetnosci
®Walka z ubéstwemn





Rysunek 57 Kontraktacja i wnioski o płatność dla kategorii interwencji wpisujące się w założenia Strategii EU 2020
Przykłady projektów przyczyniających się do realizacji celów Strategii EU 2020
Warto inwestować 
[image: image183.jpg]


Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować

Oś priorytetowa/ działanie: I - Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość/ 1.2 - Promocja inwestycyjna

Całkowity koszt projektu: 297 598,99 EUR (1 179 980,00 PLN)

Kwota wnioskowana: 243 020,68 EUR (963 577,00 PLN)

Opis projektu: projekt polega na promocji ofert inwestycyjnych Miasta Katowice poprzez udział w targach i organizację kampanii promocyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych, komputerowych wizualizacji i Internetu. Projekt obejmuje pięć następujących zadań: Zadanie I. Udział w targach MIPIM w Cannes - 10-13 marca 2009. Międzynarodowe targi nieruchomości i inwestycji. Zadanie II. Udział w targach Expo Real w Monachium - październik 2009.Międzynarodowe targi inwestycyjne. Zadanie III. Wizualizacja oferty inwestycyjnej - powstanie zbioru cyfrowych plików graficznych (do wykorzystania w mat. drukowanych, prezentacjach multimedialnych oraz na stronie internetowej). Zadanie IV. Strona internetowa - wydzielona, przeznaczona dla inwestorów Zadanie V. Reklama w mediach związana z projektem. Kampania promocyjna będzie wykorzystywać trójwymiarowe i dwuwymiarowe modele terenów inwestycyjnych wraz z dot. ich danymi geograficznymi, technicznymi i prawnymi. Ta nowatorska, efektywna i atrakcyjna forma prezentacji może wywołać duże zainteresowanie ofertami, co zwiększy szanse na pozyskiwanie inwestorów. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany postrzegania Miasta Katowice i całego regionu, a także do wzmocnienia konkurencyjności na krajowej i europejskiej mapie terenów inwestycyjnych.
Droga krajowa na europejskim poziomie

[image: image184.png]


Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej

Oś priorytetowa/działanie: VII – Transport/ 7.1.1 - Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
Całkowity koszt projektu: 30 775 592,13 EUR (122 025 222,78 PLN)
Kwota wnioskowana: 16 963 272,66 EUR (67 259 376,10 PLN)

Opis projektu: przedmiotowy projekt jest projektem kluczowym, realizowanych w ramach RPO WSL. Celem strategicznym projektu była poprawa funkcjonalności istniejącego układu sieci dróg krajowych poprzez eliminację "wąskich gardeł" i przez to poprawa przejezdności i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga krajowa nr 52 przebiega w północno-wschodniej części Bielska-Białej, na terenie dzielnicy Lipnik, między ulicami: Niepodległości, Wyzwolenia oraz Lwowską. Przed przebudową ulice Wyzwolenia i Niepodległości zwężały się od jednego pasa, dodatkowymi utrudnieniami były przejazd kolejowy i ruchliwe skrzyżowanie ze światłami.

Dzięki realizacji projektu udało się zlikwidować „wąskie gardło" na obwodowej strefie centralnej miasta poprzez dobudowę drugiej jezdni DK 52 na odcinku ul. Wyzwolenia. Ponadto wybudowano skrzyżowanie bezkolizyjne drogi krajowej z linią kolejową nr 117 relacji Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona -Bielsko-Biała Główna. Skrzyżowania bezkolizyjne pojawiły się także na styku z ul. Nowopiekarską i Nowokrakowską.

W ramach projektu przebudowie poddano 1,38 km drogi krajowej, dwa skrzyżowania oraz przejazd kolejowy; zbudowano 1,45 km ekranów akustycznych i 3,78 km sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja została oddana do użytku 17 września 2010 r. Dzięki wszystkim wprowadzonym zmianom czas przejazdu przez zmodernizowany odcinek drogi skrócił się do nieco ponad 6 minut. W efekcie planowanej przebudowy stworzone zostały warunki dla rozwoju harmonijnej współpracy międzyregionalnej oraz aktywizacji turystycznej, gospodarczej i społecznej regionu Podbeskidzia. 

STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO 

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego to inicjatywa, której celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego obszaru zamieszkiwanego przez blisko 100 mln ludzi. W planie działań można znaleźć priorytety, których realizacja ma pomóc w przekształcenie regionu Bałtyku w obszar dobrobytu, gdzie stabilny rozwój społeczno-gospodarczy idzie w parze z poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego.

W planie działania omówiono 15 zagadnień priorytetowych, które podzielono na cztery filary tematyczne, w ramce zaznaczono te obszary, które są realizowane w RPO WSL.

Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar zrównoważony środowiskowo
1. Zmniejszenie ilości związków odżywczych w morzu do dopuszczalnych poziomów. 

2. Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie.

3. Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych
4. Stworzenie wzorcowych warunków ekologicznej żeglugi w regionie. 

5. Łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptacja do niej. 
Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar dobrobytu
6. Usunięcie utrudnień dla rynku wewnętrznego w regionie Morza Bałtyckiego, w tym poprawa współpracy w dziedzinie ceł i podatków. 
7. Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji
8. Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich.

9. Wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. 

Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w miejsce dostępne i atrakcyjne
10. Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych.

11. Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych
12. Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności. 
Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar bezpieczny i chroniony
13. Osiągnięcie przez region czołowej pozycji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony na morzu. 

14. Zwiększenie zdolności do reagowania na wypadki na morzu i ochrony przed poważnymi sytuacjami nadzwyczajnymi. 

15. Zmniejszenie skali przestępczości transgranicznej i jej skutków. 

W załączniku nr VII do niniejszego Sprawozdania przedstawiono m.in. dane ilościowe, przykłady projektów wpływających na realizację Strategii Morza Bałtyckiego.
W ramach RPO WSL nie są realizowane projekty flagowe zidentyfikowane w Planie działań Strategii…
Poniżej w tabeli przedstawiono odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do obszarów priorytetowych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. IZ RPO WSL wprowadziła poniższe zapisy dot. komplementarności pomiędzy RPO WSL a Strategią do Programu, który obecnie jest w trakcie renegocjacji.

Tabela 8 Odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
	L.p.
	OBSZARY PRIORYTETOWE

Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego
	OSIE PRIORYTETOWE RPO WSL
	DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA RPO WSL

	CEL 

	1.
	Obszar priorytetowy 7: Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji

Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich  
	Badanie i rozwój technologiczny (B+R);

innowacje i przedsiębiorczość


	Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji

Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
	Tworzenia proinnowacyjnych rozwiązań systemowych oraz realizacja innowacyjnych przedsięwzięć w firmach. Zgodnie z rozstrzygnięciem RIS wspierane będą innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne, a preferowane będą projekty zgodnie z listą kierunków rozwoju technologicznego do roku 2020 przyjętą przez Komitet Sterujący RIS. 
Osiągnięcie przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrost zatrudnienia. Rozbudowa i modernizacja MŚP oraz usługi doradcze dla tego sektora stwarzają możliwość przyśpieszenia procesów restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki 

	2.
	Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności
	Społeczeństwo informacyjne
	Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców regionu

	3.
	Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich  

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności
	Turystyka


	Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa

Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa

Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne

Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne
	Działania podejmowane w osi mają na celu podniesienie poziomu jakości usług turystycznych  regionu oraz wzmocnienie przedsiębiorczości turystycznej, która znacznie przyczynia się do rozwoju regionu

	4.
	Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności
	Kultura
	Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej
	Zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie 

	5
	Obszar priorytetowy 2: Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie

Obszar priorytetowy 3: Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych

Obszar priorytetowy 10: Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych
	Środowisko


	Działanie 5.1 Gospodarka wodno –ściekowa 

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami

Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
	Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych 

Poprawa jakości powietrza 

	6.
	Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich 
	Zrównoważony rozwój

miast
	Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”
	Wielofunkcyjne wykorzystanie terenów zdegradowanych 

	7.
	Obszar priorytetowy 11: Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności
	Transport


	Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Działanie 7.2 Transport publiczny
	Udrożnienie sieci drogowej w województwie 

Wdrażanie zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym  m.in. bilety elektroniczne, monitoring wizyjny, elektroniczna informacja pasażerska

	8.
	Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności
	Infrastruktura edukacyjna
	Działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty

Działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego
	Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. Wzmocnienie roli edukacji wszystkich szczebli w regionie, wykreowanie społeczeństwa opartego na wiedzy

	9.
	Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności
	Zdrowie i rekreacja
	Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego
	Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych 


2.2 INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓŁNOTOWYMI

Instytucja Zarządzająca RPO WSL realizując działania przestrzega zasady poszczególnych polityk wspólnotowych w szczególności w takich obszarach jak: ochrona środowiska, równość szans i niedyskryminacja oraz prawo zamówień publicznych.

Do działań związanych z zapewnieniem zgodności realizacji Programu z przepisami wspólnotowymi można zaliczyć przede wszystkim:

· obowiązek dołączenia do wniosku o dofinansowanie oceny oddziaływania na środowisko lub stosownego dokumentu potwierdzającego, że dla danej inwestycji raport o oddziaływaniu na środowisko nie musi być sporządzony,

· obowiązek dostarczenia dokumentu stwierdzającego fakt, czy dany projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte lub, które mają być objęte siecią Natura 2000, dokument wydawany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, projekty, które negatywnie oddziaływają na potencjalne obszary Natura 2000 nie będą otrzymywały dofinansowania,

· umiejscowienie w strukturze IZ RPO WSL koordynatora ds. środowiska gwarantującego odpowiednie uwzględnienie wymiaru środowiskowego i jego monitoring na wszystkich poziomach realizacji RPO WSL, koordynacja kwestii środowiskowych w ramach realizacji RPO WSL, polega m.in. na monitorowaniu wdrażania w zakresie środowiska oraz zachowania komplementarności RPO WSL z innymi programami środowiskowymi, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu, zapewnieniu zgodności realizacji RPO WSL z dyrektywami unijnymi oraz prawodawstwem krajowym w zakresie środowiskowym, opiniowanie realizacji zobowiązań środowiskowych wynikających z RPO, wewnętrznie i zewnętrznie oraz do odpowiedzialnych organów,
· zapewnienie, że każde wsparcie stanowiące pomoc publiczną udzielane w ramach RPO WSL, jest zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy. Każdy beneficjent składający wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL musi określić czy projekt podlega regułom pomocy publicznej (czy realizacja narusza bądź zagraża naruszaniu wspólnego rynku w rozumieniu Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską), które następnie są weryfikowane przez IZ RPO WSL na etapie oceny,

· IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych, dostępność dla niepełnosprawnych). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania,

· monitorowanie co roku wskaźników horyzontalnych dot. redukcji zużycia energii oraz osób niepełnosprawnych, postęp realizacji wskaźników został przedstawiony w załączniku nr Ido niniejszego Sprawozdania. 

· wprowadzenie Taryfikatora opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, który w przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych pozwala dokonać korekty finansowej obniżając tym samym wysokość dofinansowania.
Projekty, które mają negatywny wpływ na którąkolwiek z polityk horyzontalnych nie otrzymują dofinansowania w ramach Programu.

W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy związane z przestrzeganiem poszczególnych polityk wspólnotowych.
	Ochrona środowiska

Ocena wpływu na środowisko jest ważnym narzędziem służącym uwzględnieniu aspektów środowiskowych planowanych przedsięwzięć, wymaganym również w procesie przygotowania i przyjmowania planów, strategii i programów, które mogą mieć wpływ na stan środowiska naturalnego. Jednym z mechanizmów, służących zagwarantowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska była już na etapie programowania RPO WSL przeprowadzona Prognoza oddziaływania na środowisko RPO WSL. Wykonawca Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WSL zaproponował szereg wskaźników monitorowania wpływu realizacji Programu na środowisko, na podstawie których powstał Raport dotyczący monitoringu skutków środowiskowych projektów realizowanych w ramach RPO WSL. IZ RPO WSL przygotowuje co roku Raport środowiskowy jednak w związku z faktem, iż wszystkie wskaźniki zamieszczone w ww. raporcie pochodzą ze statystyki publicznej, jest on przygotowywany z rocznym opóźnieniem. Poniżej w tabeli  przedstawiono Raport środowiskowy za rok 2010.  

Tabela 9 Raport środowiskowy za rok 2010
Raport dotyczący monitoringu skutków środowiskowych projektów realizowanych w ramach RPO WSL za rok 2010

LP.

NAZWA WSKAŹNIKA

DANE

ŹRÓDŁO

1

Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane:

- mechanicznie,

- chemicznie i biologicznie,

- z podwyższonym usuwaniem biogenów,

w % wymagających oczyszczania

319,9 hm3
147,7 hm3
50,0 hm3
122,2 hm3
86%

GUS

2

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona

- w ha

- w % powierzchni ogólnej

- na 1 mieszkańca w m2
272 770,4 ha

22,1%

588 m2
GUS

3

Kąpieliska nie spełniające wymagań Głównego Inspektoratu Sanitarnego

12

GIS

4

Odpady 

- poddane odzyskowi,

- unieszkodliwione razem,

- unieszkodliwione termicznie,

- unieszkodliwione kompostowane,

- składowane na składowiskach własnych i innych,

- unieszkodliwione w inny sposób,

- magazynowane czasowo.

32 257,5 tys. ton

30 089,5 tys. ton

1 854,9 tys. ton

21,2 tys. ton

18,2 tys. ton

604,4 tys. ton

1 211,1 tys. ton

313,1 tys. ton

GUS

5

Przewozy pasażerów w mln

547 mln.

GUS

6

Jakość powietrza atmosferycznego na obszarze województwa śląskiego
:

Najwyższe zmierzone stężenie:

- CO

- SO

- NO

- SO2

- Nox

Średnie zmierzone stężenie:

- CO

- SO

- NO

- SO2

- Nox

Najniższe zmierzone stężenie:

- CO

- SO

- NO

- SO2

- Nox

0,793 mg/m3
brak danych

44,7 µg/m3
25,5 µg/m3
107,1 µg/m3
0,58 mg/m3
brak danych

23 µg/m3
17,1 µg/m3
59,05 µg/m3
0,367 mg/m3
brak danych

1,3 µg/m3
8,7 µg/m3
11,0  µg/m3

WIOS

7

Jakość wód powierzchniowych – procentowy udział wg klasy jakości wód
:

- I klasa

- II klasa

- III klasa

- IV klasa

- V klasa

0%

6%

15%

39%

40%

WIOS

8

Klasyfikacja stanu/ potencjału ekologicznego wód powierzchniowych wg klasy jakości wód
:

- I klasa

- II klasa

- III klasa

- IV klasa

-V klasa

0 punktów pomiarowych

13 punktów pomiarowych

52 punkty pomiarowe

14 punktów pomiarowych 

2 punkty pomiarowe

WIOS

9.

Jakość wód podziemnych wg klasy jakości wód:

- I klasa

- II klasa

- III klasa

- IV klasa

- V klasa

3%

49%

38%

9%

1%

WIOS




2.2.1  ZASADA RÓWNOŚCI SZANS
IZ RPO WSL realizuje zasadę równości szans na:
a) etapie programowania/wdrażania: poprzez przyjęte kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. równości szans m.in. określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływu projektu na utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych. Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje polityk horyzontalnych m.in. w zakresie równości szans otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania. W ramach priorytetów RPO WSL: III Turystyka i IV Kultura preferowane są przedsięwzięcia uwzględniające w swym zakresie przystosowanie infrastruktury okołoturystycznej, obiektów kultury oraz innych obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez usuwanie barier architektonicznych. Działania takie mają na celu niwelowanie różnic w dostępie do poszczególnych obiektów dla osób zdrowych i niepełnosprawnych. Wszyscy beneficjenci maja równy dostęp do informacji np. nt. ogłaszanych konkursów.
b) etapie monitorowania: zgodnie z zapisami Programu IZ RPO WSL poprzez monitorowanie wskaźnika horyzontalnego jakim jest Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych, który mierzony będzie co roku. Wszystkie informacje nt. realizacji Programu umieszczane są na stronach internetowych IZ RPO WSL, co zapewnia równy dostęp do informacji wszystkim beneficjentom.
c) etapie ewaluacji: poprzez wybór ewaluatora zewnętrznego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 233 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Przygotowanie zamówienia, jak również wyłonienie wykonawcy, ma charakter jawny i opiera się na zasadach czytelnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Głównym kryterium, przy wyborze wykonawcy jest jakość przygotowanej oferty. 
Najwięcej projektów, których realizacja przyczyni się do usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych realizowana jest w ramach Priorytetu IX. Natomiast w obszarze infrastruktury społecznej tj. w ramach Priorytetu IV i IX najwięcej projektów przyczynia się do eliminowania dyskryminacji. 
Wnioski i rekomendacje w obszarze równości szans na kolejne okresy realizacji programu:

· wszystkie działania i inicjatywy uwzględniać będą w sposób pełny i aktywny na wszystkich etapach realizacji swój wpływ w zasadę równości szans,

· zwiększenie świadomości beneficjentów, którzy w większości zasadę równości szans kojarzyli jedynie z zapewnieniem równości płci,

· położenie większego nacisku na szkolenia w przedmiotowym zakresie, którymi objęci powinni być wszyscy aktorzy zaangażowani we wdrażanie i realizację Programu.

2.2.2 ZASADA PARTNERSTWA
IZ RPO WSL realizuje zasadę partnerstwa na:

a) Etapie programowania/wdrażania z uwzględnieniem następujących wymiarów:

Partnerstwo instytucjonalne - przeprowadzenie konsultacji społecznych m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w formie badań ankietowych, warsztatów, subregionalnych spotkań konsultacyjnych. Wdrażanie Programy Rozwoju Subregionu, które są programami tworzonymi w porozumieniu z władzami samorządów lokalnych danego subregionu.

Wsparcie mechanizmów partnerstwa- podstawowym elementem PRS jest uzgodniona lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wpłyną na poprawę życia mieszkańców na danym terytorium.

Partnerstwo na poziomie projektów -realizacja w ramach RPO WSL projektu w formule partnerskiej w większości przypadków generuje wartość dodaną w postaci poszerzenia zasięgu terytorialnego danego przedsięwzięcia na obszar obejmujący kilka gmin, powiatów bądź miast min. w ramach realizacji projektów kluczowych bądź projektów w ramach PRS. Realizowanie RPO WSL w ścisłej współpracy z beneficjentami a efekty realizacji będą podawane do wiadomości opinii publicznej.
b) Etapie monitorowania z uwzględnieniem partnerstwa instytucjonalnego- organizowanie spotkań Komitetu Monitorujące RPOWSL, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządowi, rządowi oraz przedstawiciele ze strony partnerów społecznych i gospodarczych, umożliwienie opiniowania sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL i zatwierdzanie sprawozdania rocznego i końcowego, monitorowanie kwestii środowiskowych przez koordynatora ds. środowiskowych.

c) Etapie ewaluacji z uwzględnieniem partnerstwa instytucjonalnego- utrzymywanie partnerskich relacji Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL z ewaluatorem zewnętrznym; współpracę z ewaluatorem na każdym etapie wykonania badania poprzez wyznaczone każdorazowo w tym celu osoby; powołanie Grupy Sterującej ds. ewaluacji, która stanowi wsparcie dla JE RPO WSL m. in. przy formułowaniu zakresu ewaluacji, kryteriów wyboru ewaluatora zewnętrznego, ocenie wersji raportów końcowych i cząstkowych, opiniowaniu planów ewaluacyjnych, umożliwienie przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WSL wypowiedzenia się wszystkim interesariuszom w trakcie realizacji badania (m. in. beneficjentom, partnerom społecznym).

Do końca okresu sprawozdawczego ponad 100 projektów realizowanych było w partnerstwie tzn. wspólna realizacja zadania przez więcej niż jednego beneficjenta. Projekty partnerskie realizowane były w ramach wszystkich Priorytetów przy czym szczególnie preferowanym obszarem przez beneficjentów było społeczeństwo informacyjne. W RPO WSL największą grupę partnerstw projektowych stanowią partnerstwa utworzone wyłącznie przez podmioty sektora publicznego. Realizacja w ramach RPO WSL projektu w formule partnerskiej w większości przypadków generuje wartość dodaną w postaci poszerzenia zasięgu terytorialnego danego przedsięwzięcia na obszar obejmujący kilka gmin, powiatów bądź miast min. w ramach realizacji projektów kluczowych bądź projektów w ramach PRS.
Realizacja projektów w partnerstwie niesie ze sobą znaczną wartość dodaną wyrażoną w efekcie synergii wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często nieskoordynowanych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach. Projekty realizowane w partnerstwie przyczyniają się także do nawiązania współpracy między instytucjami, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i rozwiązywania problemów. 
IZ RPO WSL planuje w ramach prac nad Funduszem Powierniczym JESSICA dla Województwa Śląskiego dotyczących realizacji Projektów Miejskich  wprowadzić konsultacje społeczne z wszystkimi partnerami lokalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie zostaną przedstawione w następnym okresie sprawozdawczym. 
 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL zaprosiło członków Komitetu Monitorującego RPO WSL do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń z zakresu planowania, organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu: Warsztaty w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych dla przedstawicieli beneficjentów projektów indywidualnych oraz pracowników realizujących NSRO. Warsztaty organizowane są przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz firmę NIRA SIC Sp. z o.o. 
 

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL planuje wzmocnić działania na rzecz aktywizacji partnerów społeczno - gospodarczych poprzez powołanie grupy roboczej ds. partnerstwa. Zaproszenie kierowane będzie do członków KM RPO WSL, chcących aktywnie uczestniczyć w pracach Komitetu Monitorującego. Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. partnerstwa planowane jest w pierwszym  półroczu 2011 roku. Szczegółowe informacje dotyczące grupy roboczej ds. partnerstwa zostaną przedstawione w następnym okresie sprawozdawczym. 
Wnioski i rekomendacje w obszarze równości szans na kolejne okresy realizacji programu:

· wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji partnerów społeczno – gospodarczych,
· położenie większego nacisku na szkolenia w przedmiotowym zakresie, którymi objęci powinni być wszyscy aktorzy zaangażowani we wdrażanie i realizację Programu.
2.3 NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJETE ŚRODKI ZARADCZE
W 2010 r. dokonano zgłoszenia trzech dużych projektów (z planowanych czterech) do Komisji Europejskiej. Zgłoszenia dokonano w maju 2010 r. dla projektu: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” (Beneficjent – Muzeum Śląskie w Katowicach), oraz we  wrześniu 2010 r. dla projektów: „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach” (Beneficjent – Miasto Katowice)  i „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” (Beneficjent – Miasto Gliwce). Wszystkie ww. projekty są finansowane w ramach Priorytetu VI Zrównoważony Rozwój Miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu. Do końca okresu sprawozdawczego nie  została zakończona procedura zgłoszeniowa dla żadnego z tych wniosków. Jednakże z informacji uzyskanych od przedstawicieli KE wynika, że ku końcowi zmierza proces notyfikacji dla projektu „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” i najprawdopodobniej uzyska on pozytywną decyzję w przyszłym okresie sprawozdawczym (czyli cały proces notyfikacji zakończyłby się w okresie jednego roku).

Z uwagi na fakt, iż przed wydaniem decyzji ze strony KE nie ma możliwości wypłaty środków Beneficjentom zgłoszonych projektów, IZ RPO mogło podpisać tylko umowy warunkowe, które zezwalały na rozpoczęcie prac na koszt Wnioskodawcy. Niestety, powyższa sytuacja spowodowała, iż ok. 129 mln EUR przeznaczonych na ww. projekty nie zostały wydatkowane przez IZ RPO WSL.

Opóźnienie przekazania do KE projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” spowodowane było przez konieczność uzyskania pewności prawnej w zakresie występowania pomocy publicznej w projekcie i podjętymi działaniami zmierzającymi do rozwiązania kwestii spornych na poziomie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zewnętrznych opinii prawnych. Podjęte działania opóźniły cały proces oceny i zgłoszenie wniosku do KE o ok. jeden rok.  

Problemy z wdrażaniem RPO WSL związane były także z OOŚ wynikały z wciąż dostosowującego się prawa polskiego do prawa unijnego. Dopiero w listopadzie 2010r. (15 listopada 2010r.) weszło nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie to w pełni implementuje zakres przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawartych w Dyrektywie OOŚ. Do tego czasu było kłopotliwe dla organów ochrony środowiska rozstrzygnięcie na ile należy przeprowadzać postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć, które mają być finansowane z funduszy UE, a tym samym w inny sposób należało postępować wobec przedsięwzięć, które mają być finansowane ze środków krajowych a inaczej, wobec tych, które mają być finansowane z funduszy unijnych. 
Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia OOŚ, ze względu na niedostosowane prawo, funkcjonowało Oświadczenie o dostosowaniu projektu dla wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania ws. OOŚ (dalej oświadczenie OOŚ), które wydłużało oczekiwanie na właściwe dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Dodatkowym problemem było wejście w życie rozporządzenia OOŚ w okresie trwania konkursu (działanie VI Rewitalizacja), w ramach którego zrezygnowano z powyższego oświadczenia OOŚ: parę inwestycji w tym momencie musiało rozpoczynać postępowania OOŚ ze względu na to, iż względem poprzedniego stanu prawnego nie musiały uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoSU), a nowe rozporządzenie okazało się bardziej restrykcyjne i przedsięwzięcia znalazły się w grupie mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których istnieje obowiązek uzyskania DoSU. Dla takich przedsięwzięć przewidziano wydłużenie oceny formalnej. Ponadto przy ocenie formalniej wniosków z konkursów w ramach priorytetu VI ujawniły się niejasności w interpretacji Ustawy OOŚ z dnia 3 października 2008r., które dotyczyły przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla lokalnych programów rewitalizacji wymaganych w ramach dokumentacji aplikacyjnej konkursu. Oceniając wnioski zawierające dokumenty związane ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko podjęto decyzję, które uchybienia względem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należało w ramach oceny traktować jako nieznaczące a które traktować jako zakłócające wymogi dyrektywy w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko  (dyrektywa nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r.), i uniemożliwiające finansowanie przedsięwzięcia z funduszy unijnych. Ocena formalna niektórych wniosków również została przedłużona ze względu na korekty postępowań ws. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko LPR.

Problemy bardziej szczegółowe dot. konkretnego Priorytetu zostały przedstawione w analizie jakościowej w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania.
2.4 ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI RPO WSL
Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w 2010 r.

Aktywność gospodarcza

Po spowolnieniu gospodarczym w Polsce w 2009 r. spowodowanym w dużej mierze zahamowaniem popytu zewnętrznego w wyniku światowego kryzysu, w kolejnych miesiącach 2010 r. widoczne było umacnianie się pozytywnych tendencji w gospodarce. Według wstępnych szacunków, PKB w 2010 r. wyniósł 1412,8 mld zł i wzrósł realnie o 3,8% wobec 1,7% w 2009 r. Polska znalazła się w grupie krajów unijnych o najwyższym wzroście gospodarczym w 2010 r. Znacznie wolniej rozwijały się Niderlandy (1,7%), Francja (1,6%) i Wielka Brytania (1,4%)
. Tempo wzrostu polskiej gospodarki nadal przewyższało średnie unijne, ale różnica była mniejsza niż w latach poprzednich. Oznacza to, że rok 2010 był kolejnym, w którym Polska zmniejszyła dystans do unijnego poziomu rozwoju gospodarczego mierzonego PKB per capita z uwzględnieniem siły nabywczej walut, ale w mniejszym stopniu niż miało to miejsce w bardzo korzystnym pod tym względem roku 2009
.

Produkcja budowlano-montażowa ogółem, mimo załamania w pierwszych miesiącach 2010 r. spowodowanego trudnymi warunkami atmosferycznymi,  była w 2010 r. wyższa o ponad 3% niż w roku poprzednim (wobec 5,1% w 2009 r.). Produkcja budowlano-montażowa przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosła 82,6 mld zł i była o 3,5% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w 2009 r.).
W strukturze produkcji budowlano-montażowej zwiększył się udział obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz budynków niemieszkalnych na niekorzyść budynków mieszkalnych. Odnotowano głębszy spadek niż w 2009 r. w ilości mieszkań oddanych do użytkowania, przy poprawie dynamiki ilości mieszkań rozpoczętych.  

W 2010 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
 były zdecydowanie korzystniejsze niż w roku poprzednim. Przychody z całokształtu działalności rosły szybciej (o 5,0%) niż koszty ich uzyskania (o 4,6%), co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów oraz innych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Wynik finansowy brutto wyniósł 107,5 mld zł (wobec 95,9 mld zł w 2009 r.), natomiast  wynik finansowy netto – 89,4  mld zł i był wyższy o 13,4% niż rok wcześniej (a także wyższy niż w rekordowym pod tym względem 2007 roku). Zysk netto wzrósł o 5,8% i wykazało go 78,4% ogółu przedsiębiorstw wobec 77,3% w 2009 r.; znacząco obniżyła się strata netto (o 26,5%).  

W badanych przedsiębiorstwach odnotowano poprawę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych, w tym wskaźnika poziomu kosztów (94,7% wobec 95,0% w roku poprzednim) i wskaźników rentowności (np. wskaźnik rentowności obrotu netto wyniósł 4,4% wobec 4,1% w 2009 r.). 

Odmiennie niż w 2009 r., kiedy odnotowano stratę na działalności finansowej na poziomie prawie 3 mld zł, w następnym roku przedsiębiorstwa zarejestrowały wynik dodatni w wysokości ponad 494 mln. Może to świadczyć o większej skłonności podmiotów gospodarczych do lokowania zasobów finansowych w bankach niż do podejmowania decyzji inwestycyjnych.  Poprawił się także wskaźnik płynności I stopnia do bardzo wysokiego poziomu 39,7%. 

W porównaniu do sytuacji rok wcześniej, obniżył się udział przedsiębiorstw wykazujących sprzedaż na eksport z 49,6%  do 47,4%, ale wzrósł ich udział w przychodach netto ze sprzedaży ogółem z 19,1% do 20,3%, co wskazywałoby na większą koncentrację działalności eksportowej. Wyniki finansowe na działalności gospodarczej osiągnięte przez eksporterów uległy znacznej poprawie w stosunku do uzyskanych w 2009 r. Również podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe kształtowały się korzystniej niż rok wcześniej i korzystniej niż dla ogółu przedsiębiorstw.

W handlu zagranicznym nastąpił znaczący wzrost obrotów towarowych z zagranicą w porównaniu z rokiem 2009: według danych wstępnych, eksport wyniósł 469,2 mld zł i był o 10,8% wyższy, natomiast import - 523,0 mld zł i był wyższy o 12,9%. W przeliczeniu na euro, eksport wyniósł 117,4 mld EUR i był o 19,5% wyższy, natomiast import 130,9 mld EUR, co oznaczało wzrost o 21,7%. 

Należy podkreślić, że po spadku w 2009 r. do poziomu 98,2 mld EUR (tj. o 15,5%), w 2010 r. poziom eksportu wyrażony w euro był już wyższy od bardzo wysokiego uzyskanego w przedkryzysowym 2008 r. (wynosił wtedy 116,2 mld EUR). Wzrost popytu zewnętrznego i możliwości szybkiej odbudowy kontraktów eksportowych były z pewnością silnym stymulatorem wzrostu dla polskich przedsiębiorstw. Natomiast ożywienie działalności gospodarczej spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na towary i komponenty z importu. Zwiększenie tempa wymiany towarowej w warunkach szybszego  wzrostu importu niż eksportu spowodowało pogłębienie ujemnego salda obrotów ogółem. Ukształtowało się ono na poziomie 53,8 mld zł (wobec 40,1 mld zł w 2009 r.); w przeliczeniu na euro wyniosło ono 13,5 mld EUR (wobec 9,3 mld EUR w 2009 r.).

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2010 r. wyniosły 7,5 mld EUR, tj. o 24,2% mniej niż w roku poprzedzającym. Relacja inwestycji bezpośrednich do PKB obniżyła się z 3,2% w 2009 r. do około 2,1% w 2010 r. ( w latach 2006-2007 przewyższała 5,5% PKB).

Rynek pracy

Według BAEL, w IV kw. 2010 r. liczba aktywnych zawodowo wyniosła 17724 tys. tj. o 2,1% więcej niż przed rokiem, przy czym liczba pracujących w gospodarce narodowej (16075 tys.) była wyższa o 1,2%, natomiast liczba bezrobotnych (1649 tys.) przewyższała o 12,1% poziom z analogicznego kwartału poprzedniego roku. Wśród pracowników znacząco wzrosła liczba osób pracujących w oparciu o umowę na czas określony (o 5,3%), kosztem pracowników mających umowę na czas nieokreślony (spadek o 1,1%).  

Widoczna była kontynuacja wzrostu liczby pracujących w sektorze usługowym (wzrost o 2,4%) oraz obniżania w sektorach przemysłowym (o 0,4%) i rolniczym (o 0,3%).

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata wyniósł w IV kw. 2010 r. 59,6% i był o 0,2% wyższy niż przed rokiem,  ale o 0,4% niższy niż przed 2 laty. Ten sam wskaźnik zatrudnienia obliczony dla całego 2010 r. ukształtował się na poziomie 59,3%, analogicznie jak w 2009 r.

Stopa bezrobocia w grupie wiekowej 15-74 lata wyniosła w IV kw. 2010 r. 9,3% tj. o 0,8 pkt. proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 r. Stopa bezrobocia średnioroczna wyniosła w 2010 r. 9,6%, podczas gdy w 2009 r. wynosiła 8,2%. Ta sama stopa dla populacji w wieku 15-64 lata była nieco wyższa - 9,7%.

W przekroju województw, wzrost stopy bezrobocia nastąpił w zdecydowanej większości regionów (za wyjątkiem nieznacznego obniżenia w opolskim) i w niektórych był bardzo znaczący, co najmniej o 2 pkt. proc.  (podlaskie, pomorskie, śląskie, zachodniopomorskie). W dwóch z wymienionych województw, podlaskim i  zachodniopomorskim,  odnotowano także duży spadek wskaźnika zatrudnienia, co wskazuje na niekorzystne zmiany w sytuacji na rynkach pracy w tych regionach.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. wyniosło 5372,6 tys. osób i zwiększyło się o 0,8% (w 2009 r. notowano spadek o 1,2%), na co wpłynęło zwiększenie zatrudnienia w większości sekcji. Niższe niż przed rokiem zatrudnienie notowano nadal w sekcji przemysł, w tym w przetwórstwie przemysłowym, mimo znaczącego wzrostu produkcji. Od połowy 2010 r. widoczne są już tendencje wzrostowe w zakresie miejsc pracy w przemyśle.

Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego w roku 2010

Aktywność ekonomiczna 

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) w IV kwartale 2010 r. w województwie śląskim liczba ludności w wieku 15 lat i więcej wyniosła 3 891 tys. i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 8,2%. Wśród aktywnych zawodowo pracujący stanowili 91,2% i jest to o 0,6% więcej niż w kraju. Natomiast bezrobotni stanowili 8,8%, o 0,5% mniej niż w kraju. W porównaniu z IV kwartałem 2009 r. liczba pracujących i bezrobotnych wzrosła odpowiednio o: 133 tys. osób i 46 tys. osób; wzrosła również liczba biernych zawodowo o 117 tys. osób. Zbiorowość biernych zawodowo w województwie śląskim w IV kwartale 2010 r. liczyła 1825 tys., co stanowi 46,9% ludności i jest o 2,8%  wyższa niż w całym kraju.
[image: image57.png]Aktywnos¢ ekonomiczna

90,6 %

pracujacy 91,2
bierni zawodowo
bezrobotni

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

“kraj =wojewddztwo Slaskie




Rysunek 58 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie na tle kraju w IV kwartale 2010r.;  Źródło: GUS
Rynek pracy i wynagrodzenia w regionie
Przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. wyniosła 732,8 tys. osób, tj. o 1,1% mniej niż w 2009 r. W kraju przeciętne zatrudnienie wzrosło w skali roku o 0,8%. W sektorze publicznym przeciętna liczba zatrudnionych ukształtowała się na poziomie 173,0 tys. osób, a w sektorze prywatnym – 559,7 tys. osób. W odniesieniu do danych z 2009 r. w sektorze publicznym odnotowano spadek przeciętnej liczby zatrudnionych (o 6,6%), a w sektorze prywatnym wzrost o 0,8%.

W przemyśle przeciętne zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 437,8 tys. osób i było mniejsze niż w 2009 r. o 1,3%. Wśród sekcji należących do przemysłu spadek przeciętnej liczby zatrudnionych zanotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,2%), w górnictwie i wydobywaniu (o 2,0%), a także w przetwórstwie przemysłowym (o 1,2%). Wzrost przeciętnej liczby zatrudnionych odnotowano w sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (o 2,9%).
[image: image58.png]Struktura przecietnego zatrudnienia

11,5%

® gérnictwo i wydobywanie Przetworstwo przemyslowe
= budownictwo handelinaprawapojazd6w samochodowydh
Hransporti gospodarkamagazynowa  dzialalno$é profesjonalna, naukowai techniczna

# administrowaniei dzialalnosé wspierajaca = pozostale sekcje




Rysunek 59 Struktura przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2010r.; źródło: GUS
Poza przemysłem wzrost przeciętnej liczby zatrudnionych w 2010 r. odnotowano m.in. w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 10,7%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,8%), transport i gospodarka magazynowa (o 6,7%), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,8%). Spadek przeciętnej liczby zatrudnionych wystąpił m.in. w: informacji i komunikacji (o 13,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 5,3%), handlu i naprawie pojazdów samochodowych (o 4,1%).
Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2010 r. wyniosła 9,9% (w kraju 12,3%). Była ona wyższa o 0,5 pkt. proc. niż przed rokiem oraz o 0,3 pkt. proc. niż w końcu poprzedniego miesiąca. Występuje znaczne zróżnicowanie stopy bezrobocia w przekroju terytorialnym. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Katowicach (3,8%), powiecie bieruńsko-lędzińskim (5,1%), Tychach (5,8%), a najwyższą w powiecie myszkowskim (18,2%) oraz w Bytomiu (17,4%).

W końcu grudnia 2010 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 181,2 tys. bezrobotnych. W porównaniu z danymi sprzed roku i miesiąca liczba bezrobotnych zwiększyła się odpowiednio o: 7,6% i 3,9%. Wśród ogółu bezrobotnych 54,2% stanowiły kobiety (53,4% przed rokiem), a 84,7% nie posiadało prawa do zasiłku (81,5% przed rokiem).
W porównaniu z końcem grudnia 2009 r. wzrosła liczba osób bezrobotnych  we wszystkich grupach wiekowych, w największym stopniu w grupie 55 lat i więcej (o 20,1%). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano na wszystkich poziomach wykształcenia, w tym największy wśród osób z wykształceniem wyższym (o 14,6%). Według czasu pozostawania bez pracy najbardziej zwiększyła się liczba bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy (o 55,5%), natomiast zmniejszyła się liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (o 5,3%).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. wyniosło 926,93 EUR (3 675,31 PLN) i w porównaniu z 2009 r. wzrosło o 4,2%. W sektorze publicznym przeciętna płaca nominalna brutto osiągnęła wartość 1 289,04 EUR (5 111,05 PLN), natomiast w sektorze prywatnym – 814,99 EUR (3 231,44 PLN). W skali roku zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto zarówno w sektorze prywatnym (o 5,6%), jak i w sektorze publicznym (o 3,8%).
Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w 2010 r. w odniesieniu do danych z 2009 r. zanotowano we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, z wyjątkiem pozostałej działalności usługowej, gdzie odnotowano spadek o 17,4%.

Firmy i instytucje w regionie
W województwie śląskim według stanu w końcu grudnia 2010 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 451,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,9% więcej niż przed rokiem. Sektor prywatny skupiał 435,1 tys. podmiotów (96,3% ogólnej ich liczby), a sektor publiczny 16,6 tys. (3,7%). W skali roku liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o 5,0%, a podmiotów sektora publicznego o 1,7%.

W końcu 2010 r. podmioty sektora prywatnego prowadziły działalność głównie w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (31,8% podmiotów tego sektora), budownictwo (12,0%), przetwórstwo przemysłowe (9,7%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,2%).
Ponadto według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. zarejestrowanych było m.in. 1 162 spółdzielni (1 161 w 2009 r.) i 19 przedsiębiorstw państwowych (28 w 2009 r.). W sektorze publicznym dominowały jednostki prowadzące działalność zaliczaną do sekcji: obsługa rynku nieruchomości (50,1% podmiotów w tym sektorze) oraz edukacja (32,9%).
[image: image59.png]Struktura podmiotow gospodarki narodowej

5,8% 7.9%

3.3% 6.9%

Hprzemysl*
= handel inaprawa pojazdéw samochodowych
mzakwaterowanie i gastronomia

®obsluga rynkunieruchomosci

Hedukacja
Hpozostala dzialalnos¢ ushigowa

9,9%

11,6%

®budownictwo

transport i gospodarka magazynowa
dzialalnosé finansowa i ubezpieczeniowa
= dzialalnosé profesjomalna, naukowa i techniczna
B opieka zdrowotna i pomoc spoleczna
pozostale sekcje




Rysunek 60  Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sekcji w 2010 r. (stan w dniu 31.XII) 
; źródło: GUS

W 2010 r. zarejestrowano 46,4 tys. nowych podmiotów, w tym 40,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 2,3 tys. spółek handlowych. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 14,0 tys. (30,1% ogółu nowo powstałych), budownictwo – 6,0 tys. (12,8%) oraz przetwórstwo przemysłowe – 4,2 tys. (9,0%).

W omawianym roku zlikwidowano łącznie 25,5 tys. jednostek, w tym 23,8 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 370 spółek handlowych, 12 spółdzielni oraz 8 przedsiębiorstw państwowych. Najwięcej wyrejestrowanych podmiotów zanotowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 9,6 tys. (37,6% ogółu zlikwidowanych jednostek), budownictwo – 3,2 tys. (12,4%) i przetwórstwo przemysłowe – 2,1 tys. (8,1%).

W podziale terytorialnym według podregionów w końcu 2010 r. najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w podregionie katowickim (18,3% ogółu), a najmniej w tyskim (8,2%). Wzrost liczby podmiotów w ujęciu rocznym odnotowano we wszystkich podregionach, największy w podregionie tyskim (o 5,6%), a najmniejszy w podregionie gliwickim (o 4,4%).

[image: image60.emf]
Rysunek 61 Podmioty gospodarki narodowej według podregionów w 2010 r. (stan w dniu 31.XII); źródło: GUS
Wśród powiatów i miast na prawach powiatu największą liczbę podmiotów zanotowano w: Katowicach (9,5% ogółu), Częstochowie (5,9%), Bielsku-Białej (5,5%), Sosnowcu (5,4%), Gliwicach (5,1%), a najmniejszą w: Świętochłowicach, Piekarach Śląskich i powiecie bieruńsko-lędzińskim (po 0,9%).

W skali roku we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów, największy w powiatach: częstochowskim (o 7,6%) i bieruńsko-lędzińskim (o 7,5%), a najmniejszy w Bytomiu – o 3,1%.
[image: image61.png]Osoby fizyczne prowadzqce dzialalnosc gospodarczqna 1 tys. mieszkancow

m. Jastrzebie-Zdroj
m. Piekary Slaskie
raciborski
wodzislawski

m. Ruda Slaska
aliwicki

rybnicki
bierunisko-ledzinski
m. Swigtochlowice
m. Zabrze
lubliniecki

m. Jaworzno
czestochowski

m. Bytom

klobucki

m. Zory
mikolowski
zawiercianiski

m. Rybnik

m. Siemianowice Slaskie
zywiecki

m. Myslowice
tarnogorski

m. Chorzéw

m. Gliwice

m. Dabrowa Gérnicza
pszezynski

m. Tychy

bielski

bedzinski
myszkowski
cieszynski

m. Czestochowa

m. Sosnowiec

m. Katowice

m. Bielsko- Biala

48
52
33
55
56
56
56
38
38
59
61
62
62
62
64
66
71
72
72
73
74
76
78
78
79
79
80
80
83
84
85
85
87
90

92

105

20 40 60 LU 100

120



Rysunek 62 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności
 według powiatów w 2010  r. (stan w dniu 31 XII); Źródło: GUS
Przemysł, handel, budownictwo w regionie
Produkcja sprzedana przemysłu w 2010 r. wyniosła 44 379,21 mln EUR (175 963,6 mln PLN) i w porównaniu z rokiem poprzednim w cenach stałych wzrosła o 13,0% (w kraju wzrost o 9,8%). Wyższe przychody ze sprzedaży wyrobów i usług odnotowano we wszystkich sekcjach przemysłu. W największym stopniu produkcja wzrosła w przetwórstwie przemysłowym (o 14,5%).
Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w 2010 r. wyniosła 5 574,77 mln EUR (22 104,0 mln PLN) i była niższa niż w roku poprzednim o 1,5%. Największy udział w ogólnej wartości sprzedaży miały przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą pojazdów samochodowych, motocykli, części (26,6%) oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (26,4%).

Sprzedaż hurtowa zrealizowana przez jednostki handlowe i niehandlowe w 2010 r. wyniosła 21 944 mln EUR (87 010,2 mln PLN) i wzrosła w skali roku o 39,6%. W grudniu 2010 r. sprzedaż hurtowa ukształtowała się na poziomie 1 793,19 mln EUR (7 110,0 mln PLN), tj. wyższym niż w grudniu 2009 r. (o 44,7%), ale niższym w stosunku do listopada 2010 r. (o 5,0%).

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w budownictwie w 2010 r. wyniosły 4 333,64 mln EUR (17 182,9 mln PLN) i były (w cenach bieżących) wyższe w porównaniu z 2009 r. o 5,6%. Wzrost przychodów odnotowano zarówno w sektorze publicznym (o 0,5%), jak i prywatnym (o 5,7%). Udział sektora prywatnego w przychodach ogółem budownictwa wyniósł ponad 97%.

Produkcja budowlano-montażowa w 2010 r. osiągnęła wartość 2 447,64 mln EUR (9 704,9 mln PLN) i w porównaniu z 2009 r. wzrosła o 3,9%. Wyższe przychody odnotowano w działach: budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 11,4%) oraz roboty budowlane specjalistyczne (o 10,2%), natomiast niższe w dziale budowa budynków (o 7,4%).

Przychody ze sprzedaży robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym w 2010 r. osiągnęły wartość 979,04 mln EUR (3 881,9 mln PLN) i były niższe niż w 2009 r. o 1,1%. Przychody te stanowiły 40,0% produkcji budowlano - montażowej.
Charakterystyka podmiotów gospodarki narodowej, według sekcji PKD, zarejestrowanych w województwie śląskim
Wśród zarejestrowanych w województwie śląskim podmiotów gospodarczych zdecydowanie dominują te, które na podstawie klasyfikacji PKD zaliczane są do Sekcji G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, stanowią one ponad 31% wszystkich podmiotów gospodarczych. Kolejne branże Budownictwo (Sekcja F) oraz Przetwórstwo przemysłowe (Sekcja C) mają odpowiednio 11% i 9% udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w województwie śląskim. Najmniej podmiotów gospodarczych zostało sklasyfikowanych w takich sekcjach jak Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - jedynie 237 podmioty gospodarcze, Sekcja B Górnictwo i wydobywanie – 271 podmiotów gospodarczych oraz  nieco większa od dwóch ww. Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 1454 podmiotów gospodarczych. Całościowy obraz podziału podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie śląskim pod kątem dominującej kategorii PKD przestawia poniższy Rys.
Sekcje PKD sklasyfikowane w analizie:

12. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe
13. Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
14. Sekcja F Budownictwo
15. Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
16. Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
17. Sekcja J Informacja i komunikacja
18. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
19. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
20. Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
21. Sekcja S Pozostała działalność usługowa
22. Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
23. Sekcja B Górnictwo i wydobywanie
24. Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
25. Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa
26. Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa
27. Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
28. Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
29. Sekcja P Edukacja

[image: image62.png]Podmioty gospodarkinarodowejwedlug selccji PKD w woj. Slqskim

140000

120000

100000

80000

60000

40000 336993508

24714

21066 1408

20000 S 12497 9765 8903 — .

1454 271 237

0 T T T T T T T T T T T T T T T T T ]

LY 8 8 LY 8 RY Ry 8 8 Ry 8 Ry, S 8 Ry, Ry LY 8
Mg, g Gag, oy, Gy g Gy Gag g Gy Gy Wy o, g K Fy Fny oy,





Rysunek 63 Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD w woj. śląskim
W załączniku nr V do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wskaźniki kontekstowe UE, Polski i województwa śląskiego, które obrazują postęp gospodarczy począwszy od roku 2007 do 2009r.
Działania przeciwdziałające skutkom powodzi

W związku z sytuacją powodziową na terenie województwa śląskiego w 2010 roku, podjęto działania na szczeblu krajowym oraz w ramach RPO WSL w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom powodzi.

Na odbudowę infrastruktury lokalnej w gminach dotkniętych powodzią Rząd przeznaczył 151 mln EUR, w tym:

· 50 mln EUR  pochodzących z funduszy unijnych w ramach dodatkowej puli środków przyznanych Polsce, 
· 50 mln EUR ze środków budżetowych będących w dyspozycji MSWiA,
· 50 mln EUR z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze dla terenów, które zostały szczególnie dotknięte przez powódź kierowane będą do gmin z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. 
Na liście zakwalifikowanych gmin z województwa śląskiego znajdują się Czechowice-Dziedzice oraz Bieruń. Zaakceptowane projekty wpisane zostaną na listę kluczowych inwestycji RPO WSL. Uruchomienie środków z funduszy unijnych na projekty powodziowe będzie możliwe jeszcze przed zakończeniem procedury renegocjacyjnej po zaktualizowaniu Kontraktu Wojewódzkiego o wartość tych środków. 
Ponadto w dniu 1 czerwca 2010 r. w związku z sytuacją powodziową na terenie województwa śląskiego, zostało wysłane pismo do Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z RPO WSL, które dotyczyło przekazania informacji jaki wpływ/zakres na realizację projektów miała powódź. 
Powyższe pismo zostało przesłane do 283 Beneficjentów. W w/w piśmie przekazano informację, iż w uzasadnionych sytuacjach Instytucja Zarządzająca RPO WSL będzie rozpatrywała możliwość przedłużenia terminów realizacji lub włączania kosztów dodatkowych do kosztów kwalifikowanych projektu a co za tym idzie zwiększenie poziomu dofinansowania. Na podstawie analizy dokumentów przesłanych do Instytucji Zarządzającej zidentyfikowano 22 beneficjentów, których projekty najbardziej ucierpiały podczas powodzi. Następnie 10 beneficjentów złożyło wymagane oświadczenia dotyczące wysokości kosztów dodatkowych oraz oświadczenia, iż koszty dodatkowe nie zostały (oraz nie zostaną) sfinansowane z innych źródeł – w celu wykluczenia możliwości podwójnego dofinansowania. 
W związku z sytuacja powodziową na terenie województwa zostało wysłane ww. pismo także przez IP2 RPO WSL do przedsiębiorców. Beneficjenci deklarowali jedynie, konieczność nieznacznego przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu.

Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zwiększenie procentu/kwoty dofinansowania dla 10 projektów współfinansowanych z RPO WSL, poprzez włączenie do kosztów kwalifikowanych robót dodatkowych/odtworzeniowych powstałych na skutek powodzi mającej miejsce na przełomie maja/czerwca 2010 roku, które konieczne są do zakończenia projektu lub utrzymania celów projektów. Beneficjenci muszą jednak udokumentować kwalifikowalność kosztów oraz muszą być wystarczające środki na danym działaniu/poddziałaniu, które umożliwiłyby zwiększenie procentu/kwoty dofinansowania.
W wyniku powodzi IZ RPO WSL wyraziło także zgodę na przedłużenie terminu realizacji 32 projektów w ramach RPO WSL. 
Szczegółowe informacje nt. projektów dotkniętych powodzią zostały zamieszczone w załączniku nr IX do Sprawozdania.
2.5 ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZĄDZENIA NR 10/83/2006 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zasadniczych modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.
2.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA 
Wstęp
Komplementarność w ramach PO Innowacyjna Gospodarka a RPO WSL odnosi się przede wszystkim do podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz niwelowania bezrobocia poprzez tworzenie trwałych miejsc zatrudnienia. W PO IG realizowane są działania, dotyczące m.in.: rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju nowoczesnych technologii, inwestycji w sektor B+R, podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, wspierania ponadregionalnych kooperacji między przedsiębiorcami a instytucjami współpracującymi z przedsiębiorstwami oraz rozwoju społeczeństwa informatycznego. Wymienione działania pozostają komplementarne z przedsięwzięciami które będą wspierane na poziomie regionalnym w ramach RPO WSL w ramach Priorytetów: I Badania i rozwój technologiczny; innowacje i przedsiębiorczość i II Społeczeństwo informacyjne.
W ramach PO Infrastruktura i Środowisko podejmowane będą działania skoncentrowane na obszarach dotyczących: infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, infrastruktury energetycznej, turystycznej i kulturowej, szkolnictwa wyższego oraz ochrony zdrowia. Wśród priorytetów RPO WSL komplementarne w wymienionym zakresie są Priorytety: III Turystyka, IV Kultura, V Środowisko, VII Transport, VIII Infrastruktura edukacyjna, IX Zdrowie. W przypadku wielu inwestycji czynnikiem decydującym o tym, w ramach jakiego Programu projekt może być realizowany, jest jego wartość bądź skala przedsięwzięcia.

Praktycznie wszystkie priorytety RPO WSL są komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach PO Kapitał Ludzki, finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy to przede wszystkim działań miękkich, obejmujących innowacje i przedsiębiorczość, sferę badawczo-rozwojową, rozwój społeczeństwa innowacyjnego, wsparcia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Ponadto, w ramach PO KL realizowane będą projekty mające na celu zapobieganie bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu, zmierzające do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, podnoszące kompetencje osób poprzez szkolenia i kształcenie ustawiczne. W RPO WSL realizowane będą projekty inwestycyjne, infrastrukturalne. 
Inwestycje objęte wsparciem w ramach rewitalizacji muszą bezpośrednio wynikać z zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji sporządzonego dla terenu danej gminy. W ramach wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji dla potrzeb RPO WSL na lata 2007-2013, zostały uwzględnione działania społeczne na obszarze rewitalizowanym. Beneficjenci opracowując Lokalny Program Rewitalizacji zobowiązani są do uwzględnienia w nim planowanych działań społecznych w latach 2007-2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym.

Cele szczegółowe rewitalizacji w tym zakresie  dotyczą następujących działań społecznych:

· rozwój zasobów ludzkich, 
· przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

· walka z patologiami społecznymi, 

· tworzenie równych szans, 

· zapobieganie zjawisku bezrobocia, działania dotyczące

· zapobieganie zjawisku bezdomności, 

· aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych, 

· przekwaterowywanie mieszkańców rewitalizowanych terenów, 

· uruchamianie systemu grantów dla organizacji pozarządowych. 

Działania realizowane na obszarze Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL będą uzupełniane o przedsięwzięcia mające charakter transgraniczny, współfinansowane w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy, Polska – Słowacja. Projekty tworzone w ramach wymienionych Programów będą możliwe do zrealizowania tylko na terenach województwa należących do strefy przygranicznej oraz wyłącznie w ścisłej współpracy z partnerami zagranicznymi. 
Komplementarność RPO WSL z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) obejmuje m.in. projekty infrastrukturalne realizowane w ramach Priorytetów: I Badanie i rozwój technologiczny; innowacje i przedsiębiorczość, III Turystyka, IV Kultura, V Środowisko, VI Zrównoważony rozwój miast, VII Transport oraz IX Zdrowie i rekreacja. Na rozwój obszarów wiejskich istotny wpływ będą miały także przedsięwzięcia realizowane w Priorytecie II Społeczeństwo informacyjne oraz VIII Infrastruktura edukacyjna ze względu na brak możliwości realizacji działań z tego zakresu w ramach PROW. Najczęściej czynnikiem decydującym o możliwościach współfinansowania projektu w ramach jednego z Programów jest wartość bądź usytuowanie przestrzenne przedsięwzięcia.

Ze względu na położenie geograficzne województwa śląskiego RPO WSL wykazuje komplementarność w stosunku do działań realizowanych w ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego jedynie w zakresie wsparcia dla gospodarstw i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem rybnym śródlądowym oraz ochrony środowiska. 
2.6.1 Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia
· Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia składający się m.in. z przedstawicieli IZ RPO, IK NSRO oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, monitoruje i usprawnia koordynację pomiędzy instrumentami finansowymi UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) na poziomie krajowym,
· Komitet Monitorujący RPO WSL zapewnia jakość realizacji programu zgodnie z przepisami art. 65 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. W skład KM RPO WSL weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, środowiska akademicko-naukowego oraz środowiska kościelnego i związków wyznaniowych,
· Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele RPO WSL. Grupa odpowiedzialna jest głównie za monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. W 2010 r. miało miejsce siedem posiedzeń ww. grupy. Do tematów podejmowanych podczas spotkań należały m.in.: 
· wnioski z konsultacji dokumentu KE Guidance Note - EU Strategy for the Baltic Sea Region - Practical Suggestions to the Operational Programmes w kontekście możliwości powiązań pomiędzy PO a Strategią,
· zmiany wprowadzone do dokumentu pn. Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań,

· praktyczne aspekty podejścia zintegrowanego – przykłady z Polski i innych krajów UE  oraz wnioski dla kolejnego okresu programowania,

· założenia do badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013 oraz dyskusja nad jego wynikami,
· opracowanie dokumentu pn. Mechanizmy koordynacji i komplementarności
· w poszczególnych PO/RPO 2007-2013 – analiza porównawcza na podstawie raportów rocznych z wdrażania PO/ RPO za 2009 rok,

· wyniki badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004 – 2006.
2.6.2 Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny
· komplementarność projektu - każdy beneficjent opisuje we wniosku o dofinansowanie czy złożony projekt do dofinansowania jest komplementarny z innymi zrealizowanymi już projektami. Na etapie oceny merytoryczno-technicznej jednym z kryteriów podstawowych jest stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami lub innymi podmiotami, realizującymi projekt (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności) rekomendacja horyzontalna dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań),
· koncentracja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego IZ RPO WSL, Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz Instytucji Wdrażającej niektóre działania PROW, sprzyja zapobieganiu podwójnemu finansowaniu, oraz osiągnięcie skutecznej i efektywnej komunikacji, która pozwala na optymalizację wdrażania wszystkich programów (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności),
· IZ RPO WSL planuje w ramach prac nad Funduszem Powierniczym JESSICA dla Województwa Śląskiego wprowadzić komplementarność, której celem jest rewitalizacja społeczna. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie zostaną przedstawione w następnym okresie sprawozdawczym,
· w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego uczestniczy jeden przedstawiciel lub jego stały zastępca z ramienia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego,
· mechanizm blokowy wspierania projektów komplementarnych:
· stosowany jest w przypadku projektów rewitalizacyjnych, gdzie istotna jest zgodność z lokalnym programem rewitalizacji,  
· stosowanie pozakonkursowej ścieżki wyboru projektów Programy Rozwoju Subregionów (PRS), przygotowywane w porozumieniu odpowiednich władz lokalnych, obejmują listy projektów mających strategiczne znaczenie dla rozwoju danego subregionu (a w ten sposób dla realizacji całego Programu),
· projekty systemowe realizowane w ramach PO KL - samorząd Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest beneficjentem systemowym  poddziałania 8.1.4  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2008-2010 zrealizowanych zostało pięć projektów, w ramach których zlecone zostało przeprowadzenie badań, które dotyczą następujących zagadnień ekonomicznych: 
· innowacje, 

· atrakcyjność inwestycyjna, 

· inwestycje w technologie prośrodowiskowe, 

· rozwój sektora MSP

· inwestycje w infrastrukturę społeczną w kontekście stymulowania gospodarczego regionu i poprawy jakości życia społeczeństwa. 

Badania i analizy dotyczące powyższych kwestii dostarczają wiedzę odnośnie mechanizmów związanych z funkcjonowaniem regionalnej gospodarki, trendów rozwojowych oraz umożliwiają prognozowanie zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz pomagają inicjować niezbędne działania w celu poprawy sytuacji w obszarach wymagających formułowania właściwych mechanizmów zaradczych. Upowszechnianie wyników badań oraz związana z nimi wymiana informacji powinna przyczynić się do eliminacji barier wpływających niekorzystnie na funkcjonowanie regionalnej gospodarki. 
Zgromadzona w wyniku przeprowadzonych badań wiedza ma posłużyć m.in. podmiotom publicznym, pozwalając im efektywniej prowadzić działania w zakresie wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i zwiększania skuteczności inwestycji publicznych. Odbiorcą zgromadzonej wiedzy są także przedsiębiorcy sektora MŚP. Dostarczone za pośrednictwem przeprowadzonych badań informacje powinny przyczynić się do podniesienia efektywności i zmniejszenia ryzyka związanego z inwestycjami w innowacje, pozwolić przewidzieć potencjalne kierunki rozwoju lokalnych gospodarek i pomóc wykorzystać związane z tym szanse i uniknąć zagrożeń. Umiejętność przewidywania trendów rozwojowych umożliwi przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmiany poprzez prowadzenie odpowiednich działań adaptacyjnych.
W 2010r. zakończyła się realizacja badania: Diagnoza ewolucji barier rozwoju sektora MSP w województwie śląski. Głównym celem badania było precyzyjne rozpoznanie barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz określenie przyczyn ich powstania. Wyniki umożliwią podejmowanie adekwatnych działań wspierających i stymulujących pożądane kierunki rozwoju sektora MSP, co w znacznym stopniu może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionu i wzrostu zatrudnienia. Określenie przeszkód rozwoju sektora MSP powinno umożliwić władzom samorządowym podejmowanie efektywnych działań mających na celu eliminację przeszkód w rozwijaniu działalności gospodarczej w województwie śląskim.
Wykonawcy zaproponowali również możliwe do zastosowania mechanizmy zapewnienia komplementarności wsparcia w poszczególnych obszarach z uwzględnieniem m.in. obecnych rozwiązań w zakresie wyboru projektów, harmonogramu naboru w ramach wspomnianych Programów. 

Przykładowo w ramach przeprowadzonego badania nt. Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał gospodarczy gmin województwa śląskiego, Wykonawca zaproponował następujące rekomendacje dotyczące zapewnienia komplementarności wsparcia:
· zdecydowane ułatwienie dostępu do informacji oraz zapewnienie publicznej jawności i dostępności szczegółowych danych o planowanych i realizowanych projektach,
· włączenie do kryteriów oceny w procesie wyboru projektów kryterium komplementarności z innymi realizowanymi wcześniej i obecnie przedsięwzięciami zależnymi,
· kontynuowanie intensywnych prac nad szczegółowymi planami strategicznymi dotyczącymi poszczególnych obszarów interwencji ze środków unijnych,
· zwiększenie wagi kryterium zgodności z odpowiednimi założeniami strategicznymi.
Od 2009 roku w  ramach projektu systemowego-  poddziałanie 8.1.4  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest także projekt pn.  Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych. Celem projektu jest dostarczenie wiedzy podmiotom kreującym rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego w następujących obszarach:

· rynek pracy,

· trendy demograficzne,

· infrastruktura transportowa,

· realizacja zdegradowanych terenów,

· stan środowiska.
Za realizację projektu odpowiedzialny jest zespół projektowy, składający się z pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚ. Na etapie zaprojektowania badań oraz oceny ich raportów końcowych zespół projektowy będzie współpracował z ekspertami z dziedzin, w ramach których prowadzone będą poszczególne analizy. Do zespołu ekspertów zostaną wybrane osoby posiadające wiedzę z zakresu obszarów problemowych.
Uzyskane informacje z przeprowadzonych badań staną się elementem tworzonego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych (RCAS), które będzie wspomagało samorząd województwa w obszarze procesów zarządzania rozwojem regionu. W ramach RCAS zakłada się ciągłe monitorowanie rozwoju regionu, dokonywanie okresowej ewaluacji wdrażania polityki prowadzonej przez samorząd i generowanie potrzeb badawczych. Informacje uzyskane w ramach niniejszego projektu będą stanowiły wkład do tworzonej w ramach RCAS bazy, tworząc kompleksowy system danych regionalnych.

W ramach tego projektu w 2010r. rozpoczęła się realizacja badania pt. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim. Celem badania jest określenie pożądanego kierunku i zasad wspierania działań rewitalizacyjnych w województwie śląskim oraz dostarczenie wiedzy na temat programowania instrumentów wsparcia w tym obszarze. Ostatecznym efektem badania będzie zestaw rekomendacji wskazujący działania rewitalizacyjne, które powinno się realizować w regionie.
W ramach RPO WSL został zapewniony mechanizm koordynacji i komplementarności z PROW i PO RYBY. W każdym z Priorytetów Programu (z wyjątkiem Priorytetu X Pomoc Techniczna) wskazane zostały przedsięwzięcia komplementarne pomiędzy RPO a PROW i PO RYBY. W konsekwencji powyższego, beneficjenci aplikujący o wsparcie w ramach RPO WSL mogą wykazać powiązanie między projektem przedkładanym do dofinansowania a projektem realizowanym z innych środków, w tym środków pochodzących z PROW i PO RYBY.  

2.6.3 Cross-financing

W ramach Programu beneficjenci z zasady cross – financing mogą korzystać w ramach dwóch Priorytetów:

· Społeczeństwo informacyjne,

· Środowisko.

W ramach Priorytetu II występuje możliwość cross-financingu tylko dla działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, w kategorii interwencji 11 - technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniem, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) oraz w kategorii interwencji 13 - usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja itp.). W ramach działania 2.2 cross - financingowi podlegają  kategorie kosztów w zakresie szkoleń dla użytkowników systemów front i back – office. W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 2.2 głównym zamierzeniem jest rozwój elektronicznych usług publicznych, jednak komplementarnie podejmowane są działania współfinansowane na zasadzie cross – financingu, które poprawią efektywność i jakość rozwijanych usług.
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działania 2.2, podpisano umowy z 52, beneficjentami, którzy deklarowali występowanie w projekcie cross-financingu (ok. 78% beneficjentów z wszystkich złożonych wniosków deklarowało występowanie cross-financingu w projekcie).  Łączna kwota, która została przeznaczona na cross - financing w działaniu 2.2 to 43 mln EUR. 
W celu monitorowania stosowania zasady cross-financingu każdy Beneficjent realizujący projekt z cross-finacingiem, ma obowiązek monitorowania wskaźnika związanego z liczbą przeszkolonych osób w zakresie obsługi wdrożonego systemu. Ponadto każdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie, a później we wnioskach o płatność przedstawia kwoty jakie mają zostać przeznaczone na realizacje przedmiotowej zasady oraz termin jej realizacji. 
W ramach Priorytetu V występuje możliwość cross-financingu dla działania 5.2 Gospodarka odpadami oraz dla działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, w kategorii interwencji 44 -gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz 51 – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody. W ramach ww. działań cross - financingowi podlegają  kategorie kosztów w zakresie akcji promocyjno - edukacyjnych. W ramach działania 5.2  typ projektu 1 wspierane będą przedsięwzięcia realizujące kompleksowe podejście do kwestii selektywnej zbiórki odpadów. Dofinansowane będą przedsięwzięcia zmierzające do powstania systemu selektywnej zbiórki obejmującej zbiórkę odpadów, ich segregację i przekazywania do unieszkodliwiania lub odzysku, a także akcje promocyjno- edukacyjne w tym zakresie. W ramach działania 5.5 wspierane będą przedsięwzięcia realizujące kompleksowe podejście do kwestii związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych wraz z kampaniami promocyjno – edukacyjnymi.
Kompleksowe podejście do kwestii m.in. selektywnej zbiórki
W ramach Priorytetu V podpisano umowy   dofinansowanie z 4 beneficjentami, którzy deklarowali występowanie cross-financingu w projekcie, z czego większe zainteresowanie było w działaniu 5.2. Łączna wielkość środków wykorzystanych w ramach cross-financingu wyniosła 2 mln EUR. W celu monitorowania stosowania zasady cross-financingu każdy Beneficjent realizujący projekt z cross-finacingiem, ma obowiązek monitorowania wskaźników:

· Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych,

· Liczba przeprowadzonych szkoleń/ spotkań informacyjnych,

· Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych.
Ponadto każdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie, a później we wnioskach o płatność przedstawia kwoty jakie mają zostać przeznaczone na realizacje przedmiotowej zasady oraz termin jej realizacji. 
2.6.4 Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych

Zgodnie z rekomendacją horyzontalną dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne w celu zapewnienia efektywnego stosowania mechanizmów służących do zapewnienia komplementarności wsparcia. Realizacja badania ewaluacyjnego pt: Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zakończyła się w 2010 roku. Głównym celem badania było zidentyfikowanie obszarów, w ramach których realizacja projektów komplementarnych będzie skutkowała najwyższą efektywnością wdrażania RPO WSL oraz zaprojektowanie mechanizmów, które zwiększą szanse na realizację projektów komplementarnych we wskazanych obszarach. Badanie obejmowało analizę zapisów dotyczących komplementarności w dokumentach programowych RPO WSL oraz ocenę istniejących mechanizmów zapewnienia komplementarności (także w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w pozostałych województwach). W trakcie badania dokonano również oceny efektywności projektów komplementarnych realizowanych w ramach ZPORR. 

W wyniku przeprowadzonego badania ewaluacyjnego zidentyfikowano potencjalne mechanizmy zapewnienia komplementarności:

1. Mechanizmy zapewnienia komplementarności wewnętrznej- zewnętrznej:

· wszystkie kluczowe inwestycje powinny zostać zakończone (jeżeli zostały rozpoczęte w obecnym okresie) lub zaplanowane w szczegółach przed zakończeniem obecnej perspektywy,

· dzięki temu rozpoczynając perspektywę 2014-2020 RPO będą mogły ogłaszać konkursy, w których będą mogły zawierać kryteria oparte na uzupełnianiu się z zaplanowanymi projektami ponadregionalnymi.

2. Mechanizm wspierania projektów kluczowych:

· projekty kluczowe powinny koncentrować się nie na obszarach problemowych, ale na obszarach wysokiej szansy, czyli obszarach specjalizacji województwa śląskiego (np. wspieranie sektora B+R i wdrożeń nowych technologii),

· projekty kluczowe mają stanowić rozwiązania komplementarne w stosunku do projektów dużych, a jednocześnie mieć charakter strategiczny (co nie zawsze przekłada się na wartość projektu), w związku z tym należy odejść od kryterium wartości projektu (przykładem mogą być projekty tworzące potencjał intelektualny regionu).

· projekty kluczowe muszą bezsprzecznie wyróżniać się spośród innych projektów swoim strategicznym i kompleksowym podejściem, a także być podstawą dla innych projektów.

3. Mechanizm wspierania składania projektów komplementarnych:

· w sektorach, w których projekty komplementarne znacząco wspomagają lub mogą wspomagać korzyści uzyskiwane podczas realizacji projektów składanych w ramach RPO WSL, należy zastosować kryterium brzegowe, uniemożliwiające składanie projektów niekomplementarnych,

· kryterium brzegowe oparte byłoby na zasadzie kryteriów formalno-merytorycznych, które są niepunktowane, służące wstępnej weryfikacji merytorycznej projektu, dokonywanej przez pracowników referatu ds. wyboru projektów w pierwszym etapie oceny.

4. Mechanizm blokowy wspierania projektów komplementarnych:

· przygotowanie projektu:

· dokonywano by wyboru nie poszczególnych projektów, ale dokumentów o charakterze strategicznym (grupy projektów realizujących wspólny cel),

· stan przygotowania projektu blokowego mógłby być dowolny, od projektu całkowicie w fazie koncepcyjnej do całkowicie przygotowanego projektu,
· wniosek o dofinansowanie projektów blokowych powinien wyglądać jak dokument strategiczny,
· projekty blokowe różniłyby się od standardowych strategii (programów) rozwoju lokalnego tym, że musiałyby być przygotowywane w partnerstwie,
· ocena i wybór projektu:

· wybór projektów odbywałby się na zasadzie pozakonkursowej, a więc wnioski mogłyby być składane do IZ przez cały czas, aż do wyczerpania alokacji,
· ocena projektu blokowego byłaby dokonywana na podstawie specjalnie przygotowanych kryteriów, ocena dotyczyłaby całego projektu blokowego.

Określono niezbędne działania do wdrożenia mechanizmów zapewniania komplementarności:

1. Zmiany w systemie wyboru projektów:
· doprecyzowanie kryterium komplementarności w celu uniknięcia możliwości subiektywności oceny dokonywanej przez ekspertów,

· wzmocnić pozycję tego kryterium (poprzez podniesienie wagi o 1) przy ocenie projektu,

· wprowadzenie nowych kryteriów wyboru projektu wspomagających komplementarność, 

· doprecyzowanie kryterium „Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami”,

· podział kryterium „Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami”.
2. Działania informacyjno- promocyjne:

· dobrym rozwiązaniem podczas wszelkich akcji informacyjnych (m.in. szkoleń) jest ukazywanie, że projekty komplementarne mogą uzyskać więcej punktów podczas oceny, a co za tym idzie mają większą szansę na uzyskanie dofinansowania.

3. Zmiany w stosowaniu mechanizmu cross-financingu: 
· zaproponowane rozwiązania w zakresie komplementarności powodują konieczność stworzenia lub rozszerzenia mechanizmów cross-financingu w ramach RPO WSL.

2.6.5 Przykłady projektów komplementarnych 

Komplementarność projektów w ramach RPO WSL występuje w następujących zakresach:

1. Poprawa stanu transportu zbiorowego regionu oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób (komplementarne 3 projekty) - projekty stanowią o komplementarności wewnątrz funduszowej, gdyż  podejmowane działania uzupełniają się w ramach finansowania z jednego funduszu jakim jest EFRR. 
2. Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu oraz promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą (komplementarne 3 projekty)- występuje komplementarność między projektami polegająca na: wzajemnym uzupełnianiu się podejmowanych działań/projektów; wspólnym działaniu dążącym do podnoszenia walorów turystycznych regionu oraz promocji turystycznej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą oraz zmaksymalizowaniu efektywności działań. Projekty stanowią także o komplementarności wewnątrz funduszowej, gdyż  podejmowane działania uzupełniają się w ramach finansowania z jednego Programu Operacyjnego oraz funduszu jakim jest EFRR. 
3. Ochrona oraz poprawa jakości środowiska (komplementarne 3 projekty)- występuje komplementarność między projektami polegająca na: wzajemnym uzupełnianiu się podejmowanych działań/projektów; wspólnym działaniu dążącym do podnoszenia walorów turystycznych regionu oraz promocji turystycznej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą oraz zmaksymalizowaniu efektywności działań. Występuje także komplementarność międzyprogramowa (Fundusz Spójności i EFRR).

4. Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej (komplementarne 3 projekty)- między projektami występuje komplementarność polegająca na: skierowaniu wsparcia w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, wspólnym działaniu dążącym do poprawy stanu kluczowej sieci drogowej regionu, w sposób widoczny zwiększający atrakcyjność inwestycyjną województwa i jakość życia jego mieszkańców oraz zmaksymalizowaniu efektywności z uwagi na świadomie podejmowanych działań oraz ich wzajemne uzupełnianie się. Występuje także komplementarność międzyprogramowa, która zachodzi w przypadku działań finansowanych z różnych programów operacyjnych (ZPORR i RPO); komplementarność wewnątrz funduszowa, gdyż  podejmowane działania uzupełniają się w ramach finansowania z jednego funduszu jakim jest EFRR oraz komplementarność międzyokresowa, ponieważ zachodzi pomiędzy programami finansowanymi w różnych okresach programowania.

5. Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej (komplementarne 4 i 5 projektów)- między projektami występuje komplementarność polegająca na: wspólnym działaniu dążącym do poprawy stanu kluczowej sieci drogowej regionu, w sposób widoczny zwiększający atrakcyjność inwestycyjną województwa i jakość życia jego mieszkańców, skierowaniu wsparcia 
w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych na poziomie lokalnym, jak i regionalnym; zmaksymalizowaniu efektywności z uwagi na świadomie podejmowanych działań oraz ich wzajemne uzupełnianie się. Występuje także komplementarność międzyprogramowa (ZPORR i RPO); komplementarność wewnątrz funduszowa, gdyż  podejmowane działania uzupełniają się w ramach finansowania z jednego funduszu jakim jest EFRR oraz komplementarności międzyokresowej, ponieważ zachodzi pomiędzy programami finansowanymi w różnych okresach programowania.

Przykłady projektów komplementarnych zostały zaprezentowane w załączniku nr X do niniejszego Sprawozdania.
2.6.6 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej

· linia demarkacyjna pomiędzy poszczególnymi regionalnymi programami operacyjnymi a innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spójności, a także Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej przedstawiona została w dokumencie Linia demarkacyjna dla programów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i Polityki Spójności. Ujednolicony dokument przyjęty został przez Komitet Koordynujący NSRO. Dokument  stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. W składanych projektach w ramach RPO WSL na etapie oceny formalnej wniosku sprawdzana jest jego zgodność z linią demarkacyjną (kryterium podstawowe oceny formalnej - zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy PO polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej),
· każdy beneficjent starający się o dofinansowanie z RPO WSL ma obowiązek złożenia Oświadczenia o nie nakładaniu się pomocy,
· IZ RPO WSL przeprowadza kontrole krzyżowe (szczegółowe informacje w pkt. 2.6.7).
W załączniku XIII zostały przedstawione informacje na temat zmian w okresie sprawozdawczym wprowadzonych do Linii demarkacyjnej… w odniesieniu do RPO WSL
W celu zapewnienia przestrzegania realizacji linii demarkacyjnej w RPO WSL zostało sformułowane i zatwierdzone przez członków KM RPO WSL kryterium podstawowe oceny formalnej.
2.6.7 Kontrole krzyżowe Programu
Kontrole krzyżowe w IZ RPO WSL
Kontrola krzyżowa w ramach RPO WSL jest przeprowadzana co miesiąc (do 28 dnia każdego miesiąca) na próbie minimum 5% Beneficjentów, którzy realizowali/realizują więcej niż jeden projekt w ramach RPO WSL. Kontrole krzyżowe programu przeprowadza dwóch wskazanych pracowników Referatu Monitoringu i Kontroli Projektów, Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, posiadających stosowne uprawnienia do KSI (SIMIK 07-13), którzy dokonują eksportu danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) za pośrednictwem aplikacji Oracle Discoverer. 

Minimalny zakres wyeksportowanych danych zawiera numery NIP i nazwy Beneficjentów, nazwy projektów, numery umów o dofinansowanie, numery poszczególnych wniosków o płatność, numery i kwoty brutto dokumentów księgowych, kwoty wydatków kwalifikowalnych autoryzowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 (nazwy pól w KSI (SIMIK 07-13): „NIP beneficjenta”, „Nazwa beneficjenta”, „Tytuł projektu”, „Numer umowy/decyzji”, „Numer wniosku o płatność”, „Numer dokumentu”, „Numer księgowy lub ewidencyjny”, „Nazwa towaru lub usługi”, „Kwota brutto dokumentu”, „Kwota wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji”). Dane te zawierają szczegółowe informacje o wydatkach poniesionych przez Beneficjentów w okresie podlegającym kontroli, tj. od początku okresu kwalifikowalności RPO WSL do dnia kontroli. Następnie dane te podlegają agregacji, sortowaniu i analizie w arkuszu roboczym prowadzonym w formie elektronicznej (archiwizowanym po zakończeniu kontroli). Celem przeprowadzonej analizy jest znalezienie tych wydatków beneficjenta, które mogły zostać wielokrotnie zrefundowane (lub wykazane do refundacji) w ramach funduszy UE. Analiza polega na sprawdzeniu czy Beneficjent (określony według numeru NIP) nie wykazał wielokrotnie tego samego wydatku (powtórzenie się tej samej „Kwoty brutto dokumentu” i „Numeru dokumentu” lub „Numeru księgowego lub ewidencyjnego” dla tego samego „NIP-u beneficjenta”).

Czynności kontrolne są dokumentowane na formularzu Lista sprawdzająca do kontroli krzyżowej RPO – WSL. W formie notatki służbowej dokumentowana jest ponadto metoda losowania próby do kontroli, zestawienie numerów NIP Beneficjentów podlegających losowaniu oraz listę Beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej. Wypełniona lista sprawdzająca z kontroli krzyżowej przekazywana jest do akceptacji przez Kierownika RMKP  a następnie do zatwierdzenia przez Dyrektora Wydziału WRR/ Zastępcę Dyrektora WRR.  Wnioski zawarte w liście sprawdzającej do kontroli krzyżowej stanowią podstawę do podjęcia ewentualnych dodatkowych czynności wyjaśniających i kontrolnych, z kontrolą doraźną włącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Wydziału WRR/ Zastępca Dyrektora WRR.

Informacja na temat liczby skontrolowanych beneficjentów 

W 2010 roku w trakcie comiesięcznych kontroli przeprowadzono kontrolę krzyżową wydatków przedstawionych do refundacji w ramach RPO WSL przez 73 beneficjentów. 
Zgodnie z przyjętą procedurą kontrole krzyżowe horyzontalne są dokonywane w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektów. Oznacza to, że w 2010 roku skontrolowano pod tym względem 199 projektów/Beneficjentów. 

W wyniku kontroli krzyżowej i kontroli horyzontalnych nie ujawniono żadnych dokumentów, co do których zachodziłoby podejrzenie podwójnego finansowania w ramach RPO WSL – jakkolwiek w kilku przypadkach konieczne było sprawdzenie adnotacji na dokumentach źródłowych. 
Kontrole krzyżowe z innymi programami operacyjnymi

Dla zapewnienia, że wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL nie zostały wcześniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub innych programów w ramach NSRO, czy też programów poprzedniej perspektywy finansowej – kontrolujący, w trakcie kontroli na miejscu sprawdzają, czy na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji zarządzających/wdrażających np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacji, kontrolujący przeprowadzają dodatkowe czynności wyjaśniające, czy wydatek ten został faktycznie zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL. 

Kontrole krzyżowe w IP2 RPO WSL

Kontrole krzyżowe w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL obejmują:

· kontrolę krzyżową w ramach RPO WSL dot. beneficjentów poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL oraz

· kontrolę krzyżową horyzontalną w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL oraz PROW 07-13.

Kontrole krzyżowe prowadzone są na podstawie danych zamieszczonych w KSI SIMIK 07-13 lub WAP. Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt dokonywana jest w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP). 
Kontrola krzyżowa jest przeprowadzana w trakcie weryfikacji każdego wniosku o płatność w odniesieniu do dokumentów poświadczających poniesione wydatki lub z zestawień tych dokumentów, załączanych do wniosków o płatność danego beneficjenta, pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego wydatku w ramach danego dokumentu finansowo-księgowego.

W sytuacji wystąpienia na fakturze lub dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej zapisów, że dany wydatek został sfinansowany w ramach innego poddziałania RPO WSL/PROW 07-13 przeprowadza się kontrolę oryginałów bądź poświadczonych kopii dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę projektów na miejscu w trybie doraźnym.

Kontrola krzyżowa w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL i PROW 07-13 w przypadku kontroli na miejscu obejmuje weryfikację występowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 (np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”). 
Przeprowadzone czynności kontrole są dokumentowane w liście sprawdzającej. Informacja o przeprowadzonej przez IP2 RPO WSL kontroli krzyżowej, zawiera:

· NIP skontrolowanego beneficjenta, 

· nr umów, w ramach których przedłożono wnioski o płatność wraz z dokumentami finansowo-księgowymi podlegającymi weryfikacji,

· rodzaj przeprowadzonej kontroli krzyżowej,

· datę przeprowadzenia kontroli,

· nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę oraz 

· wynik kontroli (w tym informację o środkach następczych w odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości).
Informację o przeprowadzeniu kontroli zamieszcza się do końca kwartału, w którym przeprowadzana jest kontrola, w KSI (SIMIK 07-13).
2.7 MONITOROWANIE I OCENA
Proces monitorowania jest prowadzony przez wszystkie instytucje uczestniczące we wdrażaniu i zarządzaniu RPO WSL. Na poziomie regionalnym w proces ten włączeni są beneficjenci, IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL oraz Komitet Monitorujący RPO WSL. 

Bieżący monitoring prowadzony jest poprzez regularne sporządzanie informacji miesięcznych. Sporządzane są także sprawozdania okresowe (półroczne), roczne oraz na zakończenie realizacji Programu. 

Beneficjent monitoruje i sprawozdaje realizację projektu od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. Funkcje sprawozdania spełnia wniosek o płatność w części sprawozdawczej dot. postępu finansowego i rzeczowego, który składany jest zgodnie z harmonogramem płatności. 

W związku z realizacją w regionie PRS, istnieje oddzielny system sprawozdawczości i monitoringu Programów, który zakłada przygotowanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów realizowanych w ramach poszczególnych PRS.
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w systemie monitorowania i sprawozdawczości.
System monitorowania wspierany jest poprzez KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI. Głównym zadaniem LSI jest obsługa cyklu życia projektów: od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta, aż do zakończenia jego rzeczowej i finansowej realizacji. KSI (SIMIK 07-13) to system scentralizowany, udostępniony dla potrzeb monitoringu i sprawozdawczości, gromadzi na poziomie kraju dane niezbędne dla systemu zarządzania i kontroli ustanowionego dla programu operacyjnego. Dodatkowo została wygenerowana odrębna baza dla potrzeb tworzenia raportów m.in. dla RPO WSL za pomocą narzędzia Oralce Discoverer, która jest aktualizowana w cyklu dobowym i zawiera podstawowe informacje dot. m.in. ocenionych pod względem formalnym wniosków złożonych do dofinansowania, umów o dofinansowanie, wniosków o płatność. Dla potrzeb gromadzenia danych, a także w celu zapewnienia integralności danych zawartych w poszczególnych systemach wprowadzana została jednolita identyfikacja dokumentów.
W IZ RPO WSL jednostką odpowiedzialną za monitorowanie i sprawozdawczość jest Wydział Rozwoju Regionalnego Referat ds. monitoringu i kontroli.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy w zakresie monitorowania i sprawozdawczości.
Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został powołany uchwałą Zarządu Województwa w dniu 10 października 2007 roku zgodnie z art. 63-65 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 przy zachowaniu zasady partnerstwa. W jego skład weszli przedstawiciele wojewody śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, środowiska akademicko-naukowego oraz środowiska kościelnego i związków wyznaniowych. Komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego. 
IZ RPO WSL planuje wzmocnić działania na rzecz aktywizacji partnerów społeczno-gospodarczych poprzez powołanie w kolejnym okresie sprawozdawczym grupy roboczej ds. partnerstwa:

· planowany termin pierwszego spotkania: przełom kwietnia/maja 2011,
· tematyka spotkania – zgodna z potrzebami partnerów społeczno-gospodarczych (na początku 2011 roku zostanie wysłana do członków KM ankieta),
· zaproszenie kierowane do wszystkich członków KM RPO WSL, chcących aktywnie uczestniczyć w jego pracach. 
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery (4) posiedzenia KM RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych posiedzeń KM RPO WSL zostały przedstawione poniżej.

Tabela 10 Posiedzenia KM RPO WSL w okresie sprawozdawczym
	Nr posiedzenia 
KM RPO WSL


	Termin posiedzenia 
KM RPO WSL
	Zagadnienia / ważne decyzje podjęte przez KM RPO WSL

	IX KM RPO WSL
	15 stycznia 2010r.
	1. Przyjęto zmiany kryteriów wyboru projektów w części dotyczącej Instytucji Zarządzającej oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, w związku z 
2. Zatwierdzono zmieniony kryteriów dla Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Kryteria zostały  zmienione w wyniku rekomendacji po dokonaniu ewaluacji kryteriów wyboru projektów RPO WSL, ponadto główną koncepcją zmian było umożliwienie wszystkim mieszkańcom województwa korzystanie z Internetu, co stanowi jeden z elementów budowania społeczeństwa informacyjnego.

3. Zatwierdzono propozycje zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących MŚP, w tym propozycję ograniczenia beneficjentów do składania jednego projektu w ramach jednego konkursu.

4. KM RPO WSL przyjął zaktualizowany wniosek o zmianę RPO WSL uzupełniony o zmiany alokacji na kategorie interwencji w obrębie tematu priorytetowego Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość.

	X KM RPO WSL
	26 marca 2010r.
	1. Przyjęcie zmiany do Regulaminu KM RPO WSL. 

2. Zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji. 
3. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
4. Zaprezentowanie założeń Okresowego Planu Ewaluacji na rok 2010.

	XI KM RPO WSL
	25 czerwca 2010r.
	1. Zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2009 roku.
2. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

	XII KM RPO WSL
	8 listopada 2010r.
	1. Przedstawienie głównych założeń strategii Europa 2020 przez przedstawiciela Komisji Europejskiej Marka Przeora.

2. Zaprezentowanie informacji na temat wdrażania Inicjatywy JESSICA w ramach RPO WSL. 
3. Przedstawienie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu.
4. Zaprezentowanie wyników badania ewaluacyjnego Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.


Zasada równości szans w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorujące RPO WSL realizowana jest m. in. poprzez:

1. Członkowie do Komitetu Monitorującego RPO WSL zgłoszeni zostali przez różne  instytucje, m. in.: Ministerstwo Gospodarki, jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne, Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, oraz Instytucji Certyfikującej, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Śląską Radę Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich, Konferencję Episkopatu Polski, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku Publicznego.

2. Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WSL przedstawicieli różnych środowisk: strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz obserwatorów.

3. Możliwość zgłaszania przez wszystkich członków Komitetu Monitorującego RPO WSL uwag oraz propozycji w ramach poszczególnych posiedzeń Komitetu:

a) członkowie KM RPO WSL mają prawo zgłaszać uwagi do dokumentów, które są przedmiotem obrad, 

b) każdy członek Komitetu może zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad najpóźniej na 3 dni przed datą posiedzenia,

c) podczas debaty członkowie Komitetu mogą zgłaszać poprawki do projektów uchwał, które są przedmiotem głosowania.
Ewaluacja
Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2010 przewidywał realizację następujących badań ewaluacyjnych:

· Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w latach 2007-2009,
· Ewaluacja wybranych elementów systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL,
· Analiza wpływu inwestycji w obszarze kultury na rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost konkurencyjności danej gminy,
· Ocena oddziaływania funduszy strukturalnych na potencjał turystyczny wybranych gmin województwa śląskiego,
· Analiza trafności oraz skuteczności wparcia dla infrastruktury edukacyjnej oferowanego w ramach RPO WSL.  

W związku z bieżącymi potrzebami dokonano aktualizacji Okresowe planu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2010 zmieniając listę badań. W ramach zmienionego Planu przewidziano realizacje poniższych badań: 

· Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w latach 2007-2009,
· Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów Województwa Śląskiego,
· Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego

· Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach RPO WSL 
W 2010 zrealizowano pięć badań ewaluacyjnych. Badania Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów wynikały z realizacji Okresowego ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2009. 
Badanie poświęcone komplementarności zostało zrealizowane w terminie: 11 stycznia - 15 czerwca 2010 roku. Jego celem było zidentyfikowanie obszarów, w ramach których realizacja projektów komplementarnych będzie skutkowała najwyższą efektywnością wdrażania RPO WSL oraz zaprojektowanie mechanizmów, które zwiększą szansę na realizację projektów komplementarnych we wskazanych obszarach. Efektem badania był zestaw rekomendacji zaprezentowany poniżej (w nawiasach został podany status rekomendacji):

1. Uzupełnienie zapisów dotyczących komplementarności, zawartych w ‘kartach działań’ – obok wskazania komplementarnych działań czy priorytetów, należy opisać, w jaki sposób komplementarność pomiędzy nimi zachodzi, a także wprowadzić zapisy o komplementarności pozytywnej (tworzącej efekt synergii). Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona).

2. Podanie w instrukcji wypełniania wniosku dokładnej definicji komplementarności wraz ze wskazaniem, w jaki sposób należy rozumieć komplementarność w przypadku danego typu projektu / działania. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona).
3. Doprecyzowanie kryterium zasadniczego „Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami’ i przygotowanie szczegółowych wytycznych dla ekspertów, w jakich sytuacjach powinni przyznawać punkty. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona).

4. Promowanie zasady komplementarności w ramach standardowych działań informacyjnych kierowanych do beneficjentów, w szczególności takich jak szkolenia czy spotkania informacyjne. Opracowanie zaleceń dla osób prowadzących działania informacyjne, w jaki sposób promować zasadę komplementarności . Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona).

5. Wzmocnienie, w przyszłej perspektywie finansowej, kryterium ‘Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami’ (poprzez podniesienie wagi o 1), zmniejszając jednocześnie wagę kryterium ‘Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej beneficjenta’ – jedynie w obszarach, które mają potencjał komplementarności (m.in. transport, turystyka, rewitalizacja, społeczeństwo informacyjne, gospodarka wodno-ściekowa). Adresaci rekomendacji: IZ RPO WSL, KM RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia – termin wdrożenia: przyszły okres programowania).
6. Wprowadzenie kryterium partnerstwa, które powinno łączyć produkty i rezultaty uzyskiwane przez dwóch partnerów lub beneficjentów z nimi powiązanych – punkty należy przyznać wówczas, gdy ‘produkty i/lub rezultaty projektu łączą się z produktami i/lub rezultatami uzyskiwanymi przez partnera lub beneficjentów powiązanych z nim (np. mieszkańców). Adresaci rekomendacji: IZ RPO WSL, KM RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia – termin wdrożenia: przyszły okres programowania.

7. Wprowadzenie, w przyszłej perspektywie finansowej, mechanizmu wyboru projektów kluczowych o charakterze kompleksowym i wieloaspektowym, w tym wprowadzenie nowej definicji projektu kluczowego obejmującego swoim zasięgiem więcej niż jedną oś priorytetową.  Adresaci rekomendacji: MRR (rekomendacja przekazana do konsultacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

8. Stosowanie kryterium brzegowego w niektórych konkursach przyszłej perspektywy w sektorach, w których dominują projekty liniowe - adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona).

9. Wprowadzenie, w przyszłej perspektywie finansowej, do trybu pozakonkursowego mechanizmu „blokowego”, zgodnie z którym dokonywano grupy projektów realizujących wspólny cel. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona).

10. Wprowadzenie, w przyszłej perspektywie finansowej, mechanizmu zapewniania komplementarności wewnętrznej-zewnętrznej poprzez przygotowanie wszystkich projektów o zasięgu ponadregionalnym, które mogą być komplementarne z projektami regionalnymi. Adresat rekomendacji: MRR (rekomendacja przekazana do konsultacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

11. Stworzenie, na poziomie NSRO dokumentu prezentujący różne rodzaje komplementarności wraz z przykładami jej występowania oraz wskazać obszary, w których przewiduje się największe efekty synergii. Adresat rekomendacji: MRR (rekomendacja przekazana do konsultacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Badanie Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów zostało przeprowadzone pomiędzy 26 stycznia 2010 a 30 lipca 2010. Badanie miało za zadanie ocenić zasadność zastosowania pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów oraz poddać analizie elementy, które należy poprawić w przyszłym okresie programowania w ramach zastosowanych mechanizmów. Wynikiem badania był otrzymany zestaw rekomendacji:

1. Należy kontynuować wybór części projektów w trybie pozakonkursowym. Jednak biorąc pod uwagę, że prace nad projektami pozakonkursowymi, zarówno po stronie beneficjentów projektów pozakonkursowych, jak i IZ trwały wiele miesięcy przed złożeniem wniosku - od maja 2007 r., (co wiązało się z ponoszeniem znacznych kosztów), należy zweryfikować zasadność wprowadzenia wstępnego etapu oceny projektów w takim zakresie, jaki obowiązywał w obecnym okresie programowania. Adresat: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości – termin wdrożenia: przyszły okres programowania).

2. W przypadku projektów PRS: należy stworzyć mechanizm umożliwiający dobór projektów o większym poziomie strategiczności. Należy zwiększyć znaczenie kryterium strategiczności w kryteriach oceny. Adresat: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości – termin wdrożenia: przyszły okres programowania).

3. Należy upowszechnić rozwiązanie zastosowane w Subregionie Zachodnim, gdzie rolę Lidera Subregionu pełni Związek Subregionu Zachodniego, powołany przez samorządy subregionu. Rozwiązanie to zapewnia większą obiektywność Lidera Subregionu w koordynacji wdrażania PRS oraz reprezentowania beneficjentów przed IZ. Przy zastosowaniu tego modelu nie występuje sytuacja, gdy jeden z samorządów znajduje się w podwójnej roli – beneficjenta oraz Lidera Subregionu. W efekcie zwiększa się zaufanie beneficjentów do Lidera Subregionu, przez co może on efektywniej pełnić swoje funkcje. 

4. Powołanie niezależnego podmiotu, posiadającego własne biuro i zatrudniającego pracowników, którzy mogliby aktywnie wspierać beneficjentów podczas przygotowania i realizacji projektów w ramach PRS, mogłoby usprawnić wdrażanie Programu (m.in. przyczynić się do poprawy jakości dokumentacji aplikacyjnej) z drugiej zaś strony odciążyć z części zadań IZ RPO WSL. 

5. Finansowanie działalności biura Lidera Subregionu mogłaby pochodzić w części ze składek samorządów, a w części z pomocy technicznej programu regionalnego. Adresat rekomendacji - IZ RPO WSL; Liderzy Subregionów (rekomendacja w części do wdrożenia – termin wdrożenia: przyszły okres programowania)
6. Zalecono zmniejszenie w przyszłym okresie programowania zakresu wstępnej oceny projektów. Należy skrócić okres, w którym beneficjenci mogą przygotowywać projekty. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości – termin wdrożenia: przyszły okres programowania).

7. Okres przewidziany na przygotowanie projektów powinien ulec skróceniu. Jednocześnie została zarekomendowane zwiększenie częstotliwości monitorowania procesu przygotowywania wniosków. Dodatkowo powinien zostać wprowadzony zapis do wytycznych dotyczących sporządzania przez Lidera subregionu sprawozdań przedstawiających postęp prac nad przygotowaniem projektów (co 2 miesiące). Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia – termin wdrożenia: przyszły okres programowania).

8. Należy zweryfikować zasadność aktualnie obowiązujących kryteriów wyboru projektów i wymagań dotyczących dokumentacji projektowej. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona).
9. IZ powinna jasno zdefiniować linię demarkacyjną między projektami PRS a PK. Natomiast ścieżka konkursowa powinna mieć charakter uzupełniający i obejmować wszystkie możliwe typy projektów. Jeśli ze względu na wyczerpanie budżetu, danego projektu nie udało się zrealizować w ramach ścieżki pozakonkursowej, powinien on mieć szansę otrzymania wsparcia z puli środków regionalnych. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona).
Pomiędzy 8 września a 22 grudnia 2010 zostało zrealizowane badanie „Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010”. Celem badania była ocena, jakim stopniu działania informacyjno – promocyjne podjęte w latach 2007-2010 przez IZ oraz IP2 przyczyniły się do podniesienia wiedzy i świadomości wśród potencjalnych beneficjentów RPO WSL oraz wśród społeczności regionu. Ponadto dokonano ilościowej i jakościowej oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w województwie śląskim w ramach RPO WSL. Badanie pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją bariery lub nieprawidłowości w zakresie prowadzonych obecnie działań informacyjno – promocyjnych. Badanie zostało zakończone 22 grudnia. 
W wyniku badania zostały przedstawione następujące rekomendacje: 

1. Zadbanie o lepsze poinformowanie beneficjentów o zasadach rozliczania i realizacji projektów. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona); IP2 RPO WSL (rekomendacja wdrożona w całości).

2. Podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości poprzez szkolenia. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia – termin wdrożenia: 2011-06-30); IP2 RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości – termin wdrożenia: 2011-06-30).
3. Doprecyzowanie zakresu zadań pracowników punktów informacyjnych. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona).

4. Uwzględnienie w większym stopniu firm doradczych jako ogniwa systemu informacji i promocji na temat RPO WSL. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL; IP2 (rekomendacja odrzucona).
5. Przyjęcie poprawionej wersji Planu Komunikacji Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona), IP2 (rekomendacja odrzucona) .

6. Rozszerzenie zakresu zbieranych i analizowanych danych dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych.

Rozszerzenie zakresu informacji prezentowanych w Planach działań informacyjnych i promocyjnych na kolejne lata.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL; IP2 (rekomendacja w części do wdrożenia – termin wdrożenia: 2011-03-31)
7. Rozszerzenie funkcji pełnionej obecnie przez Zespół ds. informacji i promocji poprzez powierzenie mu funkcji „rzecznika interesu” adresatów działań informacyjno-promocyjnych wobec innych referatów. Wzmocnienie pozycji Zespołu w strukturze Urzędu Marszałkowskiego. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona)
8. Podniesienie wśród mieszkańców województwa poziomu wiedzy na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL przez przedsiębiorców oraz o korzystnym wpływie takich przedsięwzięć na rozwój regionu i życie mieszkańców.

Zintensyfikowanie współpracy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a ŚCP, zwłaszcza w zakresie planowania działań informujących opinie publiczną o efektach RPO WSL, w celu prezentowania opinii publicznej pełnego obrazu przedsięwzięć prowadzonych w ramach RPO WSL. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL, IP 2 (rekomendacja w części wdrożona).
9. Ułatwianie dziennikarzom przygotowywania atrakcyjnych dla odbiorców mediów informacji na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL, IP 2 (rekomendacja w części wdrożona).
10. Dalsze rozwijanie działań informacyjno-promocyjnych w Internecie. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL, IP 2 (rekomendacja w części wdrożona).
11. Kierowanie do opinii publicznej działań promocyjnych dotyczących łącznie przedsięwzięć realizowanych w ramach różnych programów, w celu zwiększenia zasięgu i uzyskania większej spójności kampanii, a także usprawnienia przebiegu procedur związanych z realizacją zamówień publicznych. Adresat rekomendacji: MRR (rekomendacja przekazana do konsultacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Kolejnym badaniem zrealizowanym w okresie sprawozdawczym (16 wrzesień – 22 grudnia) jest badanie „Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego”. Głównym celem badania była analiza wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w ramach środków unijnych perspektywy 2004-2006 na rozwój społeczno-gospodarczy danej gminy. Badanie miało wskazać przyczyny powodzeń lub niepowodzeń analizowanych projektów, biorąc pod uwagę ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/powiatu, i których wspieranie w przyszłości jest uzasadnione ze względu na najbardziej skuteczne wydatkowanie środków unijnych. 
Efektem badania były rekomendacje postulujące następujące działania:

1. Odpowiednie zdefiniowanie typów działań tak, by konkurowały ze sobą projekty o podobnej specyfice i skali, a zwłaszcza rozdzielenie tych o znaczeniu endogenicznym poprawiającym głównie jakość życia mieszkańców danej jednostki, od tych o potencjale egzogenicznym, mogących bezpośrednio być podstawą wzrostu gospodarczego.

Zarekomendowano podział na cztery podstawowe typy projektów:

a. Podstawowa lokalna infrastruktura kultury;

b. Ponadlokalna infrastruktura kultury;

c. Lokalna infrastruktura rekreacyjno-sportowa;

d. Infrastruktura turystyczna.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

2. Premiowanie na etapie oceny takich projektów, które:

a) wzmacniają istniejące przewagi konkurencyjne danej gminy lub powiatu, np. uzupełniająca atrakcje turystycze, umożliwiająca wydłużenie pobytu turysty w obszarze już popularnym wśród turystów.

b) nowe przedsięwzięcia, które stworzą zupełnie nowy markowy produkt turystyczny lub usługę kulturalną na obszarze danej gminy lub powiatu. 

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

3. Położenie większego nacisku na współpracę instytucji publicznych z przedsiębiorstwami prywatnymi na etapie planowania projektu. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

4. Szersze wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego, zwłaszcza w projektach przewidujących oddziaływanie gospodarcze a generujących duże koszty, a co za tym idzie ryzyko dla instytucji publicznych. Premiowanie na etapie oceny takich projektów tych, które będą realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

5. Upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w poprzedniej i aktualnej (2007-2013) perspektywy programowania między innymi w formie publikacji wyjazdów studyjnych, realizowane przez instytucje zarządzające na poziomie krajowym i regionalnym. Promowanie doświadczeń zaczerpniętych z innych państw i regionów. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL, MRR.

6. W przypadku projektów o charakterze z założenia ponadlokalnym, wymóg szczegółowego przedstawienia programu i zakresu promocji (planu promocji) inwestycji w trakcie jej realizacji oraz w okresie trwałości, już na etapie wniosku projektowego. Adresat rekomendacji: MRR.

7. Nałożenie na beneficjentów po realizacji inwestycji w okresie jej trwałości obowiązku przekazywania informacji do instytucji publicznych zajmujących się rozpowszechnianiem informacji na temat atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu o efektach projektu, w tym powstałej w oparciu o nową lub zmodernizowaną infrastrukturę. Adresat rekomendacji: MRR.

9. Przeznaczenie części z puli środków (np. 10-15%) na projekty pozakonkursowe przyznawane na zasadzie indykatywnej, np. dla 10% jednostek samorządu terytorialnego o najsłabszym poziomie zaspokajania podstawowych potrzeb w dziedzinie kultury i rekreacji. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

10. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów komplementarnych pod względem historycznym, terytorialnym i funkcjonalnym.    

W ramach ścieżki konkursowej premiowanie projektów, które są spójne z wcześniej realizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji inwestycjami, usługami, imprezami turystycznymi i kulturalnymi organizowanymi przez beneficjenta lub inne podmioty w jego otoczeniu. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów stanowiących część lub punkt szlaku turystycznego lub kulturowego. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

11.  Promowanie inicjatyw klastrowych. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

12. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów, które są dobrze zaprogramowane i odpowiednio wpisują się w potrzeby społeczności lokalnej, zdefiniowane w strategii rozwoju, WPI, LPR oraz wynikają z konsultacji z mieszkańcami. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

13. Wykorzystanie preselekcji, aby na wczesnym etapie odrzucić wnioski „fasadowe”. Odpowiednie określenie celów danego działania, tak by inwestycje endogeniczne istotne z punktu widzenia mieszkańców mogłyby się wpisywać w nie rzeczywiście a nie fasadowo. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

14. Pozycjonowanie na etapie oceny projektów pod względem siły efektów, jakie mogą powodować w danym subregionie, w zależności od jego charakterystyki i postrzeganej jego roli w strategicznych dokumentach regionalnych (np. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, strategiach sektorowych). Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

15. Wymaganie od beneficjentów przeprowadzenia analizy struktury logicznej projektów w oparciu o tzw. matrycę logiczną. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

16.  W przypadku inwestycji o charakterze egzogenicznym (zakładane oddziaływanie ponadlokalne) premiowanie na etapie oceny wniosków inwestycji, które cechuje nowoczesność i nowatorskość podejścia do realizacji projektu i misji instytucji w skali regionu (np. pierwsze tego typu przedsięwzięcie w regionie lub w subregionie, kryterium – unikalności pomysłu lub unikalności w jego realizacji). Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

17.  Łączenie działań infrastrukturalnych z koncepcją późniejszych miękkich (np. w przypadku muzeum premiowanie projektów, które wiążą efekty remontu infrastruktury z koncepcją całościowej podstawowej wystawy stałej wpisującej się w najnowsze trendy w ekspozycji i komunikacji ze zwiedzającym). Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

W drugim półroczu (17 września – 21 grudnia) zostało też przeprowadzone badanie „Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego”. Badanie miało na celu ocenę wpływu zakupu sprzętu medycznego w ramach zrealizowanych projektów na zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług medycznych w województwie śląskim. Realizacja celu głównego badania została dokonana poprzez analizę funkcjonującej obecnie formy dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w ramach RPO WSL.  
W wyniku realizacji badania zostały zaproponowane następujące rekomendacje:

1. Wdrożenie systemu odpowiednich kryteriów oceny projektów w programie, realizowanym po 2013 r. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

2. Wprowadzenie kryterium oceny pod kątem nasycenia rynku usług wnioskowaną aparaturą medyczną w programie, realizowanym po 2013 r. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

3. Premiowanie podejmowania współpracy między kilkoma podmiotami w ramach systemu kryteriów oceny projektów, w programie realizowanym po 2013 r. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

4. Wdrożenie systemu odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu, oraz wprowadzenie wskaźników oddziaływania w programie, realizowanym po 2013 r. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

5. Niezbędne jest wskazanie obszarów ochrony zdrowia (wynikających z epidemiologii województwa) i zinwentaryzowanie potrzeb inwestycyjnych w tym obszarze. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.

6. Celowe jest systematyczne monitorowanie relacji pomiędzy posiadanymi zasobami sprzętowymi, a planami inwestycyjnymi kluczowych instytucji ochrony zdrowia w województwie. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

Ze względu na zakończenie realizacji powyższych dwóch badan ewaluacyjnych w grudniu 2010 roku proces konsultowania rekomendacji z podmiotami, do których zostały one skierowane, odbędzie się na początku 2011 roku. 

Realizacja badania Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach RPO WSL została przeniesiona na rok 2011. 

Wyniki z badań są prezentowane i omawiane na spotkaniach Grupy sterującej ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 23 września 2010 zostały zaprezentowane wyniki badań: „Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013” oraz „Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów”. Na kolejnym spotkaniu (22 grudnia 2010) przedstawiciel firmy ewaluacyjnej zaprezentował wyniki badania pt. „Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010”.  Ponadto najważniejsze wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań są przedstawiane na posiedzeniach Komitetu Monitorującego.

W roku 2011 zgodnie z Okresowym planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2011 zostały przewidziane następujące badania:

· Ocena stopnia realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – ocena osiągnięcia zakładanych w RPO WSL wskaźniki. Analizie poddany zostanie postęp rzeczowy realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zidentyfikowane zostaną bariery utrudniające osiąganie zakładanych wskaźników. W badaniu przeprowadzone zostaną także prognozy osiągnięcia wskaźników.

· Innowacyjność projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Ocena innowacyjności projektów realizowanych w ramach RPO WSL. Sprawdzenie, z jakiego rodzaju innowacjami mamy do czynienia, w jakich branżach. Analiza współpracy przedsiębiorstw z innymi podmiotami w celu prowadzenia działalności innowacyjnej. Wnioski i rekomendacje z badania posłużą usprawnieniu obecnie funkcjonującej w ramach RPO WSL formy wsparcia działań innowacyjnych a także zostaną wykorzystane w trakcie opracowywania założeń programu dla przyszłego okresu programowania.

· Zwiększenie dostępności e-usług w wyniku realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Celem badania będzie weryfikacja, na ile projekty zrealizowane w ramach RPO WSL przyczyniły się do zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Badanie pozwoli zidentyfikować przyczyny niepowodzeń realizowanych projektów oraz wyłonić dobre praktyki, a wnioski i rekomendacje z badania zostaną wykorzystane podczas tworzenie założeń programu w przyszłej perspektywie finansowej

· Badanie ad hoc - Badanie będzie wynikało z bieżących potrzeb, jakie pojawią się w trakcie realizacji i wdrażania RPO WSL w roku 2011. 

2.8 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA POMOCY
W oparciu o art. 50 ust. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Polska zdecydowała się na utworzenie krajowej rezerwy wykonania w ramach dostępnych środków na Cel Konwergencja. Wydzielona została kwota wynosząca 3% całkowitej alokacji na ten Cel w wysokości 1 331 304 099 EUR, w tym w ramach:

· Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota w wysokości 1 031 082 162 EUR (77,5%),
· Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota w wysokości 300 221 937 EUR (22,5%).
Wyodrębniono pule środków w ramach KRW dla programów regionalnych, krajowych oraz PO KL, zgodnie z proporcjami przyjętymi dla alokacji NSRO - dla programów regionalnych KRW wynosi  – 512 029 305 EUR (38,5%), 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1083/2006, w przypadku gdy państwo członkowskie zdecydowało się o stworzeniu rezerwy, dokonuje ono oceny wykonania swoich programów operacyjnych nie później niż do dn. 30 czerwca 2011 r. Nie później niż do 31 grudnia 2011 r. we współpracy z państwami członkowskimi, KE dokonuje alokacji KRW. 

Celem podziału krajowej rezerwy wykonania było stymulowanie tempa wydatkowania i efektywności realizacji programów operacyjnych. 

W odniesieniu do RPO, dodatkowe wsparcie powinno zostać przeznaczone na realizację prolizbońskich projektów wyłanianych w procedurze konkursowej lub projektów systemowych, na które jest zapewnione współfinansowanie krajowe. Przyznanie środków z krajowej rezerwy wykonania nie będzie pociągać za sobą zwiększenia kwoty środków budżetu państwa przeznaczonych na wkład krajowy w ramach programu.

Podział krajowej rezerwy, w oparciu o kryteria określone w metodologii, został  przeprowadzony jednokrotnie – w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące stanu wdrażania na koniec 2010 r. Metodologia została przyjęta 7 grudnia 2009 r. na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego NSRO. 
W przypadku regionalnych programów operacyjnych stosowane był w pierwszej kolejności kryterium dopuszczające - w konkursie o dodatkowe środki krajowej rezerwy wykonania będą mogły uczestniczyć wyłącznie programy, w ramach których poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do dostępnej alokacji przekroczy próg 20%. Dodatkowe środki otrzymają wszystkie województwa, które spełnią kryterium dopuszczające. W wyniku błędów systemowych występujących w danym województwie, decyzją KE, dany RPO może zostać wykluczony z dostępu do dodatkowych środków. Ponadto, MRR zastrzega możliwość niedopuszczenia danego RPO do udziału w podziale KRW w sytuacji, w której zawieszona zostałaby możliwość certyfikowania środków do KE, gdyż zwiększałoby to znacznie prawdopodobieństwo niewykorzystania środków w ramach już przyznanej alokacji. 
Kryterium 2.1 - wykorzystania środków wspólnotowych 

Przez wykorzystanie środków wspólnotowych należy rozumieć wartość środków UE we wnioskach o płatność od IZ do IPOC, przekazanych do IPOC do końca 2010 roku, odniesioną do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO, z zastrzeżeniem iż w przypadku instrumentów inżynierii finansowej nie będą uwzględniane w pełnej wysokości środki wykazane we wnioskach o płatność od IZ do IPOC. Województwo, które osiągnęło najwyższy stopień wykorzystania środków, otrzymało 1 punkt, a województwo, które osiągnęło najniższy stopień, otrzymało 16 punktów (lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów w przypadku niespełnienia przez wszystkie województwa kryterium dopuszczającego). 
Kryterium 2.2 – kontraktacji 

Badany był także poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia. Jako obszar wsparcia rozumiana jest grupa określonych kategorii interwencji (do rankingu wybrano 5 najistotniejszych obszarów, obejmujących łącznie blisko 3/4 całej alokacji przeznaczonej na 16 RPO).
Dla każdego z obszarów został stworzony ranking 16 RPO wg stanu na koniec 2010 r., przy czym województwo, które osiągnął najwyższy stopień kontraktacji (rozumianej jako udział procentowy środków zakontraktowanych w danym obszarze wsparcia w odniesieniu do całkowitej alokacji w tym obszarze w ramach danego programu), otrzymał 1 punkt, a województwo, które osiągnęło najniższy stopień kontraktacji, otrzyma 16 punktów (lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów w przypadku niespełnienia przez wszystkie województwa kryterium dopuszczającego). 

Punkty ze wszystkich obszarów zostały zsumowane i podzielone przez liczbę obszarów (spośród wyżej wymienionych) występujących w alokacji danego RPO. Na tej podstawie został stworzony ranking województw w zakresie kontraktacji. 
Poszczególnym kryterium zostały przypisane następujące wagi:
Tabela 11 Wagi dla poszczególnych kryteriów
	KRYTERIUM
	WAGA

	Wykorzystanie środków wspólnotowych przeznaczonych na dany program operacyjny


	0,5

	Kontraktacja
	0,5

	Łącznie
	1,0


Weryfikacja możliwości wykorzystania dodatkowych środków finansowych (KRW RPO)

Mając na uwadze zobowiązania budżetowe na lata 2011-2013, środki krajowej rezerwy wykonania musiały zostać alokowane na programy / priorytety, w sposób racjonalny, umożliwiający:

· terminowe (zgodnie z zasadą n+2) wydatkowanie podstawowej alokacji na program operacyjny oraz dodatkowych środków przyznanych z rezerwy (co w praktyce oznacza, że przyznane dodatkowe środki nie mogą nadmiernie, nieproporcjonalnie powiększać alokacji na poszczególne osie priorytetowe),
· zapewnienie podaży projektów (najlepiej gotowych do realizacji) w danej osi,
zapewnienie współfinansowania na dany program operacyjny (w szczególności istotne w przypadku jednostek sektora finansów publicznych).

Po dokonaniu podziału krajowej rezerwy wykonania na RPO właściwa Instytucja Zarządzająca we współpracy z IK RPO dokonuje weryfikacji możliwości wykorzystania dodatkowych środków finansowych w oparciu o w/w kryteria. W przypadku możliwości wystąpienia problemów z wykorzystaniem środków rezerwy, w szczególności gdy dany RPO zrezygnuje z wykorzystania części środków lub przeprowadzona ewaluacja jednoznacznie wskaże na niemożność wykorzystania środków w pełnej wysokości, zwrócona kwota będzie przyznana województwu zajmującemu najwyższą pozycję w rankingu, które będzie w stanie wykorzystać dodatkowe środki.

Zmiany w ostatecznej metodologii w stosunku do wersji z 15 września 2009 r.

Na posiedzeniu 7 grudnia 2009 r. KK NSRO zatwierdził ostateczną wersję metodologii podziału KRW. Zmiany – w przypadku RPO – w stosunku do propozycji przesłanej 15 września 2009 r. były wynikiem konsultacji dokumentu z Komisja Europejską i dotyczyły:

· w przypadku Kryterium 2.1 zrezygnowano z przeliczania alokacji z EUR na PLN według uśrednionego kursu ECB z 12 miesięcy 2010 r. Do przeliczania kwot wniosków z PLN na EUR był stosowany kurs ECB właściwy dla danego wniosku, a w przypadku wniosków które zostały złożone do IPOC, lecz nie zostały przekazane do Instytucji Certyfikującej do końca 2010 r. - kurs ECB z 30 grudnia 2010 r. (w przypadku zakwestionowania części wydatków przez Instytucję Certyfikującą dokonana zostanie odpowiednia korekta środków wliczanych do rankingu),

· w przypadku Kryterium 2.2 ograniczono liczbę uwzględnianych w rankingu obszarów wsparcia do najistotniejszych 5 obszarów (poprzednio 10).
Podsumowując na koniec 2010 r. województwo śląskie osiągnęło wymagany próg kryterium dopuszczającego. Poświadczono wydatki na 21,8% alokacji, zatem cel został osiągnięty. W kolejnym okresie sprawozdawczym została podjęta decyzja na co przeznaczone zostaną dodatkowe środki.
3 REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI
Poniżej został przedstawiony postęp wdrażania RPO WSL w podziale na Priorytety. Wszystkie dane finansowe przedstawione poniżej zostały zaprezentowane w EUR (kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzany jest dokument, tj. 1 euro = 3,9650 PLN).

Zaprezentowane dane dotyczą postępów rzeczowych i finansowych w ramach każdego Priorytetu w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu. 

W poniższej analizie „wartość dofinansowania” oznacza środki jakie beneficjent otrzymuje od IZ RPO WSL/IP2 RPO WSL w formie dotacji, czyli ogólną wartość dofinansowania wraz z budżetem państwa. 
Informacje dotyczące postępu rzeczowego Priorytetów czyli wskaźniki programowe w podziale na działania i poddziałania zostały przedstawione w  załączniku I do niniejszego Sprawozdania. W treści opracowania została przedstawiona analiza wskaźnikowa.

W ramach RPO WSL nie zostały określone obszary defaworyzowane, w związku z powyższym nie ma możliwości zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie.
3.1 Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 
3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe przedmiotowego Priorytetu.
Analiza jakościowa
Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie infrastruktury rozwoju gospodarczego, promocji inwestycyjnej, rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie i doradztwo oraz transfer technologii i innowacji. Preferowane są projekty z obszarów technologicznych uznanych za rozwojowe w Województwie Śląskim.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

· 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
· 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP,
· 1.3 Transfer technologii i innowacji.
Na realizację Priorytetu I alokowano 296 238 553 EUR (1 174 585 863 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 17,3% wartości Programu.

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 
Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu I do realizacji zatwierdzono 2141 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
 189 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 1522 projektów o wartości dofinansowania z UE 121 mln EUR (41 % alokacji na priorytet). 
We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 51 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 22,03% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 46 mln EUR, co stanowi 16% alokacji przeznaczonej na Priorytet. 
W ramach Priorytetu pozostało jeszcze do ogłoszenia pięć naborów na kwotę ok. 103 mln EUR. 
[image: image63.png]o
=

3784

Realizacja Priorytetu I od uruchomienia Programu

1800
1522,00
‘Whioskipo Zatwiedzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej  wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC
E=aWartos¢mln EUR  ——Liczba





Rysunek 64 Realizacja Priorytetu I od uruchomienia Programu 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem1 zatwierdzonych wniosków zwiększyła się o 31 mln EUR  w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów/wydanych decyzji zwiększyła się o 82 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. 
W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 104 mln EUR, co stanowi 86% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu.
W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 46 mln EUR, co stanowi 16% wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.
[image: image64.png]140
120
100
80
60
40
20

Realizacja Priorytetu I w okresie sprawozdawczym

E=Warto$¢min EUR

Liczba

49 46
‘Whioskipo Zatwiedzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej  wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200





Rysunek 65 Realizacja Priorytetu I w okresie sprawozdawczym 
W ramach Priorytetu I występują dwie procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa i projekty kluczowe. 
Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost kontraktacji w ramach projektu kluczowego w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Do końca 2010r. zostały złożone wszystkie podprojekty i w kolejnym okresie sprawozdawczym podpisane zostaną wszystkie umowy z beneficjentami. Poziom płatności w dalszym ciągu jest bardzo niski, ale już nie zerowy jak w poprzednim okresie. 

Realizacja Priorytetu I biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest zdecydowanie na niższym poziomie. Wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest bardzo niewielki m.in. w związku z opóźnieniami wynikającymi z problemami prawnymi (w ramach działania 1.3 nie podpisano jeszcze żadnej umowy). Analizując ścieżkę konkursową w ramach Priorytetu I nie brano pod uwagę działania 1.2 realizowanego przez  IP2 RPO WSL. Informacje o działaniu 1.2 zostały szczegółowo przedstawione w dalszej analizie przedmiotowego Priorytetu.
[image: image65.png]Postep wdraZzania Priorytetu I w podziale na procedury oceny i
wyboru projektow (% wykorzystania alokacji)

20000 000,00

18000 000,00

16000 000,00

19 18

14000 000,00

12000 000,00

10000 000,00 62

8000000,00

6000000,00

1%

4000000,00

2000000,00

0,00 T

EUR Konkursy Projekty kluczowe

M Kontraktacja MPlatno$ci





Rysunek 66 Postęp realizacji Priorytetu I w podziale na procedury oceny i wyboru projektów; źródło: LSI
Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu przedstawia poniższy Rys. W ramach Priorytetu największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się nabory na projekty inwestycyjne dla przedsiębiorców MSP, najmniejszym nabór związany z dokapitalizowaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.
Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI do niniejszego Sprawozdania.
[image: image66.png]Ogloszone konkursy (wartos¢w min EUR i liczha)

160 142,90

140

120

100

80

60

40

20

1P2 17 RPOWSL

Hoduruchomieniaprogramu  [okres sprawozdawczy





Rysunek 67 Syntetyczne zestawienie ogłoszonych konkursów  ramach Priorytetu I
W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/poddziałania. 
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 
Celem działania jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Alokacja EFRR na działanie 1.1 wynosi 68 750 000 EUR (272 593 750 PLN). Środki zostały podzielone pomiędzy dwa poddziałania:

· 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego,

· 1.1.2 Promocja inwestycyjna

Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego

Celem poddziałania jest wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. Wspierane są przede wszystkim parki przemysłowe i technologiczne, kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, centra wsparcia przedsiębiorczości. Stymulowany jest również rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.1.1 wynosi 58 750 000 EUR (232 943 750 PLN). W ramach poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs:

· 31 sierpnia 2009 - 30 września 2009
Dotychczas podpisano 9 umów o wartości dofinansowania EFRR 40 426 993,44 EUR (160 293 029 PLN), co stanowi 69% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 54 052 634,55 EUR (214 318 696 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 75% i średnią wartość całkowitą projektu 6 005 848,17 EUR (23 813 188 PLN).

W ramach poddziałania realizowany jest tylko jeden projekt kluczowy, gdyż w okresie sprawozdawczym jeden beneficjent zrezygnował z realizacji projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – centrum logistyczne”. Rezygnacja wynikała z przedłużającej się procedury związanej z projektowanym przebiegiem autostrady A1 i drogi ekspresowej S11, a także nową inwestycją jaką był projekt szybkiej kolei z Katowic do MPL w Pyrzowicach. Podjęcie decyzji związanej z realizacją projektu kluczowego mogłoby stworzyć ryzyko wprowadzania koniecznych zmian w projekcie, czy też nawet spowodować sytuację w której realizacja projektu kluczowego ze względów lokalizacyjnych byłaby nieuzasadniona.
Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej, którego celem jest stworzenie impulsów rozwojowych i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wytworzenie infrastruktury podstawowej służącej przedsiębiorcom – dróg publicznych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej oraz wodociągów dla terenów Będzina, Czeladzi, Jaworzna i Sosnowca. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. Przewidywany okres realizacji projektu to 2008 -2012 roku. Orientacyjny koszt całkowity projektu to 47,06 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 40 mln euro. W lipcu 2008 r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Projekt składa się z kilku podprojektów, w ramach których będą składane oddzielne wnioski o dofinansowanie. Do końca 2010 r. podpisano umowy z 5 podprojektami na kwotę 23 782 380,51 EUR, z czego 4 podpisano w 2010 roku. Do podpisania pozostały jeszcze umowy w ramach trzech podprojektów. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono beneficjentowi 3 170 370,45 EUR.
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna

Celem poddziałania jest promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.1.2 wynosi 10 000 000 EUR (39 650 000 PLN).
W ramach poddziałania odbyły się trzy z czterech zaplanowanych konkursów:

· 4 lipca 2008 – 4 września 2008

· 7 lipca 2009 – 7 września 2009

·  7 września 2010 - 8 listopada 2010

Ostatni konkurs przewidziany jest na:

· 6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 2011

Dotychczas podpisano 24 umowy o wartości dofinansowania EFRR 3 541 426,23 EUR (14 041 755 PLN), co stanowi 35% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów na kwotę 112 110,79 EUR. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 4 260 881,21 EUR (16 894 394 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 83% i średnią wartość całkowitą projektu 177 536,70 EUR (703 933 PLN).
1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Alokacja EFRR na działanie 1.2 wynosi 153 410 000 EUR (608 270 650 PLN). Środki zostały podzielone pierwotnie pomiędzy trzy poddziałania:

· 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

· 1.2.2. MSP

· 1.2.3 Innowacje w MSP

W toku wdrażania Programu okazało się, że ze względu na pewne ograniczenia proceduralne, korzystniejsze będzie połączenie poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 we wspólne poddziałanie:

· 1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

Na potrzeby niniejszej analizy wszystkie dane o postępie finansowym i rzeczowych poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 oraz powstałego później 1.2.4 zostały skumulowane pod wspólnym szyldem 1.2.4.

1.2.3 Innowacje w MSP

W ramach poddziałania wspierana jest działalność B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.2.3 wynosi 57 160 000 EUR 226 639 400 PLN. W ramach poddziałania odbyły się dwa z trzech zaplanowanych konkursów:

· 13 marca 2009 - 13 maja 2009

· 12 luty 2010 - 15 kwietnia 2010

Ostatni przewidziany jest na:

· 7 stycznia 2012 - 7 marca 2012

Dotychczas podpisano 142 umowy o wartości dofinansowania EFRR 16 028 711,98 EUR (63 553 843 PLN) co stanowi 28% alokacji. Zakończono realizację 40 projektów na kwotę dofinansowania 3 984 434,31 EUR. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 43 856 754,10 EUR (173 892 030 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 37% i średnią wartość całkowitą projektu  337 359,65 EUR (1 337 631 PLN).
1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. Wspierany są również udział przedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.2.4 wynosi 96 250 000 EUR (381 631 250 PLN). W ramach poddziałania odbyło się dziewięć z jedenastu zaplanowanych konkursów:

· 6 czerwca 2008 – 5 sierpnia 2008 (1.2.1, inwestycyjny),
· 5 września 2008 – 5 listopada 2008 (1.2.2, inwestycyjny),
· 28 października 2008 (1.2.1, targowy),
· 28 października 2008 (1.2.2, targowy),
· 15 kwietnia 2009 (1.2.1, targowy),
· 15 kwietnia 2009 (1.2.2, targowy),
· 12 sierpnia - 12 listopada 2009 (1.2.4, inwestycyjny),
· 10 września 2009 (1.2.4, targowy),
· 15 kwietnia 2010 (1.2.4, targowy).
Ostatnie dwa przewidziane są na:

· 15 kwietnia 2011 (1.2.4, targowy),
· 7 września 2011 - 7 grudnia 2011 (1.2.4, inwestycyjny).
Dotychczas podpisano 1347 umów o wartości dofinansowania EFRR  61 495 069,61 EUR (243 827 951 PLN) co stanowi 64% alokacji. Zakończono realizację 595 projektów na kwotę dofinansowania 18 600 636,88 EUR. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 176 260 604,54 EUR (698 873 297 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 35% i średnią wartość całkowitą projektu 135 689,53 EUR (538 009 PLN).
1.3 Transfer technologii i innowacji 

Celem działania jest wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji. Alokacja EFRR na działanie 1.3 wynosi 74 078 553 EUR (293 721 463 PLN). W ramach działania odbył się jeden z dwóch zaplanowanych konkursów:

· 30 kwietnia 2010 - 31 lipca 2010

Drugi przewidziany jest na:

· 10 czerwca 2011 - 10 sierpnia 2011

Dotychczas w działaniu nie podpisano ani jednej umowy. Nie wybrano też do dofinansowania żadnego wniosku. Nie nastąpił więc żaden postęp finansowy ani rzeczowy w działaniu. W nierozstrzygniętym naborze złożono 21 wniosków na kwotę dofinansowania 25 023 385,12 EUR (99 217 722 PLN).

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na beneficjentów
W ramach Priorytetu I większość projektów realizowanych jest przez przedsiębiorców, jednak pomimo, że są to projekty inwestycyjne wartościowo są niewielkie. Średnia wielkość projektu realizowanego przez przedsiębiorcę to 176 tyś EUR. Pomimo dużej liczby firm oraz zróżnicowanego profilu prowadzonej działalności gospodarczej, większość MSP regionu funkcjonuje przede wszystkim na rynkach lokalnych, dlatego bardzo ważne jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności regionu. 
[image: image67.png]90

80

70

Rozklad projektoww podziale na beneficjentow

1600

1400

1200

1000

r 800

F 600

r 400

F 200

st fundusze/agencje przedsigbiorstwa

== Wartos$¢ dofinansowania (Wwmin EUR)  ——Liczba





Rysunek 68 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na beneficjentów( wartość i liczba)
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na obszary miejski, wiejski i górski
W ramach Priorytetu większość projektów realizowanych jest na obszarze miejskim.
[image: image68.png]Rozklad projektoww podziale na obszary

1
miejski wiejski gorski

EaWartos¢w min EUR  ——Liczba

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200





Rysunek 69 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na obszar (wartość i liczba)
[image: image69.png]Rozklad projektow realizowanych przez przedsiebiorcow wpodziale na
obszary

mln EUR

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

1347

137

T T 0,6
Obszar miejski Obszar wiejski Obszar gorski

E==Awartos¢ dofinansowania (EFRR) ~ ==——liczba

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200





Rysunek 70 Rozkład projektów realizowanych przez przedsiębiorców w podziale na obszar (wartość i liczba)
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na powiaty
W ramach Priorytetu I ponad 60% projektów realizowanych jest w powiatach grodzkich. Z powiatów grodzkich najaktywniejszym beneficjentem jest Miasto Katowice, które otrzymało dofinansowanie dla 160 projektów na kwotę dofinansowania 6 mln EUR. Mało aktywnym beneficjentem z powiatów grodzkich jest Miasto Jastrzębie Zdrój, które otrzymało dofinansowanie dla 10 projektów na kwotę dofinansowania 0,76 mln EUR.

Z powiatów ziemskich najbardziej aktywnym beneficjentem jest powiat bielski, który otrzymał dofinansowanie dla 61 projektów na kwotę 4 mln EUR. Mało aktywnym beneficjentem jest Powiat rybnicki, który otrzymał dotację dla 10 projektów na kwotę dofinansowania 0,80 mln PLN.
Przedsiębiorcy najwięcej projektów zrealizowali w Katowicach – 163 projekty na kwotę dofinansowania 7 mln EUR. Aktywnymi przedsiębiorcy są także w Gliwicach, Częstochowie i Bielsku Białej w każdym dofinansowanie otrzymało ponad 100 projektów.
[image: image185.png]


[image: image70.emf]
Rysunek 71 Liczba projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na powiaty
[image: image186.png]


[image: image187.png]


[image: image188.png]Legenda

Liczba podpisanych uméw
B 19-41

B 41 - 54

B 54-72

Bl 72 - 116

B 116 - 203



 
[image: image189.emf][image: image71.emf]
Rysunek 73 Liczba projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu I przez przedsiębiorców w podziale na powiaty
[image: image190.emf] [image: image72.emf]
Rysunek 74 Wartość dofinansowania zrealizowanych projektów w ramach Priorytetu I przez przedsiębiorców   w podziale na sekcje
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na typ projektu
Rozkład projektów w podziale na typy projektów przedstawiono w poniższej tabeli. W ramach Priorytetu w poddziałaniu 1.1.1 środki w większości zostały przeznaczone na realizację projektu kluczowego, który wpisuje się w dwa typy projektów 1 i 2. W ramach poddziałania został ogłoszony tylko jeden nabór wniosków skierowany bezpośrednio na typ projektu 7. W ramach poddziałania 1.1.2 beneficjenci realizują projekty we wszystkich typach projektów przewidzianych w ramach poddziałania. Przedsiębiorcy najwięcej inwestycji realizowali w zakresie rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dużym zainteresowaniem beneficjentów w zakresie usług doradczych. W związku z faktem, iż dane oparte są na kontraktacji w ramach działania 1.3, są zera gdyż do końca 2010 roku nie podpisano żadnej umowy. 
Tabela 12 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na typy projektów 
	Typ projektu
	Liczba
	Wartość EUR

	Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

	Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego

	1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont parków przemysłowych i technologicznych wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.
	1
	3 637 232,28

	2. Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.
	3
	15 085 817,92

	3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont centrów wsparcia przedsiębiorczości.
	0
	0

	4. Budowa, przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
	0
	0

	5. Rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi, 
	0
	0

	6. Usługi doradcze dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi, technologicznymi oraz inkubatorami przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości akademickiej).
	0
	0

	7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.
	5
	16 644 612,86

	Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna



	1. Organizacja lub udział w imprezach targowo- wystawienniczych
	1
	74 077,97

	2. Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą
	2
	334 010,33

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2 
	15
	2 313 203,49

	Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

 

	Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa

 

	1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
	225
	7 136 318,95

	2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
	124
	3 293 816,88

	3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
	31
	855 049,43

	4. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
	2
	18 547,85

	5. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
	0
	0,00

	6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
	3
	39 641,85

	7. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
	57
	483 082,20

	Poddziałanie 1.2.2 . Małe i średnie przedsiębiorstwa



	1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
	151
	18 153 499,01

	2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
	70
	6 450 141,29

	3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
	40
	4 017 944,65

	4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
	1
	160 709,87

	5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
	0
	0,00

	6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
	0
	0,00

	7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
	2
	84 188,52

	8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
	12
	102 282,19

	9. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej.
	0
	0,00

	10. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
	6
	70 522,70

	11. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
	0
	0,00

	12. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
	188
	1 380 082,64

	Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP



	1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
	140
	15 989 330,59

	2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
	0
	0,00

	3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.
	2
	27 856,38

	4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach33 lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.
	0
	0,00

	Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa



	1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
	189
	12 048 902,00

	2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
	85
	5 063 374,61

	3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
	15
	1 007 477,84

	4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
	0
	0,00

	5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
	0
	0,00

	6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
	1
	7 597,08

	7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
	6
	241 751,65

	8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
	134
	871 678,55

	9. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej.
	4
	13 606,77

	10. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
	1
	6 428,39

	11. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
	0
	0,00

	12. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
	0
	0,00

	Działanie 1.3. Transfer technologii



	1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii.
	0
	0

	2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki, w tym wchodzących w skład CZT i CD nieposiadających osobowości prawnej.
	0
	0

	3. Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, w tym związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami.
	0
	0

	4. Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii.
	0
	0

	5. Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
	0
	0

	6. Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
	0
	0


Źródło: dane pochodzą z LSI
Analiza wskaźnikowa

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu I, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Poziom realizacji wskaźników w ramach Priorytetu I jest bardzo zróżnicowany. Występują wskaźniki takie, których realizacja pod koniec okresu sprawozdawczego przekroczyła oczekiwaną wartość docelową, ale są także takie których wartości docelowe nie zostaną osiągnięte. 

Przykładem wskaźników z niską realizacją są wskaźniki produktu z zakresu B+R czyli Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO. Zakładane, na etapie programowania, wartości z pewnością nie zostaną osiągnięte z dwóch powodów. 

Po pierwsze projekty z zakresu B+R są projektami o wysokiej wartości dofinansowania. Początkowe założenia przewidywały, iż w ramach 2'go typu projektu w działaniu 1.2.3, maksymalna kwota wsparcia to 189 155 EUR. Jednakże wprowadzony przez MRR dokument Linia demarkacyjna określa maksymalną wartość projektu realizowanych w ramach RPO z zakresu B+R na poziomie 100 000 EUR co daje maksymalne dofinansowanie w wysokości 60 529 EUR. Spowodowało to rezygnację przedsiębiorców z realizacji projektów w ramach drugiego typu na korzyść pierwszego bądź aplikowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Przyjęte wskaźniki na etapie programowania nie uwzględniały także trudności wynikających z kwestii udzielania pomocy publicznej, ponieważ nie zakładano na tym etapie udzielania pomocy publicznej dla m.in. instytucji otoczenia biznesu czy jednostek naukowych, które są beneficjentami w ramach działania 1.3.Transfer technologii i innowacji. Natomiast w trakcie programowania metodologia podejścia uległa zmianie, co w konsekwencji spowodowało oczekiwanie na wejście w życie stosownych rozporządzeń, które uregulowały by kwestię związane z pomocą publiczną dla IOB oraz jednostek naukowych. Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 20 maja 2009r oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009r. weszły w życie z końcem 2009r. W związku z powyższym nie było możliwości ogłoszenia konkursu w ramach całego działania 1.3. przed rokiem 2009 ze względu na brak regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej uwzględniających specyfikę wszystkich potencjalnych beneficjentów. Dlatego pierwszy konkurs ogłoszono dopiero w sierpniu 2010r. 
Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach działania 1.3. oraz ilość złożonych wniosków związana jest ściśle z ograniczonym dofinansowaniem wynikającym z regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej. Większość jednostek naukowych, szkół wyższych jak i IOB nie jest w stanie wnieść wkładu własnego w wysokości 60% co automatycznie przekłada się na niewielką ilość wybranych wniosków do dofinansowania a co za tym idzie z niską realizacją wskaźników. Ponadto spore ograniczenia związane są/wynikają z zapisów linii demarkacyjnej: szczególnie zapisu dotyczącego wspierania powiązań kooperacyjnych leżących na terenie województwa.  W praktyce wspieranie powiązań kooperacyjnych w województwie śląskim stosując przesłaną interpretację MRR jest mocno utrudnione. W związku z powyższym pomimo zainteresowania klastry już istniejące często nie miały możliwości ubiegania się o wsparcie w RPO ze względu na zapis: "w ramach RPO wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie 1 województwa”, który do tej pory budzi wątpliwości interpretacyjne.  
Przeciwieństwem tego jest wskaźnik Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, którego realizacja wartości docelowej dla 2015 roku w tej chwili osiągnęła 166% a szacowana realizacja dla 2014 roku na podstawie zakontraktowanych do końca 2010r. środków jest na poziomie 255% wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku. Wpływ na taką sytuację ma przede wszystkim wartość poszczególnych projektów a także, poza niedoszacowaniem wartości wskaźnika na etapie programowania, duża liczba projektów targowych, których wartość w porównaniu z inwestycyjnymi jest niewielka.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w RPO WSL realizacja wskaźników Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP oraz Liczba wspartych przedsiębiorstw stanowi odpowiedź na słabą stronę przedstawioną w ww. analizie taką jak spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP czy niski potencjał rozwojowy mikroprzedsiębiorstw, które są większością wśród podmiotów gospodarczych. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji wpływa natomiast na malejący poziom wdrożeń innowacyjnych w MSP, a dzięki ogólnej realizacja projektów targowych przez przedsiębiorstwa wzrasta niski udział eksportu w ogólnej sprzedaży MSP. 

W ramach Priorytetu realizowane się  wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators, są to:

1. Utworzone miejsca pracy 

z tego: dla mężczyzn
z tego: dla kobiet
2. Liczba projektów z dziedziny B+R
3. Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
4. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego
Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej dla wybranych wskaźników Priorytetu I. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie.
[image: image73.png]Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow

produktu
300%
255%
250%
200%
173%
150%
116%
100% 1%
’ 69%
60% °
<0% 5 42% 42%
50% =0, % or
- 8% 6% 190y
0% - -
2 zake esu bezpost pimiegpierpeainvie i dyibegpotineif@rintyidsigbior stvw, w il o Male  Liczba préhestiagbior stw objetych wsparciem w
= Szacowanarealizacja- % wartosd docelowej Realizacja-

% wartosci docelowej





Rysunek 75 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu I
[image: image74.png]Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow

produktu
0% 63%
0% 09 0% 0% 0%-0% 09
A——— ' "
Powierzchnia Powierzchnia Liczba projektéwz  Liczbainstytucji  Liczba pre Liczba projektéw
przygotowanych inkubator 6w/ zakresu B+R B+Rwspartychw wspolpracy dot. infrastruktury
terenéw parkew ramach RPO pomiedzy spoleczeristwa
inwestycyjuych technologicznych przedsiebiorstwami  informacyjnego
ajednostkami
badawczymi
 Szacowanarealizacja- % wartosci docelowej Realizacja-

% wartosci docelowej





Rysunek 76 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu I
[image: image75.png]50% 479,

Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskainikow
rezultatu

10% 0%

v cowaneHlaielsing sy

iz dulojldomyat yukéiie gy frettioolobtinatnjwipeluy rlsobiatyr ze godzin), wyedczyzni
angazowany ch bezposr ednio w rbitiaspypradj dedmpologicznych

= $zacowana realizacja - % wartosci docelowej

Realizacja-
9% wartosci docelowej

wies





Rysunek 77 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu I
Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji celów programu
W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu I w województwie śląskim
:

· wsparto 678 przedsiębiorstw, 
· utworzono 900 miejsc pracy,

· udzielono 40 pożyczek/poręczeń na kwotę 3 585 790,67 EUR.
W procesie przebudowy gospodarki województwa rozwój sektora MSP ma znaczenie strategiczne i dlatego celem szczegółowym osi priorytetowej I jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa działające w województwie śląskim są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom innowacyjności, stosowane rozwiązania technologiczne oraz sposoby wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz nawiązywanie kontaktów i relacji z otoczeniem. 
Dodatkowo IZ RPO WSL w ramach przedmiotowego Priorytetu realizuje poddziałanie 1.1.1 typ projektu 7, którego celem jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności MŚP, posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego poprzez dokapitalizowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych funduszy pożyczkowych, mikropożyczkowych i funduszy poręczeniowych. Wsparcie instrumentów pożyczkowych i poręczeniowych w ramach RPO WSL jest wyjątkowym narzędziem do pośredniego wspierania przedsiębiorczości w naszym regionie. Stanowi swoistą kontynuację działań z poprzedniego okresu programowania 2004-2006, tylko obecnie z pożyczek i poręczeń mogą również skorzystać oprócz mikroprzedsiębiorców i małych firm także średnie przedsiębiorstwa.  Instrument ten zapewni dodatkowe wsparcie finansowe przedsiębiorcom (oprócz dotacji unijnych), którzy posiadają siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzą inwestycje na terenie regionu. Od uruchomienia Programu zostało udzielonych 40 pożyczek/ poręczeń na kwotę 3 585 790,67 EUR.

Przykład projektu realizowanego w ramach przedmiotowego Priorytetu
Projektowanie ponad dachami
[image: image191.emf]Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększanie jego konkurencyjności poprzez zaoferowanie nowych usług w zakresie interdyscyplinarnego projektowania produktów, form przemysłowych oraz architektury
Beneficent: Code Architecture& Design Sp.z o.o
Całkowita wartość projektu: 102 433,23 EUR
Kwota dofinansowania: 50 377 EUR
Opis projektu: Projektowanie to nie tylko estetyka, to też przewidywanie trendów i umiejętne łączenie nowych technologii, ekonomii, ergonomii, a nawet socjologii. Umiejętność świadomego projektowania to cecha, jaka posiedli twórcy biura projektowego tzn. beneficjent. Świadczą o tym efekty ich pracy dla wielu marek m.in. Vox (meble), Zelmer (AGD). Obecnie biuro także sięga po architekturę, odnaleźli miejsce w centrum Katowic, gdzie na siódmym piętrze ogromnego gmachu stworzyli własną pracownię architektoniczno – projektową. Nadrzędnym celem projektu był rozwój nowopowstałego przedsiębiorstwa i zwiększenie jego konkurencyjności poprzez zaoferowanie nowych usług zapewniających interdyscyplinarne projektowanie produktów oraz  architektury, a także kompleksowość usług niespotykaną w skali kraju. Poprzez realizację projektu nastąpi poprawa jakości obecnie świadczonych usług w zakresie projektowania form przemysłowych, a także wprowadzenie nowych usług polegających na projektowaniu architektonicznym. Dzięki zakupowi specjalistycznych programów wspomagających projektowanie form przemysłowych i architektury zostanie zapewniona kompleksowość usług, polegająca na oferowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych na każdym etapie ich świadczenia. Wprowadzone usługi odpowiedzą na obserwowane przez Wnioskodawcę zapotrzebowanie i wypełnią na krajowym rynku niszę
Analiza wkładu Priorytetu I w realizację celów Strategii Lizbońskiej
Polityka innowacyjna znalazła swoje miejsce w RPO WSL w Priorytecie I, w ramach którego jest możliwość tworzenia proinnowacyjnych rozwiązań systemowych oraz realizacja innowacyjnych przedsięwzięć w firmach. Zgodnie z rozstrzygnięciem RIS wspierane są innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne, a preferowane są projekty zgodnie z listą kierunków rozwoju technologicznego do roku 2020 przyjętą przez Komitet Sterujący RIS. Wsparcie w zakresie technologii, innowacji możliwe jest w ramach poddziałania 1.2.3, na które przewidziano 57 160 000 EUR oraz działania 1.3 z alokacją równą 74 078 553 EUR. 

W poddziałaniu 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP jednym z kryteriów oceny projektów jest: projekt dotyczy rozwoju obszarów specjalizacji technologicznych wymienionych w RIS z wagą 0,5. W związku z powyższym preferowane są projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono jeden konkurs w ramach powyższego poddziałania, w ramach którego 163 wnioski zostały wybrane do dofinansowania na kwotę z UE 21 200 410,30 EUR. IP2 RPO WSL planuje ogłosić w ramach ww. poddziałania jeszcze jeden konkurs.

W działaniu 1.3 Transfer technologii i innowacji jednym z kryteriów oceny projektów jest: Zgodność projektu z wymienionymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego obszarami specjalizacji technologicznych (technologie informacyjne i telekomunikacja, biologia i biomedycyna, górnictwo, energetyka, ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, metalurgia i inżynieria materiałowa, przemysł maszynowy, samochodowy i lotniczy, transport)  z wagą 0,5. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dla ww. działania, jego rozstrzygnięcie planowane jest w kolejnym okresie sprawozdawczym.
W związku z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, IZ RPO WSL długo nie mogła ogłosić konkursu dla działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, w ramach którego realizowane są kategorie interwencji 02 i 03. W związku z powyższym zablokowanych zostało ok. 25 % środków przeznaczonych na przedmiotowy Priorytet.
Tabela 13 Realizacja Priorytetu I w zakresie realizacji celów SL (EUR)
	kategoria
	założenia
	realizacja
	%

	02
	28 078 553
	0,00
	0%

	03
	46 000 000
	0,00
	0%

	04
	24 500 000
	0,00
	0%

	05
	28 912 796
	17 015 655,87
	59%

	07
	26 460 000
	15 809 092,31
	60%

	08
	139 087 204
	72 802 032,82
	52%

	09
	96 802 647
	27 323 806,74
	28%


Pomimo zwiększonej realizacji celów SL, w dalszym ciągu w kodach interwencji 02, 03, 04 realizacja jest na poziomie zerowym. Powodem zaistniałej sytuacji był brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, co spowodowało opóźnienia w ogłaszaniu konkursów m.in. dla działania 1.3 Transfer technologii i innowacji (w ramach tylko tego działania realizowane są kategorie interwencji 02 i 03). Pod koniec 2010 roku w ramach ww. działania zakończono oceny projektów i w kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną podpisane pierwsze umowy. Wówczas będzie widoczna realizacja w kategoriach interwencji 02, 03.
Kwestią problematyczną jest także kategoria interwencji 04, którą realizują projekty z działania 1.2.3 typu projektu 2. W związku z linią demarkacyjną pomiędzy RPO WSL a PO IG, która zakłada, że maksymalne dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach RPO WSL wynosi 400 tyś złotych, potencjalni beneficjenci nie są zainteresowani tak niską dotacją.
Cel główny Priorytetu I tj. wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy odpowiada celom Priorytetu Innowacyjna gospodarka KPR tj. realizacji działań, które pozwolą na rozwój sektorów i gałęzi o dużej wartości dodanej oraz wysokiej innowacyjności, co będzie miało istotny wpływ na długofalowy wzrost gospodarczy.

Działania realizowane w ramach Priorytetu I są zbieżne z działaniem 3 Wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania i rozwój (B+R), w tym usprawnienie transferu wiedzy i dyfuzję innowacji w ramach Priorytetu Innowacyjna gospodarka.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego zmierza do rozwijania przyjaznego klimatu dla innowacji w regionie i skierowana jest na wspieranie podmiotów wpływających na rozwój nauki, badań i technologii. Strategia opracowana została w ramach projektu RIS Silesia, dofinansowanego przez KE ze środków 5. Programu Ramowego UE. Dla strategii ZW opracował w 2005 roku Program Wykonawczy 2005-2008. 
Projekt systemowy Samorządu Województwa pt. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego będzie realizowany w ramach poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowity budżet projektu to 2 443 142,13 EUR. Województwo Śląskie jako beneficjent systemowy na początku 2011 roku ogłosi otwarty nabór kandydatów na partnera w celu wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego (Liderem Projektu) realizacji projektu.
Celem partnerstwa jest sprawna i wpisująca się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego realizacja projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego". Projekt zakłada realizację założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, w tym podniesienie potencjału gospodarczego regionu poprzez stworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwojowi innowacji i gospodarki opartej na wiedzy.

 W ramach projektu, przewidziane są następujące zadania, których realizacja zostanie powierzona Partnerowi projektu:

· wsparcie merytoryczne Lidera Projektu w zarządzaniu Projektem,

· współpraca z Liderem Projektu przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną koncepcję realizacji Projektu,

· prowadzenie dokumentacji Projektu zgodnie z Systemem Realizacji POKL.

· opracowanie modelu wdrożenia Programu Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (Programu systemowego wspierania rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020), zgodnego z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji oraz Programem Wykonawczym RIS na lata 2009-2013,

· współpraca z Liderem oraz innym Partnerami projektu w procesie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

· współpraca na rzecz rozwoju Regionalnej Platformy Rozwoju Innowacji,

· wsparcie merytoryczne Lidera Projektu w przedstawianiu Komitetowi Sterującemu RIS, bieżących kwestii związanych między innymi z rozwojem RSI (Regionalnego Systemu Innowacji) w regionie oraz przedstawianiem stanu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na  lata 2003-2013,

· upowszechnianie najlepszych praktyk, w zakresie promowania postaw przedsiębiorczości i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw.

 

Samorząd Województwa Śląskiego planuje w wyniku naboru wybrać jednego partnera tj. podmiot spełniający powyższe kryteria, który zaproponował najciekawszą propozycję udziału w projekcie tj. m.in. opracowanie modelu wdrożenia Programu Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (Programu systemowego wspierania rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020), współpraca przy aktualizacji zapisów  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

„Design Silesia" to drugi projekt systemowy Samorządu Województwa Śląskiego realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL. 
Liderem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego a partnerami: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie  oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Projekt promuje wykorzystanie designu w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie podnoszenia ich innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności. Pokazuje również jak efektywnym narzędziem potrafi być design w procesie kształtowania przestrzeni publicznej. Design wymaga specjalistycznej wiedzy i systemu wsparcia jego wdrożenia, wpływa  na przemianę jakości przestrzeni publicznej i usług, w tym komunikacji. Jest to narzędzie promocji nie tylko produktu czy usługi, ale również regionu - element kształtowania przestrzeni publicznej. Dlatego ważne jest, aby stworzyć sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, projektantami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i środowiskiem akademickim. Do tego celu prowadzić będą zaplanowane w projekcie „Design Silesia" działania, a są nimi cykle szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli wspomnianych środowisk, wizyty studyjne umożliwiające zapoznanie się z pomysłami i rozwiązaniami wypracowanymi przez znaczące ośrodki europejskie, wymianę dobrych praktyk oraz przeniesienie rozwiązań europejskich  na grunt regionu śląskiego; oraz liczne imprezy promujące design, jak konkurs „Śląska Rzecz", wystawa „Najlepsze projekty dyplomowe" czy warsztaty projektowe „Letnia Szkoła Designu". W ramach „Design Silesia" zostanie wykonane szczegółowe badanie potrzeb woj. śląskiego w zakresie designu oraz analiza stanu wzornictwa przemysłowego w regionie. W ramach projektu powołana zostanie Rada Ekspertów składająca się z wybitnych postaci europejskiego designu i autorytetów w tej dziedzinie. Projekt promuje społeczną funkcję designu jako narzędzia do stworzenia wszystkim ludziom równych szans brania udziału we wszystkich dziedzinach życia. Aby cel ten został osiągnięty, otaczająca nas architektura, przedmioty codziennego użytku, usługi, kultura i informacja - krótko mówiąc, wszystko co jest wyprodukowane przez ludzi i dla ludzi - musi być dostępne i przystosowane dla każdej osoby w naszym społeczeństwie z możliwością adaptacji do zmian jakie progresywnie następują u każdego człowieka. Projekt realizowany był od 01 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Planuje się drugą edycję przedsięwzięcia.
Istotnym wyzwaniem dla regionów jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Integralnym elementem nowoczesnej gospodarki są innowacyjne przedsiębiorstwa, tworzące różnego rodzaju innowacje o szerokim zakresie. Słowo „innowacja” ciągle wywołuje wśród instytucji i przedsiębiorstw w naszym regionie burzliwe dyskusje. W województwie śląskim od wielu lat zlokalizowana jest duża liczba instytucji B+R jednak przede wszystkim w sektorach tradycyjnych. Założeniem RPO WSL było stymulowanie dynamicznego rozwoju regionu, m.in. poprzez stworzenie nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarki. Województwo śląskie dąży do gospodarki zrównoważonej, gdzie obok unowocześniania tradycyjnych sektorów, konieczne jest wyzwolenie potencjału w nowych niszach technologicznych. Ich określenie jest trudne, niemiej wydaje się, że od kilku lat coraz wyraźniej się zarysowuje. Zdawać sobie jednak trzeba sprawę, że jest to wyzwanie o wiele trudniejsze niż utrzymanie pozycji konkurencyjnej w tradycyjnych sektorach przemysłowych i wymaga znacznych nakładów, jednak nadać może regionowi nowy wizerunek. Pomimo, iż zakres innowacyjności jest bardzo ważny z punktu rozwoju regionu, beneficjenci podchodzą bardzo ostrożnie do projektów innowacyjnych, składając niewiele wniosków w ramach działania 1.3 Transfer technologii i innowacji. Dodatkowo w związku z problemami z linią demarkacyjną, o której mowa wyżej przedsiębiorcy również nie są zainteresowani składaniem projektów w tej tematyce. Dodatkowo w związku z problemami prawnymi postęp realizacji projektów z zakresu innowacji jest trochę opóźniony i efekty będą widoczne dopiero w kolejnym okresie sprawozdawczym. 

5 sierpnia 2010 roku KE przyjęła RPO WSL, w którym zmieniony został zapis w Priorytecie VIII dot. RIS w związku z faktem, iż był on nieprecyzyjny w tym sensie, że RIS nie wskazuje obszarów ani kierunków kształcenia, które wprost można wspierać w Programie. W celach RIS mowa jest jedynie (cel 3.2.3) o wspieraniu kultury innowacyjnej w systemie edukacji, co jest zapisem bardzo ogólnym. Dodatkowo Komitet Sterujący RIS przyjął uchwałę identyfikującą kierunki rozwoju technologicznego Województwa Śląskiego do roku 2020, ale kierunków tych nie można utożsamiać z kierunkami kształcenia i na tej podstawie wybierać projektów. Zatem proponowany zapis mówiący o priorytetowym traktowaniu szkół wyższych kształcących w zakresie kierunków technicznych i ścisłych jest bardziej adekwatny, gdyż umożliwia wsparcie szkół które kształcą kadry kluczowe właśnie z punktu widzenia rozwoju technologicznego kierunków wskazanych w RIS. Sztuczne poszukiwanie bezpośrednich powiązań kierunków rozwoju technologicznego z kierunkami edukacji i wykluczanie pozostałych kierunków technicznych  byłoby niezasadne i odbyłoby się ze szkodą dla rozwoju innowacyjności Województwa. 
W ramach przedmiotowego Priorytetu nie zostały opracowane żadne badania ewaluacyjne.
Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania.
W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – financingu. 

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej:

· analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu I,
· zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy projektów,
· pogłębiona analiza projektów składanych przez przedsiębiorców.
Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu:
· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów Priorytetu I,

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Na etapie programowania RPO WSL nie uwzględniono trudności wynikających z kwestii występowania pomocy publicznej, ponieważ nie zakładano na tym etapie udzielania pomocy publicznej m.in. dla instytucji otoczenia biznesu czy jednostek naukowych, które są beneficjentami w ramach działania 1.3.Transfer technologii i innowacji. 

Natomiast na etapie wdrażania metodologia podejścia uległa zmianie, z uwagi na fakt, iż weszły w życie stosowne, długo oczekiwane rozporządzenia, które regulowały kwestie związane z pomocą publiczną dla IOB oraz jednostek naukowych. Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 20 maja 2009r oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009r. weszły w życie z końcem 2009r. W związku z powyższym nie było możliwości ogłoszenia konkursu w ramach całego działania 1.3. przed rokiem 2009 ze względu na brak regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej uwzględniających specyfikę wszystkich potencjalnych beneficjentów. 

W związku z powyższym pierwszy konkurs ogłoszono dopiero w sierpniu 2010 r. Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach działania 1.3. oraz ilość złożonych wniosków związana jest ściśle z ograniczonym dofinansowaniem wynikającym z regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej. Większość jednostek naukowych, szkół wyższych jak i IOB nie jest w stanie wnieść wkładu własnego w wysokości 60%, co automatycznie przekłada się na ilość wybranych wniosków do dofinansowania, co z kolei ma wpływ na osiągnięcie odpowiednich wskaźników. Ponadto, pewne ograniczenia wynikają z zapisów tzw. linii demarkacyjnej: szczególnie zapisu dotyczącego wspierania powiązań kooperacyjnych leżących na terenie 1 województwa.  W praktyce wspieranie powiązań kooperacyjnych w województwie śląskim - stosując przesłaną interpretację MRR (pismo nr DKR-I-8260-5-JKa/10), jest mocno utrudnione. W związku z powyższym, pomimo widocznego zainteresowania, już istniejące klastry często nie miały możliwości ubiegania się o wsparcie w RPO ze względu na zapis: "w ramach RPO wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie 1 województwa),  który do tej pory budzi wątpliwości interpretacyjne.  
3.2 Priorytet II - Społeczeństwo informacyjne
3.2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu.
Analiza jakościowa
Celem głównym Priorytetu II jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu, a także rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Realizacji Priorytetu służą dwa działania:

· 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
· 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Na realizację Priorytetu II alokowano 150 000 000 EUR (594 750 000 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 8,8% wartości Programu.
Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 
Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu II do realizacji zatwierdzono 84 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
 61 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 77 projektów o wartości dofinansowania z UE 50 mln EUR (33% alokacji na Priorytet).
We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 5 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 3% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 5 mln EUR, co stanowi 3% alokacji przeznaczonej na Priorytet. 
[image: image76.png]Realizacja Priorytetu II od uruchomienia Programu

120
295
100 /‘
80 /
60
40
20
0 . . . = . =
‘Whioskipo Zatwiedzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC

E=aWartos¢mln EUR  ——Liczba





Rysunek 78 Realizacja Priorytetu II od uruchomienia Programu
W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem1 zatwierdzonych wniosków zwiększyła się o 32 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów/wydanych decyzji zwiększyła się o 31 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. 
W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 35 mln EUR, co stanowi 23% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu.

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 4 mln EUR.
[image: image77.png]Realizacja Priorytetu IT w okresie sprawozdawczym

g 171
/ g
4 4
; ; ; m— —
‘Whioskipo Zatwiedzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone
formalnej  dofinansowanie przezIC

mmmWartoi¢min EUR  ——Liczba

180
160
140
120
100
80
60
40
20





Rysunek 79 Postęp realizacji Priorytetu II w okresie sprawozdawczym
W ramach Priorytetu II występują dwie procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa i Programy Rozwoju Subregionów. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost kontraktacji w ramach PRS w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Związane jest to z faktem, iż beneficjenci byli zobowiązani złożyć wnioski do końca 2009 roku, wyjątkiem były projekty realizowane w ramach działania 2.1, które można było składać do końca lutego 2010 r. w związku z niewyjaśnionymi zagadnieniami prawnymi. Większość beneficjentów czekało do ostatniej chwili na złożenie wniosku. W konsekwencji poziom płatnościami w dalszym ciągu jest bardzo niski.
Realizacja Priorytetu II biorąc pod uwagę procedurę konkursową jest na niskim poziomie. Wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest bardzo niewielki m.in. w związku z opóźnieniami wynikającymi z problemów prawnych. 

[image: image78.png]PostepwdraZzania Priorytetu II w podziale na procedury oceny i

35000 000,00

30000 000,00

25000000,00

20000 000,00

15000 000,00

10000 000,00

5000000,00

0,00

wyboru projektow (% wykorzystania alokacji)

12908972,48

4664740,92

Konkursy PRS

# Kontraktacja ™ Platnosci





Rysunek 80 Postęp wdrażania Priorytetu II w podziale na procedury oceny i wyboru projektów; źródło LSI
Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu oraz planowane do ogłoszenia przedstawia poniższy wykres. W ramach priorytetu zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się projekty z zakresu usług elektronicznych, gdyż realizacja projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego była niemożliwa. 
Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI do niniejszego Sprawozdania.
[image: image79.png]Ogloszone konkursy (wartos¢w min EUR i liczha)

oduruchomienia Programu 2010 planowane

E==Wartos¢w min EUR  ——Liczba

N R SR





Rysunek 81 Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów
W ramach Priorytetu II realizowane są następujące działania:

2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Celem działania jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. Alokacja EFRR na działanie 2.1 wynosi 100 000 000 EUR (396 500 000 PLN ), z czego 48 485 049 EUR przeznaczono na projekty realizowane w ramach PRS.

W ramach działania odbył się jeden z dwóch zaplanowanych konkursów:

· 8 marca 2010 - 31 maja 2010

Kolejny przewidziany jest na:

· 8 kwietnia 2011 - 11 lipca 2011

Wszystkie realizowane obecnie w działaniu projekty otrzymały dofinansowanie w ramach PRS. Szczegółowe informacje dot. realizacji projektów w ramach PRS zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania.
Dotychczas w ramach działania podpisano 10 umów o wartości dofinansowania EFRR 811 552,33 EUR (3 217 805 PLN) co stanowi 1% alokacji. Nie zakończono realizacji żadnego z projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 960 046,91 EUR (3 806 586 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 85% i średnią wartość całkowitą projektu 96 004,79 EUR (380 659 PLN).
2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Celem działania jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Alokacja EFRR na działanie 2.2 wynosi 50 000 000 EUR (198 250 000 PLN), z czego 34 945 482 EUR przeznaczono na projekty realizowane w ramach PRS. 
W ramach działania odbyły się dwa z dwóch zaplanowanych konkursy:

· 29 grudnia 2007 – 3 marca 2008

· 6 października 2009 - 7 grudnia 2009
Szczegółowe informacje dot. realizacji projektów w ramach PRS zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania.
Dotychczas w ramach działania podpisano 67 umów o wartości dofinansowania EFRR 49 229 703,40 EUR (195 195 774 PLN) co stanowi 98% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 69 799 458,01 EUR (276 754 851 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 71% i średnią wartość całkowitą projektu 1 041 782,85 EUR (4 130 669 PLN). W ramach działania zakończonych zostało 17 projektów na łączna kwotę dofinansowania 1 519 028,57 EUR.
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na beneficjentów
W ramach Priorytetu II większość projektów realizowanych jest przez JST. Związane jest to przede wszystkim z zakresem przedmiotowego Priorytetu, który ma na celu zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych droga elektroniczną oraz zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. Niezbędnym wypełnieniem oraz swoistym stymulatorem rozwoju społecznego i gospodarczego jest szeroka gama wysokiej jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, wykorzystywanie technik informacyjnych w codziennym życiu. Pomimo, iż w województwie śląskim ostatnie lata to dynamiczna informatyzacja regionu, w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia w tej dziedzinie. 
[image: image80.png]o

Rozklad projektoww podziale na beneficjentow

st

jednostki  uczelnie wyzsza NGO zaklad opieki
administracji zdrowotnej
rzadowej

= Warto$¢ dofinansowania (wmin EUR)

Liczba

80

70

60

o
=

40

20

10





Rysunek 82 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na beneficjentów
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na obszary
W ramach Priorytetu zdecydowana większość projektów realizowanych jest na obszarze miejskim. Pomimo, że rozwój obszarów wiejskich stanowi jeden z głównych celów realizowanych polityk, istnieje dużo problemów stanowiących poważną barierę w aplikowaniu o środki unijne przez gminy wiejskie. Zazwyczaj wynikają one z bariery informacji oraz braku wystarczających zasobów kadrowych i finansowych. Nadal w małych urzędach normą jest powierzanie obowiązków związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych jako dodatkowego zajęcia osobom wykonującym inne zadania. W konsekwencji pracownicy odpowiedzialni za wyszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania nie dysponują wystarczającym czasem (a w konsekwencji i wiedzą), aby moc zapewnić kompletne i aktualne informacje na temat możliwości uzyskania środków europejskich. Z drugiej strony ograniczone środki finansowe gmin, blokują możliwość składania wniosków o dofinansowanie, w ramach którego konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego. Środki finansowe gmin pozwalają na uzyskanie wsparcia przede wszystkim w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego a inwestycje związane z rozwojem sieci, usług elektronicznych schodzą na drugi plan. 
[image: image81.png]Rozklad projektoww podziale na obszary

0

miejski

wiejski gorski

E==Wartos¢w min EUR  ——Liczba

R S B R R
S o & S

-
o0





Rysunek 83 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na obszary
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na powiaty
Na poniższym Rys. przedstawiono rozkład realizowanych projektów w podziale na powiaty.

W ramach Priorytetu II liczbowo więcej projektów realizują powiaty ziemskie, natomiast powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu) realizują mniej projektów, ale kwotowo większe. Najwięcej projektów bo 30 realizowanych jest w powiecie cieszyńskim, natomiast największe dofinansowanie otrzyma Miasto Katowice 3 mln EUR.
[image: image192.jpg]


[image: image82.emf]
Rysunek 84 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na powiaty
[image: image193.emf][image: image83.emf]
Rysunek 85 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu II w podziale na powiaty

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na typ projektu
W ramach przedmiotowego Priorytetu rozkład realizowanych projektów w podziale na typy przedstawia poniższa tabela. W ramach działania 2.1 kontraktacja miała miejsce wyłącznie w zakresie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, jednak nie jest to odzwierciedlenie preferencji beneficjentów, lecz problemów prawnych. Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano, żadnej umowy w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, która pomimo poprawy w regionie w ostatnich latach nadal pozostaje niewystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb. Powodem braku kontraktacji są uwarunkowania prawne a mianowicie przedłużające się prace nad regulacjami odnośnie pomocy publicznej dla telekomunikacyjnych sieci dostępowych i szkieletowych. 
Tabela 14 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na typ projektu
	Typy projektów
	Liczba
	Wartość w EUR

	Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

	1. Budowa i przebudowa miejskich i regionalnych sieci szkieletowych.
	0
	0

	2. Budowa i przebudowa sieci dostępowych.
	0
	0

	3. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP).
	10
	811 552,25

	4. Wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną.
	0
	0

	Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

	1. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e- Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office).
	7
	2 762 224,81

	2. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office).
	23
	5 701 747,11

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2
	37
	40 636 012,03


źródło: LSI
Analiza wskaźnikowa
W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu II, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

W związku z problemami prawnymi w poprzednim okresie sprawozdawczym związanymi z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, (weszło w  życie 31 grudnia 2009 r.) realizacja wskaźników w ramach Priorytetu jest znacznie opóźniona. Dla niektórych wskaźników osiągnięcie wartości docelowej przesunęło się jedynie w czasie np. Długość sieci Internetu szerokopasmowego dla innych opóźnienie nie ma znaczenia bo wartości docelowe i tak nie zostaną osiągnięte np. Długość sieci Internetu szerokopasmowego Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje i Dodatkowa liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego. 

Powodem zaistniałej sytuacji była linia demarkacyjna pomiędzy RPO WSL a POIG a co za tym idzie zapisy w URPO, które nie dopuszczały podłączania użytkowników ostatecznych. Utrudnienia te zostały usunięte i w kolejnym naborze ww. zasada nie będzie już obowiązywać. Jednak nie rozwiązuje to problemu całkowicie, gdyż realizacja wskaźnika generowana będzie tylko w ramach jednego naboru ponadto trudno przewidzieć czy potencjalni beneficjenci będą zainteresowani takimi przedsięwzięciami.
W odniesieniu do wskaźnika Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu pomimo braku realizacji, sytuacja nie jest niepokojąca gdyż szacowana realizacja pokazuje, że wartości docelowe zostaną osiągnięte jednak w późniejszym czasie.
Problem w osiągnięciu założonej wartości docelowej może mieć wskaźnik rezultatu Liczba miejsc pracy, gdyż założeniem projektów informatycznych jest wykorzystanie techniki, nowoczesnych informatycznych rozwiązań w celu sprawniejszego wykonywania zadań ogranicza to tworzenie miejsc pracy w projektach tego rodzaju.
Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie II realizacja wskaźnika Długość sieci Internetu szerokopasmowego stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę województwa a mianowicie nierównomierna gęstość sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie problemów prawnych pozwala optymistycznie patrzeć na planowany do ogłoszenia nabór w 2011 roku z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 
W ramach Priorytetu II realizowane są także wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators, są to:

1. Utworzone miejsca pracy

z tego: dla mężczyzn

z tego: dla kobiet

2. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego

3. Dodatkowa liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015 dla wybranych wskaźników Priorytetu II. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. Pomimo, iż na koniec okresu sprawozdawczego poziom realizacji wskaźników jest bardzo niski, na podstawie szacowanej realizacji można wnioskować że dla niektórych wskaźników to tylko kwestia czasu. 

[image: image84.png]Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dia
A o

Liczba PIAP objetych Liczba uruchomionych uslug on-
wsparciem w ramach Programu line dzigki wsparciu programu

mRealizacja ™ Szacowanarealizacja





Rysunek 86 Postęp rzeczowy wybranych  wskaźników produktu Priorytetu II
[image: image85.png]80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dia
wskainikow produktu (%)

Liczba projektow z zakresu Liczba projektow dotyczaca e-
spoleczenstwa informacyjnego w uslug
tym

BRealizacja BSzacowanarealizacja





Rysunek 87 Postęp rzeczowy wybranych  wskaźników produktu Priorytetu II c.d.
[image: image86.png]Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dia
wskazinikow rezultau (%)

26% BSzacowanargalizacja

. . ERealizacja
Liczba nowych miejsc pracy

Liczba uzytkownikow
korzystajacych z uslug on-line
uruchomionych dzieki wsparciu
programu

0% 200% 400% 600%





Rysunek 88 Postęp rzeczowy wybranych  wskaźników rezultatu Priorytetu II 
Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji celów programu

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu II w województwie śląskim
:

· zrealizowano 2 000 usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną,

· uruchomiono 45 serwerów,

· uruchomiono 18 systemów archiwizacji danych,

· zakupiono 322 zestawy komputerowe,

· uruchomiono 141
 publicznych punktów dostępu do Internetu, które umożliwią mieszkańcom regionu, a także turystom szeroki dostęp do informacji.
Realizacja przez projekty założonego celu Priorytetu tzn. stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego jest bardzo ważna dla rozwoju województwa.

Obecnie sieć teleinformatyczna ułatwiająca dostęp do informacji i umożliwiająca świadczenie usług, także publicznych przez Internet pomimo obserwowanego rozwoju w dalszym ciągu w regionie jest nie zadowalająca. W głównej mierze spowodowane jest to zbyt niskimi środkami w gminach, jakie przeznaczone są na zadania z zakresu informatyki. Dodatkowo negatywnymi czynnikami jest położenie geograficzne i ukształtowanie terenu niektórych gmin, które powodują, że dostęp jest mocno ograniczony. Tworzenie nowych i unowocześnianie starych sieci ma zbliżyć województwo śląskiego do standardów UE pod względem jakości i ilości świadczonych e-usług. Powyższy problem występuje w większym lub mniejszym stopniu we wszystkich czterech subregionach województwa, świadczy o tym fakt, że w każdym Programie Rozwoju Subregionu ujęte zostały projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Najwięcej projektów bo aż 27 realizowanych będzie w Subregionie Centralnym.
Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu II.
[image: image194.emf]Usługi publiczne on-line

Tytuł projektu: Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 
Beneficjent: Województwo Śląskie
Całkowita wartość projektu: 2 593 846,16 EUR
Kwota dofinansowania: 2 204 769,23 EUR
Opis projektu: System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP – www.sekap.pl) to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego. 

Projekt był realizowany w ramach ZPORR, a jego kontynuacją jest SEKAP2 realizowany w ramach RPO WSL. Projekt SEKAP wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego zakładającą m.in. syntezę gospodarki opartej na wiedzy, rozwój przedsiębiorczości z nowoczesnymi technologiami i ich produktami odnajdującymi swój wyraz w tworzeniu nowoczesnej, odpowiadającej na wyzwania współczesności administracji. Projekt SEKAP dedykowany jest mieszkańcom, przedsiębiorcom i pracownikom administracji samorządowej województwa śląskiego.

Zakres Projektu SEKAP obejmował stworzenie komfortowego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Efektem realizacji Projektów jest modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji Projektów wzrasta poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększa się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w świadczeniu usług przez administrację zmienia także sposób organizacji urzędu. Przełomem w dotychczasowym działaniu na linii urząd - klient urzędu jest możliwość załatwiania spraw urzędowych nie tylko za pośrednictwem Internetu, ale także możliwość pracy on-line użytkowników Projektu SEKAP nad sprawą wniesioną do urzędu.

Projekt wychodzi naprzeciw istniejącym tendencjom w województwie śląskim, jakim jest emigracja zarobkowa, gdyż e-administracja jest dostępna z każdego punktu na Ziemi przez całą dobę, niezależnie od stref czasowych i dni wolnych od pracy. Zwiększa także dostęp do urzędu osobom starszym lub niepełnosprawnym, pozwalając na komunikację z urzędem w miejscu ich przebywania bez konieczności korzystania z uciążliwego transportu. Istotnym celem Projektu SEKAP jest pomoc przedsiębiorcom w ich rozwoju i skrócenie czasu potrzebnego na proceduralne załatwianie spraw.

Podsumowując, celami Projektów SEKAP/SEKAP2 są:

· obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych, 
· podniesienie jakości usług publicznych, 
· poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną, 
· poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
· zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu, 
· wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej.

W Projekcie SEKAP pierwotnie brało udział 54 Partnerów – łącznie z Liderem Projektu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ale ich liczba stale rośnie - obecnie wynosi 79. Do realizacji Projektu zostało powołane Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
Analiza wkładu Priorytetu II w realizację celów Strategii Lizbońskiej
Cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w dużym stopniu przez Priorytet II m.in. poprzez wspieranie działania w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do wypełniania zadań w zakresie eGovernment. Zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Komisji 1828/2006 Priorytet II wpisuje się w trzy kategorie interwencji (10,11,13) z tematu priorytetowego Społeczeństwo informacyjne, identycznego jak nazwa priorytetu.

W ramach Priorytetu II aż 100% środków tj. 150 000 000 EUR wpisuje się w realizację celów Strategii Lizbońskiej. Wartość środków pochodzących z UE wpisujących się w cele Strategii Lizbońskiej, na podstawie podpisanych umów z beneficjentami od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego, wynosi 50 041 255,78 EUR, co stanowi 33 % całej alokacji przeznaczonej na Priorytet. Wartość ww. środków w podziale na kategorie interwencji przedstawia się następująco:
Tabela 15 Realizacja Priorytetu II w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL
	kategoria
	założenia
	realizacja
	%

	10
	95 000 000
	0,00
	0,00

	11
	25 000 000
	17 126 311,02
	69%

	13
	30 000 000
	32 914 944,76
	110%


W związku problemami związanymi z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. nr 214, poz. 1661), które weszło w życie w dniu 31 grudnia 2009 r., IZ RPO WSL mogła ogłosić konkursu dla działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dopiero w I półroczu 2010r. Problemy prawne sprawiły, że dotychczas kontraktacja miała miejsce jedynie w zakresie publicznych punktów dostępu do Internetu (kategoria 11) a nie sieci (kategoria 10). Bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się projekty z zakresu udostępniania usług świadczonych on- line (kategoria 13).
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu II wpisują się w następujący priorytet i działanie Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011:

· Priorytet Aktywne społeczeństwo – działanie 5 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz podnoszenie umiejętności informatycznych.
Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały wykonane badania dot. wsparcia w ramach przedmiotowego Priorytetu.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.
IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie.

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego Priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.
Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej:

· analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu II,
· zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy projektów,

· poszerzono analizę wskaźnikową,

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu:
· przyśpieszenie wdrażania działania 2.1, opóźnionego z powodów prawnych m.in. poprzez sprawną ocenę złożonych projektów,
· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów Priorytetu II,

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi
Trudności we wdrażaniu przedmiotowego Priorytetu wynikają z jednej strony z niedostosowania zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (Dz. U. Nr 214, poz.1661) do zapisów przygotowanej - celem usprawnienia budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce - Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz. 675). 
Ponadto, zgodnie z rozumieniem KE (którego wykładnię zawierają Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych) wszystkie projekty finansowane ze środków publicznych a dotyczące budowy społeczeństwa informacyjnego są obciążone ryzykiem pomocy publicznej i procedura przetargowa, która w większości wypadków takie ryzyko znosi - w przypadku budowy sieci ryzyka nie zmniejsza. W konsekwencji projekty polegające na budowie sieci internetowych otwartych mogą albo decydować się na wsparcie w wysokości max. 40 % dofinansowania bądź próbować przystąpić do indywidualnej notyfikacji projektu, która w chwili obecnej może trwać nawet dwa lata. 
Na wyżej wymienione bariery nakłada się jeszcze zła sytuacja finansowa śląskich gmin, która powoduje że przy ograniczaniu wydatków najchętniej rezygnują one z realizacji projektów kłopotliwych i których rezultaty nie będą widoczne szybko. W związku z powyższym mimo starań IZ RPO WSL, by ułatwić beneficjentom dostęp do środków UE w tym zakresie (między innymi poprzez umożliwienie realizacji projektów w kilku wariantach, w tym także budowy sieci internetowych na potrzeby samorządu), projektodawcy wybrani do dofinansowania w znacznej części odstąpili od podpisania umowy. 
IZ RPO WSL w procesie renegocjacji RPO WSL planuje złożyć wniosek o rozszerzenie katalogu beneficjentów tej osi priorytetowej o przedsiębiorców telekomunikacyjnych (uprawnionych do wsparcia zgodnie z ww. rozporządzeniem MRR). 

Ze strony beneficjentów główna trudność polega na konieczności inwentaryzacji sieci, która stanowi element niezbędny do prawidłowej oceny zasadności projektu, a której przygotowanie, przy braku pełnej współpracy pomiędzy operatorami, jest niemożliwe.  

3.3 Priorytet III – Turystyka
3.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu.
Analiza jakościowa
Celem głównym priorytetu jest Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. W ramach Priorytetu są wspierane działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki.

Realizacji Priorytetu służyć mają cztery działania:

· 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego

· 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

· 3.3 Systemy informacji turystycznej

· 3.4 Promocja turystyki

Na realizację Priorytetu III alokowano 110 420 000 EUR (437 815 300 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 6,4% wartości Programu.

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 
Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu III do realizacji zatwierdzono 235 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
 62 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 193 projektów o wartości dofinansowania z UE 51 mln EUR (46% alokacji na Priorytet). 
We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 19 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 17% alokacji. Różnice pomiędzy ilością umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.
Środki zatwierdzone przez IC to 17 mln EUR, co stanowi 15% alokacji przeznaczonej na Priorytet. 
[image: image87.png]140
120
100
80
60
40
20

Realizacja Priorytetu III od uruchomienia Programu

AN

310

‘Whioskipo Zatwiedzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC

E=aWartos¢mln EUR  ——Liczba





Rysunek 89 Realizacja Priorytetu III od uruchomienia Programu
W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem1 zatwierdzonych wniosków zwiększyła się o 24 mln EUR. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 45 mln EUR, co stanowi 88% wszystkich zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. 
Różnice pomiędzy ilością umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 11 mln EUR.
[image: image88.png]Realizacja Priorytetu ITI w okresie sprawozdawczym

378
‘Whioskipo Zatwiedzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej  wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone

dofinansowanie przezIC

E=mWartos¢min EUR  ——Liczba





Rysunek 90 Realizacja Priorytetu III w okresie sprawozdawczym
W ramach Priorytetu III występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa PRS i projekty kluczowe. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost we wszystkich trzech procedurach, zarówno w kontraktacji jaki i płatnościach. Wysoki poziom wdrażania odnotowano w ramach projektu kluczowego zarówno w płatnościach jak i kontraktacji.
[image: image89.png]Realizacja Priorytetu III w podziale na trzy procedury oceny i wyboru
projektow

25000000,00

20000000,00 16063 791,01

15000 000,00

10000 000,00 573041797

2562464,55 1100232,71

5000000,00

0,00

Konkursy PRS Projekty kluczowe

BEKontraktacja HPlatnosci





Rysunek 91 Realizacja Priorytetu III w podziale na trzy procedury wyboru projektów
Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu oraz planowanych do ogłoszenia przedstawia poniższy Rys. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się nabory dot. projektów związanych z infrastrukturą okołoturystyczną, najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się nabory skierowane do podmiotów publicznych i dot. budowy, przebudowy infrastruktury zaplecza turystycznego. 
Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI do niniejszego Sprawozdania.
[image: image90.png]40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00

0,00

Ogloszone konkursy

oduruchomienia Programu 2010

E==Wartos¢w min EUR  ——Liczba

planowane

moa o ®

o = N W s




Rysunek 92 Ogłoszone i planowane do ogłoszenia konkursy w ramach Priorytetu III
W ramach Priorytetu realizowane są następujące działania/poddziałania:
3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego

Celem działania jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu. Alokacja EFRR na działanie 3.1 wynosi 33 808 774 EUR (134 051 789 PLN). Środki zostały podzielone pomiędzy dwa poddziałania:

· 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa

· 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne

3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje bezpośrednie z zakresu budowy, przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Alokacja EFRR na poddziałanie 3.1.1 wynosi 29 800 000 EUR (118 157 000 PLN). W ramach poddziałania odbyły się dwa z trzech zaplanowanych konkursów:

· 6 marca 2009 - 6 maja 2009

· 5 marca 2010 - 5 maja 2010

Ostatni przewidziany jest na:

· 8 maja 2012-8 lipca 2012

Dotychczas podpisano 65 umów o wartości dofinansowania EFRR 7 266 869,47 EUR (28 813 137 PLN) co stanowi 24% alokacji. Zakończono realizację 8 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 22 979 182,24 EUR (91 112 458 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 32% i średnią wartość całkowitą projektu 273 561,66 EUR (1 084 672 PLN).
3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne

Przedmiotem poddziałania jest wspieranie infrastruktury podmiotów publicznych działających w sektorze turystyki. Alokacja EFRR na poddziałanie 3.1.2 wynosi 4 008 774 EUR (15 894 789 PLN). W ramach poddziałania odbyły się dwa z dwóch zaplanowanych konkursów:

· 25 lutego 2009

· 8 lipca 2010 - 8 września 2010

Dotychczas w poddziałaniu nie podpisano ani jednej umowy. Nie wybrano też do dofinansowania żadnego wniosku. Nie nastąpił więc żadnej postęp finansowy ani rzeczowy w działaniu. 
3.1.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Celem działania jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych. Alokacja EFRR na działanie 3.2 wynosi 67 312 733 EUR (266 894 986 PLN). Środki zostały podzielone pomiędzy dwa poddziałania:

· 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa

· 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne

3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z zakresu budowy, przebudowy i remontu aktywnych form turystyki, terenów rekreacyjnych, bazy okołoturystycznej, a także z zakresu tworzenia i rozwoju parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. Alokacja EFRR na poddziałanie 3.2.1 wynosi 17 000 000 EUR (67 405 000 PLN). W ramach poddziałania odbyły się dwa z trzech zaplanowanych konkursów:

· 7 kwietnia 2009 - 8 czerwca 2009

· 7czerwca 2010 - 9 sierpnia 2010

Ostatni przewidziany jest na:

· 7 marca 2011 - 9 maja 2011

Dotychczas podpisano 40 umów o wartości dofinansowania EFRR 4 202 236,03 EUR (16 661 866 PLN) co stanowi 25% alokacji. Zakończono realizację 3 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 12 929 420,07 EUR (51 265 151 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 33% i średnią wartość całkowitą projektu 248 642,62 EUR (985 868 PLN).
3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne

Przedmiotem poddziałania jest wspieranie infrastruktury podmiotów publicznych działających w sektorze turystyki. Alokacja EFRR na poddziałanie 3.2.2 wynosi 50 312 733 EUR (199 489 986 PLN), z czego 10 312 733 EUR przeznaczono na projekty realizowane w ramach PRS a 40 000 000 EUR na realizację projektu kluczowego. W ramach poddziałania nie przewidziano organizacji konkursów. 
Szczegółowe informacje dot. realizacji projektów w ramach PRS zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania.
W ramach poddziałania realizowany jest jeden projekt kluczowy Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego. Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej regionu. Zrealizowanie projektu przyczyni się do poszerzenia oferty turystycznej atrakcyjnych z punktu widzenia krajobrazowego i turystycznego miejsc na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – miasta Bielsko – Biała, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego i powiatu żywieckiego. Zakres rzeczowy projektu m.in. obejmuje: wytyczenie i budowę tras narciarskich oraz ścieżek i szlaków rowerowych łączących tereny Beskidów, wytyczenia i budowę parkingów z infrastrukturą towarzyszącą przy obiektach i szlakach rekreacyjno – turystycznych. Realizacja projektu pozwoli również na pełne wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci nieskażonych lasów, rzek oraz gór. Dobrze przemyślana i przygotowana infrastruktura okołoturystyczna pozwoli na większy rozwój przedsiębiorstw, które podniosą poziom społeczno – gospodarczy całego regionu. Liderem projektu jest Miasto Bielsko-Biała. Projekt ma zostać zrealizowany 2007-2012. Całkowita wartość projektu: 50,70 mln EUR, wartość dofinansowania z RPO WSL: 35,48 mln EUR. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy z 26 podprojektami na kwotę dofinansowania 24 761 957,15 EUR. Do podpisania pozostało dwie umowy. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono beneficjentom 1 346 314,24 EUR.
Dotychczas podpisano 49 umów o wartości dofinansowania EFRR 31 583 822,83 EUR (125 229 858 PLN) co stanowi 63% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 54 761 963,73 EUR (217 131 186 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 58% i średnią wartość całkowitą projektu 1 117 591,14 EUR (4 431 249 PLN).
3.3 Systemy informacji turystycznej 

Celem działania jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej. Alokacja EFRR na działanie 3.3 wynosi 5 000 000 EUR (19 825 000 PLN). W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs:

· 8 grudnia 2009 - 5 lutego 2010

Dotychczas podpisano 6 umów o wartości dofinansowania EFRR 4 168 075,81 EUR (16 526 420,58 PLN) co stanowi 85% alokacji. Nie zakończono realizacji ani jednego projektu. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 4 977 610,7 EUR (19 736 226,4 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 84% i średnią wartość całkowitą projektu 847 925,6 EUR (3 362 025 PLN).
3.4 Promocja turystyki 

Celem działania jest wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. Alokacja EFRR na działanie 3.4 wynosi 4 298 493 EUR (17 043 525 PLN). W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs:

· 20 lipca - 7 września 2009

Dotychczas podpisano 33 umowy o wartości dofinansowania EFRR 4 331 033,45 EUR (17 172 548 PLN) co stanowi 101% alokacji. Zakończono realizację 5 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 5 863 559,53 EUR (23 249 014 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 74% i średnią wartość całkowitą projektu 177 683,73 EUR (704 516 PLN).
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na beneficjentów
W ramach Priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami są JST i MSP. Realizując ponad połowę projektów, przedsiębiorcy zajmują wyraźną pozycję lidera wśród beneficjentów w ujęciu ilościowym. Natomiast analizując wartość projektów liderem zdecydowanie są JST. 
Średnia wielkość realizowanego projektu przez JST to 751 tyś. EUR, a przez przedsiębiorców 348 tyś EUR. Wśród JST szczególną rolę odgrywają samorządy niższego szczebla, gdyż to one w największym stopniu odpowiedzialne są za rozwój lokalny. W ramach wszystkich projektów realizowanych przez JST, w 88% beneficjentami są gminy.
[image: image91.png]w
b

@
=3

»
o

»
=3

-
o0

o

Rozklad projektéw w podziale na beneficjnetéw

105

N\

AN

\

st

MSP

== Wartos¢ dofinansowania (wmln EUR)

fundacja/stowarzyszenia

——Liczba

120

100

80

60

40

20





Rysunek 93 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów w ramach Priorytetu III
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na obszary miejski, wiejski i górski
Większość projektów w ramach Priorytetu III realizowanych jest na obszarach miejskich. Jednak biorąc pod uwagę wysoki stopień urbanizacji województwa, okazuje się, iż uwzględniając wartość projektów w ujęciu per capita, obszary wiejskie nie tracą.
[image: image92.png]w
b

»
o

»
=3

-
o0

o

Realizacja projelitow w podziale na obszary

miejski

wiejski gorski

E=Wartos¢w min EUR  =——Liczba

140

120

100

80

60

40

20





Rysunek 94 Realizacja projektów w podziale na obszary w ramach Priorytetu III
[image: image93.png]Rozklad projektow realizowanych przez przedsiebiorcow wpodziale na
obszary

min EUR

9,00
8,00

7,00

73

T . g3 |

Obszar miejski Obszar wiejski Obszar gorski

E==warto$¢ dofinansowania (EFRR)  ——liczba

30

20

10





Rysunek 95 Rozkład projektów realizowanych w podziale na obszary w ramach Priorytetu III
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na powiaty

Najwięcej projektów w ramach Priorytetu III realizowanych jest w powiatach cieszyńskim i żywieckim, które dominują zarówno pod względem liczby złożonych wniosków jak i wielkości otrzymanego dofinansowania. Ww. powiaty leżą w subregionie południowym, który jest obszarem o dużych walorach rekreacyjnych i turystycznych, położony jest w obrębie pasm Beskidów: Śląskiego i Żywieckiego. W powiecie cieszyńskim rozkład realizowanych projektów biorąc pod uwagę cel projektu jest rozłożony równomiernie, natomiast w powiecie żywieckim główny nacisk położono na projekty z zakresu infrastruktury okołoturystycznej, realizowane przez JST. 
Z  miast na prawach powiatu liderem jest Miasto Bytom, które realizuje aż 10 projektów na kwotę dofinansowania 1 mln EUR.

Ogólnie projekty w zakresie turystyki są projektami małymi wartościowo. Średnia wartość ogółem projektu to 525 tyś. EUR, związane jest to z faktem, iż beneficjenci realizują oprócz projektów kosztownych infrastrukturalnych także projekty dot. promocji turystyki, których koszt jest zdecydowanie niższy.
[image: image195.emf][image: image94.emf] 
Rysunek 96 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na powiaty
[image: image196.emf] [image: image95.emf]
Rysunek 97 Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na powiaty
[image: image197.emf][image: image96.emf]
 Rysunek 98 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III przez przedsiębiorców w podziale na powiaty

[image: image198.emf] [image: image97.emf]
Rysunek 99 Wartość projektów realizowanych w ramach Priorytetu III przez przedsiębiorców w podziale na powiaty
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na typ projektu
W ramach Priorytetu w poddziałaniu 3.2.2 wszystkie środki zostały przeznaczone na realizację projektu kluczowego oraz PRS. W ramach poddziałania 3.1.2 do końca okresu sprawozdawczego nie zostały wybrane jeszcze projekty do dofinansowania. Dla poddziałania 3.2.2 najwięcej projektów dotyczyło budowy/przebudowy ścieżek pieszo – rowerowych. Dla działania 3.3 realizacja projektów rozkłada się proporcjonalnie we wszystkich typach projektu. Dla działania 3.4 w większości realizowane projekty dot. przeprowadzenia kampanii promocyjnych. Przedsiębiorcy bardzo aktywnie uczestniczą w realizacji projektów w ramach przedmiotowego Priorytetu głównie projekty dot. budowy, przebudowy bazy noclegowej.
Tabela 16 Rozkład projektów w podziale na typy projektów
	Typy projektów
	Liczba
	Wartość EUR

	Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego

	Poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa

	1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem
	42
	5 287 748,76

	2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem
	24
	2 093 658,08

	Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna

	Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa

	1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki
	14
	1 387 315,20

	2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych
	9
	832 696,20

	3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej
	11
	1 085 733,81

	4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego
	5
	781 953,46

	Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne

	1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki
	11
	3 076 687,17

	2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych.
	7
	6 737 904,43

	3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej.
	3
	644 592,68

	4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.
	1
	2 778 582,46

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2
	1
	2 068 973,09

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3
	7
	4 063 981,37

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3,4
	1
	1 209 906,49

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 3
	14
	7 900 299,84

	Projekty realizujące typ projektu 2 i 3
	3
	2 584 446,38

	Projekty realizujące typ projektu 2,3,4
	1
	522 404,39

	Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej

	2. Tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej.
	2
	397 975,36

	3. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych.
	1
	530 732,66

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3
	3
	3 240 203,71

	Działanie 3.4. Promocja turystyki

	1. Organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby turystów m.in. pojedyncze imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu.
	2
	63 559,49

	2. Kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w kraju i za granicą, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu.
	14
	3 122 321,50

	3. Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji markowych produktów turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i technik promocyjnych.
	8
	231 057,44

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2
	4
	385 885,21

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 3
	2
	156 661,89

	Projekty realizujące typ projektu 2,3
	2
	220 701,76

	Projekty realizujące typ projektu 1,2,3
	1
	107 187,89


Analiza wskaźnikowa 

W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu III, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania

Realizacja wskaźników w ramach przedmiotowego Priorytetu na koniec 2010r. jest na bardzo niskim poziomie. Powodem zaistniałej sytuacji jest niewielka liczba zakończonych projektów. Biorąc jednak pod uwagę szacowaną realizację obraz realizacji wskaźników wygląda zdecydowanie lepiej. W szczególności dot. to wskaźników Liczba projektów z zakresu turystyki czy Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, których wartości docelowe z pewnością zostaną osiągnięta. 
Problematycznym wskaźnikiem jest wskaźnik rezultatu Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, który na koniec 2010 roku ma realizację i szacowaną realizację na poziomie zero, gdyż nie można go w żaden sposób oszacować. Powodem zaistniałej sytuacji jest sposób jego monitorowania. Źródłem danych tego wskaźnika są beneficjenci którzy zostają zobligowani poprzez oświadczenie dołączane do wniosku o płatność końcową, iż po roku od zakończenia projektu przekażą przedmiotowe informacje IZ RPO WSL. Do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WSL nie otrzymała żadnego ww. oświadczenia, stąd szacowana realizacja jest na poziomie zerowym.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie III realizacja wszystkich wskaźników stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę - uboga infrastruktura turystyczna.

W ramach Priorytetu III realizowany jest jeden wskaźnik KE (Core Indicators) Liczba projektów z zakresu turystyki.
Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej określonej dla roku 2015 dla wskaźników Priorytetu III. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. Pomimo, iż na koniec okresu sprawozdawczego poziom realizacji wskaźników jest bardzo niski, na podstawie szacowanej realizacji można wnioskować że dla niektórych wskaźników to tylko kwestia czasu. 
[image: image98.png]Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow

produktu

100% 91%

90%

80%

70%

60%

50% 46
40%

30%

20%

10%

0% -+ T T ]
Liczba projektow z Liczba projektow z Liczba projektow dot.
zakresu turystyki zakresu bezposredniej infrastruktury

pomocy inwestycyjnej dla spoleczenstwa
MSP informacyjnego

m Szacowanarealizacja - % wartosci docelowej = Realizacja-

% wartosci docelowej





Rysunek 100 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu III
[image: image99.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZkow rezultatu

samm

zdzziu

Karqoy

uiy s ovad
2s eI U0 ZIOMIN LqZIIT

Bsimy
arsaxsez pAvoureisord
19J0 W AteasouroxdAn vqzorT

nuSord e
suspredsy 33 [q0 s Lm
Amysmusea z powAzig

7

33%

18%

0%0%

nureisord
e s wepedss (213(qo
T Amymusei z

WAktsKzI03 M0y ) EQZIIT

o
eoLe
e85 e
e S
e £ELEE3ES
£L23TF"
ELA

% wartosci docelowej

= Realizacja -

= Szacowanarealizacja- % wartosci docelowej





Rysunek 101 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu III
Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji celów programu

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu III w województwie śląskim
:
· wybudowano 29 km szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki,
· zorganizowano 25 imprez, kampanii promujące lokalne i regionalne produkty turystyczne,

· wyremontowano 5 obiektów infrastruktury okołoturystycznej i rekreacyjno – sportowej.
Osiągnięcie założonego celu Priorytetu III oraz założeń zdefiniowanych w Strategii Województwa Śląskiego oraz Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim wymaga skoncentrowania działań prowadzonych w regionie głównie w czterech obszarach zdefiniowanych następująco:
· poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu,

· tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, zwiększenie dostępu do informacji turystycznej,

· wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej
W gospodarce regionu coraz większego znaczenia nabiera sektor turystyki, w tym turystyki kulturalnej, sentymentalnej, poprzemysłowej. Położenie województwa śląskiego tzn. w centrum Europy na przecięciu szlaków komunikacyjnych, w pobliżu trzech międzynarodowych lotnisk jak również atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna tworzy możliwość rozwoju także turystyki biznesowej. Region jest również ważnym ośrodkiem turystyki rekreacyjno – wypoczynkowej i pielgrzymkowej. Ponadto walory środowiska przyrodniczego sprawiają, iż region posiada znaczący potencjał w zakresie turystyki aktywnej oraz agroturystyki. Dodatkowo dużym atutem województwa jest największe skupisko zabytkowych obiektów przemysłowych w Polsce, które stanowią bogactwo regionu oraz przyciągają wielu turystów krajowych i zagranicznych.
Jednak pomimo wielu możliwości w regionie, osiągnięcie wysokiej atrakcyjności turystycznej jest uzależnione od modernizacji infrastruktury, która w województwie jest niewystarczająca. W przypadku województwa niezwykle istotne jest także podjęcie aktywnych działań promocyjno – informacyjnych skierowanych na zmianę niekorzystnego w dalszym ciągu wizerunku regionu jako obszaru przemysłowego, o zdegradowanym środowisku i nieatrakcyjnego turystycznie. 
W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego turystykę uznano za działalność gospodarczą, która ma szansę szybkiego wzrostu, stanowiącą asumpt do rozwoju innych, powiązanych z nią rodzajów aktywności gospodarczej. Turystyka jest funkcją wyspecjalizowaną regionu, której rozwój w dużej mierze opiera się na infrastrukturze technicznej oraz korzystnym umiejscowieniu regionu. 

Województwo posiada duże możliwości turystyczne i przy pomocy środków unijnych ma szansę w pełni na ich wykorzystanie. Modernizacja infrastruktury technicznej oraz podjęcie działań promocyjnych pozwoli na wykreowanie nowego, przyjaznego turyście wizerunku regionu, stymulując rozwój przedsiębiorstw oraz powstanie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy.
Przykłady projektów realizowanych w ramach Priorytetu III
Jura w miniaturze

[image: image199.emf]Tytuł projektu: Promocja regionu wynikiem rozszerzenia oferty usług turystycznych świadczonych przez PGKS sp. z o.o Poddziałanie: 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa
Beneficjent: Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży sp. z o.o.

Kwota wnioskowana: 189 155,11 EUR 
Całkowity koszt projektu: 438 584,62 EUR 
Opis projektu: w czerwcu 2010 roku otwarto Park Zamków Jurajskich w Ogrodzieńcu zawierający miniaturowe repliki 16 warowni i zameczków Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz machin i urządzeń wojennych. Wszystkie miniaturowe rekonstrukcje wyszły spod ręki najlepszych rzemieślników w tej dziedzinie, co pozwala na podziwianie doskonałych modeli odtworzonych z dbałością o najdrobniejszy detal. A na makietę jednego zameczku potrafi się składać nawet kilkanaście tysięcy elementów. Prezentowane modele nie dokumentują stanu obecnego tych twierdz, najczęściej mało efektownego, ale pozwalają oglądającym przenieść się w czasy ich świetności. Ten stan pierwotny udało się odtworzyć na podstawie żmudnych badań i poszukiwań, co stanowi o dużych walorach historycznych jurajskiego parku miniatur.
Miniatury warowni usytuowane są na otwartym powietrzu, wśród ich naturalnego otoczenia, to znaczy odtworzonego z niezwykłą precyzją malowniczego krajobrazu Jury. Znajdziemy tu zarówno kaniony, jak i urwiska skalne. Zanim jednak znajdziemy się w tym magicznym świecie, musimy pokonać Most Zwodzony i przejść przez Wieżę Strażniczą.

W parku czekają również repliki machin wojennych, między innymi katapulty, balisty czy trebusza, a najmłodszym emocji nie mniejszych niż podziwianie zameczków dostarczy Plac Zabaw z takimi atrakcjami, jak Zjeżdżalnia Królewska czy Dmuchany Zamek.
Nowy wizerunek powiatu bielskiego

[image: image200.emf]Tytuł projektu: Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego
Poddziałanie: 3.4 Promocja turystyki
Beneficjent: Miasto Bielsko - Biała
Kwota wnioskowana: 63 266,87 EUR 
Całkowity koszt projektu: 74 431,61 EUR 
Opis projektu: przedmiotem projektu jest stworzenie podstaw do rozwoju i promocji konkurencyjnych markowych produktów turystycznych poprzez opracowanie „Programu rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego”. Opracowany Program stanowił będzie podstawy do profesjonalnego rozwoju turystyki w Powiecie i Regionie, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności i rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. Projekt polegać będzie na opracowaniu „Programu rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego”, na podstawie przeprowadzonych w Projekcie badań profilu turysty i postrzegania oferty turystycznej, wizji lokalnych oraz warsztatów przeprowadzonych z przedstawicielami branży turystycznej z obszaru Powiatu Bielskiego. 

Badania dotyczące wizerunku powiatu wykazały, iż jest on kojarzony przede wszystkim z możliwościami uprawiania turystyki rowerowej i biznesowej oraz w mniejszym stopniu z narciarstwem zjazdowym i biegowym. Największą popularnością cieszą się kolejka krzesełkowa w Szczyrku oraz Góra Żar z punktem widokowym, a oferta kulturalna i pozostałe atrakcje regionu są praktycznie nieznane. Tymczasem powiat bielski to idealne miejsce dla osób, które z jednej strony szukają ciszy i spokoju, z drugiej zaś możliwości aktywnego wypoczynku. To także region różnorodny etnicznie (górale i potomkowie Flamandów), bogaty w dwory i pałace, obiekty poprzemysłowe i techniczne oraz zabytkowe kościoły. Dysonans pomiędzy stereotypową wiedzą „przeciętnego Kowalskiego” i znacznie ciekawszą, lecz nieznaną szerzej rzeczywistością, skłonił starostwo do poszukiwania nowych rozwiązań. PART opracowała nowe hasło promocyjne „Powiat bielski – beskidzka przygoda”; a także przygotowała dokumenty „Kreacja produktów markowych powiatu bielskiego” oraz „Program promocji i komunikacji marketingowej produktów turystycznych powiatu bielskiego do 2015 r.”. Wyodrębniono siedem wiodących produktów turystycznych wraz z ich Systemem Identyfikacji Wizualnej. Umożliwią one zmianę wizerunku regionu i jego pozycji na rynku turystycznym, a tym samym pozwolą wydłużyć sezon turystyczny na cały rok.

Analiza wkładu Priorytetu III w realizację celów Strategii Lizbońskiej
Priorytet III sprzyja realizacji celów SL, w zakresie dot. rozwoju przedsiębiorczości oraz realizacji działań związanych z tworzeniem systemów informacji turystycznej dla obywateli oraz oznakowania atrakcji turystycznych na poziomie regionalnym. Zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Komisji 1828/2006 przedmiotowy Priorytet wpisuje się w dwie kategorie interwencji (08,13), które przyczyniają się do realizowania założeń Strategii Lizbońskiej. 

W ramach Priorytetu III 36 808 774 EURO zostało przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Realizacja celów SL w ramach Priorytetu III do końca okresu sprawozdawczego nieznacznie wzrosła, jednak w okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa nabory, które wpisują się w realizację kategorii interwencji 08, jednak nie podpisano żadnej umowy stąd tak niski poziom realizacji.
Tabela 17 Realizacja Priorytetu III w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL
	kategoria
	założenia
	realizacja
	%

	08
	33 808 774
	450 699,89
	1%

	13
	3 000 000
	124 595,21
	4%


Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu III nie wpisują się w priorytety i działania Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011.

Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu III
W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL przeprowadziła badanie ewaluacyjne Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów Województwa Śląskiego, którego głównym celem było określenie wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w ramach środków unijnych EFRR perspektywy 2004-2006 na rozwój społeczno-gospodarczy gmin i powiatów w województwie śląskim. Badanie miało wskazać przyczyny powodzeń lub niepowodzeń analizowanych projektów, biorąc pod uwagę ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/powiatu, i których wspieranie w przyszłości jest uzasadnione ze względu na najbardziej skuteczne wydatkowanie środków unijnych. Efektem badania są rekomendacje, które zostaną wykorzystane podczas tworzenia założeń programu w kolejnej perspektywie finansowej.
Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania.
W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – financingu. 

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie.
Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej:

· analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu III,
· zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy projektów,

· analiza rozszerzona o projekty składane przez przedsiębiorców.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu:
· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów Priorytetu III,

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu RPO WSL.
3.4 Priorytet IV – Kultura
3.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu.
Analiza jakościowa
Celem głównym Priorytetu IV jest Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego. W ramach priorytetu wspierane będą działania z zakresu infrastruktury kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji kultury.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

· 4.1 Infrastruktura kultury,
· 4.2 Systemy informacji kulturalnej,
· 4.3 Promocja kultury.
Na realizację Priorytetu IV alokowano 53 274 150 EUR (211 232 005 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 3,1% wartości Programu.

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 
Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu IV do realizacji zatwierdzono 126 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
 57 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 102 projektów o wartości dofinansowania z UE 47 mln EUR (89% alokacji na Priorytet).
We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 24 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 45% alokacji. Różnice pomiędzy ilością umów a wniosków o dofinansowanie związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.
Środki zatwierdzone przez IC to 22 mln EUR, co stanowi 42% alokacji przeznaczonej na Priorytet. 
[image: image100.png]120

100

80

60

40

20

Realizacja Priorytetu IV od uruchomienia Programu

386

/

‘Whioskipo
ocenie formalnej

Zatwiedzone Podpisane
wnioski do umowy
dofinansowanie

== Wartos¢mln EUR

‘Whnioski o Deklaracje
platnos¢ zatwierdzone
przezIC
——Liczba





Rysunek 102 Realizacja Priorytetu IV od uruchomienia Programu
W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem1 zatwierdzonych wniosków wzrosła o 16 mln EUR. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 11 mln EUR, co stanowi 23% z wszystkich zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. Różnice pomiędzy ilością umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.
W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 16 mln EUR.
[image: image101.png]Realizacja Priorytetu IV'w okresie sprawozdawczym

18 322

16

14

12

10

8

6

4

2

0 T T T T
Whioskipo Zatwiedzone Podpisane ‘Wnioski o Deklaracje

ocenie wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone

formalnej  dofinansowanie przezIC

E=Wartos¢mln EUR  =—Liczba





Rysunek 103 Realizacja Priorytetu IV w okresie sprawozdawczym
W ramach Priorytetu IV przewidziano trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursową PRS i projekty kluczowe. 
Realizacja w ramach przedmiotowego Priorytetu w każdej ścieżce jest na wysokim poziomie. Z analizy wynika, że najbardziej zaawansowany w realizacji jest projekt kluczowy zarówno pod względem kontraktacji jak i płatności. W okresie sprawozdawczym beneficjent projektu kluczowego złożył wniosek o płatność końcową, który zostanie zatwierdzony w kolejnym okresie sprawozdawczym. 
W 2010 roku odnotowano znaczący wzrost realizacji projektów w ramach PRS, w związku z faktem, iż beneficjenci musieli złożyć wnioski do końca 2009 roku, a w 2010 r. rozpoczęła się ich realizacja i widoczny postęp finansowy. W ramach konkursów w okresie sprawozdawczym znacznie wzrosły płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów.
[image: image102.png]Realizacja Priorytetu IV w podziale na trzy procedury oceny i wyboru
projektow (w EUR)

8821775,03

30000 000,00

25000000,00

17777 627,79
20000 000,00

15000 000,00

10000 000,00

5000000,00

0,00

Konkursy PRS Projekty kluczowe

EKontraktacja O Platnosci





Rysunek 104 Realizacja Priorytety IV w podziale na trzy procedury wyboru projektów
Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu oraz planowanych do ogłoszenia przedstawia poniższy Rys. W ramach Priorytetu IV zostały ogłoszone już wszystkie zaplanowane konkursy. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się nabory w zakresie infrastruktury kultury, najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się nabory dot. systemów informacji kulturalnej. 
Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI do niniejszego Sprawozdania.
[image: image103.png]Ogloszone konkursy

N\

0

! 0,00
oduruchomienia Programu 2010 planowane

E==Warto$¢w min EUR  ——Liczba

o





Rysunek 105 Ogłoszone i planowane do ogłoszenia konkursy w ramach Priorytetu IV

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania:
4.1 Infrastruktura kultury

Celem działania jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego. Alokacja EFRR na działanie 4.1 wynosi 43 211 355 EUR (171 333 023 PLN), z czego 8 763 136 EUR przeznaczono na realizację projektu kluczowego a 9 581 240 EUR na realizację projektów w ramach PRS. 

W ramach działania odbyły się dwa z zaplanowanych dwóch konkursów:

· 4 lipca 2008 – 4 września 2008,
· 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji)

Dotychczas podpisano w ramach działania 56 umów o wartości dofinansowania EFRR 39 823 819,84 EUR (157 901 446 PLN) co stanowi 92% alokacji. Zakończono realizację 8 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 51 745 680,49 EUR (205 171 623 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 77% i  średnią wartość całkowitą projektu 924 030,2 EUR (3 663 779 PLN).
Szczegółowe informacje dot. postępów wdrażania projektów w ramach PRS znajdują się w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania.
W ramach działania realizowany jest jeden projekt kluczowy Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Głównym celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń, zarówno regionalnego jak i światowego, dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i remont zabudowań klasztornych, budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i narodzenia Matki Bożej oraz kurtyny północnej klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpłynie pośrednio na pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu. Planowany termin realizacji projektu to 2007-2012 roku. Orientacyjny koszt całkowity realizacji projektu to 16,25 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 10 mln EUR. W 2009 roku podpisano umowy o dofinansowanie dla trzech podprojektów realizowanych w ramach przedmiotowego projektu. Do końca 2010 roku wypłacono beneficjentowi 5 169 604,46 EUR. Pod koniec 2010 roku beneficjent złożył wniosek o płatność końcową, który zostanie zatwierdzony w kolejnym okresie sprawozdawczym. Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 30 września 2010 roku, a zakończenie finansowe realizacji projektu 15 października 2010 r. 
4.2 Systemy informacji kulturalnej

Celem działania jest zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie. Alokacja EFRR na działanie 4.2 wynosi 5 532 795 EUR (21 937 532 PLN). W ramach działania odbyły się dwa z dwóch zaplanowanych konkursów:

· 5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009

· 8 stycznia 2010 - 8 marca 2010

Dotychczas podpisano 17 umów o wartości dofinansowania EFRR 3 760 400,15 EUR (14 909 987 PLN) co stanowi 68% alokacji. Nie zakończono realizacji ani jednego  projektu. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 4 526 299,37 EUR (17 946 777 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 83% i  średnią wartość całkowitą projektu 266 252,89 EUR (1 055 693 PLN).
4.3 Promocja kultury

Celem działania jest wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu. Alokacja EFRR na działanie 4.3 wynosi 4 530 000 EUR 17 961 450 PLN (4 530 000 EUR). W ramach działania odbyły się trzy zaplanowane konkursy:

· 4 marca 2008 - 5 maja 2008

· 6 marca 2009 - 6 maja 2009

· 5 marca 2010 - 5 maja 2010

Dotychczas podpisano 29 umów o wartości dofinansowania EFRR 3 100 442,15 EUR (12 293 253 PLN) co stanowi 68% alokacji. Zakończono realizację 4 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 3 962 704,73 EUR (15 712 124 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 78% i  średnią wartość całkowitą projektu 136 644,90 EUR (541 797 PLN).
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na beneficjentów
Najaktywniejszymi beneficjentami w ramach przedmiotowego Priorytetu są jednostki samorządu terytorialnego, drugim z kolei są kościoły i związki wyznaniowe. Średnie dofinansowanie do projektu realizowanego przez JST to 360 tyś EUR, a przez kościoły/związki wyznaniowe 1 mln EUR. Wysoki poziom dofinansowania dla kościołów/związków wyznaniowych związany jest z faktem, iż beneficjent realizujący projekt kluczowy tj. Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra wpisuje się w ten typ beneficjantów. Nie biorąc pod uwagę projektu kluczowego średnie dofinansowanie to 538 tyś EUR.
[image: image104.png]Rozklad projektéw w podziale na beneficjentéw

jst Koscioly/zwigzki fundacje instytucje kultury
wyznaniowe stowarzyszenia/organizacje
pozarzadowe

E=mWarto$¢ dofinansowania (wmin EUR)

Liczba





Rysunek 106 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na beneficjentów
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na obszary
Większość projektów realizowanych w ramach Priorytetu, realizowana była na obszarach miejskich. W województwie śląskim znaczące obiekty kultury znajdują się w miastach. Na obszarach wiejskich obiekty kultury to przede wszystkim domy/ośrodki kultury, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców danej gminy, poprzez rozszerzenie możliwości spędzania wolnego czasu.
[image: image105.png]Rozklad projektéww podziale na obszary

b

=3

o

=3

30

o0

o

a L

=t |

miejski wiejski gorski

E=Wartos¢w min EUR  ——Liczba





Rysunek 107 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na obszary
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na powiaty

Województwo śląskie jest ważnym ośrodkiem kultury w Polsce. Wyrazem tego jest bogata i zróżnicowana baza instytucji i organizacji kulturalnych. Jednocześnie województwo charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem terytorialnym i demograficznym, a także nierównomiernym rozmieszczeniem profesjonalnych instytucji kultury - zakres oferty kulturalnej jest szczególnie bogaty w subregionie środkowym województwa oraz w dużych ośrodkach miejskich. 
Realizacja projektów w podziale na powiaty pokazuje, że najwięcej projektów biorąc pod uwagę liczbę zostało zrealizowanych w powiatach tarnogórskim (subregion centralny) i raciborskim (subregion zachodni). Biorąc pod uwagę wartość otrzymanego dofinansowania zdecydowanym liderem jest Miasto Częstochowa (subregion północny) dofinansowanie ok. 10 mln EUR, m.in. w związku z faktem, iż realizowany jest na terenie Częstochowy projekt kluczowy w ramach przedmiotowego Priorytetu. 
Ogólnie projekty w zakresie kultury są projektami małymi wartościowo. Średnia wartość ogółem projektu to 590 tyś. EUR, związane jest to z faktem, iż beneficjenci realizują oprócz projektów kosztownych infrastrukturalnych także projekty dot. promocji kultury, których koszt jest zdecydowanie niższy.
[image: image201.emf] [image: image106.emf]
Rysunek 108 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na powiaty
[image: image202.emf] [image: image107.emf]
Rysunek 109 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu IV w podziale na powiaty

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na typ projektu

W ramach Priorytetu IV najwięcej projektów realizowanych jest w ramach działania 4.1 i dot. budowy, przebudowy infrastruktury kulturalnej oraz rewitalizacji zabytkowych obiektów na cele kulturalne. W ramach ww. działania beneficjenci nie byli zainteresowani realizacją  projektów związanych z rewitalizacją publicznych obiektów poprzemysłowych. Typ projektu 7 związany z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych realizowany był w połączeniu innymi typami. W ramach działania 4.2 zainteresowanie ze strony beneficjentów jest na średnim poziomie. Z działania 4.3 najchętniej beneficjenci organizują wydarzenia kulturalne mające wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy.
Tabela 18 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na typy projektów
	Typy projektów
	Liczba
	Wartość w EUR

	Działanie 4.1. Infrastruktura kultury

	1. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne.
	18
	22 509 904,88

	2. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne.
	0
	0,00

	3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej.
	17
	5 907 684,91

	4. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń,
	1
	840 948,39

	5. Tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego.
	0
	0,00

	6. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego ich udostępnienia.
	2
	93 393,27

	7. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejących obiektach kultury.
	0
	0,00

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 3
	1
	961 569,40

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 4
	2
	1 691 290,42

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 7
	9
	5 006 225,94

	Projekty realizujące typ projektu 3 i 7
	6
	2 812 431,84

	Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej

	1. Tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji kulturalnej, tylko jako element większego projektu).
	0
	0,00

	2. Tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej.
	9
	2 514 201,99

	3. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo.
	3
	379 602,71

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2
	3
	783 568,20

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3
	1
	33 179,48

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 3
	1
	49 143,08

	Działanie 4.3. Promocja kultury

	1. Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy.
	21
	2 372 945,31

	2. Kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych.
	2
	168 588,44

	3. Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz.
	1
	98,162,67

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2
	4
	351 274,24

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 3
	1
	107 979,64


Analiza wskaźnikowa 

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu IV, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.
W ramach przedmiotowego Priorytetu poziom realizacji wskaźników na koniec 2010 roku był na niskim poziomie. Nie jest to jednak niepokojące zjawisko, gdyż wg prognozowanej realizacji osiągnięcie wartości docelowej jest jedynie opóźnione w czasie. Jedynym wskaźnikiem, którego realizacja może być niższa od zakładanej docelowej dla roku 2015 to wskaźnik: Liczba projektów dot. infrastruktury kultury. Na taką sytuację składa się kilka czynników, jednym z najważniejszych to wartość projektu w odniesieniu do alokacji na działanie/konkurs, która nie pozwala na zrealizowanie większej liczby projektów przy wyższej ich wartości, na co IZ RPO WSL nie ma wpływu. 

Przy zakładaniu wartości docelowej IZ RPO WSL nie mogła dokładnie przewidzieć czy beneficjenci będą realizować dużo projektów o niskiej wartości czy odwrotnie jak ma to miejsce obecnie. Dodatkowo wskaźnik dot. tylko projektów infrastrukturalnych, a w ramach przedmiotowego Priorytetu realizowane są także projekty dot. promocji kultury, które także wpływają na wzrost konkurencyjności regionu. 

Podsumowując nie osiągnięcie wskaźnika liczba projektów przy osiągnięciu pozostałych merytorycznych wskaźników, pokazuje że beneficjenci realizowali inwestycje kompleksowe, których efekty będą widoczne w regionie i przyczynią się do zmiany jego wizerunku wśród pozostałych regionów kraju oraz poza jego granicami.

Realizacja wskaźnika Liczba budynków kultury poddanych modernizacji wpływa na słaby stan techniczny obiektów kultury, który został zdefiniowany jako słaba strona w regionie w analizie SWOT. Jego realizacja idzie w dobrym kierunku, już teraz osiągając wartość szacunkowej realizacji na poziomie ponad 90% wartości docelowej.

W ramach Priorytetu IV nie są realizowane wskaźniki Komisji Europejskiej (Core Indicators).

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej określonej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu IV. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. Pomimo, iż na koniec okresu sprawozdawczego poziom realizacji wskaźników jest bardzo niski, na podstawie szacowanej realizacji można wnioskować że dla niektórych wskaźników to tylko kwestia czasu. 

[image: image108.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow
produkitu

92,86%

Liczbaprojektow Liczbabudynkéw . colte
dot. g Liczba projektow
. kultury
infrastruktury o(l(lam" & dot.
kultury P P infrastruktury
; modernizacji C
spoleczenstwa
informacyjnego

BSzacowanarealizacja- % wartosd docelowej HRealizacja- % wartosd docelowej





Rysunek 110 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu IV
[image: image109.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow
produkitu

199,04%

12,50% 25,00%

0,00% 5,00%

0%
Liczba Liczbanowych Liczbanowych Kobiety Mezczymi
furystéw ofert miejsc pracy ) )
kolzvsta]qtvcll programowych W tym:
w zakresie .
infr: asm-kmw Kkultury
Kultury objetej )
wspardem w
ramach
programu

BSszacowanarealizacia - % warto$ci docelowei ORealizacia- % wartosci docelowej





Rysunek 111 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu IV
Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji celów programu

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu IV w województwie śląskim:

· przystosowano 7 obiektów infrastruktury kulturalnej na potrzeby niepełnosprawnych,

· zorganizowano 116 wydarzeń kulturalnych wpływających na rozwój społeczno – gospodarczy,

· zmodernizowano 9 budynków infrastruktury kulturalnej,
· zaadaptowano 3 obiekty dziedzictwa kulturowego na cele kulturalne.
Każdy realizowany projekt w ramach przedmiotowego Priorytetu wpisywał się w przynajmniej jeden z kierunków działań założonych w Strategii Województwa Śląskiego. 
Celem Priorytetu jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika społeczno – gospodarczego. Funkcjonowanie kultury zależy nie tylko od stanu liczebności instytucji, organizacji i innych podmiotów świadczących usługi w tym zakresie, ale również od ich aktywności, a zatem od ilości i jakości oferty kulturalnej. Uczestnictwo w kulturze nie należy do tzw. potrzeb pierwszego rzędu, takich, których zaspokojenie jest konieczne dla zachowania życia. Chcąc być konkurencyjnym zarówno jako region i metropolia, należy rozwijać ofertę kulturalną nie tylko o zasięgu krajowym, ale także międzynarodowym, co przyczyni się także do zmiany wizerunku i promocji regionu. 
W ramach RPO WSL do realizacji przewidziano projekty z zakresu infrastruktury, systemu informacji kulturalnej oraz promocji kultury.
Największym zainteresowaniem w ramach Priorytetu cieszyły się projekty dot. budowy, przebudowy infrastruktury kulturalnej oraz rewitalizacji zabytkowych obiektów na cele kulturalne czyli tzw. działania „twarde” infrastrukturalne. Pomimo, że są to projekty infrastrukturalne o ich ostatecznym powodzeniu decyduje również to czy dana instytucja jest w stanie wykorzystać powstałą bazę lokalową, czy dzięki niej podejmie wysokiej jakości kreatywne działania „miękkie”, tworząc ciekawą ofertę programową. Wiedza na ten temat możliwa będzie do uzyskania najwcześniej po zakończeniu realizacji projektu, a w związku z faktem iż większość projektów zakończona została w 2010 roku dane zostaną przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
W ramach Priorytetu realizowane były w większości projekty, które służyły integracji społeczności lokalnej/subregionalnej jako potrzebne miejsce spędzania wolnego czasu i rekreacji, uwypuklały i odnawiały już istniejący wizerunek gmin czy miasta. Projekty doskonale wpisujące się w oczekiwania i potrzeby społeczne, przede wszystkim społeczności lokalnej/subregionalnej. Infrastruktura stopnia podstawowego jest bowiem podstawą realizacji, na dobrym poziomie, działalności programowej gminnych instytucji kultury, sportu i rekreacji, pomagającej społeczności lokalnej w zdobywaniu kompetencji społecznych i kulturowych, niezbędnych nie tylko w konsumpcji dóbr i usług kultury, ale także do ogólnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie i na rynku pracy.

W ramach Priorytetu nie brakowało także projektów, których realizacja ma oddziaływanie szersze niż lokalne/subregionalne i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu.
W ramach RPO WSL beneficjenci realizowali także projekty związane z promocją kultury, gdyż duża ilość i różnorodność imprez i wydarzeń w województwie (od instytucji i imprez najbardziej masowych, do wydarzeń o charakterze ekskluzywnym i selektywnym), pozwala na uczestnictwo w kulturze szerokiej i zróżnicowanej publiczności.
Przykłady projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV
[image: image203.emf]Tytuł projektu: Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej
Poddziałanie: 4.1 Infrastruktura kulturalna
Beneficjent: Zabrze
Kwota wnioskowana: 2 030 261,70 EUR 
Całkowity koszt projektu: 1 462 420,67 EUR 
Opis projektu: Projekt polegał na remoncie i adaptacji zabytkowego budynku dawnej biblioteki na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej oraz zakupie sprzętu komputerowego i wyposażenia budynku nierozerwalnie związanych z realizowaną inwestycją. Realizacja inwestycji ma szczególne znaczenie dla poprawy warunków funkcjonowania Filharmonii Zabrzańskiej, instytucji z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która mieściła się w obiekcie, gdzie nie ma sali koncertowej. Obiekt dawnej biblioteki Donnersmarcków wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i został objęty ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej, był nieużytkowany i nieeksploatowany. Wyremontowany, zaadaptowany i wyposażony budynek będzie pełnił kompleksowo funkcje siedziby Filharmonii. Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej bierze udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą. Istotnym elementem działalności Filharmonii jest również działalność edukacyjna.  Ponadto celem projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału kulturowego miasta Zabrze. Atrakcyjna i rozpoznawalna oferta kulturalna jest jedną z form aktywizacji społeczeństwa i poprawy warunków życia w mieście.
Analiza wkładu Priorytetu IV w realizację celów Strategii Lizbońskiej
Priorytet IV będzie sprzyjał realizacji priorytetu lizbońskiego zakładającego tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej. Zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Komisji 1828/2006 priorytet wpisuje się w dwie kategorie interwencji (11,13) mające na celu rozwój celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Priorytetu IV 9% środków tj. 4 543 571 EUR zostało przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Od uruchomienia Programu podpisano 11 umów o dofinansowanie z beneficjentami jednak wartościowo były to bardzo małe projekty.
Wartość wkładu wspólnotowego wg kategorii interwencji wpisujących się w cele Strategii Lizbońskiej, na podstawie podpisanej umowy z beneficjentem od uruchomienia Programu przedstawia poniższa tabela.
Niski poziom realizacji projektów w przedmiotowym Priorytecie wpisujących się w kategorie lizbońskie, spowodowany jest małym zainteresowaniem beneficjentów w realizacje projektów dot. tworzenia i realizacji e- informacji kulturalnej.
Tabela 19 Realizacja Priorytetu IV w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL
	kategoria
	założenia
	realizacja
	%

	11
	2 188 025
	93 393,00
	4%

	13
	2 355 546
	564 667,77
	24%


Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu IV nie wpisują się w priorytety i działania Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011.

Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu IV
W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL przeprowadziła badanie ewaluacyjne Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów Województwa Śląskiego, którego głównym celem było określenie wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w ramach środków unijnych EFRR perspektywy 2004-2006 na rozwój społeczno-gospodarczy gmin i powiatów w województwie śląskim. Badanie miało wskazać przyczyny powodzeń lub niepowodzeń analizowanych projektów, biorąc pod uwagę ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/powiatu, i których wspieranie w przyszłości jest uzasadnione ze względu na najbardziej skuteczne wydatkowanie środków unijnych. Efektem badania są rekomendacje, które zostaną wykorzystane podczas tworzenia założeń programu w kolejnej perspektywie finansowej.

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania.
W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – financingu. 

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie.
Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej:

· analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu IV,
· zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy projektów,

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu:
· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów Priorytetu IV,

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu RPO WSL.

3.5 Priorytet V – Środowisko
3.5.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu.
Analiza jakościowa
Celem głównym Priorytetu V jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Realizacji priorytetu służyć mają pięć działań:

· 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

· 5.2 Gospodarka odpadami

· 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

· 5.4 Zarządzanie środowiskiem

· 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze

Na realizację Priorytetu V alokowano 180 678 600 EUR (716 390 649 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 10,5% wartości Programu.

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 
Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu V do realizacji zatwierdzono 133 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
 161 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 104 projektów o wartości dofinansowania z UE 119 mln EUR (66% alokacji na Priorytet). 
We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 27 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 15% alokacji. Różnice pomiędzy ilością umów a wniosków o dofinansowanie związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.
Środki zatwierdzone przez IC to 22 mln EUR, co stanowi 12% alokacji przeznaczonej na Priorytet. 
[image: image110.png]Realizacja Priorytetu V od uruchomienia Programu

500 =
1350 233 295
400 /
350
300 /
250 133
200
150
B B - -
5
0 ‘ ‘ ‘ ‘
‘Whioskipo Zatwiedzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC

== Warto$¢min EUR

Liczba





Rysunek 112 Realizacja Priorytetu V od uruchomienia Programu
W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem1 zatwierdzonych wniosków wzrosła o 63 mln EUR. 
W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 89 mln EUR, co stanowi 75% z wszystkich zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. Różnice pomiędzy ilością umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.
W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 19 mln EUR.
[image: image111.png]Realizacja Priorytetu V'w okresie sprawozdawczym

256

E==aWartos¢mln EUR  ——Liczba

‘Whioskipo Zatwiedzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej  wnioski do umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC





Rysunek 113 Realizacja Priorytetu V w okresie sprawozdawczym
W ramach Priorytetu V występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa PRS i projekty kluczowe.
Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost w procedurze konkursowej jak i PRS. W ramach PRS spowodowane to było koniecznością złożenia do końca 2009 roku wszystkich wniosków o dofinansowanie, a w związku z faktem, iż większość beneficjentów czekała do ostatniego momentu w roku 2010 następowało podpisywanie umów o dofinansowanie.

Poziom kontraktacji w ramach procedury konkursowej jest na średnim poziomie w związku z faktem, iż zaplanowany jest jeszcze jeden konkurs do ogłoszenia w 2011 roku.

W ramach projektu kluczowego w II połowie 2010 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie z wszystkimi podprojektami, ale nie wypłacono żadnych środków beneficjentowi.

[image: image112.png]Postep wdraZania Priorytetu V' w podziale na $ciezki oceny i wyboru
projektow

66867 863,87

70000000

60000000

50000000

40000000

26414 655,78

30000000 23649217,50

20000000

10000 000

Konkursy PRS Projekty kluczowe

BKontraktacja @Platnosci





Rysunek 114 Postęp wdrażania Priorytetu V w podziale na ścieżki wyboru projektów
Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu oraz planowanych do ogłoszenia przedstawia poniższy Rys. W ramach Priorytetu V został do ogłoszenia jeszcze jeden nabór w 2011 roku. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się nabory dot. projektów związanych z termomodernizacją. 
Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI do niniejszego Sprawozdania.
[image: image113.png]140

120

100

80

60

40

20

Procedura konkursowa

8
2
1
oduruchomienia Programu 2010 planowane

E==Wartos¢w min EUR  ——Liczba





Rysunek 115 Ogłoszone i planowane do ogłoszenia nabory w ramach Priorytetu V
W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania:
5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Celem Działania jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Alokacja EFRR na działanie 5.1 wynosi 89 717 712 EUR (355 730 728 PLN), z czego 20 mln EUR przeznaczono na projekt kluczowy i 7 mln EUR na PRS. W ramach działania odbyły się dwa z zaplanowanych dwóch konkursów:

· 29 grudnia 2007 – 3 marca 2008

· 6 lutego 2009 - 6 kwietnia 2009

Dotychczas podpisano 26 umów o wartości dofinansowania EFRR 72 031 128 EUR (285 603 421 PLN) co stanowi 80% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 92 694 868 EUR (367 535 151 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 78% i  średnią wartość całkowitą projektu 3 565 187 EUR (14 135 967 PLN).
Szczegółowe informacje dot. postępów wdrażania projektów w ramach PRS znajdują się w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania.
W ramach działania realizowany jest jeden projekt kluczowy Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Projekt poprzez budowę systemu kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, ma na celu: uatrakcyjnienie terenów okołolotniskowych Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice i okolic Zalewu Przeczycko -Siewierskiego oraz ochronę zbiorników wód podziemnych i lokalnych ujęć wody pitnej poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej. Orientacyjny całkowity koszt projektu to 23,53 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 20 mln EUR. Planowany termin realizacji projektu to 2009-2013. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Projekt składa się z 4 podprojektów, wszystkie zostały wybrane do dofinansowania i w okresie sprawozdawczym zostały podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami. Do końca okresu sprawozdawczego nie wypłacono żadnych środków beneficjentom.
5.2 Gospodarka odpadami

Celem działania jest ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku. Alokacja EFRR na działanie 5.2 wynosi 32 400 888 EUR (128 469 521 PLN), z czego 17 092 177 EUR zostało przeznaczonych na realizację PRS.

 W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs:

· 7 lipca 2009 - 7 września 2009 

Dotychczas podpisano 39 umów o wartości dofinansowania EFRR 27 914 342,58 EUR (110 680 368 PLN) co stanowi 86% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 40 078 515,07 EUR (158 911 312 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 70% i  średnią wartość całkowitą projektu 1 027 654,23 EUR (4 074 649 PLN).
5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Celem działania jest poprawa jakości powietrza. Alokacja EFRR na działanie 5.3 wynosi 44 060 000 EUR (174 697 900 PLN), z czego 12 847 281 EUR zostało przeznaczonych na realizację PRS. W ramach działania odbył się jeden z dwóch zaplanowanych konkursów:

· 5 marca 2010 - 5 maja 2010

Kolejny planowany jest na:

· 6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 2011

Dotychczas podpisano 28 umów o wartości dofinansowania EFRR 14 426 823,83 EUR (57 202 357 PLN) co stanowi 33% alokacji. Zakończono realizację 7 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie wyniosła 23 304 832,72 EUR (92 403 662 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 62% i  średnią wartość całkowitą projektu 832 315,51 EUR (3 300 131 PLN).

5.4 Zarządzanie środowiskiem

Celem działania jest doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem. Alokacja EFRR na działanie 5.4 wynosi 9 000 000 EUR (35 685 000 PLN). W ramach działania odbył się jeden konkurs a drugi jest w trakcie:

· 5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009

· 8 listopada 2010 - 10 stycznia 2011

Dotychczas podpisano 8 umów o wartości dofinansowania EFRR 2 369 193,31 EUR (9 393 851 PLN) co stanowi 26% alokacji. Nie zakończono realizacji żadnego projektu. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 2 865 455,28 EUR (11 361 530 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 83% i  średnią wartość całkowitą projektu 358 181,85 EUR (1 420 191 PLN).
5.5 Dziedzictwo przyrodnicze

Celem Działania jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Alokacja EFRR na działanie 5.5 wynosi 5 500 000 EUR (21 807 500 PLN). W ramach działania odbył się jeden a w trakcie jest drugi z dwóch zaplanowanych konkursów:

· 5 września 2008 – 5 listopada 2008

· 8 listopada 2010 - 10 stycznia 2011

Dotychczas podpisano 3 umowy o wartości dofinansowania EFRR 1 889 513,65 EUR (7 491 922 PLN) co stanowi 34% alokacji. Nie zakończono realizacji żadnego projektu. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 2 571 098,56 EUR (10 194 406 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 73% i  średnią wartość całkowitą projektu 857 032,79 EUR (3 398 135 PLN).
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na beneficjentów
Najbardziej aktywnymi beneficjentami w ramach przedmiotowego Priorytetu są JST, a w szczególności gminy, które aplikowały o środki w przedmiotowym Priorytecie w 88%. 
Główną przyczyną ww. sytuacji jest fakt, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnych społeczności w zakresie utrzymanie czystości i porządku, usuwanie ścieków, unieszkodliwiania odpadów komunalnych przedmiotowym należy do zadań własnych gmin. 
[image: image114.png]Rozklad projektéw w podziale na beneficjnetéw

wosmoapz
pprdo peppez Auzorqnd

= | omwzsizIemors

0.46

- evsmoyneu eyysoupal

PpAunIqnd wImourez
uRMeId ZIupoSz IueIqAm IS
AMRNZ vu vdtfepeizp Homapod

EIIZSAZIEA0)S T IZEIMZ YT qU|
Isrtlepersod ibye qnysmopeizpn
2$0ZSIPIM P AI0)Y M ‘Syorurpod

sl

120
100

80
60
40
20

Liczba

== Wartos¢ dofinansowania (wmin EUR)





Rysunek 116 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na beneficjentów
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na obszary
W ramach Priorytetu najwięcej projektów pod względem liczbowym zrealizowano na obszarze miejskich, a pod względem wartościowym na obszarze wiejskim. 
Na obszarach wiejskich 46% projektów dotyczyło infrastruktury wodno – ściekowej, która przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu  środowiska. Na obszarach miejskich 52% projektów dotyczyła  gospodarki odpadami.

W zakresie środowiskowym a w szczególności w obszarze wodno –ściekowym występują duże różnice pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskim. Stąd duża liczba projektów w tego zakresu realizowana na obszarach wiejskich.
Proporcjonalnie w obszarach rozłożyła się liczba projektów w zakresie poprawy jakości powietrza. 
[image: image115.png]30

20

10

Rozklad projektéww podziale na obszary

miejski

=

wiejski

== Warto$¢w min EUR  ——Liczba

gorski

60

o
=

30

20

10





Rysunek 117 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na obszary
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na powiaty
W ramach przedmiotowego Priorytetu ponad połowa projektów zrealizowana została w subregionie centralnym. Najwięcej projektów pod względem liczby zrealizowano w powiecie myszkowskim i będzińskim, a pod względem wartościowym w powiecie zawierciańskim. 
Średnio powiaty grodzkie realizowały po dwa projekty, a powiaty ziemskie realizowały po 5 projektów.
[image: image204.emf] [image: image116.emf][image: image117.emf]
Rysunek 118 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na powiaty
[image: image205.emf][image: image118.emf]
Rysunek 119 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu V w podziale na powiaty

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na typ projektu
W ramach przedmiotowego Priorytetu najwięcej projektów beneficjenci zrealizowali w zakresie termomodernizacji, które miały na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Duże zainteresowanie beneficjenci przejawiali także budową sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci nie byli zainteresowani realizacją projektów dot. budowy infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – a dokładnie z energii z biomasy i pozostałych. Niewielkie zainteresowanie beneficjenci przejawiali budową infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna. 
Tabela 20 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na typ projektu

	Typy projektów
	Liczba
	Wartość EUR

	Działanie 5.1. Gospodarka wodno- ściekowa



	1. Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG
	15
	44 331 289,40

	2. Budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
	2
	4 222 420,09

	3. Budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę.
	1
	573 235,80

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2 
	5
	17 063 439,36

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3
	1
	2 696 373,86

	Projekty realizujące typ projektu 1 i 3
	2
	3 151 457,43

	Działanie 5.2. Gospodarka odpadami

	1. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno-edukacyjną.
	5
	3 317 991,91

	2. Budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (za wyjątkiem składowisk odpadów).
	13
	15 668 515,93

	3. Kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów
	5
	1 490 878,53

	4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów, w tym dzikich wysypisk na cele przyrodnicze.
	16
	6 867 846,88

	Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

	1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa), przebudowa i remont elementów systemów ciepłowniczych (z likwidacją systemów indywidualnych), a także wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza.
	2
	3 973 592,71

	2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji
	19
	5 298 400,69

	3. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna.
	2
	989 518,95

	4. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia z biomasy.
	0
	0,00

	5. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – pozostałe (np. energetyka geotermalna, biogaz, energetyka wodna).
	0
	0,00

	Projekty realizujące typ projektu 2,3
	5
	4 028 068,89

	Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem

	1. Tworzenie i rozwój regionalnych systemów informacji i baz danych dotyczących stanu środowiska, pod warunkiem powszechnego do nich dostępu.
	2
	957 439,14

	2. Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.
	5
	1 129 028,95

	3. Tworzenie map zalewowych dla obszarów określonych w ustawie Prawo wodne.
	1
	282 725,22

	Działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze

	1. Budowa niezbędnej infrastruktury dla przywracania i utrzymania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz remont i rozbudowa ośrodków rehabilitacji zwierząt, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi.
	1
	66 746,58

	2. Budowa i remont małej infrastruktury służącej ochronie obszarów przyrodniczych na terenach objętych ochroną prawną, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi.
	1
	1 358 512,54

	3. Rozbudowa i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi.
	0
	0,00

	4. Przywracanie drożności korytarzy ekologicznych, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi.
	0
	0,00

	Projekty realizujące typ projektu 2,3 
	1
	464 254,30


Analiza wskaźnikowa

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu V, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.
Osiągnięcie wartości docelowej nie jest zagrożone dla 5 wskaźników, których wartość docelowa dla 2015 roku z pewnością zostanie osiągnięta. Są to wskaźniki :Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami, Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów, Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem, Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych. 
Dla wskaźników Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej ze względu na brak zainteresowania ze strony wnioskodawców. Dla przykładu, w ramach jednego naboru, na 14 złożonych projektów, wyłącznie 2 były z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.
Wartość docelowa dla 2015 roku wskaźnika Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów nie zostanie osiągnięta. Powodem zaistniałej sytuacji są obowiązujące obostrzenia, które mówią, że sieć wodociągowa może być budowana wyłącznie w przypadku budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej. Istnieje również możliwość budowy czy modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę pod warunkiem uzupełnienia istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy realizowany projekt obejmuje obszar na którym co najmniej 50% planowanych do przyłączenia odbiorców posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Realizacji projektów w zakresie środowiskowym pozwala niwelować jest zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury ochrony środowiska. Wskaźnikami, które mają bezpośrednie przełożenie na kwestie problematyczne województwa śląskiego w zakresie środowiska zdefiniowane w analizie SWOT w RPO WSL to Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów, Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej oraz Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów. Ww. wskaźniki wpływają odpowiednio na niski procent zrekultywowanych terenów poprzemysłowych, ograniczone zasoby wodne oraz nagromadzenie znacznych ilości odpadów komunalnych. 

W ramach Priorytetu V realizowane są poniższe wskaźniki KE (core indicators):

1. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej

2. Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych

3. Liczba osób podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej

4. Liczba osób podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej

5. Liczba projektów służących poprawie jakości powietrza

6. Powierzchnia terenów zrekultywowanych

7. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej dla 2015 roku dla wskaźników Priorytetu V. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. 
[image: image119.png]Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow

produktu
160%
140%
o,
120% =
100%
80%
60% a . 19%
40% i 629
0 (Y
0% T T T T Y
Liczba projektow z Liczba projektow dot. Liczba projektow z
zakresu gospodarki infrastruktury zaKkresu energii
odpadami spoleczenstwa odnawialnej

informacyjnego

mSzacowanarealizacja- % wartosci docelowej  ERealizacja- % wartosci docelowej





Rysunek 120 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu V
[image: image120.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow

rezultatu
800% =
700%
600%
500%
400%
300% 204
200% 2 6% 1% . 200 o o
% 0. 10% 16%04 10%0%
10?)‘;‘; ; e Eem  wmem
Powierzchnia Dodatkowaliczba Dodatkowamoc Liczba oséb
terenow 0s6b przylaczonych zainstalowanych objetych
zrekultywowanych dosieci produkcji energii programami
w wynikurealizacji wodociagowej w pochodzjcaze ksztaltowania
projektow wynikurealizacji Zrodel postaw
projektow odnawialnych ekologicznych

@Szacowanarealizacja- % wartosci docelowej

ORealizacja- % warto$ci docelowej





Rysunek 121 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu V
Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji celów programu

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu V w województwie śląskim
:

· wymieniono 19 źródeł ciepła/wymienników,

· wybudowano 5 km sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami),

·  wybudowano 10 km sieci wodociągowej,
· wybudowano 1 przepompownie ścieków.
Województwo śląskie jest zróżnicowane pod względem fizyczno-geograficznym. Eksploatacja najbogatszej w kraju bazy surowców mineralnych i związana z nią działalność przemysłu oraz urbanizacja są przyczyną zmian środowiska naturalnego. Obecne wskaźniki zanieczyszczeń są przede wszystkim efektem bezwzględnego rozwoju przemysłu w ostatnich dziesięcioleciach. 

Pomimo stale zmniejszających się zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, będących skutkiem zmian gospodarczych oraz egzekwowania przepisów prawnych, nadal największe zagrożenie stanowi górnictwo oraz przemysł paliwowo-energetyczny i metalurgiczny. Największym problemem w regionie jest emisja zanieczyszczeń (przekroczenia w pyle zawieszonym) i nagromadzenie dużej ilości odpadów. Obecnie – wobec stałego rozwoju infrastruktury miast, w tym rozbudowy układów komunikacyjnych oraz rosnącej liczby pojazdów – jednym z najważniejszych czynników degradujących środowisko staje się także hałas.
Obecnie problemem szczególnej wagi dla województwa śląskiego jest spełnienie standardów ekologicznych UE. Dojście do tych wymagań będzie wiązało się przede wszystkim z poprawą infrastruktury wodno – ściekowej, zmniejszeniem obciążenia środowiska odpadami oraz poprawą efektywności wykorzystania energii i surowców naturalnych. 
Powyższe zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w Priorytecie V, który ukierunkowany jest na wspieranie działań w zakresie poprawy jakości środowiska. 
W związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do UE w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych wielu beneficjantów realizowało projekty z zakresu gospodarki wodno ściekowej. W województwie śląskim w wielu miejscach infrastruktura wodno – ściekowa jest w  bardzo złym stanie. 
Jednym z rozwiązań mającym przeciwdziałać skutkom antropogenicznego oddziaływania na środowisko jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych. W państwach UE udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawianych stanowić ma średnio 20%. W województwie śląskim inwestycje dot. OZE są w początkowym etapie. Nie do końca znane są możliwości jakie można uzyskać dzięki takim inwestycjom. Myśląc o odnawialnych źródłach energii bardzo rzadko zauważa się możliwości jakie można znaleźć w tej dziedzinie na wsi, w gospodarstwach rolnych, stosując OZE gminy nie tylko mogą pozbyć się wielu problemów, ale również uzyskać, dzięki ich zastosowaniu, spore korzyści finansowe. 
W ramach RPO WSL przewidziano inwestycje, które mogą uzyskać wsparcie także w ramach odnawialnych źródeł energii, jednak zainteresowanie beneficjentów jest niewielkie.

W regionie najbardziej popularne inwestycje w tym zakresie do tej pory dotyczyły energii słonecznej, widoczne jest to także po projektach, które złożone zostały w ramach RPO WSL. Inwestycje związane z pozostałymi OZE są planowane na terenie województwa śląskiego m.in. w Zabrzu planowane są inwestycje związane z produkcją zielonej energii wykorzystując biogaz otrzymany w procesie rekultywacji miejskiego wysypiska śmieci, który zostanie przetworzony na energię elektryczną i do produkcji ciepła.
Na Śląsku z własnych, źródeł  już korzystamy, m.in. energię elektryczną z metanu z powodzeniem od dwóch lat produkuje kopalnia Sośnica – Małoszowy. Jednak gaz uzyskiwany z odmetanowania kopalń, jako paliwo kopalne, nie jest zaliczane do odnawialnych źródeł energii i kopalnie nie mogą liczyć na unijne dopłaty. 
Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu V
[image: image206.emf]Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska
Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Całkowita wartość projektu: 3 008 906,33 EUR

Dofinansowanie: 1 512 973,88 EUR
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, wykorzystującej do redukcji zanieczyszczeń naturalne procesy tlenowe oraz hermetyzację procesów oczyszczania wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń biurowych pod cele socjalne pracowników oczyszczalni, modernizacją kotłowni i budynku socjalnego. Planowana inwestycja obejmuje również budowę budynku administracyjno - laboratoryjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Kuźnia Raciborska, a Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (podmiot - spółka prawa handlowego ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Kuźnia Raciborska) jest realizatorem projektu i właścicielem powstałego w wyniku realizacji majątku.
Istniejąca oczyszczalnia ścieków na terenie gminy jest eksploatowana już ponad 50 lat i pracuje w przestarzałej technologii oczyszczania ścieków. Przy aktualnym napływie ścieków i stopniu wyeksploatowaniu urządzeń oczyszczalnia nie jest w stanie spełnić wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Istniejąca nieuporządkowana gospodarka wodno – ściekowa stanowi poważne zagrożenie dla stanu środowiska naturalnego oraz walorów przyrodniczych gminy, dlatego też gospodarka ściekowa na jej terenie wymaga rozwiązania kompleksowego, które gwarantuje uzyskanie efektów ekologicznych.
Analiza wkładu Priorytetu V w realizację celów Strategii Lizbońskiej
Osiągnięcie celów Strategii Lizbońskiej wspomagać będą także działania w ramach priorytetu V mające na celu wspieranie działań prowadzących do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym budowa infrastruktury służącej do przesyłu i produkcji energii pochodzących ze źródeł alternatywnych, jak energia słoneczna, energia pochodząca z biomasy i inne. W ramach przedmiotowego priorytetu wszystkie działania są podejmowane zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Komisji 1828/2006 Priorytet Środowisko wpisuje się w następujące kategorie interwencji (11,40,41,42,43) mające wpływ na rozwój założonych celów Strategii Lizbońskiej. 

W ramach priorytetu V 19% środków tj. 34 060 000 EUR zostało przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Wartość środków pochodzących z UE wpisujący się w cele Strategii Lizbońskiej, na podstawie zakontraktowanych środków od uruchomienia programu do końca okresu sprawozdawczego, wynosi 11 493 822,89 EUR, co stanowi 34% alokacji przeznaczonej na realizację SL w ramach Priorytetu. Wartość zakontraktowanych środków w podziale na kategorie interwencji przedstawia się następująco:
Tabela 21 Realizacja Priorytetu V w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL
	kategoria
	założenia
	realizacja
	%

	11
	5 000 000,00
	957 439,14
	19%

	40
	3 210 000,00
	989 518,95
	31%

	41
	3 210 000,00
	0,00
	0%

	42
	9 640 000,00
	0,00
	0%

	43
	13 000 000,00
	9 546 864,77
	73%


Brak realizacji w kategoriach 41 i 42 związany jest z brakiem zainteresowania ze strony beneficjentów realizacją projektów dot. odnawialnych źródeł energii. W 2011 roku przewidziany jest jeszcze jeden konkurs w ww. zakresie. 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu V tylko dla działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii wpisują się w priorytet i działanie Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011:

· Priorytet Innowacyjna gospodarka – działanie 6 Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.
Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne dot. wsparcia w ramach przedmiotowego Priorytetu.

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania.
W ramach przedmiotowego Priorytetu istnieje możliwość skorzystania z cross – financingu, szczegóły przedstawiono w pkt. 2.6.3 niniejszego Sprawozdania. 

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie.
Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej:

· analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu V,
· przedstawiono rozkład projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy projektów.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu:
· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów Priorytetu V,

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu RPO WSL.
3.6 Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast
3.6.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu.

Analiza jakościowa
Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

· 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu,

· 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Na realizację Priorytetu VI alokowano 312 802 445 EUR (1 240 261 694 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 18,3% wartości Programu. Jest to drugi największy priorytet RPO WSL pod względem wkładu UE. W ramach przedmiotowego Priorytetu na PRS zostało przeznaczonych 43 mln EUR. Szczegółowe informacje dot. realizacji PRS zostały przedstawione w punkcie 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.
Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu VI do realizacji zatwierdzono 34 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
 194 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 33 projektów o wartości dofinansowania z UE 246 mln EUR (78,67 % alokacji na Priorytet). Duża różnica pomiędzy wartością dofinansowanych wniosków, a podpisanymi umowami wynika z faktu, że w ramach priorytetu VI wdrażana jest Inicjatywa JESSICA. Szczegółowe informacje nt. Inicjatywy JESSICA zostały zamieszczone w punkcie 2.1.6.5 niniejszego Sprawozdania.
 We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 80 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 25,6% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 76 mln EUR, co stanowi 24,3% alokacji przeznaczonej na Priorytet. W ramach Priorytetu nie planuje się już ogłoszenia konkursów.
[image: image121.png]Realizacja Priorytetu VI od uruchomienia Programu

123
/ 114
. . . i . i
‘Whioskipo Zatwierdzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej wnioski o umowy platnos¢ zatwierdzone

dofinansowanie przezIC

s Wartos¢ w min EUR

Liczba

140
120
100
80
60
40
20





Rysunek 122 Realizacja Priorytetu VI od uruchomienia Programu
W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem1 zatwierdzonych wniosków zwiększyła się o 119 mln EUR  w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów zwiększyła się o 229 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 246 mln EUR, co stanowi 78,8% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu. 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 71 mln EUR, co stanowi 20,6% wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.
[image: image122.png]o
=

Realizacja Priorytetu VIw okresie sprawozdawczym

106
84
N\ / ’
Whnioskipo  Zatwierdzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie wnioski o umowy platnos¢ zatwierdozne
formalnej  dofinansowanie przezIC

=== Warto$¢ w min EUR Liczba

120

100

80

60

40

20





Rysunek 123 Realizacja Priorytetu VI w okresie sprawozdawczym
W ramach Priorytetu VI występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa indywidualna i PRS. 
W ramach Priorytetu VI wdrażana jest także Inicjatywa JESSICA. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost kontraktacji w ramach projektów kluczowych oraz PRS w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Do końca 2010r. zaobserwowano także znaczący wzrost płatności w ramach PRS. W ramach przedmiotowego Priorytetu podpisano umowy z wszystkimi beneficjentami realizującymi projekty kluczowe, jednak w związku z faktem, iż są to projekty inwestycyjnie bardzo rozbudowane wzrost płatności nastąpi dopiero w przyszłym roku.
Realizacja Priorytetu VI biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest na poziomie zerowym. Zaistniała sytuacja związana jest z faktem, iż IZ RPO WSL z powodów prawnych brak Rozporządzenia MRR dot. pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych nie mogła ogłosić wcześniej zaplanowanych konkursów. Dopiero w okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła pierwsze konkursy w ramach przedmiotowego Priorytetu. 

[image: image123.png]Postep wdrazania Priorytetu VI w podziale na $ciezki wyboru projektow (%
wykorzystania alokacji)

160000 000,00 153 020 735,50

140000 000,00

120000 000,00

100000 000,00

80000 000,00
62 955359,39

60000 000,00 40620 750,81

40000 000,00

20000 000,00 02 685,32

6,006,600

0,00

Konkursy Projekty kluczowe PRS JESSICA

® Kontraktacja ®Platnosci





Rysunek 124  Postęp realizacji Priorytetu VI w podziale na ścieżki konkursowe; źródło LSI

W okresie sprawozdawczym ogłoszono pierwsze i jedyne 4 nabory na kwotę 61 mln EUR. Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI niniejszego Sprawozdania.
W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania.

Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

Celem działania jest wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych. Alokacja EFRR na działanie 6.1 wynosi 176 532 445 EUR (699 951 144 PLN). W ramach działania nie przeznaczono żadnych środków na procedurę konkursową. Ponad 85% alokacji zostało przeznaczone na realizację projektów w trybie indywidualnym, pozostałe środki rozdysponowano w ramach PRS.

W działaniu podpisano 9 umów o wartości dofinansowania EFRR 175 859 118, 28 EUR (697 281 404 PLN) co stanowi prawie 100% alokacji. Nie zakończono realizacji ani jednego projektu. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie wyniosła 336 954 377,55 EUR  (1 336 024 107 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 52% i bardzo wysoką średnią wartość całkowitą projektu 37 439 375,28 EUR (148 447 123 PLN).
W ramach przedmiotowego działania realizowanych jest pięć projektów kluczowych:

1. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach- szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania. 
2. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium-  szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania. 
3. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach- szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania. 
4. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka- główną funkcją obiektu będzie udostępnianie czytelnikom księgozbioru tradycyjnego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych. W projekcie zastosowane zostaną najnowsze rozwiązania techniczne i technologie komputerowe. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 19,98 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 13,26 mln EUR. Termin realizacji projektu to 2008-2012r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i podpisano z beneficjentem umowę o dofinansowanie 8 lipca 2008r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 4 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 3 002 600,07 EUR oraz 9 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 4 204 214,26 EUR. 
5. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie- projekt ma na celu przyczynienie się do konkurencyjności Częstochowy, jako ośrodka metropolitarnego, jak również poprawienie i przekształcenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt obejmuje modernizację i przekształcenie publicznej Alei Najświętszej Maryi Panny, obejmującej wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne o znaczeniu ponadregionalnym. Orientacyjny koszt całkowity realizacji projektu to 15,05 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 8,52 mln EUR. Planowany termin na realizację projektu to 2008-2013 rok. Podpisana została umowa z beneficjentem, ale do końca okresu sprawozdawczego nie wypłacono beneficjentowi żadnych środków.
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Alokacja EFRR na działanie 6.2 wynosi 136 270 000 EUR (540 310 550 PLN). Środki zostały podzielone pomiędzy trzy poddziałania:
· 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta,
· 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta,
· 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA.
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta 

Celem poddziałania jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich oraz niszczejących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Alokacja EFRR na poddziałanie 6.2.1 wynosi 39 300 000 EUR (155 824 500 PLN). W ramach poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs:

· 17 maja 2010 - 17 sierpnia 2010. 

Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w procedurze konkursowej, umowy w ramach przedmiotowego działania zostały popisane w ramach PRS.
Dotychczas podpisano 8 umów o wartości dofinansowania EFRR 4 289 591,6 EUR (17 008 231 PLN) co stanowi 11% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 6 479 101,13 EUR (25 689 636 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 66% i średnią wartość całkowitą projektu 809 887,76 EUR (3 211 205 PLN).

Podziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta

Celem poddziałania jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców. Alokacja EFRR na poddziałanie 6.2.2 wynosi 45 970 000 EUR (182 271 050 PLN). W ramach poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs:

· 19 sierpnia 2010 - 19 listopada 2010. 

Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w procedurze konkursowej, umowy w ramach przedmiotowego działania zostały popisane w ramach PRS.

Dotychczas podpisano 15 umów o wartości dofinansowania EFRR 12 434 076,16 EUR (49 301 112 PLN) co stanowi 27% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie wyniosła 18 572 509,96 EUR (73 640 002 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 67% i średnią wartość całkowitą projektu 1 238 167,21 EUR (4 909 333 PLN) – wyższą od dotychczasowej średniej w działaniu 6.2.1. 
Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA
IZ RPO WSL podjęła decyzję o uczestnictwie w Inicjatywie JESSICA w 2009 roku, w związku z powyższym wydzielono poddziałanie 6.2.3 w ramach działania 6.2. 
Alokacja EFRR na poddziałanie 6.2.3 wynosi 51 mln EUR i 9 mln EUR z budżetu państwa. 
Szczegółowe informacje dotyczące poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA zostały przedstawione w punkcie 2.1.6.5 niniejszego Sprawozdania.
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na beneficjentów
W związku ze specyfiką Priorytetu, w ramach którego większość środków została przeznaczona na realizacją projektów kluczowych i PRS głównymi beneficjentami są JST. Średnia wielkość projektu to 2,29 mln EUR. 
[image: image124.png]140

120

100

80

60

40

20

Rozklad projektoww podziale na beneficjentow

122

/ \

53

/ N\

Uczelnia wyzsza Jednostki JST Inne*
organizacyjne JST
=== Warto$¢ dofinansowania (wmin EUR) Liczba

w
b

@
=3

»
o

»
=3

-
o0





Rysunek 125  Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na beneficjentów (wartość i liczba)
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na obszary
Charakter województwa śląskiego sprawia, iż kluczową dla jego przyszłości jest kondycja dużych miast, które stanowią lokomotywy wzrostu dla całego regionu. Znajduje to odzwierciedlenie w Priorytecie VI, zorientowanym przede wszystkim na zrównoważony rozwój miast. Problematyka obszarów wiejskich w RPO WSL została potraktowana horyzontalnie, pomoc ma charakter uzupełniający wobec PROW. W związku z powyższym większość projektów realizowanych jest na obszarze miejskim.
[image: image125.png]o
=

Rozkladprojektoww podziale na obszar

\ ,
7
; — ; 0.33
miejski wiejski gorski

=4 Wartos¢ dofinansowania wimln EUR ~ ——Liczba

o





Rysunek 126   Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI  w podziale na obszar (wartość i liczba)
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na powiaty
W ramach Priorytetu VI liczbowo najwięcej projektów realizują powiaty ziemskie, natomiast powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu) realizują mniej projektów, ale kwotowo są one większe. W podziale na powiaty najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie żywieckim, natomiast największe dofinansowanie otrzymało miasto Gliwice tj. 35,7 mln EUR. 

[image: image207.emf] [image: image126.emf]Rysunek 127 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na powiaty
[image: image208.emf] [image: image127.emf]
Rysunek 128 Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na powiaty

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na typ projektu
Rozkład projektów w podziale na typy projektów przedstawiono w poniższej tabeli. W ramach Priorytetu w działaniu 6.1.  środki w większości zostały przeznaczone na realizację projektu kluczowego, który wpisuje się w typ projektu 4. W ramach poddziałania 6.2.1. najwięcej realizowanych jest projektów, który wpisują się w typ projektu 3, natomiast w ramach poddziałania 6.2.2.  w typ projektu 2.
Tabela 22 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na typy projektów
	Typ projektu
	Liczba
	Wartość 
w EUR

	Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych o środków wzrostu

	1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont istniejących obiektów użyteczności publicznej kształtujących metropolitalny wizerunek regionu.


	1
	5 043 799,19

	2.Tworzenie i przekształcanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, o znaczeniu ponadregionalnym.


	1
	8 564 938,08

	3.Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont obiektów infrastruktury około akademickiej.


	1
	13 323 757,53

	4.Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym, związanych z organizacją międzynarodowych spotkań, kongresów, targów, wystaw, imprez sportowych i artystycznych.


	5
	113 220 587,50

	Typ 1 i 4
	1
	35 706 041,86

	Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

	Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja- duże miasta

	2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym.


	1
	1 008 708,56

	3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).


	6
	2 816 859,54

	5.Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych


	1
	464 023, 67

	Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja- małe miasta

	1.Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne.


	3
	2 047 229,33

	2.Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym.


	11
	7 077 859,95

	3.Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).


	1
	2 895 197,58

	Podziałanie 6.2.3. Rewitalizacja- JESSICA

	Inicjatywa JESSICA
	1
	53 512 055,14




Źródło: dane pochodzą z LSI

Analiza wskaźnikowa
W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.
W Priorytecie VI 2 z ogólnej liczby 3 wskaźników produktu posiadają realizację na poziomie zerowym. Dla wskaźnika produktu Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast osiągnięto realizację na poziomie 5 sztuk, co oznacza osiągnięcie 14% wartości docelowej wskaźnika dla 2010 roku.

W przypadku wskaźników rezultatu 4 spośród wszystkich 11 wskaźników rezultatu w Priorytecie VI posiada realizację na poziomie zerowym. Wskaźnik Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w tym: miasta i miejscowości do 50 tys. mieszkańców osiągnął najwyższą w stosunku do zakładanej wartości docelowej dla 2010 roku realizację stanowiącą 9% wartości docelowej.

Niski poziom osiągnięcia wskaźników produktu Priorytetu VI to jest wskaźników Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie wynika z wciąż zbyt wczesnej fazy wdrażania Działania 6.2 i jego poddziałań.

Z drugiej strony do zwiększenia realizacji powyższych wskaźników nie przyczynia się postęp we wdrażaniu Działaniu 6.1, w którym planowo podpisano 9 umów o dofinansowanie o wartości  dofinansowania wynoszącej 175 859 118 EUR, co stanowi prawie 100% alokacji na Działanie. W Działaniu nie przewiduje się przeprowadzać żadnego konkursu przeznaczając 85% alokacji na tryb projektów kluczowych, a pozostałe 15% na projekty Programów Rozwoju Subregionu. W wyniku tego Działanie 6.1 nie może znacząco przyczynić się do wzrostu wskaźników produktu Priorytetu VI, których istotą jest wykazanie liczby projektów z poszczególnych zakresów.

W chwili obecnej nie można również oczekiwać wzrostu we wskaźnikach, którego źródłem byłby postęp we wdrażaniu Działania 6.2. W ramach Poddziałań 6.2.1 i 6.2.2 do postępu rzeczowego wskaźników Priorytetu VI przyczyniły się jedynie projekty PRS, to jest 8 projektów z Poddziałania 6.2.1, dla których podpisano umowę o dofinansowanie oraz 15 projektów z Poddziałania 6.2.2, dla których podpisano umowę o dofinansowanie. Nierozstrzygnięte natomiast pozostają konkursy przeprowadzone w dniach 17 maja – 17 sierpnia 2010 r. w ramach Poddziałania 6.2.1 oraz 19 sierpnia – 19 listopada 2010 r. w ramach Poddziałania 6.2.2, co, zważywszy na agregowanie się wskaźników z poziomu projektu z tych dwóch poddziałań na każdy wskaźnik programowy Priorytetu VI, stanowi dużą przeszkodę w postępie realizacji rzeczowej Priorytetu.

W jeszcze wcześniejszej fazie realizacji znajduje się Poddziałanie 6.2.3 poświęcone wdrażaniu w województwie śląskim Inicjatywy JESSICA. W lipcu 2010 roku podpisano z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę w sprawie powołania Funduszu Powierniczego w ramach inicjatywy, natomiast na kwiecień 2011 roku planuje się otwarcie konkursu mającego wyłonić instytucję pełniącą rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich. 

Planuję się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie wcześniej niż wrześniu 2011 roku. Uruchomienie wsparcia w ramach Poddziałania 6.2.3 zatem nastąpi najwcześniej w 2012 roku, co wskazuje na jeszcze długotrwały brak postępu w realizacji wskaźników Priorytetu VI, na jaki wdrażanie Poddziałania 6.2.3 mogłoby się przyłożyć.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie VI realizacja wskaźnika Powierzchnia terenów zrewitalizowanych stanowi odpowiedź na słabą stronę z obszaru Ochrona środowiska i przestrzeń - Degradacja starych dzielnic przemysłowych i centrów miast. Realizację wskaźnika na poziomie 2,53 hektara należy jednak uznać za  niezadowalającą.

W ramach Priorytetu VI realizowane są poniższe wskaźniki KE (Core Indicators):

· Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast,
· Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,
· Utworzone miejsca pracy,
· z tego: dla mężczyzn

· z tego: dla kobiet
Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu VI. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie.
[image: image128.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow
produkitu

Pl

Liczbaimprez Liczba oséb Powierzchnia terenéw
organizowanych z korzystajacychz zrewitalizowanych w
wykorzystaniem infrastruktury objetej tym:
infrastruktury objetej wsparciem
wsparciem w ramach
priorytetu

mSzacowanarealizacia  BRealizacja





Rysunek 129 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VI
[image: image129.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow

35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%

0%

rezultatu

Liczbautworzonych
przedsigbiorstw, w tym:

Liczbanowych miejsc pracy w
tym:

BSzacowanarealizacja  BRealizacja





Rysunek 130 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu VI
Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VI  w kontekście realizacji celów programu

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu VI w województwie śląskim
:
· przebudowano/wyremontowano 2 obiekty na co najmniej 2 spośród wymienionych celów,

· przebudowano/remontowano obiekty o powierzchni 2206 m2 na co najmniej 2 spośród wymienionych celów,

· wyremontowano/przebudowano infrastrukturę publiczną na terenie rewitalizowanym o powierzchni 13950 m2
W Katowicach w jednym miejscu, na terenach pokopalnianych, od zera stworzona zostanie przestrzeń publiczna - parki i ogrody, place i budynki służące kulturze, edukacji i rozrywce. Wprowadzenie nowych elementów architektonicznych na tereny poprzemysłowe poprawi konkurencyjność przestrzeni miejskiej Katowic i regionu. Podejście systemowe, dzięki któremu powstaną nowe obiekty stworzą unikalną na skalę Europy tzw. „oś kultury”. 
W ramach RPO WSL zrealizowane zostaną dwa projekty, które będą m.in. tworzyły „oś kultury”:
· powstanie nowy gmach Muzeum Śląskiego –Województwo śląskie jest ważnym ośrodkiem kultury. Najpoważniejszą rolę w ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Śląska pełnią muzea. W ostatnich latach pomimo wzrostu liczby muzeów w regionie nadal jest ich za mało. Nowa siedziba Muzeum Śląskiego oczekiwana jest od 80 lat i  w 2012 roku Muzeum Śląskie w końcu zmieni swój adres na znajdujący się w centrum miasta poprzemysłowy teren dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Nowe Muzeum Śląskie będzie pierwszym obiektem wyznaczającym w Katowicach tzw. oś kultury, w ramach której oprócz nowego gmachu Muzeum powstaną również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Kolekcje Muzeum Śląskiego zyskają oryginalną i nowatorską oprawę – na poprzemysłowych terenach powstanie nowy główny gmach, a zabytkowe obiekty pokopalniane pochodzące z przełomu XIX i XX wieku zostaną zaadaptowane na powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową, z której będzie można zobaczyć panoramę ciągle rozwijającego się regionu. Poruszanie się po nowej siedzibie umożliwią podziemne lub naziemne przejścia. Nad powierzchnią zobaczymy jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje, ponieważ według projektu wystawy zaprezentowane na wszystkich kondygnacjach w głównym budynku w całości znajdą się pod ziemią. Ponad 6 tysięcy m2 powierzchni wystawienniczej umożliwi w pełni zaprezentowanie zbiorów, które czekają na tę chwilę w magazynach muzealnych. Na gości Nowego Muzeum Śląskiego będzie czekać w sumie aż sześć wystaw stałych, w tym ekspozycja dotycząca historii Górnego Śląska oraz szeroko zaprezentowana kolekcja zbiorów Centrum Scenografii Polskiej.

	

	



Rysunek 131 Nowy gmach Muzeum Śląskiego- wizualizacja
· powstanie Międzynarodowe Centrum Kongresowe – w związku z faktem, iż w województwie śląskim brak jest nowoczesnej infrastruktury wystawienniczo – kongresowej, co powoduje brak zainteresowania regionem wśród organizatorów targów branżowych i kongresów, utrudnia także rozwój turystyki biznesowej. Budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraz ze zmodernizowanym „Spodkiem” oraz powstającymi w sąsiedztwie nowymi gmachami będzie tworzył przestrzeń publiczną, która wzmocni rolę przede wszystkim miasta Katowic, ale także całego regionu.
[image: image132.jpg]



Rysunek132 Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Stopniowe zmiany zachodzące w strukturze gospodarki regionu, odchodzenie od modelu gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w kierunku gospodarki opartej na przemyśle i usługach, spowodowało w przeciągu ostatnich lat degradację obszarów o przemysłowym charakterze. Zamykanie dużych zakładów przemysłowych spowodowało powstanie rozległych, zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów poprzemysłowych, a także zdegradowane przestrzenie publiczne. Większość z nich jest obecnie zaśmiecona zalegającymi odpadami przemysłowymi lub stanowi nielegalne lokalne „śmietniska” powodujące coraz głębszą degradację gleby, a także zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Rewitalizacji wymagają także inne elementy tkanki miejskiej, w złym stanie jest tkanka mieszkaniowa oraz infrastruktura działalności gospodarczej, infrastruktura edukacyjna, kulturalna, społeczna, rekreacyjna, czy turystyczna. Powierzchnia nieużytków oraz terenów zdewastowanych i zdegradowanych w województwie śląskim stanowi ogółem 4 602 ha. Znaczący procent stanowią tereny poprzemysłowe powstałe na skutek eksploatacji węgla kamiennego oraz kopalnictwa piasku, w szczególności występujące w centralnej części województwa. Dlatego celem szczegółowym osi priorytetowej jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa.
Powstanie także nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, jednak nie finansowana z Programu, ale komplementarna z ww. projektami.
W ramach projektów rewitalizacyjnych realizujących cel Priorytetu związany z wielofunkcyjnym wykorzystaniem terenów zdegradowanych wsparcie udzielane jest jedynie projektom realizowanym na obszarze wsparcia zidentyfikowanym w Lokalnym Programie/Planie Rewitalizacji (LPR).
W ramach przedmiotowego priorytetu preferowane są przedsięwzięcia uwzględniające przystosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu VI

Stary Rynek znów piękny

[image: image209.emf]Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta.
Beneficjent: Gmina Żarki
Całkowity koszt projektu:  767 622,19 EUR

Kwota dofinansowania: 578 330,78 EUR
Opis projektu:  Żarki, miasto położone wśród malowniczego krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to ośrodek krzyżowania się kultur polskiej i żydowskiej, szczycący się obecnie najlepiej zachowanymi w tej części kraju judaikami. To także miasto wielu tradycji, a jedną z nich, kontynuowaną do dziś, są odbywające się tu cyklicznie jarmarki, które kiedyś organizowano w samym centrum miasta – na rynku i wśród otaczających go uliczek. Jednak Rynek oraz jego najbliższe okolice wymagały przebudowy i nowej organizacji, aby mogły sprostać standardom współczesności. Projekt polega na rewitalizacji zaniedbanego inwestycyjnie i społecznie terenu Starego Rynku w Żarkach oraz jego zagospodarowaniu jako jednej z głównych przestrzeni miasta. Celem projektu jest pełniejsze, wielofunkcyjne wykorzystanie centrum miasta i nadanie mu nowych funkcji, przede wszystkim rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych. Na bazie zrewitalizowanej przestrzeni realizowane będą działania aktywizujące lokalną społeczność oraz związane z promocją turystyczną malowniczego miasteczka na Jurze. W ramach projektu rewitalizacji poddany został obszar 6 243,75 m2, wybudowana została infrastruktura techniczna – kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, instalacja elektryczna, powstały miejsca parkingowe oraz obiekty małej architektury, odnowiony został zielony skwer.

Analiza wkładu Priorytetu VI w realizację celów Strategii Lizbońskiej

Priorytet VI w części przyczynia się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej m.in. poprzez tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych. W ramach Priorytetu przewidziano środki w ramach dwóch kategorii interwencji (09,  11), które przyczyniają się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej. 
Tabela 23 Realizacja Priorytetu VI w zakresie realizacji celów SL
	kategoria
	założenia
	realizacja
	%

	09
	21 302 647
	0,00
	0

	11
	6 281 479
	0,00
	0


	.1 Od uruchomienia Programu nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie projektu, którego realizacja przyczyniałaby się do realizacji celów SL.
.2 Zaistniała sytuacja związana jest z faktem, iż IZ RPO WSL z powodów prawnych (brak Rozporządzenia MRR dot. pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych) nie mogła ogłosić zaplanowanych konkursów. Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów, IZ RPO WSL planowała w 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL w trybie konkursowym dla poddziałań 6.2.1 Rewitalizacja- duże miasta oraz 6.2.2 Rewitalizacja-małe miasta, jednak ze względu na zaistniałą sytuację termin ogłoszenia ww. konkursów został przesunięty na 2010 r.


Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VI nie wpisują się w priorytety i działania Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011.
Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu VI

Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne dot. wsparcia w ramach przedmiotowego Priorytetu. 

Natomiast w ramach projektu systemowego- poddziałanie 8.1.4  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt pt. Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych. W ramach ww. projektu systemowego w grudniu 2010r. rozpoczęto realizację badania pt. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim. Celem badania jest określenie pożądanego kierunku i zasad wspierania działań rewitalizacyjnych w województwie śląskim oraz dostarczenie wiedzy na temat programowania instrumentów wsparcia w tym obszarze. Cel główny realizowany będzie przez trzy cele szczegółowe:
1. Dokonanie analizy i oceny dotychczas podejmowanych działań rewitalizacyjnych.
2. Wypracowanie mechanizmów zapewniających komplementarność działań społecznych z inwestycyjnymi w ramach rewitalizacji.
3. Ocenę możliwości realizacji inwestycji rewitalizacyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ostatecznym efektem badania będzie zestaw rekomendacji wskazujący działania rewitalizacyjne, które powinno się realizować w regionie, w odniesieniu do każdego z przedstawionych celów szczegółowych.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu systemowego w ramach poddziałania 8.1.4 PO KL zostały zamieszczone w punkcie 2.6.2 niniejszego Sprawozdania. Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania.
W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – financingu, szczegóły przedstawiono w pkt. 2.6.3 niniejszego Sprawozdania. 
IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie.
Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej:

· analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu VI,
· zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy projektów,

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu:
· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów Priorytetu VI,

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
Konkursy w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” zostały dostosowane do terminu wydania właściwego rozporządzenia przez MRR w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Z tego też względu pierwotne założenia indykatywnego harmonogramu musiały zostać zmodyfikowane. Po wejściu w życie ww. Rozporządzenia  IZ RPO WSL ogłosiła dwa konkursy – dla Poddziałania 6.2.1 w terminie 17.05 – 17.08. 2010, oraz dla Poddziałania w okresie 6.2.2 19.08.-19.11.2010. Rozporządzenie było niezbędnym dokumentem do dokonania poprawnej oceny formalnej wniosków pod kątem określenia  prawidłowego poziomu dofinansowania i udzielenia pomocy publicznej zgodnej ze wspólnym rynkiem. Z uwagi na duże zainteresowanie ww. konkursami w stosunku do przeznaczonej alokacji (łącznie 60.66 mln EUR), zdecydowano się na zastosowanie zasady, iż jeden wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt. W pierwotnych założeniach Programu, alokacja na ścieżkę konkursową w ramach ww. Działania wynosiła ok. 111 mln EUR, jednakże przystąpienie Województwa Śląskiego do inicjatywy JESSICA, (która stwarza możliwość przedłużenia dostępności funduszy unijnych przeznaczonych na realizację projektów rewitalizacyjnych), spowodowało konieczność jej pomniejszenia o 51 mln EUR.
3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.
3.7 Priorytet VII – Transport
3.7.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu.

Analiza jakościowa

Celem głównym Priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci drogowej i transportu publicznego. Szczególne znaczenie ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

· 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

· 7.2 Transport publiczny 

Na realizację Priorytetu VII alokowano 426 327 555 EUR (1 690 388 756 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 24,9% wartości Programu. Jest to zdecydowanie największy priorytet RPO WSL w sensie alokowanego wkładu UE
.

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu VII do realizacji zatwierdzono 148 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
 362 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 134 projektów o wartości dofinansowania z UE 299 mln EUR (70% alokacji na Priorytet). 
We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 103 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 24% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 88 mln EUR, co stanowi 21% alokacji przeznaczonej na Priorytet. W ramach Priorytetu nie pozostało już żadnych konkursów do ogłoszenia.

[image: image133.png]Realizacja Priorytetu VII od uruchomienia Programu

395
I /
‘Whioskipo Zatwierdzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej wnioski o umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC
=t Wartos¢wmin EUR Liczba





Rysunek 133 Realizacja Priorytetu VII od uruchomienia Programu
Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów zwiększyła się o 52 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 146 mln EUR, co stanowi 48,8% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu. 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 60 mln EUR, co stanowi 17,49% wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.
[image: image134.png]180
160
140
120
100
80
60
40
20

Realizacja Priorytetu VII w okresie sprawozdawczym

Whnioskipo  Zatwierdzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie wnioski o umowy platnos¢ zatwierdozne
formalnej  dofinansowanie przezIC
=t Wartosé w min EUR Liczba





Rysunek 134  Realizacja Priorytetu VII w okresie sprawozdawczym
W ramach Priorytetu VII występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa indywidualna i PRS. 
Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost kontraktacji oraz płatności w ramach PRS w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Związane jest to z faktem, iż beneficjenci do końca 2009 roku musieli złożyć wszystkie wnioski o dofinansowanie, a większość beneficjentów czekało do ostatniego momentu. 

Realizacja Priorytetu VII biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest na średnim poziomie. Wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest niewielki. Niski poziom płatności związany jest z długotrwałymi procedurami przetargowymi dot. wyboru wykonawcy realizacji projektu, co powoduje opóźnienia rzeczowego rozpoczęcia jego realizacji, w konsekwencji doprowadza do przesunięcia planowanych do złożenia wniosków o płatność. 

W przypadku projektów kluczowych realizacja następuje bardzo powoli, do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja tylko jednego projektu z pięciu planowanych, z czego jeden projekt jeszcze nie został złożony. Jednak ze względu na strategiczne znaczenie projektów kluczowych dla regionu, projekty te są projektami złożonymi i mają charakter wieloletni.
[image: image135.png]Postep wdraiania Priorytetu VII w podziale na scietki oceny i wyboru
projektow (% wykorzystania alokacji)

92031017,78

100000 000,00
90000 000,00
80000 000,00
70000 000,00 51786904,12
60000 000,00 48159306,82 39815581,85
50000 000,00
40000 000,00
30000 000,00
20 000000,00
10000 000,00

0,00 . . .

EUR Konkursy Projekty kluczowe PRS

M Kontraktacja M Platnosci





Rysunek 135  Postęp realizacji Priorytetu VII w podziale na ścieżki konkursowe; źródło LSI

W ramach Priorytetu do końca 2009 roku zostały ogłoszone wszystkie konkursy. W sumie od uruchomienia Programu zostało ogłoszonych 5 naborów na kwotę 125,75 mln EUR. Najwięcej projektów o dofinansowanie zostało złożonych w ramach konkursu, który został ogłoszony w 2009 roku dla poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. W ramach tego konkursu wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczyła trzykrotnie poziom alokacji przeznaczonej na ten konkurs. 

Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI niniejszego Sprawozdania.
[image: image136.png]Ogloszone konkursy (wartos¢w min EUR i liczha)

140,00

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00
20,00
0,00

®oduruchomienia programu  okres sprawozdawezy  ®planowane konkursy





Rysunek 136  Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów
W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania.

7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Celem działania jest udrożnienie sieci drogowej województwa. Alokacja EFRR na działanie 7.1 wynosi 312 406 413 EUR (1 238 691 428 PLN). Środki zostały podzielone pomiędzy dwa poddziałania:

· 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, 

· 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych

Celem poddziałania jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej. Alokacja EFRR na poddziałanie 7.1.1 wynosi 227 406 413 EUR (901 666 428 PLN). W ramach poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs:

· 7 stycznia 2009 - 9 marca 2009.
Prawie 2/3 środków jest jednak zakontraktowana w ramach projektów kluczowych oraz PRS. 
W ramach przedmiotowego poddziałania realizowanych jest pięć projektów kluczowych, w tym jeden duży projekt przekazywany do KE:

1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice- szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania.

2. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935- głównym celem projektu jest dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego w Rybniku i Żorach do przyjęcia wzmożonego ruchu tranzytowego związanego z istniejącą autostradą A4 oraz budowaną autostradą A1. Termin realizacji projektu to 2008-2011 a koszt całkowity to 30,56 mln EUR, z czego maksymalne dofinansowanie to 20,69 mln EUR. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt składa się z czterech podprojektów, w ramach których zostały złożone oddzielne wnioski o dofinansowanie. Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i zostały wybrane do dofinansowania. W przypadku trzech podprojektów podpisano umowy o dofinansowanie, dla jednego trwa etap związany z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego łącznie dla 3 podprojektów zatwierdzono 7 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 5 165 659,76 EUR oraz 12 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 7 565 714,61 EUR.  
3. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - celem projektu jest budowa Drogi Głównej Południowej, która będzie ważnym elementem układu drogowego warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz umożliwi przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej części woj. śląskiego. Planowany termin realizacji projektu to 2009-2012, a koszt całkowity to 67,21 mln EUR, z czego maksymalne dofinansowanie to 36,85 mln EUR. 
Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt składa z dwóch podprojektów (etapów) realizowanych oddzielnie, w ramach których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. Projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i zostały wybrane do dofinansowania. W przypadku jednego zadania podpisano umowę o dofinansowanie. Dla drugiego podprojektu trwa etap związany z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach tego podprojektu zatwierdzono 1 wniosek o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 252 205,81 EUR oraz 1 wniosek o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 34 180,89 EUR. Dla drugiego podprojektu trwa etap związany z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
4. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia / Niepodległości) w Bielsku – Białej- celem strategicznym projektu jest poprawa funkcjonalności istniejącego układu sieci dróg krajowych poprzez eliminację "wąskich gardeł" i przez to poprawa przejezdności i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2010 a koszt całkowity to 30,85 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 17,03 mln EUR. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę o dofinansowanie  z Beneficjentem. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2010 r. Szczegółowa realizacja projektu została zaprezentowana w pkt. 2.1.6.1 Sprawozdania.
5. Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III- realizacja budowy III etapu bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej bezpośrednio połączy budowany w ramach ZPORR II etap obwodnicy z drogą krajową nr 4, 94 i 88. Obwodnica zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną i włączona bezkolizyjnymi węzłami, poprzez przebudowane odcinki dróg, do regionalnego i krajowego systemu komunikacyjnego. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2011 a koszt całkowity to 21,37 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 16,48 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 16 czerwca.2008r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 5 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 5 317 298,18 EUR oraz 13 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 2 769 217,23 EUR.  
Dotychczas podpisano 15 umów o wartości dofinansowania EFRR 115 465 237 EUR (457 819 666 PLN) co stanowi 51%
 alokacji. Zakończono realizacji jednego projektu. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 167 585 402 EUR (664 476 120 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 69% i wysoką średnią wartość całkowitą projektu 11 172 360 EUR (44 298 408 PLN).

7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Celem poddziałania jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu uzupełniającej sieci drogowej. Alokacja EFRR na poddziałanie 7.1.2 wynosi 85 000 000 EUR (337 025 000 PLN). W ramach poddziałania odbyły się trzy z trzech zaplanowanych konkursów:

· 4 kwietnia 2008 – 4 czerwca 2008,
· 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji),
· 8 września 2009 - 6 listopada 2009.
Dodatkowo prawie połowa zakontraktowanych środków przeznaczona została na realizację  projektów w ramach PRS. 

Dotychczas podpisano 108 umów o wartości dofinansowania EFRR 74 544677 EUR (295 569 648 PLN) co stanowi 88% alokacji. Zakończono realizację 20 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 129 819 095 EUR (514 732 713 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 57% i średnią wartość całkowitą projektu 1 191000,75 EUR (4 722 318 PLN) – prawie dziesięciokrotnie niższą niż w poddziałaniu 7.1.1.
7.2 Transport publiczny

Celem działania jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób. Alokacja EFRR na działanie 7.2 wynosi 113 921 142 EUR  (451 697 328 PLN). W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs:

· 26 czerwca 2009- 26 sierpnia 2009

W ramach przedmiotowego działania realizowane są dwa projekty kluczowe:

1. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych- głównym celem projektu jest zakup 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych, a następnie udostępnienie ich przewoźnikowi kolejowemu do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych. Projekt realizowany jest w latach 2008-2011 a koszt całkowity to 47,03 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 27,30 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno- techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 1 lipca 2008 r. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.
2. Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice- projekt ma na celu uruchomienie szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy miastami aglomeracji, które będzie sprzyjało poprawie spójności społecznej i przestrzennej, zarówno w poszczególnych ośrodkach miejskich, jak i w całym województwie. Projekt realizowany jest w latach 2010-2012 a koszt całkowity to 12,15 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 10,29 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.
Dotychczas podpisano 11 umów o wartości dofinansowania EFRR 109 532466 EUR (434 296 228 PLN) co stanowi 96% alokacji. Nie zakończono realizacji ani jednego projektu. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 156 590 016 EUR (620 879 417 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 70% i bardzo wysoką średnią wartość całkowitą projektu 14 235 455 EUR (56 443 583 PLN).
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na beneficjentów
W związku ze specyfiką Priorytetu, w ramach którego większość środków została przeznaczona na realizacją projektów kluczowych głównymi beneficjentami są JST. Średnia wielkość projektu to 2,47 mln EUR. 
[image: image137.png]Rozklad projektoww podziale na beneficjentow

300 120
250 100
200 80
150 | \ 60
100 - n
\24
50 - 20
o - Lo

JST Podmioty, w ktorych wigkszos¢ udzialow
posiada JST lub zwigzek JST realizujace
zadania z zakresu transportu zbiorowego

=== Wartos¢ dofinansowania (w min EUR)

Liczba





Rysunek 137 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na beneficjentów (wartość i liczba)
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na obszary
Stan infrastruktury transportowej, będący głównym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy, jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Budowa strategicznych obiektów systemu transportu publicznego będzie decydująca z punktu widzenia międzynarodowych połączeń regionu. Znajduje to odzwierciedlenie w Priorytecie VII, który ukierunkowany jest m. in. na połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi. Komunikacja publiczna jest także składową systemu transportowego województwa, wywierającą istotny wpływ na sposób przemieszczania się jego mieszkańców oraz stanowi istotny element decydujący o możliwościach dostępu do regionalnych usług publicznych, zlokalizowanych głównie w centrach największych ośrodków miejskich regionu. W związku z powyższym  większość projektów realizowanych jest na obszarach miejskich.
[image: image138.png]o
=

Rozkladprojektoww podziale na obszar

98
\ )
\
miejski wiejski gorski

S Warto$¢ dofinansowania wmin EUR Liczba

120

100

80

60

40

20





Rysunek 138   Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na obszar  (wartość i liczba)

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na powiaty
W ramach Priorytetu VII najwięcej projektów realizowanych jest przez powiaty ziemskie, natomiast powiaty grodzkie realizują mniej projektów, ale kwotowo są one większe. W podziale na powiaty najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie żywieckim, natomiast największe dofinansowanie otrzymało miasto Częstochowa tj. 36 mln EUR. 
[image: image210.emf][image: image139.emf] [image: image140.emf]  [image: image141.emf]
Rysunek 139 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na powiaty
[image: image211.emf][image: image142.emf]
Rysunek 140 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu VII w podziale na powiaty
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na typ projektu
Rozkład projektów w podziale na typy projektów przedstawiono w poniższej tabeli. W ramach Priorytetu w poddziałaniu 7.1.1.  środki w większości zostały przeznaczone na realizację projektów związanych z budową i przebudową dróg wojewódzkich i dróg powiatowych. W ramach poddziałania 7.1.2. najwięcej realizowanych projektów dotyczy budowy i przebudowy dróg powiatowych niekwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1 i dróg gminnych, natomiast w ramach działaniu 7.2 realizowane projekty dotyczą zakupu i modernizacji taboru na potrzeby transportu kolejowego.
Tabela 24 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na typy projektów

	Typy projektów
	Liczba
	Wartość w EUR

	Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

	Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej

	1. Przebudowa dróg krajowych w zakresie zaakceptowanym przez Komisję Europejską.


	1
	16 936 272,66

	2. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich i wybranych dróg powiatowych stanowiących jednolite ciągi drogowe łączące dwie drogi krajowe, dwie drogi wojewódzkie lub drogę krajową z drogą wojewódzką.


	8
	56 956 198,77

	3. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ramach ciągów dróg określonych w pkt. 1.


	0
	0,00

	4. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych określonych w pkt. 2.


	1
	1 346 484,23

	5. Tworzenie obszarowych systemów                            
sterowania ruchem drogowym obejmujące 
ciągi drogowe określonych w pkt. 2


	0
	0,00

	Typ 2 i 3.
	1
	8 418 522,76

	Typ 2 i 4.
	4
	27 391 976,84

	Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
uzupełniającej kluczową sieć drogową

	1. Budowa i przebudowa dróg powiatowych niekwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1 i dróg gminnych.


	69
	39 318 752,89

	2. Budowa i przebudowa obiektów poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w ciągach dróg określonych w pkt. 1.


	5
	1 523 461,61

	3. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ramach ciągów dróg określonych w pkt. 1.


	2
	236 060,38

	4. Tworzenie obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym obejmujące ciągi drogowe określonych w pkt 1.


	0
	0,00

	Typ projektu  1 i 2.
	17
	15 471 660,77

	Typ projektu 1,2 i 3.
	9
	14 319 051,50

	Typ projektu 1 i 3. 
	5
	6 170 005,09

	Typ projektu 1 i 4. 
	1
	1 030 158,83

	Działanie 7.2. Transport publiczny

	1. Budowa, przebudowa i remont liniowej infrastruktury transportu publicznego (tramwajowej, trolejbusowej).


	1
	22 154 656,57

	2. Budowa, przebudowa i remont liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego (kolejowa).


	0
	0,00

	3. budowa, przebudowa i remont punktowej infrastruktury transportu publicznego służącej obsłudze pasażerów (np.: dworce za wyjątkiem kolejowych, terminale przesiadkowe, węzły komunikacyjne), za wyjątkiem obiektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast.


	0


	0,00

	4. Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu publicznego (tabor tramwajowy, trolejbusowy, autobusowy)
	3
	15 366 111,24

	5. Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu kolejowego.


	2
	45 020 781,84

	6. Wdrażanie zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym (m.in. bilety elektroniczne, dyspozytorskie systemy pozycjonowania pojazdów, elektroniczna informacja pasażerska, monitoring wizyjny).


	1
	1 706 696,54

	Typ projektu 2 i 6.
	1
	8 498 160,96

	Typ projektu 4 i 6. 
	3
	16 061 435,85


Źródło: dane pochodzą z LSI

Analiza wskaźnikowa
W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu VII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania

W Priorytecie VII 8 z ogólnej liczby 15 wskaźników produktu posiada realizację na poziomie zerowym. Największą realizację, odnosząc się do wartości docelowych dla roku 2010 wśród wskaźników produktu w Priorytecie, odnotowano dla wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: na obszarach wiejskich, dla którego wartość docelową zrealizowano na poziomie 343%.

Wśród wskaźników rezultatu 2 z 3 wskaźników posiada realizację na zerowym poziomie. Wskaźnik, który odnotował postęp w realizacji to wskaźnik Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych.

W przedmiotowym Priorytecie realizację wskaźników obrazujących długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg powierzono działaniu 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej. Wskaźniki Długość nowych dróg oraz Długość zmodernizowanych dróg dodatkowo posiadają podwskaźniki dot. dróg regionalnych, lokalnych i dróg lokalnych na obszarach wiejskich. Szacowana realizacja dla tych wskaźników wskazuje na dobrą prognozę jeśli chodzi o osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg (osiągnięcie 116% wartości docelowej w 2013 roku). Podwskaźnki dot. dróg regionalnych i lokalnych składające się na ogólną długość zrekonstruowanych dróg wskazują natomiast, że w przeważającej mierze projekty modernizacji dróg dotyczyły dróg lokalnych, czego skutkiem będzie osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg, w tym drogi lokalne już w 2011 roku, a ogółem szacowana realizacja wskazuje na osiągnięcie 137% wartości docelowej w 2013 r. Natomiast podwskaźnik Długość zrekonstruowanych dróg, w tym drogi regionalne posiada realizację na poziomie równym zero, jednak wartość szacowanej realizacji wskaźnika jest na bardzo niskim poziomie wynoszącym jedynie 8,3% wartości docelowej wskaźnika, co odpowiada 3,32 km zrekonstruowanej drogi regionalnej w 2013 r. Podwskaźnik ten realizowany jest wyłącznie w poddziałaniu 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, w którym zainteresowanie beneficjentów skupiło się w większej mierze na budowie nowych dróg. Obrazuje to szacowana realizacja w analogicznym do ww. podwskaźniku Długość nowych dróg, w tym drogi regionalne, która wyniosła 59% wartości docelowej.

Zakładane w podpisanych umowach o dofinansowanie wartości dla podwskaźnika Długość nowych dróg, w tym drogi lokalne wskazują natomiast na realizację na poziomie 34,5% wartości docelowej w 2012 r.

Jak pokazuje szacowana realizacja dla wskaźników dotyczących taboru komunikacji miejskiej i kolejowej wartości docelowych dla 2015 r. już w 2013 roku zostaną przekroczone.

Niezrealizowany zostanie natomiast wskaźnik Długość zrekonstruowanych linii kolejowych, w stosunku, do którego jedyny beneficjent mający realizować wskaźnik dokonał modyfikacji projektu, która obejmowała rezygnację z przeprowadzenia w ramach projektu rekonstrukcji przedmiotowej linii kolejowej. Niezrealizowanie powyższego projektu w zakresie w jakim planowano przełożyło się również na brak możliwości zrealizowania powiązanego wskaźnika rezultatu Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych.

W przypadku pozostałych wskaźników rezultatu szacowna realizacja wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych w chwili obecnej wynosi 38% wartości docelowej. W związku z planowanym przeznaczeniem środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego na konkursy z poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej można spodziewać się dalszego wzrostu wartości wskaźnika wynikającej z szacowanej realizacji.

Wskaźnik Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem odznacza się szacowaną realizacją, która znacząco przekracza wartość docelową wskaźnika.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie VII realizacja wskaźników Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej oraz Liczba zakupionego taboru kolejowego stanowi odpowiedź na słabą stronę - zły stan techniczny infrastruktury komunikacyjnej z obszaru infrastruktura transportowa. Szacowana realizacja wskaźników wskazuje na sfinansowanie ze środków Programu zakupu 90 jednostek transportu miejskiego i 13 jednostek transportu kolejowego co jest działaniem pożądanym zważywszy na wskazaną w analizie potrzebę.
W ramach Priorytetu VII realizowane są poniższe wskaźniki KE (Core Indicators):

· Liczba projektów z zakresu transportu,
· Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,
· Liczba kilometrów nowych dróg,
· Liczba kilometrów zrekonstruowanych dróg,
· Liczba kilometrów nowych i zmodernizowanych dróg,
· Liczba kilometrów zrekonstruowanych linii kolejowych,
· Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg,
· Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych dzięki budowie i modernizacji linii kolejowych,
· Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem.
Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu VII. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. 
[image: image143.png]300,00%

250,00%

200,00%

Realizacja wartosci docelowej okreslonejdla 2015 roku dla wskaZnikow produlitu

282,46%
137,06%.
115,60%
7 8.65%
14.27% 17,12%

8,29% 0,00%

iy
Liczba projektowz Diugos¢ drogiregionalie  drogilokalne, wtym: na obszarach
zakresutransportu  zrekonstruowanych wiejskich

drog, wtym:

@ESzacowanarealizacja- % wartosci docelowej

ORealizacja- % warto$ci docelowej





Rysunek 141 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VII
[image: image144.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow rezultatu

2500% 2273,24%
2000%
1500%
1000% 37.83% 0,02%
500%
0%
Osczednosé czasu nanowych i Dodatkoweprzewozy pasazerow
zrekonstruowanych drogach w komunikacji miejskiej z
przewozach pasazerskich i towarowych wykorzystaniem taboru objetego
wsparciem

mSzacowanarealizacja- % wartosci docelowej ORealizacja- % wartosci docelowej





Rysunek 142 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu VII
Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VII  w kontekście realizacji celów programu
W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu VII w województwie śląskim
:

· zrekonstruowano 35 km dróg, w tym 17 km dróg na obszarach wiejskich,
· wybudowano 13,42 km chodników,

· przebudowano 49 skrzyżowań 
· wybudowano 4 skrzyżowania,

· wybudowano 7,85 km ciągów pieszo- rowerowych
· kontynuacja DTŚ.

Konurbacja katowicka jest ważnym węzłem komunikacyjnym usytuowanym na przecięciu dwóch traktów o znaczeniu europejskim. Drogowy ruch tranzytowy, stanowi około 12% ruchu samochodowego wewnątrz zespołu miast, powinien być obsłużony przez system autostrad biegnących poza obszarem konurbacji. Pozostałe około 88% to ruch wewnętrzny oraz taki, którego źródła lub cele znajdują się wewnątrz skupiska miejskiego.
Kierunkiem dominującym w potokach ruchu, wynikającym również z ukształtowania zespołu miast jest kierunek wschód - zachód. Tak też przebiegają autostrada A-4  i Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice (częściowo już zrealizowana). Łącznie strumienie ruchu na kierunku wschód-zachód osiągają np. w Katowicach ok. 150 tys. pojazdów/dobę.
Do przeniesienia takiego potoku ruchu jeden szlak drogowy jest niewystarczający. Obie trasy pełnią odmienne zadania w układzie komunikacyjnym konurbacji. Podstawową funkcją autostrady jest obsługa ruchu dalekobieżnego, w tym tranzytu, w związku z czym ilość węzłów na odcinku Katowice-Gliwice ograniczono do sześciu. Drogowa Trasa Średnicowa obsługuje głównie ruch lokalny, dlatego na fragmencie o porównywalnej długości zaplanowano 26 węzłów. DTŚ przebiega od Katowic (od połączenia z istniejącą trasą Katowice - Sosnowiec - Będzin - Dąbrowa Górnicza – S-1) poprzez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską. Docelowo przebiegać będzie przez Zabrze i Gliwice, gdzie przewiduje się akcesję DTŚ do projektowanej autostrady A1.
Drogowa Trasa Średnicowa przebiega przez miasta:
· Katowice - obszar 164,5 km2, mieszkańców 329,6 tys. - 132,3 tys. samochodów osobowych,
· Chorzów - obszar 33,2 km2, mieszkańców 114,6 tys. - 32,4 tys. samochodów osobowych,
· Świętochłowice - obszar 13,2 km2, mieszkańców 56,4 tys. - 14,6 tys. samochodów osobowych,
· Ruda Śląska - obszar 77,7 km2, mieszkańców 147 tys. - 46,6 tys. samochodów osobowych,
· Zabrze - obszar 80,4 km2, mieszkańców 183,3 tys. - 59,5 tys. samochodów osobowych,
· Gliwice - obszar 133,7 km2, mieszkańców 192,5 tys. - 77,1 tys. samochodów osobowych.

Związku z powyższym w ramach RPO WSL planowana jest realizacja projektu pt. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, który ma celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. 
DTŚ przyczyni się również do dobrego skomunikowania ulic podstawowego układu komunikacyjnego poszczególnych miast z głównymi szlakami transportowymi, jakimi są autostrady A4 i A1. Realizacja projektu daje szansę na równomierny rozwój województwa, integrację społeczności, zmniejszenie obciążeń środowiska emisją spalin i hałasu poprzez skierowanie ruchu kołowego z ulic dzielnicowych i lokalnych na przystosowaną do większych obciążeń drogę regionalną.
Drogowa Trasa Średnicowa jest przykładem przedsięwzięcia o dużym znaczeniu komunikacyjnym i ekonomicznym dla silnie zurbanizowanego obszaru, jakim jest województwo śląskie, a jej wpływ realizuje się nie tylko w skali jednego miasta, ale w obszarze kilku położonych obok siebie ośrodków. 
Poniżej zamieszczono mapę na której rozmieszczono wybudowane i przebudowane drogi w regionie w ramach RPO WSL i dodatkowo w ramach PO IiŚ. Z analizy wynika, że projekty drogowe o znaczeniu krajowym realizowane są w ramach PO IiŚ, natomiast mniejsze o znaczeniu regionalnym lub lokalnym w ramach RPO WSL. 
[image: image145.emf]
Rysunek 143 Mapa wybudowanych i przebudowanych dróg w regionie 
Położenie województwa śląskiego oraz określony w strategii województwa profil jego przyszłego rozwoju wskazują na kluczowe znaczenie w tym procesie infrastruktury transportowej i jej właściwego kształtowania. Z jednej strony dostępność transportowa jest istotnym czynnikiem atrakcyjności inwestycyjnej i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, z drugiej strony stanowi ważny wyznacznik jakości życia mieszkańców i możliwości ich rozwoju. Przez obszar województwa przebiega Autostrada A4, znajdująca się w paneuropejskim korytarzu transportowym nr III oraz planowana Autostrada A1, która dla Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) stanowi projekt priorytetowy nr 25. 
Kluczowe znaczenie dla budowy zrównoważonego systemu transportowego oraz optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury będzie miało zintegrowanie regionalnej i lokalnej sieci drogowej z planowaną Autostradą A1 oraz istniejącą Autostradą A4. Uzupełnieniem infrastruktury drogowej w ramach systemu transportowego jest transport publiczny. Jego rola odnosi się do poprawy spójności społecznej i przestrzennej w poszczególnych ośrodkach miejskich, a także utworzenia szybkich połączeń poprawiających spójność całego województwa. 
Sieć transportowa województwa śląskiego, choć gęsta i dobrze rozbudowana, jest mocno obciążona i zużyta. Stan techniczny infrastruktury drogowej znacznie obniża parametry eksploatacyjne. Przywrócenie potencjalnej drożności dróg wymaga licznych napraw i remontów.
Dlatego celem szczegółowym osi priorytetowej jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

W ramach przedmiotowego priorytetu preferowane są przedsięwzięcia uwzględniające przystosowania obiektów użyteczności publicznej oraz komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach Priorytetu VII wdrażane jest m.in. poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, które jest zogniskowane na kluczowych elementach sieci drogowej regionu, pozostających w gestii samorządowej. Szczególne znaczenie na osiągnięcie celu poddziałania 7.1.1 ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi. Jednym z kryteriów wyboru projektów w ramach ww. poddziałania jest Komplementarność projektu względem sieci TEN-T. W ramach Priorytetu realizowane jest także poddziałanie 7.1.2, które stanowi uzupełnienie ww. poddziałania, a które koncentruje się na infrastrukturze drogowej stanowiącej uzupełnienie względem kluczowej sieci dróg regionalnych. Projekt może się kwalifikować wyłącznie do jednego z poddziałań, w zależności od swojej charakterystyki. W zakresie transportu bardzo ważne inwestycje, które są realizowane w ramach RPO WSL i zapewniają synergię pomiędzy inwestycjami regionalnymi i krajowymi są realizowane w ramach poddziałania 7.1.1 jako projekty kluczowe. Przykładem takiego projektu jest Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935, którego głównym celem jest dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego w Rybniku i Żorach do przyjęcia wzmożonego ruchu tranzytowego związanego z istniejącą autostradą A4 oraz budowaną autostradą A1. 
W załączniku nr X do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione projekty komplementarne w zakresie transportu.

Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu VII
Bezpieczniej, bardziej dostępnie i komfortowo

[image: image212.emf]Tytuł projektu: Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia, Powstańców w Siemianowicach Śląskich.

Beneficjent: Miasto Siemianowice Śląskie

Całkowita wartość projektu: 450 812,48 EUR.

Kwota dofinansowania: 320 787 EUR. 
Opis projektu: Główny ruch tranzytowy przebiega przez centrum miasta Siemianowice Śląskie. Skrzyżowanie w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia, Powstańców zapewnia połączenie dróg miasta Siemianowice Śląskie z głównymi trasami komunikacyjnymi prowadzącymi do Katowic, Chorzowa, Bytomia, Piekar Śląskich, Czeladzi, Sosnowca, Pyrzowic. Stanowi ważny element komunikacyjny, zapewniający dostęp do jednostek gospodarczych i społecznych. Dotychczas skrzyżowanie charakteryzowało się dużą kolizyjnością. Ze względu na lokalizację skrzyżowania w newralgicznym punkcie centrum miasta odbywał się tu intensywny ruch pojazdów i pieszych. Powodowało to nadmierne wydłużenie czasu przejazdu, zwiększone ryzyko wypadków i kolizji, a także utrudnienie dostępu do głównych tras wylotowych miasta oraz do ważnych obiektów przemysłowych.
Podjęto zatem działania zmierzające do modernizacji skrzyżowania. Celem modernizacji było udrożnienie sieci drogowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa użytkowników i zapewnienie dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową w Aglomeracji Śląskiej. W ramach inwestycji wykonano nowe jednopoziomowe skrzyżowanie typu rondo w miejsce obecnego. Wybudowano odwodnienie, przebudowano sieć wodociągową, przebudowano chodniki dla pieszych, wybudowano oświetlenie, przebudowano przejścia dla pieszych, a także wykonano zatoki i parkingi.

W swym zakresie projekt w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, kierujących pojazdami i pasażerów, poprawy płynności ruchu i udrożnienia funkcjonowania obecnego skrzyżowania. W dłuższej perspektywie wpłynie na zmniejszenie negatywnych skutków emisji spalin do atmosfery.

Informacja nt. planowanych zmian alokacji środków w priorytecie
W związku z zakończonym procesem podziału Krajowej Rezerwy Wykonania i środków dostosowania technicznego, planowana jest zmiana alokacji w ramach przedmiotowego Priorytetu, jednak decyzja dot. wysokości kwoty zostanie podjęta w kolejnym okresie sprawozdawczym. Szczegółowe informacje nt. podziału KRW zostały omówione w punkcie 2.8 niniejszego Sprawozdania.
Analiza wkładu Priorytetu VII w realizację celów Strategii Lizbońskiej

Priorytet VII przyczynia się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej w szczególności poprzez modernizację i rozbudowę sieci drogowej, szczególne znaczenie ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi. Zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Komisji 1828/2006 działania realizowane w ramach priorytetu wpisują się w cztery kategorie interwencji (13,16,28,52), które przyczyniają się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej.
W ramach priorytetu VII 19% środków tj. 80 005 255 EUR zostało przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Wartość środków pochodzących z UE wpisujących się w cele Strategii Lizbońskiej, na podstawie podpisanych umów z beneficjentami od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego, wynosi 65 511 684,23 EUR. Wartość ww. środków w podziale na kategorie interwencji przedstawia się następująco:
Tabela 25 Realizacja Priorytetu VII w zakresie realizacji celów SL

	kategoria
	założenia
	realizacja
	%

	13
	10 000 000
	1 706 696,54
	17%

	16
	21 831 638
	10 339 389,90
	47%

	
	
	
	

	28
	6 966 398
	0,00
	0%

	52
	54 306 202
	53 465 597,79
	98%


Dotychczas kontraktacja miała miejsce w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym (kategoria 13), budowy, przebudowy i remontu liniowej i punktowej infrastruktury  kolejowego transportu publicznego (kategoria 16) oraz promowania czystego transportu miejskiego (kategoria 52). Natomiast ze względu na brak zainteresowania ze strony beneficjentów, którzy nie złożyli żadnego projektu o dofinansowanie w zakresie tworzenia obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym (kategoria 28), kontraktacja  jest na poziomie zerowym. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VII wpisują się w priorytet i działanie Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011:

· Priorytet Innowacyjna gospodarka – działanie 4 Zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej.
Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne dot. wsparcia w ramach przedmiotowego Priorytetu.

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania.
W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – financingu, szczegóły przedstawiono w pkt. 2.6.3 niniejszego Sprawozdania. 

W wyniku przyznania województwu śląskiemu dodatkowych środków pochodzących z mechanizmów Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) i dostosowania technicznego, alokacja RPO WSL została powiększona. IZ RPO WSL w związku z powyższym planuje przeznaczyć dodatkowe środki na infrastrukturę drogową o znaczeniu regionalnym. 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej:

· analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu VII,
· zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy projektów,

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu:
· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów Priorytetu VII,

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
3.7.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego indykatywnym harmonogramem konkursów w roku 2010 w ramach priorytetu VII Transport nie przewidziano żadnego naboru wniosków. Brak konkursów skutkuje brakiem problemów na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na kwestię związaną z wdrażaniem priorytetu VII Transport: ze względu na brak zainteresowania ze strony beneficjentów realizacją inwestycji opartych na kategorii interwencji nr 28 Inteligentne systemy transportowe, niemożliwym jest osiągnięcie wskaźników związanych z ww. kategorią.

3.8 Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna 
3.8.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

W załączniku nr IV został przedstawiony postęp rzeczowy przedmiotowego Priorytetu.

Analiza jakościowa

Celem głównym Priorytetu VIII jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W ramach priorytetu wspierane są projekty w zakresie szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej i infrastruktury kształcenia ustawicznego.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

· 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,
· 8.2 Infrastruktura placówek oświaty,
· 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego.
Na realizację Priorytetu VIII alokowano 82 480 000 EUR  (327 033 200 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 4,8% wartości Programu.

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu VIII do realizacji zatwierdzono 76 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
 75 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 76 projektów o wartości dofinansowania z UE 72 mln EUR (88% alokacji na Priorytet). 
We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 27 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 33% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 25 mln EUR, co stanowi 30% alokacji przeznaczonej na Priorytet. W ramach Priorytetu nie pozostało już żadnych konkursów do ogłoszenia.

[image: image146.png]o
=

Realizacja Priorytetu VIII od uruchomienia Programu

295
/ 278
\7 6 76 /
‘Whioskipo Zatwierdzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej wnioski o umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC
=t Wartos¢wmin EUR Liczba





Rysunek 144 Realizacja Priorytetu VIII od uruchomienia Programu 
W 2010 roku nie przeprowadzano żadnej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, iż wszystkie konkursy w ramach przedmiotowego Priorytetu zostały ogłoszone już wcześniej i oceny formalne zostały zakończone przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego. W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem1 zatwierdzonych wniosków wyniosła 69 mln EUR. Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów zwiększyła się o 18 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 54 mln EUR, co stanowi 71,05% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu. 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 23 mln EUR, co stanowi 6,70% wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.
Do końca 2009 r. w ramach Priorytetu wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie i wybrane do dofinansowania. 
[image: image147.png]Realizacja Priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym

Zatwierdzone Podpisaneumowy Wnioski o platno$¢ Deklaracje
wnioski o zatwierdozneprzez
dofinansowanie Ic
st Wartos¢ wmin EUR Liczba





Rysunek 145  Realizacja Priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym
W ramach Priorytetu VIII występują dwie procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa i indywidualna. 
W ramach ścieżki indywidualnej poziom kontraktacji i płatności nieznacznie zmienił w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Spowodowane jest to faktem, iż w ramach Priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy, który składa się z dwóch zadań (podprojektów) realizowanych oddzielnie. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowę tylko w przypadku jednego podprojektu,  natomiast drugi podprojekt jest w trakcie oceny. 
Realizacja Priorytetu VIII biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest na bardzo wysokim poziomie. Wzrost kontraktacji i płatności w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest duży. Zaistniała sytuacja związana jest z faktem, iż IZ RPO WSL ogłosiła już wszystkie konkursy w ramach przedmiotowego Priorytetu i większość umów o dofinansowanie została już podpisana  i z czasem poziom płatności będzie znacznie wzrastał.
[image: image148.png]Postep wdrazania Priorytetu VIII w podziale na sciezki wyboru
projektow (% wykorzystania alokacji)

104032972

80000 000,00

70000 000,00

60000 000,00

50000 000,00

841023975

40000 000,00
30000 000,00
20000 000,00 695301,48  694800,85
10000 000,00 —
0,00 +
Konkursy Projekty kluczowe

M Kontraktacja M Platnosci





Rysunek 146  Postęp realizacji Priorytetu VIII w podziale na ścieżki konkursowe; źródło LSI

Do końca 2009 roku IZ RPO WSL ogłosiła konkursy na całą alokację przeznaczoną na ścieżkę konkursową, w związku z powyższym w okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony żaden konkurs. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs, który został ogłoszony w 2009 roku dla działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Duże zainteresowanie wśród beneficjentów spowodowało, iż poziom złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczył trzykrotnie poziom alokacji przewidzianej na ten konkurs. Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI do niniejszego Sprawozdania.
[image: image149.png]Ogloszone konkursy (wartos¢w min EUR i liczha)

2 440-000-00

80000 000,00

60000 000,00

40000 000,00

20000 000,00

0,00

®oduruchomieniaprogramu = okres sprawozdawezy  mplanowanekonkursy





Rysunek 147  Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów
W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania:
8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym. Alokacja EFRR na działanie 8.1 wynosi 48 740 000 EUR (193 254 100 PLN). 

W ramach działania odbyły się dwa z zaplanowanych dwóch konkursów:

· 6 lutego 2009 – 6 maja 2009,

· 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji).

W ramach przedmiotowego działania realizowany jest jeden projekt kluczowy:

Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie - głównym celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz stworzenie warunków do kreowania społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, polepszenie sytuacji studentów na rynku pracy, stworzenie wyróżniającego się w skali regionu i kraju ośrodka naukowego – w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, co w konsekwencji spowoduje wzrost atrakcyjności i wartości inwestycyjnej Częstochowy i regionu dla potencjalnych inwestorów. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2012 a koszt całkowity to 11,74 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 9,88 mln EUR. W 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt składa się z dwóch zadań (podprojektów) realizowanych oddzielnie, w ramach których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. W przypadku jednego z podprojektów podpisano już umowę o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach tego podprojektu zatwierdzono 1 wniosek o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 450 189,15 EUR oraz 2 wnioski o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 694 862,10 EUR.  Drugi podprojekt został złożony i jest w trakcie oceny. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie podpisana z nim umowa o dofinansowanie.
Dotychczas w ramach działania podpisano 30 umów o wartości dofinansowania EFRR 39 014 531 EUR (154 692 617 PLN) co stanowi 80% alokacji. Zakończono realizację 5 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 49 448 066 EUR (196 061 582 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 79% i średnią wartość całkowitą projektu 1 648 268 EUR (6 535 386 PLN).

8.2 Infrastruktura placówek oświaty

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Alokacja EFRR na działanie 8.2 wynosi 24 614 000 EUR (97 594 510 PLN). W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs:
· 4 kwietnia 2008 – 4 czerwca 2008.
Dotychczas podpisano 32 umowy o wartości dofinansowania EFRR 23 588 206 EUR (93 527 239 PLN) co stanowi 96% alokacji. Zakończono realizację 1 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 30 185 001 EUR (119 683 530 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 78% i średnią wartość całkowitą projektu 943 281 EUR (3 740 110 PLN).
8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego. Alokacja EFRR na działanie 8.3 wynosi 9 125 000 EUR (36 180 625 PLN). W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs:
· 7 stycznia 2009 - 9 marca 2009.
W działaniu podpisano 14 umów o wartości dofinansowania EFRR 9 170 746 EUR (36 362 010 PLN) co stanowi ponad 100% alokacji. Zakończono realizację 3 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 10 967 988 EUR (43 488 074 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 84% (czyli w zasadzie wszystkie koszty w projektach zostały zmieszczone w kwalifikowanych, nie był realizowany żaden element dodatkowy) i średnią wartość całkowitą projektu 783 427 EUR (3 106 291 PLN) – nieco niższą niż w przypadku placówek oświaty.

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na beneficjentów
W związku ze specyfiką Priorytetu głównymi beneficjentami są uczelnie wyższe i JST. 
Średnia wielkość projektu w przypadku uczelni wyższych to 1,39 mln EUR oraz 0,65 mln EUR w ramach projektów, których beneficjentami są JST.
W przypadku uczelni wyższych najwięcej dofinansowania otrzymały uczelnie wyższe o profilu technicznym. Istniejący potencjał gospodarczy województwa śląskiego może stanowić podstawę do rozwoju dotychczasowych i kreowania nowych specjalności województwa, m.in. przetwórstwa przemysłowego, informatyki, automatyki, telekomunikacji, elektroniki, przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, farmacji, specjalistycznych usług medycznych i rehabilitacyjnych, inżynierii materiałowej, biotechnologii i technologii ochrony środowiska. Rozwój szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem uczelni technicznych niewątpliwie  przyczyni się do rozwoju całego regionu. 

[image: image150.png]Rozklad projektoww podziale na beneficjentow

uczelnie JS jednostki szkolylub  stowarzyszenia  KkoScioly
wyzsze naukowe placoki
o$wiatowe

==t Warto$¢ dofinansowania (w mln EUR)

Liczba

[SRE
S 5





Rysunek 148 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na beneficjentów (wartość i liczba)

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na obszarach

Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców pozwoli na sprostanie wyzwaniom rynku pracy. Wymaga to rozwoju szkolnictwa, szczególnie na poziomie wyższym. 
Dobrze rozbudowana sieć uczelni wyższych oraz duża koncentracja wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-technicznej są podstawą tworzenia kapitału intelektualnego w regionie. Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących ośrodków akademickich, w szczególności ośrodków regionalnych oraz wspieranie współpracy środowiska akademickiego z uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą pozwoli na zwiększenie i wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu. 
Znajduje to odzwierciedlenie w priorytecie VIII, który ukierunkowany jest m. in. na wzrost dostępności i poprawę warunków kształcenia na poziomie wyższym. W ramach Priorytetu VIII jedną z grup, które stanowią większość wśród beneficjentów to uczelnie wyższe, które na ogół znajdują się w dużych ośrodkach miejskich. W związku z powyższym  większość projektów realizowanych jest na obszarach miejskich.
[image: image151.png]Rozkladprojektoww podziale na obszar

65
\10 1
[R— 027
T T
miejski wiejski gorski

st Wartos¢ dofinansowania w min EUR. Liczba





Rysunek 149 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na obszar  (wartość i liczba)
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na powiaty

W ramach Priorytetu VIII najwięcej projektów realizowanych jest przez powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu), które kwotowo są największe. Największe dofinansowanie otrzyma miasto Katowice tj. 13 mln EUR, z czego ponad 10 mln EUR zostanie przeznaczonych na uczelnie wyższe. 
Szkolnictwo wyższe oraz wysoki poziom kształcenia studentów jest podstawą rozwoju województwa śląskiego, co znajduje odzwierciedlenie w celu szczegółowym Programu, który ukierunkowany jest na rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego.
W podziale na powiaty ziemskie najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie cieszyńskim i pszczyńskim. 
[image: image213.emf][image: image152.emf]
Rysunek 150 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na powiaty
[image: image214.emf][image: image153.emf]
Rysunek 151 Wartość dofinansowania projektów w realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na powiaty

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na typ projektu
W ramach Priorytetu działaniu 8.1. środki w większości zostały przeznaczone na budowę/przebudowę istniejących obiektów dydaktycznych dla uczelni. Projekty związane z budową/przedmową bardzo często powiązane były z innym celem jak np. zagospodarowanie otoczenia obiektu czy usuwane barier architektonicznych. W ramach działania 8.2. realizowane projekty podobnie jak w poprzednim działaniu dot. przebudowy/budowy obiektów dydaktycznych dla placówek oświatowy. W ramach działania 8.3 projekty dotyczyły głównie budowy/przebudowy obiektów dydaktycznych.
Tabela 26Rozkład projektów w podziale na typy projektów
	Typy projektów
	Liczba
	Wartość w EUR

	Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

	1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont istniejących obiektów dydaktycznych, w tym także laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych.


	2
	1 604 595,29

	2. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont obiektów sportowych w szkołach wyższych.


	0
	0,00

	3. Zagospodarowanie otoczenia obiektów w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt. 1-2.


	0
	0,00

	4. Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt. 1-2 w urządzenia dydaktyczne oraz inne pomoce naukowe.


	2
	170 225,24

	5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w szkołach wyższych, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania


	4
	4 134 415,42

	6. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt. 1-2 oraz ich otoczeniu.


	0
	0,00

	Typ projektu 1,2,3 i 4.
	1
	264 894,06

	Typ projektu 1,2,3,4 i 6.
	1
	5 043 687,04

	Typ projektu 1,2,4 i 6.
	1
	179 066,83

	Typ projektu 1,3 i 4.
	1
	962 150,45

	Typ projektu 1,3,4 i 6.
	3
	7 336 041,21

	Typ projektu 1 i 4.
	9
	11 559 840,21

	Typ projektu 1,4 i 6.
	6
	7 006 539,82

	Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty

	1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, remont i wyposażenie istniejących obiektów dydaktycznych (np. budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych).


	2
	879 434,68

	2. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) przebudowa, remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych.


	0
	0,00

	3. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) lub przebudowa i wyposażenie przyszkolnych obiektów sportowych (wyposażenie tylko jako integralna część projektu).


	3
	3 111 714,31

	4. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) lub przebudowa i kompleksowe wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek).


	0
	0,00

	5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania.


	0
	0,00

	6.Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 1-4 realizowanych w ramach działania.


	0
	0,00

	7. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt. 1-4 oraz ich otoczeniu.


	0
	0,00

	Typ projektu 1 i 2.
	1
	816 913,37

	Typ projektu 1,2,3,4,6 i 7.
	1
	940 001,12

	Typ projektu 1,2,3,4 i 7.
	1
	445 620,68

	Typ projektu 1,2 i 6.
	1
	1 287 605,30

	Typ projektu 1,2 i 7.
	1
	470 489,43

	Typ projektu  1,3.
	1
	936 295,90

	Typ projektu 1,3,4,6 i 7.
	1
	664 563,90

	Typ projektu 1,3,6 i 7.
	2
	2 046 704,90

	Typ projektu 1,3 i 7.
	1
	289 347,98

	Typ projektu 1,4,6 i7.
	1
	649 158,91

	Typ projektu 1 i 6.
	3
	1 933 464,50

	Typ projektu 1,6 i 7.
	1
	857 455,99

	Typ projektu 1  i 7.
	4
	1 606 677,27

	Typ projektu 3 i 6.
	4
	3 088 823,14

	Typ projektu 3,6 i 7.
	3
	2 267 505,78

	Typ projektu 4,6 i 7.
	1
	1 142 995,58

	Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego

	1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, remont i kompleksowe wyposażenie obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego.


	6
	3 002 621,70

	2. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt. 1.


	0
	0,00

	3. Wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego w sprzęt i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie nimi.


	0
	0,00

	Typ projektu 1 i 2.
	8
	6 036 781,15


Źródło: dane pochodzą z LSI

Analiza wskaźnikowa
W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu VIII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.
W Priorytecie VIII dla jednego wskaźnika produktu - Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego nie odnotowano żadnego postępu w realizacji. Wśród wskaźników produktu największą realizację odnotowano dla wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego, który osiągnął 325% wartości docelowej dla roku 2010, a 2 następne wskaźniki przekroczyły swoje wartości docelowe dla 2010 roku.

W Priorytecie wśród wszystkich 3 wskaźników rezultatu wystąpiła realizacja, a największa dla wskaźnika Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, który osiągnął 75% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2010.

Za realizację wskaźników w Priorytecie odpowiada postęp w trzech działaniach Priorytetu VIII. Wśród wskaźników, na które wpływ ma wyłącznie postęp w działaniu 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego zauważalne są tendencje wzrostowe, a w przypadku wskaźników: Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: infrastruktury szkolnictwa wyższego i Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego wartości z podpisanych umów o dofinansowanie wskazują na przekroczenie wartości docelowych wskaźników dla 2015. Wskaźnik rezultatu Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej jak wynika z szacowanej realizacji nie osiągnie swojej wartości docelowej dla 2015 roku, co może być jednak spowodowane przeszacowaną wartością docelową wskaźnika (165 000 osób), gdzie dla porównania w RPO Województwa Pomorskiego przy alokacji ok. dwukrotnie mniejszej (21 mln EUR) założono wartość wskaźnika 8 razy mniejszą (20 000). W POIiŚ przy alokacji ponad dziesięciokrotnie większej (588 mln EUR), wskaźnik oszacowano 5 razy niżej (30 000).

Natomiast postęp we wdrażaniu działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty ma jako jedyny wpływ na poziomie Priorytetu na realizację wskaźnika Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej. Szacowana realizacja tego wskaźnika wskazuje na osiągnięcie około 2/3 wartości docelowej dla 2015 roku.

Postęp we wdrażaniu wskaźników działania 8.2 ma natomiast znaczny wpływ na wzrost wskaźników, które zbiorczo obrazują postęp w Priorytecie t.j.

1. Liczba projektów z zakresu edukacji

2. Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem

3. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
W przypadku wskaźników Liczba projektów z zakresu edukacji i Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem prawidłowy udział działania 8.2 w osiągnięciu wartości docelowych dobrze obrazuje zestawienie wskaźników RPO WSL w podziale na działania i poddziałania stanowiące załącznik nr IV w części dotyczącej ww. wskaźników powyższego działania. Wskaźniki te jak wynika z prognoz na podstawie podpisanych umów przekroczą wyznaczone dla działania 8.2 wartości docelowe dla 2015 roku.

Dla wskaźnika Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego podobnie jak ma to miejsce w pozostałych priorytetach odnotowuje się problemy z realizacją, co wskazuje na możliwość nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku.

Wskaźniki powiązane z działaniem 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym dot. kształcenia ustawicznego i Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego zgodnie z szacowaną realizacją przekroczą swoje wartości docelowe dla 2015 roku.

Zważywszy na kontraktację dla działania 8.3 przekraczającą 100% alokacji i prognozę z podpisanych umów dla wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego poniżej wartości docelowej dla 2015 roku wskaźnika można się spodziewać jej nieosiągnięcia. Docelowa liczba projektów z zakresu infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego wydaje się być nieco przeszacowana, gdyż była niemożliwa do osiągnięcia nawet przy niewielkich wartościach projektów (średnia wartość całkowita projektu wyniosła 783 427,75 EUR).
Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie VIII realizacja wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem świadczy o wsparciu projektów mających za zadanie przeciwdziałać słabej stronie województwa - niedoinwestowanie infrastruktury. Szacowana realizacja wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem wskazuje na sfinansowanie ze środków Programu wsparcia dla 82 obiektów dydaktycznych.
W ramach Priorytetu VIII realizowane są poniższe wskaźniki KE (Core Indicators):

· Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,
· Liczba projektów z zakresu edukacji,

·  Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej.
Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu VIII. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. 
[image: image154.png]Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla
wskaztnikow produkitu

142.86%

160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%

0% +

Liczbaprojektéwz  Liczbaprojektéwz  Liczbaprojektowz
zakresu edukacji zakresu edukacji,w  zakresu edukacji,w
tym: infrastruktury  tym: infrastruktury
szkolnictwa wyzszego ksztalcenia
ustawicznego i
zawodowego

u Szacowanarealizacja- % warto$ci docelowej Realizacja- % wartosci docelowej





Rysunek 152 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VIII

[image: image155.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow produlitu

300% 269,23%

154,72%

142,86%

123,08%

100% 1,90%70,00%
50% 15,38%
0% -
Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
projektéwz  projektéwz  projektéwz  obiektow obiektow obiektow
zakresu zakresu zakresu  dydaktycznych dydaktycznych dydakty cznych
edukacji edukacji,w  edukacji, w objetych objetych objetych
tym: tym: wspardem  wspardem,w wspardem, w
infrastruktury infrastrukeury tym: dot. tym: dot.
szKolnictwa Ksztalcenia szKolnictwa Ksztalcenia
Wwyiszego  ustawicznegoi Wyiszego  ustawicznego
zawodowego

m Szacowanarealizacja- % warto$ci docelowej Realizacja- % wartosci docelowej





Rysunek 153 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VIII
[image: image156.png]Realizacjawartosci docelowej okreslonej dla 2015 roku dla wskaZnikow
rezultatu

250% 208,71%

Liczba studentéw

ctaia e Liczbauczniéw
Korzystajicychze korzystajacychze Liczha osob
wspartej infrastruktury N A€y korzystajacych ze
dukacyinei wspartej infrastruktury . »
edukacyjne) edukacyjnej wspartej infrastruktury

ksztalcenia ustawicznego

= Szacowanarealizacja- % wartosci docelowej Realizacja- % wartosci docelowej





Rysunek 154 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu VIII
Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VII  w kontekście realizacji celów programu
W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII w województwie śląskim
:

· wybudowano 1 700  m²  powierzchni budynków szkolnych,

· wybudowano 2 028,9 m² powierzchni obiektów sportowych,

· przystosowano 28 obiektów dydaktycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O randze województwa śląskiego i jego pozycji konkurencyjnej w kraju świadczy także siła ośrodków naukowo – badawczych i uczelni. Województwo to trzeci pod względem wielkości ośrodek naukowy w kraju. Województwo Śląskie sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz rozwojowi zainteresowań i talentów jego mieszkańców. W regionie można uczyć się przez całe życie - nie tylko w celu zdobywania kwalifikacji zawodowych, lecz również aby łatwiej osiągnąć wszechstronny rozwój osobowości. Różnorodna oferta edukacyjna kierowana jest zarówno do najmłodszych, jak również do seniorów, którzy aktywnie chcą spędzić jesień swego życia, m.in. w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Realizacja przez projekty założonego celu Priorytetu  tzn. stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy, przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy. 
Obecny rynek pracy w województwie śląskim wymaga stałego podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji. Spowodowane jest to zmianami zachodzącymi na rynku pracy na skutek restrukturyzacji tradycyjnej gospodarki. Rozwój najbardziej poszukiwanych kwalifikacji wymaga istnienia kompleksowego systemu edukacyjnego, w tym kształcenia ustawicznego, umożliwiającego podnoszenie posiadanych umiejętności oraz reorientację zawodową. 
Poprawie warunków kształcenia na poziomie wyższym służy m.in. wsparcie inwestycji realizowanych w ramach RPO WSL podnoszących jakość obiektów dydaktycznych i sportowych. 

W przypadku placówek oświatowych oraz rozwoju oferty kształcenia ustawicznego wsparcie zostaje skierowane na rozwój obiektów dydaktycznych, sportowych, bibliotek przyszkolnych oraz towarzyszącej im infrastruktury społeczno-edukacyjnej. W ramach Priorytetu dofinansowanie uzyskują projekty z zakresu komputerowego wspomagania zarządzania szkolnictwem, które pozwolą na koordynację działań oraz efektywniejsze kierowanie rozwojem placówek oświatowych i szkół wyższych. W ramach Priorytetu preferowane są przedsięwzięcia uwzględniające w swym zakresie przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym usuwanie barier architektonicznych, co przyczyni się do poprawy dostępności kształcenia na wszystkich poziomach dla osób niepełnosprawnych. Działania te przyczynią się do rozwoju gospodarczego regionu oraz wzmocnią jego atrakcyjność jako miejsca lokowania inwestycji. 
Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu VIII

Nowe gimnazjum w Żarkach

[image: image215.emf]Tytuł projektu: Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej.

Beneficjent: Gmina Żarki.
Całkowita wartość projektu: 1 498 877, 84 EUR.
Kwota dofinansowania: 816913 EUR.
Opis projektu: projekt polega na budowie jedynego Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z biblioteką przyszkolną – Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej, w celu poprawy dostępności do edukacji młodych mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprawy warunków nauczania. 
W nowopowstałym gimnazjum powstanie: 10 sal lekcyjnych, biblioteka z czytelnią, świetlicą oraz stołówka wraz z zapleczem kuchennym. Jest to budynek piętrowy powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącej sali sportowej, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek powstanie na terenie od lat do tego przeznaczonym na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej przy funkcjonującej sali gimnastycznej, wielofunkcyjnym boisku ze sztuczną nawierzchnią. 
W gimnazjum uczyć się będzie głównie młodzież z obszarów wiejskich, które są gorzej wyposażone w infrastrukturę edukacyjną, wyrównywanie szans dotyczyć będzie 262 uczniów. 
Gmina Żarki od początku powołania gimnazjów do życia borykała się z problemem lokalizacji tej szkoły. Do momentu powstania nowego gimnazjum warunki nauczania były bardzo trudne, gdyż mieściło się ono w dwóch niedostosowanych do pełnionej funkcji obiektach. Codziennie uczniowie musieli pokonywać bardzo ruchliwe skrzyżowanie z wąskim chodnikiem, pomimo nadzoru nauczyciela istniało duże prawdopodobieństwo wypadku. Realizacja projektu poprawi dostępności i jakość nauczania, wzrośnie także bezpieczeństwo uczniów. Planowane zakończenie rzeczowej realizacji projektu to styczeń 2011 r. 
Analiza wkładu Priorytetu VIII w realizację celów Strategii Lizbońskiej

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna wpisuje się w jedną kategorię interwencji (11), która realizuje założenia Strategii Lizbońskiej. Działania jakie są podejmowane w ramach priorytetu, a które przyczyniają się do realizacji założonych celów strategii to tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, w szkołach wyższych i placówkach kształcenia ustawicznego. W ramach priorytetu VIII 13% środków tj. 10 424 500 EUR zostało przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Wartość środków pochodzących z UE wpisujących się w cele Strategii Lizbońskiej, na podstawie podpisanych umów z beneficjentami od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego, wynosi 4 134 532,56 EUR. Wartość ww. środków w podziale na kategorie interwencji przedstawia się następująco:
Tabela 27 Realizacja Priorytetu VIII w zakresie realizacji celów SL
	kategoria
	założenia
	realizacja
	%

	11
	10 424 500
	4 134 532,56
	40%


W związku z tym, iż wszystkie umowy o dofinansowanie z Beneficjentami zostały już podpisane, realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach przedmiotowego priorytetu zwiększyła się znacznie w porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VIII wpisują się w priorytet i działanie Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011:

· Priorytet Aktywne społeczeństwo – działanie 1 Rozwój efektywnego systemu edukacji.
Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne dot. wsparcia w ramach przedmiotowego Priorytetu.

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania.
W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – financingu, szczegóły przedstawiono w pkt. 2.6.3 niniejszego Sprawozdania. 

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej:

· analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu VIII,
· zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy projektów,

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu:
· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów Priorytetu VIII,

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
3.8.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego indykatywnym harmonogramem konkursów w roku 2010 w ramach priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna nie przewidziano żadnego naboru wniosków. Brak konkursów skutkuje brakiem problemów na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

3.9 Priorytet IX- Zdrowie i rekreacja

3.9.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu.

Analiza jakościowa

Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

· 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, 

· 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego, 

· 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.

Na realizację Priorytetu IX alokowano 57 759 000 EUR  (229 014 435 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 3,4% wartości Programu.
Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu IX do realizacji zatwierdzono 156 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
 58 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 155 projektów o wartości dofinansowania z UE 54 mln EUR (93% alokacji na Priorytet). We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 32 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 55% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 29 mln EUR, co stanowi 50% alokacji przeznaczonej na Priorytet. 
[image: image157.png]160
140
120
100
80
60
40
20

Realizacja Priorytetu IX od uruchomienia Programu

467

‘Whioskipo Zatwierdzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej wnioski o umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC

s Wartos¢ w min EUR

Liczba





Rysunek 155 Realizacja Priorytetu IX od uruchomienia Programu
W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem1 zatwierdzonych wniosków wyniosła 16 mln EUR. Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów zwiększyła się o 2 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 40 mln EUR, co stanowi 74,07% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu. W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 23 mln EUR, co stanowi 6,70% wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.
[image: image158.png]Realizacja Priorytetu IX w okresie sprawozdawczym

344
‘Whioskipo Zatwierdzone Podpisaneumowy  Wnioskio Deklaracje
ocenie formalnej wnioski o platnos¢ zatwierdozne
dofinansowanie przezIC
= Warto$é w min EUR Liczba





Rysunek156  Realizacja Priorytetu IX w okresie sprawozdawczym
W ramach Priorytetu IX występuje tylko konkursowa procedura oceny i wyboru projektów. 
Realizacja Priorytetu IX biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest na wysokim poziomie. Wzrost kontraktacji jest znaczny w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Do końca okresu sprawozdawczego zakontraktowano 93% środków, które zostały przewidziane na alokację w ramach Priorytetu IX. 
Poziom płatności jest także na wyższym poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zaistniała sytuacja związana jest z faktem, iż IZ RPO WSL ogłosiła już wszystkie konkursy w ramach przedmiotowego Priorytetu, a realizacja projektów w ramach przedmiotowego Priorytetu idzie bardzo sprawnie.
[image: image159.png]Postep wdrazania Priorytetu IX w podziale na $cieiki oceny i wyboru
projektow (% wykorzystania alokacji)

60000 000,00
50000 000,00
40000 000,00
30000 000,00
20000 000,00
10000 000,00

0,00
EUR

53 604536,00

3216033073

55%

Kontraktacja

Platnosci

® Kontraktacja ™ Platnosci





Rysunek157  Postęp realizacji Priorytetu IX w podziale na ścieżkę konkursową; źródło LSI

W ramach Priorytetu IZ RPO WSL ogłosiła konkursy na całą zaplanowana alokację dla przedmiotowego Priorytetu. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs, który został ogłoszony w 2009 roku dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego. Duże zainteresowanie wśród beneficjentów spowodowało, iż poziom złożonych wniosków o dofinansowanie trzykrotnie przekroczył poziom alokacji przewidzianej na ten konkurs. Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI do niniejszego Sprawozdania.
[image: image160.png]Ogloszone konkursy (wartos¢w min EUR i liczha)

509 000,00

60000 000,00
50000 000,00
40000 000,00
30000 000,00
20000 000,00
10000 000,00

0,00

2700.000.00.

0,00

M oduruchomienia programu okres sprawozdawczy ®planowanekonkursy





Rysunek 158  Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów
W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania.
9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego. Alokacja EFRR na działanie 9.1 wynosi 26 076 973 EUR (103 395 198 PLN). W ramach działania odbyły się trzy z zaplanowanych trzech konkursów:
· 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji),

· 7 lipca 2009-7 września 2009,

· 28 września 2010 - 29 listopada 2010
.

Dotychczas podpisano 36 umów o wartości dofinansowania EFRR 23 569 014,12 EUR (93 451 141 PLN) co stanowi 90% alokacji. Zakończono realizację 17 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 35 888 477,17 EUR (142 297 812 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 66% i  średnią wartość całkowitą projektu 969 958,89 EUR (3 845 887 PLN).
9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego. Alokacja EFRR na działanie 9.2 wynosi 12 600 000 EUR (49 959 000 PLN). W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs:
· 4 marca 2008 - 5 maja 2008,

Dotychczas podpisano 67 umów o wartości dofinansowania EFRR 12 428 099,36 EUR (49 277 414 PLN) co stanowi 99% alokacji. Zakończono realizację 29 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 19 755 885,2 EUR (78 332 085 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 63% i średnią wartość całkowitą projektu 294 864,06 EUR (1 169 136 PLN).
9.3 Lokalna infrastruktura sportowa

Celem działania jest poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Alokacja EFRR na działanie 9.3 wynosi 19 082 027 EUR (75 660 237 PLN). W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs:
· 5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009.

W działaniu podpisano 52 umowy o wartości dofinansowania EFRR 17 607 422,44 EUR (69 813 430 PLN), co stanowi 92% alokacji. Zakończono realizację 5 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 44 488 068,34 EUR (176 395 191 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 40% (czyli w ramach działania generowana jest duża ilość dodatkowych środków własnych na realizację celu RPO) i średnią wartość całkowitą projektu 855 539,72 EUR (3 392 215 PLN).

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na beneficjentów
W związku ze specyfiką Priorytetu głównymi beneficjentami są JST i publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 
Średnia wielkość projektu w przypadku JST to 361 111 EUR oraz 411 764 EUR w ramach projektów, których beneficjentami są publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Ze względu na ograniczony dostęp do świadczeń medycznych, konieczna jest kompleksowa poprawa systemu leczenia zamkniętego i ambulatoryjnego. Wliczyć w to należy zarówno dostosowanie stanu technicznego istniejących placówek do wymagań prawnych, jak i wyposażenie tych placówek w odpowiedni sprzęt. 

[image: image161.png]Rozklad projektoww podziale na beneficjentow

2
51
28
3 1
Bl hsa O
JST publicznezaklady niepubliczne stowarzyszenia spoldzielnie
opiekizdrowotnej zaklady opieki mieszkaniowe
zdrowotnej

=== Warto$¢ dofinansowania (wmln EUR) Liczba





Rysunek159 Rozkład projektów  realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na beneficjentów (wartość i liczba)
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na obszary

Rozwój gospodarczy regionu musi być ściśle powiązany z poprawą jakości życia mieszkańców. Przyjazne warunki życia oznaczają m.in. powszechny i łatwy dostęp mieszkańców do opieki zdrowotnej. Zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej osobom pracującym pozwoli na wydłużenie czasu aktywności zawodowej oraz ograniczy wyłączanie osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych. 
Przejawem kompleksowego podejścia do zagadnienia zdrowia jest również wsparcie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych i poprawy jakości istniejących obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, dostępnych dla wszystkich mieszkańców regionu. Znajduje to odzwierciedlenie w priorytecie IX, który ukierunkowany jest na wspieranie działań w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej. 
W ramach priorytetu IX jedną z grup, które stanowią większość wśród beneficjentów to publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które na ogół znajdują się w ośrodkach miejskich. W związku z powyższym  większość projektów realizowanych jest na obszarach miejskich.
[image: image162.png]o
=

40

20

10

Rozkladprojektoww podziale na obszar

120

N\

\ 31

13

miejski

0 wiejski

= Wartos¢ dofinansowania wmin EUR ~ =——Liczba

gorski

140

120

100

80

60

40

20





Rysunek160   Rozkład projektów realizowanych Priorytetu IX w podziale na obszar (wartość i liczba)
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na powiaty
W ramach Priorytetu IX najwięcej projektów realizowanych jest przez powiaty ziemskie, natomiast powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu) realizują mniej projektów, ale kwotowo są one  większe. 
Największe dofinansowanie otrzymało miasto Katowice tj. 4,04 mln EUR. W podziale na powiaty ziemskie najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie cieszyńskim i żywieckim. 
[image: image163.emf]
Rysunek 161 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na powiaty
[image: image164.emf]
Rysunek 162 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu IX w podziale na powiaty

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na typ projektu
Rozkład projektów w podziale na typy projektów przedstawiono w poniższej tabeli. W ramach działań 9.1. i 9.2. środki w większości zostały przeznaczone na realizację projektów, które wpisują się w typ projektu 1 i 2, dot. rozbudowy obiektów ochrony zdrowia oraz modernizacji sprzętu medycznego. W ramach działania 9.3. najwięcej projektów dot. budowy, przebudowy otwartych obiektów sportowych.
Tabela 28 Rozkład projektów w podziale na typy projektów
	Typy projektów
	Liczba
	Wartość w EUR

	Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

	1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede wszystkim do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 


	7
	5 353 593,83

	2. Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń dla użytkowania zakupionego sprzętu.


	19
	11 104 791,36

	3. Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających. zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, a także specjalistycznego oprogramowania medycznego


	1
	214 014,44

	Typ projektu 1 i 2.
	9
	28 059 754,43

	Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego

	1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede wszystkim do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 


	17
	4 966 604,96

	2. Modernizacja sprzętu medycznego oraz zakup nowej aparatury medycznej.


	28
	2 963 426,67

	3. Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania oraz specjalistycznego oprogramowania medycznego. 


	5
	326 503,54

	Typy projektu 1 i 2.
	17
	4 285 293

	Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa

	1. Budowa (rozbudowa, przebudowa) i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki zdrowia oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem.


	40
	12 081 810,15

	2. Budowa (rozbudowa, przebudowa) i remont zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (baseny, hale sportowe) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem.


	9
	4 292 011,23

	Typ projektu 1 i 2.
	2
	1 007 121,45


Źródło: dane pochodzą z LSI

Analiza wskaźnikowa
W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu IX, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.
W Priorytecie IX nastąpił postęp w realizacji wszystkich 4 wskaźników produktu, a w stosunku do 3 z nich był to postęp przekraczający wartość docelową dla 2010 roku. Największą realizację, osiągając wartość stanowiącą 140% wartości docelowej dla 2010 roku, uzyskał wskaźnik Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: dot. wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

W okresie sprawozdawczym również dla wszystkich wskaźników rezultatu nastąpił postęp w realizacji. Największą realizację osiągnął wskaźnik Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu, którego realizacja wyniosła 136% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2010.

Jak wskazują prognozy z umów podpisanych do końca 2010 roku w Priorytecie IX swoją wartość docelową dla 2015 roku osiągnie wyłącznie wskaźnik Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem projektów z zakresu ochrony zdrowia, który jest jedynym wskaźnikiem obrazującym postęp rzeczowy działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa. Za gorszy stan realizacji wskaźników w Priorytecie IX odpowiadają działania z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia tj. działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego oraz 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego. 

Nieosiągnięcie wskaźników, a zwłaszcza wskaźników produktu „liczba projektów...” można uzasadnić przeszacowanymi wartościami docelowymi, w których szacowaniu nie uwzględniono specyfiki działania 9.1, w którym występują projekty o za wysokiej wartości (średnia wartość całkowita projektu równa 969 958 EUR) by zapewnić ich odpowiednią liczbę przy dostępnej na działanie alokacji.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie IX realizacja wskaźników Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny świadczy o wsparciu projektów mających za zadanie przeciwdziałać słabej stronie województwa Niedoinwestowanie i zły stan infrastruktury zdrowotnej. Szacowana realizacja wskaźnika wskazuje na sfinansowanie ze środków Programu wsparcia dla 174 ośrodków zdrowia.
W ramach Priorytetu IX realizowane są poniższe wskaźniki KE (Core Indicators):

· Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia,

·  Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu IX. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. 
[image: image165.png]duktu

ow prod

Realizacja wartosci docelowej okreslonejdla 2015 roku dla wskaZnik

102,35%

53.33%

33.33%

120,00%

100,00%
80,00%

60,00%

40,00%
20,00%
0,00%

Swm ipow
Pzads owesozruwpourz ouordnsez
quanfHezILLpow B M0y wouRT
oead owozpemoxdozad p L105
M EINOIPZ MOMPO.ISO B qZIT'T

oFoufOeuttogur
eayswzaao ds Lnpmyseagur
Jop moppload eqmrt

Realizacja- % wartosci docelowej

oFowz Apout wdzads
1imyee de ndwpz szt
J0p suk) M “eTmoapz Su0PO
nsa.opez 2 mopplord eazory

ermoapz Suopo
nsa.opez 2 mopplord eazory

B Szacowanarealizacja- % warto$ci docelowej





Rysunek 163 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu IX
[image: image166.png]Realizacja wartosci docelowej okreslonejdla 2015 roku dla wskainikow

rezultatu
219.17%

17,70%

Liczbaporadudzielonych Potencjalnaliczbabadan Liczba oséb
zwykorzystaniem specjalistycznych korzystajacychz

infrastruktury ochrony przeprowadzonychz infrastruktury sportowej
zdrowia objetej wykorzystaniem objetej wsparciem
wsparciem w ramach infrastruktury ochrony
programu zdrowia objetej

© Szacowanarealizacja- % warto$ci docelowej Realizacja- % wartosci docelowej





Rysunek 164 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu IX
Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu IX  w kontekście realizacji celów programu
W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu IX w województwie śląskim
:
· zakupiono 240 szt. sprzętu medycznego,

· doposażono 28 instytucji ochrony zdrowia,

· wyremontowano 69 gabinetów lekarskich,

· wyremontowano 15 budynków ochrony zdrowia,

· przystosowano 15 obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

· wybudowano 14 942  m²  powierzchni otwartych i zamkniętych obiektów sportowych.

Stan zdrowia jest istotnym wyznacznikiem jakości życia w regionie, wpływa również bezpośrednio na wartość zasobów ludzkich, w tym wydajność pracy. Kondycja zdrowotna mieszkańców województwa śląskiego jest znacznie gorsza, oceniając średnie wskaźniki zapadalności i umieralności chorobowej, niż mieszkańców pozostałej części kraju.
Przekłada się to również na wyraźnie krótszą średnią długość życia mieszkańców regionu. Występuje wyższy niż w innych regionach Polski stopień zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia, nowotworów, chorób zawodowych, chorób dróg oddechowych, zwłaszcza u dzieci. 
Wyraźnie widoczne są konsekwencje starzenia populacyjnego w postaci rosnącej liczby ludzi starszych i spadku liczby urodzeń. 
Jakość i dostępność infrastruktury lecznictwa zamkniętego w regionie jest niewystarczająca w stosunku do występujących potrzeb. Konieczna jest zarówno odnowa placówek, jak i lepsze wyposażenie ich w aparaturę i urządzenia diagnostyczne oraz służące terapii, ochronie życia i zdrowia pacjentów. 
Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń medycznych, a zwłaszcza podstawowych usług z zakresu ochrony zdrowia, konieczna jest kompleksowa poprawa systemu leczenia ambulatoryjnego. Wsparcia wymaga także tworzenie w ośrodkach zdrowia kompleksowych systemów zarządzania służbą zdrowia, warunkujących rozwój dostępu pacjentów do informacji i świadczeń medycznych drogą elektroniczną. Aktywny styl życia i podnoszenie sprawności fizycznej jest elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych i wpływa na poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu. Zmiana stylu życia mieszkańców wymaga jednak obok działań promocyjnych przede wszystkim zapewnienia atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego. 
Dlatego celem szczegółowym osi priorytetowej jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. Wsparcie uzyskają inwestycje z zakresu lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Rozbudowa oferty spędzania czasu wolnego i w konsekwencji zmiana stylu życia społeczności regionu przyczyni się do jej prawidłowego rozwoju, redukcji zachorowalności na choroby cywilizacyjne, minimalizacji kosztów opieki zdrowotnej i podwyższenia wartości kapitału społecznego.
Dzięki Funduszom Europejskim poprawie uległ stan infrastruktury lecznictwa zamkniętego, którą zmodernizowano i doposażono w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie. Ze względu na ograniczony dostęp do świadczeń medycznych, a zwłaszcza podstawowych usług z zakresu ochrony zdrowia, konieczna jest kompleksowa poprawa systemu leczenia ambulatoryjnego. 
Wsparcie uzyskały także inwestycje z zakresu lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, dzięki czemu zwiększyły się możliwości spędzania czasu wolnego, co w konsekwencji zmieni styl życia społeczności regionu, przyczyniając się do jej prawidłowego rozwoju, redukcji zachorowalności na choroby cywilizacyjne, minimalizacji kosztów opieki zdrowotnej i podwyższenia wartości kapitału społecznego.  

Przykłady projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX

Strefy dla aktywnych 

Tytuł projektu: Strefy Aktywności Rodzinnej.

Beneficjent: Miasto Katowice.

Całkowita wartość projektu: 377 195,38 EUR.
Kwota dofinansowania: 213 548,60 EUR.
Opis projektu: projekt polega na wydzieleniu i wykonaniu nowych 6 Stref Aktywności Rodzinnej w różnych miejscach, rozmieszczonych na terenie poszczególnych dzielnic miasta Katowice (dzielnice: Dąb, Osiedle Tysiąclecia, Wełnowiec, Piotrowice, Bogucice, Zawodzie). 
Strefy Aktywności Rodzinnej mają charakter integracyjny, ponieważ są one tak urządzone, aby mogły z nich korzystać nie tylko dzieci zdrowe ale i niepełnosprawne. Nowopowstałe Strefy Aktywności Rodzinnej są placami zabaw ze wszystkimi elementami i urządzeniami potrzebnymi dzieciom do zabawy, z wydzielonym obszarem do treningu i gier zespołowych (koszykówka, zestaw siłowni zewnętrznych) oraz posiadać będą osobne ścieżki zdrowia z odpowiednim sprzętem. Podłoże w miejscach tego wymagających, ze względu na wymogi bezpieczeństwa, wykonane jest z granulatu gumowego, amortyzującego upadek dziecka w czasie zabawy. Każda ze Stref Aktywności Rodzinnej pozwala na zapełnienie luki w podobne miejsca i obiekty oraz zapewnia możliwość korzystania znacznej liczbie osób, głównie dzieciom i ich opiekunom, a także dzieciom niepełnosprawnym.
Badania dla wszystkich
Tytuł projektu: Program Zero Barier dla wzrostu dostępności do wysokiej jakości usług ginekologicznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Sosnowcu.

Beneficjent: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.
Całkowita wartość projektu: 82 479,47 EUR.
Kwota dofinansowania: 70 107,54 EUR.
Opis projektu: przedmiotem Projektu jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej mającej na celu podniesienie jakości i dostępności wykonywanych podstawowych usług medycznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu - największa jednostka świadcząca usługi ambulatoryjne w mieście, obsługująca aż 1/3 mieszkańców – dzięki pieniądzom unijnym zakupił niezbędną, brakującą aparaturę medyczną. Jednostka wzbogaciła się o takie urządzenia, jak: USG wraz z aparaturą dostępową (wizyjną), fotele ginekologiczne, w tym jeden sterowany elektrycznie, lampy zabiegowe, aparaty UDT, aparat do KTG, negatoskop, lancetron. 
Sprzęty te umożliwiają wykonywanie nieinwazyjnych badań podstawowych i specjalistycznych, między innymi ocenę rozwoju płodu, wykrycie ewentualnych wad wrodzonych płodu, jak również diagnozę narządów zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci. Wyniki tych badań pozwalają na możliwie wczesne wykrywanie zmian chorobowych i nowotworowych, a w konsekwencji ich wczesne leczenie i uniknięcie powstawania w przyszłości niepełnosprawności. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet niepełnosprawnych, obarczonych podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z niepełnosprawnością. Zyskała także szeroka rzesza pacjentów, w tym szczególnie ci niezamożni, którzy dzięki inwestycji uzyskali możliwość nieodpłatnego korzystania z wysokiej klasy sprzętu medycznego, co do tej pory było dla nich często nieosiągalne ze względów finansowych.

Analiza wkładu Priorytetu IX w realizację celów Strategii Lizbońskiej

Priorytet IX wpisuje się w jedną kategorię interwencji (11), która realizuje założenia Strategii Lizbońskiej. Działania jakie będą podejmowane w ramach priorytetu, a które przyczyniają się w realizację założonych celów strategii to kompleksowe projekty informatyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej. W ramach priorytetu IX 10% środków tj. 5 759 000 EUR zostało przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Wartość środków wpisujących się w cele SL w podziale na kategorie interwencji przedstawia się następująco:
Tabela 29 Realizacja Priorytetu IX w zakresie realizacji celów SL
	kategoria
	założenia
	realizacja
	%

	11
	5 759 000
	540 517,97
	9,38%


W związku z faktem, iż prawie wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami zostały już podpisane, realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach przedmiotowego Priorytetu zwiększyła się w porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku. W związku z dużymi potrzebami w województwie w zakresie zdrowia oraz ograniczonymi środkami finansowymi beneficjentów, beneficjenci przejawiali słabe zainteresowanie w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych stąd taka mała realizacja celów SL. 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu IX wpisują się w priorytet i działanie Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011:

· Priorytet Aktywne społeczeństwo – działanie 6 Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (6.2 Zmiany w funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej).

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans i kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1. Sprawozdania.
IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie.
Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu IX
W drugim półroczu 2010 roku zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Badanie miało na celu ocenę wpływu zakupu sprzętu medycznego w ramach zrealizowanych projektów na zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług medycznych w województwie śląskim. 
Realizacja celu głównego badania została dokonana poprzez analizę funkcjonującej obecnie formy dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w ramach RPO WSL. W wyniku realizacji badania zostały zaproponowane następujące rekomendacje:

1. Wdrożenie systemu odpowiednich kryteriów oceny projektów w programie, realizowanym po 2013 r. 
2. Wprowadzenie kryterium oceny pod kątem nasycenia rynku usług wnioskowaną aparaturą medyczną w programie, realizowanym po 2013 r. 
3. Premiowanie podejmowania współpracy między kilkoma podmiotami w ramach systemu kryteriów oceny projektów, w programie realizowanym po 2013 r. 
4. Wdrożenie systemu odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu, oraz wprowadzenie wskaźników oddziaływania w programie, realizowanym po 2013 r. 
5. Niezbędne jest wskazanie obszarów ochrony zdrowia (wynikających z epidemiologii województwa) i zinwentaryzowanie potrzeb inwestycyjnych w tym obszarze. 
6. Celowe jest systematyczne monitorowanie relacji pomiędzy posiadanymi zasobami sprzętowymi, a planami inwestycyjnymi kluczowych instytucji ochrony zdrowia w województwie. 
Znaczna część rekomendacji dotyczy następnej perspektywy finansowej, w związku z tym proponowane rekomendacje mogą zostać wdrożone dopiero po 2013 roku. Ponadto ze względu na zakończenie realizacji powyższego badania ewaluacyjnego w grudniu 2010 roku proces konsultowania rekomendacji odbędzie się w następnym okresie sprawozdawczym. 
Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej:

· analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu IX.
· zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy projektów,

· zaprezentowanie projektów realizowanego w ramach przedmiotowego Priorytetu.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu:

· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów Priorytetu IX,

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.
3.9.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W 2010 r. przeprowadzono tylko jeden konkurs, tj. w ramach działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe). Przewidziana alokacja finansowa na powyższy konkurs nie została w pełni wykorzystana, co jest wynikiem stosunkowo niewielkiej liczby uzdrowisk funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. 

Sygnalizujemy również problem dotyczący kwestii monitorowania poziomu wsparcia w przypadku projektów z zakresu ochrony zdrowia, związany z kontraktami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Beneficjent, na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej miał obowiązek określić procent przychodów pochodzący z usług realizowanych w ramach kontraktu z  Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne, a także założyć w jakim procencie przedmiot projektu będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Ze względu na fakt, iż niejednokrotnie stanowiło to podstawę do określenia poziomu dofinansowania poprzez zastosowanie tzw. zasady proporcjonalności, istnieje ryzyko, iż poziom dofinansowania – w przypadku, jeśli założenia dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu nie będą pokrywać się ze stanem faktycznym (a umowy na realizację określonych świadczeń medycznych podpisywane są najczęściej na rok) – będzie on ulegał zmianie. Wskazana trudność odnosi się również do kwestii sposobu monitorowania i kontroli procentu wykorzystywania przedmiotu projektu, założonego na etapie aplikowania, a mogącego ulec – zgodnie z powyższym – zmianie. 

3.1 Priorytet X – Pomoc techniczna
3.10.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu.

Analiza jakościowa

Celem głównym Priorytetu X jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W ramach priorytetu wspierane będą procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO, działania mające na celu zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja odnośnie Programu.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

· 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania,

· 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.

Na realizację Priorytetu  X alokowano 43 000 000 EUR (70 495 000 PLN) pochodzących z EFRR, co stanowi 2,5% wartości Programu.
Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu X do realizacji zatwierdzono 15 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
 15 mln EUR przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 15 projektów o wartości dofinansowania z UE 12 mln EUR (28% alokacji na Priorytet). Różnica w wartości wniosków zatwierdzonych a podpisanych umów wynika z faktu, iż projekty pomocy technicznej są projektami rocznymi, których realizacja rzeczowa i finansowa upływa 31 grudnia. Dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego i zarazem budżetowego znana jest dokładna wartość poniesionych wydatków w ramach projektu. Dlatego po zakończonej realizacji projektu Roczny Plan Działań przygotowywana jest jego aktualizacja dostosowująca wartość projektu do rzeczywiście poniesionych wydatków. Dzięki aktualizacji RPD istnieje możliwość precyzyjnego określenia limitu dostępnych środków do zakontraktowania w poszczególnych działaniach Priorytetu X, a tym samym sprawnej i precyzyjnej realizacji RPO WSL.

 We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 9 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 21% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 9 mln EUR, co stanowi 21% alokacji przeznaczonej na Priorytet. 

[image: image167.png]16
14
12

SN s o ®

Realizacja Priorytetu X od uruchomienia Programu

1 56
‘Whioskipo Zatwierdzone Podpisane ‘Whnioski o Deklaracje
ocenie formalnej wnioski o umowy platnos¢ zatwierdzone
dofinansowanie przezIC
s Wartos¢ w min EUR Liczba

180
160
140
120
100
80
60
40
20





Rysunek165 Realizacja Priorytetu X od uruchomienia Programu 

W 2010 roku nie przeprowadzano żadnej oceny formalnej złożonych wniosków o dofinansowanie oraz nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 4 mln EUR, co stanowi 33,33% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu. 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 5 mln EUR, co stanowi 1,45% wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.

[image: image168.png]o

Realizacja Priorytetu X w okresie sprawozdawczym

70
/.

/

/

/

Podpisane umowy ‘Whioski o platnosé Deklaracjezatwierdozne przez
Ic

S Wartos¢ w min EUR Liczba





Rysunek 166  Realizacja Priorytetu X  w okresie sprawozdawczym
W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania.
10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 

Celem działania jest zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania RPO. Alokacja EFRR na działanie 10.1 wynosi 39 000 000 EUR (154 635 000 PLN). 

Dotychczas podpisano 8 umów / decyzji o wartości dofinansowania EFRR 11 969143,00 EUR (47 457 652 PLN), co stanowi 31% alokacji. 
10.2 Działania informacyjne i promocyjne

Celem działania jest upowszechnienie rezultatów realizacji RPO. Alokacja EFRR na działanie 10.2 wynosi 4 000 000 EUR (15 860 000 PLN). 

Dotychczas podpisano 7 umów / decyzji o wartości dofinansowania EFRR 1 390 645,14 EUR (5 513 908 PLN), co stanowi 35% alokacji. 

Szczegółowe informacje dot. realizacji przedmiotowego Priorytetu zostały przedstawione w 6 pkt.  niniejszego Sprawozdania.
Analiza wskaźnikowa
W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu X, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.
Wśród wskaźników produktu Priorytetu X w przypadku 5 z ogólnej liczby 7 wskaźników osiągnięta została wartość docelowa dla 2010 roku. Najwyższą realizację uzyskał wskaźnik Liczba zakupionego sprzętu komputerowego osiągając 309% celu z 2010 roku.

Jedyny wskaźnik rezultatu dla Priorytetu Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO odnotował wartość realizacji odpowiadającą 65% wartości docelowej dla 2010 roku.

Szacowana realizacja wskazuje na zadowalające efekty wdrażania działania 10.1 i związanych z nim wskaźników Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO, Liczba zakupionego sprzętu komputerowego i Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programów. W przypadku dwóch pierwszych już w okresie sprawozdawczym znacząco przekroczone zostały wartości docelowe wskaźników dla 2015 roku, co wynikało z konieczności zwiększenia liczby osób zatrudnionych do obsługi RPO WSL zarówno w Instytucji Zarządzającej RPO WSL jak i IP2 RPO WSL w związku ze zwiększeniem w stosunku do planowanych i przewidzianych prawem w 2007 roku, kompetencji. 

W przypadku wskaźników mapujących się z działania 10.2, w tym jedynego wskaźnika rezultatu Priorytetu X Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO, realizacja nie przebiega na tak dobrym poziomie, co w związku z malejącymi potrzebami szkoleniowymi może wiązać się z nieosiągnięciem wskaźników. Wyjątek w tej grupie wskaźników stanowi wskaźnik Liczba akcji informacyjnych i promujących program, który według danych z podpisanych umów o dofinansowanie osiągnie swoją wartość docelową już w 2011 roku.

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu X. Szacowana realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. 
[image: image169.png]Realizacja wartosci docelowej okreslone dla 2015 roku dla wskaZnikow

400,00%
350,00%
300,00%
250,00%
200,00%
150,00%
100,00%

50,00%

produkitu

358,002

308,67%

108,002

84,00%

0%

5,20%

Liczba etatow
wspolfinansowanych z PT

RPO

Liczba publikacji
promocyjnychi
informacyjnych

Liczba akcji informacyjnych
ipromujacychprogram

Liczba zakupionego sprzetu
komputerowego

m Szacowanarealizacja- % wartosci docelowej Realizacja- % wartosci docelowej





Rysunek 167 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu X
[image: image170.png]Realizacjawartosci docelowej okreslone dla 2015 roku dla wskaZnika
40,00%

7
rezultati

35,00%

30,00%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

5,00%

0,00%

Liczbabeneficjentéw uczestniczacych w
szkoleniach, seminaraich, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt.
RPO

= Szacowanarealizacja - % wartosci docelowej = Realizacja - % wartosci docelowej





Rysunek 168 Realizacja wartości docelowej wskaźnika rezultatu Priorytetu X
Analiza wkładu Priorytetu X w realizację celów Strategii Lizbońskiej

Kategorie interwencji w ramach, których realizowane są projekty w Priorytecie X nie wpisują się w założenia i cele Strategii Lizbońskiej. 
Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans i kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1. Sprawozdania.
W wyniku przyznania województwu śląskiemu dodatkowych środków pochodzących z mechanizmów Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) i dostosowania technicznego, alokacja RPO WSL została powiększona. IZ RPO WSL w związku z powyższym planuje przeznaczyć część środków na pomoc techniczną.
Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu X
W II półroczu 2010r. zostało zrealizowane badanie: Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010. Celem badania była ocena w jakim stopniu działania informacyjno – promocyjne podjęte w latach 2007-2010 przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL przyczyniły się do podniesienia wiedzy i świadomości wśród potencjalnych beneficjentów RPO WSL oraz wśród społeczności regionu. Ponadto dokonano ilościowej i jakościowej oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w województwie śląskim w ramach RPO WSL.
Badanie pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją bariery lub nieprawidłowości w zakresie prowadzonych obecnie działań informacyjno – promocyjnych. W wyniku badania zostały przedstawione następujące rekomendacje: 

1. Zadbanie o lepsze poinformowanie beneficjentów o zasadach rozliczania i realizacji projektów.
2. Podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości poprzez szkolenia. 
3. Doprecyzowanie zakresu zadań pracowników punktów informacyjnych. 

4. Uwzględnienie w większym stopniu firm doradczych jako ogniwa systemu informacji i promocji na temat RPO WSL (rekomendacja odrzucona).
5. Przyjęcie poprawionej wersji Planu Komunikacji (rekomendacja odrzucona) .
6. Rozszerzenie zakresu zbieranych i analizowanych danych dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych. Rozszerzenie zakresu informacji prezentowanych w Planach działań informacyjnych i promocyjnych na kolejne lata.
7. Rozszerzenie funkcji pełnionej obecnie przez Zespół ds. informacji i promocji poprzez powierzenie mu funkcji „rzecznika interesu” adresatów działań informacyjno-promocyjnych wobec innych referatów. Wzmocnienie pozycji Zespołu w strukturze Urzędu Marszałkowskiego. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona).
8. Podniesienie wśród mieszkańców województwa poziomu wiedzy na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL przez przedsiębiorców oraz o korzystnym wpływie takich przedsięwzięć na rozwój regionu i życie mieszkańców. Zintensyfikowanie współpracy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a ŚCP, zwłaszcza w zakresie planowania działań informujących opinie publiczną o efektach RPO WSL, w celu prezentowania opinii publicznej pełnego obrazu przedsięwzięć prowadzonych w ramach RPO WSL. 

9. Ułatwianie dziennikarzom przygotowywania atrakcyjnych dla odbiorców mediów informacji na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL. 

10. Dalsze rozwijanie działań informacyjno-promocyjnych w Internecie. 
11. Kierowanie do opinii publicznej działań promocyjnych dotyczących łącznie przedsięwzięć realizowanych w ramach różnych programów, w celu zwiększenia zasięgu i uzyskania większej spójności kampanii, a także usprawnienia przebiegu procedur związanych z realizacją zamówień publicznych  (rekomendacja przekazana do konsultacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Ze względu na zakończenie realizacji powyższego badania ewaluacyjnego w grudniu 2010 r. niektóre rekomendacje zostaną dopiero wdrożone w następnym okresie sprawozdawczym.
3.10.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu. 
4. PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA 
Nie dotyczy

5. EFRR/FS – DUŻE PROJEKTY
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowane są cztery duże projekty w ramach dwóch priorytetów. 
W 2010r. projekt pn. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach znalazł się na liście projektów dużych zwiększając tym samym ilość tych projektów z trzech do czterech. Powodem powyższej zmiany był fakt, iż w momencie szacowania przez wnioskodawcę kosztów realizacji inwestycji Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach przybliżony koszt realizacji wynosił 189 000 000,00 PLN. Złożony wniosek aplikacyjny został wybrany do dofinansowania w 2010r., umowa o dofinansowanie została podpisana 19 października 2010r. W tych dokumentach skorygowano wyliczenia co zakwalifikowało projekt jako projekt duży zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
Wszystkie projekty dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania OOŚ przedkładają IZ RPO WSL całą dokumentację środowiskową (decyzja środowiskowa, postanowienia uzgadniające, opiniujące i raport środowiskowy), która jest weryfikowana na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

Z pomocy w ramach inicjatywy Jaspers korzystali beneficjenci przygotowujący projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, oraz projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.
W ramach RPO WSL nie identyfikuje się projektów środowiskowych o koszcie całkowitym z przedziału 25–50 mln EUR.
W ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, realizowane są trzy duże projekty: 

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, którego beneficjentem jest Miasto Gliwice. Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej, z areną główną przystosowaną do przyjęcia ok. 16 tyś widzów i areną treningową dla max 3018 widzów. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008 – 2013. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 88 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 34 mln EUR. 30 września 2010r. podpisano warunkową umowę o dofinansowanie, a 22 września 2010r. projekt został przekazany do KE celem uzyskania jej oceny. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizacje inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
W ramach projektu zostały wykonane projekty budowlane i wykonawcze, studium wykonalności, został przygotowany grunt pod realizację inwestycji. W kwietniu 2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Przetarg na głównego wykonawcę robót budowlanych zostanie ogłoszony w styczniu 2011r., otwarcie ofert przewidziane jest na marzec 2011r. Zakończenie realizacji planowane jest na grudzień 2013r. 

Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, którego beneficjentem jest Muzeum Śląskie w Katowicach. Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Kolekcje Muzeum Śląskiego zyskają oryginalną i nowatorską oprawę – na poprzemysłowych terenach powstanie nowy główny gmach, a zabytkowe obiekty pokopalniane pochodzące z przełomu XIX i XX wieku zostaną zaadaptowane na powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową, z której będzie można zobaczyć panoramę ciągle rozwijającej się Silesii. Nowe Muzeum Śląskie będzie pierwszym obiektem wyznaczającym w Katowicach tzw. „Oś kultury”, w ramach której oprócz nowego gmachu Muzeum, powstaną również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Międzynarodowy konkurs na koncepcję architektoniczną nowego gmachu Muzeum Śląskiego oraz zagospodarowanie części terenu byłej kopalni „Katowice” rozstrzygnięto w 2007 roku. Zwyciężył projekt przygotowany przez austriacką pracownię, zgodnie z którym wszystkie kondygnacje głównego budynku znajdą się pod ziemią. Nad powierzchnią zobaczymy jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. Dzięki takiemu rozwiązaniu zabytkowe budynki dawnej kopalni, mimo iż położone w głębi terenu, nie zostaną zasłonięte nowym gmachem. Poruszanie się po nowej siedzibie umożliwią podziemne oraz naziemne przejścia. Wystawy zaprezentowane na wszystkich kondygnacjach w głównym budynku w całości znajdą się pod ziemią. Ponad 6 tysięcy m2 powierzchni wystawienniczej umożliwi w pełni zaprezentowanie zbiorów, które czekają na tę chwilę w magazynach muzealnych. Na gości Nowego Muzeum Śląskiego będzie czekać w sumie aż sześć wystaw stałych, w tym ekspozycja dotycząca historii Górnego Śląska oraz szeroko zaprezentowana kolekcja zbiorów Centrum Scenografii Polskiej.

Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2012. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 78 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 54 mln EUR. W okresie sprawozdawczym projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 5 maja 2010r. projekt został przekazany do KE celem uzyskania jej oceny. 13 sierpnia 2010r. podpisano warunkową umowę o dofinansowanie. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

Rok 2008 i 2009 obejmował prace projektowe przy nowym gmachu, jak również infrastrukturze niezbędnej do wybudowania i funkcjonowania obiektu. Przetarg na głównego wykonawcę robót rozpoczął się w kwietniu 2010r., w listopadzie nastąpiło otwarcie ofert. Do końca 2010 r. nie podpisano umowy z wykonawcą. We wrześniu 2010r. podpisano umowę na  pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Rozpoczęcie budowy nowego gmachu planuje się na rok 2011. Prace zakończą się 20 miesięcy później – pod koniec 2012 roku.


Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, którego beneficjentem jest Miasto Katowice. Celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu spełniającego funkcje kongresowo-wystawiennicze. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Katowic i regionu śląskiego w Polsce i za granicą. Wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2010 – 2013. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 73 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 37 mln euro. W dniu 2 września 2010r. projekt został przekazany do KE celem uzyskania jej oceny. 19 października 2010r. została podpisana warunkowa umowa o dofinansowanie. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Wszystkie umowy zwiazane z przygotowaniem dokumentacji do realizacji inwestycji zostały wykonane. Przetarg na głównego wykonawcę robót budowlanych – otwarcie ofert przewidziane jest na kwiecień 2011r., podpisanie umowy zaplanowano na II kw. 2011r. W lipcu 2010r. podpisano umowę na  pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na wrzesień 2013r.
W ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, realizowany jest jeden duży projekt:
Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, którego beneficjentem jest Województwo Śląskie. Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2014. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 331 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 64 mln EUR. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskuje o środki unijne z RPO WSL. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Wnioski o dofinansowanie składane są oddzielnie dla dwóch podprojektów. Planowany termin złożenia wniosków o dofinansowanie dla podprojektów to odpowiednio maj i październik 2011 rok.

Procedura przetargowa na wyłonienie głównego wykonawcy robót budowlanych przewidziana jest dla podprojektu 2 na IV kw. 2011r. a podpisanie umowy na II kw 2012r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2014r.

Dla podprojektu 3 termin procedury przetargowej zaplanowano na II kw. 2012r., podpisanie umowy na IV kw. 2012r. Przewidywany termin zakończenie inwestycji to listopad 2014r
6. POMOC TECHNICZNA
Pomoc Techniczna realizowana w ramach Priorytetu X RPO WSL, który służy  zapewnieniu skutecznej absorpcji środków w ramach RPO WSL. Beneficjentem w ramach Priorytetu X jest: Instytucja Zarządzająca RPO WSL oraz Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości). Poniżej przedstawiono wydatkowanie w podziale na beneficjentów. Poniesione wydatki nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych.
Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO WSL, działaniami mającymi na celu zwiększenie zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie Programu została podzielona na działania w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna, na który przewidziano 43 mln euro, co stanowi 2,5% alokacji na Program. Wysokość alokacji na działania w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia się następująco:

· Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 mln euro, co stanowi ok. 91 % całej alokacji na Priorytet X.

· Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 mln euro, co stanowi ok. 9 % alokacji na Priorytet X.
Tabela 30 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)
	Lp.
	Typ projektu
	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia  programu
	Wartość projektów 
objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania
 ze środków UE)
od uruchomienia programu [w EUR]

	1.
	Szkolenia 
	15
	1 171 561,43

	2.
	Promocja i informacja
	7
	569 450,14

	3.
	Zatrudnienie
	9
	8 715 673,24

	4.
	Sprzęt komputerowy
	15
	439 380,03

	5.
	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych
	13
	1 330 959,46

	6.
	Ekspertyzy/ doradztwo
	4
	130 157,61

	7.
	Ewaluacje
	4
	221 283,45

	8.
	Kontrola/ audyt
	2
	15 230,87

	9.
	Organizacja procesu wyboru projektów
	6
	429 528,49

	10.
	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów
	4
	6 791,93

	11.
	Inne 
	11
	329 266,98

	12.
	Razem RPD
	15
	13 359 788,10


IZ RPO WSL

W ramach  Priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane są w 100% ze środków EFRR.
W 2010 roku w zakresie Pomocy Technicznej RPO WSL, Działanie 10.1 IZ RPO WSL wydatkowała 2 770 044,70 EUR (10 983 227,22 PLN), co stanowi 7,10% alokacji przeznaczonej na Działanie 10.1.

W okresie sprawozdawczym realizowano osiem zadań, które przyczyniły się do wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez:

· finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz ZPORR w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji programu,
· finansowanie kosztów organizacji i obsługi procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL m.in. wydatków związanych z wynagrodzeniami dla członków Komisji Oceny Projektów, kosztów wynajmu sal konferencyjnych i usług gastronomicznych oraz druku materiałów na potrzeby posiedzeń Komisji Oceny Projektów,
· finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników tj. studia podyplomowe, szkolenia, kursy języków obcych, a także podróże służbowe krajowe                           i zagraniczne pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z RPO WSL oraz ZPORR, w celu zapewnienia odpowiednio wykształconej kadry zaangażowanej w proces zarządzania i wdrażania programu, w tym również wyjazdy związane z przeprowadzaniem kontroli związanych z RPO WSL, 
· finansowanie wykonania badań ewaluacyjnych, a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL, których celem jest usprawnienie systemu wdrażania i zarządzania funduszami unijnymi w obecnym i przyszłym okresie programowania,
· finansowanie kosztów bieżącego utrzymania i wyposażenia Instytucji Zarządzającej RPO WSL, w tym utrzymanie budynku, opłaty związane z korzystaniem z telefonów stacjonarnych, mobilnym dostępem do Internetu, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego m.in. w sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem, a także zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych oraz przygotowanie i wyposażenie archiwum na potrzeby RPO WSL i ZPORR, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Instytucji Zarządzającej RPO WSL, 
· finansowanie kosztów stworzenia, uruchomienia, utrzymania oraz obsługi technicznej Systemu Informatycznego służącego sprawnej obsłudze procesu realizacji RPO WSL, 
· finansowanie kosztów przygotowania wydawnictw dotyczących RPO WSL, w tym koszty związane z przygotowaniem do publikacji periodyku „Śląskie Studia Regionalne” o tematyce rozwoju regionalnego i polityce spójności oraz organizacji spotkań m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczących RPO WSL (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL) w celu usprawnienia systemu wdrażania i zarządzania funduszami unijnymi. Wydatkowano: 27.747,87 EUR (110.020,30 PLN).

W 2010 roku w ramach Pomocy Technicznej sfinansowano 187 stanowisk pracy, a 192 osoby zaangażowane w proces zarządzania i wdrażania wzięły udział w 162 szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach i kursach językowych. Wykonano 5 badań ewaluacyjnych. Zakupiono 43 zestawy komputerowe (bez urządzeń peryferyjnych).
IP2 RPO WSL 

W ramach Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania wydatki kwalifikowane na koniec roku 2010 wyniosły 1 694 062,43 EUR. 
W ramach ww. działania realizowane były następujące zadania:

· finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL oraz finansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu wdrażania RPO WSL,

· wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a także zakup urządzeń i materiałów biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury fachowej, słowników, czasopism itp.) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL, 
· finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych oraz stworzenie, uruchomienie i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL ,

· finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL ,

· finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces RPO WSL 
Informacje o działaniach i danych dotyczących informacji i promocji zostały przedstawione w załączniku VIII do niniejszego Sprawozdania.
7. PROMOCJA I INFORMACJA
Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr VIII do niniejszego Sprawozdania.

PODSUMOWANIE
Śląsk zmienia swoje oblicze. Wizerunek regionu zdominowanego przez przemysł ciężki należy do przeszłości. Województwo śląskie to region o dużym potencjale ekonomicznym, atrakcyjnym dla inwestorów. Coraz większe znaczenie nabierają gałęzie i firmy sięgające po wysoko zaawansowane, czyste technologie oraz sektor szeroko rozumianych usług, w tym finansowych. 

Przemiany zachodzące w regionie w dużym stopniu zawdzięczamy unijnym programom. Wejście do UE i początek korzystania z funduszy był prawdziwym sprawdzianem dla mieszkańców regionu. 

Z zebranego materiału w niniejszym Sprawozdaniu wynika, że w roku 2010 nastąpił wyraźny postęp realizacji Programu będący wynikiem przyspieszenia kontraktacji.
Z uwagi na fakt, iż większość projektów wyłonionych do realizacji ma charakter wieloletni, ich oddziaływanie na  realizację celów RPO WSL i jego Priorytetów będzie widoczne w kolejnych latach wdrażania Programu. W związku z tym, że większość beneficjentów rozpoczęła realizację pierwszych projektów w 2008 r., dotychczas osiągnięte rezultaty są jeszcze niewielkie, niemniej w niedługim czasie przewiduje się znaczny wzrost w osiąganiu m.in. założonych wskaźników. 

W okresie sprawozdawczym zgodnie z danymi wygenerowanymi w KSI (SIMIK 07-13) w ramach RPO WSL wybrano do   dofinansowania 1189 wniosków, podpisano 1250 umów o dofinansowanie i zatwierdzono 3657 wniosków o płatność. 
Powyższe cyfry wskazują na widoczny wzrost postępu w realizacji Programu, szczególnie w kontraktacji i płatności. Coraz więcej beneficjentów kończy realizację projektów lub jest przynajmniej na półmetku. 

Przyśpieszone tempo wzrostu realizacji Programu zauważalne jest także przy wykorzystaniu całkowitej alokacji przyznanej na Program tj. 62,63% realizacji zobowiązań UE od uruchomienia Programu na podstawie zakontraktowanych środków z czego 38% w roku 2010. 

Ponadto w województwie śląskim beneficjenci składają bardzo dużą liczbę wniosków o dofinansowanie na małe kwoty, szczególnie przedsiębiorcy a przy tak dużej alokacji jaką dysponuje województwo śląskie wiąże się to z dużym nakładem pracy.
W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL odnośnie dalszego przebiegu realizacji Programu planuje m.in.:

· wzmocnienie systemu monitoringu,

· wzmocnienie znaczenia KM RPO WSL,

· wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów

· upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów,

· upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania,
· zwiększenie kontaktów z beneficjentami.

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z REALIZACJI RPO WSL W ROKU 2010:
I. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

II. Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro)

III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

IV. Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetowego
V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe

VI. Tabela 6. EU 2020

VII.  Tabela 7. SUE RMB

VIII. Formularz dot. informacji i promocji

IX. Lista projektów dotkniętych powodzią

X. Projekty komplementarne

XI. Informacje o ogłoszonych konkursach

XII. Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD
XIII. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym do linii demarkacyjnej

XIV. Streszczenie Sprawozdania rocznego w języku polskim i angielskim
	
	IMIĘ I NAZWISKO:
	PODPIS:
	DATA:

	OPRACOWAŁ:
	Małgorzata Durda

Koordynator zespołu ds. sprawozdawczości
	
	

	AKCEPTOWAŁ:
	Małgorzata Janocha
p.o. Kierownika referatu ds. monitoringu i kontroli
	
	

	ZATWIERDZIŁ:
	Stefania Koczar - Sikora
z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
	
	


Środki wypłacone beneficjentom według typów projektów w podziale na subregiony





EUR





EUR





Rysunek � SEQ Rysunek \* ARABIC �72� Wartość dofinansowania zrealizowanych projektów w ramach Priorytetu I w podziale na sekcje








� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� Od pierwszego stycznia 2008 roku obowiązuje podział województwa na 8 podregionów – podregion centralny został podzielony na pięć odrębnych jednostek, Oparcie niniejszych Wytycznych na dotychczasowym podziale wynika z faktu iż obowiązywał on przez cały proces programowania oraz w momencie przyjmowania RPO WSL.


� Zgodnie z algorytmem podzielono pomiędzy subregiony kwotę 598 mln EUR, która następnie została rozdysponowana pomiędzy projekty Indykatywnego Planu Inwestycyjnego oraz Programy Rozwoju Subregionów.


�Skuteczność to liczba podpisanych umów o dofinansowanie/liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie w danej branży x 100% 





� Wybrane działania realizujące obszary SUE RMB zgodnie z kategoriami interwencji 


� Raport dotyczący monitoringu skutków środowiskowych projektów realizowanych w ramach RPO WSL za rok 2010 ze względu na brak danych statystycznych w 2010 roku, sporządzony jest na podstawie danych statystycznych z 2009 roku.


� Wartości podawane są w stopniu najwyższym, średnim i najniższym w oparciu o dane mierzone w 16 stacjach badawczych w województwie śląskim.


� Ogólna emisja SO2 w Polsce w 2007 roku wyniosła 1131,03 tys. ton.


� Ogólna emisja SO2 w Polsce w 2007 roku wyniosła 1131,03 tys. ton.


� Ogólna emisja SO2 w Polsce w 2007 roku wyniosła 1131,03 tys. ton.


� Na podstawie badań monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych województwa śląskiego w 2007r.


� Na podstawie oceny 81 jednolitych części wód powierzchniowych. 


� Szacunki wzrostu PKB w 2010 r. dla krajów – KE II 2011 Interim forecast


� W 2009 r. wskaźnik PKB pc w PPS UE-27=100 zwiększył się do poziomu 61% tj. o 5 pp. w porównaniu z rokiem poprzednim


� Dane dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgo rachunkowe, o liczbie pracujących co najmniej 50 osób, bez rolnictwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych.


� Obejmuje sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”; „Przetwórstwo przemysłowe”; „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”; „Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja”.





� Do obliczeń przyjęto ludność według stanu w dniu 30.IX.





� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową


� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową


� Wartość szacowana na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z beneficjentami


� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� W ramach tego naboru nie wybrano żadnego projektu.


� Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową


� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


�Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową


� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową


� Po uwzględnieniu przewidywanych środków krajowych publicznych i prywatnych, nieco wyższym zaangażowaniem finansowym może się pochwalić Priorytet I. 


� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� Pozostałe środki w większości alokowane są na projekty kluczowe.


� Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową


� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową


� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� Konkurs tylko dla jednostek leczenia uzdrowiskowego. Obecnie trwa ocena formalna.


� Efekty z projektów, które złożyły wniosek o płatność końcową


� tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej  


� Dane pochodzą z KSI (SIMIK 07-13) jednak z powodu błędu systemowego w Oracle, dane różnią się od danych wygenerowanych z raportów w Oracle. 





2

