Uchwała nr 1865/395/III/2010

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22.07.2010

w sprawie

zmian w Planie rzeczowo – finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2010.05 – korekta maj

Na podstawie: art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zmianami), w związku z § 12 pkt. 5 i 8 uchwały nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok

Zarząd Województwa Śląskiego

uchwala

§ 1.

W przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1082/375/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.05.2010 r. „Planie rzeczowo – finansowym inwestycji 
i remontów na drogach wojewódzkich. 2010.05” - korekta maj wprowadza się następujące zmiany:

w grupie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW)

w pozycji K.I.5

w kolumnie Wydatki z budżetu WŚ w 2010 r. kwotę ............... zastępuje się kwotą ................

wprowadza się nową tabelę pod tytułem ZADANIA PLANOWANE DO FINANSOWANIA 
W RAMACH PROMESY NA USUWANIE SKUTKOW POWODZI W 2010 R. – DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078 Paragraf 4270 o następującej treści:

|  | L.p. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki z budżetu WŚ w 2010 r. | Wydatki z budżetów gmin lub powiatów w 2010 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2011 r. | Wydatki z budżetów gmin lub powiatów w 2011 r. | Prowadzący zadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.I | 25 | 425 | Kuźnia Raciborska | Kuźnia Raciborska | RA | Remont uszkodzonego korpusu drogi od km 12+940 do km 13+899 | 4270 |  |  | środki z budżetu Województwa |  |  | ZDW |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | promesa |  |  |  |
| L.I. | 26 | 425 | Kuźnia Raciborska | Kużnia Raciborska | RA | Prace dodatkowe dotyczące zadania z poz. L.25 | 4270 |  |  | 0 | 0 | 0 | ZDW |
| L.I | 27 | 781 | Kocierz Rychwałdzki | Łękawica | ŻY | Remont uszkodzonego korpusu drogi od km 48+744 do km 49+244 | 4270 |  |  | środki z budżetu Województwa |  |  | ZDW |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | promesa |  |  |  |
| L.I | 28 | 781 | Kocierz Rychwałdzki | Łękawica | ŻY | Prace dodatkowe dotyczące zadania z poz. L.27 | 4270 |  |  | 0 | 0 | 0 | ZDW |
| L.I | 29 | 786 | Knieja | Przyrów | CZ | Remont uszkodzonego korpusu drogi od km 22+260 do km 22+620 | 4270 |  |  | środki z budżetu Województwa |  |  | ZDW |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | promesa |  |  |  |
| L.I | 30 | 786 | Knieja | Przyrów | CZ | Prace dodatkowe dotyczące zadania z poz. L.29 | 4270 |  |  | 0 | 0 | 0 | ZDW |
| L.I | 31 | 946 | Łękawica, Ślemień | Łękawica, Ślemień | ŻY | Remont czterech uszkodzonych przepustów: w Gm. Łękawica w km 9+255 wraz z odcinkiem drogi od km 9+170 do km 9+340, w Gm. Ślemień w km 16+103, 16+928, 26+121 | 4270 |  |  | środki z budżetu Województwa |  |  | ZDW |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | promesa |  |  |  |
| L.I | 32 | 946 | Łękawica, Ślemień | Łękawica, Ślemień | ŻY | Prace dodatkowe dotyczące zadania z poz. L.31 | 4270 |  |  | 0 | 0 | 0 | ZDW |
|  |  |  |  | razem- zadania planowane do finansowania w ramach promesy na usuwanie skutków powodzi w 2010 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki z budżetu województwa śląskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | promesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Bogusław Śmigielski  –     Marszałek Województwa		.........................

2. Zbyszek Zaborowski  –     Wicemarszałek Województwa	.........................

3. Adam Stach 	    –      Wicemarszałek Województwa	.........................

4. Mariusz Kleszczewski  –    Członek Zarządu			.........................

5. Piotr Spyra		     –     Członek Zarządu			.........................