
Załącznik                                                                  do Uchwały nr181/344/III/2010
z dnia 28.01.2010r.

                 Zarządu Województwa Śląskiego

UMOWA  nr .........................

zawarta w dniu .................... roku  w  Katowicach pomiędzy:

Województwem Śląskim

reprezentowanym przez:

1. ......................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

zwanym dalej Województwem

a

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
wpisanym do rejestru sądowego pod numerem KRS:  0000003544
reprezentowanym przez:

Dyrektora  – Iwonę Łobejko
zwanym dalej Zakładem

§ 1

1. Województwo zobowiązuje się przekazać Zakładowi dotację celową w kwocie 34 475 000,00 zł (słownie: trzydzieściczterymilionyczterystasiedemdziesiątpięćtysięcyzłotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie  zadania pn. “Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – etap II”, zgodnie z Uchwałą Sejmiku nr III/41/4/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Środki finansowe  w ramach dotacji przekazywane będą do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu  w następujących wysokościach i latach:

- kwota 7 868 750,00 zł w 2010 roku,

- kwota 8 868 750,00 zł w 2011 roku,

- kwota 8 868 750,00 zł w 2012 roku,

- kwota 8 868 750,00 zł w 2013 roku.

2. Zakład oświadcza, że realizacja zadania będącego przedmiotem umowy nastąpi w trybie postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.

3. Harmonogram rzeczowo- finansowy zadania stanowi załącznik nr 1 do umowy.

4. Wszelkie zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie planowanych kwot dotyczących poszczególnych elementów realizowanych robót lub dostaw przekraczające 20% wartości ustalonej przy zawieraniu umowy wymagają zgody Województwa.

5. Dyrektor zobowiązany jest do uzasadnienia różnicy pomiędzy kwotą planowaną a uzyskaną ostatecznie po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.

§ 2

1. Zakład ponosi odpowiedzialność za przebieg procesu inwestycyjnego. 

2. Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w sposób celowy, rzetelny i legalny.

3. Zakład oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z prawa otrzymania dotacji na mocy ustawy
o finansach publicznych. 

4. Ze środków otrzymanych od Województwa nie mogą być pokryte następujące wydatki: 

a) odsetki,

b) koszt nadzoru inwestorskiego,

c) koszt procedur przetargowych,

d) koszt remontów nie będących remontami inwestycyjnymi,

e) koszt szkoleń pracowników,

f) koszty osobowe zakładu,

g) inne koszty poniesione przez Zakład, które nie są w sposób ścisły związane z realizacją
    zadania określonego w § 1.

§3

1. Zakład niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia finansowanego ze środków dotacji celowej przekaże do Województwa harmonogram finansowania, w którym podana zostanie ostateczna wartość dotowanego zadania            z elementami stanowiącymi podstawę do rozliczenia częściowego i ostatecznego w określonych terminach. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. Środki finansowe określone w §1 przekazywane będą na rachunek bankowy Zakładu na podstawie wniosków częściowych oraz końcowego składanych przez Zakład, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2.

Przekazanie środków finansowych w ramach dotacji nastąpi na podstawie dokumentów finansowych (faktur), wystawionych po zawarciu umowy:

- dla części dotacji w kwocie 7 868 750,00 zł przeznaczonej do sfinansowania w 2010 roku, 
przedłożonych do realizacji do 15.11.2010 roku, 

- dla części dotacji w kwocie 8 868 750,00 zł przeznaczonej do sfinansowania w 2011 roku, 
przedłożonych do realizacji do 15.11.2011 roku, 

- dla części dotacji w kwocie 8 868 750,00 zł przeznaczonej do sfinansowania w 2012 roku, 
przedłożonych do realizacji do 15.11.2012 roku, 

- dla części dotacji w kwocie 8 868 750,00 zł przeznaczonej do sfinansowania w 2013 roku, 
  przedłożonych do realizacji do 15.11.2013 roku, 

3. Zobowiązuje się Zakład do przedkładania wniosków o których mowa w ust. 2 w terminie umożliwiającym przekazanie środków z Województwa i dokonanie płatności za wykonany element rozliczeniowy, zgodnie z terminem ustalonym z wykonawcą zadania.

4. Do wniosku Zakład  dołączy potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur  opisane
i zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z protokołem odbioru (częściowym, końcowym), dokumentem przyjęcia środka trwałego, pozwoleniem na użytkowanie obiektu oraz wypełnioną tabelę stanowiącą załącznik nr 3  do niniejszej umowy. Na kserokopii faktury należy określić wysokość kwot płatnych ze środków otrzymanych na podstawie niniejszej umowy oraz wskazać tryb zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

5. Zakład składając wniosek o środki finansowe w ramach dotacji zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oryginału faktury wraz z protokołem odbioru. Na oryginale i kserokopii faktury Województwo umieszcza zapis, że faktura przyjęta jest do rozliczenia do umowy nr …, z dnia…          z Województwem Śląskim.

6. Rozliczeniu nie podlegają dokumenty potwierdzające wykonanie zadania inwestycyjnego wystawione przed datą zawarcia umowy. 

7. Wniosek końcowy Zakład zobowiązany jest przedstawić Województwu w następujących terminach:

· do 15 listopada 2010 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2010 roku     
w kwocie 7 868 750,00 zł,

· do 15 listopada 2011 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2011 roku     
w kwocie 8 868 750,00 zł,
· do 15 listopada 2012 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2012 roku     
w kwocie 8 868 750,00 zł,

· do 15 listopada 2013 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2013 roku     
w kwocie 8 868 750,00 zł.
8. Województwo przekaże środki finansowe na rachunek bankowy Zakładu po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż 14 dni od daty jego otrzymania. 

9. Jeśli treść wniosku nie pozwala ustalić, czy jest on zgodny z postanowieniami umowy, Województwo zwróci się do Zakładu o udzielenie niezbędnych wyjaśnień. Bieg terminu,               o którym mowa w ust. 8 rozpoczyna się z dniem złożenia kompletnych wyjaśnień. 

10. W terminie 7 dni od daty otrzymania środków finansowych  Zakład przekaże Województwu 
       bankowe potwierdzenie przekazania środków finansowych na konto dostawcy (wykonawcy).     

       Przekazanie środków finansowych na konto dostawcy musi nastąpić nie później niż do:

- 31 grudnia 2010 roku, dla dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2010 roku 

   w kwocie 7 868 750,00 zł,

- 31 grudnia 2011 roku, dla dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2011 roku    

   w kwocie 8 868 750,00 zł,

- 31 grudnia 2012 roku, dla dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2012 roku    

   w kwocie 8 868 750,00 zł,

- 31 grudnia 2013 roku, dla dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2013 roku    

   w kwocie 8 868 750,00 zł.

11. Zakład zobowiązany jest do przekazania Województwu comiesięcznego raportu z wykorzystania  

dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy oraz kwartalnej informacji opisowej
o przebiegu realizacji zadania. Sprawozdanie za ostatni kwartał należy złożyć do:

- 31 grudnia 2010 roku, dla dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2010 roku 

   w kwocie 7 868 750,00 zł,

- 31 grudnia 2011 roku, dla dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2011 roku    

   w kwocie 8 868 750,00 zł,

- 31 grudnia 2012 roku, dla dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2012 roku    

   w kwocie 8 868 750,00 zł,

- 31 grudnia 2013 roku, dla dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2013 roku    

   w kwocie 8 868 750,00 zł.

W sprawozdaniu końcowym za ostatni kwartał należy wskazać przewidywany termin oddania do użytku przeprowadzonej inwestycji,  ze wskazaniem efektu rzeczowego i finansowego uzyskanego dzięki przekazanej dotacji. 

§ 4

1. Zakład traci prawo do dotacji (w całości lub w części) w przypadku nie złożenia wniosku końcowego w terminie do:


- do 15 listopada 2010 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2010 roku   

  
  w kwocie 7 868 750,00 zł,


- do 15 listopada 2011 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2011 roku     

       w kwocie 8 868 750,00 zł,


- do 15 listopada 2012 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2012 roku     

       w kwocie 8 868 750,00 zł,


- do 15 listopada 2013 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2013 roku     

       w kwocie 8 868 750,00 zł.
2. Województwo zastrzega sobie prawo do nadzorowania i kontroli sposobu wykonania umowy.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na wykorzystanie dotacji niezgodnie                 z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wszczyna się postępowanie w/s prawidłowości wykorzystania dotacji.
4. W przypadku stwierdzania, że dotacja wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Zakład zobowiązany jest do jej zwrotu wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem powoduje brak możliwości ubiegania się przez Zakład  o dotację z budżetu Województwa Śląskiego przez okres trzech lat.

6. Wzrost wartości inwestycji ponad wartość określoną w umowie nie będzie przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Zakładu  wobec Województwa.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Województwo zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy. 

     W tym przypadku Zakładowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Województwa. 

§ 6

     Wszelkie zmiany umowy wymagać będą dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7

Ewentualne spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy będą   rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Województwa.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu  cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o finansach publicznych.

§ 9

     Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Zakładu , a dwa dla Województwa.

Zakład:





             Województwo:

