| Aneks nr 1 do Umowa o roboty budowlane nr 1432/IR/2019 z dn. 27.03.2019 r. |  |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | …......................... 2019 r. w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1.Jakuba Chełstowskiego - Marszałka Województwa Śląskiego, 2.Izabelę Domogałę – Członka Zarządu Województwa Śląskiego |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | BUDIMEX S.A. NIP: 5261003187, REGON: 010732630, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, |
| reprezentowanym przez: | Radosława Górskiego – Dyrektora Budownictwa Ogólnego BUDIMEX S.A. |
| z siedzibą | ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, Adres do korespondencji: ul. Ligocka 103/2B 40-568 Katowice |
| przy udziale | WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa Zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” |
| dotycząca | Rozbudowy i przebudowy budynku Planetarium Śląskiego w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r. następujące zmiany: § 1 § 8 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1. Strony ustalają, że za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 66 549 051,39 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 39/100) netto, 81 855 333,21 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 21/100) brutto, w tym: - Wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 65 314 561,67 zł (sześćdziesiąt pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 67/100) netto, 80 336 910,85 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 85/100) brutto, które będzie rozliczane według obmiaru robót, - Wynagrodzenie ryczałtowe, opisane w ust. 3, w wysokości 1 234 489,72 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 72/100) netto, 1 518 422,36 zł (słownie jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 36/100) brutto ” § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie „5. Osobami upoważnionymi do realizacji przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego są: - Jerzy Sikorski.” § 2 - Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. - Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie w dniem podpisania przez Strony. - Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r - Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załączniki: - Zał. nr 1 – zestawienie robót dodatkowe (wraz z Protokołami konieczności nr 1,2,4,5,6,7,8), - Zał. nr 2 – zestawienie robót nadmiarowych. |  |