Załącznik do Uchwały nr 1860/105/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28.08.2025 r.

Aneks 5

z dnia .................... 2025 r.

do Porozumienia nr 114/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 31.10.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 30.10.2024 r.  oraz aneksem nr 4 z dnia 03.04.2025 r. w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889)

pomiędzy:

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: |  |
| --- | --- |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a |  |
| Miastem Racibórz, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6 reprezentowanym przez Prezydenta: Jacek Wojciechowicz, który działa jako zarządca dróg gminnych |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 5 do Porozumienia o następującej treści: |  |

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 114/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2023 r.,  aneksem nr 2 z dnia 31.10.2023 r.,  aneksem nr 3 z dnia 30.10.2024 r.  oraz aneksem nr 4 z dnia 03.04.2025 r. strony postanawiają:

1. "§1 ust. 9 na następujące: „9. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2026 r.”.

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: "2. Miasto Racibórz uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, w tym:

1) 52 250,40 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 40/100) na projekt w 2024 r.,

2) 34 833,60 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 60/100) na projekt w 2026 r.,

3) 405 000 zł (czterysta pięć tysięcy złotych) na budowę w 2026 r.".

3. § 2 ust. 4 na następujące: "4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 405 000 zł (czterysta pięć tysięcy złotych) w 2026 r.".

4. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

1) 	I transza w 2024 r. w wysokości 60% kosztów wykonania dokumentacji do kwoty 52 250,40 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego.

2) 	II transza w 2026 w wysokości 40% kosztów wykonania dokumentacji do kwoty 34 833,60 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego.

3) 	III transza w 2026 w wysokości kosztów robót budowlanych do kwoty 810 000 zł ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego,

5. § 13 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2026 r.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Miasto Racibórz |
| --- | --- |

| WICEMARSZAŁEK Grzegorz Boski WICEMARSZAŁEK Leszek Pietraszek | PREZYDENT MIASTA Jacek Wojciechowicz |
| --- | --- |