Załącznik do Uchwały nr 2149/116/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 02.10.2025 r

**UMOWA**

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:

**Zarządem Województwa Śląskiego**, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889)*,
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………. - ……………………………..……………………

2. …………………………………………. - ……………………………..……………………

a

**PROSPERPLAST 1 Sp. z o.o.** z siedzibą pod adresem: 43-378 Rybarzowice, ul. Wilkowska 968, posiadającą REGON: 070434735 i NIP 5470200928, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000605309, reprezentowaną przez:

1. …………………………………………. - ……………………………..……………………

 zwaną dalej „*INWESTOREM*”

o treści następującej:

*Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków budowy zjazdu zwykłego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Bielska na działkach nr 1171/3, 1171/4, 1172/3, 1174/5, stanowiącego dojazd do budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego na działce 1173/8 w miejscowości Buczkowice, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz.889).*

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest budowa zjazdu zwykłego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Bielska
na działkach nr 1171/3, 1171/4, 1172/3, 1173/7 1174/5, stanowiącego dojazd do budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego na działce 1173/8 w miejscowości Buczkowice, zwana dalej przedsięwzięciem. Lokalizacja przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się budowę zjazdu zwykłego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 942 na działkach nr 1171/3, 1171/4, 1172/3, 1173/7, 1174/5 w miejscowości Buczkowice,
3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji przez INWESTORA inwestycji niedrogowej,
tj. budowy budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego na działce 1173/8 w miejscowości Buczkowice.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do INWESTORA tego przedsięwzięcia.
5. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast
na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).
6. **§ 2**
7. **Dokumentacja**
8. Pismem nr WD-U.6015.Z-12.2021.JMAS.16885.23 z dnia 09.10.2023 r. INWESTOR uzyskał uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania: „budowa zjazdu zwykłego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 942
ul. Bielska na działkach nr 1171/3, 1171/4, 1173/7, 1172/3, 1174/5 oraz zgodę na dysponowanie nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1175/3, 1174/7, 1174/5, 1173/7, 1172/3, 1171/4, 1171/3, 3165/11 obręb 0001 Buczkowice, jednostka ewidencyjna: 240203\_2 Buczkowice, powiat bielski, miejscowość Buczkowice, województwo śląskie, na cele budowlane w związku z realizacją ww. zadania.
9. INWESTOR uzyskał zaświadczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7843.2.130.2023 z dnia 26.01.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru „Budowy zjazdu zwykłego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 942 na działkach nr 1171/3, 1171/4, 1172/3, 1173/7, 1174/5, stanowiącego dojazd do budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego na działce 1173/8, w miejscowości Buczkowice”.
10. **§ 3**
11. **Obowiązki Inwestora**
12. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz wszystkimi powszechnie obowiązujących przepisami prawa.
13. *INWESTOR* będący inicjatorem przedsięwzięcia na potrzeby jego realizacji wykonuje obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane.
14. *INWESTOR* przekaże niezwłocznie do ZDW kopię kompletu dokumentacji w formie papierowej objętej uzyskanym zaświadczeniem, o którym mowa w §2 ust. 2 wraz z kopią zaświadczenia.
15. *INWESTOR* zobowiązuje się przekazać do ZDW harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.

**§ 4**

* 1. **Nieruchomości**
1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 planowane jest do realizacji w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942 na działkach: 1175/3, 1174/7, 1174/5, 1173/7, 1172/3, 1171/4, 1171/3, 3165/11 obręb 0001 Buczkowice, miejscowość Buczkowice.
2. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części nieruchomości będących własnością INWESTORA jest on zobowiązany do wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 942, na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny
z zastrzeżeniem ust. 3. INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty aktu notarialnego).
3. Dla nieruchomości będących własnością *INWESTORA,* których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Zarząd Województwa Śląskiego oraz *INWESTOR* zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł.
4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 942 nieruchomości niebędących własnością *INWESTORA*, innych niż zlokalizowane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942 *INWESTOR* dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego.
5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 942, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.
6. Regulacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 należy przygotować w uzgodnieniu z ZDW, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych ZDW dostępnych na stronie internetowej *www.zdw.katowice.pl* (załącznik E).
7. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winno nastąpić przed przekazaniem przebudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 7 ust. 1.
8. Darowizna, o której mowa w ust. 2 i 4 poprzedzona jest pisemnymi rokowaniami.
9. **§ 5**
10. **Zasady finansowania przedsięwzięcia**
11. *INWESTOR* pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
12. *INWESTOR* pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, będącego przedmiotem umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia.
13. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez *INWESTORA*w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
14. *INWESTOR* nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem,
w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
15. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 942,
ul. Bielska w miejscowości Buczkowice, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie *INWESTORA*
16. **§ 6**
17. **Realizacja przedsięwzięcia**
18. Rozpoczęcie przez *INWESTORA* realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942, będącego terenem budowy przez ZDW i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.
19. **I**NWESTOR dokona budowy zjazdu z DW 942, ul. Bielska w miejscowości Buczkowice siłami własnymi
lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *INWESTOR* ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie ZDW *INWESTOR* zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
20. *INWESTOR* zobowiązany jest podczas realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisami odrębnymi.
21. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził ZDW, który uprawniony jest m.in. do:
* przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej,
* wstępu na teren budowy przebudowywanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy
oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót
i obiektów związanych z obsługą drogi wojewódzkiej nr 942.
1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.
2. W związku z realizacją przez ZDW zadania pn.: ,,Budowa Obwodnicy Buczkowice stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S69 (S1) z drogą wojewódzką Nr 942” INWESTOR zawrze porozumienie z generalnym wykonawcą robót – DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowska, zgodnie z pismem ZDW
nr WD-U.6015.Z-12.2021.JMAS.16885.23 z dnia 09.10.2023 r.
3. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 942, ul. Bielska w miejscowości Buczkowice nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji
na okres:
* 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
* 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
* 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi.
1. *INWESTOR* udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 7.
2. *INWESTOR* usunie wadę stwierdzoną na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od wezwania ZDW.
3. Na wniosek ZDW w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji *INWESTOR* winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. *INWESTOR* zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy
to również dróg dojazdowych z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze robót)
oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
5. *INWESTOR* zobowiązuje się do okazania na każde żądanie ZDW:
* dziennika budowy do wglądu,
* certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
* certyfikatu zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały lub zgodności z Krajową Oceną Techniczną (KOT) lub Europejską Oceną Techniczną (EOT) w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.
1. *INWESTOR* będzie powiadamiać ZDW o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających
i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.
2. Przedstawiciel ZDW jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego wybudowanego zjazdu z DW 942,
ul. Bielska w miejscowości Buczkowice. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem podpisanym przez INWESTORA i ZDW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego *INWESTOR* własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest:
* do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942,
* do przedstawienia i przekazania ZDW inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej odcinek drogi wojewódzkiej nr 942,
* zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ZDW podczas ww. odbioru końcowego *INWESTOR* zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

**§ 7**

**Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego**

1. *INWESTOR* po przebudowaniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Buczkowice przekaże,
z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy zarządcy drogi – Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga:
	1. uprzedniego uregulowania stanu własności na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości, o których mowa
	w § 4 ust. 2, 3 i 4,
	2. wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
	3. dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2. *INWESTOR* przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.
3. *INWESTOR* określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, *INWESTOROWI* nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie obiektu drogowego przez Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych *INWESTOROWI* przez wykonawcę/ców przebudowy. W imieniu zarządcy drogi uprawniony
do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji będzie ZDW.
6. Przejęcie obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony lub ich upoważnionych przedstawicieli protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
7. Celem sformułowania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 *INWESTOR* dostarczy
do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego następujące dokumenty:

a) oświadczenie *INWESTORA* o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – wybudowanego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 942, ul. Bielska w miejscowości Buczkowice,

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 942,

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa
w § 6 ust. 14.

Wymienione dokumenty *INWESTOR* powinien dostarczyć do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 8.

1. *INWESTOR* zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie **do dnia 31.12.2026 r.**
2. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie na pisemny wniosek *INWESTORA* w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, za które *INWESTOR* nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:

a) udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które *INWESTOR* ponosi odpowiedzialność,

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi,

c) decyzje władz, sądów, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia robót obejmujących przedsięwzięcie lub nakazujące *INWESTOROWI* ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego działania lub zaniechania *INWESTORA* nie uprawniają do zmiany terminu,

d) działania siły wyższej, np.: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, huragany, wichury, wojna, strajki, zaburzenia polityczne.

1. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego
w ust. 8 i zawierać:

a) wskazanie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zaistnienie,

b) wskazanie nowego terminu przekazania przebudowanego obiektu drogowego przez *INWESTORA* uwzględniającego czas niezbędny do uwzględnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót.

1. **§ 8**
2. **Odpowiedzialność za szkody**
3. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi *INWESTOR*.
4. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:

a) wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,

b) wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,

c) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.

1. *INWESTOR* zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności *INWESTOR* ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane
lub pozostające w związku z realizacją umowy.
2. **§ 9**
3. **Kary umowne**
4. Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu drogowego, w terminie określonym w § 7 ust. 8 *INWESTOR* zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
5. Za nieuzasadnione wezwanie przedstawicieli ZDW, do odbiorów, o których mowa w § 6 ust. 13, *INWESTOR* może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
6. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, *INWESTOR* może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty,
o której mowa w ust. 1.
7. Nieuiszczenie przez *INWESTORA* kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po skutecznie doręczonych uprzednich wezwaniach do zapłaty, skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
8. **§ 10**
9. **Ochrona danych osobowych**
10. Strony wraz z ZDW w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.
11. **§ 11**
12. **Postanowienia końcowe**
13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14. *INWESTOR* nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
15. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez *INWESTOR*A oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1**.**
16. Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji, gdy po zawarciu niniejszej Umowy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń po stronie *INWESTORA*, w szczególności: zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, połączenia *INWESTORA* z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie których *INWESTOR* realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach lub nabywca(y) inwestycji niedrogowej wstąpi/pią w ogół praw i obowiązków INWESTORA wynikających z niniejszej Umowy.

**§ 12**

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

**§ 13**

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla *INWESTORA*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zarząd Województwa Śląskiego** | **INWESTOR** |

*Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………………*

|  |
| --- |
| **RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI** |
| Przedsięwzięcia | Droga wojewódzka | Ulica | Miejscowość  | Gmina |
| Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 942  | **942** | Bielska | Buczkowice  | Buczkowice  |
| **PODPISANY W DNIU** |  | **W KATOWICACH** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. | **jest / brak \*** |
| Protokół z dnia |  |
| **2** | Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu |
| Pismem nr |  | z dnia |  | **jest / brak \*** |
|  | Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag |
|  | z dnia |  | nr sprawy |  |
| **3** | Zakres rzeczowy |
| Element | Charakterystyka (długość / szerokość / ilość) |
|  |  |
| **4** | Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane | **jest / nie dotyczy \*** |
| Pismo WiNB w Katowicach nr |  | z dnia |  |
| **5** | Realizacja inwestycji | **w istniejącym pasie drogowym \*** |
| **poza istniejącym pasem drogowym \*** |
| Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia |  |
| **6** | Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000 | **jest / brak \*** |
| Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia |  |
| **7** | Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej  | **zakończona / wymagana / nie dotyczy \*** |
| **8** | Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 408: |
|  |
| **9** | Uprawnienia z tytułu gwarancji |
| na wykonane roboty budowlane wygasają dnia |  |
| na oznakowanie poziome wygasają dnia |  | **24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe \*** |
| **36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne \*** |
| **60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi \*** |
| **10** | Inne ustalenia |
|  |
| **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** | **INWESTOR** |
|  |  |
| *(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)* | *(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)* |
| ***UWAGA*** *(Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)* |

 **\*- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania**

*Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………*

Lokalizacje przedsięwzięcia

