Załącznik do uchwały nr 2197/118/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 09.10.2025 r.

ANEKS nr 3

z dnia ............................... 2025 r.

do Umowy nr 4713/KD/2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Miasto Wodzisław Śląski na realizację zadania pn. „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.

zawarty pomiędzy :

Miastem Wodzisław Śląski, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący 
w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecę

a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:

…………………………………….				........................................................

…………………………………….				........................................................

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 4713/KD/2023 z dnia 15.11.2023 r. wraz z aneksami (1-2) strony postanawiają zmienić brzmienie:

1) § 1 ust. 2 pkt 1) na następujące:

„1) zakończenie prac w ramach umowy nr IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. z Projektantem tj. Mosty Katowice 
Sp. z o.o. w tym rozliczenie kosztów aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wynikających z umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 31.07.2015 r.,

2) § 2 ust. 2 na następujące: „2. Miasto Wodzisław Śląski udziela Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 1 431 238,60 zł w podziale:

a) 705 066,75 zł (siedemset pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 75/100) w 2024 r.,

b) 657 906,85 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych 85/100) w 2025 r.,

c) 68 265 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) w 2026 r.

3) § 3 ust. 2 na następujące: ,,2. Województwo Śląskie zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2027 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 
o finansach publicznych.”

4) § 5 na następujące: ,,Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2026 r.”

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Województwa Śląskiego a jeden 
dla Miasta Wodzisław Śląski.

Województwo Śląskie						                           Miasto Wodzisław Śląski