Załącznik do Uchwały nr 2255/119/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 16.10.2025 r.

Aneks 2

z dnia .................... 2025 r.

do Porozumienia nr 75/DD/2024 z dnia 31.05.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.10.2024 w sprawie powierzenia Gminie Buczkowice  prowadzenia zadania pn. "Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt  budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889)

pomiędzy :

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: |  |
| --- | --- |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a |  |
| Gminą Buczkowice, z siedzibą w Buczkowicach przy ul. Lipowskiej 730 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Kanik, który działa jako zarządca dróg gminnych |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści: |  |

§ 1.

Na podstawie § 11 ust. 2 Porozumienia nr 75/DD/2024 z dnia 31.05.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.10.2024 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 12 na następujące:

"§ 12

1. Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania prac określonych w § 1 ust 3 zawiera się na okres do 31.12.2025 r."

2. Porozumienie w zakresie § 1 ust. 5, 6, 7 oraz § 7 ust. 2 obowiązuje do dnia 30.06.2026 r.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie |  |  | Gmina Buczkowice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |