| Aneks nr 2 | do Umowy nr 5028/IP/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | ……………………. 2025 r. |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez | 1. ………………....................... - ……………………………………… 2. ………………....................... - ……………………………………… |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. |
| a | Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym X Wydział KRS, pod numerem KRS 0000027572, numer NIP: 639-000-18-83, wysokość kapitału zakładowego 93 000 zł, z siedzibą w Raciborzu, zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inwestorem Zastępczym” |
| z siedzibą | ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz |
| reprezentowanym przez | …………………………………………………………….. |
| na podstawie | Art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 lit. c Umowy nr 5028/IP/23 |
| dotyczący | zmiany terminu pełnienia Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczących dostosowania budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu" |
| Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa | Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji |

Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania oraz wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach, a także na skutek aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej i technicznej, pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w zapisach zawartej umowy polegających na zmianie terminu jej obowiązywania.

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy:

§1

Zmienia się §4 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Terminy realizacji: przez cały okres wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 
do 24 sierpnia 2026 r., z zastrzeżeniem, że Wykonawca:

- Opracuje Opinię Techniczną dotyczącą stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej                       w internacie – w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Dokona aktualizacji posiadanych przez Zamawiającego kosztorysów inwestorskich – w terminie                do 31 stycznia 2024 r.

- Przygotuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację przetargową (zgodnie z wymogami ustawy                       z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o czym mowa w § 2, ust. 1, pkt 3) 
na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót – w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zmawiającego zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

- Przygotuje i przeprowadzi czynności związane z odbiorem końcowym inwestycji i przekazaniem inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający (przy udziale zarządcy/użytkownika obiektu – SOSWNiS w Raciborzu), w tym dokona weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji powykonawczej, o czym mowa w § 1, ust. 3, pkt 5), w terminie do 21 dni roboczych    od dnia dokonania przez wykonawcę robót zgłoszenia zakończenia robót budowlanych 
i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.

- Będzie czynnie uczestniczyć w przygotowaniu przez wykonawcę robót budowlanych stosownych zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz doręczenie tych zawiadomień wraz z kompletną dokumentacją do właściwych organów, tj. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane                   (t. j. Dz. U z 2025 r. poz. 418 z poźn. zm.).”.

§2

W §5 umowy ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, 
w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury.

W przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.”.

§3

W §5 umowy ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Ostatnia faktura wystawiona w roku budżetowym 2025, zostanie doręczona Zamawiającemu najpóźniej do 19 grudnia 2025 r., z terminem płatności do 31 grudnia 2025 r., a w roku budżetowym 2026, ostatnia faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej                              do 16 grudnia 2026 r. z terminem płatności do 31 grudnia 2026 r.”.

§4

- Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Pozostałe postanowienia umowy nr 5028/IP/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. nie ulegają zmianie.

- Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA