| Aneks nr 1 | do Umowy nr 1232/IP/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | ……………………. 2025 r. |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez | 1. ………………....................... - ……………………………………… 2. ………………....................... - ……………………………………… |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. |
| a | ARCHIDOM Projekty Sp. z o. o. NIP: 6392027591 zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”. |
| z siedzibą | ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz |
| reprezentowanym przez | …………………………………………………….. |
| na podstawie | art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) |
| dotyczący | zmiany terminu pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczących dostosowania budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu". |
| Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa | Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji |

Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego oraz wystąpienie robót zamiennych 
i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach, a także w posiadanej dokumentacji projektowej i technicznej, pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w zapisach zawartej umowy 
z projektantem, polegających na zmianie terminu pełnienia nadzoru autorskiego.

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy.

§ 1

W § 2 umowy ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3)	pełnienie nadzoru autorskiego - w trakcie wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 
do 31 lipca 2026 r.”.

§ 2

            - W § 6 umowy ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi, zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2, 
pkt 1) niniejszego paragrafu, w formie przelewu na konto bankowe wskazane w fakturze 
w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem przekazania dokumentacji projektowej, natomiast zapłata za prowadzenie nadzoru autorskiego nastąpi 
na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu robot budowalnych i podpisaniu protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 7.”.

            - W § 6 umowy ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.	Ostatnia faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót, najpóźniej do 16 grudnia 2026 r., z terminem płatności do 31 grudnia 2026 r.”.

            - W § 6 umowy dodaje się ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9.	Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień,
w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury. W przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego 
tę fakturę w KSeF.”.

§ 3

- Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Pozostałe postanowienia umowy nr 1232/IP/2024 z dnia 17.04.2024 r. nie ulegają zmianie.

- Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA