Załącznik do

Uchwały nr 16/137/VII/2026 

Zarządu Województwa Śląskiego

z dn. 08.01.2026 r.

ANEKS NR 3
z dnia ................... 2025 r.
do umowy nr 4321/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.06.2024 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.07.2025 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Konopiska na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki”
zawarty pomiędzy:

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez: 
………………………………………………     -     …………………………………………………
a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

………………………………………………     -     ………………………………………………… 
………………………………………………     -     …………………………………………………

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 4321/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.06.2024 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.07.2025 r. strony postanawiają:
1. w § 1 ust. 2 wykreślić pkt c) w całości,

2. zmienić brzmienie § 1 ust. 4 na następujące: „4. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2021-2025.”,
3. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: „1. Koszt zadania wynosi 722 573,89 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 89/100).”, 

4. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Konopiska udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, w tym:

a) 365 310 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) w 2023 r.,

b) 33 210 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych) w 2024 r.,
c) 324 053,89 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote 89/100) w 2025 r.”,
5. w § 2 wykreślić ust. 3 w całości,
6. zmienić brzmienie § 3 ust 3 na następujące: „Rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Konopiska na realizację zadania objętego umową nastąpi przez przedstawienie Gminie Konopiska kopii dokumentów zapłaty za zrealizowane prace obejmujących środki stanowiące pomoc finansową udzieloną przez Gminę Konopiska, opisu rzeczowego zrealizowanych prac projektowych oraz oświadczenia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania do dokonania zwrotu kar umownych do budżetu Gminy Konopiska niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 2 ust. 2.”.
7. zmienić brzmienie § 5 na następujące:


 § 5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 stycznia 2026 r.”.
§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie







Gmina Konopiska 
PAGE  

