Załącznik nr 6 do

uchwały nr 438/150/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5.03.2026r.
Harmonogram rzeczowo–finansowy w zakresie opracowania 
Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Kochanowice o pow. 7 994 ha,

przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
	Etap
	Treść zadania
	Termin realizacji

	I
	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami.

2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze:

- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo–rolnych w zakresie danych:

· ewidencji gruntów,

· planu zagospodarowania przestrzennego,

· granicy rolno-leśnej,

· zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych,
· spisu rolnego,

· urzędu statystycznego,

· cieków i melioracji wodnych,
- innych istniejących opracowań.
	do
30.06.2026 r.

	II
	Inwentaryzacja stanu istniejącego:

- inwentaryzacja terenowa w zakresie:

· lasów,

· terenów zdewastowanych i zaniedbanych,

· zadrzewień i zakrzewień,

· dróg,

· rowów,

· terenów podmokłych i oczek wodnych,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej.
	do

01.12.2026 r.
Obręb Kochcice

	Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Kochanowice
	92 785 zł


