Załącznik nr 8 do

uchwały nr 438/150/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5.03.2026r.
Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie opracowania „Założeń do projektu scalenia gruntów
 oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko” 

dla obrębu Rzeki Wielkie gmina Kłomnice powiat częstochowski o powierzchni 316 ha

przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
	Treść zadania:
	Termin realizacji

	Opracowanie Założeń do projektu scalenia gruntów zgodnie z „Wytycznymi do opracowania Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla Województwa Śląskiego”:

I. Analiza stanu istniejącego z wnioskami w zakresie:

- charakterystyki ogólnej obszaru scalenia,

- warunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- struktury użytków gruntowych,

- struktury władania gruntami,

- charakterystyki gospodarstw rolnych,

- rozdrobnienia gospodarstw rolnych wg ewidencji gruntów,

- struktury gospodarstw wg wieku użytkownika,

- poziomu wykształcenia,

- zatrudnienia i źródeł utrzymania,

- kierunków produkcji rolnej,

- wyposażenia gospodarstw w sprzęt mechaniczny,

- infrastruktury technicznej rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- studium zainwestowania terenu,
- usytuowania gruntów przeznaczonych na cele miejscowej użyteczności publicznej.

II. Opracowanie koncepcji (opisowej i graficznej) Założeń do projektu scalenia gruntów 
    w zakresie:

- kształtowania krajobrazu,

- gospodarowania gruntami i kształtowania struktury agrarnej,

- przestrzennej organizacji gospodarstw,

- poprawy warunków wodnych dla obiektów.

III. Opracowanie Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko:

- stan środowiska naturalnego,

- analiza stanu środowiska,

- ocena wpływ projektu scalenia na środowisko.
	do

30.09.2026 r.

	Koszt realizacji Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obrębu Rzeki Wielkie gmina Kłomnice powiat częstochowski
	30 968 zł


