Załącznik do Uchwały nr 475/152/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13.03.2026 r.

Aneks 7

z dnia .................... 2026 r.

do Porozumienia nr 85/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r.  wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.05.2023 r.,  aneksem nr 2 z dnia 12.12.2023 r. , aneksem nr 3 z dnia 16.10.2024 r. , aneksem nr 4 z dnia 26.03.2025 r, aneksem nr 5 z dnia 10.08.2025 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 08.09.2025 r.  w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa Zielona prowadzenia zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna".

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889)

pomiędzy :

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: |  |
| --- | --- |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a |  |
| Gminą Dąbrowa Zielona, z siedzibą w Dąbrowie Zielonej przy ul. Pl. Kościuszki 31 reprezentowaną przez Wójta: Joannę Sokolińską, który działa jako zarządca dróg gminnych |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 7 do Porozumienia o następującej treści: |  |

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 85/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r.  wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.05.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 12.12.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 16.10.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 26.03.2025 r., aneksem nr 5 z dnia 12.08.2025 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 08.09.2025 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 2 na następujące: "2. Gmina Dąbrowa Zielona uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika w wysokości:

1) 77 462,88 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 88/100) na projekt w 2025 r.,

2) 17 869,29 zł (siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 29/100) na projekt w 2026 r.,

3) 135 000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) na budowę w 2026 r.".

2. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Dąbrowa Zielona środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta złożone nie później niż 14 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w wysokości:

1) w 2025 r. w wysokości 77 462,88 zł na projekt, w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Dąbrowa Zielona dla Województwa Śląskiego,

2) w 2026 r. w wysokości 287 869,29 zł na projekt oraz roboty budowlane ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Dąbrowa Zielona dla Województwa Śląskiego.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Gmina Dąbrowa Zielona |
| --- | --- |

| WICEMARSZAŁEK Grzegorz Boski WICEMARSZAŁEK Leszek Pietraszek | WÓJT Joanna Sokolińska |
| --- | --- |