Załącznik do Uchwały nr 477/152/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13.03.2026 r.

Aneks 6

z dnia .................... 2026 r.

do Porozumienia nr 104/TD/2021 z dnia 24.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.10.2022 r.,  aneksem nr 2 z dnia 09.05.2023 r. , aneksem nr 3 z dnia 17.05.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 30.09.2024 r. oraz aneks nr 5 z dnia w 03.04.2025 r. sprawie powierzenia Gminie Czerwionka-Leszczyny prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka – Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz z DG 360029S (ul. Wolności)"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889)

pomiędzy :

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: |  |
| --- | --- |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a |  |
| Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 reprezentowaną przez Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, który działa jako zarządca dróg gminnych |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 6 do Porozumienia o następującej treści: |  |

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 104/TD/2021 z dnia 24.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.10.2022 r., aneksem nr  2 z dnia 09.05.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 17.05.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 30.09.2024 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 03.04.2025 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 8 na następujące: "8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym 
w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2027 r.".

2. § 2 ust. 2 na następujący: "2.  Gmina Czerwionka-Leszczyny uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu i kosztów nadzoru autorskiego oraz 5 % ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowań, w tym:

1) 95 325,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) w 2023 r. na projekt,

2) 99 015,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych) w 2024 r. na projekt,

3) 45 510,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych) w 2025 r. na projekt,

4) 178 350,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w 2026 r. na projekt,

5) 37 970,10 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 10/100) w 2027 r. na nadzór autorski,

6) 722 650,00 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) w 2027 r. na przebudowę.".

3. § 2 ust. 4 na następujące: "4. Powiat Rybnicki uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 15% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowań, w tym 2 167 950,00 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w 2027 r.".

4. § 2 ust. 5 na następujące: "5. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 80% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowań, tj. 11 562 400,00 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) w 2027 r.”.

5. § 3 ust. 1 na następujący: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 11 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż: 15 grudnia 2023 r., 13 grudnia 2024 r., 15 grudnia 2025 r., 14 grudnia 2026 r. oraz do 13 grudnia 2027 r. na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia:

1) w 2023 r. w wysokości do 95 325,00 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

2) w 2024 r. w wysokości do 99 015,00 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

3) w 2025 r. w wysokości 45 510,00 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

4) w 2026 r. w wysokości 178 350,00 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego

5) w 2027 r. w wysokości do 11 562 400,00 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,

6) w 2027 r. w wysokości do 37 970,10 zł (koszty nadzorów autorskich) ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

7) 	w 2027 r. w wysokości do 722 650,00 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

8) w 2027 r. w wysokości do 2 167 950,00 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Rybnickiego dla Województwa Śląskiego.".

6. § 13 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2027 r.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny |
| --- | --- |

| WICEMARSZAŁEK Grzegorz Boski WICEMARSZAŁEK Leszek Pietraszek | BURMISTRZ Wiesław Janiszewski |
| --- | --- |