Aneks Nr 4

z dnia .................... 2026 r.

do Porozumienia nr 111/KD/2023 z dnia 13.10.2023 r. w sprawie realizacji zadania ,,Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.
pomiędzy

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: |  |
| --- | --- |
| .............................. | .................................... |
| .............................. | .................................... |
| a |  |
| Miastem Wodzisław Śląski, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecę |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 4 do Porozumienia o następującej treści: |  |

§ 1.

Na podstawie § 8 ust. 2. Porozumienia nr 111/KD/2023 z dnia 13.10.2023 r. strony postanawiają :

1) wykreślić ust. 3 z § 2 Porozumienia.

2) zmienić brzmienie § 4 ust. 1. na następujące: ,,1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w zakresie zakończenia prac w ramach umowy z wykonawcą  dokumentacji  projektowej wraz z końcowym kosztem wynikającym z aktualizacji raportu i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  oraz  opracowania  PFU,  o których  mowa   w § 2 wynosi 2 327 098,50 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100), z podziałem na:

a. 1 410 133, 50 zł (milion czterysta dziesięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 50/100) w 2024 r.,

b.  916 965,00 (dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) w 2026 r.

Ww. kwota wynika z podpisanego Protokołu odbiorowego dla dokumentacji wykonanej przez Mosty Katowice oraz oferty Wykonawcy PFU."

3) zmienić brzmienie § 4 ust. 4. na następujące: ,,4. Miasto Wodzisław Śląski w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 1 431 238,60 zł (milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 60/100) w podziale:

a. 705 066,75 zł (siedemset pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 75/100) w 2024 r,

b. 726 171,85 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 85/100) w 2026 r.

na podstawie umowy o pomocy finansowej zawartej z Województwem Śląskim."

4) zmienić brzmienie § 4 ust. 6. na następujące: ,,6. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w kwocie 895 859,90 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100) w podziale:

a. 705 066,75 zł (siedemset pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 75/100) w 2024 r.,

b. 190 793,15 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote15/100) w 2026 r.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowych Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Miasto Wodzisław Śląski |
| --- | --- |