Załącznik do Uchwały nr 593/155/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26.03.2026 r.

Aneks 8

z dnia .................... 2026 r.

do Porozumienia nr 23/TD/2022 z dnia 19.05.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 21.09.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 21.12.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 05.08.2024 r., aneksem nr 5 z dnia 04.11.2024 r.,  aneksem nr 6 z dnia 02.09.2025 r. oraz 7 z dnia 10.12.2025 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu prowadzenia zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu"

Na podstawie  art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889)

pomiędzy:

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: |  |
| --- | --- |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a |  |
| Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który działa jako zarządca dróg powiatowych, w osobach: |  |
| Łukasz Odelga | Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego |
| Zofia Dudek | Wicestarosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego |
| oraz |  |
| Gminą Bieruń, z siedzibą w Bieruniu przy ul. Rynek 14 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sebastiana Macioł, który działa jako zarządca dróg gminnych |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 8 do Porozumienia o następującej treści |  |

§ 1.

Na podstawie § 13 ust. 2 Porozumienia nr 23/TD/2022 z dnia 19.05.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 21.09.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 21.12.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 05.08.2024 r., aneksem nr 5 z dnia 04.11.2024 r., aneksem nr 6 z dnia 02.09.2025 r. oraz aneksem nr 7 z dnia 10.12.2025 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust 1 na następujący: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 8 293 897,00 zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 w podziale na:

1) 219 897,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

2) 8 074 000,00 zł (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) na przebudowę skrzyżowania.".

2. § 2 ust. 2 na następujący: "2. Powiat Bieruńsko-Lędziński uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% kosztu projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) oraz 10% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, w tym:

1) w 2024 r. w wysokości 13 745,25 zł (trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

2) w 2026 r. w wysokości  96 203,25 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy złote 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

3) w 2026 r. w wysokości 807 400,00 zł (osiemset siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) na przebudowę skrzyżowania.".

3. § 2 ust. 4 na następujący: "4. Gmina Bieruń uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% kosztu projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) oraz 10% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, w tym:

1) w 2024 r. w wysokości 13 745,25 zł (trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

2) w 2026 r. w wysokości 96 203,25 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy złote 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

3) w 2026 r. w wysokości 807 400,00 zł (osiemset siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) na przebudowę skrzyżowania.".

4. § 2 ust. 6. na następujący: "6. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 80% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, tj. 6 459 200,00 zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) w 2026 r.

5. § 3 ust. 1 na następujący: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 12 na pisemne wnioski Zarządu Powiatu złożone nie później niż 13 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Powiatu, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach (dopuszcza się płatności częściowe):

1) w 2024 r. w wysokości do 27 490,50 zł kosztów dokumentacji w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Gminy Bieruń dla Województwa Śląskiego,

2) w 2026 r. w wysokości do 192 406,50 zł kosztów dokumentacji w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Gminy Bieruń dla Województwa Śląskiego,

3) w 2026 r. w wysokości do 1 614 800,00 zł kosztów przebudowy skrzyżowania w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Gminy Bieruń dla Województwa Śląskiego,

4) w 2026 r. w wysokości do 6 459 200,00 zł kosztów przebudowy skrzyżowania w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Gmina Bieruń | Powiat Bieruńsko-Lędziński |
| --- | --- | --- |