Załącznik do Uchwały nr 786/160/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 23.04.2026 r.
ANEKS NR 7
z dnia ..........................

do umowy nr 4275/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.05.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 05.10.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 29.12.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 21.06.2024 r., aneksem nr 5 z dnia 18.10.2024 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 24.07.2025 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Boronów na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907”
zawarty  pomiędzy :

Gminą Boronów, z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2  reprezentowaną przez:
………………………………………………     -     …………………………………………………
a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:
………………………………………………     -     ………………………………………………… 
………………………………………………     -     …………………………………………………

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 4275/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.05.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 05.10.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 29.12.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 21.06.2024 r., aneksem nr 5 z dnia 18.10.2024 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 24.07.2025 r.  strony postanawiają zmienić brzmienie: 
1. § 2 ust. 1 na następujące: „1. Koszt zadania wynosi 5 170 805,25 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięć złotych 25/100).”.

2. § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Boronów udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 100% kosztu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 25% ostatecznego kosztu budowy ronda, w tym: 

a) w 2025 r. w wysokości 381 300 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych) na dokumentację, 

b) w 2026 r. w wysokości 1 184 876,31 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 31/100) na budowę ronda,
c) w 2026 r. w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nadzór inwestorski.”.

3. § 2 ust. 3 na następujące: „3. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 75% ostatecznego kosztu budowy ronda, tj. 3 554 628,94 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem  złotych 94/100) w 2026 r.”.
§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie







Gmina Boronów
PAGE  

