Załącznik do Uchwały nr 906/165/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13.05.2026 r.

Porozumienie

z dnia .................... 2026 r.

w sprawie opracowania dokumentacji projektowej włączenia do DW 921 w miejscowości Pilchowice drogi dla pieszych 
i rowerów w związku z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach”
na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
pomiędzy:

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: |  |
| --- | --- |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Joanna Bojczuk | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych |  |
| a |  |
| Powiat Gliwicki z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 7 reprezentowaną przez: |  |
| Grzegorz Kwitek | Starosta Gliwicki |
| Adam Ostalecki | Wicestarosta Gliwicki |
| działającego jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych |  |
| łącznie zwane zaś „Stronami” |  |

§ 1.

Przedmiot porozumienia

- Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego 
na sporządzeniu dokumentacji projektowej włączenia do DW 921 w miejscowości Pilchowice drogi dla pieszych i rowerów w związku z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach”, dalej przedsięwzięcie. Lokalizacja włączenia do DW 921 przedstawiona jest w postaci graficznej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

- Zakres przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji włączenia do DW 921 
w miejscowości Pilchowice drogi dla pieszych i rowerów w związku z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

- Wykonanie włączenia projektowanej drogi dla pieszych i rowerów musi uwzględniać realizowaną na DW 921 
w miejscowości Pilchowice inwestycję pn.: ,,Budowa chodnika i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice - etapy II-IV”

- Powiat Gliwicki (zwany dalej Powiatem) oświadcza, że jest inicjatorem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 i zobowiązuje się je w całości zrealizować i sfinansować, bez udziału środków własnych Województwa.

- Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (dalej ZDW).

§ 2.

Obowiązki Powiatu

1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz wszystkimi powszechnie obowiązujących przepisami prawa.

2. Załatwienie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia nastąpi własnym kosztem i staraniem Powiatu. Powiat, w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgody, uzgodnienia, zezwolenia oraz inne akty administracyjno-prawne lub cywilnoprawne, w tym: pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, uzgodnienia/zgody posiadaczy lub właścicieli obiektów/nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym i jego pobliżu. Powiat zobowiązuje się do należytego wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Powiat oświadcza, że posiada potencjał techniczny zdolny do weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności z Umową oraz opisem przedmiotu zamówienia.

4. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 przygotowywana na zlecenie Powiatu wymaga przedłożenia do ZDW celem uzyskania uzgodnienia, które zostanie wydane do 30 dni.

5. Przekazywana do uzgodnienia dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 winna posiadać opinię Powiatu, że została ona pozytywnie zweryfikowana pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia, 
a ewentualnie zgłaszane przez ZDW uwagi zostały wprowadzone.

6. ZDW dla dokumentacji, o której mowa w ust. 4 będzie uprawniony do:

1) wglądu i zgłaszania uwag na etapie projektowania,

2) żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych,

3) żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań.

4) odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi 
przez ZDW lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi.

7. Powiat uzyska wymagane pozwolenie dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2  w trybie przepisów ustawy - Prawo budowlane w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 posiadającą pozytywne uzgodnienie ZDW.

8. Powiat przekaże niezwłocznie do ZDW kopię kompletnej dokumentacji objętej uzyskanym pozwoleniem, o którym mowa w ust. 7.

9. W przypadku konieczności realizacji przedsięwzięcia w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Powiat pokryje wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowań za działki przejęte w związku z realizacją przedsięwzięcia. Ponadto zostanie zawarty aneks do porozumienia regulujący niezbędne kwestie dotyczące realizacji przedsięwzięcia w trybie przepisów ww. ustawy.

§ 3.

Zasady finansowania przedsięwzięcia

1. Powiat pokryje wszelkie koszty realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego porozumienia.

2. Województwo Śląskie nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez Powiat w związku z realizacją przedsięwzięcia.

§ 4.

Nieruchomości

- Włączenie drogi dla pieszych i rowerów do DW 921 w miejscowości Pilchowice przewidywane jest w obrębie istniejącego pasa drogi wojewódzkiej nr 921 na działkach nr 1101/14 i 1099/103 stanowiących własność Województwa Śląskiego.

- Jeżeli włączenie, o którym mowa realizacja w ust. 1 będzie na potrzeby dowiązania  do funkcjonujących rozwiązań terenowych wykraczać poza istniejący pas drogowy drogi wojewódzkiej Powiat własnym staraniem i na własny koszt dokona regulacji stosunków własnościowych każdej nieruchomości, która w części lub w całości zostanie zajęta, co będzie powodowało poszerzenie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

3. Jeżeli w wyniku włączenia, o którym mowa w ust. 1 powstanie konieczność zajęcia elementami drogi wojewódzkiej nr 921 nieruchomości lub ich części poza istniejącym pasem drogowym, a będących własnością Powiatu, Powiat jest zobowiązany do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt podziału odpowiedniej nieruchomości oraz do nieodpłatnego przeniesienia własności wydzielonej nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny, z zastrzeżeniem ust. 4 .

4. Dla nieruchomości będących własnością Powiatu, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Strony zgodnie ustalają, 
iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł.

5. Jeżeli w wyniku włączenia, o którym mowa w ust. 1 powstanie konieczność zajęcia elementami drogi wojewódzkiej nr 921 nieruchomości lub ich części poza istniejącym pasem drogowym, a niebędących własnością Powiatu, Powiat jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego.

6. Wszelkie koszty regulacji stosunków własnościowych nieruchomości określonych w ust. 2, w tym koszty podziału nieruchomości, koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty transakcji (taksa notarialna, należności publicznoprawne), koszty ewentualnych odszkodowań lub wynagrodzeń z tytułu prawa własności obciążać będą Powiat.

7. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 921, o których mowa w ust. 2 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.

8. Regulacje, o których mowa w ust. 2 należy przygotować w uzgodnieniu z ZDW, a dokumentację geodezyjną należy wykonać 
na podstawie wytycznych ZDW dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).

9. Uregulowanie przez Powiat stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2 winno nastąpić przed złożeniem przez Powiat wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych dla przedsięwzięcia.

§ 5.

Strony wraz z ZDW, o którym mowa w § 1 ust. 4 w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony i obowiązuje do dnia …………. r.

5. Realizacja inwestycji będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień.

§ 7.

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony będą dążyć 
do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie 
Sąd Powszechny w Katowicach.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Powiat Gliwicki |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK Grzegorz Boski WICEMARSZAŁEK Joanna Bojczuk | STAROSTA Grzegorz Kwitek WICESTAROSTA Adam Ostalecki |

Załącznik nr 1 do porozumienia

Lokalizacja przedsięwzięcia