Załącznik do Uchwały nr 1044/167/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28.05.2026 r.

ANEKS NR 6

z dnia………………..2026 r.

do Umowy nr 4294/TD/2021 zawartej w dniu 25.11.2021 r.

zawarty pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.), 
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

2. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

a

BIG Myszków Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 00-697 Warszawa , Al. Jerozolimskie 63, posiadającą REGON: 385817457 i NIP 7010975942, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000834141, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

2. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

zwaną dalej „INWESTOREM”

o treści następującej:

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 Umowy nr 4294/TD/2021 z dnia 25.11.2021 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 7 ust. 8 na następujące: ,,8. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie 
do dnia 30.12.2026 r.”.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

§ 3

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian

§ 4

Niniejszą Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.

Zarząd Województwa Śląskiego			INWESTOR