Załącznik do Uchwały nr 1317/172/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 18.06.2026 r.
UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….             -    ……………………………..…..	
2. ………………………………………….             -    ………………………..……….. 
zwanym dalej Województwem
i
	Zarządem Powiatu Pszczyńskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889) z siedzibą w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10 reprezentowanym przez:

	1. ………………………………………
2. ……………………………………..
	- ………………………………..
- ………………………………..

	zwanym dalej Powiatem


a 
RTP Construction Bis Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806478, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5213877971, REGON 384485818 reprezentowaną przez:
1. Robert Bartoń          -    Prezes Zarządu
zwane dalej „INWESTOREM” 

łącznie zwanych dalej Stronami
	
Zważywszy, że:
1. INWESTOR planuje zrealizować inwestycję niedrogową polegającą na budowie budynku handlowego z niezbędną infrastrukturą na działce nr 265/6 położonej w miejscowości Góra w gminie Miedźna. 
2. Inwestycja niedrogowa będzie skomunikowana poprzez zjazd z drogi powiatowej nr 4140 S (ul. Długa).
3. Realizacja inwestycji niedrogowej wymaga przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4140 S (ul. Długa) z drogą wojewódzką nr 933 (ul. Pszczyńska).
4. Budowa zjazdu z drogi powiatowej stanowić będzie Inwestycję Drogową na drodze powiatowej.
5. Przebudowa skrzyżowania dróg publicznych: drogi powiatowej nr 4140 S (ul. Długa)  i drogi wojewódzkiej nr 933 
(ul. Pszczyńska) stanowić będzie Inwestycję Drogową na drodze wojewódzkiej.  
6. Inwestycja Drogowa na drodze powiatowej realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 605.
7. Inwestycja Drogowa na drodze wojewódzkiej realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 606 stanowiącej dotychczasowy pas drogi wojewódzkiej nr 933,  na działce o numerze ewidencyjnym 605, stanowiącej pas drogi powiatowej  4140 S oraz na działce nr 265/5, która w całości stanowi własność INWESTORA.
8. Zarówno Inwestycja Drogowa na drodze powiatowej i Inwestycja Drogowa na drodze wojewódzkiej zostanie wybudowana staraniem i na koszt oraz ryzyko INWESTORA.
9. Gmina Miedźna zawarła z Zarządem Województwa Śląskiego Porozumienie nr 19/DD/2025 z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie budowy drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna.
strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:


Rozdział I
Inwestycja Drogowa na drodze wojewódzkiej 

§ 1
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu w oparciu o ww. dokumentację przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) z drogą powiatową nr 4140 S (ul. Długa) w gminie Miedźna zwane dalej przedsięwzięciem (I). Lokalizacja przedsięwzięcia (I) przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy 
2. W ramach przedsięwzięcia (I), o którym mowa w ust. 1 przewiduje się: 
1) opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami 
i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl, standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej (Uchwała nr 434/318/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.03.2022 r.), uwzględniającej projektowane rozwiązania dla inwestycji prowadzonej przez Gminę Miedźna – budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna,
3) przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt 2), obejmującą m.in.:
a) dostosowanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S do ruchu pojazdów ciężarowych,
b) skomunikowanie ruchu pieszego pomiędzy planowanym budynkiem, a istniejącym chodnikiem na drodze wojewódzkiej nr 933.
3. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.
4. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia (I) sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast 
na prawach powiatu (zwany dalej ZDW).
5. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 na cele budowlane zostanie udzielone przez ZDW odrębnym dokumentem po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji, o której mowa § 1 ust. 2. pkt. 2)

§ 2 
Dokumentacja 
Koncepcja oraz dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S wymaga uzgodnienia przez ZDW.
§ 3
Obowiązki Inwestora
1. Przedsięwzięcie (I) , o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. INWESTOR dokona zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej / uzyska decyzję pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 1 w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2), posiadającą pozytywne uzgodnienie ZDW.
2. INWESTOR będący inicjatorem przedsięwzięcia (I) na potrzeby jego realizacji wykonuje obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane.
3. INWESTOR przekaże niezwłocznie do ZDW kopię kompletu dokumentacji w formie papierowej objętej uzyskanym pozwoleniem, o którym mowa w ust. 1 wraz z kopią tego pozwolenia.
4. INWESTOR zobowiązuje się przekazać do ZDW harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia (I) nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.
§ 4
Nieruchomości
1. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140, o której mowa w § 1 ust. 1 
jest planowana do realizacji w zakresie działki nr 606  położonej w gminie Miedźna, stanowiącej pas drogi wojewódzkiej, działki nr 605 stanowiącej pas drogi powiatowej oraz działki nr 265/5 stanowiącej własność INWESTORA.
2. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części nieruchomości będącej własnością INWESTORA jest on zobowiązany do wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny z zastrzeżeniem ust. 3. INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty aktu notarialnego). 
3. Dla nieruchomości będących własnością INWESTORA, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Zarząd Województwa Śląskiego oraz INWESTOR zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł.
4. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części nieruchomości stanowiącej pas drogi powiatowej, będącej własnością POWIATU, jest on zobowiązany do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt podziału odpowiedniej nieruchomości 
oraz do nieodpłatnego przeniesienia własności wydzielonej nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego 
w drodze darowizny, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Dla nieruchomości będących własnością Powiatu, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Strony zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł.
6. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 nieruchomości innych niż wymienione w ust. 1 niebędących własnością INWESTORA i niebędących własnością Powiatu, INWESTOR dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego 
7. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933, o których mowa w ust. 2, 4 i 6 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych 
8. Regulacje, o których mowa w ust. 2, 4 i 6 należy przygotować w uzgodnieniu z ZDW i Powiatem Pszczyńskim/Zarządem Dróg Powiatowych w Pszczynie, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych ZDW dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).
9. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 4 i 6 winno nastąpić przed wystąpieniem 
o pozwolenie na budowę.
10. Darowizna, o której mowa w ust. 2 i 6 poprzedzona jest pisemnymi rokowaniami.

§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia
1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia (I) będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia (I), będącego przedmiotem umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia (I) będącego przedmiotem umowy.
4. INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia (I) będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej
nr 933 w gminie Miedźna, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie INWESTORA.

§ 6
Realizacja przedsięwzięcia
1. Rozpoczęcie przez INWESTORA przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez ZDW pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933, będącego terenem budowy i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.
2. INWESTOR dokona przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową 4140 S w gminie Miedźna wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie ZDW INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
3. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1  do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisami odrębnymi.
4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził ZDW, który uprawniony jest m.in. do:
· przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej,
· wstępu na teren budowy przebudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót i obiektów związanych z obsługą skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową 
4140 S.
5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.
6. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres: 
· 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
· 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
· 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi.
7. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 6.
8. INWESTOR usunie wadę stwierdzoną na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 30 dni od wezwania ZDW.
9. Na wniosek ZDW w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji INWESTOR winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze robót) 
oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
11. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie ZDW: 
· dziennika budowy do wglądu,
· certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
· certyfikatu zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały lub zgodności z Krajową Oceną Techniczną (KOT) lub Europejską Oceną Techniczną (EOT) w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.
12. INWESTOR będzie powiadamiać ZDW o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia (I) z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.
13.  Przedstawiciel ZDW jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w gminie Miedźna. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem podpisanym przez INWESTORA i ZDW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
14. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 
· do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933,
· do przedstawienia i przekazania ZDW inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S,
· zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.
15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ZDW podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

§ 7
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego
1. INWESTOR po przebudowaniu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy zarządcy drogi – Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga:
1) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
2) dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
3) uzyskania protokołu kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu, o której mowa w pkt. 2  bez uwag.
2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie obiektu drogowego przez Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców budowy. W imieniu zarządcy drogi uprawniony 
do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji będzie ZDW.
6. Przejęcie obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony lub ich upoważnionych przedstawicieli protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
7. Celem sformułowania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 INWESTOR dostarczy 
do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego następujące dokumenty:
1) oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w Gminie Miedźna,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w Gminie Miedźna,
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 6 ust. 13.
Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 8.
8. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 31.12.2030 r.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
a) udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa
na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 
c) decyzje władz, sądów, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia robót obejmujących przedsięwzięcie lub nakazujące INWESTOROWI ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,
d) działania siły wyższej, np.: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, huragany, wichury, wojna, strajki, decyzje polityczne.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego w ust. 8 i zawierać: 
a) wskazanie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zaistnienie,
b) wskazanie nowego terminu przekazania przebudowanego obiektu drogowego przez INWESTORA uwzględniającego czas niezbędny do uwzględnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie 
lub kontynuację robót.
11. W przypadku rezygnacji z realizacji inwestycji niedrogowej, na wniosek INWESTORA, umowa może zostać rozwiązana a INWESTOR zostanie zwolniony z obowiązku realizacji przedsięwzięcia.

§ 8
Odpowiedzialność za szkody
1. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
a) wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
b) wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych 
dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,
c) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
3. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.
4. W przypadku, gdy INWESTOR nie zrealizuje w terminie przedsięwzięcia (I) lub nienależycie wykona roboty Województwo uprawnione będzie do wykonania zastępczego przedsięwzięcia (I), na koszt i ryzyko Inwestora po uprzednim poinformowaniu INWESTORA o terminie przystąpienia do wykonania zastępczego, co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Województwo będzie miało uprawnienie również do wykonania zastępczego przedsięwzięcia (I) w pełnym zakresie. W każdym z w/w wypadków Województwo uprawnione będzie do pokrycia kosztów wykonania zastępczego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (I) oraz wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością wykonania zastępczego z kwot wyegzekwowanych od INWESTORA. 


§ 9
Kary umowne
1. Województwo nałoży na INWESTORA kary umowne:
1) za niewykonanie  przebudowy obiektu drogowego określonego w § 1 ust. 1 i nie zgłoszenia ZDW gotowości do przekazania zrealizowanego przedsięwzięcia (I) w terminie określonym w § 7 ust. 8 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100); 
2)  za nieusunięcie, w terminie uzgodnionym przez Strony w protokole przejęcia pasa drogowego po wykonanych robotach obejmujących przedsięwzięcie (I), wad lub usterek, stwierdzonych przez Strony w protokole, licząc od dnia następującego po dniu uzgodnionym przez Strony w tymże protokole na ich usunięcie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;  
3) jeżeli INWESTOR realizuje roboty objęte przedmiotem Umowy w  sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi lub niezgodnie z umową – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 ) za każdy dzień takiego naruszenia.
4) za nieusunięcie, w terminie uzgodnionym przez Strony lub wynikających z umowy innych wad lub usterek niż wskazane w pkt. 2 powyżej, licząc od dnia następującego po dniu uzgodnionym przez Strony na ich usunięcie lub wynikających z Umowy  w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;  
5)  w razie gdyby którekolwiek z oświadczeń lub dokumentów okazało się fałszywe lub w przypadku nie przedłożenia przez INWESTORA dokumentów,  których mowa w  § 7 ust. 7 Umowy – w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100);
6) W wypadku braku złożenia przez INWESTORA któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych Umową  - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100)za każdy dzień zwłoki, osobno  w odniesieniu do każdego dokumentu; 
7) W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość nałożonych na INWESTORA kar umownych nie może przekraczać 50% wartości przedsięwzięcia (I) wynikającej z przekazanej przez INWESTORA ZWD wyceny.
2. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia  INWESTOROWI noty księgowej.
3. Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po skutecznie doręczonych uprzednich wezwaniach do zapłaty, będzie  skutkowało skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
4. Województwo zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, za poniesione straty przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. INWESTOR, w zakresie objętym niniejsza Umową, odpowiada wobec Województwa z naruszenie prawa lub niniejszej Umowy, w pełnym zakresie. Odpowiada również w pełni wobec Województwa za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania (w tym braku wykonania) oraz wykonania (w tym niewłaściwego) nin. Umowy. Odpowiedzialność obejmuje zarówno rzeczywistą szkodę jak i utracone korzyści – pełne odszkodowanie.
6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Województwa mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu.
Rozdział II
 Inwestycja Drogowa na drodze powiatowej.
§ 10
1. Zadania Powiatu Pszczyńskiego określone w tej umowie realizować będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
2. Powiat Pszczyński nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
3. INWESTOR przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyska zezwolenie na lokalizację zjazdu na działkę nr 265/6 z drogi powiatowej, oraz zatwierdzenie projektu zjazdu i zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
4. INWESTOR nie oczekuje od Powiatu Pszczyńskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej
nr 4140S w gminie Miedźna, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie INWESTORA.
6. INWESTOR dokona przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową 4140S w gminie Miedźna wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie Powiatu Pszczyńskiego INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
7. INWESTOR będzie powiadamiać Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.
8. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140S w gminie Miedźna. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem podpisanym przez inwestora i Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
9. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 
· do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4140S,
· do przedstawienia i przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140S,
· zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.
11. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.
12. INWESTOR zobowiązuje się wobec Powiatu Pszczyńskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

§ 11
Strony wraz z ZDW w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego i przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji, gdy po zawarciu niniejszej Umowy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń po stronie INWESTORA, w szczególności: zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, połączenia INWESTORA z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie których INWESTOR realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach 
lub nabywca(y) inwestycji niedrogowej wstąpi/pią w ogół praw i obowiązków INWESTORA wynikających
z niniejszej Umowy.

§ 13
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego 
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego, jeden dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego oraz jeden dla INWESTORA.
	
    Zarząd Województwa Śląskiego                   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego		    INWESTOR 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………. z dnia ……………………


	RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

	Przedsięwzięcia
	Droga wojewódzka
	Ulica
	Miejscowość 
	Gmina

	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 933 z drogą powiatową 4140 S
	933
	Pszczyńska
	Góra
	Miedźna

	PODPISANY W DNIU
	
	W KATOWICACH



	1
	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.
	jest / brak *

	
	
	Protokół z dnia
	

	2
	Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu

	
	Pismem nr
	
	z dnia
	
	jest / brak *

	
	Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag

	
	z dnia
	
	nr sprawy
	

	3
	Zakres rzeczowy

	
	Element
	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

	
	


	

	4
	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
	jest / nie dotyczy *

	
	Pismo WiNB w Katowicach nr
	
	z dnia
	

	5

	Realizacja inwestycji
	w istniejącym pasie drogowym *

	
	
	poza istniejącym pasem drogowym *

	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia
	

	6
	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000
	jest / brak *

	
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia
	

	7
	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej 
	zakończona / wymagana / nie dotyczy *

	8
	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933:

	
	

	9
	Uprawnienia z tytułu gwarancji

	
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia
	

	
	na oznakowanie poziome wygasają dnia
	
	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *

	
	
	
	36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *

	
	
	
	60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

	10
	Inne ustalenia

	
	

	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
	INWESTOR

	
	

	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)

	UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)





Załącznik nr 2 do umowy nr ……….z dnia ……………………

[image: ]
         		Lokalizacja przedsięwzięcia
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……………….. z dnia ……………………


	RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

	Przedsięwzięcia
	Droga powiatowa
	Ulica
	Miejscowość 
	Gmina

	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 933 z drogą powiatową 4140 S
	4140S
	Długa
	Góra 
	Miedźna

	PODPISANY W DNIU
	
	W PSZCZYNIE



	1
	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.
	jest / brak *

	
	
	Protokół z dnia
	

	2
	Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu

	
	Pismem nr
	
	z dnia
	
	jest / brak *

	
	Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag

	
	z dnia
	
	nr sprawy
	

	3
	Zakres rzeczowy

	
	Element
	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

	
	


	

	4
	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
	jest / nie dotyczy *

	
	Pismo WiNB w Katowicach nr
	
	z dnia
	

	5

	Realizacja inwestycji
	w istniejącym pasie drogowym *

	
	
	poza istniejącym pasem drogowym *

	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia
	

	6
	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000
	jest / brak *

	
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia
	

	7
	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej 
	zakończona / wymagana / nie dotyczy *

	8
	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4140S

	
	

	9
	Uprawnienia z tytułu gwarancji

	
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia
	

	
	na oznakowanie poziome wygasają dnia
	
	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *

	
	
	
	36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *

	
	
	
	60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

	10
	Inne ustalenia

	
	

	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
	INWESTOR

	
	

	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)

	UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)
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