Załącznik do Uchwały nr 1317/172/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18.06.2026 r.

UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………….             -    ……………………………..…..

2. ………………………………………….             -    ………………………..………..

zwanym dalej Województwem

i

| Zarządem Powiatu Pszczyńskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889) z siedzibą w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10 reprezentowanym przez: |  |
| --- | --- |
| 1. ……………………………………… 2. …………………………………….. | - ……………………………….. - ……………………………….. |
| zwanym dalej Powiatem |  |

a

RTP Construction Bis Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806478, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5213877971, REGON 384485818 reprezentowaną przez:

1. Robert Bartoń          -    Prezes Zarządu

zwane dalej „INWESTOREM”

łącznie zwanych dalej Stronami

Zważywszy, że:

1. INWESTOR planuje zrealizować inwestycję niedrogową polegającą na budowie budynku handlowego z niezbędną infrastrukturą na działce nr 265/6 położonej w miejscowości Góra w gminie Miedźna.

2. Inwestycja niedrogowa będzie skomunikowana poprzez zjazd z drogi powiatowej nr 4140 S (ul. Długa).

3. Realizacja inwestycji niedrogowej wymaga przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4140 S (ul. Długa) z drogą wojewódzką nr 933 (ul. Pszczyńska).

4. Budowa zjazdu z drogi powiatowej stanowić będzie Inwestycję Drogową na drodze powiatowej.

5. Przebudowa skrzyżowania dróg publicznych: drogi powiatowej nr 4140 S (ul. Długa)  i drogi wojewódzkiej nr 933 
(ul. Pszczyńska) stanowić będzie Inwestycję Drogową na drodze wojewódzkiej.

6. Inwestycja Drogowa na drodze powiatowej realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 605.

7. Inwestycja Drogowa na drodze wojewódzkiej realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 606 stanowiącej dotychczasowy pas drogi wojewódzkiej nr 933,  na działce o numerze ewidencyjnym 605, stanowiącej pas drogi powiatowej  4140 S oraz na działce nr 265/5, która w całości stanowi własność INWESTORA.

8. Zarówno Inwestycja Drogowa na drodze powiatowej i Inwestycja Drogowa na drodze wojewódzkiej zostanie wybudowana staraniem i na koszt oraz ryzyko INWESTORA.

9. Gmina Miedźna zawarła z Zarządem Województwa Śląskiego Porozumienie nr 19/DD/2025 z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie budowy drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna.

strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

Rozdział I

Inwestycja Drogowa na drodze wojewódzkiej

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu w oparciu o ww. dokumentację przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) z drogą powiatową nr 4140 S (ul. Długa) w gminie Miedźna zwane dalej przedsięwzięciem (I). Lokalizacja przedsięwzięcia (I) przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy

- W ramach przedsięwzięcia (I), o którym mowa w ust. 1 przewiduje się:

- opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S,

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami 
i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl, standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej (Uchwała nr 434/318/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.03.2022 r.), uwzględniającej projektowane rozwiązania dla inwestycji prowadzonej przez Gminę Miedźna – budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna,

- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt 2), obejmującą m.in.:

- dostosowanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S do ruchu pojazdów ciężarowych,

- skomunikowanie ruchu pieszego pomiędzy planowanym budynkiem, a istniejącym chodnikiem na drodze wojewódzkiej nr 933.

3. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

4. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia (I) sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast 
na prawach powiatu (zwany dalej ZDW).

5. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 na cele budowlane zostanie udzielone przez ZDW odrębnym dokumentem po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji, o której mowa § 1 ust. 2. pkt. 2)

§ 2

Dokumentacja

Koncepcja oraz dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S wymaga uzgodnienia przez ZDW.

§ 3

Obowiązki Inwestora

- Przedsięwzięcie (I) , o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. INWESTOR dokona zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej / uzyska decyzję pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 1 w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2), posiadającą pozytywne uzgodnienie ZDW.

- INWESTOR będący inicjatorem przedsięwzięcia (I) na potrzeby jego realizacji wykonuje obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane.

- INWESTOR przekaże niezwłocznie do ZDW kopię kompletu dokumentacji w formie papierowej objętej uzyskanym pozwoleniem, o którym mowa w ust. 1 wraz z kopią tego pozwolenia.

- INWESTOR zobowiązuje się przekazać do ZDW harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia (I) nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.

§ 4

Nieruchomości

- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140, o której mowa w § 1 ust. 1 
jest planowana do realizacji w zakresie działki nr 606  położonej w gminie Miedźna, stanowiącej pas drogi wojewódzkiej, działki nr 605 stanowiącej pas drogi powiatowej oraz działki nr 265/5 stanowiącej własność INWESTORA.

- Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części nieruchomości będącej własnością INWESTORA jest on zobowiązany do wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny z zastrzeżeniem ust. 3. INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty aktu notarialnego).

- Dla nieruchomości będących własnością INWESTORA, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Zarząd Województwa Śląskiego oraz INWESTOR zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł.

- Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części nieruchomości stanowiącej pas drogi powiatowej, będącej własnością POWIATU, jest on zobowiązany do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt podziału odpowiedniej nieruchomości 
oraz do nieodpłatnego przeniesienia własności wydzielonej nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego 
w drodze darowizny, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Dla nieruchomości będących własnością Powiatu, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Strony zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł.

- W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 nieruchomości innych niż wymienione w ust. 1 niebędących własnością INWESTORA i niebędących własnością Powiatu, INWESTOR dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego

- Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933, o których mowa w ust. 2, 4 i 6 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych

- Regulacje, o których mowa w ust. 2, 4 i 6 należy przygotować w uzgodnieniu z ZDW i Powiatem Pszczyńskim/Zarządem Dróg Powiatowych w Pszczynie, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych ZDW dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).

- Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 4 i 6 winno nastąpić przed wystąpieniem 
o pozwolenie na budowę.

- Darowizna, o której mowa w ust. 2 i 6 poprzedzona jest pisemnymi rokowaniami.

§ 5

Zasady finansowania przedsięwzięcia

- INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia (I) będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia (I), będącego przedmiotem umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

- Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia (I) będącego przedmiotem umowy.

- INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia (I) będącego przedmiotem umowy.

- W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej
nr 933 w gminie Miedźna, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie INWESTORA.

§ 6

Realizacja przedsięwzięcia

- Rozpoczęcie przez INWESTORA przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez ZDW pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933, będącego terenem budowy i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.

- INWESTOR dokona przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową 4140 S w gminie Miedźna wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie ZDW INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.

- INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1  do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisami odrębnymi.

- Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził ZDW, który uprawniony jest m.in. do:

- przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej,

- wstępu na teren budowy przebudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót i obiektów związanych z obsługą skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową 
4140 S.

- Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.

- INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

- 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,

- 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi.

- INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 6.

- INWESTOR usunie wadę stwierdzoną na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 30 dni od wezwania ZDW.

- Na wniosek ZDW w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji INWESTOR winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.

- INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze robót) 
oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

- INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie ZDW:

- dziennika budowy do wglądu,

- certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,

- certyfikatu zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały lub zgodności z Krajową Oceną Techniczną (KOT) lub Europejską Oceną Techniczną (EOT) w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.

- INWESTOR będzie powiadamiać ZDW o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia (I) z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

- Przedstawiciel ZDW jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w gminie Miedźna. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem podpisanym przez INWESTORA i ZDW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest:

- do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933,

- do przedstawienia i przekazania ZDW inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S,

- zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ZDW podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

§ 7

Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego

- INWESTOR po przebudowaniu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy zarządcy drogi – Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga:

- wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,

- dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

- uzyskania protokołu kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu, o której mowa w pkt. 2  bez uwag.

- INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.

- INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.

- W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.

- Przejęcie obiektu drogowego przez Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców budowy. W imieniu zarządcy drogi uprawniony 
do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji będzie ZDW.

- Przejęcie obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony lub ich upoważnionych przedstawicieli protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.

- Celem sformułowania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 INWESTOR dostarczy 
do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego następujące dokumenty:

- oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w Gminie Miedźna,

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w Gminie Miedźna,

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 6 ust. 13.

Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 8.

- INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 31.12.2030 r.

- Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:

  - udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa
na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,

  - warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi,

  - decyzje władz, sądów, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia robót obejmujących przedsięwzięcie lub nakazujące INWESTOROWI ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,

  - działania siły wyższej, np.: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, huragany, wichury, wojna, strajki, decyzje polityczne.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 9 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego w ust. 8 i zawierać:

  - wskazanie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zaistnienie,

  - wskazanie nowego terminu przekazania przebudowanego obiektu drogowego przez INWESTORA uwzględniającego czas niezbędny do uwzględnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie 
lub kontynuację robót.

- W przypadku rezygnacji z realizacji inwestycji niedrogowej, na wniosek INWESTORA, umowa może zostać rozwiązana a INWESTOR zostanie zwolniony z obowiązku realizacji przedsięwzięcia.

§ 8

Odpowiedzialność za szkody

- Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.

- Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:

  - wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,

  - wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych 
dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,

  - odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.

- INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

- W przypadku, gdy INWESTOR nie zrealizuje w terminie przedsięwzięcia (I) lub nienależycie wykona roboty Województwo uprawnione będzie do wykonania zastępczego przedsięwzięcia (I), na koszt i ryzyko Inwestora po uprzednim poinformowaniu INWESTORA o terminie przystąpienia do wykonania zastępczego, co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Województwo będzie miało uprawnienie również do wykonania zastępczego przedsięwzięcia (I) w pełnym zakresie. W każdym z w/w wypadków Województwo uprawnione będzie do pokrycia kosztów wykonania zastępczego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (I) oraz wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością wykonania zastępczego z kwot wyegzekwowanych od INWESTORA.

§ 9

Kary umowne

- Województwo nałoży na INWESTORA kary umowne:

- za niewykonanie  przebudowy obiektu drogowego określonego w § 1 ust. 1 i nie zgłoszenia ZDW gotowości do przekazania zrealizowanego przedsięwzięcia (I) w terminie określonym w § 7 ust. 8 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100);

- za nieusunięcie, w terminie uzgodnionym przez Strony w protokole przejęcia pasa drogowego po wykonanych robotach obejmujących przedsięwzięcie (I), wad lub usterek, stwierdzonych przez Strony w protokole, licząc od dnia następującego po dniu uzgodnionym przez Strony w tymże protokole na ich usunięcie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;

- jeżeli INWESTOR realizuje roboty objęte przedmiotem Umowy w  sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi lub niezgodnie z umową – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 ) za każdy dzień takiego naruszenia.

- za nieusunięcie, w terminie uzgodnionym przez Strony lub wynikających z umowy innych wad lub usterek niż wskazane w pkt. 2 powyżej, licząc od dnia następującego po dniu uzgodnionym przez Strony na ich usunięcie lub wynikających z Umowy  w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;

- w razie gdyby którekolwiek z oświadczeń lub dokumentów okazało się fałszywe lub w przypadku nie przedłożenia przez INWESTORA dokumentów,  których mowa w  § 7 ust. 7 Umowy – w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100);

- W wypadku braku złożenia przez INWESTORA któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych Umową  - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100)za każdy dzień zwłoki, osobno  w odniesieniu do każdego dokumentu;

7) W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość nałożonych na INWESTORA kar umownych nie może przekraczać 50% wartości przedsięwzięcia (I) wynikającej z przekazanej przez INWESTORA ZWD wyceny.

- Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia  INWESTOROWI noty księgowej.

- Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po skutecznie doręczonych uprzednich wezwaniach do zapłaty, będzie  skutkowało skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

- Województwo zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, za poniesione straty przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- INWESTOR, w zakresie objętym niniejsza Umową, odpowiada wobec Województwa z naruszenie prawa lub niniejszej Umowy, w pełnym zakresie. Odpowiada również w pełni wobec Województwa za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania (w tym braku wykonania) oraz wykonania (w tym niewłaściwego) nin. Umowy. Odpowiedzialność obejmuje zarówno rzeczywistą szkodę jak i utracone korzyści – pełne odszkodowanie.

- Kary umowne zastrzeżone na rzecz Województwa mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu.

Rozdział II

Inwestycja Drogowa na drodze powiatowej.

§ 10

- Zadania Powiatu Pszczyńskiego określone w tej umowie realizować będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

- Powiat Pszczyński nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.

- INWESTOR przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyska zezwolenie na lokalizację zjazdu na działkę nr 265/6 z drogi powiatowej, oraz zatwierdzenie projektu zjazdu i zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

- INWESTOR nie oczekuje od Powiatu Pszczyńskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.

- W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej
nr 4140S w gminie Miedźna, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie INWESTORA.

- INWESTOR dokona przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową 4140S w gminie Miedźna wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie Powiatu Pszczyńskiego INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.

- INWESTOR będzie powiadamiać Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

- Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140S w gminie Miedźna. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem podpisanym przez inwestora i Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest:

- do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4140S,

- do przedstawienia i przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140S,

- zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

- INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.

- INWESTOR zobowiązuje się wobec Powiatu Pszczyńskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

§ 11

Strony wraz z ZDW w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego i przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji, gdy po zawarciu niniejszej Umowy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń po stronie INWESTORA, w szczególności: zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, połączenia INWESTORA z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie których INWESTOR realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach 
lub nabywca(y) inwestycji niedrogowej wstąpi/pią w ogół praw i obowiązków INWESTORA wynikających
z niniejszej Umowy.

§ 13

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego 
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego, jeden dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego oraz jeden dla INWESTORA.

Zarząd Województwa Śląskiego                   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego		    INWESTOR

Załącznik nr 1 do umowy nr ……………. z dnia ……………………

| RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia |  | Droga wojewódzka | Ulica | Miejscowość | Gmina |
| Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 933 z drogą powiatową 4140 S |  | 933 | Pszczyńska | Góra | Miedźna |
| PODPISANY W DNIU |  |  |  | W KATOWICACH |  |

| 1 | Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jest / brak * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protokół z dnia |  |  |  |
| 2 | Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pismem nr |  |  |  |  |  |  | z dnia |  |  |  |  |  | jest / brak * |  |
|  | Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z dnia |  |  |  |  |  |  | nr sprawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakres rzeczowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element |  |  | Charakterystyka (długość / szerokość / ilość) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jest / nie dotyczy * |  |  |
|  | Pismo WiNB w Katowicach nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia |  |  |  |  |
| 5 | Realizacja inwestycji |  |  |  |  |  |  |  | w istniejącym pasie drogowym * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | poza istniejącym pasem drogowym * |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jest / brak * |  |  |
|  | Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej |  |  |  |  |  |  |  |  | zakończona / wymagana / nie dotyczy * |  |  |  |  |  |
| 8 | Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uprawnienia z tytułu gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na wykonane roboty budowlane wygasają dnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na oznakowanie poziome wygasają dnia |  |  |  | 24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Inne ustalenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach |  |  |  |  |  |  | INWESTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) |  |  |  |  |  |  | (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do umowy nr ……….z dnia ……………………

Lokalizacja przedsięwzięcia

Załącznik nr 3 do umowy nr ……………….. z dnia ……………………

| RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia |  | Droga powiatowa | Ulica | Miejscowość | Gmina |
| Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 933 z drogą powiatową 4140 S |  | 4140S | Długa | Góra | Miedźna |
| PODPISANY W DNIU |  |  |  | W PSZCZYNIE |  |

| 1 | Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jest / brak * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protokół z dnia |  |  |  |
| 2 | Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pismem nr |  |  |  |  |  |  | z dnia |  |  |  |  |  | jest / brak * |  |
|  | Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z dnia |  |  |  |  |  |  | nr sprawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakres rzeczowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element |  |  | Charakterystyka (długość / szerokość / ilość) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jest / nie dotyczy * |  |  |
|  | Pismo WiNB w Katowicach nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia |  |  |  |  |
| 5 | Realizacja inwestycji |  |  |  |  |  |  |  | w istniejącym pasie drogowym * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | poza istniejącym pasem drogowym * |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jest / brak * |  |  |
|  | Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej |  |  |  |  |  |  |  |  | zakończona / wymagana / nie dotyczy * |  |  |  |  |  |
| 8 | Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4140S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uprawnienia z tytułu gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na wykonane roboty budowlane wygasają dnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na oznakowanie poziome wygasają dnia |  |  |  | 24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Inne ustalenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie |  |  |  |  |  |  | INWESTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) |  |  |  |  |  |  | (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |