Załącznik do Uchwały nr 1320/172/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18.06.2026 r.

ANEKS NR 7

z dnia………………..2026 r.

do Umowy nr 4019/KT/2019 zawartej w dniu 11.10.2019 r.

zawarty pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.), 
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

2. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

a

„Projekt Wesoła” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 40-645 Katowice, ul. Marcina Radockiego 192 lok. 14, posiadającą REGON: 381354300 i NIP: 5993235365, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
KRS: 0000758676, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

2. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

zwaną dalej „INWESTOREM”

o treści następującej:

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 Umowy nr 4019/KT/2019 zawartej w dniu 11.10.2019 r. strony postanawiają wprowadzić zmiany:

- § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie ,,7. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 30.06.2027 r.”,

- Załącznik nr 1 do umowy przyjmuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

§ 3

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian

§ 4

Niniejszą Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.

Zarząd Województwa Śląskiego			INWESTOR

Załącznik do aneksu nr 7 do Umowy nr 4019/KT/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Załącznik nr 1 do Umowy nr 4019/KT/2019 z dnia 11.10.2019 r.

| RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia |  | Droga wojewódzka | Ulica | Miejscowość | Gmina |
| Przebudowa układu komunikacyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wesoła) z ul. Podmiejską w miejscowości Żywiec spowodowanej inwestycją niedrogową - budową pawilonu handlowego. |  | 945 | Wesoła | Żywiec | Żywiec |
| PODPISANY W DNIU |  |  |  | W KATOWICACH |  |

| 1 | Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jest / brak * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protokół z dnia |  |  |  |
| 2 | Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pismem nr |  |  |  |  |  |  | z dnia |  |  |  |  |  | jest / brak * |  |
|  | Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z dnia |  |  |  |  |  |  | nr sprawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakres rzeczowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element |  |  | Charakterystyka (długość / szerokość / ilość) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgoda na użytkowanie rozbudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jest / nie dotyczy * |  |  |
|  | Pismo WiNB w Katowicach nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia |  |  |  |  |
| 5 | Realizacja inwestycji |  |  |  |  |  |  |  | w istniejącym pasie drogowym * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | poza istniejącym pasem drogowym * |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jest / brak * |  |  |
|  | Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej |  |  |  |  |  |  |  |  | zakończona / wymagana / nie dotyczy * |  |  |  |  |  |
| 8 | Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 945: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uprawnienia z tytułu gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na wykonane roboty budowlane wygasają dnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na oznakowanie poziome wygasają dnia |  |  |  | 24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Inne ustalenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach |  |  |  |  |  |  | INWESTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) |  |  |  |  |  |  | (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania