| Aneks nr 2 | do Umowy nr 1232/IP/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | ……………………. 2026 r. w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez | 1. ……………….......................…………………………………………. 2. ……………….......................…………………………………………. |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. |
| a | ARCHIDOM Projekty Sp. z o. o. NIP: 6392027591 zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”. |
| z siedzibą | ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz |
| reprezentowanym przez | Pana Macieja Łopacza – Prezesa Zarządu |
| na podstawie | art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. 2025 poz. 1815 z dnia 18 grudnia 2025 r.) § oraz 16 ust. 1 Umowy nr 1232/IP/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. |
| dotyczący | zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 1232/IP/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. |
| Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa | Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji |

Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego oraz wystąpienie robót zamiennych 
i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach, a także w posiadanej dokumentacji projektowej i technicznej oraz wprowadzeniu Krajowego Systemu eFaktur, pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w zapisach zawartej umowy.

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy.

§ 1

Zmianie ulega § 2 ust. 1 pkt 3 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3)	pełnienie nadzoru autorskiego - w trakcie wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 
do 30 września 2026 r.”.

§ 2

- W § 6 umowy dodaje się ustęp 10 o treści:

„10. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy”.

- W § 6 umowy dodaje się ustęp 11 o treści:

„11. Strony zgodnie postanawiają, że faktury wynikające z niniejszej umowy będą wystawiane wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.)”.

- W § 6 umowy dodaje się ustęp 12 o treści:

„12. Faktura ustrukturyzowana zostanie wystawiona zgodnie za następującymi danymi Zamawiającego:

- Podmiot2 jako Nabywca: Województwo Śląskie,

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-277-00-64

- Podmiot3 jako Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP 954-226-07-13

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność winna nastąpić 
w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu”.

- W § 6 umowy dodaje się ustęp 13 o treści:

„13. Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” w każdej fakturze ustrukturyzowanej przesyłanej przez KSeF. Brak wskazania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” może skutkować opóźnieniem w płatności”.

- W § 6 umowy dodaje się ustęp 14 o treści:

„14. Wykonawca jest zobowiązany w każdej fakturze ustrukturyzowanej, w polu „dodatkowy opis/pozostałe informacje o fakturze”, do wskazania Departamentu nadzorującego ze strony Zamawiającego realizację umowy”.

- W § 6 umowy dodaje się ustęp 15 o treści:

„15. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. Przepis nie 
ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w ust. 13 zd. drugie”.

- W § 6 umowy dodaje się ustęp 16 o treści:

„16. Procedury związane ze stosowaniem trybu awaryjnego w tym udostępniania i wystawiania faktur w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur oraz w okresie niedostępności Systemu określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym w szczególności art. 106nf - 106nha”.

§ 3

- Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Pozostałe postanowienia Umowy nr 1232/IP/2024 z dnia 17.04.2024 r. nie ulegają zmianie.

- Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA