Załącznik do Uchwały nr 1817/184/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27.08.2026 r.

POROZUMIENIE

z dnia .................... 2026 r.

w sprawie opracowania dokumentacji projektowej włączenia drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego 
do drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wincentego Witosa) w Żywcu w związku z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego w km 0+174 do km 0+990 w Żywcu”

na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

pomiędzy:

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: |  |
| --- | --- |
| ……………………….…… | ……………………….…… |
| ……………………….…… | ……………………….…… |
| działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych a |  |
| Powiatem Żywieckim, z siedzibą w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13 reprezentowaną przez: |  |
| ……………………….…… | ……………………….…… |
| ……………………….…… | ……………………….…… |
| działającego jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych |  |
| łącznie zwane zaś „Stronami” |  |

§ 1.

Przedmiot porozumienia

- Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania i finansowania przedsięwzięcia polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla włączenia drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wincentego Witosa) w Żywcu w związku z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego w km 0+174 do km 0+990 w Żywcu”.

- Zakres przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na włączeniu drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wincentego Witosa) w Żywcu w związku z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego w km 0+174 do km 0+990 w Żywcu”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto należy mieć na uwadze, iż rondo na skrzyżowaniu DW 945 oraz DP 1463S objęte jest częściowo planowaną inwestycją pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 945 od skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul Handlową w miejscowości Żywiec do granicy Państwa”, dla której aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa.

- Powiat Żywiecki (zwany dalej Powiatem) oświadcza, że jest inicjatorem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy o drogach publicznych i zobowiązuje się je w całości zrealizować i sfinansować, bez udziału środków własnych Województwa.

- Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (dalej ZDW).

§ 2.

Dokumentacja

1. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 sporządzona będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID),

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID,

3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do zlecenia i wykonania robót budowlanych

2. Elementy dokumentacji wymienione w ust. 1 winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz wytycznymi ZDW i należy je uzgodnić z ZDW.

3. Powiat oświadcza, że posiada potencjał techniczny zdolny do weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności z umową i opisem zamówienia.

4. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 przygotowywana na zlecenie Powiatu wymaga przedłożenia do ZDW celem uzyskania uzgodnienia, które zostanie wydane do 30 dni od daty wpływu.

5. Przekazywana do uzgodnienia dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 winna posiadać opinię Powiatu, że została 
 pozytywnie zweryfikowana pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia, a ewentualnie zgłaszane przez ZDW uwagi zostały wprowadzone.

6. ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Powiatu będzie uprawniony do:

1) 	wglądu i zgłaszania uwag na etapie projektowania,

2) 	żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach uzgodnionych z Powiatem,

3) żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości zadania lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,

4) odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi przez ZDW lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi.

7. Starosta wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Powiatu do uzyskania przez Powiat uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

8. Starosta wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Powiatu do występowania przed właściwym organem w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego będącego zarządcą dróg wojewódzkich w celu uzyskania decyzji ZRID. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.

9. Starosta bądź inny przedstawiciel Powiatu wystąpi z wnioskiem do właściwego organu o wydanie decyzji ZRID 
dla włączenia drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wincentego Witosa) w Żywcu w związku z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego w km 0+174 do km 0+990 w Żywcu.

10. Egzemplarz dokumentacji projektowej objętej uzyskaną decyzją ZRID, o której mowa w ust. 9 Powiat przekaże ZDW nieodpłatnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z wersją elektroniczną.

3. 
Zasady finansowania przedsięwzięcia

- Powiat pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia oraz koszty odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, o których mowa w § 4 ust. 2 i 5, koszt przygotowania opisów stanu nieruchomości niezbędnych w toku wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

- Województwo Śląskie nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez Powiat w związku z realizacją przedsięwzięcia.

- Powiat nie oczekuje od Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie 
oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

§ 4. 
Zobowiązania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

- Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z wydanej włączeni drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wincentego Witosa) w Żywcu w związku z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego w km 0+174 do km 0+990 w Żywcu” obciąża w całości Powiat.

- Koszty nabycia przez Województwo Śląskie nieruchomości w ramach włączenia drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wincentego Witosa) w Żywcu w związku z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1463S al. Józefa Piłsudskiego w km 0+174 do km 0+990 w Żywcu”, w tym odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz koszty wynikające z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, obciążają Powiat.

- Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji właściwego organu ustalającego wysokość odszkodowania za każdą nieruchomość, która stanie się własnością Województwa Śląskiego w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia, Powiat przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowej decyzji do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego.

- W terminie 30 dni od zapłaty ostatniego z należnych zobowiązań wynikających z wydanej przez uprawniony organ decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, Powiat przedstawi Województwu Śląskiemu rozliczenie przekazanych odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań.

- Ewentualne koszty odszkodowań związane z zajęciem czasowym nieruchomości oraz ograniczeniem w sposobie korzystania z nieruchomości dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia obciążają Powiat.

- Powiat przekaże do ZDW oryginał bądź odpis decyzji ZRID, o której mowa w § 2 ust. 9 zawierający klauzulę ostateczności wraz z odpowiednimi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby ujawnienia w księgach wieczystych własności Województwa Śląskiego oraz trwałego zarządu ZDW tych nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 945 w Żywcu, które zgodnie z decyzją ZRID stały się własnością Województwa Śląskiego.

§ 5.

- Realizacja przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 planowana jest do realizacji w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945 tj. na działce nr 2931/30 oraz poza pasem drogi wojewódzkiej nr 945 na działce nr 2931/34.

- W obrębie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945 Powiat przewiduje ograniczenie w korzystaniu z następujących nieruchomości nr 2931/30 w oparciu o art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. e), lit. f) i lit. g) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- We wniosku o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust. 9 należy odrębnie wskazać nieruchomości lub ich części planowane do przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego w zakresie drogi wojewódzkiej oraz na rzecz Powiatu, 
w zakresie drogi powiatowej.

§ 6.

Strony wraz z ZDW, o którym mowa w § 1 ust. 4 w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 7.

- Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejsze porozumienie obowiązuje do dnia 31.12.2028 r. z wyłączeniem zapisów § 3 ust. 1 oraz § 4 które 
są dla Stron niniejszego porozumienia wiążące do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945.

- Realizacja inwestycji będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień.

§ 8.

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny w Katowicach.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Powiat Żywiecki |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do porozumienia

Lokalizacja przedsięwzięcia