| Aneks nr 1 | do Umowy nr 1684/IW/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | ……………………. 2026 r. |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez | 1. ………………....................... - ……………………………………… 2. ………………....................... - ……………………………………… |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. |
| a | Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. KRS 0000027572, NIP: 639-000-18-83, Regon 271018889 zwanym dalej „Wykonawcą” |
| z siedzibą | ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz |
| reprezentowanym przez | Pana Michała Szczukę – Prezesa Zarządu |
| na podstawie | art. 455 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793), oraz § 15 ust. 6 umowy nr 1684/IW/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. |
| dotyczący | zwiększenia zakresu umownego dotyczącego pełnienia funkcji Inspektora nadzoru dla zadania „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” |
| Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa | Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji |

Strony umowy zgodnie wprowadzają do jej treści następujące zapisy:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 3 w ten sposób, że po pkt 3) dodaje się pkt 3a), który otrzymuje brzmienie:

„ 3a) przygotowanie i przeprowadzenie, w imieniu Zamawiającego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.” z wyłączeniem czynności zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy.

2. Zmienia się §5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę 410 406,51 zł netto, (słownie: czterysta dziesięć tysięcy czterysta sześć złotych 51/100) plus podatek VAT 23% w kwocie 94 393,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 50/100) tj. kwotę 504 800,01 brutto, (słownie: pięćset cztery tysiące osiemset złotych 01/100).”.

§ 3

- Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem zawarcia.

- Pozostałe postanowienia umowy nr 1684/IW/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. nie ulegają zmianie.

- Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA