Załącznik do Uchwały nr 1965/188/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17.09.2026 r.

Aneks 6

z dnia .................... 2026 r.

do Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 21.10.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 25.03.2025 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 23.07.2026 r. w sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.)

pomiędzy :

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: |  |
| --- | --- |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Joanna Bojczuk | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a |  |
| Gminą Kuźnia Raciborska, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gdesz, który działa jako zarządca dróg gminnych |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 6 do Porozumienia o następującej treści: |  |

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 7 oraz § 12 ust. 2 Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 21.10.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 25.03.2025 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 23.07.2025 r.  strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 8 na następujące: "8) Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2027 r.".

2. § 2 ust. 2 na następujące: "2. Gmina Kuźnia Raciborska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 100% kosztu usługi inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 3a, w tym:

1) 304 179 zł (trzysta cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) na projekt (nadzór autorski) w 2025 r.,

2) 153 120 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) na usługę inwestora zastępczego w 2025 r.,

3) 12 300 zł (dwanaście tysięcy trzysta złotych) na projekt (nadzór autorski) w 2027 r.,

4) 38 280 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) na usługę inwestora zastępczego w 2027 r.

5) 990 000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę w 2027 r.".

3. § 2 ust. 4 na następujące: "4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika tj. 990 000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2027 r.".

4. § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Kuźnia Raciborska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż 14 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w wysokości:

1) 457 299 zł (koszty projektu - nadzoru autorskiego oraz usługi inwestora zastępczego) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego w 2025 r.,

2) 2 030 580 zł (koszty projektu - nadzoru autorskiego, usługi inwestora zastępczego oraz robót budowlanych) ze środków własnych Województwa Śląskiego oraz ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego w 2027 r.".

5. § 13 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2027 r."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Gmina Kuźnia Raciborska |
| --- | --- |

| WICEMARSZAŁEK Grzegorz Boski WICEMARSZAŁEK Joanna Bojczuk | BURMISTRZ Wojciech Gdesz |
| --- | --- |