Załącznik do Uchwały nr 2073/189/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 24.09.2026 r.
POROZUMIENIE
z dnia .................... 2026 r.
w sprawie budowy skrzyżowania obwodnicy Knurowa z drogą wojewódzką nr 921 (ul. Rybnicką) w Knurowie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – III Etap: Budowa odcinka drogi od ronda przy ul. Rakoniewskiego do ul. Rybnickiej”
	na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

	

	pomiędzy:

	

	Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

	.........................
	............................

	.........................
	............................

	działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

	a

	Miastem Knurów, z siedzibą w Knurowie przy ul. dr. Floriana Ogana 5, reprezentowaną przez:

	Tomasz Rzepa
	Prezydent Miasta Knurów

	działającego jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

	łącznie zwane zaś „Stronami”

	


§ 1. 
	Przedmiot porozumienia

	


1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania i finansowania przedsięwzięcia polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania obwodnicy Knurowa z drogą wojewódzką nr 921 (ul. Rybnicką) w Knurowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – III Etap: Budowa odcinka drogi od ronda przy ul. Rakoniewskiego do ul. Rybnickiej”. Lokalizacja zadania przedstawiona jest w postaci graficznej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.
2. Zakres przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy skrzyżowania obwodnicy Knurowa z drogą wojewódzką nr 921 (ul. Rybnicką) w Knurowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – III Etap: Budowa odcinka drogi od ronda przy ul. Rakoniewskiego do ul. Rybnickiej”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. Miasto Knurów (zwane dalej Miastem) oświadcza, że jest inicjatorem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 i w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zobowiązuje się je w całości zrealizować i sfinansować, bez udziału środków własnych Województwa.
4. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (dalej ZDW).
§ 2. 
	Dokumentacja

	


1. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 sporządzona będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i obejmuje:
1) wykonanie analizy i wyboru wariantu lokalizacji włączenia drogi gminnej do DW 921,
2) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID),
3) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID,
4) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do zlecenia i wykonania robót budowlanych.
2. Elementy dokumentacji wymienione w ust. 1 winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz wytycznymi ZDW i należy je uzgodnić z ZDW.
3. Miasto oświadcza, że posiada potencjał techniczny zdolny do weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności z umową i opisem zamówienia.
4. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 przygotowywana na zlecenie Miasta wymaga przedłożenia do ZDW celem uzyskania uzgodnienia, które zostanie wydane do 30 dni od daty wpływu.
5. Przekazywana do uzgodnienia dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 winna posiadać opinię Miasta, że została
ona pozytywnie zweryfikowana pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia, a ewentualnie zgłaszane przez ZDW uwagi zostały wprowadzone.
6. ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Miasta będzie uprawniony do:
1) 	wglądu i zgłaszania uwag na etapie projektowania,
2) 	żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach uzgodnionych z Miastem,
3) żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości zadania lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,
4) odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi przez ZDW lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi.
7. Prezydent Miasta wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Miasta do uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
8. Prezydent Miasta wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Miasta do występowania przed właściwym organem w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego będącego zarządcą dróg wojewódzkich w celu uzyskania decyzji ZRID. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.
9. Prezydent bądź inny przedstawiciel Miasta wystąpi z wnioskiem do właściwego organu o wydanie decyzji ZRID
budowy skrzyżowania obwodnicy Knurowa z drogą wojewódzką nr 921 (ul. Rybnicką) w Knurowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – III Etap: Budowa odcinka drogi od ronda przy ul. Rakoniewskiego do ul. Rybnickiej” i równocześnie poinformuje ZDW o tym fakcie.
10. Wydaną przez właściwy organ decyzję ZRID (przed uzyskaniem klauzuli ostateczności) Miasto niezwłocznie przekaże ZDW wraz z egzemplarzem dokumentacji projektowej, nieodpłatnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z wersją elektroniczną.
.
§ 3. 
	Zasady finansowania przedsięwzięcia

	


1. Miasto pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia oraz koszty odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, o których mowa w § 4 ust. 2 i 5, koszt przygotowania opisów stanu nieruchomości niezbędnych w toku wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
2. Województwo Śląskie nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez Miasto w związku z realizacją przedsięwzięcia.
3. Miasto nie oczekuje od Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie
oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
§ 4. 
	Zobowiązania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

	


1. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z wydanej decyzji ZRID dla budowy skrzyżowania obwodnicy Knurowa z drogą wojewódzką nr 921 (ul. Rybnicką) w Knurowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – III Etap: Budowa odcinka drogi od ronda przy ul. Rakoniewskiego do ul. Rybnickiej” obciąża w całości Miasto.
2. Koszty nabycia przez Województwo Śląskie nieruchomości w ramach budowy skrzyżowania obwodnicy Knurowa z drogą wojewódzką nr 921 (ul. Rybnicką) w Knurowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – III Etap: Budowa odcinka drogi od ronda przy ul. Rakoniewskiego do ul. Rybnickiej” , w tym odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz koszty wynikające z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, obciążają Miasto.
3. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji właściwego organu ustalającego wysokość odszkodowania za każdą nieruchomość, która stanie się własnością Województwa Śląskiego w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia, Miasto przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowej decyzji do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego.
4. W terminie 30 dni od zapłaty ostatniego z należnych zobowiązań wynikających z wydanej przez uprawniony organ decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, Miasto przedstawi Województwu Śląskiemu rozliczenie przekazanych odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań.
5. Ewentualne koszty odszkodowań związane z zajęciem czasowym nieruchomości oraz ograniczeniem w sposobie korzystania z nieruchomości dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia obciążają Miasto.
6. Miasto przekaże do ZDW oryginał bądź odpis decyzji ZRID, o której mowa w § 2 ust. 10 zawierający klauzulę ostateczności wraz z odpowiednimi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby ujawnienia w księgach wieczystych własności Województwa Śląskiego oraz trwałego zarządu ZDW tych nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 921 w Knurowie, które zgodnie z decyzją ZRID stały się własnością Województwa Śląskiego.
§ 5. 
	


1. Realizacja przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 planowana jest w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 tj. na działkach nr 112/2 i 2084/18 oraz poza pasem drogi wojewódzkiej nr 921 na działkach nr 318/3, 317/3, 167/3, 175/3, 194/3, 193/3, 192/3, 191/3, 396/3, 1670/3, 1677/3, 1665/3, 123/3, 392/3, 393/3, 1808/3.
2. W obrębie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 Miasto przewiduje ograniczenie w korzystaniu z następujących nieruchomości nr 112/2 i 2084/18 w oparciu o art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. e), lit. f) i lit. g) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
3. We wniosku o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust. 9 należy odrębnie wskazać nieruchomości lub ich części planowane do przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego w zakresie dróg wojewódzkich oraz na rzecz Miasta,
w zakresie drogi gminnej.
§ 6. 
	


Strony wraz z ZDW, o którym mowa w § 1 ust. 4 w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.
§ 7. 
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niniejsze porozumienie obowiązuje do dnia 31.12.2029 r. z wyłączeniem zapisów § 3 ust. 1 oraz § 4 które 
są dla Stron niniejszego porozumienia wiążące do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921.
4. Realizacja zadania będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień.
§ 8. 
	


W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny w Katowicach.
§ 9. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
§ 10. 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
	


Województwo Śląskie					Miasto Knurów
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