| Aneks nr 1 | do Umowy nr CRU UMWSL 462/2026 z dnia 31 lipca 2026 r. |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | ………………………………. 2026 roku w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez | 1. …………………………………………………………………….………… 2. ………………………………………………………………………….…… |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | BAXA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP: 6793340945, Regon: 542670956 ul. Zabłocie 25/31, 30-701 Kraków reprezentowaną przez Karola Bulandę zwaną w dalszej części „Wykonawcą” Zamawiający i Wykonawca mogą być dalej również zwani jako „Strona”, a łącznie jako „Strony”. |
| na podstawie | - art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), - § 17 ust. 3 pkt 2 lit. f) Umowy nr CRU UMWSL 462/2026 z dnia 31 lipca 2026 r. |
| dotyczący | zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr CRU UMWSL 462/2026 z dnia 31 lipca 2026 r. |
| Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Województwa | Wojciech Gardas - Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji |
| Strony dokonują następujących zmian w treści Umowy: § 1 Zmianie ulega § 6 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „ 1. Opracowanie projektu budowlanego, oddzielnie dla każdego z zadań wymienionych w § 1 ust. 1 umowy wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, jeśli będą wymagane – do 122 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia – 30 listopada 2026 roku. Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić następujące terminy: 1) Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego, odrębnej dla każdego z zadań, dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany), o której mowa § 2 ust. 1 wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień w terminie – do 20 dni przed datą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jeśli będzie wymagane. 2) Zamawiający w terminie 5 dni sprawdzi dokumentację projektową i wniesie ewentualne uwagi. W razie braku uwag, dokumentacja zostanie przez Zamawiającego zatwierdzona. 3) W razie wniesienia uwag, Wykonawca poprawi lub uzupełni dokumentację w ciągu 5 dni od dnia przekazania jej przez Zamawiającego do wniesienia poprawek. 4) Zamawiający w terminie do 5 dni od dokonania uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zatwierdzi poprawioną dokumentację. Dla usprawnienia zatwierdzania dokumentacji Wykonawca może, w trakcie procesu projektowania, uzgadniać z Zamawiającym poszczególne etapy projektu.” § 2 - Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. - Niniejszy aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr CRU UMWSL 462/2026 z dnia 31 lipca 2026 r. - Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. - Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca |  |