| Aneks nr 2 do Umowy nr 4400/IR/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. |  |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | …......................... 2021 r. w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1…………………………………………………………………………. 2…………………………………………………………………………. |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | Grzegorzem Wójcik prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: WIKOMA Maszyny i Urządzenia Przemysłowe Grzegorz Wójcik z siedzibą: ul. Gimnastyczna 6, 64-360 Zbąszyń NIP: 9230000014 zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, |
| przy udziale | WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez: …………………………… |
| na podstawie | art. 144 ust. 1 pkt 1) i 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy |
| dotyczący | Zaprojektowania, wykonania i montażu „Platformy do wstrząsów” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| § 1 Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść: „1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31.03.2022 r.” § 2 Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść: „4. W terminie począwszy od 24 miesiąca od dnia zawarcia umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia.” § 3 - Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. - Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. - Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 4400/IR/2019 z dnia 28.11.2019 r. - Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA |  |