| Aneks nr 1 do Umowy nr 1708/IR/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. |  |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | …......................... 2021 r. w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: | - Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego - Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | TMD Exhibitions sp. z o.o. Ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź NIP: 7252296676, REGON: 385378378, KRS 0000825371 zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, |
| reprezentowaną przez: | Pan Arkadiusz Rogoziński – Prezes Zarząd ………………………………………………………………………… |
| przy udziale | WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez: Pana Marcina Wieczorka oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” reprezentowanego przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium |
| na podstawie | art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy |
| dotyczący | Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska „Modele teleskopów” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| § 1 Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść: „1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia atesty i zezwolenia) w terminie do 31.03.2022 r. § 2 Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść: „3. W terminie do 31 października 2021r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”. § 3 Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: „4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31.03.2022 r.” § 4 - Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. - Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. - Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 1708/IR/2021 z dnia 19.04.2021 r. - Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: |  |