| Aneks nr 1 do Umowy nr 3579/IR/2021 z dnia 14 września 2021 r. |  |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | …......................... 2021 r. w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | - Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego - Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | SHADOK AV Sp. z o.o. sp. K. ul. Wolności 404 41-806 Zabrze NIP: PL 8291629852, KRS: 0000201027 zwanej w dalszej części aneksu „Wykonawcą” reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Komplementariusza - Grzegorza Piechułę |
| przy udziale | WUDIMEKS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez Marcina Wieczorka - Prezesa Wudimeksu oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” reprezentowanym przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium Śląskiego |
| na podstawie | art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) i § 13 ust. 3 pkt. 1 lit. a) Umowy |
| dotyczący | Dostawy i montażu wyposażenia multimedialnego do sal wielofunkcyjnych oraz laboratoriów w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| § 1 Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść: „1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2022 r.” § 2 - Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. - Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. - Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3579/IR/2021 z dnia 14.09.2021 r. - Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: |  |