| Aneks nr 3 do Umowy nr 3079/IR/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. |  |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | …......................... 2021 r. w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1.Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, 2.Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | TM Development OU Parnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, |
| reprezentowaną przez: | Pan Tomas Kants …………………………………….………………………………………... |
| przy udziale | WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez: Pana Marcina Wieczorka – Prezesa Zarządu Oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” reprezentowanego przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium |
| na podstawie | art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1) lit. a) Umowy |
| dotyczący | Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Przekroju ziemi” - w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| § 1 Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść: „1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 20.05.2022 r. § 2 Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść: „3. W terminie do 30 kwietnia 2022 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”. § 3 Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: „4. Montaż urządzenia wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 20.05.2022 r.” § 4 Strony postanowiły zmienić § 4 ust. 3 umowy i nadać mu następującą treść: „3.Wynagrodzenie netto w ust.1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr TM Development OU BIC:TRWIBEB1XXX IBAN: BE49967230230371 W terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury.” § 5 - Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. - Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. - Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3079/IR/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. - Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Inwestora Zastępczego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: |  |