| Aneks nr 3 do Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. |  |
| --- | --- |
| Zawarty w dniu | ……………………………………….2022 r. w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1. ……………………………………………………………. - …………………………………………………….. |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | Konsorcjum firm: AB-Micro Sp. z o.o. – Lider konsorcjum ul. Poleczki 23 02-822 Warszawa oraz RSA Cosmos – Partner konsorcjum: Rue des Mineurs ZI de la Vaure 42290 Sorbiers, Francja zwanej dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: Jerzy Białousz - Prezes |
| przy udziale | Wudimeks Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym reprezentowanym przez: Marcina Wieczorka - Prezes oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” reprezentowanego przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium Śląskiego |
| na podstawie | §13 ust. 3 pkt. 1) ppkt.. a) Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. art. 144 ust. 1 pkt. 1) i 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm.) |
| dotyczący | „Zakupu projektorów –wyposażenie multimedialne Planetarium” w ramach zadania pn. „Planetarium –Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. następujące zmiany: § 1 Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść: „1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.” § 2 Strony postanowiły zmienić § 3 ust.4 Umowy i nadać mu następującą treść: „4. Montaż przedmiotu zamówienia, a następnie jego uruchomienie i przeszkolenie pracowników powinny zakończyć się najpóźniej do 30.04.2022 r”. § 2 - Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. - Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego Aneksu przez Strony. - Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. - Niniejszy Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca |  |