Załącznik nr 1 do aneksu nr 13 do umowy nr 215/IR/2015

z dnia ____________________

Załącznik  nr  2  do aneksu scalającego

Zakres przedmiotu umowy

Przebudowa Obiektu:

- Zadanie inwestycyjne: „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego określa Dokumentacja Projektowa:

- Projekt Budowlany zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013r.

- Projekt Wykonawczy zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013r. wraz 
z przedmiarem robót podstawowy (dla inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – modyfikacja konstrukcji zadaszenia, przedmiar opracowany dnia 29.05.2014 przez Ireneusza Grzegorczyka – upr. Budowlane dr 55/201) i specyfikacją techniczną dachu Stadionu Śląskiego (Rev.01) –21.04.2009r.

- RAPORT Z AUDYTU DOKUMENTACJI: Stadion Śląski w Chorzowie, Projekt budowlany – zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia. Politechnika Gdańska – listopad 2013r.

Uwaga: Zgodnie z wnioskami wynikającymi z audytu [3], nowe łączniki należy wykonać 
w klasie EXC4.

- Zaktualizowana dokumentacja projektowa (Projekt Wykonawczy) dla kompletnej konstrukcji zadaszenia.

- Obliczenia statyczne dla kompletnej konstrukcji zadaszenia.

- Wyniki badań w tunelu aerodynamicznym.

- Wytyczne do instrukcji odśnieżania zadaszenia.

- Projekt Wykonawczy architektoniczny T – 07 – Poziom dachu stadionu.

- Projekt Budowlany dla zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – grudzień 2008r.

- Decyzja nr 1S/09 Wojewody Śląskiego z dnia 5 luty 2009r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla  zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

- Decyzja nr 2S/09 Wojewody Śląskiego z maja 2009 r. o zmianie pozwolenia na budowę 
w zakresie zmian funkcjonalno–przestrzennych.

- Decyzja nr 42/12/K Wojewody Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2012 o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie zmian w projekcie zagospodarowania terenu oraz zmian funkcjonalno–przestrzennych.

- Decyzja nr 8 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 luty 2014 zmieniająca poprzednie decyzje pozwolenia na budowę Wojewody Śląskiego dla  zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

- Projekt konstrukcji wsporczej telebimu wykonany na zlecenie dostawcy (dostawa wraz 
z montażem) urządzeń – firmy SHADOK AV Piechuła Sp. K.

Uwaga. Prawidłowy nr rysunku,  na który powołuje się autor opracowania na str. 7 opisu technicznego to SCW_T07_C01_R016.

Z powyższego zakresu zadania inwestycyjnego wyłącza się:

- zakres rzeczowy określony w ramach umowy wykonawczej nr 06/12/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Jednocześnie województwo oświadcza, że dokonało płatności na rzecz Spółki, na zakres rzeczowy określony w ramach umowy wykonawczej nr 06/12/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

- pozycję 48 d.3.1 przedmiaru podstawowego – Usuwanie istniejących łączników dla lin pierścienia rozciąganego – wykonane w ramach umowy z wykonawcą zadaszenia firmą Pfeifer Seil – und Hebetechnik GmbH. Jednocześnie Województwo oświadcza, że dokonało płatności na rzecz  Pfeifer Seil – und Hebetechnik GmbH. za pozycję 48 d.3.1 przedmiaru podstawowego – Usuwanie istniejących łączników dla lin pierścienia rozciąganego – w ramach umowy z wykonawcą zadaszenia.

- Montaż telebimów Mitsubishi Electric, wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.

- Podstawę opracowania zadania inwestycyjnego określa Dokumentacja Projektowa:

- projekt budowlany zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013 r.,

- projekt wykonawczy zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013 r., wraz 
z przedmiarem robót podstawowy (dla inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – modyfikacja konstrukcji zadaszenia, przedmiar opracowany dnia 29 maja 2014 r. przez Ireneusza Grzegorczyka – upr. budowlane dr 55/201) i specyfikacją techniczną dachu Stadionu Śląskiego (Rev.01) –21 kwietnia 2009 r.

- Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie konstrukcji wsporczej oraz jej montaż,

- montaż telebimów do konstrukcji wsporczej,

- wykonanie niezbędnego okablowania zasilającego oraz komunikacyjnego do telebimów,

- wykonanie montażu niezbędnych tras kablowych

- wykonanie okablowania zasilającego i komunikacyjnego,

- wyposażenie reżyserki,

- instalacja urządzeń,

- uruchomienie całego systemu,

- szkolenie operatorów dla systemu.

- Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

- Przygotowanie dalszej realizacji zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

- Dokończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie; Etap I - zakres I” w branżach architektoniczno-budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i sanitarnych.

- Wykonanie niniejszego zadania inwestycyjnego określa:

- Kompletna dokumentacja projektowa przedstawiająca stan docelowy zadania inwestycyjnego (część III),

- Rozbudowana książka pomieszczeń i elementów zewnętrznych przedstawiająca stan aktualny oraz opis prac do dokończenia (części I/1 oraz I/2),

- Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczące koniecznych napraw stanu istniejącego i zakres prac do dokończenia (nie obejmują prac już wykonanych),

- Do dyspozycji, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest także dokumentacja branż instalacyjnych (części II oraz IV), oraz archiwalna (część V, wykonana przed 2008 r.),

- Dokumentacją projektową branż sanitarnych przedstawiających stan docelowy zadania inwestycyjnego w zakresach instalacji nowoprojektowanych i przebudowywanych (część IV), oraz zakresy do dokończenia (część I/3),

- Opis techniczny przedstawiający sposoby sprawdzenia rozpoczętych i niedokończonych instalacji, wykonania koniecznych prób szczelności i pomiarów, przeprowadzania ewentualnych napraw, wymiany uszkodzonych części, rozruchy próbne i rozruch końcowy,

- Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczący koniecznych napraw stanu istniejącego rozpoczętego i zakresu prac do dokończenia.

Uwagi:

- Opis techniczny, w części dot. instalacji istniejących, czynnych przed rozpoczęciem prac budowlanych w 2009 r. i niezmienianych w ramach obecnej modernizacji, przedstawia ich spis oraz opis prac prowadzących do ich reaktywacji i ponownego uruchomienia. Zakres prac Wykonawcy rozpoczyna się od zapoznania się z dokumentacją instalacyjną archiwalną (w posiadaniu Zamawiającego/Administratora, część V), inwentaryzacji stanu aktualnego, oraz wykonanie koniecznych napraw, oraz odtworzeń (w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim znajdują się szacunkowe ilości robót związanych z naprawami i reaktywacja instalacji, natomiast wykonanie przedmiotowych prac będzie rozliczane powykonawczo), aż do ponownego uruchomienia instalacji.

- Przedmiary i kosztorys inwestorski do tej części, składają się ze zbioru prac jednostkowych dla poszczególnych instalacji, oraz ich szacunkowych ilości. Dokładne i rozliczenia przeprowadzenie będą powykonawczo, pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przeprowadzenie prac naprawczych istniejącej substancji budowlanej,

- kontynuację prac budowlanych, w większości wykończeniowych,

- wykonanie zabezpieczenia obudowy tras kablowych lub też wykonanie stałego i zabezpieczonego przejścia kablowego z istniejącej Trybuny Wschodniej na nowo wybudowaną Trybunę Zachodnią,

- poprowadzenie i zlokalizowanie wszystkich systemów telewizyjnych, monitorujących obiekt, łącznościowych, bezpieczeństwa, a także informatycznych i teletechnicznych do zlokalizowanego nad Trybuną Wschodnią Centralnego Punktu Dowodzenia, a także umieszczenie w nim wszystkich stanowisk dowodzących i obsługujących,

- sprawdzenie i naprawa instalacji nowych, rozpoczętych i niedokończonych,

- dokończenie prac instalacyjnych przewidzianych w projekcie z 2009 r (wraz ze zmianami i uzupełnieniami),

- inwentaryzacja, sprawdzenie, naprawa i odtworzenie zniszczonych części instalacji sanitarnych istniejących i działających przed rozpoczęciem budowy w 2009 r. oraz ponowne ich uruchomienie.

- Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I - dokończenie prac w branżach elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych.

- Wykonanie niniejszego zadania inwestycyjnego określa:

- Kompletna dokumentacja branż instalacyjnych (części II oraz IV),

- Kompletna dokumentacja projektowa przedstawiająca stan docelowy zadania inwestycyjnego (część III),

- Rozbudowana książka pomieszczeń i elementów zewnętrznych przedstawiająca stan aktualny oraz opis prac do dokończenia (części I/1 oraz I/2),

- Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczące koniecznych napraw stanu istniejącego i zakres prac do dokończenia (nie obejmują prac już wykonanych),

- Do dyspozycji, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest także dokumentacja archiwalna (część V, wykonana przed 2008 r.),

- Dokumentacją projektową branż sanitarnych przedstawiających stan docelowy zadania inwestycyjnego w zakresach instalacji nowoprojektowanych i przebudowywanych (część IV), oraz zakresy do dokończenia (część I/3),

- Opis techniczny przedstawiający sposoby sprawdzenia rozpoczętych i niedokończonych instalacji, wykonania koniecznych prób szczelności i pomiarów, przeprowadzania ewentualnych napraw, wymiany uszkodzonych części, rozruchy próbne i rozruch końcowy,

- Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczący koniecznych napraw stanu istniejącego rozpoczętego i zakresu prac do dokończenia.

Uwagi:

- Opis techniczny, w części dot. instalacji istniejących, czynnych przed rozpoczęciem prac budowlanych w 2009 r. i niezmienianych w ramach obecnej modernizacji, przedstawia ich spis oraz opis prac prowadzących do ich reaktywacji i ponownego uruchomienia. Zakres prac Wykonawcy rozpoczyna się od zapoznania się z dokumentacją instalacyjną archiwalną (w posiadaniu Zamawiającego/Administratora, część V), inwentaryzacji stanu aktualnego, oraz wykonanie koniecznych napraw i odtworzeń (w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim znajdują się szacunkowe ilości robót związanych z naprawami i reaktywacja instalacji, natomiast wykonanie przedmiotowych prac będzie rozliczane powykonawczo), aż do ponownego uruchomienia instalacji.

- Przedmiary i kosztorys inwestorski do tej części, składają się ze zbioru prac jednostkowych dla poszczególnych instalacji, oraz ich szacunkowych ilości. Dokładne rozliczenia przeprowadzenie będą powykonawczo, pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Dokończenie prac w branżach teletechnicznych i niskoprądowych, w tym:

  - systemu monitoringu CCTV (Closed Circuit Television),

  - systemu nagłośnienia stadionu,

  - systemu SSP (system sygnalizacji pożarowej) i DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),

  - systemu KD (kontroli dostępu) i SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu),

  - systemu biletowego i wstępu na obiekt,

  - systemu okablowania strukturalnego,

  - systemu automatyki AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),

  - systemu BMS (Building Management System) trybuny wschodniej,

  - systemu BMS (Building Management System) trybuny zachodniej,

  - systemu łączności bezprzewodowej i wzmocnienia sygnału dla służb publicznych,

  - systemu stałego okablowania transmisji dla obsługi przekazu TV (broadcast).

- Dokończenie prac w branżach instalacyjnych, elektroenergetycznych.

Dokończenie prac w branży elektroenergetycznej można podzielić na następujące etapy:

  - sprawdzenie i naprawa instalacji nowych, rozpoczętych i niedokończonych,

  - dokończenie prac instalacyjnych przewidzianych w projekcie z 2009 r. (wraz ze zmianami i uzupełnieniami),

  - inwentaryzacja, sprawdzenie, naprawa i odtworzenie zniszczonych części instalacji elektrycznych istniejących i działających przed rozpoczęciem budowy w 2009 r. oraz ponowne ich uruchomienie.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej zmian funkcjonalnych na obiekcie Stadionu Śląskiego zgodnie z kartą sprawy nr IR/BS/1-108/544-108/2016/2013 przyjęto w dniu 05.04.2016r.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku szatniowo-administracyjnego ze strzelnicą 50m (wyposażenie standard) i uzyskanie pozwolenia na budowę,

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska treningowego o wymiarach 30x60m z zadaszeniem i uzyskanie pozwolenia na budowę,

- wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia zewnętrznego (LED) Stadionu Śląskiego,

- Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie projektu, dostawa i montaż siedzisk dla Stadionu Śląskiego w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie projektu wykonawczego kolorystyki siedzisk Stadionu Śląskiego,

- dostawa i montaż siedzisk dla Stadionu Śląskiego.

- Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie i montaż konstrukcji płotków śniegowych, lin bezpieczeństwa  oraz dostawa i montaż drabiny systemowej dla zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji płotków śniegowych, lin bezpieczeństwa, drabiny systemowej,

- montaż konstrukcji płotków śniegowych, lin bezpieczeństwa oraz drabiny systemowej.

- Zadanie inwestycyjne: „Funkcja Lekkoatletyczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie areny lekkoatletycznej z bieżnią wraz z elementami dla wszystkich koniecznych konkurencji (biegowych, skoków, rzutów itp.).

- wykonanie murawy hybrydowej boiska piłkarskiego przystosowaną do obsługi dyscyplin lekkoatletycznych związanych z areną lekkoatletyczną spełniającą jednocześnie wytyczne i wymagania PZLA, IAAF, PZPN, UEFA/FIFA prowadzące do uzyskania stosownych certyfikatów i w konsekwencji najwyższych klas i kategorii upoważniających do przeprowadzania zawodów piłkarskich rangi mistrzostw Europy, czy świata;

- wykonanie innych robót towarzyszących niezbędnych do wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej na Stadionie Śląskim;

- uzyskanie certyfikatów/świadectw organizacji sportowych tj. FIFA/UEFA, PZPN, PZLA, IAAF dla areny głównej i całego obiektu Stadion Śląski w najwyższych klasach i kategoriach obiektów sportowych, ww. organizacji sportowych, upoważniających do przeprowadzenia zawodów piłkarskich i lekkoatletycznych rangi mistrzostw krajowych oraz rangi mistrzostw Europy/Świata.

- Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie zagospodarowania zewnętrznego terenu Stadionu Śląskiego w Chorzowie  w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie dróg, chodników, placów postojowych, placu europejskiego na terenie zewnętrznym Stadionu Śląskiego,

- wykonanie prac związanych z małą architekturą na terenie zewnętrznym Stadionu Śląskiego,

- wykonanie prac związanych z zielenią na terenie zewnętrznym Stadionu Śląskiego – nasadzenie drzew, krzewów i trawników.

Wykonanie powyższego zakresu rzeczowego Spółka zrealizuje do kwoty niezbędnych wydatków w wysokości: 2.005.000,00 zł.

- Zadanie inwestycyjne: „Dostawa elementów wyposażenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie 
 w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- dostawa i montaż elementów wyposażenia konkurencji lekkoatletycznych (elementy stałe np. rów z wodą, skocznie, koła do rzutów itd.),

- dostawa elementów ruchomych wyposażenia areny,

- dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do obsługi stadionu,

- dostawę wyposażenia eventowego.

Wykonanie powyższego zakresu rzeczowego Spółka zrealizuje do kwoty niezbędnych wydatków w wysokości: 2.005.000,00 zł.

- Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap II - dokończenie prac w branżach elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych.”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego stadionu i terenu zewnętrznego,

- wykonanie okablowania zewnętrznego nN, SN, wraz z zabudową złącz kablowych oraz podłączeniem instalacji,

- wykonanie kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej, wraz z naprawą w niezbędnym zakresie instalacji istniejących oraz zabudową studni kablowych,

- wyposażenie, podłączenie i montaż instalacji kontenera OBI VAN,

- wykonanie budynku stacji transformatorowej ST 3,

- doposażenie rozdzielnic RSN,

- wymiana rozdzielnicy RnN 1,

- wykonanie uziemień, sprawdzeń pomiarów i uruchomień całości instalacji, wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja zewnętrznej promenady wokół Stadionu Śląskiego, wraz z elementami kanalizacji deszczowej w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania „modernizacja zewnętrznej promenady wokół Stadionu Śląskiego wraz z elementami kanalizacji deszczowej”.

- Roboty dodatkowe i nadmiarowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego: Dokończenie zadania inwestycyjnego „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie; w branżach architektoniczno-budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych”.

- Realizacja zadań poprawiających przyszłą funkcjonalność Stadionu Śląskiego

Zakres rzeczowy obejmuje:

- realizacja zmian funkcjonalnych strefy wejścia do hotelu;

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego (LED) Stadionu Śląskiego;

- wykonanie windy w sektorze 5 pomiędzy poziomami L00 i L01;

- adaptacja wolnych pomieszczeń w sektorze 14 i 15 na poz. L00 na funkcję magazynową.

- Obsługa inwestorska realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym między innymi zapewnienie nadzoru inwestorskiego, koordynacja pracy wykonawców itp.

Uzgodnienia, zatwierdzenia itp., dotyczące zadania inwestycyjnego, dokonane przez Województwo (Inwestora), przed wejściem w życie Umowy wykonawczej, będą kontynuowane przez Spółkę.