Załącznik nr 2 do Uchwała nr 2477/468/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28.11.2023 r.

Aneks 2

z dnia .................... 2023 r.

do Porozumienia nr 103/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Częstochowskiemu prowadzenia zadania pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zmianami)

pomiędzy :

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: |  |
| --- | --- |
| ..................................... | ....................................................... |
| ..................................... | ....................................................... |
| a |  |
| Powiatem Częstochowskim, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który działa jako zarządca dróg powiatowych, w osobach: |  |
| ....................................... | ................................................. |
| ....................................... | ................................................. |
| zostaje zawarty aneks nr 2 do porozumienia o następującej treści: |  |

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 103/TD/2021 wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.10.2023 r. strony postanawiają zmienić:

A.  § 1 na następujący: 				"§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powiatowi Częstochowskiemu prowadzenia zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika 
i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów" .

2. Województwo Śląskie powierza Powiatowi Częstochowskiemu pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1. W przypadku robót budowlanych Powiat Częstochowski ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii  i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej decyzją ZRID) w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

2) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zawierającego niezbędne załączniki wymagane ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

3) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku objętym porozumieniem o którym mowa w ust. 1;

4) budowę  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1) - 3).

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 3)  winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

5. Zarząd Powiatu Częstochowskiego wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Powiatu do uzyskania przez Powiat uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów.

6. Zarząd Powiatu Częstochowskiego wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Powiatu do występowania przed właściwym organem w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego będącego zarządcą dróg wojewódzkich w celu uzyskania decyzji ZRID dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID przygotowanego w standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego oraz zawierać wykaz nieruchomości które w wyniku wydanej decyzji ZRID staną się własnością Województwa Śląskiego wraz z podaniem ich właściciela, powierzchni oraz opisu stanu technicznego tych nieruchomości.

7. Powiat Częstochowski niezwłocznie poinformuje Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu decyzji ZRID dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika 
i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów oraz przekaże uwierzytelnioną kopię decyzji wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2024 r.

9. Zadanie będące przedmiotem porozumienia realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie."

B. § 2 ust. 1 na następujący: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 461.475 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3."

C.  § 2 ust. 2 na następujący: "2. Powiat Częstochowski uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy sygnalizacji świetlnej, w tym:

1) 101.475 zł (sto jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) na projekt w 2023 r.

2) 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) na budowę w 2024 r."

D.  § 2 ust. 4 na następujący: "4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy sygnalizacji świetlnej, tj. 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2024 r."

E.  § 3 ust. 1 na następujący: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Powiatowi Częstochowskiemu środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Zarządu Powiatu złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Powiatu, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

1) I transza w 2023 r. w wysokości do 101.475 zł (dotyczy dokumentacji projektowej) w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Częstochowskiego dla Województwa Śląskiego,

2) II transza w 2024 r. w wysokości do 360.000 zł (dotyczy robót budowlanych) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Powiatu Częstochowskiego dla Województwa Śląskiego."

F.  § 4 ust. 6 na następujący: "6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Powiat Częstochowski niezwłocznie powiadomi Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych."

G.  § 5 ust. 3 na następujące: "3. Powiat Częstochowski  dokona odbioru końcowego części zadania będącego przedmiotem porozumienia w zakresie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) - 3)  po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do opracowanego projektu."

H.  § 5 ust. 6 na następujące: "6. Odbiór części zadania będącego przedmiotem porozumienia w zakresie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 4) winien być dokonywany przez Powiat Częstochowski z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 8."

I.  § 6 ust. 1 na następujące: "1. Powiat Częstochowski wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 9, w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za:

1) opracowaną dokumentację - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) - 3),

2) wykonane  roboty budowlane - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 4)."

I.  § 7 na następujący:                                       		"§ 7.

1. Wobec części nieruchomości zajętych pod budowaną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów, których dotychczasowym właścicielem/użytkownikiem wieczystym jest Powiat Częstochowski, a które na podstawie wydanej przez Wojewodę decyzji ZRID staną się z mocy prawa własnością Województwa Śląskiego, Powiat Częstochowski niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zrzeczenia się w całości odszkodowań w myśl art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zrzeczenie obejmować będzie zarówno wartość gruntu jak i naniesień elementów drogowych określonych w operacie szacunkowym.

2. Powiat Częstochowski przekaże do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oryginał bądź odpis decyzji ZRID, o której mowa w § 1 ust. 7 zawierającej klauzulę ostateczności wraz z odpowiednimi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby ujawnienia w księgach wieczystych własności Województwa Śląskiego oraz trwałego zarządu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach tych nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy budowanej sygnalizacji, które zgodnie z decyzją ZRID stały się własnością Województwa Śląskiego.".

J.   § 10 na następujący: "§ 10. Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Kodeksu cywilnego."

K.  §13 na następujący: "§ 13. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2024 r."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Powiat Częstochowski |
| --- | --- |