Załącznik do Uchwały nr 527/11/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.06.2024 r.

Aneks 4

z dnia .................... 2024 r.

do Porozumienia nr 23/TD/2022 z dnia 19.05.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 21.09.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 21.12.2023 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu prowadzenia zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu"

Na podstawie  art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320)

pomiędzy :

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: |  |
| --- | --- |
| a |  |
| Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który działa jako zarządca dróg powiatowych, w osobach: |  |
| oraz |  |
| Gminą Bieruń, z siedzibą w Bieruniu przy ul. Rynek 14 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta ………………, który działa jako zarządca dróg gminnych |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 4 do Porozumienia o następującej treści |  |

§ 1.

Na podstawie § 13 ust. 2 Porozumienia nr 23/TD/2022 z dnia 19.05.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 21.09.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 21.12.2023 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 7 na następujący: "7. Powiat Bieruńsko-Lędziński niezwłocznie poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Gminę Bieruń o uzyskaniu decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu oraz przekaże uwierzytelnioną kopię decyzji wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Gminy Bieruń.".

2. § 2 ust. 2 na następujący: "2. Powiat Bieruńsko-Lędziński w 2024 r. uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% kosztu projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) oraz 10 % ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, w tym:

1) 100 798,50 zł (sto tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) ,

2) 495 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na przebudowę skrzyżowania.".

3. § 2 ust. 4 na następujący: "4. Gmina Bieruń w 2024 r. uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% kosztu projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) oraz 10% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, w tym:

1) 100 798,50 zł (sto tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) ,

2) 495 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na przebudowę skrzyżowania."

4. § 3 ust. 1 na następujący: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 12 na pisemne wnioski Zarządu Powiatu złożone nie później niż 13 grudnia 2024 roku na wskazany rachunek budżetu Powiatu, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach (dopuszcza się płatności częściowe):

1) w wysokości do 201 597 zł kosztów dokumentacji w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Gminy Bieruń dla Województwa Śląskiego,

2) w wysokości do 990 000 zł kosztów przebudowy skrzyżowania w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Gminy Bieruń dla Województwa Śląskiego,

3) w wysokości do 3 960 000 zł kosztów przebudowy skrzyżowania w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego.".

5. § 4 ust. 6 na następujące: "6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Powiat Bieruńsko-Lędziński niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminę Bieruń wraz z propozycją działań zaradczych."

6. § 6 ust. 1 na następujące: "1. Powiat Bieruńsko-Lędziński wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 12 w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. W terminie do 31.12.2024 r. winna zostać wykorzystana dotacja celowa w ramach środków przekazanych w roku 2024. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za:

1) opracowaną dokumentację - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) - 3),

2) wykonane  roboty budowlane - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 4)."

7. § 6 ust. 2 na następujące: "2. Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. W terminie do 31.01.2025 r. winna zostać rozliczona dotacja celowa udzielona w roku 2024.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Gmina Bieruń | Powiat Bieruńsko-Lędziński |
| --- | --- | --- |