Załącznik do Uchwały nr 2337/291/V/2018

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 9.10.2018 r.

 **UMOWA**

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:

**Zarządem Województwa Śląskiego**, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222* *z poźń. zm.)*,
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

reprezentowanym przez:

1. ………………………………. - ……………………………..

2. ………………………………. - ……………………………..

a

**Dino Polska S.A.** z siedzibą pod adresem: 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122, posiadającą REGON: 300820828 i NIP 621 - 17 – 66 – 191, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem
KRS 0000408273, reprezentowana przez:

1. Szymona Piduch - Prezesa Zarządu

2. Michała Krauze - Członka Zarządu

zwana dalej „*INWESTOREM*”:

o treści następującej:

*Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w m. Miedźna spowodowanej inwestycją niedrogową – budową obiektu handlowo-usługowego, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.).*

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 933
(ul. Pszczyńska) w m. Miedźna. Lokalizacja przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się:
3. korektę geometrii drogi wojewódzkiej,
4. poszerzenie korpusu drogowego,
5. wykonanie dodatkowego pasa ruchu: dla relacji lewoskrętu,
6. budowę wyspy kanalizującej ruch,
7. przebudowę istniejącego zjazdu na zjazd publiczny na teren działki *INWESTORA.*
8. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji przez *INWESTORA* inwestycji niedrogowej, tj. budowy obiektu handlowo - usługowego na terenie działek nr 258/19 i 244/18.
9. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

**§ 2**

**Dokumentacja**

* 1. Dokumentacja projektowa przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) na działki
	nr 258/19 i 244/18 wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Miedźna została pozytywnie uzgodniona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pismem nr WD-U.6015.Z-428.2016.AWID.9908.18 z dnia 02.07.2018 r. W dniu 03.07.2018 r. została wydana decyzja nr WD-U.6015.Z-428.2016.AWID.9910.18 zezwalająca na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 933.
	2. *INWESTOR* ponosi wszelkie koszty aktualizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

**§ 3**

**Obowiązki Inwestora**

1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego
w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych z dnia 26 lipca 2018 r. przez pełnomocnika
*INWESTOR*A, które Wojewoda Śląski przyjął bez uwag pismem nr IFXV.7843.10.121.2018 z dnia
21 sierpnia 2018 r.
2. *INWESTOR* przekaże niezwłocznie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kopię kompletu dokumentacji objętej uzyskanym zezwoleniem, o którym mowa w ust. 2 wraz z kopią tego zezwolenia.
3. *INWESTOR* zobowiązuje się przekazaćdo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.

**§ 4**

**Nieruchomości**

1. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 933, o której mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowana w obszarze działek nr 85/15 i 86/15.
2. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części nieruchomości będących własnością *INWESTORA* jest on zobowiązany do wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny z zastrzeżeniem ust. 3. *INWESTOR* ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty aktu notarialnego).
3. Dla nieruchomości będących własnością *INWESTORA,* których podział zostanie dokonany w trybie
art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 Zarząd Województwa Śląskiego oraz *INWESTOR* zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł.
4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska)nieruchomości niebędących własnością *INWESTORA*, innych niż zlokalizowane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933 *INWESTOR* dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego.
5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.
6. Regulacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 należy przygotować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej [*www.zdw.katowice.pl*](http://www.zdw.katowice.pl)(załącznik E).
7. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winno nastąpić przed przekazaniem przebudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 7 ust. 1.
8. Darowizna, o której mowa w ust. 2 poprzedzona jest pisemnymi rokowaniami pomiędzy INWESTOREM
a Województwem Śląskim.

**§ 5**

**Zasady finansowania przedsięwzięcia**

1. *INWESTOR* pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. *INWESTOR* pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez *INWESTORA* w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
4. *INWESTOR* nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933
(ul. Pszczyńska) w m. Miedźna, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie *INWESTORA.*

**§ 6**

**Realizacja przedsięwzięcia**

1. Rozpoczęcie przez *INWESTORA* przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933,będącego terenem budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.
2. *INWESTOR*dokona przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w m. Miedźna wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 z poźń. zm.) *INWESTOR* ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach *INWESTOR* zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
3. *INWESTOR* zobowiązany jest podczas realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i przepisami odrębnymi.
4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który uprawniony jest m.in. do:
* przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej,
* wstępu na teren budowy przebudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót i obiektów związanych z obsługą drogi wojewódzkiej nr 933.
1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 933,
o której mowa w § 1 ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.
2. *INWESTOR* zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej 933
(ul. Pszczyńska) w m. Miedźna, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:
* 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
* 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
* 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonane taśmami prefabrykowanymi.
1. *INWESTOR* udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 6.
2. *INWESTOR* usunie wadę na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 30 dni od wezwania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
3. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji przebudowy *INWESTOR* winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. *INWESTOR* zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
5. *INWESTOR* zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach:
* dziennika budowy do wglądu,
* na wbudowane materiały certyfikatu bezpieczeństwa,
* na wbudowane materiały certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.
1. *INWESTOR* będzie powiadamiać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze robót zanikających
i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.
2. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w m. Miedźna. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Kopię tego raportu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach niezwłocznie dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.
3. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego *INWESTOR* własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest:
* do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933,
* przedstawienia i przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 933,
* zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podczas ww. odbioru końcowego *INWESTOR* zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

**§ 7**

**Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego**

1. *INWESTOR* po przebudowaniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w m. Miedźna przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga:
2. uprzedniego uregulowania stanu własności na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości,
o których mowa w § 4 ust. 2, 3 i 4,
3. wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
4. dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
5. *INWESTOR* przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.
6. *INWESTOR* określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
7. W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, *INWESTOROWI* nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
8. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego przez zarządcę drogi wojewódzkiej – Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych *INWESTOROWI* przez wykonawcę/ców przebudowy. W imieniu zarządcy drogi będzie uprawniony do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
9. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
10. *INWESTOR* zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie
do dnia **31.05.2019 r.**

Termin ten może ulec przedłużeniu na pisemny wniosek *INWESTORA* wraz z uzasadnieniem złożony najpóźniej 14 dni przed jego upływem.

1. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
* wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
* wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,
* odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
1. *INWESTOR* dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego celem spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 następujące dokumenty:
2. oświadczenie *INWESTORA* o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńskiej) w m. Miedźna,
3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 w m. Miedźna,
4. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 6 ust. 13;

Wymienione dokumenty *INWESTOR* powinien dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 7.

**§ 8**

**Odpowiedzialność za szkody**

1. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy,
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu drogowego, w terminie określonym w § 7 ust. 7 *INWESTOR* zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Za nieuzasadnione wezwanie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, do odbiorów,
o których mowa w § 6 ust. 12, *INWESTOR* może zostać obciążony karą umowną w wysokości
10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Nieuiszczenie przez *INWESTORA* kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po uprzednich wezwaniach do zapłaty skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. *INWESTOR* nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez *INWESTOR*A oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1**.**
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji, gdy po zawarciu niniejszej Umowy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń po stronie *INWESTORA*, w szczególności: zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, połączenia *INWESTORA* z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie których *INWESTOR* realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach lub nabywca(y) inwestycji niedrogowej wstąpi/pią w ogół praw i obowiązków Inwestora wynikających z niniejszej Umowy.

**§ 11**

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

**§ 12**

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla *INWESTORA*.

**Zarząd Województwa Śląskiego INWESTOR**

*Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia ……………………*

|  |
| --- |
| **RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI** |
| Przedsięwzięcia | Droga wojewódzka | Ulica | Miejscowość | Gmina |
| Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej | **933** | Pszczyńska | Miedźna | Miedźna |
| **PODPISANY W DNIU** |  | **W KATOWICACH** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. | **jest / brak \*** |
| Protokół z dnia |  |
| **2** | Wykonanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Woj. Śl.  |
| Pismem nr |  | z dnia |  | **jest / brak \*** |
| **3** | Zakres rzeczowy |
| Element | Charakterystyka (długość / szerokość / ilość) |
|  |  |
| **4** | Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane | **jest / nie dotyczy \*** |
| Pismo WiNB w Katowicach nr |  | z dnia |  |
| **5** | Realizacja inwestycji | **w istniejącym pasie drogowym \*** |
| **poza istniejącym pasem drogowym \*** |
| Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia |  |
| **6** | Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000 | **jest / brak \*** |
| Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia |  |
| **7** | Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej  | **zakończona / wymagana / nie dotyczy \*** |
| **8** | Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933: |
|  |
| **9** | Uprawnienia z tytułu gwarancji |
| na wykonane roboty budowlane wygasają dnia |  |
| na oznakowanie poziome wygasają dnia |  | **24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe \*** |
| **36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne \*** |
| **60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi \*** |
| **10** | Inne ustalenia |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** | **INWESTOR** |
|  |  |
| *(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)* | *(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)* |
| ***UWAGA*** *(Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)* |

 **\*- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania**

*Załącznik nr 2 do umowy nr …………… z dnia ……………………*

 Lokalizacja przedsięwzięcia

**Droga wojewódzka nr 933**

**

**Kierunek Ćwiklice**

**Kierunek Brzeszcze**