Załącznik do Uchwały nr 1380/33/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.10.2024 r.

Aneks 3

z dnia .................... 2024 r.

do Porozumienia nr 85/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r.  wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.05.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa Zielona prowadzenia zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna".

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320)

pomiędzy :

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: |  |
| --- | --- |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Bartłomiej Sabat | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a |  |
| Gminą Dąbrowa Zielona, z siedzibą w Dąbrowie Zielonej przy ul. Pl. Kościuszki 31 reprezentowaną przez Wójta: Joannę Sokolińską, który działa jako zarządca dróg gminnych |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści: |  |

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 85/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r.  wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.05.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 12.12.2023 r.  strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 8 na następujące: "8. Gmina Dąbrowa Zielona niezwłocznie poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowę (dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię pozwolenia (zgłoszenia) wraz z załącznikami  do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.".

2. § 1 ust. 9 na następujące: "9. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2025 r.".

3. § 2 ust. 1 na następujące: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi  365 332,17 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 17/100) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.",

4. § 2 ust. 2 na następujące: "2. Gmina Dąbrowa Zielona uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika, w tym:

1) w 2024 r. w wysokości 95 332,17 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 17/100) przeznaczonych na projekt,

2) w 2025 r. w wysokości 135 000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) przeznaczonych na budowę."

5. § 2 ust. 4 na następujące: "4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 135 000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w 2025 r.".

6. § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Dąbrowa Zielona środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta złożone nie później niż 13 grudnia danego roku budżetowego  na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

1) w 2024 r. w wysokości 95 332,17 zł na projekt, w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Dąbrowa Zielona dla Województwa Śląskiego,

2) w 2025 r. w wysokości 270 000 zł  na roboty budowlane ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Dąbrowa Zielona dla Województwa Śląskiego.".

7. § 4 ust. 6 na następujące: "6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 9 porozumienia Gmina Dąbrowa Zielona niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych.".

8. § 13 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2025 r."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Gmina Dąbrowa Zielona |
| --- | --- |

| WICEMARSZAŁEK Grzegorz Boski WICEMARSZAŁEK Bartłomiej Sabat | WÓJT Joanna Sokolińska |
| --- | --- |