Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z realizacji

Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Katowice, 2011

Autorzy:

Katarzyna Oszańca- kierownik projektu

Katarzyna Kędzierska

Katarzyna Gala

Aleksandra Banaś

Barbara Markiel

Piotr Prystupa

Laura Kalbrun

Rafał Idziak

Wykonawca:

ATMOTERM S.A.

Ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole

Telefon: +48 77 44 26 666; Fax: +48 77 44 26 695

E-mail: office@atmoterm.pl; www.atmoterm.pl

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	7

2.	Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami	8

3.	Stan realizacji działań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jego ocena.	179

4.	Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	200

5.	Ocena realizacji celów	202

6.	Podsumowanie	210

SPIS TABEL

Tabela 1. 	Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach 2009-2010	8

Tabela 2. 	Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach 2009-2010	11

Tabela 3. 	Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach 2009-2010	17

Tabela 4. 	Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa w latach 2009-2010	20

Tabela 5. 	Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień 31.12.2010 r.	25

Tabela 6. 	Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień 31.12.2010 r.	37

Tabela 7. 	Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień 31.12.2010 r.	76

Tabela 8. 	Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań – stan na dzień 31.12.2010 r.	147

Tabela 9. 	Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym 2009-2010 planu zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.	148

Tabela 10.	Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne– stan na dzień 31.12.2010 r.	149

Tabela 11. 	Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne– stan na dzień kończący 31.12.2010 r.	157

Tabela 12.	Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu)– stan na dzień 31.12.2010 r.	164

Tabela 13. 	Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych– stan na dzień 31.12.2010 r.	167

Tabela 14. 	Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest – Składowiska odpadów niebezpiecznych, azbestowych– stan na 31.12.2010 r.	168

Tabela 15. 	Zestawienie czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji– stan na dzień 31.12.2010 r.	169

Tabela 16. Zestawienie składowisk odpadów niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji- stan na dzień 31.12.2010 r.	170

Tabela 17. Zestawienie czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - stan na dzień 31.12.2010 r	170

Tabela 18.	Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji- stan na dzień 31.12.2010 r.	170

Tabela 19. 	Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji– stan na dzień 31.12.2010 r.	171

Tabela 20. 	Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji- stan na dzień 31.12.2010 r.	171

Tabela 21. 	Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji- stan na dzień 31.12.2010 r.	174

Tabela 22.	 Zestawienie składowisk odpadów po okresie monitorowania- stan na dzień 31.12.2010 r.	174

Tabela 23.	Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania - stan na dzień 31.12.2010 r.	176

Tabela 24. 	Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym 2009-2010 planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych	178

Tabela 25. 	Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”	179

Tabela 26. 	Realizacja budowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZO) w okresie sprawozdawczym	191

Tabela 27. 	Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	193

Tabela 28. 	Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji                 i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB	194

Tabela 29. 	Realizacja w okresie sprawozdawczym planu zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową	194

Tabela 30. 	Informacja na temat zlikwidowanych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin- mogilników- w okresie sprawozdawczym	194

Tabela 31. 	Informacja na temat pozostałych do likwidacji do dnia 31 grudnia 2010 r. magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin	195

Tabela 32. 	Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym 2009-2010	195

Tabela 33. 	Informacja na temat mogilników pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2010 r.	196

Tabela 34. 	Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego 2009-2010	197

Tabela 35. 	Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów                   w latach 2009-2010	199

Tabela 36. 	Wpływy do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w latach 2009-2010	200

Tabela 37. 	Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych w województwie w latach 2009-2010	200

Tabela 38. 	Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów	202

Tabela 39. 	Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa w latach 2009-2010	203

- Wstęp

Celem przygotowania sprawozdania jest zestawienie danych o gospodarowaniu odpadami na terenie województwa śląskiego, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.” (dalej: Plan) w latach 2009 i 2010.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 2 ustawy o odpadach zarząd województwa przygotowuje sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy i zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 3 ustawy o odpadach przedkłada sejmikowi województwa oraz ministrowi środowiska w terminie do 30 września po upływie okresu sprawozdawczego.

Opracowanie niniejsze jest sprawozdaniem z realizacji Planu, przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr III/37/3/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku. Pierwsze sprawozdanie z realizacji tego Planu zostało opracowane w listopadzie 2009 r. i obejmowało lata 2007-2008.

Sprawozdanie przygotowano w oparciu o opracowanie Ministerstwa Środowiska pt. „Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” ze stycznia 2011 roku.

W sprawozdaniu wykorzystano następujące informacje oraz ich źródła:

- Wojewódzki System Odpadowy (WSO), baza danych  zarządzana przez Urząd Marszałkowski w Katowicach,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,

- Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego,

- Główny Urząd Statystyczny (GUS),

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

- Sprawozdania z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami,

- Roczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (za lata 2009 i 2010),

- ankietyzacja gmin i powiatów.

Autorem Sprawozdania z realizacji Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. jest firma ATMOTERM.

- Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami

Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji Planu jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów, na poszczególnych etapach gospodarowania. W tym celu wykonano analizę porównawczą opartą na informacjach z wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Zestawienie odpadów wytworzonych, poddawanych procesom odzysku oraz unieszkodliwiania na terenie województwa przedstawiono w tabeli nr 1, 2 i 3.

Zgodnie art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach w sprawozdaniu odniesiono się do oceny zmian ilościowych wszystkich rodzajów odpadów tj. odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych (odpadów zawierających PCB, olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów zawierających azbest, przeterminowanych środków ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów medycznych i weterynaryjnych, odpadów materiałów wybuchowych) oraz odpadów pozostałych (odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy).

2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych

W Tabela 1 przedstawiono dane dotyczące ilości i rodzajów odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie województwa śląskiego w latach 2007-2008 zgromadzone w wojewódzkim systemie odpadowym (WSO).

Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach 2009-2010

| kod | Odpady odebrane1 |  | Odpady zebrane2 |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| 200101 | 17151,44 | 16641,95 | 20 276,71 | 27 803,80 | R15 | 3 735,15 | 16 863,53 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R14 | 14 501,97 | 160,6 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R3 | 434,365 | 7 270,11 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R1 | 0,504 | 0,197 | D10 | 15,845 | 21,248 |
| 200102 | 2095,62 | 2562,88 | 1 631,88 | 1 755,45 | R15 | 3 247,49 | 3 097,87 | D10 | 0 | 0,8 |
| 200108 | 308,38 | 348,05 | 79,88 | 50,5 | R3 | 157,28 | 111,86 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R15 | 674,5 | 527,53 | D10 | 29,7 | 29,8 |
| 200110 | - | - | 1,45 | 715,018 | - | - | - | D5 | 31,42 | 35,44 |
| 200111 | 22,5 | 80,37 | 2,69 | 0,11 | - | - | - | D5 | 22,54 | 11,41 |
|  |  |  |  |  | R15 | 4,652 | 74,151 | D10 | 0,3 | 0 |
| 200113* | 0,3 | 0,32 | 0,077 | 0,121 | R2 | - | 0,177 | D10 | 0,171 | 0,286 |
|  |  |  |  |  | R15 | 0,095 | - | D13 | 0 | 0,213 |
| 200114* |  | 0,32 | 0,023 | 0,117 | - | - | - | D9 | 0 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | D10 | 0,03 | 0 |
| 200115* | 0,05 |  | 0,05 | 0,011 | - | - | - | D9 | 0 | 0,024 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | D10 | 0 | 0,02 |
| 200117* | - | - | 0 | 0,002 | - | - | - | D10 | 0,001 | 0 |
| 200119* | 0,41 | 0 | 0,42 | 0,0635 | - | - | - | D10 | 0,201 | 1,089 |
|  |  |  |  |  | R15 | 0,477 | 0 | D13 | 0 | 0,01 |
| 200121* | 1,24 | 0,76 | 2,6516 | 7,2113 | - | - | - | - | - | - |
| 200123* | 45,28 | 76,85 | 4 735,26 | 14 190,83 | R15 | 3 978,80 | 1 343,19 | - | - | - |
| 200125 | 1,32 | 1,49 | 48,087 | 43,072 | - | - | - | D13 | 0 | 1,66 |
|  |  |  |  |  | R15 | 3,067 | 2,41 | D10 | 1,6 | 0 |
| 200126* | 1,16 | 0,42 | 0,6908 | 1,95 | - | - | - | D10 | 0,671 | 0,233 |
|  |  |  |  |  | R15 | 0,548 | 0,8 | D13 | 0 | 0,183 |
| 200127* | 6,86 | 6,3 | 16,4364 | 4,585 | - | - | - | D10 | 26,264 | 67,875 |
|  |  |  |  |  | R15 | 13,794 | 2,74 | D13 | 0 | 8,936 |
| 200128 | 7,45 | 2,11 | 0,474 | 0,2 | - | - | - | D10 | 2,3 | 1,8 |
|  |  |  |  |  | R15 | 5,196 | 0,06 | D13 | 0 | 0,05 |
| 200130 | 0,2 |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 200131* |  | 0 | 0,381 | 0,2755 | - | - | - | D10 | 8,482 | 5,365 |
| 200132 | 6,49 | 0,02 | 6,5323 | 4,3732 | - | - | - | D10 | 37,5 | 53,707 |
|  |  |  |  |  | R15 | 0,001 | 1,79 | D13 | 0 | 1,41 |
| 200133* | 5,62 | 9,81 | 48,144 | 93,779 | - | - | - | - | - | - |
| 200134 | 14,12 | 5,08 | 23,5047 | 25,96 | - | - | - | - | - | - |
| 200135* | 164,4 | 12,38 | 6 575,27 | 5 288,02 | R15 | 5 315,59 | 897,3415 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R14 | 61,116 | 0 | - | - | - |
| 200136 | 121,37 | 230,8 | 13 618,11 | 12 407,36 | R15 | 10 381,22 | 8 275,14 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R14 | 261,782 | 0 | - | - | - |
| 200137* | - | - | 9,86 | 7,54 | R15 | 9,86 | 7,54 | - | - | - |
| 200138 | 42,7 | 224,19 | 546,84 | 813,31 |  | 9,9 | 7,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R15 | 269,9 | 753,76 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R3 | 78,7 | 16 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R14 | 78,2 | 58,61 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R1 | 0 | 4,5 | - | - | - |
| 200139 | 897,12 | 72,14 | 1 298,13 | 1 764,60 | R15 | 2 414,48 | 3 193,39 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R14 | 2,3 | 0,6 | D10 | 0 | 0,445 |
| 200140 | 45,55 | 1524,21 | 7 266,50 | 6 588,24 | R15 | 657,955 | 2 158,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R14 | 1 520,11 | 2 176,13 | D13 | 0 | 0,26 |
| 200180 | 0,06 | 52,34 | - | - | R15 | 0,352 | 0 | - | - | - |
| 200199 | 1 | 721,28 | 4,9 | 0 | - | - | - | D13 | 0 | 332,12 |
|  |  |  |  |  | R15 | 944,96 | 1 689,17 | D10 | 174,3 | 139,7 |
| 200201 | 13111,85 | 11502,98 | 13 550,92 | 11 966,33 | R3 | 28 889,00 | 26 167,83 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R15 | 4 583,74 | 3 666,41 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R14 | 49,23 | 3 815,74 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R13 | 521,62 | 0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R10 | 80 | 1 | D5 | 182,54 | 167,52 |
| 200202 | 8720,34 | 3387,78 | 7 056,14 | 212,8 | R14 | 30 181,70 | 22 994,89 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R13 | 3 202,38 | 0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R15 | 117,08 | 0 | D5 | 2 918,33 | 0 |
| 200203 | 6890,29 | 7891,96 | 1 352,71 | 2 432,27 |  |  |  | D5 | 12 384,76 | 8 799,43 |
|  |  |  |  |  | R15 | 0 | 415,33 | D13 | 0 | 26,4 |
| 200301 | 1192930,86 | 1049787,22 | 243 848,05 | 131 068,32 | R15 | 363 392,11 | 960 937,94 | D5 | 639 226,85 | 422 455,80 |
|  |  |  |  |  | R3 | 63 810,20 | 60 405,80 | D16 | 19 086,96 | 44 522,46 |
|  |  |  |  |  | R14 | 82 512,38 | 1,32 | D13 | 0 | 7 924,11 |
| 200302 | 743,26 | 172,88 | 616,87 | 882,23 | R15 | 1 179,87 | 1 179,87 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R3 | 180,9 | 213,96 | D5 | 707,64 | 525,06 |
|  |  |  |  |  | R14 | 0 | 30,12 | D13 | 0 | 59,6 |
| 200303 | 12663,29 | 10323,72 | 4 281,54 | 4 063,52 | R3 | 6 718,60 | 6 625,10 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | R14 | 2 712,70 | 174,54 | D5 | 7 012,91 | 5 298,65 |
|  |  |  |  |  | R5 | 0 | 2 528,00 | D1 | 1 300,00 | 0 |
|  |  |  |  |  | R15 | 1 766,58 | 686,54 | D10 | 0,04 | 0 |
| 200304 | 47664,5 | 28044,3 | 737 | 547,42 | - | - | - | D8 | 32 478,77 | 11 329,00 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | D5 | 1 115,04 | 0 |
| 200306 | 501,1 | 272,9 | 465,76 | 177,3 | R3 | - | - | D5 | 3 113,34 | 4 065,60 |
|  |  |  |  |  | R15 | 67,96 | 151,66 | D1 | 13 | 0 |
| 200307 | 21567,17 | 16024,38 | 6 315,20 | 4 595,13 | R15 | 6 112,02 | 11 348,17 | D5 | 14 377,34 | 9 307,81 |
|  |  |  |  |  | R14 | 3 931,24 | 73,39 | D13 | 0 | 1 282,46 |
| 200399 | 7668,26 | 4068,53 | 1 234,98 | 1 702,82 | - | - | - | D5 | 14 429,47 | 5 076,85 |
|  |  |  |  |  | R15 | 1 570,38 | 1 120,20 | D13 | 0 | 13,2 |
| suma ogółem | 1333401,56 | 1154050,72 | 335654,1 | 229214,63 |  | 650 334,09 | 1 150 750,93 |  | 748698,317 | 521568,531 |

[Źródło: WSO (stan na dzień 14.09.2011 r.)]

Objaśnienia:

1 	odpady odebrane z nieruchomości, bez względu na to, czy zostały zebrane jako odpady zmieszane bądź w sposób selektywny;

2 	odpady zebrane w pojemnikach w miejscach publicznych lub dostarczone bezpośrednio do punktów zbierania.

Z analizy danych liczbowych zamieszczonych w tabeli nr 1 wynika, że w roku 2009 odebrano 1 333 401,56 Mg odpadów komunalnych, natomiast w roku 2010 odebrano ich 1 154 050,72 Mg. W 2009 r., w procesach odzysku, przetworzono łącznie 650 334,09 Mg odpadów komunalnych, natomiast w 2010 – 1 150 750,93 Mg.

Według GUS wskaźnik zbierania odpadów komunalnych na jednego mieszkańca województwa śląskiego wyniósł w 2009 roku 300 kg/M. W 2009 r. zebrano selektywnie 113 000 Mg odpadów komunalnych. Wg danych GUS „Ochrona środowiska 2010” 89 000 Mg odpadów komunalnych przetworzono metodami biologicznymi, i 1 028 000 Mg odpadów komunalnych zdeponowano na składowiskach.

W Tabela 2 przedstawiono ilości i rodzaje odpadów wytworzonych na terenie Województwa Śląskiego, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, wraz z podaniem sposobu zagospodarowania w latach 2009-2010.

Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach 2009-2010

| kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady zawierające PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130101* | 2,7400 | 0,8600 | - | - | - | - | - | - |
| 130301* | 39,34 | 16,472 | - | - | - | D10 | 24,3 | 12,6 |
| 160109* | 0,138 | 0,401 | - | - | - | - | - | - |
| 160209* | 128,9810 | 265,3495 | - | - | - | - | - | - |
| 160210* | 0,0 | 1,49 | - | - | - | - | - | - |
| 170902* | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| suma ogółem | 171,199 | 284,573 |  | 0,0 | 0,0 |  | 24,3 | 12,6 |
| Oleje odpadowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130105* | 346,67 | 332,375 | R15 | 347,8 | 112,9 | D9 | 0,0 | 159,7 |
|  |  |  | - | - | - | D10 | 22,1 | 12,6 |
|  |  |  | - | - | - | D13 | 0,0 | 1,6 |
| 130109* | 1,0 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 130110* | 369,0 | 418,1 | R14 | 181,0 | 0,2 | D10 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  | R15 | 10,1 | 0,1 | D13 | 0,0 | 0,2 |
|  |  |  | R1 | 0,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  |  | R9 | 13,44 | 187,731 |  |  |  |
| 130111* | 9,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
| 130112* | 0,9 | 0,2 | - | - | - | D13 | 0,0 | 0,1 |
| 130113* | 136,9 | 160,0 | R14 | 27,8 | 0,0 | D10 | 43,0 | 0,0 |
|  |  |  | R1 | 0,0 | 18,9 | D13 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | R15 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R9 | 0 | 23,216 |  |  |  |
| 130204* | 7,7 | 2,0 | R15 | 8,4 | 0,0 | D10 | 0,1 | 0,0 |
| 130205* | 1419,3 | 1367,6 | R14 | 131,5 | 0,0 | D10 | 78,2 | 7,4 |
|  |  |  | R1 | 0,0 | 97,4 | D13 | 0,0 | 0,7 |
|  |  |  | R15 | 11,9 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R9 | 49,248 | 251,981 | - | - | - |
| 130206* | 54,128 | 100,779 | R1 | 0,0 | 4,0 | D10 | 5,3 | 0,0 |
|  |  |  | R15 | 3,9 | 0,0 | D13 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | R9 | 0 | 23,22 | - | - | - |
| 130207* | 2,6 | 3,4 | - | - | - | - | - | - |
| 130208* | 6 555,6138 | 2 184,5639 | R15 | 366,5 | 0,0 | D10 | 163,7 | 2,1 |
|  |  |  | R14 | 198,4 | 2,9 | D13 | 0,0 | 158,6 |
|  |  |  | R13 | 3,9 | 5,1 | - | - | - |
|  |  |  | R1 | 0,0 | 2,3 | - | - | - |
|  |  |  | R9 | 13,23 | 372,210 | - | - | - |
| 130306* | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 130307* | 275,8 | 278,7 | R14 | 632,6 | 0,0 | D13 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  | R15 | 0,4 | 0,0 | D10 | 1,2 | 0,2 |
|  |  |  | R9 | - | 669,478 | - | - | - |
| 130308* | 1,3 | 1,1 | R15 | 0,1 | 0,0 | D13 | 0,0 | 0,9 |
| 130309* | 0,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 130310* | 5,5 | 0,0 | R15 | 1,0 | 0,0 | D10 | 0,2 | 10,6 |
| 130506* | 33,8 | 68,6 | R15 | 32,3 | 0,0 | D10 | 5,9 | 10,1 |
|  |  |  | - | - | - | D13 | 0,0 | 6,0 |
| 130701* | 4,6 | 2,1 | R15 | 7,8 | 0,0 | D13 | 0,0 | 3,2 |
|  |  |  | R14 | 0,3 | 1,2 | D10 | 0,4 | 0,7 |
| suma ogółem | 9224,212 | 4936,718 |  | 2041,918 | 1773,836 |  | 320,3 | 378,0 |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160601* | 1088,766 | 1443,082 | R4 | 90407,7 | 102272,6 | - | - | - |
|  |  |  | R13 | 0,4 | 0,3 | - | - | - |
| 160602* | 317,0 | 280,7 | R14 | 309,8 | 458,6 | - | - | - |
| 160603* | 0,0 | 22,8 | - | - | - | - | - | - |
| 160604 | 13,0 | 6,4 | - | - | - | - | - | - |
| 160605 | 16,2 | 42,4 | R15 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 160606* | 5213,1 | 4964,2 | R14 | 3,3 | 3,1 | D9 | 5183,2 | 4830,4 |
|  |  |  | R6 | 0,6 | 0,0 | D10 | 0,7 | 0,2 |
|  |  |  | - | - | - | D13 | 0,0 | 0,0 |
| suma ogółem | 6648,066 | 6759,582 |  | 90721,8 | 102 734,5 |  | 5184,0 | 4830,6 |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101309* | 0,0 | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 160111* | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 160212* | 12,3 | 10,8 | - | - | - | - | - | - |
| 170601* | 216,5 | 1133,6 | - | - | - | D5 | 752,5 | 1272,02 |
| 170605* | 4230,5 | 2886,1 | - | - | - | D5 | 5169,6 | 4481,08 |
| suma ogółem | 4 459,4 | 4 031,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 5 922,1 | 5753,1 |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020108* | 0,1 | 4,5 | - | - | - | D10 | 1374,6 | 2677,5 |
| 061301* | - | - | - | - | - | D10 | 4,9 | 1,0 |
| 070480* | 0,2 | 0,0 | - | - | - | D10 | 5,247 | 117,455 |
| 070481 | 1,5 | 2,6 | R15 | 0,14 | 0,27 | D10 | 3,8 | 4,7 |
| suma ogółem | 1,8 | 7,1 |  | 0,14 | 0,27 |  | 1388,547 | 2800,655 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160209* | 128,981 | 265,349 | - | - | - | - | - | - |
| 160210* | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 160211* | 93,043 | 186,594 | R15 | 240,4 | 75,8 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
| 160213* | 349,733 | 479,026 | R15 | 840,8 | 811,3 | D10 | 5,2 | 0,0 |
|  |  |  | R14 | 39,1 | 0,0 | - | - | - |
| 160214,0 | 2049,4 | 1878,6 | R15 | 1478,6 | 2121,5 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 261,7 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 255,2 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R4 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| suma ogółem | 2621,157 | 2809,869 |  | 3116,1 | 3008,6 |  | 5,2 | 0,0 |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160104* | 201,5 | 583,3 | R14 | 14788,958 | 14779,247 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 5334,613 | 6074,406 | - | - | - |
| 160106 | 423,34 | 608,01 | R15 | 9032,637 | 8699,954 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 2246,687 | 1620,343 | - | - | - |
| suma ogółem | 624,84 | 1191,31 |  | 31402,9 | 31173,95 |  | 0,0 | 0,0 |
| Odpady medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180101 | 4,9 | 6,8 | - | - | - | D10 | 6,3 | 3,5 |
| 180102* | 91,9 | 202,4 | - | - | - | D10 | 73,9 | 81,0 |
| 180103* | 2825,6 | 3970,0 | - | - | - | D10 | 4866,5 | 4162,4 |
| 180104 | 200,1 | 128,4 | R15 | 1,0 | 0,0 | D10 | 134,8 | 83,3 |
| 180106* | 40,3 | 38,7 | - | - | - | D10 | 36,6 | 48,9 |
| 180107 | 0,1 | 2,1 | - | - | - | D10 | 3,1 | 1,6 |
| 180108* | 26,9 | 15,0 | - | - | - | D10 | 53,3 | 24,1 |
| 180109 | 32,1 | 91,0 | R15 | 12,9 | 8,8 | D10 | 243,5 | 145,4 |
| 180110* | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 180180* | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 180181 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 180182* | 49,9 | 26,6 | - | - | - | D10 | 50,3 | 54,6 |
| suma ogółem | 3272,2 | 4481,2 |  | 13,9 | 8,8 |  | 5468,4 | 4604,7 |
| Odpady weterynaryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180201 | 0,0 | 1,1 | - | - | - | D10 | 0,3 | 0,2 |
| 180202* | 52,4 | 76,9 | - | - | - | D10 | 39,9 | 33,4 |
| 180203 | 10,9 | 15,7 | - | - | - | D10 | 37,4 | 32,5 |
| 180205* | 0,1 | 0,7 | - | - | - | D10 | 0,3 | 0,7 |
| 180208 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | D10 | 0,1 | 0,2 |
| suma ogółem | 63,4 | 94,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 78,0 | 66,9 |
| Odpady materiałów wybuchowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160401* | 0,83 | 0,136 | - | - | - | D16 | 0,0 | 0,0 |
| 160402* | 0,392 | 0,277 | - | - | - | D10 | 0,03 | 0,86 |
|  |  |  | - | - | - | D16 | 0,147 | 0,37 |
| 160403* | 60,986 | 64,248 | - | - | - | D16 | 59,62 | 67,011 |
|  |  |  | - | - | - | D10 | 0,0 | 0,01 |
| suma ogółem | 62,208 | 64,661 |  | 0,0 | 0,0 |  | 59,797 | 68,251 |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160103 | 3504,2 | 3369,4 | R14 | 2494,2 | 1846,9 | D13 | 0,0 | 1,1 |
|  |  |  | R15 | 198,9 | 2389,2 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 147,8 | 1190,0 | - | - | - |
|  |  |  | R3 | 420,6 | 421,8 | - | - | - |
|  |  |  | R13 | 0,0 | 1,0 | - | - | - |
| suma ogółem | 3504,2 | 3369,4 |  | 3261,5 | 5848,9 |  | 0,0 | 1,1 |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | 83972,970 | 88338,64 | R14 | 48984,1 | 54587,3 | D13 | 0,0 | 42,4 |
|  |  |  | R15 | 8363,7 | 7124,5 | D10 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  | R3 | 231,0 | 4675,4 | - | - | - |
|  |  |  | R1 | 11,8 | 31,1 | - | - | - |
| 150102 | 17853,912 | 24200,254 | R3 | 16377,5 | 14866,1 | D13 | 0,0 | 743,0 |
|  |  |  | R14 | 9093,9 | 8594,0 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 6736,0 | 8620,3 | - | - | - |
|  |  |  | R13 | 1728,9 | 1842,2 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 968,3 | 2223,5 | - | - | - |
|  |  |  | R1 | 20,8 | 1,3 | - | - | - |
| 150103 | 21668,085 | 20955,432 | R14 | 7366,1 | 2356,4 | D13 | 0,0 | 24,5 |
|  |  |  | R15 | 3384,6 | 4021,5 | D10 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  | R1 | 1053,0 | 1061,8 | - | - | - |
|  |  |  | R3 | 193,3 | 1914,4 | - | - | - |
| 150104 | 4113,253 | 5994,291 | R4 | 39600,2 | 30699,9 | D13 | 0,0 | 8,3 |
|  |  |  | R15 | 4548,4 | 4599,3 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 111,7 | 0,0 | - | - | - |
| 150105 | 2271,352 | 3028,520 | R15 | 3136,1 | 876,7 | D13 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  | R14 | 36,8 | 15,9 | - | - | - |
|  |  |  | R1 | 19,7 | 13,1 | - | - | - |
|  |  |  | R13 | 5,6 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R3 | 2,5 | 0,0 | - | - | - |
| 150106 | 3678,144 | 5559,670 | R15 | 6982,4 | 8142,0 | D13 | 0,0 | 624,5 |
|  |  |  | R13 | 182,6 | 0,0 | D5 | 322,7 | 0,0 |
|  |  |  | R14 | 143,8 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R1 | 5,3 | 0,0 | - | - | - |
| 150107 | 45347,682 | 22825,867 | R15 | 82455,9 | 68924,4 | D10 | 3,1 | 4,5 |
|  |  |  | R14 | 6,7 | 36742,4 | D13 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  | R5 | 8970,5 | 590,0 | - | - | - |
|  |  |  | R4 | 0,4 | 0,7 | - | - | - |
| 150109 | 0,34 | 1,91 | R15 | 0,0 | 0,6 | - | - | - |
| 150110* | 1602,278 | 1546,006 | R15 | 1572,9 | 1331,1 | D13 | 0,0 | 644,6 |
|  |  |  | R1 | 199,1 | 93,4 | D16 | 7,1 | 0,0 |
|  |  |  | R14 | 26,8 | 0,0 | D10 | 0,6 | 0,5 |
| 150111* | 113,855 | 250,359 | R15 | 127,0 | 72,2 | D16 | 87,3 | 64,2 |
|  |  |  | - | - | - | D10 | 4,0 | 4,6 |
|  |  |  | - | - | - | D13 | 0,0 | 0,0 |
| suma ogółem | 180621,871 | 172700,949 |  | 252647,4 | 264021,5 |  | 425,9 | 2173,9 |
| Razem | 211 274,553 | 200 731,662 |  | 383 205,658 | 408 570,356 |  | 18 876,55 | 15 168,37 |

[Źródło: WSO]

W 2009 roku na terenie województwa wytworzono łącznie 211 274,553 Mg, natomiast w 2010 r. 200 731,662 Mg odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym.

PCB

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, poziom wytwarzania odpadów zawierających PCB uległ w latach 2009-2010 znacznemu wzrostowi. Jest to związane z systematycznym wycofywaniem urządzeń zawierających PCB z eksploatacji. Odpady tego rodzaju zostały poddane unieszkodliwianiu z zastosowaniem procesu D10 (termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie). W 2009 wytworzono 171,199 Mg tych odpadów, a w 2010 r. – 284,573 Mg.

Oleje odpadowe

W 2009 r. wytworzono 9 224,212 Mg zużytych olejów odpadowych, natomiast w roku 2010 – 4 936,718 Mg. Poziom odzysku olejów odpadowych w latach 2009-2010 wynosił kolejno: 2 041,918 Mg  i 1773,836 Mg. Do dominujących metod unieszkodliwiania należą procesy D10 i D13, natomiast głównymi procesami odzysku były: R9 (Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju), R14 (inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub                   w części) i R15 (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu).

Baterie i akumulatory

W 2010 r. poziom wytwarzania i odzysku zużytych baterii i akumulatorów, wzrósł w stosunku do roku 2009. Dominującym procesem odzysku był proces R4 (recykling lub regeneracja metali i związków metali ). Wysoki poziom odzysku jest spowodowany m.in. obowiązkiem prawnym osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu przez producentów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek, a także rozwojem sieci punktów zbierania tego rodzaju odpadów.

Odpady zawierające azbest

Poziom wytwarzanych odpadów zawierających azbest był na podobnym poziomie. Wytworzone odpady zostały unieszkodliwione poprzez składowanie, w procesie D5. Główną barierą powodującą powolne usuwanie tych wyrobów jest brak mechanizmów finansowych wspierających demontaż oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (szczególnie w odniesieniu do prywatnych właścicieli obiektów).

Przeterminowane środki ochrony roślin

W roku 2010 znacząco wzrósł poziom wytwarzania oraz ściśle z nim związany poziom unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin. Spośród procesów odzysku stosowano proces R15 (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu), natomiast metodą unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów był proces D10 (termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie), w którym unieszkodliwiono w 2009 r. 1 388,547 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin, a w 2010 r. - 2 800,655 Mg.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Poziom wytwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nieznacznie wzrósł w stosunku do roku 2009 i wynosił 2 809,869 Mg. Głównymi metodami zagospodarowania odpadów był odzysk i w niewielkim stopniu unieszkodliwianie w procesie D10 (termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie).

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Poziom odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji na przestrzeni lat 2009-2010 wahał się, osiągając w 2010 r. wartość 31 173,95 Mg. Dominującymi procesami odzysku były proces R14 (inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części) oraz R15 (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu).

Odpady medyczne

Poziom unieszkodliwiania odpadów medycznych na przestrzeni lat 2009-2010 jest na zbliżonym poziomie. Odpady tego rodzaju poddane zostały unieszkodliwianiu z zastosowaniem procesu D10 (termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie).

W roku 2010 obserwuje się  wzrost wytwarzanych odpadów medycznych.

Odpady weterynaryjne

W 2010 r. wzrósł poziom wytwarzania odpadów weterynaryjnych w porównaniu do roku 2009. Odpady te poddawano wyłącznie procesom unieszkodliwiania D10 (termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie), spełniając jednocześnie wymagania ustawowe.

Odpady materiałów wybuchowych

Poziom unieszkodliwiania odpadów wybuchowych jest zależny od poziomu ich wytwarzania. W 2009 r. unieszkodliwianiu poddano 59,797 Mg tych odpadów, natomiast w 2010 r. – 68,251 Mg. Głównym procesem unieszkodliwiania jest  D16 (Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania) oraz w niewielkim stopniu D10 (termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie).

Zużyte opony

Poziom wytwarzania i odzysku zużytych opon na przestrzeni lat 2009-2010 był na zbliżonym poziomie. Dominującym procesem odzysku był proces R14 (inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części) i R15 (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu).

Odpady opakowaniowe

W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi dane WSO wskazują na wzrost ilości tych odpadów poddawanych procesom odzysku w 2010 roku. W stosunku do 2009 roku nieznacznemu zmniejszeniu uległa ilość unieszkodliwianych odpadów opakowaniowych. Metody odzysku zdecydowanie przeważają nad metodami unieszkodliwiania.

Tabela 3. Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach 2009-2010

| kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170101 | 106906,7 | 96507,6 | R14 | 158158,7 | 113572,2 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 24779,5 | 3362,9 | - | - | - |
|  |  |  | R13 | 3703,1 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 195,0 | 44,8 | - | - | - |
| 170102 | 54778,6 | 30936,0 | R14 | 87507,8 | 62823,7 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 41846,7 | 402,3 | - | - | - |
|  |  |  | R13 | 395,7 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 4,9 | 0,0 | D5 | 1744,6 | 0,0 |
| 170103 | 2656,4 | 988,0 | R14 | 1037,4 | 649,3 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 1,1 | 6,3 | D5 | 12,1 | 0,0 |
| 170106* | 42,0 | 199,3 | R14 | 150306,2 | 82909,4 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 6018,8 | 1021,5 | - | - | - |
|  |  |  | R13 | 2379,6 | 0,0 | D13 | 0,0 | 519,0 |
|  |  |  | R15 | 0,0 | 25,6 | D5 | 0,0 | 155,7 |
| 170107 | 79601,5 | 106718,3 | R15 | 0,0 | 25,64 | D5 | 1837,9 | 1538,36 |
|  |  |  | R14 | 111672,47 | 90913,26 | D13 | 0,0 | 20,14 |
|  |  |  | R5 | 6018,76 | 1390,5 |  |  |  |
| 170180 | 162,3 | 116,5 | R14 | 677,7 | 83,5 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 0,0 | 35,2 | D5 | 66,2 | 120,8 |
| 170181 | 87261,5 | 25409,5 | R14 | 38156,7 | 15515,5 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 20,0 | 13743,6 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 1940,0 | 2000,0 | D1 | 119,0 | 0,0 |
|  |  |  | R13 | 3489,6 | 0,0 | D5 | 8,1 | 0,8 |
| 170182 | 758,6 | 928,8 |  |  |  | D5 | 161,9 | 3,6 |
|  |  |  | R14 | 891,4 | 1028,4 | D10 | 2,8 | 0,0 |
|  |  |  | R15 | 0,3 | 1,3 | D13 | 0,0 | 0,0 |
| 170201 | 6766,0 | 5879,5 | R1 | 2240,2 | 2388,0 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 1480,3 | 687,1 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 97,9 | 149,0 | D5 | 40,5 | 1,7 |
| 170202 | 444,0 | 498,9 | R14 | 194,4 | 1976,4 | D5 | 85,0 | 82,7 |
|  |  |  | R15 | 1738,3 | 260,2 | D10 | 0,1 | 0,0 |
| 170203 | 397,2 | 257,8 | R15 | 181,2 | 586,7 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 88,1 | 55,3 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 2,6 | 4,3 | D5 | 528,4 | 25,0 |
|  |  |  | R1 | 3,0 | 2,7 | D13 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  | R13 | 2379,62 | 0 | - | - | - |
| 170204* | 530,3 | 3567,6 | R14 | 768,0 | 55,0 | D13 | 0,0 | 89,1 |
|  |  |  | R15 | 359,0 | 79,0 | D10 | 37,2 | 19,4 |
| 170301* | 58,2 | 1148,3 | R14 | 140,2 | 1000,1 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 0,0 | 1,7 | - | - | - |
| 170302 | 36608,7 | 28425,1 | R14 | 77234,6 | 42240,5 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 26497,4 | 12792,1 | - | - | - |
|  |  |  | R13 | 6877,8 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 200,0 | 425,0 | D5 | 74,1 | 0,0 |
|  |  |  | R3 | 340,0 | 0,0 | D13 | 0,0 | 11,4 |
| 170303* | 0,0 | 2,3 | - | - | - | D10 | 1,5 | 873,3 |
|  |  |  | R15 | 0,3 | 0,0 | D13 | 0,0 | 1,3 |
| 170380 | 659,5 | 2670,5 | R15 | 677,8 | 702,8 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 250,5 | 3,2 | - | - | - |
|  |  |  | R1 | 3,6 | 0,0 | D5 | 7027,5 | 3511,5 |
| 170401 | 8103,6 | 5050,0 | R4 | 16349,7 | 17429,2 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 87,1 | 21,2 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 0,0 | 99,2 | - | - | - |
|  |  |  | R12 | 0,0 | 32,0 | - | - | - |
| 170402 | 4198,1 | 4463,0 | R4 | 2227,8 | 4417,6 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 4704,5 | 0,1 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 260,4 | 29,4 | - | - | - |
|  |  |  | R12 | 0,0 | 10,6 | - | - | - |
| 170403 | 344,3 | 159,5 | R4 | 3162,5 | 2370,8 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 0,0 | 324,0 | - | - | - |
|  |  |  | R12 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 0,0 | 0,0 | D13 | 0,0 | 0,0 |
| 170404 | 203,3 | 114,7 | R4 | 7010,8 | 9415,8 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 1264,8 | 3883,0 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 225,0 | 366,6 | - | - | - |
| 170405 | 287417,0 | 252820,8 | R4 | 1397824,8 | 1385633,8 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 511626,0 | 558464,0 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 100171,7 | 66000,2 | - | - | - |
|  |  |  | R12 | 14847,6 | 12920,1 | - | - | - |
|  |  |  | R5 | 3875,6 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R3 | 98,3 | 26,8 | - | - | - |
| 170406 | 6,1 | 3,9 | R4 | 2,1 | 3,2 | - | - | - |
|  |  |  | R12 | 0,0 | 0,4 | - | - | - |
| 170407 | 1148,7 | 966,1 | R14 | 25702,7 | 49,0 | - | - | - |
|  |  |  | R12 | 440,059 | 3305,0 | - | - | - |
|  |  |  | R4 | 283,9 | 484,0 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 158,741 | 33,2 | - | - | - |
| 170409* | 141,5 | 208,2 | R15 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| 170410* | 15,9 | 17,6 | R4 | 0,0 | 24,7 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 0,0 | 1,5 | D13 | 0,0 | 7,2 |
| 170411 | 1066,6 | 417,9 | R15 | 538,9 | 520,2 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 797,5 | 133,9 | - | - | - |
|  |  |  | R4 | 54,8 | 202,0 | - | - | - |
| 170503* | 7379,3 | 2781,6 | R15 | 2184,9 | 9,9 | D13 | 0,0 | 850,2 |
|  |  |  | R14 | 2,0 | 467,2 | D10 | 0,0 | 33,6 |
| 170504 | 2 434 106,8 | 3 537 123,8 | R14 | 2424364,3 | 3548991,8 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 656,6 | 577,4 | D5 | 42000,6 | 0,0 |
|  |  |  | R13 | 162,0 | 0,0 | D13 | 0,0 | 43,6 |
| 170506 | 680058,9 | 307653,1 | R14 | 71042,2 | 29918,8 | - | - | - |
| 170604 | 1598,9 | 1556,7 | R14 | 13874,2 | 248,0 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 517,2 | 476,9 | D5 | 2322,6 | 1077,3 |
|  |  |  | R14 | 354,7 | 39,2 | D10 | 0,0 | 5,6 |
| 170802 | 81,7 | 49,9 | R14 | 0,0 | 8,6 | D5 | 78,0 | 62,0 |
| 170903* | 7,8 | 6,1 | R14 | 8,6 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 7,8 | 0,0 | D13 | 0,0 | 6,0 |
| 170904 | 11027,1 | 10109,7 | R14 | 20641,7 | 4424,7 | - | - | - |
|  |  |  | R13 | 2848,1 | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 109,9 | 69,0 | D5 | 8389,4 | 7274,0 |
| suma ogółem | 3 814 537,1 | 4 427 756,6 |  | 5269374,6 | 6012068,0 |  | 64537,2 | 14797,7 |
| [Źródło: WSO] Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190805 | 61033,76 | 56561,38 | R14 | 5 493,867 | 10 188,400 | D5 | 1 781,470 | 1 370,820 |
|  |  |  | R10 | 3 543,760 | 6 826,260 | D13 | 0 | 1 248,033 |
|  |  |  | R3 | 3 890,274 | 4 821,356 | D8 | 5,19 | 80,455 |
|  |  |  | R15 | 746,381 | 124,172 | - | - | - |
|  |  |  | R1 | 130,100 | 1 232,643 | - | - | - |
| ###### suma ogółem | ###### 61033,76 | ###### 56561,38 |  | ###### 13 804,38 | ###### 23 192,83 |  | ###### 1 786,66 | ###### 2 699,31 |

[Źródło: WSO]

W 2010 r. wzrósł poziom wytwarzania odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej osiągając wartość 4 427 756 Mg (16% więcej w stosunku do roku 2009). W roku 2010 zaobserwowano wzrost ilości tych odpadów poddanych odzyskowi, co było związane ze wzrostem ilości wytworzonych odpadów. W procesach odzysku stosowane były głównie procesy R14 (inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części) oraz R15 (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu).

W przypadku komunalnych osadów ściekowych przewiduje się, że wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w województwie będzie następował systematyczny wzrost wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych.

Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa w latach 2009-2010

| Kod | Zagospodarowanie odpadów na terenie województwa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W instalacjach i urządzeniach |  | Poza instalacjami i urządzeniami |  | Ogółem |  |
|  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Odpady komunalne |  |  |  |  |  |  |
| 200101 | 18680,3 | 23998,1 | 0,5 | 0,1 | 18680,8 | 23998,2 |
| 200102 | 2951,6 | 2559,2 | - | - | 2951,6 | 2559,2 |
| 200108 | 713,4 | 383,4 | 49,0 | 0,0 | 762,4 | 383,4 |
| 200110 | 31,4 | 35,4 | - | - | 31,4 | 35,4 |
| 200111 | 27,5 | 85,6 | - | - | 27,5 | 85,6 |
| 200113* | 0,3 | 0,5 | - | - | 0,3 | 0,5 |
| 200114* | 0,0 | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,5 |
| 200115* | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 200117* | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 200125 | 4,7 | 4,1 | - | - | 4,7 | 4,1 |
| 200126* | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,2 |
| 200127* | 40,1 | 79,6 | - | - | 40,1 | 79,6 |
| 200128 | 7,5 | 1,9 | - | - | 7,5 | 1,9 |
| 200131* | 8,5 | 5,4 | - | - | 8,5 | 5,4 |
| 200132 | 37,5 | 56,9 | - | - | 37,5 | 56,9 |
| 200137* | 9,9 | 7,5 | - | - | 9,9 | 7,5 |
| 200138 | 694,8 | 753,8 | 345,7 | 43,5 | 1040,5 | 797,3 |
| 200139 | 2145,3 | 2376,0 | - | - | 2145,3 | 2376,0 |
| 200140 | 2177,8 | 2159,0 | 0,3 | 0,0 | 2178,1 | 2159,0 |
| 200199 | 1124,2 | 2160,6 | - | - | 1124,2 | 2160,6 |
| 200201 | 35672,8 | 27902,5 | 1571,4 | 241,5 | 37244,2 | 28144,0 |
| 200202 | 30265,3 | 7072,0 | 6077,2 | 10131,0 | 36342,5 | 17203,0 |
| 200203 | 12384,8 | 6948,9 | - | - | 12384,8 | 6948,9 |
| 200301 | 1130793,3 | 1151110,7 | - | - | 1130793,3 | 1151110,7 |
| 200302 | 2018,8 | 666,3 | - | - | 2018,8 | 666,3 |
| 200303 | 19461,5 | 14400,7 | - | - | 19461,5 | 14400,7 |
| 200304 | 33593,8 | 10797,0 | - | - | 33593,8 | 10797,0 |
| 200306 | 3194,0 | 1489,1 | - | - | 3194,0 | 1489,1 |
| 200307 | 24078,0 | 18990,4 | 342,6 | 211,3 | 24420,6 | 19201,7 |
| 200399 | 15999,9 | 6199,7 | - | - | 15999,9 | 6199,7 |
| suma | 1336118,0 | 1280245,8 | 8386,7 | 10627,4 | 1344504,7 | 1290873,3 |
| Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |
| Odpady zawierające PCB |  |  |  |  |  |  |
| 130301* | 24,3 | 12,6 | - | - | 24,3 | 12,6 |
| suma | 24,3 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 12,6 |
| Oleje odpadowe |  |  |  |  |  |  |
| 130105* | 369,8 | 286,8 | - | - | 369,8 | 286,8 |
| 130110* | 204,9 | 189,2 | - | - | 204,9 | 189,2 |
| 130112* | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,1 |
| 130113* | 71,0 | 42,2 | - | - | 71,1 | 42,2 |
| 130204* | 8,5 | 0,0 | - | - | 8,5 | 0,0 |
| 130205* | 270,9 | 189,0 | - | - | 270,9 | 189,0 |
| 130206* | 9,2 | 4,1 | - | - | 9,2 | 4,1 |
| 130208* | 741,9 | 543,2 | 3,9 | 6,4 | 745,7 | 549,6 |
| 130307* | 634,1 | 672,7 | - | - | 634,2 | 672,7 |
| 130308* | 0,1 | 0,9 | - | - | 0,1 | 0,9 |
| 130310* | 1,2 | 10,6 | - | - | 1,2 | 10,6 |
| 130506* | 38,2 | 16,2 | - | - | 38,2 | 16,2 |
| 130701* | 8,5 | 5,1 | - | - | 8,5 | 5,1 |
| suma | 2358,3 | 1960,1 | 3,9 | 6,4 | 2362,2 | 1966,5 |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |
| 160601* | 90407,7 | 102252,7 | 0,4 | 20,2 | 90408,1 | 102272,8 |
| 160602* | 309,8 | 458,6 | - | - | 309,8 | 458,6 |
| 160605 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 160606* | 5187,9 | 4833,7 | - | - | 5187,9 | 4833,7 |
| suma | 95905,4 | 107544,9 | 0,4 | 20,2 | 95905,8 | 107565,1 |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |
| 170601* | 752,5 | 1272,02 | - | - | 752,5 | 1272,02 |
| 170605* | 5169,6 | 4481,08 | - | - | 5169,6 | 4481,08 |
| suma | 5922,1 | 5753,1 | 0,0 | 0,0 | 5922,1 | 5753,1 |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |
| 020108* | 1374,6 | 2677,5 | - | - | 1374,6 | 2677,5 |
| 061301* | 4,9 | 1,0 | - | - | 4,9 | 1,0 |
| 070480* | 5,2 | 117,5 | - | - | 5,2 | 117,5 |
| 070481 | 3,9 | 5,0 | - | - | 3,9 | 5,0 |
| 200119* | 0,7 | 1,1 | - | - | 0,7 | 1,1 |
| 200180 | 0,4 | 0,0 | - | - | 0,4 | 0,0 |
| suma | 1389,7 | 2802,1 | 0,0 | 0,0 | 1389,7 | 2802,1 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |
| 160211* | 153,8 | 75,8 | 87,0 | 0,0 | 240,7 | 75,8 |
| 160213* | 831,0 | 779,3 | 54,1 | 32,0 | 885,1 | 811,3 |
| 160214 | 1842,4 | 1875,0 | 153,1 | 246,5 | 1995,5 | 2121,5 |
| 200123* | 3969,7 | 1335,2 | 9,1 | 0,0 | 3978,8 | 1335,2 |
| 200135* | 5376,7 | 893,8 | 0,0 | 3,5 | 5376,7 | 897,3 |
| 200136 | 10626,4 | 8248,2 | 16,7 | 17,1 | 10643,0 | 8265,3 |
| suma | 22799,9 | 13207,4 | 320,0 | 299,1 | 23119,8 | 13506,5 |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |
| 160104* | 20123,57 | 20803,65 | - | - | 20123,57 | 20803,65 |
| 160106 | 11279,32 | 10320,3 | - | - | 11279,32 | 10320,3 |
| suma | 31402,9 | 31123,95 | 0,0 | 0,0 | 31402,9 | 31123,95 |
| Odpady medyczne |  |  |  |  |  |  |
| 180101 | 6,3 | 3,5 | - | - | 6,3 | 3,5 |
| 180102* | 73,9 | 81,0 | - | - | 73,9 | 81,0 |
| 180103* | 4866,5 | 4162,4 | - | - | 4866,5 | 4162,4 |
| 180104 | 135,8 | 83,3 | - | - | 135,8 | 83,3 |
| 180106* | 36,6 | 48,9 | - | - | 36,6 | 48,9 |
| 180107 | 3,1 | 1,6 | - | - | 3,1 | 1,6 |
| 180108* | 53,3 | 24,1 | - | - | 53,3 | 24,1 |
| 180109 | 256,4 | 154,2 | - | - | 256,4 | 154,2 |
| 180182* | 50,3 | 54,6 | - | - | 50,3 | 54,6 |
| suma | 5482,3 | 4613,5 | 0,0 | 0,0 | 5482,3 | 4613,5 |
| Odpady weterynaryjne |  |  |  |  |  |  |
| 180201 | 0,3 | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,2 |
| 180202* | 39,9 | 33,4 | - | - | 39,9 | 33,4 |
| 180203 | 37,4 | 32,5 | - | - | 37,4 | 32,5 |
| 180205* | 0,3 | 0,7 | - | - | 0,3 | 0,7 |
| 180207* | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 180208 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,2 |
| suma | 78,0 | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 66,9 |
| Odpady materiałów wybuchowych |  |  |  |  |  |  |
| 160401* |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160402* | 0,03 | 0,86 | 0,15 | 0,37 | 0,18 | 1,23 |
| 160403* | 0,0 | 0,01 | 59,62 | 67,01 | 59,62 | 67,02 |
| suma | 0,03 | 0,87 | 59,77 | 67,38 | 59,80 | 68,25 |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |
| 160103 | 3261,5 | 5849,0 | 0,0 | 1,0 | 3261,5 | 5850,0 |
| suma | 3261,5 | 5849,0 | 0,0 | 1,0 | 3261,5 | 5850,0 |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | 57561,2 | 66480,2 | 29,55 | 22,92 | 57590,7 | 66503,1 |
| 150102 | 34925,4 | 36890,2 | 0,0 | 0,1 | 34925,4 | 36890,3 |
| 150103 | 8543,4 | 7120,6 | 3454,4 | 2257,9 | 11997,9 | 9378,5 |
| 150104 | 44259,9 | 35307,5 | 0,3 | 0,0 | 44260,2 | 35307,5 |
| 150105 | 3200,8 | 915,6 | - | - | 3200,8 | 915,6 |
| 150106 | 7636,7 | 8766,4 | - | - | 7636,7 | 8766,4 |
| 150107 | 91430,0 | 106265,1 | 6,7 | 0,0 | 91436,7 | 106265,1 |
| 150109 | 0,0 | 0,6 | - | - | 0,0 | 0,6 |
| 150110* | 1799,4 | 2069,5 | 7,1 | 0,0 | 1806,5 | 2069,5 |
| 150111* | 218,4 | 141,0 | - | - | 218,4 | 141,0 |
| suma | 249575,2 | 263956,7 | 3498,05 | 2280,92 | 253073,3 | 266237,6 |
| Odpady pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |
| 170101 | 107182,7 | 51025,0 | 79653,5 | 65955,0 | 186836,3 | 116979,9 |
| 170102 | 67682,9 | 32687,7 | 63816,8 | 30538,3 | 131499,7 | 63226,0 |
| 170103 | 816,9 | 605,0 | 233,6 | 50,6 | 1050,5 | 655,6 |
| 170106* | 0,0 | 674,7 | - | - | 0,0 | 674,7 |
| 170107 | 57876,43 | 52100,68 | 64032,33 | 41787,22 | 121908,76 | 93887,9 |
| 170180 | 564,7 | 239,5 | 179,2 | 0,0 | 743,9 | 239,5 |
| 170181 | 40955,8 | 28069,9 | 2777,6 | 3190,0 | 43733,4 | 31259,9 |
| 170182 | 1056,4 | 1033,3 | - | - | 1056,4 | 1033,3 |
| 170201 | 167,2 | 289,5 | 3691,7 | 2936,2 | 3858,9 | 3225,8 |
| 170202 | 1823,4 | 2319,3 | 194,4 | 0,0 | 2017,8 | 2319,3 |
| 170203 | 738,1 | 677,0 | 65,2 | 0,0 | 803,3 | 677,0 |
| 170204* | 396,2 | 187,5 | 768,0 | 55,0 | 1164,2 | 242,5 |
| 170301* | 140,2 | 1001,7 |  |  | 140,2 | 1001,7 |
| 170302 | 105985,0 | 53698,9 | 5238,9 | 1770,0 | 111223,9 | 55468,9 |
| 170303* | 1,8 | 874,6 | - | - | 1,8 | 874,6 |
| 170380 | 7959,3 | 4217,5 | - | - | 7959,3 | 4217,5 |
| 170401 | 16435,7 | 17562,1 | 1,1 | 19,6 | 16436,9 | 17581,7 |
| 170402 | 7095,5 | 4457,7 | 97,3 | 0,1 | 7192,8 | 4457,7 |
| 170403 | 3162,5 | 2695,0 | - | - | 3162,5 | 2695,0 |
| 170404 | 8500,6 | 13665,4 | - | - | 8500,6 | 13665,4 |
| 170405 | 2025158,8 | 2006115,0 | 3285,1 | 16930,3 | 2028443,9 | 2023045,4 |
| 170406 | 2,1 | 3,6 | - | - | 2,1 | 3,6 |
| 170407 | 26582,4 | 3822,0 | 3,0 | 49,2 | 26585,4 | 3871,2 |
| 170409* | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,0 |
| 170410* | 0,0 | 33,4 | - | - | 0,0 | 33,4 |
| 170411 | 1383,7 | 847,6 | 7,5 | 8,5 | 1391,2 | 856,1 |
| 170503* | 2186,9 | 1107,5 | 0,0 | 253,3 | 2186,9 | 1360,8 |
| 170504 | 276902,6 | 49071,6 | 2190280,8 | 3500541,1 | 2467183,4 | 3549612,7 |
| 170506 | 175,0 | 18098,4 | 70867,2 | 11820,3 | 71042,2 | 29918,8 |
| 170508 | 13874,2 | 0,0 | 0,0 | 248,0 | 13874,2 | 248,0 |
| suma | 2774807,1 | 2347181,1 | 2485193,2 | 3676152,7 | 5260000,6 | 6023333,9 |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |  |  |
| 190805 | 11076,24 | 14621,62 | 4514,80 | 11270,52 | 15591,04 | 25892,14 |
| suma | 11076,24 | 14621,62 | 4514,80 | 11270,52 | 15591,04 | 25892,14 |
| suma ogółem | 4 540 201,0 | 4 078 939,6 | 2 501 976,8 | 3 700 725,6 | 7 042 178,0 | 7 779 665,4 |

[Źródło: WSO]

W latach objętych niniejszym sprawozdaniem zaobserwowano wzrost ilości zagospodarowywanych odpadów  w instalacjach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Odpady, które mogą być stosowane poza instalacjami i urządzeniami określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356). Zmiany w zakresie wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym spowodowane są trwającym procesem restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (wydobywczego, hutniczego i energetycznego), wdrażaniem wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT) w procesach produkcyjnych, a także koniecznością spełnienia wymogów prawnych w zakresie poziomu odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania wybranych rodzajów odpadów.

2.2. 	Stan formalno-prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych

Tabela 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji/podstawa prawna | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sortownie odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych | STENA RECYCLING Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa | ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie | pozwolenie na wytwarzanie | OŚ.OŚ-7660/70/10 zmieniająca decyzję : OŚ.OŚ-7660/10/04 2010-09-28 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie | 2014-04-30 | R14 | 200101 200139 200301 | 1 710 000 | 14 307,4070 | 14 839,0060 |
| 2. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach, ul. Obroki 140 40-833 Katowice | ul. Milowicka 7a, 40-312 Katowice | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | KŚ.IV.JK.7660-90-2/09 zmieniająca decyzję : KŚ.II.JZ.7660-23/06 2009-10-26 Prezydent Miasta Katowice | 2015-12-31 | R15 R3 | 200101 200102 | 10 050 | 1 127,9000 | 1 205,4000 |
| 3. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu, ul. Krzywa 3, 421-400 Zawiercie | ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/ZW/12/17/04, 2004-12-29, Wojewoda Śląski | 2014-12-29 | R15 | 200101 200102 200139 | 1 350 | 652,3000 | 0 |
| 4. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze | ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WE.BB-7660-124/09 zmieniająca decyzję: WE.7660-137/04, 2009-12-23, Prezydent Miasta Zabrze | 2014-11-30 | R15 R3 | 200101 200102 200139 200199 | 272 160 | 1 574,5000 | 1 411,3500 |
| 5. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o. ul. G. Roweckiego 44, 43-100 Tychy | ul. G. Roweckiego 44, 43-100 Tychy | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS-7644/4/56/02 zmieniająca decyzję : WS-7644/4/65/02, 2006-08-24 Wojewoda Śląski | 2012-11-20 | R15 | 200101 | 60 000 | 679,5000 | 0 |
| 6. | Sortownia surowców wtórnych | PPU „PRODREX” Sp. z o.o. ul. Wolności 92 D, 43-200 Rudołtowice | ul. Świerczyniecka 12, 43-100 Tychy | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-IX-6620/WU-13.3/5/04 2004-12-28 Wojewoda Śląski | 2014-12-28 | R14 | 200301 200399 | 7000 | 0 | 2 051,6960 |
| 7. | Stacja Odzysku Surowców Wtórnych-sortownia | RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42 580 Wojkowice | ul. Długosza 27 42 580 Wojkowice | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/18/10 zmieniająca decyzję : ŚR-II-6618/15/05/26/07 2010-06-11 Wojewoda Śląski | 2013-12-31 | R15 | 200101 200102 200139 200140 | 22 240 | 1 770,8200 | 1 975,4000 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 112,43 | 21 482,85 |
| Kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kompostowanie w pryzmach | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice | ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/17/10 zmieniająca decyzję : ŚR-II-6618/30/6/07, 2010-06-10 Marszałek województwa Śląskiego | 2017-12-20 | R3 | 200108 200201 | 3000 | 2 538,1800 | 3021,62 |
| 2. | Kompostowanie w pryzmach | Beskid Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec | ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | ŚR-IV-6620/WU-22/6/05/06, 2006-08-08, Wojewoda Śląski | 2016-08-08 | R15 | 200108 200201 | 1500 | 1 692,7000 | 1 612,7000 |
| 3. | Kompostowanie w pryzmach | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice | ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | KŚ.IV.JK.7660-90-2/09 zmieniająca decyzję : KŚ.II.JZ.7660-23/06 2009-10-26 Prezydent Miasta Katowice | 2015-12-31 | R3 R15 | 200301 | 60 000 | 1333,6 | 1542,6 |
| 4. | Kompostowanie w pryzmach | COFINCO POLAND Sp. z o.o., ul Graniczna 29, 40-956 Katowice | ul. Dębiny 36, Jastrzębie Zdrój | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/31/08 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/74/05/8/06, 2008-07-08 Wojewoda Śląski | 2016-05-18 | R3 | 200201 | 1 000 | 1 843,6500 | 1995,46 |
| 5. | Kompostowanie w pryzmach | Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64, 4-210 Rybnik | ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Ek I-7663/00052/07 2007-06-26, Prezydent Miasta Rybnika | 2017-06-26 | R14 | 200201 | 6 000 | 1 659,2400 | 2 030,7300 |
| 6. | Kompostowanie w pryzmach | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze | ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WE.BB-7660-124/09 zmieniająca decyzję : WE.7660-137/04, 2009-12-23 Prezydent Miasta Zabrze | 2014-11-30 | R3 R14 R15 | 200108 200138 200201 200306 | 272160 | 4 343,8000 | 3 046,8800 |
| 7. | Kompostowanie w pryzmach | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 44, Tychy | ul Serdeczna 100, 43-100 Tychy | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS-7644/4/56/02 zmieniająca decyzję : WS-7644/4/65/02 2006-08-24 Wojewoda Śląski | 2016-03-31 | R15 | 200101 200108 200302 | 28 000 | 4 149,62 | 3 862,27 |
| 8. | Kompostowanie w pryzmach | Przedsiębiorstwo Składowania i utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice | ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-76600/57/10 zmieniająca decyzję : ŚR-76600/38/04 2010-10-11 Prezydent Miasta | 2014-09-30 | R14 | 200201 | 4 000 | 4 202,7500 | 3 565,1300 |
| 9. | Kompostowanie w pryzmach | Miejski Zakład Przetwarzania odpadów LIPÓWKA II, ul. Główna 144A, 42-530Dąbrowa Górnicza | ul. Główna 144A, 42-530 Dąbrowa Górnicza | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/25/10 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/59/16/05 2010-06-11 Wojewoda Śląski | 2015-05-02 | R14 | 200108 200201 | 13 300 | 445,5800 | 986,4800 |
| 10. | Kompostowanie w pryzmach | Zakład Usług Komunalnych, ul. Krawczyka 21, 43-190 Mikołów | ul. Krawczyka 21, 43-190 Mikołów | b.d. | b.d. | b.d. | R3 | 200201 | 1 800 | 1 247,4000 | 1 871,1000 |
| 11. | Kompostowanie w pryzmach | LANDECO Sp. z o.o. | Graniczna 29, 41-100 Katowice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7660-64/09 2009-07-15 Prezydent miasta Siemianowice Śląskie | 2013-02-18 | R3 | 200201 | 1500 | 1 454,6000 | 1352,44 |
| 12. | Kompostowanie w pryzmach | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | CZ.OS.WG.76361/7/10 zmieniająca decyzję : OS.Cz.WG.76360/5/08 2010-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego | 2019-01-08 | R3 | 020304 200201 | 20000 | 3370,0 | 7,48 |
| 13. | Kompostowanie w pryzmach | Zakłady techniki komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Okrężna 5 | ul. Okrężna, 44-240 Racibórz | b.d. | b.d. | b.d. | R3 | 200201 | b.d. | 1 097,6000 | 901,0000 |
| 14. | Kompostowanie w pryzmach | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 43-200 Pszczyna | ul. Złote Łany 36 43-200 Pszczyna | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.IV.76441-100/2010 2010-09-21 Starosta Pszczyński | 2020-09-20 | R15 | 200201 | 6540 | 0 | 254,9 |
| 15. | Kompostowanie w pryzmach | Zakład Gospodarki Odpadami S.A. | ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-III-6618/BB/35/20/05 | 16-05-2012 | R3 | 030105 160380 190503 200201 200302 | 850 | 871,98 | 708,06 |
| 16. | Kompostowanie w pryzmach | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej, | ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń | b.d. | b.d. | b.d. | R3 | 190805 | 432 | 432 | 432 |
| 17. | Kompostowanie w pryzmach | PPHU "KOMART" Sp. z o.o.* ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów | Instalacja przy ul. Szybowej 44, 44-194 Knurów | pozwolenie zintegrowane | 2228/OS/2010 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 2010-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego | 2016-07-14 | R15 | 020304 200108 200201 | 3000 | 648,8 | 967,8 |
| 18. | Kompostowanie w pryzmach | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., | ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-III-6618/ZW/12/17/04 Wojewoda Śląski | 31-12-2014 | R15 | 190805 200108 200201 200302 | 500 | 348 | 1126,7 |
| 19. | Kompostowanie w pryzmach | AQUA S.A. | Ul. 1 Maja 23 Bielsko-Biała | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS.JN/76362/2/2/08 Marszałek Województwa Śląskiego | 24-06-2018 | R3 | 020103 190802 190805 190902 200201 | 50000 | 789,6 | 982,4 |
| 20. |  | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. | 43-170 Łaziska Górne Ul. Energetyków 5 | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-II-6618/37/0428/4/07 Wojewoda Śląski | 07-05-2017 | R3 | 190805 200201 | 2100 | 1011 | 756,9 |
| 21. | Kompostowanie w pryzmach | .P.H.U. Stacja "SOWEX" Sp. z o.o., ul. Stalowa 3/6a, 41-200 Sosnowiec | ul. Sadowskiego | b.d. | b.d. | b.d. | R3 | 200201 | b.d. | 4 920,5000 | 4 885,5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 190805 | b.d. | 4 968,3000 | 2 755,6000 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25808,11 | 21553,49 |
| Instalacje do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Komory fermentacyjne | Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie, ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów | ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów | b.d. | b.d. | b.d. | D8 | 190899 | b.d. | 546,0000 | 0 |
| 2. | Komory fermentacyjne | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43 450 Ustroń | ul. Ustrońska 1 | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS.7644-Od/138/04 zmieniająca decyzję : WS.7644-52/03/Od 2004-12-20 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | 2013-06-16 | D8 | 200304 | b.d. | 570,0000 | 0 |
| 3. | Komory fermentacyjne | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń | ul. Sportowa 10, 43-450 Ustroń | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS.7644-Od/138/04 zmieniająca decyzję : WS.7644-52/03/Od 2004-12-20 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | 2013-06-16 | D8 | 200204 190805 | b.d. | 570,0000 | 0 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 686,00 | 0,00 |
| Zakłady do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (zdolności przerobowe podać odrębnie dla sortowni dla pracy jednozmianowej i dla części biologicznej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sortownia Kompostownia. Instalacja do odzysku odpadów opakowaniowych | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Obroki 140, 40-833 Katowice | Instalacja przy ul. Milowickiej 7a, 40-312 Katowice | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | KŚ.IV.JK.7660-90-2/09 zmieniająca decyzję : KŚ.II.JZ.7660-23/06 2009-10-26 Prezydent Miasta Katowice | 2015-12-31 | R15 R3 | 200101 200102 | 10 350 1 675 300 000 | 73 789,1 | 70 735,9 |
| 2. | Składowisko, Kompostownia, Sortownia, Instalacja do odzysku odpadów opakowaniowych | Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów LIPÓWKA II | ul. Główna 144 A, 42-530 Dąbrowa Górnicza | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/25/10 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/59/16/05 2010-06-11 Marszałek województwa Śląskiego | 2015-05-02 | R15 R14 | 150101 150102 150104 150106 191212 | 385 000 13 300 | 922 135,6 | 97 225,63 |
| 3. | Sortownia, składowisko | PPHU "KOMART" Sp. z o.o.* ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów | Instalacja przy ul. Szybowej 44, 44-194 Knurów | pozwolenie zintegrowane | 2228/OS/2010 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 2010-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego | 2016-07-14 | R15 | 200301 | b.d. | 112 478,63 | b.d. |
| 4. | Sortownia, Składowisko, Kompostownia | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.* ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa | Sobuczyna | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | CZ.OS.WG.76361/7/10 zmieniająca decyzję : OS.Cz.WG.76360/5/08 2010-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego | 2019-01-08 | R15 | 200101 200102 200139 200301 | b.d. | 98 308,2 | b.d. |
| *- Frakcja organiczna pochodzenia komunalnego poddawana jest wyłącznie jednoetapowej stabilizacji biologicznej w otwartych pryzmach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206 711,53 | 167 961,53 |
| Sortownie odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych | „EKO MAR” Sp. z o.o., ul Podhalańska 31, 44-335 Jastrzębie Zdrój | ul. Podhalańska 31 44-335 Jastrzębie Zdrój | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚ.III.76600-9/10 2010-12-14 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój | 2020-12-01 | R15 R13 R14 | 200139 200301 | 30000 | 18 331,9000 | 32 646,5000 |
| 2. | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych | Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach | ul. Spółdzielcza 1/1 42-274 Konopiska | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ER 7661-10/05, 2005-06-10, Prezydent Miasta | 2015-04-29 | R15 | 200301 | 79000 | 33 156,4000 | 0 |
| 3. | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych | Prywatny zakład Oczyszczania miasta Waldemar Strach | ul. Zakładowa 2, Piekary Śląskie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ER 7661-10/05, 2005-06-10, Prezydent Miasta | 2015-04-29 | R15 | 200301 | 79000 | 44 205,4000 | 0 |
| 4. | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych | PTS ALBA Sp. z o.o., Ul Bytkowska 15, 41-503 Chorzów | ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | SN 7662/1/2008 2008-05-05 Prezydent miasta Chorzów | 2018-05-31 | R14 | 200202 200303 200301 200399 | 60500 | 55 146,5000 | 0,0000 |
| 5. | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych | ALBA Ekoserwis, ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków | ul. Nałkowskiej, 41-922 Radzionków | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | GOŚR/G.7635-3-27/07 zmieniająca decyzję : GOŚR/G.7635-3-11/07, 2007-11-29, Starosta Tarnogórski | 2017-03-31 | R15 R14 | 200101 200139 200301 200303 200307 | 368 200 | 42 093,4000 | 46 971,7000 |
| 6. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych | PPHU "KOMART" Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44 194 Knurów | ul. Szybowa 44, 44 194 Knurów | pozwolenie zintegrowane | 2228/OS/2010 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 2010-06-09 Marszałek Województwa Śląskiego | 2016-07-14 | R15 | 200301 | b.d. | 18 897,5400 | 0 |
| 7. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych | Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów LIPOWKA II ul. Główna 144a, 42-530 Dąbrowa Górnicza | ul. Główna 144a, 42-530 Dąbrowa Górnicza | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/25/10 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/59/16/05, 2010-06-11 Marszałek województwa Śląskiego | 2015-05-02 | R15 R14 | 200111 200139 200301 200303 200307 200399 |  | 88 092,3400 | 57 746,4400 |
| 8. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych | Beskid Sp. z o.o., ul Kabaty 2, 34-300 Żywiec | ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | ŚR-IV-6620/WU-22/6/05/06, 2006-08-08 Wojewoda Śląski | 2016-08-08 | R15R3 R14 | 200203 200301 200101 200203 200301 200307 | 6000 | 15 746,4000 | 16 189,0000 |
| 9. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych | BM Recykling Sp. z o.o., ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów | ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7660-94/09 zmieniająca decyzję : OŚ.OŚ-7661/55/1/06 2009-10-30, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie | 2016-12-07 | R15 | 200101 200111 200138 200139 200301 200307 200399 | b.d. | 8 272,1500 | 28 983,7200 |
| 10. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych | SEGO SP. z o.o. Przemysłowa 35, 44-200 Rybnik | ul. Kolberga, 44-200 Rybnik | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Ek.I-7663/00028/07 20-03-2007 Prezydent Miasta Rybnika | Od 20-03-2007 Do 30-04-2009 | R15 | 200301 200302 200203 200206 200207 | 440 000 | 67 406,8500 | 0 |
| 11. | Instalacja ręcznej segregacji odpadów | Zakład Gospodarki Odpadami S.A | ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/BB/35/20/05 2005-05-16 Wojewoda Śląski | 2012-05-16 | R14 | 200301 200302 | b.d. | 0 | 31,4400 |
| 12. | Linia sortownicza | MAKPOL Maciej Polak, | ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 191203 191212 | 30 000 | 3 903,2600 | 0 |
| 13. | Sortownia odpadów | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa | Sobuczyna | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | CZ.OS.WG.76361/7/10 zmieniająca decyzję : OS.Cz.WG.76360/5/08 2010-09-30 Marszałek Województwa Śląskiego | 2019-01-08 | R15 | 200101 200102 200139 200301 | b.d. | 26 579,1000 | 0 |
| 14. | Linia do segregacji | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pawła Śmiłowskiego 15, 41 100 Siemianowice śląskie | ul. Pawła Śmiłowskiego 15, 41 100 Siemianowice śląskie | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | OŚ.OŚ-7660/99/09 2010-02-23 | 2020-02-21 | R15 | 200101 200102 200139 | 66 000 | 963,4000 | 1 018,0000 |
| 15 | Linia do segregacji | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pawła Śmiłowskiego 15, 41 100 Siemianowice śląskie | ul. Pawła Śmiłowskiego 15, 41 100 Siemianowice śląskie | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | OŚ.OŚ-7660/99/09 2010-02-23 | 2020-02-21 | R15 | 150101 150102 150107 | b.d. | 155,8000 | 137,7000 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 950,44 | 183 724,50 |
| Zakłady do termicznego przekształcania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych | SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza | ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza | Pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/DG/1/13/03 2003-04-17 Wojewoda Śląski | 2013-04-17 | D10 | 30 000 | Odpady z grupy 20 i inne | 27 605 | 37 232 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 605 | 37 232 |
| Zakłady do produkcji paliwa alternatywnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Instalacje do produkcji paliwa alternatyw. wykorzystujące odpady komunalne i inne | PPHU "PRODREX-POLAND" Sp. z o.o., ul. Wolności 92 d, 43-229 Rudołtowice | ul. Świerczyniecka 12, 43-100 Tychy | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IKR-MCT/7662/111/02 2003-01-16 Urząd Miasta Tychy | 2013-01-13 | R14 | 7000 | 120101 120102 120103 | 0 | 0 |
| 2. | Instalacje do produkcji paliwa alternatyw. wykorzystujące odpady komunalne i inne | VIG Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza | VIG Sp. z o.o. Partyzantów 4, 42-300 Myszków | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR 7647/67-3/2003/04, 2004-05-26 Wojewoda Śląski | 2013-12-31 | R15 R14 | 200101 200139 | 1800 | 4,8200 | 0 |
| 3. | Instalacje do produkcji paliwa alternatyw. wykorzystujące odpady komunalne i inne | „Sanit-Trans” Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-300 Bielsko-Biała | Międzyrzecze Górne 383, 43-300 Bielsko-Biała | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS.OD-BA-7664-28/2007, 2007-07-03 , Prezydent Miasta Bielsko-Biała | 2012-06-30 | R15 | 200101 200139 | 3600 | 0 | 8,8100 |
| 4. | Instalacje do produkcji paliwa alternatyw. wykorzystujące odpady komunalne i inne | EKO-VIG Sp. J. Przedsiębiorstwo Przerobu Odpadów, ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków | ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚR 7647/70-3/05/06 zmieniająca decyzję : OŚR 7647/70/05 2006-07-17 Starosta Gliwicki | 2015-09-29 | R15 | 200301 | 0 | 0 | 420 703,8300 |
| 5. | Instalacje do produkcji paliwa alternatyw. wykorzystujące odpady komunalne i inne | PTS ALBA Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów | ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów | Pozwolenia na wytwarzanie odpadów | SN 7662/1/2008 2008-05-05 Prezydent Miasta Chorzów | 2008-05-05 2018-05-31 | R15 R14 R15 R14 R15 | 200101 200102 200111 200139 200199 200202 200301 200303 200307 200399 | 0 | 1 213,9000 | 56 392,8000 |
| 6. | Instalacje do produkcji paliwa alternatyw. wykorzystujące odpady komunalne i inne | SITA STAROL Sp. z o.o., ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów | Kluczborska 29, 41-500 Chorzów | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/CH/5/10/03, 2003-09-15, Wojewoda Śląski | 2013-09-15 | R15 D13 | 200101 200111 200113 200119 200125 200126 200127 200128 200132 200138 200139 200140 200180 200199 200201 200203 200301 200302 200303 200307 200399 | 40 800 000 | 4 470,2170 | 38 573,3060 |
| 7. | Instalacje do produkcji paliwa alternatyw. wykorzystujące odpady komunalne i inne | BM Recykling Sp. z o.o., ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów | ul. Konopnickiej 11, Siemianowice Śląskie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7660-94/09 zmieniająca decyzję : OŚ.OŚ-7661/55/1/06 , 2009-10-30, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie | 2016-12-07 | R15 | 200108 200125 200126* 200127* 200137* 200138 200139 200199 | 2 370 000 | 21,0700 | 244,5700 |
| 8. | Instalacje do produkcji paliwa alternatyw. wykorzystujące odpady komunalne i inne | Remondis Sp. z o.o | ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | RO.IV.76441-40/2010 2010-04-29 Starosta Pszczyński | 2020-04-28 | R15 | 200101 200111 200301200307 | b.d. | 0 | 5 133,6900 |
| 9. | Instalacje do produkcji paliwa alternatyw. wykorzystujące odpady komunalne i inne | P.P.U. "SURMAT" Sp. z o.o. ul. Żyzna 13/G, 42 200 Częstochowa | ul. Żyzna 13/G, 42 200 Częstochowa | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR.I.7661 18/06 zmieniająca decyzję : OŚR.I.7661 39/05/06 2006 05 18 Urząd Miasta Częstochowa | 2015 11 30 | R15 | 200140 | b.d. | 640,5900 | 705,3900 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 350,60 | 521 762,40 |

[Źródło: WSO]

Tabela 6. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Współrzędne geograficzne położenia instalacji* | Rodzaj decyzji/podstawa prawna | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2009r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2010r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (przy pracy jednozmianowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Terenowa Służba Ratownicza przy KWK "Bolesław Śmiały" s.c. w Łaziskach Górnych Paweł Witoszek, Grażyna Witoszek | ul. Pstrowskiego 12 Łaziska Górne | 50.141534°N 18.864752°E. | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR.II.6620-22/80/2/D/05, 2005-06-20, Wojewoda Śląski | 2015-06-17 | R14 | 160104 | poniżej 10Mg/dobę | 209,4520 | 191,5870 |
| 2. | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu | ul. Adamczyka 10 Racibórz | 50.08289°N, 18.235818°E | jw. | ŚR-II-6620-22/62/3/05 2005-06-30 Wojewoda Śląski | 2015-06-30 | R14 | 160104 | poniżej 10Mg/dobę | 20,9300 | 44,5700 |
| 3. | Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. | ul. Warszawska 5 Bielsko-Biała | 49.829887°N 19.044104°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-IX-6620/WU-52/2/06/zm Wojewoda Śląski | 2016-06-01 | R14 | 160104 160106 | poniżej 10Mg/dobę | 363,2920 | 227,841 |
| 4. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe "BEATA" B. S. Wylężek | ul. Ujejska 77, 42-520 Dąbrowa Górnicza | 50.395931°N 19.2414°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-II-6620-22/79/05/6/06 zmieniająca decyzję : ŚR-II-6620-22/74/3/05 2006-11-08 Wojewoda Śląski | 2015-06-30 | R14 | 160104 | poniżej 10Mg/dobę | 393,5070 | 523,0350 |
| 5. | Firma Czesław Jóźwik | ul. Gliwicka 98, 43-195 Mikołów | 50.187993°N 18.873031°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-II-6620-22/175/5/D/05 2005-01-25 Wojewoda Śląski | 2015-01-31 | R14 | 101203 160104 160106 | poniżej 10Mg/dobę 3 080 | 327,561 | 383,905 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NOXON" s.c. J. Nowak, J. Wieczorek-Nowak, Z. Głogowski | ul. Głowackiego 137, 42-580 Wojkowice | 50.368937°N 19.045714°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR.II.6620-22/66/2/05 2005-07-20 Wojewoda Śląski | 2015-07-20 | R14 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę 1 300 | 134,3340 | 109,356 |
| 7. | Zakład Wielobranżowy "Herkules" inż. Piotr Wysoczański | ul. Dworcowa 19a, 42-240 Rudniki k/Częstochowy | 50.874658°N 19.226919°E | j.w. | ŚR.X.6620/10/05 2005-07-21 Wojewoda Śląski | 2015-07-20 | R14 | 160104 | b.d. | 228,7590 | 69,976 |
| 8. | Firma Handlowa "AUTO - ZŁOM" s. c. Grzegorz Budzikur, Zbigniew Budzikur | ul. Legionów 29, 42-200 Częstochowa | 50.807843°N 19.149628°E | j.w. | ŚR.6620/11/05 2005-07-14 Wojewoda Śląski | 2015-06-30 | R14 | 160104 160106 | b.d. | 715,1320 | 721,9250 |
| 9. | Auto - Handel, Auto - Złom, Pomoc Drogowa Eugeniusz Guzik | ul. Braci Mieroszewskich 81c, 41-219 Sosnowiec | 50.313238°N 19.194737°E | j.w. | ŚR-II-6620-22/44/7/D/04 2004-10-06 Wojewoda Śląski | 2014-09-30 | R14 | 160104* 160106 160120 | poniżej 10Mg/dobę | 201,8410 | 213,3930 |
| 10. | AUTO - KRAM - J. Hankus i B. Wójcikiewicz | ul. Ceglana 931, 43-378 Rybarzowice | 49.737417°N 19.102232°E | j.w. | ŚR.I.662200/72/08 zmieniająca decyzję : ŚR-IX-6620/WU-53/4/05 2008-08-27 Wojewoda Śląski | 2015-07-28 | R14 R15 R14 R15 | 160104 160106 | poniżej 10Mg/dobę | 914,3000 | 784,328 |
| 11. | Firma "Andimex" Andrzej Koziołek | ul. Chrzanowska 63a, 41-404 Mysłowice | 50.205345°N 19.172163°E | j.w. | ŚR-II-6620-22/140/04/4/D/05 2005-07-26 Wojewoda Śląski | 2015-07-26 | R14 | 160104 | poniżej 10Mg/dobę 858 | 212,0520 | 216,9830 |
| 12. | ELROW Sp. z o.o. | ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik | 50.092437° 18.56861°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-II6620-22/72/05/22/07 Wojewoda Śląski | 2015-07-29 | R4 | 160104 | poniżej 10Mg/dobę 1 400 | 464,0090 | 435,2990 |
| 13. | Firma "Auto - Złom" Edward Borowski | ul. Sportowa, 44-273 Rybnik | 50.079089°N 18.463225°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR.II.6620-22/83/2/05 2005-07-29 Wojewoda Śląski | 2015-07-29 | R14 | 160104 160106 | poniżej 10Mg/dobę 2 400 | 402,4000 | 438,4 |
| 14. | Zakład Usługowo-Handlowy Roman Zawada | ul. Beskidzka 31, 41-800 Zabrze | 50.269032°N 18.790591°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/48/3/05 2005-07-29 Wojewoda Śląski | 2015-07-29 | R14 | 160104 160106 | poniżej 10Mg/dobę 4 400 | 433,9230 | 473,9880 |
| 15. | F.H.U. Krystyna Juraszek | ul. Skoczowska 19, 43-450 Ustroń | 49.733828°N 18.803806°E | j.w. | ŚR-IX-6620/WU-42/3/03 2005-08-01 Wojewoda Śląski | 2015-07-31 | R14 | 160104 | poniżej 10Mg/dobę | 379,5410 | 386,907 |
| 16. | AUTOKOMPLEKS - Krzysztof Ważka | ul. Gumna 107, 43-426 Dębowiec | 49.814549° 18.71983°E | j.w. | ŚR.I.662200/75/08 zmieniająca decyzję : ŚR-IX-6620/WU-37/4/05 2008-09-04 Wojewoda Śląski | 2015-08-29 | R15 | 160104 160112 | poniżej 10Mg/dobę | 474,769 | 483,365 |
| 17. | AUTO-ZŁOM "GRACIK" Piotr Gapiński, Janusz Widok s. j. | ul. Sikory 17, 41-800 Zabrze | 50.267163°N 18.794029°E | pozwolenie na wytwarzanie i w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów | ŚR/I/66200/1/3/08 Wojewoda Śląski | 2015-08-04 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 1 200 | 395,9280 | 383,6790 |
| 18. | AUTO-ZŁOM Bartłomiej Stanieczko | ul. Poprzeczna 2A, 43-250 Pawłowice | 49.959094°N 18.704369°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-II-6620-22/87/4/05 2005-08-09 Wojewoda Śląski | 2015-08-09 | R14 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę 1 200 | 121,9100 | 102,3500 |
| 19. | Zakład Demontażu Samochodów, Recykling Komponentów i Części Tadeusz Formanek | ul. Fabryczna 41, 43-100 Tychy | 50.103302°N 19.023137°E | pozwolenie na wytwarzanie i w zakresie odzysku | ŚR.II.6620-22/06/2/05 Wojewoda Śląski | 2015-08-11 | R14 | 160106 | poniżej 10Mg/dobę 1 500 | 230,953 | 151,61 |
| 20. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "EKO-MOBIL" s. c. M.Klimas, P.Koczy, M.Stachurski | ul. Malwy 13, 40-748 Katowice | 50.180695°N 18.967295°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OS.GO.76360/70/10 zmieniająca decyzję : ŚR.II.6620-22/98/2/05 2010-10-12 Marszałek województwa Śląskiego | 2015-08-16 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 0 | 204,7190 | 103,1061 |
| 21. | "Var-Mont" Sławomir Mularczyk | ul. Niwecka 1, 41-200 Sosnowiec | 50.262696°N 19.165694°E. | pozwolenie na wytwarzanie i zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów | ŚR/I/66200/2/08 Wojewoda Śląski | 2015-08-16 | R15 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 2 000 | 0 | 101,3700 |
| 22. | Mechanika Pojazdów Samochodowych AUTO-ZŁOM EUGENIUSZ NIEBIAŃSKI | ul. Katowicka 133, 41-705 Ruda Śląska | 50.275756°N 18.896564°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-II-6620-22/167/04/5/D/05 2005-08-16 Wojewoda Śląski | 2015-08-16 | R14 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę 500 | 160,0560 | 138,72 |
| 23. | Zakłady Usługowo – Produkcyjne Michał Kuligowski | ul. Legnicka róg Rębaczy, 41-503 Chorzów | 50.310756°N 18.973289°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/69/3/05 2005-08-22 Wojewoda Śląski | 2015-08-22 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 600 | 336,9860 | 335,8870 |
| 24. | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „OLMET” Andrzej Oleś | ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry | 50.457209°N 18.846274°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/93/3/05 2005-08-22 Wojewoda Śląski | 2015-08-22 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 5 400 | 2 334,4700 | 2 335,3400 |
| 25. | Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „OLTOMAX” Cytarzyński Janusz | ul. Przełajska 96A, 41-250 Czeladź | 50.328533°N 19.057674°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/92/3/05 2005-08-29 Wojewoda Śląski | 2015-08-26 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 1 550 | 354,3280 | 263,8480 |
| 26. | F.H.U. "KONFEX" Janusz Wrona | ul. Damrota 4/6, 43-300 Bielsko-Biała | 49.817505°N 19.027932°E | j.w. | ŚR-IX-6620/WU-54/5/05 2005-09-01 Wojewoda Śląski | 2015-08-31 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę | 251,4980 | 147,5000 |
| 27. | "WIREX" Sp. jawna Ireneusz, Jerzy, Jan Wirek | ul. Sielecka 93 B, 42-500 Będzin | 50.316871°N 19.134997°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/71/3/05 2005-09-20 Wojewoda Śląski | 2015-09-20 | R15 | 160104* 160106 | powyżej 10Mg/dobę 6 972 000 | 108,1670 | 59,6670 |
| 28. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HELMET" Helmut Myrcik | ul. Kopernika13, 42-287 Psary gm. Woźniki | 50.614162°N 18.967195°E | j.w. | IF/VI/66200/4/1/09 zmieniająca decyzję : ŚR.X.6620/13/05 30.09.2005 Wojewoda Śląski | 2015-09-20 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 2 260 | 869,9900 | 912,11 |
| 29. | Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe „DROKAN-2” Jan Nogalski | ul. Katowicka 198, 43-100 Tychy | 50.162139°N 19.012933°E. | j.w. | ŚR.II.6620-22/122/2/05 2005-09-26 Wojewoda Śląski | 2015-09-25 | R14 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę 200 | 110,3420 | 112,6780 |
| 30. | Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. | ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice | 50.262354°N 19.074767°E | j.w. | ŚR-II-6620-22/126/2/05 2005-10-03 Wojewoda Śląski | 2015-10-03 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę | 169,8650 | 147,506 |
| 31. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANSBUD" Józef Żywczak | ul. Janasa 15, 41-500 Chorzów | 50.306809°N 18.937882°E | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | ŚR.II.6620-22/110/3/05 2005-10-14 Wojewoda Śląski | 2015-09-10 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę | 130,1540 | 147,311 |
| 32. | Pomoc Drogowa, Auto - naprawa, złomowanie samochodów Lidia Kapustka | ul. Krupiński 1, 41-403 Chełm Śląski | 50.108397°N 19.202545°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR.II.6620-22/133/2/05 2005-10-20 Wojewoda Śląski | 2015-10-20 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 1 500 | 198,2980 | 295,1820 |
| 33. | Firma Transport Usługi – Handel „Faktor” Marek Topolski | ul. Żelazna 25, 41-605 Świętochłowice | 50.30794°N, 18.897124°E | j.w. | ŚR-II-6620-22/115/5/05 2005-10-28 Wojewoda Śląski | 2015-10-28 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 300 | 94,7660 | 102,0110 |
| 34. | Stacja Demontażu Pojazdów Spółdzielnia Transportu Wiejskiego | ul. Fabryczna 4, 34-300 Żywiec | 49.681855°N 19.184037°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-IX-6620/WU-55/5/05 2005-11-18 Wojewoda Śląski | 2015-11-18 | R14 | 160106 | poniżej 10Mg/dobę | 224,225 | 146,47 |
| 35. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „METPOL” inż. Włodzimierz Załęcki, Maria Załęcka | ul. Kopernika 11, 42-300 Myszków | 50.573774°N 19.323541°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR.X.6620/14/05 2005-11-23 Wojewoda Śląski | 2015-11-15 | R14 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę | 66,4440 | 43,48 |
| 36. | Spółka „SCRAPENA” S.A | ul. Lubliniecka 41, 42-284 Herby | 50.753186°N 18.886197°E | pozwolenie na wytwarzanie i w zakresie odzysku odpadów | ŚR/I/66200/39/09 Wojewoda Śląski | 2015-11-15 | R14 | 170405 120101 150104 160106 160117 170405 191001 | 810 000 | 502,224 | 606,63 |
| 37. | Huta Katowice Zakład Transportu Samochodowego Sp. z o.o. | Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza | 50.334763°N 19.211963°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-II-6620-22/139/3/05 2005-11-15 Wojewoda Śląski | 2015-10-30 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 0 | 112,6600 | 115,06 |
| 38. | „DAN – ZŁOM” Dariusz Danek | ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie | 50.480243°N 19.454257°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/116/3/05/5/07 2007-07-20 Wojewoda Śląski | 2015-12-27 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 4 000 | 1 214,3030 | 411,55 |
| 39. | „Wtórmet- Recykling” Sp. z o.o. w Radzionkowie | ul. Zofii Nałkowskiej 6, 41-922 Radzionków | 50.402785°N 18.903751°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów z zezwoleniem na odzysk, zbieraniem i transport | OS.GO.76361/28/3/09 Marszałek Województwa Śląskiego | 2019-10-26 | R14 | 160104* 160106 160122 | poniżej 10Mg/dobę | 299,955 | 683,3890 |
| 40. | Zakład Surowców Wtórnych „STAL” Stanisław Kidawa | ul. Grunwaldzka 15, 42-400 Zawiercie | 50.472996°N 19.424723°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/130/05/2/06 2006-01-24 Wojewoda Śląski | 2016-01-10 | R14 | 160104* 160106 | Poniżej 10Mg/dobę 1 020 | 335,5300 | 457,8600 |
| 41. | Janusz Magiera „Dromader” Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Transportowo- Handlowo-Usługowe | ul. Przybysza 7, 43-200 Brzeźce | 49.985879°N 18.838648°E | j.w. | OS.GO.76360/29/10 zmieniająca decyzję : ŚR-II-6620-22/157/05/04/06 2010-05-05 Marszałek województwa Śląskiego | 2016-02-02 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 0 | 263,0610 | 301,2910 |
| 42. | Firma „Pandar” Zakład Kasacji i Demontażu Samochodów | ul. Armii Krajowej 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój | 49.945568°N 18.572215°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/53/05/7/06 2006-02-21 Wojewoda Śląski | 2016-02-28 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 640 | 221,6250 | 180,9500 |
| 43. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAREX” Sp. z o.o. spółka komandytowa | ul. Kolejowa 1, 41-503 Chorzów Stary | 50.31035°N, 18.971276°E | j.w. | ŚR-II-6620-22/21/2/06 2006-03-06 Wojewoda Śląski | 2016-03-01 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę | 18,4100 | 81,839 |
| 44. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JUPOL" S.A. | ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom | 50.341095°N 18.871071°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/101/05/10/06 2006-06-08 Wojewoda Śląski | 2016-06-08 | R15 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę 730 | 93,6000 | 336,5000 |
| 45. | Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe „HOL – POL” Gertruda Polak | ul. Myszkowska 41c, 42-310 Żarki | 50.616276°N 19.360037°E | j.w. | ŚR.V.6620/5/06 2006-08-11 Wojewoda Śląski | 2016-08-11 | R15 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 500 | 102,3480 | 48,3150 |
| 46. | Stanisław Dominik Stacja Demontażu Pojazdów EKO-R | ul. Poniatowskiego 129, 42-440 Ogrodzieniec - Fugasówka | 50.450485°N 19.514015°E | j.w. | ŚR-II-6620-22/91/2/06 2006-09-27 Wojewoda Śląski | 2016-09-27 | R15 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę 0 | 699,5440 | 722,1990 |
| 47. | Stacja Demontażu Pojazdów F.P.H.U „LIBBA” | ul. Górecka 32, 43-430 Skoczów | 49.796914°N 18.802221°E | j.w. | ŚR-IV-6620/W-31.2/6/06/07 2007-03-12 Wojewoda Śląski | 2017-03-12 | R14 | 160104* 160106 160199 | poniżej 10Mg/dobę | 599,7590 | 454,583 |
| 48. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „FUNDAMENT” Robert Mańczyk | ul. Konopnickiej 7, 42-130 Wręczyca Wielka | 50.845527°N 18.921038°E | j.w. | ŚR.X.6620/2/07 2007-04-20 Wojewoda Śląski | 2017-04-30 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 960 | 311,5450 | 390,3930 |
| 49. | „AUTO – ZŁOM” Krystyna Witczak | ul. Chełmska 140, 41-403 Chełm Śląski | 50.095367°N 19.200929°E. | j.w. | ŚR.II.6620-22/89/3/05 2005-11-04 Wojewoda Śląski | 2015-11-04 | R14 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę | 284,3820 | 346,404 |
| 50. | „AUTO-BOX” Ewa Cieślak | ul. Niwecka 8a, 41-200 Sosnowiec | 50.265522°N 19.159692°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/34/3/07 2007-05-31 Wojewoda Śląski | 2017-05-31 | R14 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę 2 000 | 218,5980 | 191,3020 |
| 51. | „Skup i Sprzedaż Części Zamiennych, Złomowanie Pojazdów, Auto - Handel, Auto –Złom” Marcin Tokarski | ul. LWP 9B, 42 – 480 Poręba | 50.495765°N 19.342246°E | j.w. | ŚR.II.6620-22/38/3/07 2007-06-28 Wojewoda Śląski | 2017-06-28 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 2 000 | 425,6960 | 509,489 |
| 52. | „STAL-MET” s.c. Ewa Misiak, Sławomir Misiak | ul. Konopnickiej 1, 42-130 Wręczyca Wielka | 50.845527°N 18.921038°E | j.w. | ŚR.V.6620/3/07 2007-06-20 Wojewoda Śląski | 2017-06-15 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 1 400 | 630,7310 | 558,4940 |
| 53. | Wiesław Janoszek „WISTAL” Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych | ul. Powstańców Śl. 1, 42-141 Przystajń | 50.885632°N 18.692539°E | j.w. | ŚR.V.6620/4/07 2007-09-03 Wojewoda Śląski | 2017-07-31 | R14 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę | 116,8000 | 112,9000 |
| 54. | Punkt Skupu Surowców Wtórnych Usługi Transportowe Małgorzata Mateja | ul. Św. Wojciecha 143, 41 – 922 Radzionków | 50.403887°N 18.906713°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-II-6620-22/110/3/07 2007-11-07 Wojewoda Śląski | 2014-11-07 | R14 | 160104* | poniżej 10Mg/dobę 1 500 | 70,795 | 97,99 |
| 55. | Firma Handlowo – Usługowa Rafał Lokwenc - Autorecykling | ul. Kopalniana 23, 43-173 Łaziska Górne | 50.151114°N 18.871029°E. | j.w. | ŚR/I/66200/5/08 2008-02-29 Wojewoda Śląski | 2018-02-28 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 1 080 | 804,2170 | 1 107,5640 |
| 56. | Firma Handlowo – Usługowo- Transportowa „SALTRANS” Salabura Józef | ul. Gwarków, 43-143 Lędziny | 50.152306°N 19.135505°E | j.w. | ŚR/I/66200/73/08 2008-09-01 Wojewoda Śląski | 2018-09-02 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 250 | 248,7200 | 460,941 |
| 57. | „ECOPLAN” Sp. z o.o. | ul. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice | 50.26682°N, 19.056403°E | pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | ŚR-I-66200/74/08 Wojewoda Śląski | 03.10.2018 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 5 000 | 581,2300 | 688,4390 |
| 58. | Wojtala Trucks s.j. | ul. Cegielna 1, 42-772 Pawonków | 50.689452°N 8.577716°E | pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | ŚR/I/66200/68/1/08 07-10-2008 Wojewoda Śląski | 30-09-2018 | R14 R15 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 6 000 | 126,9730 | 205,787 |
| 59. | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ZALESIE” Kazimierz Beleć | Bliżyce 17, 42-320 Niegowa | 50.641479°N 19.484693°E | pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | Cz.OS.AK.76361/1/10 Marszałek Województwa Śląskiego | 2018-11-03 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 840 | 141,4850 | 116,89 |
| 60. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Marczyk” Brygida Marczyk | ul. Magazynowa 8 a, 42-973 Ciasna | 50.752724°N 18.61584°E | j.w. | ŚR/66200/81/1/08 2008-11-25 Wojewoda Śląski | 2018-11-25 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę | 0 | 0 |
| 61. | MOBIL-RECYKLING Elżbieta Ponikiewska | ul. Jana Sobieskiego 462, 43-382 Bielsko –Biała | 49.821714°N 18.975835°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z prowadzeniem odzysku, transportu | ŚR/I/662000/82/1/08 2008.12.11 Wojewoda Śląski | 2018.12.11 | R14 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę 6 188 | 387,9020 | 530,1080 |
| 62. | Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "TRANSGÓR" Sp. z o.o. | ul. Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze | 50.318006°N 18.81448°E. | pozwolenie na wytwarzanie oraz w zakresie odzysku odpadów | OS.GO.76360/64/10 Marszałek Województwa Śląskiego | 2019-06-01 | R14 | 160104* | b.d | 197,5600 | 47,5800 |
| 63. | Wodzisławska Spółdzielnia Pracy Handlowo Usługowa ul. Marklowicka 7, 44 300 Wodzisław Śląski | ul. Marklowicka 7, 44 300 Wodzisław Śląski | 50.012661°N 18.484502°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów 2010 09 06 | OS.GO.76361 00026/10 zmieniająca decyzję : ŚR/I/66200/1/3/09 2010- 09-06 Wojewoda Śląski | 2019-07-03 | R14 | 160104* | b.d. | 146,619 | 350,990 |
| 64. | Stacja recyklingu pojazdów nr.78 (Turek Jerzy), ul. Staszica 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza | ul. Staszica 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 50.317137°N 19.212223°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu odpadów | Decyzja nr3537/OS/2009 Marszałka Województwa Śląskiego z 2009.10.23. .znak: OS.GO.76360/45/09 | 2019.10.23 | R4 | 160104* | b.d. | 14,0560 | 26,974 |
| 65. | Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor, Wancerzów, ul. Wyzwolenia 57, 42-244 Mstów | ul. Wyzwolenia 57, 42-244 Mstów | 50.829264°N 19.285475°E. | pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne | Cz.OS.AK.76361/13/10 /11 Marszałek Województwa Śląskiego | 2021-01-31 | R4 | 160104* | b.d. | Rozpoczęto działalność w 2010 r. | 614,9660 |
| 66. | "AUTO HANDEL" Irena Żelazko ul. Sztormowa 11, 42 200 Częstochowa | ul. Sztormowa 11, 42 200 Częstochowa | 50.788666°N 19.06806°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR.X.6620/6/0 2005-07-21 Wojewoda Śląski | 2015-07-20 | R14 | 160104* 160106 | 5 200 | 160,4760 | 182,0650 |
| 67. | Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o., ul. Głogowska 41, 45-315 Opole | ul. Głogowska 41, 45-315 Opole | 50.65863°N, 17.965687°E | pozwolenie nawytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk, zbieranie i transport odpadów. | Śr.II.6620-22/55/2/05 2005.07.19 Wojewoda Śląski zmieniona decyzją nr 1492 /OS/2011 Marszałka województwa Śląskiego 2011.05.24 znak: OS.GO.7221/46/11. | 2015.07.19 | R4 | 160104* 160106 | b.d. | 621,2260 | 466,9660 |
| 68. | P.H.U. "AUTOUSŁUGA", ul. Starocmentarna 10a, 41-300 Dąbrowa Górnicza | ul. Starocmentarna 10a, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 50.315916°N 19.202178°E | Pozwolenie na wytwarzanie wraz z odzyskiem odpadów | ŚR/I/66200/69/08/3/09 Wojewoda Śląski | 2019-06-01 | R14 | 130208* 130702* 160103 160107* 160113* 160114* 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160601* | 520 | 147,942 | 255,25 |
| 69. | "HAMARO" S.C. KUROWSKA & KUROWSCY AUTO-PLAC, SKUP I SPRZEDAŻ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW, CZĘŚCI I AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH | ul. Rudzka 66, 47-400 Racibórz |  | Pozwolenie na wytwarzanie wraz z odzyskiem odpadów | SR-II-6620-22/62/04/8/05 | 27-06-2015 | R15 | 160104* 160106 | 1400 | 479,695 | 389,871 |
| 70. | STAL-MET BIS Sp. z o.o. | ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków |  | Pozwolenie na wytwarzanie wraz z odzyskiem odpadów | 2253/OS/2010 | 05-06-2020 | R15 | 160104* 160106 | 2080 | Rozpoczęto działalność w 2010 r. | 35,065 |
| 71. | Przedsiębiorstwo Handlowe "Porąbka" Sp. z o. o. | ul. Kosynierów 3, 41-219 Sosnowiec | 50.304056°N 19.197941°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR/II/6620-22/66/3/07 2007-12-28 Wojewoda Śląski | 2017-12-04 | R15 | 160104* 160106 | poniżej 10Mg/dobę | Nie podjęto działalności |  |
|  | suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 22818,568 | 23821,277 |
| Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przy pracy jednozmianowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | P.W. „BOWI” WIESŁAW GNYP, ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa | ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa | 50.804358°N 19.124399°E | b.d. | b.d. | b.d. | R14 R15 R14 R15 | 160211* 160213* 160214 | b.d. | 0,508 | 51,87 |
| 2. | EKO-SORT ADAM BEN, ul. Katowicka 130, 43-300 Bielsko-Biała | ul. Katowicka 130, 43-300 Bielsko-Biała | 49.861534°N 19.031919°E | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-IV-6620/WU-60/2/07 zmieniająca decyzję : ŚR-IV-6620/WU-60/3/06 2007-11-12 Wojewoda Śląski | 2016-12-18 | R15 | 160211* 160213* 160214 160216 | 2 100 | 253,9835 | 71,9686 |
| 3. | EDELMET Sp. z o.o., ul. Goetla 8, 40-749 Katowice | ul. Goetla 8, 40-749 Katowice | 50.205753°N 19.04209°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR.II.6620-22/99/1/07 2007-10-08 Wojewoda Śląski | 2017-10-01 | R15 R14 | 160213* 160216 | 3 400 | 297,4590 | 397,9440 |
| 4. | ZHU „WELTMAR” S.C. T. FOLTYN, M. GMYREK, ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała | ul. Podwale 53A, 43-300 Bielsko-Biała | 49.830974°N 19.047803°E | Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami nie bezpiecznymi | ŚR-IV/6620/24/ 3/07 12.12.2007 Wojewoda Śląski | 20.09.2013 | R15 | 160211 160213 160214 200123 200136 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 5. | ZAKŁAD ODZYSKU, NAPRAWY I PRZETWARZANIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNE-GO „UTIKO” | ul. Poniatowskiego 29, 44-100 Gliwice | 50.302455°N 18.692914°E | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-II-6620-22/106/06/2/07 2007-02-08 Wojewoda Śląski | 2017-02-08 | R14 R15 | 160215* 090110 090112 160213* 160214 160216 | b.d. | 176,0 | 508,28 |
| 6. | Elektrozłom Sp. z o.o. ul. Krakowska 140, 34 120 Andrychów | Ślemień | 49.716993°N 19.363993°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR IV 6622/U 59.1/2/07 2007 07 03 Wojewoda Śląski | 2017 06 29 | R15 | 200135* 200136 200307 | b.d. | 4,5330 | 1 094,6470 |
| 7. | RECO odzysk sprzętu elektronicznego i elektrycznego Izabela Janus ul. BYTOMSKA 108F, 41 803 Zabrze | ul. Bytomska 108F, 41 803 Zabrze | 50.328001°N 18.833909°E. | b.d. | b.d. | b.d. | R15 | 200136 | b.d. | 0 | 1,2340 |
| 8. | Śląskie Centrum Utylizacji demontażu Andrzej Kochel, ul. Asnyka 32, 40-696 Katowice | ul. Asnyka 32, 40-696 Katowice | 50.212969°N 18.967926°E | b.d. | b.d. | b.d. | R15 | 200135* 200136 | b.d. | 0 | 49,4390 |
| 9. | EKOGLOBAL Sp. z o. o., ul. Ludowa 303, 42-200 Częstochowa | ul. Ludowa 303, 42-200 Częstochowa | 50.865363°N19.109752°E | b.d. | b.d. | b.d. | R15 | 200213* 200214 | b.d. |  | 12,1870 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,48 | 1 679,29 |
| Spalarnie wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 02-781 Warszawa, ul. W. Roentgena 5 | ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-100 Gliwice, | 50.30158°N, 18.663529°E. | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-II-6620-22/69/06/5/07 2007-02-09 Wojewoda Śląski | 2017-02-09 | D10 | 150110* 150202* 180102* 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180182* 180202* 180203 180205* 180206 180207* 180208 | 420 | 309,0000 | 343,0000. |
| 2. | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4 43-400 Cieszyn, | ul. Bielska 4 43-400 Cieszyn, | 49.746263°N 18.638819°E | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-IX-6620/6622/W-4/4/02 2002-06-19 Wojewoda Śląski | 2012-06-30 | D10 | 180102* 180103* 180104 180106* 180107 180109 180182* 180202* 180203 180205* 180206 180208 | 320 | b.d. | b.d. |
| 3. | Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej 43-316 Bielsko-Biała, ul. Art. Armii Krajowej 101 | ul. Art. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała | 49.821191°N19.042617°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-IX-6622/U-14/4/06 2006-08-08 Wojewoda Śląski | 2015-12-31 | D9 D10 | 190115* 190117* | 650 | 328,0000 | 295,0000 |
| 4. | Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 8 | ul. Hutnicza 8 40-241 Katowice, | 50.255305°N 19.056994°E | Pozwolenie zintegrowane | ŚR-II-6620-22/18/2/D/04 2004-04-16 Wojewoda Śląski | 2014-04-15 | D10 | 180101 180102* 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110* 180180* 180181 180182* 180201 180202* 180203 180204 180205* 180206 180207* 180208 | 2000 | 1 679 | 1 476 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 316 | 2 114 |
| Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ORZEŁ BIAŁY S.A., ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom | ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom | 50.341402°N 18.952706°E. | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZEO.7603-1/08 zmieniająca decyzję : KS.7603-8/06 2008-10-30 Wojewoda Śląski | 2018-10-30 | R4 R14 R4 | 160601 191204 191211* | 100000 | 57 060,336 | 65 691,896 |
| 2. | „BATERPOL” Sp. z o.o. ul. Obrońców Westerplatte 108, 40-335 Katowice | ul. Chorzowska 109 41-605 Świętochłowice | 50.305902°N 18.890089°E. | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-II-6620-22/293/99/4/D/03 2003-02-25 Wojewoda Śląski | 2012-01-31 | R4 | 160601* | 70 000 | 38 730 | 44 545,081 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 790,34 | 110 236,98 |
| Instalacje regeneracji olejów odpadowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EKOMAX Sp. z o.o., | ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice | 50.274529°N 18.699492°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OS.GO.76361/38/08 zmieniająca decyzję : ŚR-II-6620-22/67a/06/04/07 2008-08-29 Zarząd Województwa Śląskiego | 2016-08-17 | R14 | 130110* 130113* 130205* 130208* 130307* | 7 250 | 1 163,9690 | 0 |
| 2. | EKO HARPOON REWITAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ul. Woźniaka 12c, 40 389 Katowice | ul. Woźniaka 52, 40 389 Katowice | 50.259061°N 19.102571°E | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/1/1/08 2008-06-03 Zarząd Województwa Śląskiego | 2018- 06-03 | D9 | 110301 160303* 160304 160506* 160507* 160509 160606* 160904* 161001* 161002 190906 200114* 200115* | 675 688 | 52,5000 | 1245,4260 |
| 3. | PUPH REMTECH Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 130, 41 200 Sosnowiec | ul. Grota Roweckiego 130, 41 200 Sosnowiec | 50.291183°N 19.107007°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR II 6620 22/47/6/D/03 2003-10- 27 Wojewoda Śląski | 2013-09-30 | D9 | 120109* 120301* 130105* 130507* | b.d. | 1 305,6000 | 1 911,7100 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 522,07 | 3 157,14 |
| Spalarnie odpadów niebezpiecznych (poza spalarniami odpadów medycznych i weterynaryjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 16 | ul. Koksownicza 16 42-523 Dąbrowa Górnicza, | 50.336397°N 19.33615°E | Pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/DG/1/13/03 2003-04-17 Wojewoda Śląski | 2013-04-17 | D10 | 010101* 010102 010304* 010305* 010306 010307* 010308 010399 010407 010408 010409 010410 010411 010412 010413 010480* 010481 010499 | 30000 | b.d. | b.d. |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b.d. | b.d. |
| Instalacje do recyklingu zużytych opon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VIG Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza | ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków | 50.564361°N 19.366598°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR 7647/67-3/2003/04 2004-05-26 Starostwo Powiatowe w Myszkowie | 2013-12-31 | R14 | 020104 020382 030105 030307 030308 040209 040222 070213 070280 070599 120105 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150203 160103 160119 160122 160199 160304 170201 170203 191201 191204 191207 191208 191212 | 18200 | 0 | 11656,565 |
| 2 | EUROGUM J&M Kłusak s. j., ul. Buczka 24, 43-190 Mikołów | ul. Buczka 24, 43-190 Mikołów | 50.220404°N 18.835725°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS-3.7644/4-33/10 zmieniająca decyzję : OS-3.7644/4-23/10 2010-09-29 Starostwo Powiatowe w Mikołowie | 2020-08-24 | R14 R5 R14 R5 R14 R5 | 070280 070299 160103 | 2000 | 875,8 | 846,83 |
| 3 | ATB TRUCK S.A., ul. Inowrocławska 5, 03-237 Warszawa | ul. Fabryczna 5/a, 43-100 Tychy | 50.101698°N 19.012881°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WKŚ-MCZ/7662/144/02 2002-11-14 Prezydent Miasta Tychy | 2012-11-14 | R3 | 160103 | 1800 | 0 | 154,55 |
| 4 | Przedsiębiorstwo GUMITEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 44-180 Toszek | ul. Dworcowa 2, 44-180 Toszek | 50.441235°N 18.517174°E | decyzja zatwierdzaj 56a program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | WOŚ.7649-00023/08 zmieniająca decyzję : WR.7649-34/06 2008-07-10 Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2016-06-12 | R14 R15 R14 R15 | 070280 070299 150101 150102 150203 160103 160122 160199 170203 170380 191204 | 184 000 | 3 692,68 | 11 628,3 |
| 5 | Zakład Regenaracji Opon GLOB-GUM Kops Norbet, ul. Zwycięstwa 96, 43-178 Ornontowice | ul. Zwycięstwa 96, 43-178 Ornontowice | 50.19861°N, 18.74785°E. | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS-7644/4/11/07 2007-07-26 Starosta Powiatu Mikołowskiego | 2017-07-26 | R14 | 160103 | 200 | 50,1200 | 40,9 |
| 6 | DALGUM Sp. z o.o., ul. Janika 4, 41-800 Zabrze | ul. Janika 4, 41-800 Zabrze | 50.301669°N 18.83034°E | decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | WE.7661-56/2006 zmieniająca decyzję : WE.7661-12/2006 2006-10-06 Prezydent Miasta Zabrze | 2016-02-28 | R3 | 070280 070299 160103 170405 | 7 200 | 921,789 | 842,209 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 540,39 | 25 169,35 |
| Instalacje do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RECYKLING CENTRUM Sp. z o.o. ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław | ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław | 50.00225°N, 22.712862°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR.7638-28/02 2002-05-24 Urząd miasta Mysłowice | 2012-05-24 | R15 | 150107 | 15 000 | 14369,44 | 14726,52 |
| 2. | Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A., ul. Woźnicka 36, 42-610 Miasteczko Śląskie | Instalacja do produkcji metali, ul. Woźnicka 36, 42-610 Miasteczko Śląskie | 50.500054°N, 18.924655°E | pozwolenie zintegrowane | ŚR II 6618/2/06/10/07 2007- 09-17 Wojewoda Śląski | 2017-09 -17 | R4 | 150202* | b.d. | 4,8 | 4,8 |
| 3. | „Sanit-Trans” Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-300 Bielsko-Biała | młyn rozdrabniający ul. Międzyrzecze Górne 383, 43-300 Bielsko Biała | 49.839306°N, 18.939903°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS.OD-BA-7664-28/2007, 2007-07-03 , Prezydent Miasta Bielsko-Biała | 2012-06-30 | R15 | 150101 150102 150103 150105 150106 150109 150203 200101 200139 | 3600 | 664,4160 | 1 416,3300 |
| 4. | H.T.S. GRANULAT BIS Marcin Chmielarz ul. Legionów 132 42-200 Częstochowa | ul. Kościelna 26, 42-244 Mstów | 50.831098°N 19.287439°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.VI.7635/28/tzo/09 zmieniająca decyzję : OŚ.VII.7635/3/02 2009-11-09 Starostwo Powiatowe w Częstochowie | 2013-12-31 | R14 | 070213 120105 150102 170203 | b.d. | 70,9000 | 72,2000 |
| 5. | Huta Batory Sp. z o.o. ul. Dyrekcyjna 6, 41 -506 Chorzów | ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów | 50.275042°N 18.941383°E | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/PZ/144/06/16/S/07 2007-07-11 Wojewoda Śląski | 2017-07-11 | R4 | 150104 | b.d. | 0 | 199,9100 |
| 6. | Zakład Usługowo-Produkcyjny TWK Trzewiczek Marek, Wiluś Ludwik, ul. św. Urbana 15, 44-100 Gliwice | ul. św. Urbana 15, 44-100 Gliwice | 50.30898°N, 18.658077°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR 76610/2/08 2008-06-16 Urząd Miasta Gliwice | 2018-05-31 | R15 | 030105 040215 070213 070280 070299 070681 070699 080112 080114 080201 080318 080410 120115 120199 150101 150102 150103 150105 150106 150107 150203 160112 160119 160120 160122 160199 170203 170380 | b.d. | 252,3000 | 366,8600 |
| 7. | "PEDMO" S.A. Przedsiębiorstwo dostaw materiałów Odlewniczych ul. Towarowa 23, 43 100 Tychy | ul. Towarowa 23, 43 100 Tychy | 50.099775°N, 19.014732°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IKR.EO/76611/13/06 zmieniająca decyzję : IKR.EO/7662/22/03 2006-04-07 Urząd Miasta Tychy | 2013-03-03 | R14 | 150102 150104 161104 170402 | b.d. | 12,0590 | 0 |
| 8. | F.H.U. TAMAK POL ul. Rybnicka 149a, 43 176 Gostyń | ul. Rybnicka 149a, 43-176 Gostyń | 51.8778°N, 17.0174°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS-2.7644/4-38/08 zmieniająca decyzję : WS-7644/4/10/02 2009-01-22 Starostwo Powiatowe w Mikołowie | 2012-12-12 | R14 | 070213 120105 150102 160119 170203 | b.d. | 26,9300 | 54,5600 |
| 9. | BATERPOL" Sp. z o. o ul. Obr. Westerplatte 108, 40 335 Katowice | ul. Chorzowska 109, | b.d. | pozwolenie zintegrowane | Śr-II-6618/19/06/5/07 2007-07-16 Wojewoda Śląski | 2017-07-16 | R14 R4 | 030105 070180 170202 060315* 100402* 100404* 100405* 100406* 100407* 100499 101011* 120103 150202* 160118 160118 160601* 170403 170403 170407 170407 170410* 170411 | b.d. | 8,1080 | 4,6700 |
| 10. | EKO PAL RECYKLING ODPADÓW SKORUPSKI HENRYK ul. Dąbrówki 29, 43 155 Bieruń | ul. Bijasowicka 29, 43-155 Bieruń | 50.066104°N 19.163028°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR. 7644-7/6/03 2003-11-28 Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego | 2013-10-31 | R14 | 150103 | b.d. | 177,8470 | 176,6000 |
| 11. | P.P.H.U. "FOLMET" Sp. J., ul. Dobrzańskiego 150, 41-218 Sosnowiec | ul. Dobrzańskiego 150, 41-218 Sosnowiec | 50.27917°N, 19.175229°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WŚR.EM.6613-41/04 2004-05-21 Urząd Miasta Sosnowiec | 2014-05-21 | R14 R1 | 070213 150102 160119 160216 160304 170203 100121 100125 100101 100182 170101 170102 170103 170107 | b.d. | 89,4140 | 83,3610 |
| 12. | Przedsiębiorstwo GUMITEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 44-180 Toszek | ul. Dworcowa 2, 44-180 Toszek | 50.441235°N 18.517174°E | decyzja zatwierdzaj a program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | WOŚ.7649-00023/08 zmieniająca decyzję : WR.7649-34/06 2008-07-10 Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2016-06-12 | R14 R15 R14 R15 | 070280 070299 150101 150102 150203 160103 160122 160199 170203 170380 191204 | 184 000 | 21,3000 | 13,6000 |
| 13. | AMS METAL Sp. z o.o. ul. Chemiczna 5, 40-100 Siemianowice Śląskie | ul. Chemiczna 5, 40-100 Siemianowice Śląskie | 50.282348°N 19.043705°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7660/57/10 zmieniająca decyzję : OŚ/II/7017/1a/85/56/D/2003 2010-09-14 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie | 2013-07-31 | R14 R4 | 150103 150104 150106 150107 | b.d. | 513,4821 | 454,4100 |
| 14. | "STYROKON" Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 54, 42-230 Koniecpol | ul. Juliusza Słowackiego 54, 42-230 Koniecpol | 50.777823°N 19.671923°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.VII.7635/7/ozt/10 2010-04-22 Starostwo Powiatowe w Częstochowie | 2020-04-15 | R14 | 150102 170203 | b.d. | 0 | 9,9000 |
| 15. | "EUROPACK-FOIL" Sp. z o. o. (ALL AMERICAN Sp. z o. o), ul. Świerczyniecka 87, 43 150 Bieruń | ul. Świerczyniecka 87, 43 150 Bieruń | 50.100701°N 19.059574°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR.7644-7/1/03 2003-04-09 Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego | 2013-03-31 | R14 | 070213 150102 170203 | b.d. | 2,24 | 0 |
| 16. | Dan Plast Recykling S.C. ul. Cyganerii 27/11, 43 100 Tychy | ul. Świerczyniecka 183, 43-155 Bieruń | 50.100701°N 19.059574°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.ŚR-7661/20/10/2010 2010-05-24 Urząd Miasta Jaworzno | 2020-05-24 | R15 | 020104 040221 040222 070213 070280 070299 080201 090107 090108 120105 150102 150105 160119 160122 160199 168001 170203 | b.d. | 131,1800 | 0 |
| 17. | POLI" Tworzywa Pierwotne i Wtórne Krzysztof Adamus ul. Różana 5a, 42 208 Częstochowa | ul. Różana 5/a, 42-208 Częstochowa | 50.766352°N 19.160021°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR.IV.7661-32/07/08 2008-10-13 Urząd Miasta Częstochowa | 2018-09-30 | R5 | 020104 070213 120105 150102 160119 170203 | b.d. | 108,3100 | 98,1200 |
| 18. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usługowe "EL-PLAST", ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza | ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza | 50.377073°N 19.267667°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WER.7066.O-33/2/03 2003-07-11 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza | 2013-07-11 | R14 | 070213 120105 150101 150102 150103 150105 150107 160119 170203 | b.d. | 0 | 19,9420 |
| 19. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "PRO PAK" WALO JADWIGA ul. Kielecka 30C, 42 470 Siewierz | ul. Kielecka 30 C, 42-470 Siewierz | 50.480236°N 19.241623°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WOŚ-7644/O/85/04 2004-08-09 Starostwo Powiatowe w Będzinie | 2014-08-09 | R14 | 070213 150102 | b.d. | 2,2400 | 0 |
| 20. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe "LECHWAL" s .c. Waldemar Hądzyński, Lesław Grondys, ul. Poprzeczna 5/10, 42-100 Kłobuck | ul. Poprzeczna 5/10, 42-100 Kłobuck | 50.917607°N 18.933163°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ROŚ.III.7648/26/03 2003-03-24 Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2011-12-31 | R5 | 150102 | b.d. | 5,3200 | 16,8200 |
| 21. | PPUH LIMPOL Grzegorz Lipa, ul. Lipowa 45, 42-350 Koziegłówki | Młyn ul. Lipowa 20, 42-350 Koziegłówki | 50.582348°N 19.183004°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR 7647/39/08 2008-08-08 Starostwo Powiatowe w Myszkowie | 2018-08-07 | R14 | 070213 150102 | b.d. | 52,1200 | 19,9800 |
| 22. | Spółka „SCRAPENA” S.A | ul. Lubliniecka 41, 42-284 Herby | 50.753186°N 18.886197°E | pozwolenie na wytwarzanie i w zakresie odzysku odpadów | ŚR/I/66200/39/09 Wojewoda Śląski | 2015-11-15 | R14 | 170405 120101 150104 160106 160117 170405 191001 | 810 000 | 5,5400 | 0 |
| 23. | JAWA" Sp. z o.o. ul. 3 ego Maja 128, 42 360 Poraj | ul. 3- ego Maja 128, 42 360 Poraj | 50.678496°N, 19.216228°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZE.7603-22/02 2003-02-06 Prezydent Miasta Bytomia | 2013-01-31 | R4 | 020101 120102 120103 150104 160106 160117 160118 160122 160214 160801 160803 168102 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 | b.d. | 944,2900 | 166,7200 |
| 24. | Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa | Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego ul. Puszkina, | b.d. | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | RO.IV.76441-40/2010 2010-04-29 Starostwo Powiatowe w Pszczynie | 2020-04-28 | R15 | 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 | b.d. | 0 | 332,2800 |
| 25. | Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi HERMEX Adam Czech, ul. Zielona 2, 42-284 Herby | Instalacja do przetwarzania i odzyskiwania frakcji metalicznych, ul. 1-ego Maja 5, 42-290 Blachownia | 50.784158°N 18.970985°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚ.VII.7635/80-1/w/06/13/w/08 zmieniająca decyzję : OŚ.VII.7635/80-1/w/06 2008-07-24 Starostwo Powiatowe w Częstochowie | 2016-09-30 | b.d. | b.d. | b.d. | 11,1000 | 18,6000 |
| 26. | Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków | Kotłownia zakładowa ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków | 50.573749°N 19.320707°E | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 233,9320 | 4 678,0830 |
| 27. | ArcerolMittal" Poland S.A. Odział w Dąbrowie Górniczej ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41 308 Dąbrowa Górnicza | ul. Piłsudskiego 92, 41 308 Dąbrowa Górnicza | 50.342091°N 19.265217°E | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628-25/10 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 2010-02-06 Wojewoda Śląski | 2017-08-06 | R4 | 150104 160117 170405 | b.d. | 23,0000 | 0 |
| 28. | EKO RECYCLING Sp. z o. o. . ul. Michała Drzymały 14, 42 580 Wojkowice | ul. Michała Drzymały 14, 42 580 Wojkowice | 50.36659°N, 19.027278°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WOŚ.7644/O-95/2/05 2005-12-20 Starostwo Powiatowe w Będzinie | 2015-12-20 | R1 R14 | 030105 150103 020103 020104 070213 150101 150102 150106 160119 170203 | b.d. | 6,6430 | 0 |
| 29. | "EKO-WTÓR" Sp. z o. o, ul. Towarowa 5, 43-330 Wilamowice | Linia do regranulacji tworzyw sztucznych | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 1 257,5000 |
| 30. | URSA Polska Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa | Linia produkcyjna waty szklanej ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa | 51.065838°N, 18.910744°E | pozwolenie zintegrowane | WER.7639-2/06 2007-04-18 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza | 2017-04-18 | R13 R14 R5 | 101103 101112 130110* 130208* 160306 101105 101118 101199 | b.d. | 188,5600 | 0 |
| 31. | "FURCZYK" S.C. Furczyk Czesław, Furczyk Roman, Kujda Grzegorz, ul. Brzozowa 23, 43-230 Goczałkowice Zdrój | Zespół urządzeń do produkcji kołków rozporowych | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0,1000 | 0,3000 |
| 32. | GREIF HOLDING POLAND Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik | ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik | 50.099823°N 18.569626°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Ek I-7663/00052/10 2010-07-30 Urząd Miasta Rybnika | 2020-07-29 | R14 | 070213 150102 | b.d. | 0 | 51,0270 |
| 33. | „ANPOL" ANDRZEJ PONIKIEWSKI ul. Międzyrzecka 186, 43 382 Bielsko Biała | Instalacja ręczno-mechaniczna, ul. Międzyrzecka 186, 43-382 Bielsko-Biała | 49.822621°N18.975512°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OS.OD-AB-7662-9/2008 2008-05-27 Urząd Miasta Bielsko Biała | 2018-04-30 | R15 | 150104 160117 | b.d. | 16,8050 | 18,8290 |
| 34. | Greif Aqua Pack Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 44 203 Rybnik | ul. Przemysłowa 3, 44 203 Rybnik | 50.099823°N 18.569626°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Ek.I-7672/00040/03 2003-06-13 Urząd Miasta Rybnika | 2013-06-13 | R14 | 150102 | B.D. | 142,4380 | 78,1920 |
| 35. | "ERG BIERUŃ-FOLIE" Sp. z o.o., Ochmanów 121, 32-003 Podłęże | Instalacja EREMA ul. Chemików 133, 43-150 Bieruń | 50.081769°N 19.086299°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR.7644-4-1/10 2010-08-23 Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego | 2010-08-23 | R14 | 070213 150102 | b.d. | 0 | 3,7200 |
| 36. | SCHOELLER ARCA SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Elektrownia 16, 41-908 Bytom | Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych ul. Elektrownia 16 | b.d. | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ZEO.7600-21/10 zmieniająca decyzję : ZE.7600-8/03 2011-01-07 Prezydent Miasta Bytomia | 2013-03-03 | R3 R13 | 070213 120105 150102 | b.d. | 0 | 98,9 |
| 37. | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Maria Kopeć, ul. Rudzica 321, 43-394 Rudzica | Prasonożyca ul. Międzyrzecka 186, 43-382 Bielsko-Biała | 49.822621°N 18.975512 | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZR-OŚ/O-7644/94/2002 2002-08-06 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej | 2012-08-31 | R3 | 150102 170203 | b.d. | 329,7000 | 99,7590 |
| 38. | Fabryka Zapałek „Czechowice” S. A. ul. Łukasiewicza 5, 43 502 Czechowice Dziedzice | ul. Łukasiewicza 5, 43 502 Czechowice | 49.903739°N 19.019437°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ZR OŚ/O 7644/201/02/03 2003-03- 06 Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej | 2013- 02-28 | R1 | 030101 030105 150103 160306 | b.d. | 2,6310 | 5,5870 |
| 39. | PHTU "FOL-MAX" Alina Gaca, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14B/43, 41-800 Zabrze | ul. Handlowa 2, 41-800 Zabrze | 50.352209°N 18.767863°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ESG-I-76443/139/2/02 2006-12-21 Urząd Miasta Zabrze | 2012-09-30 | R5 | 150102 | b.d. | 158,7060 | 120,0000 |
| 40. | Brembo Poland Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 13, 41-308 Dąbrowa Górnicza | ul. Roździeńskiego 13, 41-308 Dąbrowa Górnicza | 50.353963°N 19.265712°E | pozwolenie zintegrowane | OS.PH.7628-15/08 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/112/10/06 2008-07-17 Zarząd Województwa Śląskiego | 2017-06-10 | b.d. | b.d. | b.d. | 452,5600 | 0 |
| 41. | INTERPLAST PLASTIC PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Elektrownia 16, 41-908 Bytom | ul. Elektrownia 16, 41-908 Bytom | 50.351104°N 18.846796°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | KS.7600-09/04 2004-10-21 Prezydent Miasta Bytomia | 2013-09-30 | R14 | 070213 150102 | b.d. | 21,1000 | 147,3300 |
| 42. | "3K" Sp. J. J.P.A. Kucharczyk, ul. Bednorza 17, 40-384 Katowice | linia produkcji brykietów AL do odtleniania żelaza w hutnictwie żelaza i stali, Świętochłowice, | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 35,8200 |
| 43. | EKO-SAUBER Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi, 30-212 Kraków | Linia produkcyjna PREALPINA ul. Radocha 4, 41-200 Sosnowiec | 50.264464°N 19.137317°E | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 18,7000 | 27,1000 |
| 44. | FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA KOZIOŁ SZYMON ul. Baranowskiego 216, 43 607 Jaworzno | Linia technologiczna regeneracji tworzyw | b.d. | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.76250/22/2002/2003 zmieniająca decyzję : OŚ.76250/225/2002/2003 2003-08-19 Urząd Miasta Jaworzno | 2013-07-31 | R14 | 070213 150102 170203 | b.d. | 52,5000 | 42,6980 |
| 45. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe "ROMAK" – Roman Kwik ul. Przemysłowa 74, 43-100 Tychy | Młyn do rozdrabniania tworzyw | 50.105602°N 19.031017°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IKR.EO/76611/19/07 2007-08-07 Urząd Miasta Tychy | 2017-08-06 | R14 | 070213 150102 | b.d. | 6,5900 | 0 |
| 46. | ACS Plast Sp. z o.o., ul. Narutowicza 20/100, 31-214 Kraków | ul. Kokotek 40, Ruda Śląska | 50.305723°N 18.865835°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WaiŚ.II.76445-007/10 zmieniająca decyzję : WaiŚ.II.76445-009/08 2010-10-18 Starostwo Powiatowe w Będzinie | 2019-01-06 | R3 | 020104 070213 150102 191204 | 32 000 | 332,8100 | 0 |
| 47. | ASPAMET SIUTA ANDRZEJ, RAJSKO, ul. Przemysłowa 4e, 32-600 Oświęcim | 43-391 Mazańcowice 870 | 49.860804°N 18.996048°E | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 150103 | b.d. | 0 | 0,2000 |
| 48. | „KARMAN” Sp. z o.o., ul. Powstańców 14, 41-204 Sosnowiec | ul. Krótka 4, Herby | 50.75253°N, 18.882251°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WOŚ.7644-1-20/10 zmieniająca decyzję : WOŚ.7644-1-10/09 2010-04-28 Starostwo Powiatowe w Lublińcu | 2012-06-30 | R14 | 101112 150107 170202 191205 | b.d. | 0 | 36 742,4200 |
| 49. | BM Recykling Sp. z o.o., ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów | ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie | 50.290602°N 19.036126°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7660-94/09 zmieniająca decyzję : OŚ.OŚ-7661/55/1/06 2009-10-30 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie | 2016-12-07 | R15 | 150102 150104 150105 150106 | 1 710 000 | 5 582,0680 | 2 259,7730 |
| 50. | FHUT "DARUS" Dariusz Moskala ul. A. Kamińskiego 19, 43-436 Górki Wielkie | Wytłaczarka ul. A. Kamińskiego 19, 43-436 Górki Wielkie | 49.772897°N, 18.848874°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS.7644-61/02/Od 2002-07-19 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | 2012-07-18 | R14 | 030307 030308 030399 070213 120101 120103 150101 150102 150104 150106 160106 160117 160119 170203 170405 170407 190102 | b.d. | 9,1000 | 11,6000 |
| 51. | Grupa PFP Mariusz Niżnikowski, ul. Świerkowa 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza | ul. Podleska 6, 43-100 Tychy | 50.14569°N, 18.957858°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IKR.A.Ż/7662/121/2004 2004-10-13 Urząd Miasta Tychy | 2014-10-13 | R14 | 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 | b.d. | 845,1030 | 708,6230 |
| 52. | "ADMIT" Spółka jawna - Joanna i Adam Mitręga, ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie | ul. Stary Dwór | b.d. | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS.7644-66/04/Od 2004-07-08 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | 2014-07-07 | R14 | 020104 120105 150102 160119 170203 | b.d. | 6,4000 | 5,2000 |
| 53. | EkoPartner Silesia Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 41-503 Chorzów | ul. Kolejowa 1, 41-503 Chorzów | 50.31035°N, 18.971276°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | SN 7665/6/2003 2003-11-17 Prezydent Miasta Chorzów | 2013-11-30 | R14 | 070213 150102 160119 191204 | b.d. | 0 | 402,7300 |
| 54. | TEKTURA Sp. z o.o. ul. Paczyńska 1, 41-936 Bytom | ul. Rybnicka 5, 43-190 Mikołów | 50.172267°N 18.895835°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-III-6618/PZ/90/10/06 2006-10-03 Wojewoda Śląski | 2016-10-03 | R14 | 030308 030399 150101 | 25500 | 9 332,5400 | 12 087,9000 |
| 55. | “TOTAL-CHEM” Sp. z o. o. ul. Gwarków 106, 44-210 Żory | ul. Gwarków 106, 44-210 Żory | 50.038064°N 18.626191°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IKIN.ROSiR.EW.7666-4/07 2007-02-22 Prezydent Miasta Żory | 2012-05-06 | R14 | 070213 150102 | 4 320 | 1 237,646 | 1 190,87 |
| 56. | Żywieckie Zakłady Papiernicze "Solali" S.A. - Masa Upadłości, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec | maszyna papiernicza ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec | 49.67832°N, 19.194784°E | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | BOZN-oś-7644/0/13/03 zmieniająca decyzję : BOZN-oś-7644/0/54/02 2003-02-11 Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2012-08-31 | b.d. | b.d. | b.d. | 37,3000 | 0 |
| 57. | P.W. „REMIX” G. Kołodziej ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa | ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa | 50.748371°N 19.1491°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.VII.7635/92-1/02/03 2003-05-02 Starostwo Powiatu Częstochowskiego | 2013-12-31 | R14 | 150103 | 175 | 175 | 0 |
| 58. | Przedsiębiorstwo "ŻYWIEC PERŁA" Pękala Andrzej i Helena Sp. j., Żabnica, ul. Źródlana 8, 34-350 Węgierska Górka | rębak bębnowy ul. Źródlana 8, 34-350 Węgierska Górka | 49.61235°N, 19.118829°E | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 901,5600 |
| 59. | GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o. ul. Korfantego 31/35, 42-200 Częstochowa | ul. Korfantego 31/35, 42-200 Częstochowa | 50.784014°N 19.187478°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR.I.7661-7/04 26.07.2005 Prezydent Miasta Częstochowa | 2014-02-28 | R5 | 101112 | 36 000 | 21451,5 | 27053,3 |
| 60. | Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. ul. Kucelińska 22, 4 2-200 Częstochowa | ul. Kucelińska 22, 42-200 Częstochowa | 50.78857°N, 19.172048°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-X-6622/2/02 2002-08-20 Wojewoda Śląski | 2012-08-31 | R4 | 120101 120102 120104 150104 160117 170405 191001 191202 | 100 000 | 1 474,0000 | 734,0000 |
| 61. | CMC Poland S.A. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie | ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie | 50.49127°N, 19.448257°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-II-6620-22/82/2/05 2005-11-15 Wojewoda Śląski | 2015-06-30 | R15 | 100299 150104 160106 160117 160799 170405 191202 191203 191212 | 5 600 000 | 15 384,5800 | 19 255,8600 |
| 62. | IBC SERVICE Jacek Olesz ul. Rzemieślnicza 4, 43-436 Górki Wielkie | ul. Rzemieślnicza 4, 43-436 Górki Wielkie | 49.782511°N 18.829348°E. | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS.7644-Od/136/05 2005-11-18 Starosta Cieszyński | 2015-11-17 | R14 | 150102 150103 150105 150106 | 11 360 | 636,0000 | 927,1860 |
| 63. | PAPIERNIA Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 4, 42-660 Kalety | ul. Powstańców Śl. 4, 42-660 Kalety | 50.561489°N 18.890465°E. | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Voś.G.7635-1-2/02 2002-05-28 Starostwo powiatowe w Tarnowskich górach | 2012-05-15 | R14 | 150101 | 15 000 | b.d. | b.d. |
| 64. | „PTS Plast – Smereczek” Sp. J. ul. Dworcowa 10, 43-178 Ornontowice | ul. Dworcowa 10, 43-178 Ornontowice | 50.176209°N 18.770668°E | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 150102 | 3 600 | 2 746,161 | 1 463,648 |
| 65. | "SCARLETT" Sp. z o.o., ul. Zmożka 12, 43-300 Bielsko-Biała | Radziechowy Wieprz | b.d. | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WOŚ-7644/O/52/07 2007-06-15 Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017-06-30 | R14 | 150103 | b.d. | 117,4500 | 0 |
| 66. | ZIOBRO s. c. Danuta i Ryszard Ziobro ul. Tkacka 3, 43-200 Pszczyna | ul. Tkacka 3, 43-200 Pszczyna | 49.977991°N 18.943758°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.7644/O-27.2/02/05 zmieniająca decyzję : RO.7644/O/27/02 2005-02-09 Starostwo Powiatowe w Pszczynie | 2012-10-18 | R14 R15 | 150104 | 1 000 | 308,7600 | 229,8700 |
| 67. | PPHU „SOR DREW” Rajmud Sorowski ul. Sztygarska 26, 41-608 Świętochłowice | ul. Bytomska 131, 41-803 Zabrze | 50.328679°N 18.83667°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | GM-643/40/2010 zmieniająca decyzję : WGMiE-662/92/2005 2010-03-23 Prezydent Miasta Zabrze | 2015-04-11 | R1 R15 | 030105 150103 150103 | 20 400 | 2 728,4000 | 2 323,3300 |
| 68. | T.M.T. - PLAST s. c. Tadeusz, Mariusz, Tomasz Gurtman, ul. Malownicza 30, 42 204 Częstochowa | ul. Malownicza 30, 42 204 Częstochowa |  | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR.IV.7661-23/06 zmieniająca decyzję : OŚR.I.7661-1/04 2006-06-02 Urząd Miasta Częstochowa | 2014-02-28 | R5 | 070213 070299 120105 150102 160119 |  | 0 | 48,0000 |
| 69. | FERROSTAL ŁABĘDY Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 26, 44-109 Gliwice | ul. Zawadzkiego 26, 44-109 Gliwice | 50.351686°N 18.615045°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-II-6622/38/2/02 2002-06-28 Wojewoda Śląski | 2012-06-30 | R4 | 020110 100208 120101 120102 120113 120117 120199 150104 160117 160216 160304 170405 191001 191202 | 5 200 000 | 12 834,9000 | 10 652,6000 |
| 70. | TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER „TOP” S ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy | ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy | 50.158399°N 19.009759°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WKŚ-7662/23/2002MCz 2002-04-10 Prezydent miasta Tychy | 2012-04-10 | R14 | 030308 150101 | 75 000 | 58 202,3200 | 0 |
| 71. | P.P.H.U. "DREWNEX" inż. Jarosław Miśkiewicz, ul. Konstytucji 43, 42-250 Dąbrowa Górnicza | ul. Konstytucji 43, 42-250 Dąbrowa Górnicza | 50.37413°N, 19.23575°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WER.7066.O-32/2/03 2003-07-11 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza | 2013-07-11 | R14 | 070213 120105 150102 160119 170203 | b.d. | 0 | 111,3730 |
| 72. | DREWNEX RECYKLING PLASTICS Przemysław Miśkiewicz i S-ka ul. Chemiczna 6, 42 520 Dąbrowa Górnicza | ul. Chemiczna 6, 42 520 Dąbrowa Górnicza | 50.377073°N 19.267667°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WER.AW-7661-5-4/10 2010-09-30 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza | 2020-09-30 | R3 R5 | 020104 070213 120105 150102 150106 160119 170203 | b.d. | 303,2400 | 352,4700 |
| 73. | GEO GLOBE POLSKA Sp. z o.o. spółka komandytowo - akcyjna, ul. Wiertnicza 36, 40-304 Katowice | Instalacja do recyklingu ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów | 50.169559°N 18.904989°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS-3.7644/4-15/09 2009-04-08 Starostwo Powiatowe w Mikołowie | 2019-04-08 | R3 | 070213 150102 | b.d. | 0,7200 | 3,8020 |
| 74. | TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER „TOP” S ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy | ul. Chęcińskiego 10, 40-750 Katowice | 50.183039°N 19.001782°E | Pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618-PZ/30/21/07 11.07.2007 WOJEWODA ŚLĄSKI | 09.07.2017 | R14 R1 | 150101 | 25000 | b.d. | b.d. |
| 75. | Zakłady Gumowe "SEMAG" Sp. z o.o., ul. Janika 4, 41-800 Zabrze | ul. Janika 4, 41-800 Zabrze | 50.301669°N 18.83034°E | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WE.BB-7660-86/2009 zmieniająca decyzję : WE.7660-95/2005 2009-10-05 Urząd Miasta Zabrze | 2015-10-31 | R14 | 040209 070280 070299 150102 160103 160119 160122 160199 170203 170604 | b.d. | 1,71000 | 0 |
| 76. | CMC Zawiercie S.A. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie | ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie | 50.49127°N, 19.448257°E | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628-28/10 zmieniająca decyzję : ŚR-II-6618/24/06/12/07 2010-09-10 Wojewoda Śląski | 2017-06-22 | R4 | 100280 120101 120102 120199 150104 160117 170405 191001 191202 | 16 200 000 | 183,0000 | 412,6500 |
| 77. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "PLASTOMIX" s. c. Spyra Gabriela, Wildner Józef ul. Żwirki i Wigury 4, 43 190 Mikołów | ul. Żwirki i Wigury 4, 43 190 Mikołów | 50.170146°N, 18.900566°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS-7644/4/1/03 2003-03-04 Starostwo Powiatowe w Mikołowie | 2013-03-04 | R14 | 070213 120105 150102 | b.d. | 28,1500 | 13,4450 |
| 78. | FH “KRIST-MAR” Sp. j. ul. Promyka 43, 42-500 Będzin | ul. Promyka 43, 42-500 Będzin | 50.321811°N 19.141087°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WOŚ-7644/O/166/04/05 2005-01-12 Starosta Powiatu Będzińskiego | 2015-01-12 | R14 | 150102 191204 | 9 000 | 1 648,7800 | 3 888,9600 |
| 79. | GLAZEX S.C. Damian i Brygida Zając ul. Św. Cyryla i Metodego 36/4, 41-909 Bytom | ul. Legnicka 90, 41-503 Chorzów | 50.315439°N 18.956494°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | SN 7665/5/2007 2007-11-22 Prezydent Miasta Chorzów | 2017-11-30 | R14 | 150102 | 700 | 474,4900 | 615,7500 |
| 80. | Huta "Łaziska" S.A., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne | ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne | 50.136256°N, 18.832046°E | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 2007-09-28 Wojewoda Śląski | 2017-09-28 | R14 | 150203 | b.d. | 0,5300 | 0 |
| 81. | SITA STAROL Sp. z o.o., ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów | ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów | 50.334238°N 18.977008°E | Pozwolenia zintegrowane | ŚR-III-6618/CH/5/10/03 2003-09-15 Wojewoda Śląski | 2013-09-15 | R5 R15 | b.d. | b.d. | 4 949,1310 | 11 829,0170 |
| 82. | POL-AM-PACK S.A., ul. Gliwicka 59, 43-180 Orzesze | ul. Gliwicka 59 43-180 Orzesze | 50.160884°N 18.778542°E | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WS-7644/3/33/04 zmieniająca decyzję : WS-7644/3/33/04 2005-09-09 Starosta Mikołowski | 2014-11-22 | R5 | 101112 150107 191205 | 30 000 | 33 125,8300 | 53 601,2000 |
| 83. | Wytwarzanie Szkła Gospodarczego AN-BEN Skabek Artur, ul. Pomorska 78, 42-400 Zawiercie | ul. Pomorska 78, 42-400 Zawiercie | 50.370198°N, 18.795395°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.II.BS.7655-00033/08 zmieniająca decyzję : RO.II.BS.7655-00025/08 2009-01-08 Starostwo Powiatowe w Zawierciu | 2018-10-20 | R5 | 101112 150107 | b.d. | 551,3100 | 590,0400 |
| 84. | Firma Art. Art. A. Pindór, R. Korpanty, T. Korpanty Sp. J. ul. Sikornik 3, 43-300 Bielsko- Biała | ul. Regera 61, Bielsko-Biała | 49.813671°N 18.983006°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS-OD-7664/48/04BA 2004-10-15 Urząd Miasta Bielsko Biała | 2014-09-30 | R14 R5 | 150101 150102 | 1 670 | 243,2000 | 629,4 |
| 85. | Ekoakta Sp. z o.o., ul. Kaliny 3, 41-506 Chorzów | ul. Kaliny 3, 41-506 Chorzów | 50.281558°N 18.934042°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | SN 766/28/2008/2009 2009-06-15 Urząd Miasta Chorzów | 2019-06-30 | R15 | 150101 | b.d. | 3 827,0000 | 3 246,3000 |
| 86. | VIG Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza | ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków | 50.564361°N 19.366598°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR 7647/67-3/2003/04 2004-05-26 Starostwo Powiatowe w Myszkowie | 2013-12-31 | R15 | 150110* 150202* 160107* 160121* | 18 200 | 2 437,4780 | 2 977,9080 |
| 87. | Industrie Murizio Peruzzo „POLOWAT” Sp. z o.o., ul. Konwojowa 96 43-346 Bielsko-Biała | ul. Konwojowa 96, 43-346 Bielsko-Biała | 49.865322°N 19.04009°E | b.d. | b.d. | b.d. | R3 | 150102 191204 | 18000 | 15 715,4 | 14 222,57 |
| 88. | Firma Produkcyjno- Usługowo-Handlowa „BŁACHUT”, ul. Sienna 165, 34-300 Żywiec | ul. Leśnianka 62, 34-300 Żywiec | 49.675385°N 19.173734°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | BOZN-oś-7644/0/39/03 zmieniająca decyzję : BOZN-oś-7644/0/97/02 2003-04-24 Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2012-10-31 | R14 | 150101 150102 | 2156 | b.d. | b.d. |
| 89. | KAMPOL Sp. z o.o. ul. Wolności 96, 43-229 Rydułtowice | ul. Wolności 96, 43-229 Rydułtowice | 50.058146°N 18.417783°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.7644/O/48/02 2002-07-24 Starostwo Powiatowe w Pszczynie | 2012-07-24 | R14 | 150102 150106 070213 150102 160117 160119 | 980 | 1 148,4900 | 1 112,6880 |
| 90. | „TEKSID IRON POLAND” Sp. z o.o., ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów | ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów | 49.790818°N 18.788833°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-IX-6622/U-32/1/04 2004-02-26 Wojewoda Śląski | 2014-01-15 | R4 | 120101 120102 120199 150104 170405 191202 191203 | 220000 | 45 155,3000 | 0 |
| 91. | "TEKSID IRON POLAND" Sp. z o.o., ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów | Instalacja odlewania metali żelaznych ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów | 49.795318°N, 18.793572°E | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-IX-6622/U-32/1/04 2004-02-26 Wojewoda Śląski | 2014-01-15 | R4 | 020110 100980 120102 150104 160117 170405 190102 | b.d. | 8 905,9000 | 6 888,4000 |
| 92. | ERG PLAST SP. z o.o. ul. Poprzeczna 2, 42-100 Kłobuck | Linia do regranulacji odpadów z tworzyw | b.d. | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | ROŚ.III.7648/123/06 2006-10-25 Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2016-10-25 | R5 | 070213 150102 | b.d. | 1,2000 | 0 |
| 93. | Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice | ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice | 50.293173°N 18.642354°E | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/13/06/8/07 2007-04-02 Wojewoda Śląski | 2017-04-02 | R14 R15 | 160115 150102 150104 150105 150107 150110* 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 | b.d. | 93,5310 | 0 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 363,7000 | 242 415,7000 |

[Źródło: WSO (stan na dzień 1.08.2011 r.)]

Ilości odpadów przetworzonych obejmują wyłącznie odpady opakowaniowe z gr. 15.

Tabela 7. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji/podstawa prawna | Numer decyzji; data wydania/organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Spalarnie i współspalarnie odpadów (poza spalarniami odpadów komunalnych i niebezpiecznych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | „TALIMEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe o usługach export-import Waldemar Matura | Ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WER 7661 3 5/09 2009-08-28 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza | 2019-08-28 | R1 | 150103 | b.d. | 0 | 264,2000 |
| 2. | ASPAMET SIUTA ANDRZEJ, RAJSKO, ul. Przemysłowa 4e, 32-600 Oświęcim | 43-391 Mazańcowice 870 | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 150103 | b.d. | 0 | 1,7000 |
| 3. | SIRO – Bielsko” Sp. z o.o., ul. Strażacka 80, 43-382 Bielsko-Biała | ul. Strażacka 80, 43-382 Bielsko-Biała | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 | b.d. | 454,0000 | 574,0000 |
| 4. | S.P.U.H ‘ODNOWA”, ul. Zdrojowa 65, 43-200 Pszczyna | Piec rusztowy – ogrzewanie wody (R1), ul. Zdrojowa 65, 43-200 | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 | b.d. | 6,4000 | 7,3000 |
| 5. | „RAMETA” SPÓŁDZIELNIA MEBLARSKA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, ul. Królewska 50, 47-400 Racibórz | ul. Królewska 50, 47-400 Racibórz | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | SE III 7623/120/02 2003- 03-24 Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2013-03- 23 | R1 | 030105 | b.d. | 180,0000 | 0 |
| 6. | Zakład Sprzętu Sportowego POLSPORT Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 59, 43-300 Bielsko-Biała | ul. Wyzwolenia 59, 43-300 Bielsko-Biała | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OS OD AB 7662 22/2010 zmieniająca decyzję : OS OD 7662/14/05/BR 2010-10-26 Urząd Miasta Bielsko Biała | 2015-06-30 | R1 | 030105 | b.d. | 184,6000 | 382,8000 |
| 7. | PPUH ALFA s.j. Sosnowscy, ul. Kopalniana 8, 42-262 Nowa Wieś | ul. Kopalniana 8, 42-262 Nowa Wieś | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚ.VII.7635/11 1/w/2006 2006-02- 09 Starostwo Powiatowe w Częstochowie | 2015-11-30 | R1 | 030105 | b.d. | 19,4300 | 0 |
| 8. | P.H.U. „SKABAGiS” Barbara Stekla, ul. Dzwonkowa 140, 43-382 Bielsko-Biała | ul. Dzwonkowa 140, 43-382 Bielsko-Biała | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS.OD BA 7664 32/2007 2007-09-11 Urząd Miasta Bielsko Biała | 2017- 08-31 | R14 | 150103 | b.d. | 0,2500 | 0,3000 |
| 9. | Fabryka Zapałek „Czechowice” S. A. ul. Łukasiewicza 5, 43 502 Czechowice Dziedzice | ul. Łukasiewicza 5, 43 502 Czechowice | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ZR OŚ/O 7644/201/02/03 2003-03- 06 Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej | 2013- 02-28 | R1 | 030101 030105 150103 160306 | b.d. | 2 954,4910 | 2 654,3170 |
| 10. | INVADO Sp. z o.o., DZIELNA, Ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna | Ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030199 | b.d. | 0 | 3 257,1400 |
| 11. | CLASSEN POL S.A. ul. Wyzwolenia, 44 292 Rybnik | Lyski | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚ.7624 5/09 zmieniająca decyzję : OŚ 7624/4/03 2010 01 20 Starostwo Powiatowe w Rybniku | 2013 07 06 | R1 | 030105 | b.d. | 1 960,0000 | 2 025,0000 |
| 12. | PPH „PAMADEX” Sp. Jawna Franciszek Paszek, Danuta Paszek ul. Tartaczna 19, 43 518 Ligota | ul. Tartaczna 19, 43 518 Ligota | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZR OŚ/O 7644/75/03 2004 07 06 Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej | 2014 07 31 | R1 | 030105 | b.d. | 46,5000 | 63,9000 |
| 13. | Urządzanie i Utrzymywanie Terenów Zieleni Marian Stych ul. Nowy Świat 66, 41 706 Ruda Śląska | ul. Nowy Świat 66, 41 706 Ruda Śląska | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | KKO.7661 10/08 2008 12 15 Urząd Miasta Ruda Śląska | 2018 11 30 | R15 | 030105 | b.d. | 14,0300 | 49,2000 |
| 14. | SKOCZOWSKA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. ul. Kłodzka 31/33, 57 402 Nowa Ruda | ul. Kłodzka 31/33, 57 402 Nowa Ruda | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | WS.O7644 Odn 00009/08 2008 06 19 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | 2017 06 18 | R1 | 150103 | b.d. | 0,1000 | 0,2000 |
| 15. | Zakład Drzewny Jerzy Winkiel ul. Żywiecka 824, 43 378 Rybarzowice | ul. Żywiecka 824, 43 378 Rybarzowice | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ZR OŚ/O 7644/149/04 2004 08 26 Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej | 2014 09 15 | R1 | 150103 | b.d. | 758,0000 | 128,7700 |
| 16. | PPHU „MEBLE WRZOSOWA” Andrzej Woźniakowski, ul. Polna 53, 42-263 Wrzosowa | ul. Częstochowska 99, 42-244 Mstów | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 | b.d. | 222,7410 | 0 |
| 17. | ZPH „CERAMEX” s. c. T.M.J. Dylikowscy, ul. Sabinowska 14, 42-263 Wrzosowa | ul. Sabinowska 14, 42-263 Wrzosowa | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 | b.d. | 0,2100 | 0,1300 |
| 18. | P.P.H.U. Art. Decoration Export Import ul. Kościuszki 59, 42 242 Rędziny | ul. Kościuszki 59, 42 242 Rędziny | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.VII.7635/33/o/07 2007 10 10 Starostwo Powiatowe w Częstochowie | 2017 10 31 | R1 | 030105 | b.d. | 11,0000 | 0 |
| 19. | Zakład Stolarki Budowlanej PHU „LIZUREJ”, Wilkowiecko, ul. Chodakowskiego 32, 42-152 Opatów | ul. Chodakowskiego 32, 42-152 Opatów | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 150101 | b.d. | 142,8000 | 0 |
| 20. | Paged Meble Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica | ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 150101 | b.d. | 2 649,8000 | 3 795,0000 |
| 21. | Zakład Meblowy "FORNIT", ul. Grabańka 25, 43-600 Jaworzno | ul. Grabańka 25, 43-600 Jaworzno | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 | b.d. | 8,5300 | 10,9100 |
| 22. | "ZAKŁAD STOLARSKO-TARTACZNY RYSZARD WINECKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA, Puszczew 80, 42-133 Węglowice | Puszczew 80, 42-133 Węglowice | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 | b.d. | 641,0000 | 580,0000 |
| 23. | "DEWRO" Wróbel Sp. J., ul. Braci Dudów 42, 43-512 Bestwinka | ul. Braci Dudów 42, 43-512 Bestwinka | b.d. | b.d. | b.d. | R1 | 030105 | b.d. | 36,1000 | 92,0000 |
| 24. | CEMEX Polska Sp. z o.o. (dawniej RMC Polska Sp. z o.o.) ul. Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa | Instalacja produkcji cementu - Młyny cementu, ul. Mstowska 10, | pozwolenie zintegrowane | ŚR.V.6618/PZ/1/15/06/07 zmieniająca decyzję : ŚR-III/6618/PZ/32/12/04/05 2007-10-05 Wojewoda Śląski | 2015-01-12 | b.d. | b.d. | 215 | 36 426,0000 | 36 426,0000 |
| 25. | P.E. "MEGAWAT" Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37, 44 101 Gliwice | ul. Bojkowska 37, 44 101 Gliwice | pozwolenie zintegrowane | WR.7644-3/06_(3) 2007-06-12 Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2017-06-11 | b.d. | b.d. | 24 | 0 | 4 831,0000 |
| 26. | Południowy Koncern Energetyczny S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice | ul. Pokoju 14, 43-504 Będzin | Pozwolenie zintegrowane | OS.PH.7628-4/10 2010-10-19 Marszałek województwa Śląskiego | 2020-10-18 | R1 R5 | 100121 190805 100199 | 1 576 800 | 3 308,000 | 3 608,0000 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 023,982 | 53 920,867 |
| Instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów innych niż komunalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa | ul. Puszkina 41, Dąbrowa Górnicza | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | RO.IV.76441-40/2010 2010-04-29 Starostwo Powiatowe w Pszczynie | 2020-04-28 | R15 | 020304 070213 120105 150102 160304 160380 191201 191212 | b.d. | 0 | 143,9800 |
| 2. | Zakład Usługowo-Produkcyjny TWK Trzewiczek Marek, Wiluś Ludwik, ul. św. Urbana 15, 44-100 Gliwice | ul. św. Urbana 15, 44-100 Gliwice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR 76610/2/08 2008-06-16 Urząd Miasta Gliwice | 2018-05-31 | R15 | 030105 040215 070213 070280 070299 070681 070699 080112 080114 080201 080318 080410 120115 120199 150101 150102 150103 150105 150106 150107 150203 160112 160119 160120 160122 160199 170203 170380 | b.d. | 733,3000 | 0 |
| 3. | SITA STAROL Sp. z o.o., ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów | ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów | pozwolenie zintegrowane | ŚR III 6618/CH/5/10/03 2003-09-15 Wojewoda Śląski | 2013-09-15 | R15 D3 | 010599 020203 020304 020305 020380 020382 020399 020501 020601 030104* 030105 030199 030299 030307 030311 030399 040209 040220 040222 040299 050103* 050106* 050107* 050108* 050109* 050115* 050117 050603* 050699 060204* 060316 060399 060502* 060503 060699 060899 061302* 061303 061399 070101* 070104* 070107* 070108* 070110* 070111* 070199 070201* 070203* 070204* 070207* 070208* 070210* 070212 070213 070214* 070216* 070217 070280 070299 070304* 070401* 070513* 070514 070580* 070581 070599 070604* 070607* 070609* 070701* 070704* 070710* 070799 080111* 080112 080113* 080114 080115* 080116 080117* 080118 080119* 080120 080121* 080199 080201 080202 080203 080307 080308 080312 080313 080314* 080315 080317* 080318 080399 080409* 080410 080411* 080412 080413* 080414 080415* 080499 090101* 090102* 090103* 090104* 090107 090180* 100323* 100903 100906 100908 101011* 101012 101103 101114 101313 101399 110106* 110107* 110108* 110109* 110110 110111* 110113* 110116* 110198* 120102 120105 120107* 120108* 120109* 120110* 120112* 120113 120114* 120115 120116* 120117 120118* 120120* 120121 120199 120301* 130105* 130110* 130113* 130204* 130205* 130206* 130208* 130307* 130308* 130310* 130501* 130502* 130503* 130506* 130507* 130508* 130701* 130702* 130703* 130802* 130899* 140602* 140603* 140605* 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150110* 150202* 150203 160103 160107* 160112 160113* 160114* 160115 160119 160121* 160122 160199 160303* 160304 160305* 160306 160380 160506* 160507* 160508* 160509 160708* 160709* 160799 160802* 161001* 161002 161003* 161004 168101* 168102 170101 170201 170203 170204* 170303* 170380 170409* 170411 170503* 170504 170903* 170904 190107* 190110* 190117* 190204* 190205* 190207* 190208* 190209* 190211* 190801 190802 190805 190809 190810* 190811* 190813* 190814 190901 190904 190905 190906 190999 191004 191105* 191201 191204 191205 191207 191208 191209 191210 191211* 191212 191302 | b.d. | 82 816,4750 | 107 866,9270 |
| 4. | PTS ALBA Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów | 41-500 Chorzów | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | SN 7662/1/2008 2008-05-05 Urząd Miasta Chorzów | 2018-05-31 | R14 R15 | 020203 030105 040209 040222 040299 070213 070280 070299 080112 080116 080199 080201 080203 100101 101201 101201 101213 101380 120105 150101 150101 150102 150102 150103 150104 150105 150106 150106 150107 150203 160112 160119 160122 160199 160214 160304 160380 161104 170101 170102 170103 170107 170180 190801 190814 191204 191208 191209 191212 | 2 940 | 57 898,0000 | 68 863,5000 |
| 5. | INVADO Sp. z o.o., DZIELNA, Ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna | Ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 030105 030199 | b.d. | 0 | 3 000,0000 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 549,78 | 179 874,41 |
| Instalacje zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | HALDEX S.A. ul. Grunwaldzka 8/10, 40-951 | ul. Makoszowska 6, 43-800 Zabrze | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów. | WOŚ.7664-7/09 2008-07-28 Prezydent Miasta Zabrze | 2019-07-28 | R14 | 190805 | 100 000 | 2 766,14 | 133,28 |
| 2. | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” ul. Główna 91 42-530 Dąbrowa Górnicza | ul. Główna 91 42-530 Dąbrowa Górnicza | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. | WER.7661-5-20/04 2004-12-10 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza | 2014-12-10 | R3 | 190805 | 17 500 | 11 932,0200 | 13 098,7800 |
| 3. | „AQUA” S.A. ul. 1 Maja 23 43-300 Bielsko-Biała | ul. 1 Maja 23 43-300 Bielsko-Biała | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-IX-6622/U--2/3/02 2002-08-09 Wojewoda Śląski | 2012-07-30 | D8 | 190805 | 12 000 | 95,0000 | 94,5500 |
|  |  |  |  |  | 2012-07-30 | R3 | 190805 | 50 000 | 305,1100 | 830,8400 |
| 4. | P.P.H.U. "SOWEX" Sp. z o.o., ul. Stalowa 3/6a, 41-200 Sosnowiec | Stacja rewaloryzacji masy zielonej, Piekary Śląskie, | b.d. | b.d. | b.d. | R3 | 190805 | b.d. | 4 968,3000 | 2 755,6000 |
| 5. | Beskid Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec | ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | ŚR-IV-6620/WU-22/6/05/06, 2006-08-08, Wojewoda Śląski | 2016-08-08 | R3 | 190805 | b.d. | 0 | 196,0000 |
| 6. | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń | ul. Sportowa 10, 43-450 Ustroń | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. | WS.7644-Od/138/04 zmieniająca decyzję : WS.7644-52/03/Od 2004-12-20 Starosta Cieszyński | 2013-06-16 | D8 | 020204 190805 | 200 | 99,5000 | 44,5000 |
| 7. | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice | Ul. Czysta 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. | ZR-OŚ/O-7644/14/04 2004-03-16 Starosta Bielski | 2014-03-16 | D8 | 190805 | 660 | 78,2000 | 23,0000 |
| 8. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie | ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie | Pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/ZW/12/17/04; 29-12-2004r. Wojewoda Śląski | 31-12-2014 | R14 | 190805 | 500 | 100,0000 | 45,0000 |
| 9. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze | ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WE.BB-7660-124/09 zmieniająca decyzję : WE.7660-137/04, 2009-12-23, Prezydent Miasta Zabrze | 2014-11-30 | R3 | 020103 020106 020304 020780 030105 150103 160380 190503 190805 191207 | 120960 | 0 | 6,5900 |
| 10. | Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne | ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne | Pozwolenie zintegrowane | ŚR-II-6618/37/04/28/4/07 2007-05-07 Wojewoda Śląski | 2017-05-07 | R3 | 190805 | 4 200 | 964,0000 | 700,0000 |
| 11. | Koniecpolskie Zakłady płyt pilśniowych S.A | ul. Kolejowa 3, 42-230 Koniecpol | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚ.VII.7635/32-1/6/o/04/05 zmieniająca decyzję : OŚ.VII.7635/32/o/04 2005-01-17 Starosta Częstochowski | 2014-06-14 | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 471,6000 |
| 12. | Południowy Koncern Energetyczny S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice | ul. Pokoju 14, 43-504 Będzin | Pozwolenie zintegrowane | OS.PH.7628-4/10 2010-10-19 Marszałek województwa Śląskiego | 2020-10-18 | R1 R5 | 100121 190805 100199 | 1 576 800 | 366,0000 | 622,00000 |
| 13. | Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze | Bateria koksownicza typ PTU-57, ul. Hutnicza 1, 44-310 Radlin | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 190805 | b.d. | 117,9000 | 0 |
| 14. | Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A., ul. Srebrna 172/188, 42-201 Częstochowa | Sektor osadowo - biogazowy przeróbki osadów ściekowych | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 82,0000 | 0 |
| 15. | ZIELONY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 152 D, 44-280 Rydułtowy | Linia technologiczna Izoling, ul. Bohaterów Warszawy 152 D, 44-280 Rydułtowy | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WOŚ.7664 4/10 zmieniająca decyzję : WOŚ.7664 7/10562/06 2007-10-25 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim | 2016-09-07 | R14 | 010481 170102 170181 170302 170508 170904 | b.d. | 1 771,7800 | 8 764,0200 |
| 16. | Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój | Instalacja do produkcji kompozytu mineralno-organicznego | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.III.7611-7/08 2008-04-23 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój | 2018-03-31 | R14 | 170504 | b.d. | 1575,4000 | 0 |
| 17. | "BEST - EKO" Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory | Oczyszczalnia ścieków Boguszowice, ul. Gwarków 1, 44-240 Żory | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Ek I-7663/00016/05 zmieniająca decyzję : Ek I-7663/00016/05 2010-10-13 Urząd Miasta Rybnika | 2015-09-28 | D8 | 020101 020102 020106 020182 020201 020202 020203 020204 020282 020299 020301 020305 020380 020403 020480 020501 020502 020580 020601 020603 020680 020701 020704 020705 030182 070180 160306 160380 | b.d. | 3,0000 | 3716,6000 |
| 18 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna | Kompostownia osadów ściekowych, ul. Złote Łany 36 | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.IV.76441-100/2010 2010-09-21 Starostwo Powiatowe w Pszczynie | 2020-09-20 | R14 R15 | 150101 170504 020103 020107 030105 | b.d. | 0 | 182,7000 |
| 19. | FIRMA USŁUG EKOLOGICZNYCH KRYSTYNA ŻĄDŁO, ul. Obr. Westerplatte 100, 40-335 Katowice | Przesiewacz, ul. Srokowiecka 16, Siemianowice Śląskie, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7661/40/05 2005-12-08 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie | 2015-12-07 | R15 | 030105 | b.d. | 0 | 13 237,3500 |
| 20. | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej, ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń | Kompostownia odpadów ul. Solecka, Bieruń | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 432,0000 | 432,0000 |
| 21. | SITA STAROL Sp. z o.o., ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów | Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, ul. Kluczborska 29, | pozwolenie zintegrowane | ŚR III 6618/CH/5/10/03 2003-09-15 Wojewoda Śląski | 2013-09-15 | R15 D3 | 190805 | b.d. | 1 435,3490 | 2 531,1440 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 091,699 | 57 554,974 |
| Instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZIOBRO" S.C. Ryszard Ziobro , Danuta Ziobro , Marzena Ziobro Wróbel , Sylwia Caputa ul. Tkacka 3, 43 200 Pszczyna | ul. Tkacka 3, 43 200 Pszczyna | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.7644/O 27.2/02/05 zmieniająca decyzję : RO.7644/O/27/02 2005- 02-09 Starostwo Powiatowe w Pszczynie | 2012-10-18 | R14 | 150104 170101 170102 170103 170181 170201 170302 170802 170904 | b.d. | 9 721,4000 | 5 290,7800 |
| 2 | Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A., ul. Woźnicka 36, 42-610 Miasteczko Śląskie | Instalacja do produkcji metali, ul. Woźnicka 36, 42-610 Miasteczko Śląskie | pozwolenie zintegrowane | ŚR II 6618/2/06/10/07 2007- 09-17 Wojewoda Śląski | 2017-09 -17 | R4 | 170403 170404 170409* 170411 | b.d. | 0 | 324,0000 |
| 3 | Huta "Będzin" S.A., Będzin, ul. Sielecka 63, 42-501 Bedzin | Piece elektryczne-indukcyjne typu: Jatam i Pik, Będzin, | pozwolenie zintegrowane | ŚR II 6618/36/8/07 2007-08-03 Wojewoda Śląski | 2017-08-03 | R4 | 170401 170402 170403 170404 170406 170407 170411 | b.d. | 199,1000 | 0 |
| 4 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach, ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice | Recykler R500, ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/17/10 zmieniająca decyzję : ŚR-II-6618/30/6/07 2010-06-10 Marszałek województwa Śląskiego | 2017-12-20 | R14 D5 | 170101 170102 170107 170504 170101 170103 170180 170181 170182 170201 170202 170203 170380 170504 170506 170508 170604 170802 170904 | b.d. | 200,0000 | 0 |
| 5 | SPÓŁDZIELNIA PRACY ODLEWNIKÓW METALI "ELEKTROMET", ul. Powstańców 15, 41-400 Mysłowice | piec odlewniczy, ul. Powstańców 15, 41-400 Mysłowice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR.766 56/07Urząd 2008-03-19 Miasta Mysłowice | 2018-03-19 | R4 | 170401 | b.d. | 93,1390 | 0 |
| 6 | Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu SILSCRAP Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 132, 01 949 Warszawa | Urządzenia do przerobu złomu, ul. Chochołowska 28, 43-300 Bielsko Biała | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR IX 6620/6622/W 38/3/04 2004-04-02 Wojewoda Śląski | 2014-03-31 | R14 | 170407 | b.d. | 25 380,0000 | 42 146,5000 |
| 7 | ZRPH "PROHUTREM" Sp. z o. o., ul. Polska 14c, 42-400 Zawiercie | Obrabiarki, ul. Polska 14c, 42-400 Zawiercie | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | RO.VII/7654/5/04 2004-04-29 Starostwo Powiatowe w Zawierciu | 2014-04-28 | R14 | 170405 | b.d. | 0,5700 | 0 |
| 8 | Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi HERMEX Adam Czech, ul. Zielona 2, 42-284 Herby | Instalacja do przetwarzania i odzyskiwania frakcji metalicznych, ul. 1-ego Maja 5, 42-290 Blachownia | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚ.VII.7635/80-1/w/06/13/w/08 zmieniająca decyzję : OŚ.VII.7635/80-1/w/06 2008-07-24 Starostwo Powiatowe w Częstochowie | 2016-09-30 | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 2 262,2520 |
| 9 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe "PRODREX" Sp. z o.o., ul. Wolności 92 D, 43-200 Rudołtowice | Sortownia Surowców Wtórnych, ul. Świerczyniecka 12, 43-100 Tychy | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.7644/O-44/05 2005-09-01 Starostwo Powiatowe w Pszczynie | 2015-08-30 | R13 R14 | 170201 170203 | b.d. | 0,4300 | 24,2200 |
| 10 | VIG Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza | Instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR 7647/67-3/2003/04 2004-05-26 Starostwo Powiatowe w Myszkowie | 2013-12-31 | R14 | 020103 020107 030301 040108 040199 040209 040299 070213 070280 070299 150101 150102 150105 150109 150203 | b.d. | 2,2230 | 0 |
| 11 | MetalCo Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice | Instalacje mechaniczne, ul. Chorzowska 109, 41-605 Świętochłowice; instalacje piecowe | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 347,4000 | 289,0000 |
| 12 | P.P.Z. NICROMET - Edward Wyciślok, ul. W. Witosa 28, 43-512 Bestwinka | Linia odzysku kabli, ul. W. Witosa 28, 43-512 Bestwinka | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ZR-OŚ/O-7644/200/02/03 2003-01-16 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej | 2013-01-31 | R4 | 170401 170402 170404 | b.d. | 165,5000 | 82,4000 |
| 13 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane "Boszko Kozubski" S .j. ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 9, 41 303 Dąbrowa Górnicza | Instalacja do przerobu asfaltu, ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 9, 41 303 Dąbrowa Górnicza | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WKŚ.7066.P-70/2/2002 2002-11-15 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza | 2012-11-15 | R14 | 170181 170301* 170506 | b.d. | 140,1600 | 145,0700 |
| 14 | "3K" Sp. J. J.P.A. Kucharczyk, ul. Bednorza 17, 40-384 Katowice | linia produkcji brykietów AL do odtleniania żelaza w hutnictwie żelaza i stali, Świętochłowice, | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 519,3240 |
| 15 | PW "RADEX" Sp. z o.o. ul. Cegielniana 25, 43 300 Bielsko Biała | kruszarka do kruszywa, Wilamowice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZR.DE.7644-o/27/09 2009-06-24 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej | 2019-06-30 | R14 | 170504 | b.d. | 562,0000 | 808,5000 |
| 16 | HARSCO METALS POLSKA Sp. z o.o. ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/211, 02 722 Warszawa | Linia przerobu żużla elektromagnesem | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.VII/7655/6/02 2002-08-08 Starostwo Powiatowe w Zawierciu | 2012-08-08 | R14 | 170405 | b.d. | 3 090,3900 | 0 |
| 17 | Grupa POWEN-WAFAPOMP S.A., ul. Odlewnicza 1, 03-231 Warszawa | Topialnia żeliwa i staliwa, ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 97,2000 | 71,4000 |
| 18 | CEMEX Polska Sp. z o.o. (dawniej RMC Polska Sp. z o.o.) ul. Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa | Instalacja produkcji cementu - Młyny cementu, ul. Mstowska 10, | pozwolenie zintegrowane | ŚR.V.6618/PZ/1/15/06/07 zmieniająca decyzję : ŚR-III/6618/PZ/32/12/04/05 2007-10-05 Wojewoda Śląski | 2015-01-12 | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 450,5000 |
| 19 | Brembo Poland Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 13, 41 308 Dąbrowa Górnicza | Brembo Poland Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 13, | pozwolenie zintegrowane | OS.PH.7628-15/08 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/112/10/06 2008-07-17Zarząd Województwa Śląskiego | 2017-06-10 | b.d. | b.d. | b.d. | 13 890,9300 | 19 087,8000 |
| 20 | STENA RECYCLING Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58, 00 876 Warszawa | Linia przerobu złomu, ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | OŚ.OŚ-7660/70/10 zmieniająca decyzję : OŚ.OŚ-7660/10/04 2010-09-28 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie | 2014-04-30 | R14 | 030399 080299 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 170203 | b.d. | 0 | 0,1690 |
| 21 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MERCURY" Mikołajczyk Henryk ul. Gałczyńskiego 6, 43 300 Bielsko Biała | Separator II, ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS.OD-BA-7664-27/2010 2010-10-25 Urząd Miasta Bielsko Biała | 2020-09-30 | R15 | 160304 170411 | b.d. | 470,1000 | 102,5400 |
| 22 | „ANPOL" ANDRZEJ PONIKIEWSKI ul. Międzyrzecka 186, 43 382 Bielsko Biała | Instalacja ręczno-mechaniczna, ul. Międzyrzecka 186, 43-382 Bielsko-Biała | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OS.OD-AB-7662-9/2008 2008-05-27 Urząd Miasta Bielsko Biała | 2018-04-30 | R15 | 020110 100210 100280 100980 120101 120102 120113 150104 160117 160118 160122 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 | b.d. | 1 540,1270 | 0 |
| 23 | Fabryka Maszyn elektrycznych "INDUKTA" S.A. ul. Grazyńskiego 22, 43 300 Bielsko Biała | Żeliwiak, ul. Grazyńskiego 22, 43-300 Bialsko- Biała | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS-OD-7664/13/05/BA 2006-05-06 Urząd Miasta Bielsko Biała | 2015-04-30 | R14 | 160117 170405 | b.d. | 0 | 483,3000 |
| 24 | DIMIKO Drogi i Mosty Sp. z o.o., ul. ks. Józefa Londzina 115, 43-382 Bielsko-Biała | Kruszarka szczękowa, ul. ks. Józefa Londzina 115, 43-300 Bielsko-Biała | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 1 000,0000 | 975,0000 |
| 25 | METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SP.ZO.O ul. Kolejowa 6, 34 350 Węgierska Górka | piece indukcyjne, ul. Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka | pozwolenie zintegrowane | ŚR-IX-6620/WU-44/4/04 2007-10-09 Wojewoda Śląski | 2017-10-09 | R4 | 100905* 100980 120102 120199 150104 160216 170401 170405 170407 | b.d. | 3 094,9400 | 4 634,6400 |
| 26 | MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o.o. ul. Karpacka 44/7e, 43 300 Bielsko Biała | Hala demontażowo - magazynowa, ul. Kleszczowska | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-IX-6622/U-28Ż/1/04 2004-01-22 Wojewoda Śląski | 2013-12-31 | R14 | 090110 090111* 090112 090199 160103 160122 160199 160211* 160213* 160214 160215* 160216 168001 168102 168202 170411 | b.d. | 0,2700 | 0 |
| 27 | TEKSID IRON POLAND" Sp. z o.o. ul. Ciężarowa 49, 43 430 Skoczów | Instalacja odlewania metali żelaznych, ul. Ciężarowa 49, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-IX-6622/U-32/1/04 2004-02-26 Wojewoda Śląski | 2014-01-15 | R4 | 020110 120102 150104 160117 170405 190102 | b.d. | 20 618,0000 | 42 150,6600 |
| 28 | Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4, 43 400 Cieszyn | Recykler, ul. Frysztacka, Cieszyn | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS.7644-Od/175/04/05 2005-01-18 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | 2015-01-17 | D5 | 170101 170102 170103 170107 170180 170181 170182 170302 170380 170504 170506 170802 170904 | b.d. | 20,0000 | 0 |
| 29 | "Sanit Trans" Sp. z o.o. ul. Międzyrzecze Górne 383, 43 300 Międzyrzecze Górne | młyn rozdrabniający, ul. Międzyrzecze Górne 383, 43-300 Międzyrzecze Górne | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS.OD-BA-7664-28/2007 2007-07-03 Urząd Miasta Bielsko Biała | 2012-06-30 | R15 | 020104 020107 020199 020799 030101 030105 030181 030199 030301 040209 040215 040221 040222 040299 070213 070215 070280 070299 070680 080112 080118 080313 080410 120105 150101 150102 150103 150105 150106 150109 150203 160103 160119 160199 160304 170201 170203 170380 | B.D. | 0 | 41,5900 |
| 30 | CRONIMET Sp. z o.o. ul. Kłopot 10A, 88 100 Inowrocław | ul. Lubliniecka 41, 42-284 Herby | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WOŚ.7644-1-104/08 zmieniająca decyzję : WOŚ.7644-1-63/08 2008-11-10 Starostwo Powiatowe w Lublińcu | 2018-06-30 | R12 | 010101 010102 010180 020110 040106 060316 060699 061099 061181 061182 061199 061399 070199 070399 100201 100202 100210 100214 100215 100280 100299 100302 100305 100316 100318 100322 100399 100501 100504 100511 100580 100599 100601 100602 100604 100680 100699 100804 100809 100811 100813 100814 100899 100903 100906 100908 100980 100999 101003 101006 101008 101012 101099 108001 108002 108003 108004 108005 108099 110110 110199 110206 110299 110501 110502 120101 120102 120103 120104 120113 120114 120115 120117 120199 150104 150106 160116 160117 160118 160122 160199 160214 160216 160801 160803 160804 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 180101 180201 190102 | b.d. | 0 | 32,0430 |
| 31 | WISTAL" Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych ul. Powstańców Śląskich 1, 42 141 Przystajń | Linia do przerobu zgarów, ul. Bór 17, 42-141 Przystajń | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ROŚ.III.7648/36/07 2007-07-13 Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2017-07-13 | R14 | 020110 100210 100280 100316 100405 100511 100601 100602 100680 100811 101003 101008 101099 110501 160214 170107 170401 170402 170403 170404 170406 170407 170411 | b.d. | 832,2000 | 1 432,5000 |
| 32 | Odlewnia Żeliwa SIMIŃSKI ORDON sp. j. ul. Jałowcowa 12, 42 262 Poczesna | Dwa żeliwiaki koksowe pracujące w systemie duplex, Zawodzie, ul. Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.VII.7635/100-1/03 2003-10-21 Starostwo Powiatowe w Częstochowie | 2013-12-31 | R14 | 170401 170402 170403 170404 170405 | b.d. | 2,9000 | 3,4500 |
| 33 | PPH EKO-ŚWIAT Jarosław Śliwakowski, ul. Kolejowa 45/46, 42-270 Kłomnice | Instalacja wtórnego wytopu i odlewania stopów aluminium, ul. Kolejowa 45/46, 42-270 Kłomnice | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0,9800 | 0,6140 |
| 34 | PW "Manta" Ewa Golc ul. Michałowskiego 34/74, 42 200 Częstochowa | Zespół instalacji: młynek, wytłaczarka | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ROŚ.III.7648/66/08 2008-08-20 Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2018-08-20 | R14 | 070213 120105 150102 150105 150106 160119 170203 | b.d. | 0 | 31,4900 |
| 35 | SCRAPENA S.A. ul. Lubliniecka 41, 42 284 Herby | Prasonożyca, ul. Lubliniecka 41, 42-284 Herby | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | OŚ-7644-1/21/2003 2003-04-14 Starostwo Powiatowe w Lublińcu | 2013-03-31 | R14 | 120101 120102 120103 120104 120199 150104 160104* 160106 160117 160118 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 190102 | b.d. | 13 966,1500 | 0 |
| 36 | MAKPOL Maciej Polak, ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec | Linia sortownicza, ul. Lubliniecka 41, 42-284 Herby | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 175,2710 |
| 37 | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 42 263 Wrzosowa | Stacja rozdrabniania odpadów remontowo - budowlanych, Sobuczyna | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/PZ/50/05/17/06 2006-08-03 Wojewoda Śląski | 2016-08-03 | R1 R14 D4 D5 | 150103 010409 100101 100201 100202 100903 100906 100908 101008 101110 101208 170101 170102 170107 170181 170504 170506 170508 160112 170103 010101 010102 010180 010306 010308 010309 010381 010408 010409 010410 010411 010412 010413 010481 010485 010504 010508 020101 020102 020103 020104 020106 020107 020183 020201 020202 020203 020204 020282 020301 020302 020303 020304 020305 020380 020381 020382 020401 020402 020403 020480 020501 020502 020580 020601 020602 020603 020680 020701 020702 020703 020704 020705 020780 030101 030105 030181 030182 030301 030302 030305 030307 030310 030311 030380 030381 040101 040102 040105 040107 040109 040209 040210 040220 040221 040222 040280 050113 050114 050116 050604 050702 060314 060316 060503 060603 060904 060981 061183 070112 070212 070213 070215 070217 070280 070312 070412 070512 070514 070612 070680 070712 080112 080114 080116 080201 080202 080203 080307 080308 080410 090108 090110 100101 100103 100105 100119 100121 100123 100124 100125 100126 100181 100182 100201 100202 100208 100210 100212 100214 100215 100280 100302 100305 100316 100318 100320 100322 100324 100328 100330 100410 100501 100504 100511 100580 100601 100602 100610 100680 100701 100702 100703 100708 100804 100811 100813 100816 100820 100903 100906 100908 100910 100914 100916 101003 101008 101010 101012 101014 101016 101103 101105 101110 101114 101116 101118 101120 101180 101201 101203 101205 101206 101208 101210 101212 101213 101299 101301 101304 101306 101307 101310 101311 101313 101314 101380 101381 101382 108001 108002 108003 108004 108005 108006 110110 110114 120105 120113 120115 120117 120121 150203 160216 160304 160306 160380 161102 161104 161106 168001 168102 168202 170101 170102 170107 170180 170181 170182 170201 170202 170203 170380 170411 170504 170506 170508 170604 170802 170904 | b.d. | 93,7000 | 0 |
| 38 | POLI" Tworzywa Pierwotne i Wtórne Krzysztof Adamus ul. Różana 5a, 42 208 Częstochowa | Urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych, ul. Różana 5/a, 42 208 Częstochowa | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR.IV.7661-32/07/08 2008-10-13 Urząd Miasta Częstochowa | 2018-09-30 | R5 | 020104 070213 120105 150102 160119 170203 | b.d. | 2,6400 | 4,3000 |
| 39 | Odlewnia Żeliwa "WULKAN" S.A., Częstochowa, ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Częstochowa | Żeliwiaki, ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Częstochowa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 13 723,7000 |
| 40 | P.P.U. "SURMAT" Sp. z o.o. ul. Żyzna 13/G, 42 200 Częstochowa | Nożyce hydrauliczne, ul. Żyzna 13/G, 42-200 Częstochowa | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR.I.7661-18/06 zmieniająca decyzję : OŚR.I.7661-39/05/06 2006-05-18 Urząd Miasta Częstochowa | 2015-11-30 | b.d. | b.d. | b.d. | 26 832,4400 | 41 073,2500 |
| 41 | Firma "P.S.W." Piotr Lubas, ul. Przymiłowice 109, 42-256 Olsztyn | Maszyna - młynek, ul. Przymiłowice 109, 42-256 Olsztyn | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 1,2000 | 0 |
| 42 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KAREN" KAROL GURBAŁA Choroń, ul. Leśna 20, 42 360 Poraj | Rozdrabniacz, ul. Leśna 20, 42-360 Poraj | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | OŚR7647/50/10 2010-06-11 Starostwo Powiatowe w Myszkowie | 2020-06-10 | R15 | 020104 070213 120105 150102 160118 160119 160122 160199 160216 160304 170203 170407 170411 | b.d. | 180,0000 | 202,0000 |
| 43 | Z.P.U. "ZŁOMOTEX" Rajczyk Sp. j. ul. Słoneczna 17 A, 42-360 Poraj | urządzenia ręczne i mechaniczne | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR 7647/54-5/08/10 zmieniająca decyzję : OŚR.7647/54/08 2010-10-14 Starostwo Powiatowe w Myszkowie | 2018-09-17 | R14 | 160213 160216 170411 | b.d. | 0 | 70,4600 |
| 44 | JAWA" Sp. z o.o. ul. 3 ego Maja 128, 42 360 Poraj | Maszyna do produkcji biomasy - Vermeer, ul. 3- ego Maja 128, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZE.7603-22/02 2003-02-06 Prezydent Miasta Bytomia | 2013-01-31 | R4 | 020101 120102 120103 150104 160106 160117 160118 160122 160214 160801 160803 168102 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 | b.d. | 23 271,5900 | 20 346,8190 |
| 45 | Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., ul. Kucelińska 22, 42-200 Częstochowa | Konwerter elektryczny KONEL, ul. Kucelińska 22, | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 287 303,0000 |
| 46 | WMB DROGBUD Sp. z o.o. ul. Prosta 78/80, 42 223 Lubojenka | Wytwórnia mas bitumicznych Ammann, ul. Prosta 78/80, 42 223 Lubojenka | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.VII.7635/43/ozt/07/08 2008-03-27 Starostwo Powiatowe w Częstochowie | 2018-03-31 | R14 | 170181 | b.d. | 429,0000 | 3 398,2000 |
| 47 | KM-METAL S.C., ul. Broniewskiego 12/14, 42-200 Częstochowa | Łamacz, ul. Puszczew 104, 42-133 Węglowice | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 94,5300 | 98,2000 |
| 48 | Odlewnia Żeliwa FONDER II Sławomir Kusior, ul. Kościuszki 208, 42-440 Ogrodzieniec | żeliwiak, ul. Kościuszki 208, 4 2-440 Ogrodzieniec | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 74,0000 |
| 49 | PPUH M.W. FERRO s. c. Zbigniew Walęga, Mariusz Mikler ul. Partyzantów 21a, 42-300 Myszków | Zespół urządzeń, ul. Partyzantów 21/a, 4 2-300 Myszków | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚR 7647/19-3/04/05 zmieniająca decyzję : OŚR 7647/19/04 2006-06-28 Starostwo Powiatowe w Myszkowie | 2014-12-31 | b.d. | b.d. | b.d. | 11 372,3000 | 13 920,0600 |
| 50 | CMC Poland S.A. ul. Piłsudskiego 82, 42- 400 Zawiercie | linia do mechanicznego strzępienia złomu, ul. Piłsudskiego 82, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS.7644-Od/136/05 2005-11-18 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | 2015-11-17 | R14 | 020104 030308 070213 120105 150101 150102 150105 150106 160119 170203 | b.d. | 438 851,4810 | 482 256,6200 |
| 51 | SEGO Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35, 44-203 Rybnik | Stacja segregacji odpadów komunalnych, ul. Kolberga, 44-200 Rybnik | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Ek.I-7663/00028/07 20-03-2007 Prezydent Miasta Rybnika | Od 20-03-2007 Do 30-04-2009 | R15 | 200301 200302 200203 200206 200207 | b.d. | 7,0600 | 0 |
| 52 | Przedsiębiorstwo Produkcji i Przerobu Stopów ZNALCO SZOPIENICE Sp. z o.o. ul. Woźniaka 12b/243, 40 389 Katowice | elektryczny tygiel topielny, ul. Woźniaka 12b/243, 40-389 Katowice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | KŚ.II.JZ.7660-533/06 zmieniająca decyzję : KŚ.II.JZ.7660-111/06 2007-01-03 Urząd Miasta Katowice | 2016-03-31 | R14 | 160118 170401 170402 | b.d. | 9,9210 | 0 |
| 53 | Dan Plast Recykling S.C. ul. Cyganerii 27/11, 43 100 Tychy | MŁYN TYPU T3S HORAT, ul. Świerczyniecka 183, 43-155 Bieruń | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.ŚR-7661/20/10/2010 2010-05-24 Urząd Miasta Jaworzno | 2020-05-24 | R15 | 020104 040221 040222 070213 070280 070299 080201 090107 090108 120105 150102 150105 160119 160122 160199 168001 170203 | b.d. | 3,0000 | 0 |
| 54 | "Tema-Plast" Recycling, ul. Rudna 43, 42-530 Dąbrowa Górnicza | ul. Rudna 43, 42-530 Dąbrowa Górnicza | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 5,3200 |
| 55 | Odlewnia Żeliwa GISMET Simiński, Wojciechowski, Szlęzak S.J. ul. Gwarków Sławkowskich 14, 41 260 Sławków | Żeliwiak, ul. Gwarków Sławkowskich 14, 41-260 Sławków | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WAiŚ.II.76445-005/08 2008-08-20 Starostwo Powiatowe w Będzinie | 2018-08-20 | R14 | 100980 170401 170402 170405 | b.d. | 47,0000 | 0 |
| 56 | KRÓLMET Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 120, 42 400 Zawiercie | piece elektryczne do topienia stopów żelaza, ul. Paderewskiego 120 42 400 Zawiercie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.II.BS.7655/16/07 2007-06-06 Starostwo Powiatowe w Zawierciu | 2017-06-05 | R4 | 100299 120101 120102 170405 | b.d. | 62,8900 | 120,2200 |
| 57 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Pszczyna Sp. z o.o. ul. Borowikowa 1, 43-215 Jankowice | Otaczarka, ul. Borowikowa 1, 43-215 Jankowice | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | RO.IV.7644.O-112/09 2010-07-08 Starostwo Powiatowe w Pszczynie | 2020-07-07 | R14 | 160304 170182 170302 | b.d. | 1430,0000 | 0 |
| 58 | SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski | ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Kruszarka do odpadów z przesiewaczem wstępnym | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WOŚ.7660-9/08 2008-12-29 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim | 2018-12-29 | R14 | 170101 170181 170201 170202 170203 | b.d. | 101,5000 | 929,4000 |
| 59 | ECO MIX Sp. z o.o. ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice | instalacja do kruszenia odpadów, ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR.766-19/09 2009-04-22 Urząd Miasta Mysłowice | 2019-04-06 | R15 | 170101 170102 170103 170107 170181 170182 170302 | b.d. | 0 | 29,4000 |
| 60 | HTS KATOWICE Sp. z o.o. ul. Wyrobiskowa 6, 40-307 Katowice | palniki propanowo-tlenowe firmy Perun, ul. Wyrobiskowa 6, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | KŚ.IV.JK.7660-147-4/09/10 2010-02-08 Urząd Miasta Katowice | 2019-12-31 | R14 | 170405 | b.d. | 0 | 3023,0000 |
| 61 | Odlewnia "CEMA-MYSTAL" Sp. z o.o. | Piec łukowy, ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 916,8300 |
| 62 | Walcownia metali nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A., ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice | Instalacja do odlewów metali nieżelaznych, ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 3 830,1500 |
| 63 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ESPRI Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 41 000 Czeladź | Kruszarka szczękowa+ sortownik "przesiewacz", ul. Spacerowa 3, 41-000 Czeladź | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WAiŚ.II.76445-008/09 zmieniająca decyzję : WOŚ-7644/O/22/03 2009-09-29 Starostwo Powiatowe w Będzinie | 2013-06-09 | R14 | 101314 101382 101399 170101 170102 170107 170302 170504 | b.d. | 0 | 7027,2000 |
| 64 | Firma CERAMO Józef Walanus ul. Nad Wodą 4, 44 120 Pyskowice | Linia technologiczna kruszaco-mieląca nr1, ul. Nad Wodą 4, 44 120 Pyskowice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WOŚ.7649-00117/09 zmieniająca decyzję : WR.7649-128/04_(2) 2010-01-13 Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2014-12-31 | R14 | 101203 101208 | b.d. | 2,0000 | 78,0000 |
| 65 | Orzeł Biały S.A., ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom | Instalacja do produkcji ołowiu rafinowanego i stopów, ul. Roździeńskiego 24, 41-946 Piekary | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 1,1990 | 1,4210 |
| 66 | WIREX s. j. ul. Sielecka 93b, 42 500 Będzin | Instalacja do odzysku odpadów kruszyw, ul. Sielecka 93b, 42-500 Będzin | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR.II.6620-22/71/3/05 2005-09-20 Wojewoda Śląski | 2015-09-20 | R15 | 160104* 16,0000 160106 | b.d. | 7525,1800 | 5561,4200 |
| 67 | F.H.U. TAMAK POL ul. Rybnicka 149a, 43 176 Gostyń | Wytłaczarka, ul. Rybnicka 149a, 43-176 Gostyń | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS-2.7644/4-38/08 zmieniająca decyzję : WS-7644/4/10/02 2009-01-22 Starostwo Powiatowe w Mikołowie | 2012-12-12 | R14 | 070213 120105 150102 160119 170203 | b.d. | 5,8200 | 18,5000 |
| 68 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka 47, 44 100 Gliwice | MAGMA regeneracja asfaltu, ul. Rybnicka 47, 44 100 Gliwice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-76600/57/10 zmieniająca decyzję : ŚR-76600/38/04 2010-10-11 Urząd Miasta Gliwice | 2014-09-30 | R14 | 170301* 170302 |  | 148,4000 | 152,3000 |
| 69 | Przedsiębiorstwo GUMITEX Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 44 180 Toszek | Linia do rozdrabniania odpadów, ul. Dworcowa 2, 44-180 Toszek | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | WOŚ.7649-00023/08 zmieniająca decyzję : WR.7649-34/06 2008-07-10 Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2016-06-12 | R14 | 030101 030308 040108 040209 040221 040222 040299 070213 070217 070280 070299 150106 150109 150203 160103 160119 160122 160199 170203 170380 170411 | b.d. | 0 | 11,5000 |
| 70 | Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego Boya 12, 44 113 Gliwice | Wytwórnia Mas Bitumicznych w Pyskowicach, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WR.7649-74/06_(8) 2006-11-24 Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2016-11-15 | R14 | 170181 170182 170302 | b.d. | 283,0000 | 376,0000 |
| 71 | Zakład Prefabrykacji Betonu Adam Szwan i Józef Golec s. c. ul. Wilsona 32, 44 190 Knurów | Instalacja do produkcji prefabrykatów betonowych, ul. Wilsona 32, 44-190 Knurów | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WOŚ.7649-00102/08 zmieniająca decyzję : WR.7649-79/03_(2) 2009-02-27 Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2014-01-23 | R14 | 100101 100102 170101 170102 170107 170181 170182 | b.d. | 1300,0000 | 0 |
| 72 | Rybnickie Służby Komunalne ul. Jankowicka 41B, 44 200 Rybnik | Remikser MPA-5000, ul. Jankowicka 41B, 44-200 Rybnik | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/32/10 2010-09-13 Marszałek województwa Śląskiego | 2020-09-13 | D5 | 170180 | b.d. | 230,0000 | 220,0000 |
| 73 | Zakład instalacji budowlanych Witold Szostak, Andrzej Duda SJ ul. Konarskiego 25b, 44 100 Gliwice | ul. Konarskiego 25/B, | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | ŚR-76600/5/09 2009-01-22 Urząd Miasta Gliwice | 2019-01-15 | R14 | 170101 170102 170103 170107 170181 170302 170504 | b.d. | 978,0830 | 486,0000 |
| 74 | Huta "ZABRZE" S A, ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze | Instalacja IPPC, ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 3 733,6030 | 0 |
| 75 | PTS ALBA Sp. z o.o. ul. Bytkowska 15, 41 503 Chorzów | Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, Instalacja do segregacji odpadów przemysłowych budowlanych, Instalacja do sortowania odpadów przemysłowych budowlanych, 41-500 Chorzów | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | SN 7662/1/2008 2008-05-05 Urząd Miasta Chorzów | 2018-05-31 | R14 R15 | 100101 100908 101201 101213 101380 161104 170101 170102 170103 170107 170180 170181 170504 170508 170802 170904 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 170201 170202 170203 170402 170405 | b.d. | 0 | 66,1000 |
| 76 | Katowicki Holding Węglowy S.A. ul. Damrota 16, 40 022 Katowice | Kocioł na terenie kruszarni kamienia przy szybie Poniatowski | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OS.OG.76361/16/08 2008-04-14 Zarząd Województwa Śląskiego | 2018-04-10 | R14 | 010102 010412 070299 100101 100102 100105 100124 100180 100182 100580 100680 170101 170102 170107 170201 170204* 130208* | b.d. | 4,4000 | 4,2000 |
| 77 | FERROSTAL ŁABĘDY Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 47, 44 109 Gliwice | Metalurgiczny piec elektryczny EAF, ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-II-6622/38/2/02 2002-06-28 Wojewoda Śląski | 2012-06-30 | R4 | 020110 120101 150104 160117 170405 | b.d. | 185 824,7000 | 192 957,7000 |
| 78 | Przedsiębiorstwo Obsługi Wykonawstwa Eksploatacyjno Rekultywacyjnego "POWER" SZWARCNABEL MICHAŁ 42-600 Tarnowskie Góry | Zespół urządzeń do kruszenia i przesiewania, ul. Strzelców Bytomskich 457, Bytom | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZEO.7603-6/09 zmieniająca decyzję : KS.7603-16/04 2010-02-24 Prezydent Miasta Bytomia | 2014-10-26 | R14 R15 R5 | 010409 020101 020301 100912 101008 161104 170101 170102 170504 170508 100908 100908 100999 161104 161106 170101 170102 170107 170181 170302 170504 170506 170508 170904 | b.d. | 0 | 1 021,5000 |
| 79 | EMA BRZEZIE" Sp. z. o. o ul. Zakładowa 2, 47 400 Racibórz | Piec łukowy elektryczny, ul. Zakładowa 2, 47-400 Racibórz | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | SE-III-7623/2/04 2004-03-26 Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2014-03-25 | R14 | 120113 170102 | b.d. | 4,0000 | 15,0000 |
| 80 | PPUH "AKCES" Brunon Kieloch ul. Zielona 11, 43 502 Czechowice Dziedzice | Maszyna Typ MP, ul. Zielona 11, 4 3-502 Czechowice-Dziedzice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZR-OŚ/O-7644/59/04 2004-06-18 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej | 2014-06-30 | R14 | 170604 |  | 38,4000 | 39,1700 |
| 81 | PPUH "STALMONT" Nowak Piotr, ul. Wojska Polskiego 88, 41-603 Świętochłowice | Palnik acetylotlenowy, ul. Wojska Polskiego 88, 41-603 Świętochłowice | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 34,5100 |
| 82 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna | Kompostownia osadów ściekowych, ul. Złote Łany 36, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.IV.76441-100/2010 2010-09-21 Starostwo Powiatowe w Pszczynie | 2020-09-20 | R14 R15 | 150101 170504 020103 020107 030105 | b.d. | 0 | 223,6000 |
| 83 | P.W. "ATEX 2" Sp. z o.o. ul. Kosynierów 2, 41 219 Sosnowiec | Maszyna do obróbki kabli, ul. Kosynierów 2, 41-219 Sosnowiec | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WŚR.BS.6611-07/03 2003-02-17 Urząd Miasta Sosnowiec | 2013-02-17 | R14 | 160304 170410* 170411 | b.d. | 0 | 26,0800 |
| 84 | ODLEWNIA ŻELIWA S.A. ul. Leśna 10, 42 400 Zawiercie | Piec indukcyjny, ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.VII/7655/39/02 2002-12-31 Starostwo Powiatowe w Zawierciu | 2012-12-30 | R4 | 170405 | b.d. | 5 878,4400 | 5 766,6950 |
| 85 | Market Metal ul. Daszyńskiego 25, 42 450 Łazy | kruszarka młyn sito ,przesiewacz, ul. Daszyńskiego 25, 42-450 Łazy | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | RO.II.BS.7655-00016/09 zmieniająca decyzję : RO.VII/7655/29/06 2010-01-14 Starostwo Powiatowe w Zawierciu | 2016-12-06 | R14 | 010102 010408 010409 010412 010413 100102 100105 100107 100124 100180 100201 100208 100214 100320 100324 100816 100818 100903 101103 101105 101110 101112 101114 101299 101301 101311 101314 101380 101381 101382 101399 150103 170101 170102 170103 170107 170180 170181 170302 170504 170508 170802 170904 190119 | b.d. | 0 | 732,4000 |
| 86 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz | Kruszarka szczękowa RUBBLE MASTER, ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2000,0000 | 0 |
| 87 | GZUT Odlewnia Sp. z o.o. ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice | Piec Indukcyjny 1Mg "INDUCTOTHERM" Tyglowy | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-76600/2/05 2005-03-08 Urząd Miasta Gliwice | 2014-12-31 | R4 | 120113 120121 170401 170405 | b.d. | 667,0920 | 387,3700 |
| 88 | CMC Zawiercie S.A. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie | Elektryczne piece łukowe 140 Mg E1 i E2, ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628-28/10 zmieniająca decyzję : ŚR-II-6618/24/06/12/07 2010-09-10 Wojewoda Śląski | 2017-06-22 | R14 R4 | 161104 100210 100280 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 | b.d. | 617 304,5420 | 0 |
| 89 | ZESPÓŁ ODLEWNI "RAFAMET" Sp. z o.o., ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia | Instalacja do wytapiania żeliwa oraz wykonywania odlewów | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2 134,6900 | 2 102,0600 |
| 90 | "PEDMO" S.A. Przedsiębiorstwo dostaw materiałów Odlewniczych ul. Towarowa 23, 43 100 Tychy | Gniazdo mieszania hali nr 5, ul. Towarowa 23, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IKR.EO/76611/13/06 zmieniająca decyzję : IKR.EO/7662/22/03 2006-04-07 Urząd Miasta Tychy | 2013-03-03 | R14 | 030105 100102 100201 100208 100210 100316 101003 101112 120103 120104 120105 120117 120199 150102 150104 161104 170402 | b.d. | 4,1250 | 0 |
| 91 | Zakład Usługowo Produkcyjny TWK Trzewiczek Marek, Wiluś Ludwik ul. św. Urbana 15, 44 100 Gliwice | Instalacja do odzysku- rozdrabniarki: młyny Adelmann, Trymet, ul. św. Urbana 15, 44-100 Gliwice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR-76610/2/08 2008-06-16 Urząd Miasta Gliwice | 2018-05-31 | R14 R15 | 070213 090108 150102 160119 170203 020203 020304 020382 020501 020601 020704 030101 030105 030301 030307 030310 040209 040215 040221 040222 060316 061303 070280 070299 070681 070699 070799 080112 080114 080116 080118 080201 080307 080308 080313 080315 080318 080410 080412 080414 080416 090107 090110 100302 100318 100813 100814 110203 120105 120117 150101 150103 150105 150106 150109 150203 160103 160122 160199 160304 160306 160380 168001 168201* 168202 170201 170380 | b.d. | 0 | 0,54000 |
| 92 | Walcownia Metali "Dziedzice" S.A ul. Hutnicza 13, 43-502 Czechowice Dziedzice | Piec do topienia i odlewania stopów miedzi, | pozwolenie zintegrowane | ŚR-IV-6618/10a/06 2007-05-08 Wojewoda Śląski | 2017-05-08 | R4 | 120103 120104 160118 170401 170402 170403 170404 170411 | b.d. | 0 | 1 394,5260 |
| 93 | Zakłady Metalurgiczne "SILESIA" S.A. "Impexmetal" ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice | instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali | pozwolenie zintegrowane | ŚR/II/6618/26/06/12/07 2007-11-21 Wojewoda Śląski | 2017-11-21 | R4 | 170401 170402 170404 | b.d. | 0 | 9,6460 |
| 94 | BATERPOL" Sp. z o. o ul. Obr. Westerplatte 108, 40 335 Katowice | Instalacja produkcji ołowiu rafinowanego | pozwolenie zintegrowane | Śr-II-6618/19/06/5/07 2007-07-16 Wojewoda Śląski | 2017-07-16 | R14 R4 | 030105 070180 170202 060315* 100402* 100404* 100405* 100406* 100407* 100499 101011* 120103 150202* 160118 160118 160601* 170403 170403 170407 170407 170410* 170411 | b.d. | 0 | 2 096,4070 |
| 95 | STA ODLEWNIE" Sp. z o.o. ul. Zagórska 83, 42- 680 Tarnowskie Góry | piec indukcyjny, ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | VOś.G.7635-4-11/02 2002-04-29 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach | 2012-04-15 | R4 | 100299 100899 | b.d. | 1,7000 | 1,9000 |
| 96 | FIRMA USŁUG EKOLOGICZNYCH KRYSTYNA ŻĄDŁO ul. Obr. Westerplatte 100, 40 335 Katowice | przesiewacz, Siemianowice Śląskie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7661/40/05 2005-12-08 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie | 2015-12-07 | R15 | 030105 | b.d. | 0 | 7800,0000 |
| 97 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL ZW ul. Siemianowicka 52d, 40 301 Katowice | Kruszarnia młotkowa AMMAN | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | KŚ.II.AB.7660-297-2/08 zmieniająca decyzję : ZKŚ.IV.WK.7660-32/03 2008-09-12 Urząd Miasta Katowice | 2012-12-31 | R14 | 170101 170181 170504 | b.d. | 5 387,5000 | 4 851,0000 |
| 98 | Tercharpol Sp. z o.o., ul. Boczna 15, 41-100 Siemianowice Śląskie | Przewoźny węzeł urządzeń, Siemianowice Śląskie | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 8 478,2000 | 1 892,7000 |
| 99 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELMECH", ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie | Instalacja do produkcji wentylatorów lutniowych WLE, ul. Konopnickiej 11 41-100 Siemianowice Śląskie | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 0,2000 |
| 100 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne | Recykler Madro, ul. Łazy, | pozwolenie zintegrowane | ŚR-II-6618/37/04/28/4/07 2007-05-07 Wojewoda Śląski | 2017-05-07 | R14 D5 | 170101 170504 170103 170107 170180 170181 170904 | b.d. | 50,000 | 63,0000 |
| 101 | Firma Wielobranżowa Import Export A. Kowcz ul. Kozielska 63/11, 44 100 Gliwice | Specjalistyczne urządzenia do skórowania kabli, ul. Czerwionka 13, Specjalistyczny bęben do oddzielania stali | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OS.GO.76360/71/10 2010-10-12 Marszałek województwa Śląskiego | 2020-10-12 | R14 | 160104* 160106 | b.d. | 16,0000 | 0 |
| 102 | AMS METAL Sp. z o.o. ul. Chemiczna 5, 40-100 Siemianowice Śląskie | Młyny Steinlein & Kunze, ul. Chemiczna 5, 40-100 Siemianowice Śląskie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7660/57/10 zmieniająca decyzję : OŚ/II/7017/1a/85/56/D/2003 2010-09-14 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie | 2013-07-31 | R14 R4 | 100399 020110 080199 080399 100280 100299 100308* 100316 100399 100501 100504 100511 100580 100599 100601 100602 100604 100680 100699 100804 100809 100811 100816 100899 100903 100906 100908 100910 100912 100980 101003 101006 101008 101010 101012 101099 120103 120104 120199 150103 150104 150106 150107 160116 160117 160118 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 180101 180201 190102 190199 | b.d. | 260,3900 | 29,4200 |
| 103 | Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice | Instalacja do odlewów metali nieżelaznych, ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628-34/10 zmieniająca decyzję : ŚR-II-6618/1/06/11/07 2010-10-07 Wojewoda Śląski | 2017-06-04 | R4 | 020110 100704 100799 101003 101012 120101 120102 120103 120104 120199 150104 160117 160118 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 | b.d. | 2 987,1600 | 0 |
| 104 | HK EKO GRYS Sp. z o.o. ul. Koksownicza 8, 42-523 Dąbrowa Górnicza | Mobilny przesiewacz, ul. Koksownicza 8, 42-523 Dąbrowa | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WKŚ.7066.O-11/5/2002 2002-07-29 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza | 2012-07-29 | R14 | 100201 100299 161104 161106 170107 | b.d. | 800,0000 | 2100,0000 |
| 105 | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 44, 43 100 Tychy | Kompostownia pryzmowa, ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WS-7644/4/56/02 zmieniająca decyzję : WS-7644/4/65/02 2006-08-24 Starostwo Powiatowe w Mikołowie | 2012-11-20 | R13 | 150101 150102 150103 150104 150105 150107 150109 160103 160117 160119 160120 170201 170202 170203 | b.d. | 471,5400 | 0 |
| 106 | SCHOLZ Polska Sp. z o.o. ( dawniej SIGRA ) ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin | Paczkarka prasonożyca, stanowisko cięcia złomu, | 2010-12-20 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WAiŚ.II.76230-007/10 2010-12-20 Starostwo Powiatowe w Będzinie | 2020-12-20 |  | 020110 100980 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 020110 100299 100399 100599 100699 100899 100980 100999 101003 101099 120101 120102 120103 120104 120113 120199 150104 160117 160118 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 | b.d. | 23 502,5000 | 28 679,5280 |
| 107 | Fabryka Ceramiki Budowlanej "Ronenberger" ul. Dworcowa 140, 42-610 Miasteczko Śląskie | Zespół urządzeń do odzysku odpadów (przesiewacz, młot, koparki), ul. Dworcowa 140, 42-610 Miasteczko Śląskie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | GOŚR/G.7635-2-1/05 zmieniająca decyzję : GOśR/G.7635-2-5/03/04 2005-02-24 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach | 2014-01-31 | b.d. | b.d. | b.d. | 210,0000 | 300,0000 |
| 108 | Magnesy Baildon Sp. z o. o ul. Żelazna 9, 40- 952 Katowice | Piec indukcyjny EFCO, ul. Żelazna 9, 40-952 Katowice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZKŚ.IV.JZ.7660-142/04 zmieniająca decyzję : ZKŚ.IV.JZ.7660-101/03 2004-05-27 Urząd Miasta Katowice | 2013-03-31 | R4 | 100980 100999 120101 120103 160117 160118 161102 170401 170402 170405 170407 170411 | b.d. | 10,0000 | 15,0000 |
| 109 | Zakład Odlewniczy MODELFORM Sp. z o.o. ul. Rymera 19, 19- 414 Rybnik | Piec łukowy, ul. Rymera 19, 19-414 Rybnik | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | Ek I-7663/00051/07 zmieniająca decyzję : Ek I-7663/00051/07 2010-09-30 Urząd Miasta Rybnika | 2017-06-19 | R4 | 100980 120101 120102 120199 160117 170401 170402 170405 | b.d. | 33,7300 | 0 |
| 110 | PPHU "EHAZET" Sp. z o.o. ul. W. Korfantego 195, 40-153 Katowice | Ciąg technologiczny do produkcji kruszyw, ul. Odlewników 27/29, 42-207 Częstochowa | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | KS.7603-2/05 2005-03-22 Prezydent Miasta Bytomia | 2015-03-22 | R10 R5 | 170504 170506 170405 100201 161102 161104 161106 | b.d. | 13 226,3200 | 6 347,7400 |
| 111 | Fabryka Urządzeń Mechanicznych "PORĘBA" ul. Zakładowa 2, 42-480 Poręba | Piec indukcyjny, ul. Zakładowa 2, 42-480 Poręba | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628/00007/08 2008-07-29 Zarząd Województwa Śląskiego | 2018-07-28 | R14 R4 | 161104 100980 120101 120102 120113 170405 | b.d. | 44,5840 | 0 |
| 112 | KOMA s. c. Kotulski Krzysztof, Malanowicz Marek ul. 1 Maja 68, 44-194 Knurów | Instalacja do wytwarzania maczki ceglanej, ul. 1 Maja 68, 44-194 Knurów | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WR.7649-12/05_(5) 2006-04-28 Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2016-04-27 | R14 | 170102 O 800,0000 170107 | b.d. | 1230,0000 | 1300,0000 |
| 113 | LAWA S.C. A. Słota, L .Słota, A. Słota, K. Kluza, ul. Odkrywkowa 110, 42-504 Będzin | Piec indukcyjny dwutyglowy, ul. Odkrywkowa 110, 42-504 Będzin | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 0,7400 |
| 114 | Zakład Przetwórstwa Odpadów Przemysłowych i Usług Okołohutniczych "EKO PRO HUT" Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 45, 44- 109 Gliwice | Instalacja przerobu hałdy pohutniczej, 44-120 Pyskowice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WOŚ.7649-00122/09 zmieniająca decyzję : WR.7649-123/02 2010-02-01 Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 2013-05-15 | R14 | 010410 100101 100201 100202 100208 100210 100212 100214 100215 100280 100299 100903 100906 100908 100910 100912 100914 100916 100980 100999 101003 101006 101008 101010 101012 101014 101016 101199 101208 160214 161102 161104 161106 170101 170102 170107 170405 | b.d. | 4 551,9000 | 1 923,8000 |
| 115 | RYBNICKIE Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. ul. Mikołowska 107, 44 203 Rybnik | Instalacja do odzysku kruszywa, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Ek.I-7663/00041/04 2004-05-28 Urząd Miasta Rybnika | 2014-05-26 | R14 | 170302 | b.d. | 2 703,9000 | 0 |
| 116 | Wtórmet Recycling Sp. z o.o. ul. Nałkowskiej 6, 42- 922 Radzionków | Ręczno-mechaniczny przerób, ul. Nałkowskiej 6, 42-922 Radzionków | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | 3574 OS/2009 2009-10-26 Marszałek województwa Śląskiego | 2019-10-26 | R14 | 090110 090112 160209* 160213* 160214 160215* 160216 | b.d. | 114,0840 | 287,2910 |
| 117 | KEM Tyskie Drogi Sp. z o.o. ul. Urbanowicka 8, 43- 100 Tychy | KRUSZARKA, ul. Urbanowicka 8, 43-100 Tychy | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IKR.EO/76600/22/05 2005-10-24 Urząd Miasta Tychy | 2015-10-23 | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 98,0000 |
| 118 | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Nad Bytomką 1, 44- 100 Gliwice | Kruszarka udarowa, ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | ŚR-76600/44/10 zmieniająca decyzję : OS-76380/143/02 2010-07-23 Urząd Miasta Gliwice | 2013-01-31 | R14 | 170101 170102 170302 | b.d. | 1 202,9300 | 0 |
| 119 | SITA STAROL Sp. z o.o., ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów | Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, Kluczborska 29, 41-500 Chorzów | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/CH/5/10/03, 2003-09-15, Wojewoda Śląski | 2013-09-15 | R15 D13 | 200101 200111 200113 200119 200125 200126 200127 200128 200132 200138 200139 200140 200180 200199 200201 200203 200301 200302 200303 200307 200399 | b.d. | 335,5660 | 2 885,2380 |
| 120 | Przedsiębiorstwo Techniczne DOX Sp. z o.o. ul. Chopina 100, 43-600 Jaworzno | Stacja krusząca Terexpegsonrx 400, ul. 1 Maja 4, Racibórz Zespół urządzeń do odzysku odpadów | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OS.SR.7661-1/2/2007 2007-02-15 2007-02-15 Urząd Miasta Jaworzno | 2017-01-31 |  | 170101 R5 O 35 000,0000 170102 R5 O 10 000,0000 170107 | b.d. | 2 960,0000 |  |
| 121 | EKO-SERW Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 41-800 Zabrze | Zakład Produkcji Granulatów i Kruszyw z unieszkodliwianie | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2,0000 | 213,8600 |
| 122 | CYNKPOL Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 1, 41- 100 Siemianowice Śląskie | Piec tyglowy, ul. Konopnickiej 1, 41-100 | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ/II/7017/1a/11/4/D/2003 2003-02-10 2003-02-10 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie | 2013-01-31 | R4 | 170404 | b.d. | 283,0000 | 253,0000 |
| 123 | DALGUM Sp. z o.o. ul. Janika 4, 41-800 Zabrze | Instalacja przerobu odpadów gumowych, ul. Janika 4, 41-800 | decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | WE.7661-12/2006 2006-10-06 Urząd Miasta Zabrze | 2016-02-28 | R3 | 070213 070280 150102 160103 170405 | b.d. | 98,2660 | 26,4900 |
| 124 | Odlewnia Staliwa "ŁABĘDY" Sp. z o.o. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice | Instalacja do wytopu, odlewania staliwa i żeliwa Piece łukowe | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/PZ/137/06/6/07 2007-04-20 Wojewoda Śląski | 2017-04-20 | R4 | 100910 100912 100980 120101 120102 120103 120113 120117 150104 160117 170405 | b.d. | 2 077,3000 | 1 817,3000 |
| 125 | Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice | Instalacja do odlewania metali nieżelaznych, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 1 069,8867 | 0 |
| 126 | ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "OMEGA" STANIEK URSZULA ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie | Piec tyglowy, ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7660/16/10Urząd 2010-03-15 2010-03-15 Miasta Siemianowice Śląskie | 2020-03-14 | R4 | 170406 | b.d. | 0 | 2,8800 |
| 127 | ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP" Sp. z o.o. ul. Seweryna Udzieli 6, 44-100 Gliwice | Instalacja odlewni- 2 piece indukcyjne tyglowe- topienie żeliwa i staliwa, | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | ŚR-76600/20/10 zmieniająca decyzję : ŚR-76600/61/09 2010-03-29 Urząd Miasta Gliwice | 2019-08-31 | R4 | 160117 | b.d. | 0 | 7,1000 |
| 128 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TELE MAR" Sp. z o.o. ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz | Mini-Module S kandynawian Recykling A.B., ul. Stalowa 4, 47-400 | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | SE-III-7623/1/50-5/10 2010-09-16 Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2020-09-15 | R15 | 120199 160304 170411 | b.d. | 357,8960 | 0 |
| 129 | ArcerolMittal" Poland S.A. Odział w Dąbrowie Górniczej ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41 308 Dąbrowa Górnicza | Instalacja do wtórnego wytopu surówki, ul. Piłsudskiego 92, | pozwolenie zintegrowane | OS.GO.7628-25/10 zmieniająca decyzję : ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 2010-02-06 Wojewoda Śląski | 2017-08-06 | R14 R4 R9 | 100914 101313 161104 161106 170401 170402 170405 170407 170411 100201 100208 100210 100210 100214 100214 100280 100280 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 130110* 130205* 130307* 170601* 170605* | b.d. | 150 466,8000 | 0 |
| 130 | Odlewnia Żeliwa Sc. Maria i Benedykt Lysko ul. Marcina 28, 43- 150 Bieruń | Piec indukcyjny, ul. Marcina 28, 43-150 Bieruń | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ŚR.7644-7/1/04 2004-06-18 Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego | 2014-05-31 | R14 | 100980 120101 120104 170405 | b.d. | 130,0000 | 126,9000 |
| 131 | Huta Batory Sp. z o.o. ul. Dyrekcyjna 6, 41 -506 Chorzów | Piece Elektryczne NR 4, NR 5, ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/PZ/144/06/16/S/07 2007-07-11 Wojewoda Śląski | 2017-07-11 | R4 | 120101 120102 120103 120104 150104 160117 170405 170411 170904 190102 | b.d. | 129 721,0000 | 131 467,4700 |
| 132 | Firma Handlowo Usługowa TOMAX ul. Wyrobiskowa 9, 44- 270 Rybnik | Urządzenie do rozbrajania kabli, ul. Wyrobiskowa 9, 44-270 Rybnik | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Ek.I-7672/00097/03 2004-02-10 Urząd Miasta Rybnika | 2014-02-10 | R14 | 160214 160216 170411 | b.d. | 101,7000 | 28,3000 |
| 133 | "BEATA" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE WYLĘŻEK SŁAWOMIR | Prasonożyca, ul. Świerczewskiego 115, 42-504 Będzin | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 543,1180 | 1 399,4110 |
| 134 | EKOSAR Sp. z o.o. ul. Konstytucji 61, 41- 905 Bytom | Semimobilne urządzenie przesiewająco sortujące, | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZEO.7603-5/09 2009-04-06 Prezydent Miasta Bytomia | 2019-04-06 | R14 R5 | 170504 010102 010408 010409 010410 010412 010413 070180 100101 100102 100180 100182 100201 100202 100210 100214 100580 100680 100899 100903 100906 100908 108005 160799 161104 170102 170103 170107 170181 170182 170401 170402 170405 170411 170506 | b.d. | 8087,8000 | 3635,2000 |
| 135 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEMCH KAZETEN", ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice | Instalacja do produkcji wentylatorów lutniowych typu | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | 0,8500 |
| 136 | PPUH "KARMAN" Sp. z o.o. ul. Powstańców 14, 41- 204 Sosnowiec | Instalacja mechaniczna do przetwarzania odpadów, ul. | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WOŚ.7644-1-20/10 zmieniająca decyzję : WOŚ.7644-1-10/09 2010-04-28 Starostwo Powiatowe w Lublińcu | 2012-06-30 | R14 | 101112 101208 101311 101314 101382 150107 160120 160216 170101 170107 170181 170202 170504 170508 | b.d. | 0 | 311,4400 |
| 137 | F.H.U. "IWI TRANS" Iwona Hypsior Bąk ul. Międzyrzecze Górne 407, 43 391 Międzyrzecze Górne |  | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | ZR-OŚ/O-7644/72/08 2008-07-24 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej | 2018-07-31 | R14 | 170101 170102 170103 170107 170181 170504 170506 170508 | b.d. | 214809,1900 | 0 |
| 138 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ECOM" JAROSŁAW TRZASKOWSKI ul. Chemiczna 5, 41-100 Siemianowice Śląskie | Instalacja do odzysku metali ze zgarów, ul. Chemiczna 5, 41-100 Siemianowice Śląskie | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚ.OŚ-7660/24/10 zmieniająca decyzję : OŚ.OŚ-7660-50/08 2010-08-19 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie | 2019-01-06 | R14 R15 | 170411 101003 | b.d. | 0 | 7,4000 |
| 139 | Huta Buczek Sp. z o.o. ul. Staszica 29, 41-200 Sosnowiec | Instalacja produkcji walców hutniczych, ul. Staszica 29, 41-200 Sosnowiec | pozwolenie zintegrowane | ŚR-III-6618/PZ/143/06/10/07 2007-06-06 Wojewoda Śląski | 2017-06-06 | R14 | 100210 100299 120101 120199 170405 | b.d. | 369,9000 | 341,0000 |
| 140 | Slag Recycling Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 31 983 Kraków | przesiewająco kruszące urządzenia do przerobu kruszyw | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚ.OŚ-7660/66/10 zmieniająca decyzję : OŚ.OŚ-7660/33/08 2010-09-21 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie | 2018-10-23 | R14 | 010101 010102 010180 010408 010409 010412 010413 100101 100102 100115 100117 100124 100180 100182 100201 100202 100208 100580 100601 100604 100680 100903 100906 100908 100912 101003 101006 101008 101201 101203 101208 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170181 170182 170405 170504 170506 | b.d. | 377,7500 | 3 000,0000 |
| 141 | BM Recykling Sp. z o.o. ul. Tkacka 30, 34- 120 Andrychów | Micromat 200, ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie Sortownia odpadów, ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | OŚ.OŚ-7660-94/09 zmieniająca decyzję : OŚ.OŚ-7661/55/1/06 2009-10-30 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie | 2016-12-07 | b.d. | b.d. | b.d. | 134,4000 | 18,7300 |
| 142 | MASFALT Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Dąbrowie Górniczej ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Warszawa | WMB TITAN 3400, ul. Koksownicza 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | WER.7661-5-1/08 2008-04-04 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza | 2018-04-03 | R14 | 170302 | b.d. | 1 793,6300 | 6 560,9100 |
| 143 | DSS Recykling Sp. z o.o. ul. Walcownia 1, 41-260 Sławków | Instalacja uzdatniania szkła, ul. Walcownia 1, 41-260 Sławków | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | WAiŚ.II.76445-007/10 zmieniająca decyzję : WAiŚ.II.76445-009/08 2010-10-18 Starostwo Powiatowe w Będzinie | 2019-01-06 | R14 | 101110 101112 101199 150107 160120 160199 160216 170202 | b.d. | 1 544,8690 | 1 872,7840 |
| 144 | Tew Recykling Szkła Sp. z o.o. ul. Kokotek 31, 41 700 Ruda Śląska | Linia do szkła opakowaniowego, ul. Kokotek 31, 41-700 Ruda Śląska | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | KKO.7661-38/08 zmieniająca decyzję : KKO.7661-38/08 2010-08-05 Urząd Miasta Ruda Śląska | 2018-11-30 | R15 | 101112 101199 101299 150107 160120 170202 | b.d. | 93,3700 | 241,8300 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 636 854,600 | 2493307,7000 |

[Źródło: WSO (stan na dzień 1.08.2011 r.)]

Tabela 8. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań – stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres instalacji | Wymagania, których nie spełnia instalacja | Sposób poprawy sytuacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  |  |  |
| Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |
| Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych |  |  |  |

Na terenie województwa śląskiego brak jest instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań.

2.3. Realizacja planu zamykania instalacji- poza składowiskami odpadów- niespełniających wymagań ochrony środowiska

Tabela 9. Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym 2009-2010 planu zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

| Lp. | Nazwa i adres instalacji przeznaczonej do zamknięcia | Planowany rok zamknięcia | Faktyczny rok zamknięcia | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| Instalacje unieszkodliwiania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| Instalacje unieszkodliwiania odpadów pozostałych |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |

Na terenie województwa śląskiego brak jest instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

2.4. Stan formalno- prawny składowisk odpadów

Na terenie Województwa Śląskiego według stanu na dzień 31.12.2010 r. funkcjonowało 56 obiektów, na których składowane były odpady, w tym:

- 29 czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne (do 31 grudnia 2009 r. funkcjonowało Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych „Lipówka I” przy ul. Koksowniczej 4. Zostało zamknięte na mocy decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Śląskiego nr 4358/OS/09),

- 14 czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są

- składowane odpady komunalne,

- 8 czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu),

- 1 czynne składowisko odpadów obojętnych,

- 4 składowiska odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest.

Tabela 10. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne– stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] | Czy są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie [T/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Składowisko odpadów komunalnych w Wojkowicach Zarządzający „Recykling Wojkowice” Sp. z .o .o w Wojkowicach ul. Długosza 27; 42-580 Wojkowice | 50.369295°N, 19.061044°E | 262 700 | 190 972 | 71 728 | 182 530,09 2009: 17 227,35 (32,50 Mg s.m.) 2010: 1 102,71 (46,90 Mg s.m.) | 17 932 | T | T | T | N |
| 2 | Składowisko odpadów komunalnych w Bytomiu Zarządzający Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu al. Jana Pawła II nr 10; 41- 902 Bytom | 50.350476°N, 18.941228°E | 717 750 | 686 655 | 31 095 | 530 933,84 2009: 44 741,45 2010: 27 614,02 | 7 773,75 | T | T | T | N |
| 3 | Składowisko odpadów komunalnych w Gliwicach Zarządzający Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka; 44-100 Gliwice | 50.288598°N, 18.665447°E | 1 885000 | 520000 | 1365000 | 560000 2009: 61 246,36 2010: 85 471,19 (11,15 Mg s.m.) | 341250 | T | T | T | N |
| 4 | Składowisko odpadów komunalnych w Pyskowicach-Zaolszanach Zarządzający "Ekofol II" SA w Bytomiu ul. Wrzosowa 6; 44-120 Pyskowice | 50.392977°N, 18.635433°E | 680 000 | 509 363 | 170 637 | 474 896,63 2009: 50 280,72 (46,42 Mg s.m.) 2010: 77 944,80 (2 096,10 Mg s.m.) | 42 659,25 | T | T | T | N |
| 5 | Składowisko odpadów komunalnych w Katowicach Zarządzający Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach ul. Żwirowa; 40-310 Katowice | 50.287044°N, 19.059738°E | 850 320 | 400 000 | 450 320 | 421 601 2009: 41 513,60 2010: 41 238,38 | 112 580 | T | T | T | T |
| 6 | Składowisko odpadów komunalnych w Siemianowicach Śląskich Zarządzający " Landeco" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich; ul. Zwycięstwa 4; 41-100 Siemianowice Śląskie | 50.327089°N, 19.021675°E | 4 950 000 | 2 329 308 | 2 620 692 | 2 013 124 2009: 141 738,14 (308,39 Mg s.m.) 2010: 153 487,98 (178,75 Mg s.m.) | 655173 | T | T | N | T |
| 7 | Składowisko odpadów komunalnych w Sosnowcu Zarządzający Miejski Zakład Składowania Odpadów w Sosnowcu- NOWA kwatera B; ul. Grenadierów; 41-200 Sosnowiec | 50.272087°N, 19.224265°E | 473 000 | 374 600 | 98 400 | 2009: 38 187,03 (249,79 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T | N |
| 8 | Składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach Zarządzający MPGK Sp. z o. o. w Świętochłowicach ul. Wojska Polskiego; 41-600 Świętochłowice | 50.285772°N, 18.926154°E | 1 005 400 | 390 000 | 615 400 | 2009: 28 018,53 (714, 90 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T | T |
| 9 | Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych LIPÓWKA II Dąbrowa Górnicza ul. Główna 144 a, 42-530 Dąbrowa Górnicza | 50.32538°N, 19.318436°E | 715 570 | 388 291 | 327 279 | 35 714,67 2009: 39 047,56 2010: 35 714,67 (271,26 Mg s.m.) | 96 893,75 | T | T | T | T |
| 10 | Składowisko odpadów komunalnych w Zabrzu Zarządzający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. - NOWE ul. Cmentarna 19; 41-800 Zabrze | 50.30731°N, 18.797473°E | 276 286 | 227 564 | 48 722 | 246 100,52 2009: 47 013,38 2010: 38 987,76 | 12 180,5 | T | T | T | T |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Składowisko odpadów komunalnych w Bielsku-Białej Zarządzający Zakład Gospodarki Odpadami S.A w Bielsku-Białej ul. Krakowska 315d; 43- 300 Bielsko Biała | 49.825403°N, 19.094691°E | 1 274 000 | 703 555 | 570 445 | 601 863,42 2009: 76 586,22 (692,92 Mg s.m.) 2010: 73 378,67 (736,53 Mg s.m.) | 142611,25 | T | T | N | N |
| 12 | Składowisko odpadów komunalnych w Wilkowicach Zarządzający "EKO-ŁAD" Sp. z o.o. w Wilkowicach ul. Woprowska 1;43-365 Wilkowice | 49.744526°N, 19.084983°E | 45 423 | 35 069 | 10 354 | 39 565,5 2009: 1 935,90 2010: 1 824,79 | 2 588,5 | T | T | T | N |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Składowisko odpadów komunalnych w Pałyszu Zarządzający: Urząd Gminy Konopiskach ul. Przemysłowa 20; 42-274 Konopiska | 50.758899°N, 19.022784°E | 179 820 | 124 291,38 | 55 528,62 | 2009: 4 538,07 | b.d. | T | T | T | N |
| 14 | Składowisko odpadów komunalnych w Sobuczynie Zarządzający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1; 42-263 Wrzosowa | 50.746698°N, 19.150115°E | 2 567 650 | 2 349 350 | 218 300 | 2009: 68 268 (1 135,60 Mg s.m.) | 116300 | T | T | T | N |
| 15 | Składowisko odpadów komunalnych w Radoszewnicy zarządzający zakład usług Komunalnych w Koniecpolu; ul. Zachodnia30/40 42-230 Radoszewnica | 50.808421°N, 19.684786°E | 190 540 | 68 334 | 122 206 | 2009 109.20 0,20 | 25 | N | N | T | N |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Składowisko odpadów komunalnych w Knurowie Zarządzający P.P.H.U. "Komart" Sp. z o.o. w Knurowie ul. Szybowa 44; 44-193 Knurów | 50.192945°N, 18.652215°E | 3 782 732 | 1 689 074,87 | 2 093 657,13 | 2009: 87 690,44 (3 024,94 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T | T |
| 17 | Składowisko odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju Zarządzający "Cofinco- Poland" Sp. z o.o w Katowicach; ul. Dębiny 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój | b.d. | 4 500 000 | 1 667 361 | 2 832 639 | 13 900 745 2009: 137 778,22 (8,45 Mg s.m.) 2010: 167 816,37 (323,13 Mg s.m.) | 708 159,75 | T | T | N | T |
| 18 | Składowisko odpadów komunalnych w Jankowicach Zarządzający GZGK w Świerklanach ul. Ks. Walentego 3; 44-264 Jankowice Rybnickie | 50.044122°N, 18.546714°E | 52 000 | 27 996,21 | 24 003,79 | 24 643,82 2009: 3 164,37 (13,94 Mg s.m.) 2010: 2 918,06 | 6 001 | T | T | T | N |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Składowisko odpadów komunalnych w Krzepicach Zarządzający Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach ul. Kazimierza Wielkiego; 42-160 Krzepice, powiat Kłobucki | 50.971019°N, 18.724782°EE | 65 000 | 35 784,32 | 29 215,68 | 17 787,35 2009: 13 331,70 (55,10 Mg s.m.) 2010: 1 128,91 | 7 304 | T | T | T | N |
| 20 | Składowisko odpadów komunalnych w Lipiu Śląskim Zarządzający ITOS w Warszawie; ul. Cegielniana 22 Lipie Śląskie | 50.307233°N, 18.796658°E | 102 551 | 14 993 | 87 558 | 14 663,53 2009: 66 031,51 2010: 14 663,53 | 21 889,5 | T | T | N | N |
| 21 | Składowisko odpadów komunalnych w Sadowie Górnym Zarządzający "ASA EKO- Polska" Sp. z o.o. w Katowicach; ul. Leśna; 42-700 Sadów Górny gm. Koszęcin | 50.683939°N, 18.767953°E | 198 000 | 134 877 | 63 123 | 2009: 13 331,70 (55,10 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T | N |
| 22 | Składowisko odpadów komunalnych w Łaziskach Górnych Zarządzający PGKiM Sp. z o. o w Łaziskach Górnych; ul. Łazy 43-170 Łaziska Górne | 50.138371°N, 18.835991°E | 84 000 | 75 000 | 9 000 | 51 626 2009:6 909,28 2010: 6 645,70 | 2 250 | T | T | N | N |
| 23 | Składowisko odpadów komunalnych w Tychach Zarządzający Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o. w Tychach ul. Serdeczna 100; 43-100 Tychy | 50.096783°N, 19.047554°E | 1 425 000 | 100 020 | 1 324 980 | 2009: 53 427,23 (137,81 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T | N |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie Zarządzający Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach z siedzibą w Roszkowie; ul. Dworcowa; 47-451 Tworków | 50.010158°N, 18.236885°E | 114 441 | 64 400 | 50 041 | 2009: 2 709,43 | 5 260,25 | T | T | N | N |
| 25 | Składowisko odpadów komunalnych w Raciborzu Zarządzający Miejskie Składowiska Odpadów w Raciborzu; ul. Rybnicka 125 47-400 Racibórz | 50.08543°N, 18.2688°E | 565 000 | 357 711 | 207 289 | 2009: 19 201,17 (195,80 Mg s.m.) 2010: 18 379,55 | 51 822,25 | T | T | T | N |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Składowisko odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach - Rybnej Zarządzający Remondis Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ul. Laryszowska; 42-680 Tarnowskie Góry | 50.462301°N, 18.786028°E | 478 060 | 347 498 | 130 562 | 2009: 17 928,89 (3,17 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T | N |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Składowisko Odpadów Komunalnych w Zawierciu- Zarządzający -ZGK Zawiercie (nowe) ul. Podmiejska; 42-400 Zawiercie | 50.49796°N, 19.40864°E | 381 558 | 52 916 | 328 642 | 2009:23 158,60 | b.d. | T | T | T | T |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Składowisko odpadów komunalnych w Żywcu Zarządzający "Beskid" Sp. z o.o. w Żywcu; ul. Kabaty 2; 34-300 Żywiec | 49.687962°N, 19.180686°E | 307 383 | 227 286 | 80 097 | 35 719,3 2009: 16 155,60 2010: 16 031,70 (5,05 Mg s.m.) | 20 024,25 | T | T | T | T |
| Nazwa regionu gospodarki odpadami wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami - Region 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Składowisko odpadów komunalnych w Rybniku Zarządzający Rybnickie Służby komunalne w Rybniku; ul. Oskara Kolberga 47; 44-251 Rybnik | 50.065462°N, 18.587851°E | 408 000 | 5 848 | 402 152 | 3 823,72 | 100 538 | T | T | T | N |

Tabela 11. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne– stan na dzień kończący 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Składowisko gipsu z neutralizacji elektrolitu w Bytomiu Adres: 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98 Zarządzający: "Orzeł Biały" S.A. 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98 | 50.341402°N, 18.952706°E | 21 000 | 10 839 | 10 161 | 10 323,14 2009:1 704,19 (1 704,19 Mg s.m.) 2010: 1 482,13 (1 482,13 Mg s.m.) | 2 540,25 | T | T | T |
| 2 | Składowisko SigmaKalon Cieszyn S.A. (dawny Polifarb Cieszyn) Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Chemików 16 Zarządzający: SigmaKalon Cieszyn S.A. 43-400 Cieszyn, ul. Chemików 16 | 49.782664°N, 18.600642°E | 62 700 | b.d. | b.d. | 2009: 1 178,10 (48,80 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T |
| 3 | Składowisko odpadów pokoagulacyjnych w Kisielowie. Adres: Kisielów gm. Goleszów Zarządzający: Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. w Skoczowie | 49.769468°N, 18.751112°E | 45 000 | b.d. | b.d. | 2009: 734 (227,54 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T |
| 4 | Składowisko odpadów przemysłowych w Dąbrowie Górniczej Adres: 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Zarządzający: Koksownia "Przyjaźń" Sp. z o.o. | 50.337468°N, 19.328535°E | 4 200 000 | 3 064 674 | 1 135 326 | 4 597 011,1 | 283 831,5 | T | T | T |
| 5 | Składowisko odpadów energetycznych nr 2 w Gardawicach Adres: Gardawice, gm. Orzesze Zarządzający: PKE S.A. Elektrownia „Łaziska” 43-170 Łaziska Górne ul. Wyzwolenia 30 | 50.111173°N, 18.797904°E | 16 800 000 | 15 383 372 | 1 416 628 | 9 121 973,08 | 354 157 | T | T | T |
| 6 | Stawy osadowe odpadów podekarbonizacyjnych na nieczynnym składowisku odpadów energetycznych ,,Gostyń” Adres: Gostyń, gmina Łaziska Górne Zarządzający: PKE S.A. Elektrownia „Łaziska” 43-170 Łaziska Górne ul. Wyzwolenia 30 | b.d. | 99 000 | 58 209 | 40 791 | 73 924,8 2010: 2 026,03 | 10197,75 | T | T | T |
| 7 | Składowisko odpadów ebonitowych w Piekarach Śląskich Adres: 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 24 Zarządzający: „Orzeł Biały” S.A. 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98 | 50.346499°N, 18.967375°E | 60 000 | 45 025 | 14 975 | 45 024,68 2010: 1 204,65 | 3 743,75 | T | T | T |
| 8 | Składowisko odpadów energetycznych w Rudzie Śląskiej Adres: 41-706 Ruda Śląska; ul. Mikołowska Zarządzający: PKE S.A. w Katowicach, Elektrownia „Halemba” 41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 76 | 50.226829°N, 18.862215°E | 340 000 | b.d. | b.d. | 2009:1 444,74 | b.d. | T | T | T |
| 9 | Składowisko odpadów przemysłowych-komora VIII w ramach składowiska odpadów komunalnych w Świętochłowicach Adres: 41-600 Świętochłowice ul. Wojska Polskiego Zarządzający: MPGK Sp. z o.o. w Świętochłowicach 41-608 Świętochłowice ul. Łagiewnicka 76 | 50.285772°N, 18.926154°E | 1 005 400 | 390 000 | 615 400 | b.d. | 153850 | T | T | T |
| 10 | Składowisko odpadów pokoagulacyjnych nr 2 w Tychach dla „Fiat Auto Poland” SA w Tychach Adres: Teren Centralnej Oczyszczalni Ścieków 43-100 Tychy, ul. Świerczyniecka Zarządzający: „FENICE Poland” Sp. z o.o. 43-300 Bielsko Biała ul. Komorowicka 79A Jednostka Operatywna w Tychach 43-100 Tychy, ul. Turyńska 100 | b.d. | 0 | 0 | 0 | 2009: 2 686,88 (667,88 Mg s.m.) 2010: 2 391,90 (580,52 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T |
| 11 | Składowisko odpadów pohutniczych Huty „Częstochowa” w Częstochowie Adres: 42-200 Częstochowa ul. Kucelińska 22 Zarządzający: "Operator ARP" Sp. z o.o. w Warszawie | 50.78857°N, 19.172048°E | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | T | T | T |
| 12 | Składowisko odpadów hutniczych "Lipówka" w Dąbrowie Górniczej dla ARCELOR Mittal Steel Poland SA Oddział w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice) Adres: 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 8 Zarządzający: HK EKOGRYS Sp. z o.o. 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 8 | 50.33204°N, 19.331152°E | 4 200 000 | 3 208 441 | 991 559 | b.d. | b.d. | T | T | T |
| 13 | Składowisko odpadów z zakładowej oczyszczalni ścieków w Gliwicach Adres: 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 Zarządzający: „Polskie Odczynniki Chemiczne” S.A. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 | 50.297538°N, 18.634375°E | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | T | T | T |
| 14 | Międzyzakładowe składowisko odpadów przemysłowych w Zabrzu Adres: Zabrze-Biskupice, przy szybie "Franciszek" Zarządzający: Fabryka Lin i Drutów „LINODRUT” Zabrze w likwidacji Sp. z o.o. w Zabrzu | b.d. | 268 930 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | N | N | N |

Tabela 12. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu)– stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kwatera na odpady niebezpieczne w ramach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dąbrowie Górniczej Adres: 42-502 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Zarządzający: Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej | 50.337468°N, 19.328535°E | 230 000 | 69 674 | 160 326 | 14 384 2009:216,17 (24,64 Mg s.m.) 2010: 74,22 (27,89 Mg s.m.) | 40 081,5 | T | T | T |
| 2 | Składowisko odpadów poneutralizacyjnych „Smolnica” w Trachach Adres: Smolnica k/Trach Gm. Sośnicowice Zarządzający: Zakład Galwaniczny Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach 44-109 Gliwice, ul. Mechaników 9 | b.d. | 10 050 | b.d. | b.d. | 2009: 1 577,66 (24,41 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T |
| 3 | Zakładowe Centralne Składowisko Odpadów Rudna Góra – Komora żelbetowa K-1 w Jaworznie. Adres: 43-600 Jaworzno; ul. Chopina 94 Zarządzający: Zakłady Chemiczne „Organika Azot” S.A. w Jaworznie | 50.190021°N, 19.257428°E | 6 800 | 4 000 | 2 800 | b.d. | 700 | T | N | N |
| 4 | Składowisko odpadów niebezpiecznych w Boronowie. Adres: 42-283 Boronów, ul. Sienkiewicza 13 Zarządzający: Naftobazy Sp. z o.o.– Baza Paliw nr 3 w Boronowie 00-613 Warszawa, ul. Chałbińskiego 8 | 50.667555°N, 18.894297°E | b.d. | 0 | 1400 | 4 521 2009: 372,90 (11,19 Mg s.m.) 2010: 448,60 (13,46 Mg s.m.) | 350 | T | T | T |
| 5 | Składowisko żużli hutniczych z wytopu ołowiu w Piekarach Śląskich. Adres: 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 24 Zarządzający: Orzeł Biały S.A. w Bytomiu 41-902 Bytom ul. Siemianowicka 98 | 50.346499°N, 18.967375°E | 100 000 | 70 373 | 29 627 | 168 895,47 2009: 8 359,32 2010: 2 479,32 | 7 406,75 | T | T | T |
| 6 | Składowisko szlamów z oczyszczania gazów wielkopiecowych w Rudzie Śląskiej. Adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Stalowa Zarządzający: „Huta Pokój" S.A. w Rudzie Śląskiej | 50.293318°N, 18.889176°E | 43 130 | 12 100 | 31 030 | 16 948 | 77 57,5 | T | N | N |
| 7 | Składowisko odpadów niebezpiecznych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim. Adres: 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Woźnicka 36 Zarządzający: Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim | 50.500054°N, 18.924655°E | 118 696 | 16 793 | 101 903 | 21 958,53 2009: 454,83 2010: 4 625,72 (1 831,36 Mg s.m.) | 25475,75 | T | T | T |
| 8 | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Zakładów chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji – Kwatery K-1 do K-5. Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Boczna 1 Zarządzający: Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji | 50.460335°N, 18.867612°E | 1 290 700 | b.d. | b.d. | 2009: 60,31 (12,67 Mg s.m.) | b.d. | N | N | N |

Tabela 13. Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych– stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Składowisko ziemi i gruzu budowlanego w Cieszynie Adres: 43-400 Cieszyn; ul. Frysztacka Zarządzający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 1 | 49.752911°N, 18.62798°E | b.d. | b.d. | b.d. | 2009: 1 432 (13 Mg s.m.) | b.d. | T | T | T |

Tabela 14. Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest – Składowiska odpadów niebezpiecznych, azbestowych– stan na 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa składowiska | Adres składowiska | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność niewykorzystana [m3] | Ilość składowanych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko odpadów azbestowych w Dąbrowie Górniczej Zarządzający ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej (składowisko wewnętrzne) | 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 92 | 2890 | 2435 | 247,44 2009:2,34 2010:19,86 |
| 2. | Kwatery na odpady niebezpieczne w ramach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dąbrowie Górniczej. Zarządzający: Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. (składowisko wewnętrzne) | 42-502 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 | b.d. | b.d. | 2009: 1,04 |
| 3. | Kwatera na odpady azbestowe w ramach składowiska odpadów komunalnych w Knurowie Zarządzający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe "Komart" Sp. z o.o. w Knurowie | 44-193 Knurów ul. Szybowa 44 | b.d. | b.d. | 2009: 5 890,65 |
| 4. | Kwatera na odpady azbestowe w ramach składowiska odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju Zarządzający: „Cofinco-Poland” Sp. z o.o. w Katowicach (Nowa kwatera) | Jastrzębie Zdrój | b.d. | b.d. | 2009: 28,26 2010: 276,70 |

Tabela 15. Zestawienie czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji– stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Zakres niespełnienia wymagań w zakresie posiadania decyzji | Sposób poprawy sytuacji | Zakres niespełnienia wymagań w zakresie budowy i eksploatacji | Sposób poprawy sytuacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne |  |  |  |  |  |
| 1 | Składowisko odpadów komunalnych w Radoszewnicy Zarządzający Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu Radoszewnica, gm. Koniecpol, pow. Częstochowski | Brak pozwolenia zintegrowanego (niewłaściwa grubość izolacji/uszczelnienia) | Składowisko przeznaczone do zamknięcia | b.d. | Składowisko przeznaczone do zamknięcia |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne |  |  |  |  |  |
| 1 | Składowisko odpadów hutniczych "Lipówka" w Dąbrowie Górniczej dla ARCELOR Mittal Steel Poland SA Oddział w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice) Adres: 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 8 Zarządzający: HK EKOGRYS Sp. z o.o. 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 8 | wypełnienie pojemności | b.d. | b.d. | Aktualnie na składowisko nie są przyjmowane odpady z powodu wyczerpania pojemności. Posiada decyzję z 2008r. na zamknięcie wydzielonej części składowiska. |
| 3 | Międzyzakładowe składowisko odpadów przemysłowych w Zabrzu Adres: Zabrze-Biskupice, przy szybie "Franciszek" Zarządzający: Fabryka Lin i Drutów „LINODRUT” Zabrze w likwidacji Sp. z o.o. w Zabrzu | Brak pozwolenia zintegrowanego | b.d. | b.d. | Zarządzający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska. |

Tabela 16. Zestawienie składowisk odpadów niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji- stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Zakres niespełnienia wymagań w zakresie lokalizacji |
| --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne |  |  |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |

Na terenie województwa śląskiego nie występują składowiska, które niespełnianą wymagań w zakresie lokalizacji.

Tabela 17. Zestawienie czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie (KWK Budryk S.A. w Ornontowicach oraz Kompania Węglowa S.A. KWK Knurów w Knurowie) | b.d. | 77 000 000 | 20 000 000 | 57 000 000 | Według danych WSO, w 2009 przyjęto na składowisko 52 741,98 Mg odpadów o kodzie 010481; Poddano odzyskowi 132 034,00 Mg odpadów o kodzie 010102 oraz 1 953 125,82 o kodzie 010412. Obecnie JSW S.A. podjęła działania w celu dostosowania obiektu unieszkodliwiania do wymogów ustawy o odpadach wydobywczych. |  |
| 2. | Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Borynia- Jar zbiornik 6a ul. Stawowa 4, 44-264 Świerklany | 50.002398°N, 18.579592°E | b.d. | b.d. | b.d. | Wg WSO w 2009 roku przyjęto 20 540,00 Mg odpadów o kodzie 010102; 1458 Mg odpadów o kodzie 010412 oraz 84 518,30 Mg odpadów o kodzie 010481. Odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów w roku 2009- 570,00 Mg o kodzie 010102; 193 344,00 Mg o kodzie 010412 oraz 15 000,00 Mg o kodzie 010481. |  |

Tabela 18. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji- stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |
|  | Składowisko odpadów komunalnych; w Pilicy; Zarzecze; gm. Pilica 42-436 | 15.11.2004 | paź – 2010 |
|  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trachach | 31.12.2009 | 31.12.2012 |
|  | Tymczasowe składowisko odpadów komunalnych w Cieszynie – Boguszowicach | 15.03.2010 | 31.12.2012 |
|  | Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki w Cieszynie | 26.10.2009 | 31.10.2010 |
|  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. O. Kolberga 67 44-253 Rybnik | marzec 2008 | paź – 2010 |
|  | "Stara kwatera Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu ul. Cmentarna 19 f, 41-800 Zabrze" | 13.04.2006 | 2010 |
|  | Składowisko odpadów komunalnych A.S.A.; Wierzbie | 1999 | 2013 |
|  | Składowisko odpadów komunalnych przy ul.15 Grudnia w Mikołowie | 2010 | 2010 |
|  | Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych „Lipówka I” | 31.12.2009 | b.d. |
|  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonym sektorem III dla składowania odpadów zawierających azbest; sektor II, ul. Szybowa 44, 44-190 Knurów | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|  | Składowisko Odpadów Komunalnych w Kaniowie | 2002 | 2012 |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |
| 1. | b.d | b.d | b.d |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |
| 1. | b.d | b.d | b.d |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |
| 1. | b.d | b.d | b.d |

Tabela 19. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji– stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Termin zamknięcia obiektu | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zwałowisko odpadów wydobywczych w Smolnicy | lipiec 2001 | 2025 |
|  | Zwałowisko Odpadów Wydobywczych Smolnica-Leboszowice (rekultywacja prowadzona przez Kompanię Węglową S A Oddział KWK Knurów- Szczygłowice, Ruch Szczygłowice | b.d. | 2014 |
|  | Składowisko Odpadów Pogórniczych „Waleska” ul. Wyrska Łaziska Górne | 31.03.2007 | 20.04.2012 |
|  | Składowisko Odpadów Pogórniczych „Skalny” ul. Długa, Łaziska Górne | 20.05.2010 | 2014 |
|  | Zwałowisko „Wrzosy” – obiekt KWK Anna-Rydułtowy | b.d | b.d. |

Tabela 20. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji- stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
|  | Składowisko odpadów komunalnych Godów; ul. Graniczna | 2002 | 2007 | 2037 |
|  | Składowisko odpadów komunalnych Rybnik; ul. Oskara Kolberga | 2008 | 2010 | 2040 |
|  | Składowisko Odpadów Komunalnych w Pyskowicach przy ul. Piaskowej – Kwatera 1 | 1995 | 1997 | 2025 |
|  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach | 2006 | 2009 | 2036 |
|  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Pilicy, obręb Zarzecze | 2004 | 2010 | 2040 |
|  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Staropole - Bolesławów | 2005 | 2010 | 2040 |
|  | Składowisko odpadów komunalnych (stare) Świętochłowice; ul. Żelazna | 1996 | 1997 | 2027 |
|  | Składowisko odpadów komunalnych przy ul.15 Grudnia w Mikołowie | 2010 | 2010 | 2036 |
|  | Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki w Cieszynie | 2009 | 2010 | 2030 |
|  | Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gliwice, Rybnicka (stare składowisko) | 2006 | 2006 | 2036 |
|  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Porębie ul. Partyzantów | 2007 | 2008 | 2037 |
|  | Stara kwatera - Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu ul. Cmentarna 19 f | 2006 | 2010 | 2036 |
|  | Stara kwatera składowiska odpadów komunalnych, ul. Serdeczna 100, Tychy | b.d. | 1998 | 2028 |
|  | Składowisko odpadów komunalnych przy ulicy Folwarcznej w Kozach | 2003 | 2006 | 2036 |
|  | PTS ALBA Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - Chorzów | 2007 | 2008 | 2038 |
|  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Bytom ul. Kamieńska | 2000 | 2005 | 2030 |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
|  | CONFICO Poland Sp. z o.o.; ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój | 2001 | 2009 | 2039 |
|  | Składowisko odpadów przemysłowych (masy pogazowej) w Zabrzu Biskupicach; 41-803 Zabrze; ul. Szyb Franciszek | b.d. | 1999 | 2029 |
|  | Składowisko żywic porafinacyjnych 44-310 Radlin; ul. Hutnicza 1 | b.d. | 2002 | 2032 |
|  | Hałda odpadów poprodukcyjnych, węglopochodnych w Świętochłowicach | b.d. | 1995 | bezterminowo |
|  | Składowisko odpadów energetycznych "Brzezinka" w Mysłowicach (kwatera II) Mysłowice - Dziećkowice | b.d. | 1995 | bezterminowo |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| 1. | Komora uszczelniona folią CSO "Rudna Góra" w Jaworznie Jaworzno; ul. Chopina 94 | b.d. | 1981 | bezterminowo |
| 2 | Komora betonowa uszczelniona folią CSO "Rudna Góra" w Jaworznie Jaworzno; ul. Chopina 94 | b.d. | 1990 | bezterminowo |
| 3 | Składowisko odpadów lakierniczych kwatera 1/4 w Tychach Tychy; ul. Świerczyniecka | b.d. | 2004 | 2034 |
| 4 | Kwatera 1 i 2 - CSO w Tarnowskich Górach | b.d. | 2005 | 2035 |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |

Tabela 21. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji- stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Termin zamknięcia obiektu | Termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko odpadów pogórniczych "Skalny" ul. Długa, Łaziska Górne | 2007 | 2010 | 2040 |

Na terenie województwa śląskiego brak jest obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji.

Tabela 22. Zestawienie składowisk odpadów po okresie monitorowania- stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Termin zakończenia rekultywacji | Termin zakończenia monitoringu (prowadzony przez organ uprawniony) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Gminne składowisko odpadów 42-160 Krzepice; ul. Kazimierza Wielkiego | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych 42-580 Wojkowice; ul. Długosza | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych 42-470 Siewierz; ul. Relaksowa | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 4. | Składowisko odpadów komunalnych Rydułtowy; ul. Raciborska | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 5. | Składowisko odpadów komunalnych Bytom; ul. Kamieńska | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 6. | Składowisko odpadów komunalnych i przemysłowych (stare) Żywiec; ul. Kabaty | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 7. | Składowisko odpadów komunalnych Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 8. | Składowisko odpadów komunalnych Katowice, ul. Leopolda | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 9. | Składowisko odpadów komunalnych 43-400 Cieszyn, ul. Słowicza | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 10. | Składowisko odpadów komunalnych; 42-300 Myszków; ul. Słowackiego | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 11. | Składowisko odpadów komunalnych Mysłowice-Wesoła; ul. Dzierżonia | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 12. | Składowisko Odpadów Komunalnych 43-170 Łaziska Górne; ul. Łazy | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 13. | Składowisko odpadów komunalnych 43-400 Cieszyn; ul. Kościuszki | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 14. | Składowisko komunalne w Pszczynie-Starej Wsi 43-200 Pszczyna; ul. Rybnicka | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 15 | Miejskie składowisko odpadów komunalnych Kalety; ul. Ks. Drozdka | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko wapna magnezowo tlenkowego Miasteczko Śląskie | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 2. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (stare) 43-100 Tychy; ul. Serdeczna 100 | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 3. | Hałdy żużla hutniczego W/H/69 w Piekarach Śląskich Bytom; teren po byłych ZGH "Orzeł Biały" | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów niebezpiecznych Częstochowa; ul. Warszawska 320 | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 2. | Hałda odpadów poprodukcyjnych zawierających związki chromu 42-240 Rudniki; ul. Dworcowa | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| 3. | Wylewisko odpadów pogalwanicznych 43-502 Czechowice-Dziedzice; ul. Bestwińska 21 | b.d. | b.d. | 31.12.2006 |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |

Tabela 23. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania - stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Termin zamknięcia obiektu | Termin zakończenia rekultywacji | Termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Na terenie województwa śląskiego nie występują obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania.

2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska

Plan zamykania składowisk odpadów nie spełniających wymagań ochrony środowiska, przedstawiony w Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2007-2011 jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym 2009-2010 r. zamknięto 5 składowisk odpadów wymienionych w Tabela 24.

Tabela 24. Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym 2009-2010 planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych

| Lp. | Nazwa i adres składowiska przeznaczonego do zamknięcia | Planowany rok zamknięcia | Faktyczny rok zamknięcia | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych „Lipówka I” | 2010 | 31.12.2009 | Zamknięte na mocy decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Śląskiego nr 4358/OS/09. |
| 2. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trachach, gm. Sośnicowice | 2009 | 31.12.2009 | b.d. |
| 3. | Tymczasowe składowisko odpadów komunalnych w Cieszynie – Boguszowicach | 2010 | 15.03.2010 | Zamknięte decyzją Marszałka Województwa Śląskiego w 2010 roku |
| 4. | Składowisko osadów i odpadów komunalnych przy ul. Motokrosowej w Cieszynie | 2013 | 2010 | b.d. |
| 5. | Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki w Cieszynie | b.d. | 26.10.2009 | b.d. |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |  |

- Stan realizacji działań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jego ocena.

Tabela 25. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”

| Lp. | Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 | Termin realizacji | Wykonawca | Nazwa zadania w wojewódzkim planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami (wynikające z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”): |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsparcie kadrowe i techniczne jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, Głównego i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarką odpadami (nałożeniu w latach 2005-2006 licznych nowych obowiązków na organy administracji publicznej nie towarzyszyło wzmocnienie instytucjonalne) | 2007 - 2010 | Minister Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewodowie i marszałkowie województw | brak zadania o takiej treści | Zadanie z zakresu gospodarki odpadami Referat ds. Gospodarki Odpadami, Referat ds. Programowania i Planowania oraz Referat ds. Środowiskowych Baz Danych | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50 % udziałem makulatury) | 2007 - 2010 | Urzędy administracji publicznej | brak zadania o takiej treści | W latach 2009-2010 realizowano opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”. W przetargu na opracowanie tego dokumentu uwzględniono wymaganie jakim był wydruk Programu na papierze bezchlorkowym, wytworzonym w całości z makulatury przy wykorzystaniu ekologicznych farb drukarskich opartych na olejach roślinnych. | Zadanie zrealizowane |
|  | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | - 2007 - 2009 | Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | Likwidacja wszystkich dzikich składowisk odpadów komunalnych i ich rekultywacja | Działanie realizowane na bieżąco przez samorządy gminne oraz starostwa powiatowe. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych (z terminem zakończenia przyjmowania odpadów do składowania – nie później niż 31 grudnia 2009 r.) | - 2009 | Wojewodowie i marszałkowie województw (od 1 stycznia 2008 r. marszałkowie województw przejmą kompetencje wojewodów w zakresie wydawania decyzji dotyczących gospodarki odpadami) | Systematyczne zamykanie i rekultywacja wszystkich składowisk odpadów niespełniających wymogów dyrektywy 1993/31/WE i polskiego prawa. | W latach 2009-2010 zamknięto łącznie 6 składowisk odpadów na których deponowano odpady komunalne (2009 r. – 3 składowiska, 2010 – 3 składowiska) na mocy decyzji wydanej przez Marszałka Województwa. | Zadanie zrealizowane |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie województwa, a wynikające z „Aktualizacji planu gospodarki odpadami województwa śląskiego” |  |  |  |  |  |  |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |
|  | „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.” | 2009-2010 | Związki Międzygminne, Gminy | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi KPGO 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania zzo) | Zaktualizowany w 2009 roku plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego zakładał powstanie 11-stu regionów, w których będzie prowadzona wspólna gospodarka odpadami komunalnymi. Z uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów komunalnych dla każdego z regionów zalecono rozwiązania technologiczne, których wdrożenie pozwoli osiągnąć m.in. wymagane prawem poziomy redukcji składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji. Aktualnie swoje regionalne funkcje pełnią zakłady zagospodarowania odpadów w Regionach 1 i 4. W ostatnim czasie Zakład w Żywcu (Region 1) eksploatowany przez ,,Beskid” Sp. z o.o. wyposażył sortownię mechaniczno-ręczną o dodatkowy ciąg z sorterem optoelektronicznym, natomiast w Tychach (Region 4) rozpoczęła się budowa Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Inwestycję przeprowadzi Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. Planowana inwestycja obejmuje sortownię, linie: do produkcji paliwa RDF, fermentacji frakcji biologicznej odpadów, stabilizacji tlenowej masy pofermentacyjnej, do produkcji metanu wraz z urządzeniami do kogeneracji oraz do oczyszczania powietrza poprodukcyjnego. Termin zakończenia inwestycji do 2014 r. W Regionie 2 funkcję zakładu regionalnego powinien przejąć budowany Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej. Realizowany w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego” zakład powinien zostać oddany do eksploatacji w czerwcu 2012 roku. W ramach inwestycji zostanie zrekultywowane stare składowisko odpadów oraz powstanie sortownia zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych, instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych, zebranych selektywnie i wydzielonych z komunalnych, stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazyn odpadów niebezpiecznych oraz punkt przetwarzania odpadów budowlanych. W centralnym Regionie 7 województwa śląskiego poza instalacją tpok planowane są, a także już częściowo budowane, lokalne zakłady zagospodarowania odpadów: sortownie, wytwórnie paliwa alternatywnego, kompostownie, stacje przerobu odpadów wielkogabarytowych, GPZON. Instalacje te powinny pozwolić na stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym regionie. W listopadzie 2010. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu POIiŚ projektu pn.: ,,Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu północnego Województwa Śląskiego”. W ramach modernizacji istniejącego zzo, którym zarządza Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., przewidziano budowę zakładu kompostowego oraz budowę kwatery składowiskowej nr 2 (I etap), a także zamknięcie techniczne kwatery składowiskowej nr 1. Zakład ten powinien stanowić centrum gospodarki odpadami komunalnymi dla północnej części województwa śląskiego oraz służyć realizacji systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi w Regionie 10 i 11. W pozostałych regionach chociaż realizowane są lokalne inwestycje o różnej skali to konieczne są wzajemne porozumienia oraz skoordynowanie i weryfikacja planów działania gmin. Docelowy podział województwa na regiony gospodarki odpadami, uwzględniający nowe regulacje prawne, zostanie dokonany w trackie obecnej aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Obecnie na terenie województwa realizowane są przedsięwzięcia związane z budową lub rozbudową zakładów zagospodarowania odpadów w Tychach (Region 4 – termin zakończenia inwestycji do 2014 r.), w Bielsku-Białej (Region 2 - termin zakończenia inwestycji w 2012 r.) i w Częstochowie (Region 11). |  |
|  |  | 2009-2010 | Gminy | Objęcie umowami na odbieranie odpadów wszystkich mieszkańców województwa. | Szacuje się, że około 92% mieszkańców jest objętych umowami na odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. | Zadanie realizowane na bieżąco. Samorządy gminne stale prowadzą rejestr podpisywanych umów. |
|  | - | 2009 i dalsze | Gminy | Zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na zbieranie odpadów – ustaleń dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów. | Dokumentacje składane przez przedsiębiorców, w zakresie opisanym w zadaniu są analizowane przez organy samorządowe zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w trybie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2010 r., Nr 28 poz. 145 ze zm.). Podczas analizy dokumentacji weryfikowany jest planowany przez przedsiębiorcę sposób postępowania z wytworzonymi odpadami. | Zadanie realizowane na bieżąco. |
|  | - | 2009-2010 | Związki międzygminne i gminy | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | Zadanie realizowane na bieżąco przez gminy województwa śląskiego. Według informacji przekazanych przez gminy do utworzenia, wraz z innymi gminami, związku międzygminnego lub tez innej formy współpracy przystąpiły gminy: - Kęty, Osiek, Porąbka, Wilamowice (18 lipca 1997 r. zostało zawarte porozumienie); - Gmina Jaworze przystąpiła do Porozumienia Międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała (porozumienie dotyczy realizacji niektórych zadań własnych Gminy Jaworze z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi); - Ruda Śląska (Uchwała Nr 605/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.09.2008 r. w spr. zawarcia porozumienia o współpracy w celu stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu GZM - Górnośląski Związek Metropolitalny); - Bieruń, Tychy, Bojszowy, Lędziny, Chełm Śląski, Kobiór, Imielin (w styczniu 2011 , pomiędzy udziałowcami a MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. została podpisana umowa o świadczenie usług publicznych tzw. umowa wykonawcza); - Psary, Bobrowniki, Ożarowice, Wojkowice (27 lutego 1998r. Rada Gminy w Psarach podjęła uchwałę Nr XXXVII/261/98 w sprawie przystąpienia Gminy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „RECYKLING – Wojkowice” z siedzibą w Wojkowicach); - Świętochłowice, Bytom, Chorzów, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze należą do Górnośląskiego Związku Metropolitarnego. Miasta na prawach powiatu tworzące Górnośląski Związek Metropolitalny mogą dobrowolnie przekazywać część zadań własnych po wcześniejszej akceptacji Rad Miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. - Blachownia przystąpiła do współpracy wraz z innymi gminami w tworzeniu Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Planowana realizacja 2011-2015; - Mstów (gmina przystąpiła, w porozumieniu z pozostałymi 15 gminami Powiatu Częstochowskiego, do realizacji zadania " System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym- powiat Częstochowski"); - Cieszyn (w 2009 r. gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, którego jednym z celów jest wykonywanie zadań w zakresie gospodarki odpadami, aktualnie nie jest wdrażane systemowe międzygminne rozwiązanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi); - Mysłowice (pomiędzy Gminą Sosnowiec a Gminą Miasto Mysłowice dnia 7.07.2011r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Miasta Mysłowice przez Gminę Sosnowiec z zakresu składowania odpadów komunalnych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, które będzie realizowane za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu); - Częstochowa (trwają wstępne rozmowy z przedstawicielami okolicznych gmin z Regionu 11 i 10 w sprawie powierzenia wykonania zadania własnego gminy dot. gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych); - Dąbrowa Górnicza (należy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów); - Herby i Konopiska ( wspólne składowisko odpadów na terenie gminy Konopiska w Pałyszu); - Łodygowice, Lipowa, Jeleśnia, Rajcza, Szczyrk, Czernichów, Ślemień, Świnna, Łękawica, Gilowice, Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Koszarawa, Ujsoły oraz Wilkowice i Buczkowice (udziałowcy Spółki „BESKID” w Żywcu); - Bielsko-Biała i gminy powiatu bielskiego (06.11.2009 podpisano porozumienie międzygminne w sprawie projektu "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego"); - Wilkowice, Buczkowice (spółka międzygminna). |  |
|  | - | 2009 i dalsze | Gminy | Stworzenie, doskonalenie i prowadzenie baz danych dot. ewidencji wytwarzanych odpadów oraz poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania. | Gminy posiadają ewidencję odbieranych odpadów komunalnych z terenu gminy, na podstawie sprawozdań przedkładanych przez przedsiębiorców odbierających odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | - | 2009-2010 | Gminy, Związki Międzygminne | Rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych | Według danych zebranych na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wynika, że 119 gmin województwa śląskiego prowadzi selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. | Zadanie zrealizowane |
|  | - | 2009-2010 | Gminy, Związki Międzygminne | Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | Według danych zebranych na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wynika, że 97 gmin województwa śląskiego prowadzi selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. | Zadanie zrealizowane |
|  | - | 2009-2010 | Gminy, Związki Międzygminne | Rozwój selektywnego zbierania odpadów przydatnych do recyklingu, w tym odpadów opakowaniowych | Według danych zebranych na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wynika 140 gmin prowadzi selektywną zbiórkę surowców wtórnych, w tym opakowań. | Zadanie zrealizowane |
|  | - | 2009-2010 | Gminy, Związki Międzygminne | Modernizacja składowisk przewidzianych do wieloletniego użytkowania zgodnie z decyzjami wynikającymi z pozwoleń zintegrowanych. | W latach objętych niniejszym sprawozdaniem przeprowadzono następujące inwestycje z zakresu modernizacji i rozbudowy składowisk: - Gmina Porąbka - rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach; - Gmina Wojkowice - rozbudowa istniejącej kwatery składowiska etap IV - zadanie zakończone, realizowane przez „Recykling Wojkowice” Sp. z o.o.; - Gmina Świętochłowice – 1. Zakup i montaż linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie w trakcie realizacji – zakończenie 2012), 2. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych, (planowane zakończenie koniec I kwartału 2012r) 3. Budowa kompostowni pryzmowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach (zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia IV kwartał 2012r). 4. Wydzielenie na składowisku odpadów kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest (w trakcie realizacji, data zakończenia II kwartał 2012r); - Gmina Częstochowa - rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu północnego woj. Śląskiego (rozpoczęcie 01.01..2007r., planowane zakończenie do 30.06.2013r.); - Gmina Gliwice – budowa IV kwatery składowiska – termin rozpoczęcia 22.02.2010, termin zakończenia 31.12.2010; - Gmina Krzyżanowice - budowa kwatery nr 3 na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie; - Gmina Sosnowiec - budowa składowiska odpadów - Kwatera II; - Gmina Zabrze - budowa nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych; - Gmina Rybnik - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych; - Gmina Koniecpol - modernizacja składowiska odpadów- planowane zakończenie 2013; - Gmina Świerklany - doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Pochodnie do spalania gazu i 1 piezometr; - Gmina Krzepice - modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach. | Zadanie zrealizowane |
|  | - | 2009-2010 | Gminy, Związki Międzygminne | Budowa nowych kwater składowisk odpadów zapewniających systemowe i kompleksowe rozwiązania w ramach tworzenia regionalnych obiektów gospodarki odpadami | j.w. | Zadanie zrealizowane |
|  | - | 2009-2010 | Gminy, Związki Międzygminne | Prowadzenie w sposób ciągły kampanii informacyjnych dot: - selektywnego zbierania odpadów, - odzysku i unieszkodliwiania odpadów, - recyklingu organicznego odpadów we własnym zakresie (kompostowniki przydomowe) | Gminy województwa śląskiego prowadziły liczne akcje edukacyjne w następującym zakresie: - udział dzieci i młodzieży w organizowanych akcjach „Sprzątanie świata”; - organizowanie konkursów ekologicznych na terenie szkół; - artykuły prasowe o tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami - lokalna prasa,; - kolportaż plakatów dot. szkodliwości spalania odpadów; - komunikaty dotyczące okresowych zbiórek odpadów; - komunikaty dotyczące nowych działań w zakresie gospodarki odpadami np. dot. pojemników na leki, pojemników na opakowania szklane i plastikowe. | Zadanie realizowane na bieżąco |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami sektora gospodarczego |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 2009 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Realizacja programu kontroli składowisk odpadów niebezpiecznych, składowisk opadów obojętnych innych niż niebezpieczne i obojętne przez WIOŚ (w zakresie pozwoleń zintegrowanych, programu zamykania składowisk), z dobrze przygotowanym zakresem merytorycznym kontroli. | Zadanie jest realizowane na bieżąco w ramach zadań własnych/kontrolnych WIOŚ. WIOŚ w Katowicach prowadzi kontrole eksploatowanych składowisk, a także w przypadkach ujawnienia nielegalnych miejsc porzucenia odpadów; udziela również informacji w zakresie usuwania i bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów. Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zajmuje się monitorowaniem stanu środowiska oraz działalnością kontrolną związaną z egzekwowaniem przestrzegania przepisów prawa w aspekcie zadań określonych ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. |  |
|  | - | 2009 i dalsze | Starosta powiatu tarnogórskiego | Likwidacja zagrożeń spowodowanych przez składowisko odpadów niebezpiecznych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach” w likwidacji | Starostwo w Tarnowskich Górach: W celu kontynuacji zadania pn. „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330- Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry" w likwidacji" Starosta Tarnogórski dokonał w marcu 2009 r. aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej. Aktualizacja obejmowała wykonanie projektu wykonawczego określającego technologię wykonania prac oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót dla zadania pn. „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, które stanowiły podstawę wystąpienia do NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach o finansowanie przedmiotowej inwestycji. Realizacja ww. zadania zaplanowana jest na lata 2010-2012. W dniu 19 lipca 2010 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy robót. Nadzór nad działaniami sprawuje wyłoniony w drodze przetargu inżynier kontraktu. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przewidziano na dzień 05.08. 2011 r. Od tego dnia nastąpi bieg sześciomiesięcznego terminu zgłaszania wad. W ramach bieżącego zarządzania i utrzymywania nieruchomości po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry", prowadzona jest obsługa umów w zakresie: - dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, odbioru odpadów komunalnych, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia nieruchomości, bieżące naprawy ogrodzenia itp., - świadczenia usług utrzymania czystości, dozoru 1 ochrony mienia ww. terenu, - świadczenia usług w zakresie utrzymania okrywy Centralnego Składowiska Odpadów (CSO) - czyszczenia korytek i rowów odprowadzających wodę oraz koszenia trawy na części zrekultywowanej okrywy. Ponadto zawarto następujące umowy, których przedmiotem było: - prowadzenie przyzakładowej oczyszczalni ścieków, - monitoring środowiska przedmiotowego terenu. |  |
|  | - | 2009 i dalsze | Prezydent Miasta Jaworzna | Likwidacja zagrożeń spowodowanych przez składowisko odpadów niebezpiecznych „Rudna Góra” przy Zakładach Chemicznych „Organika Azot” S.A. w Jaworznie | Obiekty należące do Zakładów Chemicznych „Organika – Azot” S.A. posiadają uregulowany stan formalno-prawny i podlegają właściwości rzeczowej i miejscowej Marszałka Województwa Śląskiego CSO „Rudna Góra” – Hałda – z dniem 1 maja 2007 r. zaprzestano składowania odpadów. Wyrównano powierzchnie korony oraz skarp hałdy, zabezpieczono powierzchnię wykonując wstępną okrywę rekultywacyjną zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR-II-6627/51/02/4/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. Przewidywany termin zakończenia rekultywacji 2015 rok. W 2009 r. wykonano zastawkę na rowie A odwadniającym składowisko i skierowano wszystkie zanieczyszczone wody odciekowe i opadowe za pośrednictwem przepompowni do zakładowej centralnej oczyszczalni ścieków. Centralne Składowisko Odpadów „Rudna Góra” - Komora żelbetowa K2 – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Komora pusta, usunięto odpady w 2002 r. Komora żelbetowa K-2 stanowi zbiornik retencyjny odcieków. Zmieniono sposób użytkowania obiektu. Likwidacja zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydowych: w tym unieszkodliwienie zdeponowanych odpadów na terenie miasta Pole K i Pole A: Udział od listopada 2008 r. w międzynarodowym projekcie naukowo- wdrożeniowym FOKS - „Projekt Europa Centralna 1CE026P kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych”, w ramach którego wykonano badania wód podziemnych pozwalające na określenie rodzaju i ładunku zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych oraz szlaków ich migracji, próbną barierę remediacyjną (technologia usuwania zanieczyszczeń bezpośrednio z warstwy wodonośnej bez konieczności pompowania wody na powierzchnię, poletko fitoremediacji - wykorzystaniu zdolności roślin do rozkładu pestycydów oraz testowano technologię unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych metodą CMD w mobilnej instalacji. Zgłoszenie w maju 2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach szkody w środowisku w dolinie potoku Wąwolnica (postępowanie RDOŚ w toku). W lutym 2010 r. zgłoszenie obszaru doliny potoku Wąwolnica do programu likwidacji tzw. bomb ekologicznych realizowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W kwietniu 2010 r. GIOŚ dołączył zadanie do ww. programu i rekomendował je do udzielenia na jego realizacje wsparcia finansowego przez NFOŚiGW. |  |
|  | - | 2009 i dalsze | Prezydent Miasta Katowic | Likwidacja zagrożeń spowodowanych przez osadniki szlamów cynkowych Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” w Katowicach | Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice stwierdził, że na dzień 01.01.2009 r. brak jest zadowalających postępów w realizacji decyzji rekultywacyjnej tzn. z ok. 174 tys. Mg odpadów wywieziono do utylizacji tylko 24 tys. Mg. HMN „Szopienice” S.A pismem z dnia 07.04.2009 r. złożyła kolejny wniosek o przesunięcie terminu zakończenia rekultywacji tym razem do 30 czerwca 2012 r. Wobec braku postępów i opieszałości w wykonywaniu działań naprawczych Prezydent Miasta Katowice wystosował pismo do Likwidatora HMN Szopienice (Huta w międzyczasie została postawiona w stan likwidacji), w którym poinformował Likwidatora o możliwości przedłużenia decyzji pod następującymi warunkami: - Do końca 2011 r. należy zutylizować w Bolesław Recykling Sp. z o.o. 30 tys. ton odpadu o najwyższej zawartości cynku (> 12%). - Pozostałą część odpadu (ok.120 tys. Mg) przenieść do jednego osadnika (środkowego o najlepszych warunkach geologicznych), redukując obszar składowiska do 1/3 obecnego. - Odcieki ze składowiska sukcesywnie unieszkodliwiać w najbliższej oczyszczalni ścieków przemysłowych. - Szlamy o niższej zawartości cynku sukcesywnie utylizować w oparciu o inną technologię. - Ze względu na ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska ustanowić zabezpieczenie roszczeń – w znacznych rozmiarach w formie depozytu na odrębnym rachunku bankowym (proponuje się ¼ wartości likwidacji szkody tj. 20 mln zł). - Warunki 1-4 Prezydenta Miasta Katowice zostały wstępnie zaakceptowane – brak jedynie konsensusu co do pkt.5.Likwidator proponował zamiast depozytu pieniężnego ustanowienie hipoteki na działce o powierzchni 8-10 ha. (teren osadników- propozycja niemożliwa do zaakceptowania przez Miasto). - W 2009 roku wydobyto ze składowiska 3 586 Mg szlamów. Dnia 20.04.2010 r. Prezydent Miasta Katowice wystosował pismo do Prezesa Zarządu Hutmen S.A. jako większościowego udziałowca HMN „Szopienice” z żądaniem ustanowienia depozytu na odrębnym rachunku bankowym w kwocie 20 mln zł na poczet pokrycia zobowiązań związanych z kompleksową rekultywacją terenu po byłej Hucie. W odpowiedzi z dnia 13.05.2010 r. Prezes Zarządu Hutmen S.A. poinformował, że w obecnym stanie prawnym brak jest podstawy by Hutmen S.A. ponosił zobowiązania za rekultywację terenu po HMN „Szopienice”. W II i III kwartale 2010 r. wydobyto ze zwałowiska i przekazano do utylizacji 1 283,86 Mg szlamów cynkonośnych. Jednocześnie Likwidator Huty podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dotacje w wysokości 4 mln zł. z przeznaczeniem na utylizację szlamów cynkowych, co pozwoli na kontynuowanie utylizacji w wysokości ok. 100 ton dziennie- do końca I kwartału 2012 r. |  |
|  | - | 2009 i dalsze | Starosta powiatu zawierciańskiego | Likwidacja zagrożeń spowodowanych przez odpady zawierające azbest, należące do Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogrodzieńcu | W roku 2010 Powiat Zawierciański przystąpił do realizacji przedsięwzięcia na terenach Skarbu Państwa po uzyskaniu zapewnienia finansowania przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt zadania wynosi 15 539 663 zł, z czego 80% finansuje NFOŚiGW, a 20% WFOŚiGW w Katowicach. Termin realizacji: wrzesień 2010 – wrzesień 2011 r. Przedsięwzięcie składa się z 2 zadań: - Likwidacja byłego do Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogrodzieńcu polegająca na usunięciu wszystkich odpadów i wzburzeniu obiektów budowlanych. - Rekultywacja terenu niebędącego legalnym składowiskiem odpadów zawierających azbest o powierzchni 5,73 ha polegająca na: - przykryciu odpadów warstwa zieleni i obsianiu trawą, - wzmocnieniu skarpy, - odwodnieniu terenu. Aktualnie został zakończony etap prac związanych z rekultywacją obiektu niebędącego legalnym składowiskiem odpadów. Na terenie zakładu przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 95%. Pozostałe prace wynikające z dokumentacji zostaną wykonane po usunięciu odpadów odkrytych w styczniu 2011 r. pod posadzkami hali produkcyjnej i naprawie szkody w środowisku. Obecnie trwają prace nad dokumentacja wykonawczą dot. tego zadania, na podstawie ekspertyzy sporządzonej przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 30.09.2011 r. , jednak z powodu rozwiązania problemu dodatkowych odpadów zgromadzonych pod halą produkcyjną zostanie on przesunięty do końca 2011 r. |  |
|  | - | do 31.12.2012 | Starosta powiatu bielskiego | Likwidacja zagrożeń spowodowanych przez „Doły kwasowe” przy Rafinerii „Czechowice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach. | Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1481/OS/2011 z dnia 24.05.2011r. firmie PREH Sp. z o. o. zostało udzielone pozwolenie zintegrowane dla instalacji do neutralizacji i hydraulicznej stabilizacji odpadów kwaśnych smół porafinacyjnych zlokalizowanej w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Barlickiego. |  |
| Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 2009-2010 | Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | Umieszczenie na listach priorytetowych WFOŚiGW zadań związanych z dekontaminacją i unieszkodliwieniem urządzeń zawierających PCB | Na liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2009 i 2010 rok umieszczono ogólne zadania w zakresie gospodarki odpadami: - OZ 1.4. Realizacja zadań służących unieszkodliwianiu odpadów (z wyłączeniem budowy, rozbudowy i modernizacji składowisk odpadów). | Zadanie zrealizowane |
|  | - | 2009 i dalsze | organizacje odzysku i producenci olejów | Rozwój systemu zbierania olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych | Wg danych zawartych w bazie WSO w 2009 r. wytworzono 19 847,4 Mg zużytych olejów odpadowych, natomiast w roku 2010 - 155 728,0 Mg. Poziom odzysku i unieszkodliwiania olejów odpadowych pozostaje na zbliżonym poziomie w latach 2009-2010 z wyjątkiem roku 2009, w którym odzyskowi poddano 1 965,9 Mg odpadów. Można zatem wnioskować, że następuje stopniowy rozwój systemu zbierania olejów odpadowych. | Zadanie realizowane na bieżąco. |
|  | - | 2009 | Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie | Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia poziomów zbierania, odzysku i recyklingu wymaganych Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Na podstawie informacji, otrzymanych za pośrednictwem ankietyzacji, gmin województwa śląskiego system zbierania tego rodzaju odpadów wdrożyło i realizowało 130 gmin | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | - | 2009 i dalsze | Marszałek Województwa, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie | Realizacja zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości uzyskania pomocy finansowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest | ,,Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest w trakcie opracowania. | Zadanie zrealizowane |
|  | - | 2009-2010 | Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie | Likwidacja istniejących mogilników | - Gmina Lipowa – mogilnik nigdy nie znaleziony, - Gmina Żarki – mogilnik nigdy nie znaleziony | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | - | 2009-2018 | Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie | Przeprowadzenie metodami bezinwazyjnymi prac poszukiwawczych ewentualnie zinwentaryzowanych mogilników i terenów zanieczyszczonych przeterminowanymi pestycydami. | Gmina Lyski – trwają prace poszukiwawcze. | Zadanie realizowane na bieżąco |

Tabela 26. Realizacja budowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZO) w okresie sprawozdawczym

| Nazwa i planowana lokalizacja zakładu zagospodarowania odpadów | Region gospodarki odpadami (nazwa i gminy wchodzące w skład regionu, liczba mieszkańców) | Czy wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego [TAK/NIE] | Czy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach [TAK/NIE] | Czy wydano decyzje o pozwoleniu na budowę [TAK/NIE] | Czy podpisano umowy z wykonawcami [TAK/NIE] | Czy rozpoczęto praktyczną realizację inwestycji [TAK/NIE] (jeśli tak, to podać datę oraz wymienić zrealizowane przedsięwzięcia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beskid Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec | Region 1. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | wyposażył sortownię mechaniczno-ręczną o dodatkowy ciąg z sorterem optoelektronicznym |
| Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała | Region 2. | TAK | b.d. | b.d. | b.d. | termin zakończenia inwestycji w 2012 r. W ramach inwestycji zostanie zrekultywowane stare składowisko odpadów oraz powstanie sortownia zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych, instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych, zebranych selektywnie i wydzielonych z komunalnych, stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazyn odpadów niebezpiecznych oraz punkt przetwarzania odpadów budowlanych. |
| b.d. | Region 3. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. ul. G. Roweckiego 44, 43-100 Tychy | Region 4. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | termin zakończenia inwestycji do 2014 r. W 2010 r. wyłoniono wykonawcę Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Planowana inwestycja obejmuje sortownię, linie: do produkcji paliwa RDF, fermentacji frakcji biologicznej odpadów, stabilizacji tlenowej masy pofermentacyjnej, do produkcji metanu wraz z urządzeniami do kogeneracji oraz do oczyszczania powietrza poprodukcyjnego |
| b.d. | Region 5. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| b.d. | Region 6. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| b.d. | Region 7. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| b.d. | Region 8. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| b.d. | Region 9. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa | Region 10. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | W ramach modernizacji istniejącego zzo przewidziano budowę zakładu kompostowego oraz budowę kwatery składowiskowej nr 2 (I etap), a także zamknięcie techniczne kwatery składowiskowej nr 1. |
|  | Region 11. |  |  |  |  |  |

Tabela 27. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany termin realizacji | Faktyczny termin realizacji | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selektywna zbiórka u źródła i zagospodarowanie poza składowaniem | - | 2009 | Kierowanie do zagospodarowania poza składowaniem. | Ograniczenie do składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi 22% w stosunku do ilości OUB wytworzonych w 1995 r. Rzeczywiste ograniczenie do składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jest niższe od wyliczonego, gdyż nie wszystkie wytwarzane w województwie odpady komunalne są odbierane i część z nich trafia do środowiska w sposób niekontrolowany. |
| 2. | Selektywna zbiórka u źródła i zagospodarowanie poza składowaniem | - | 2010 | Kierowanie do zagospodarowania poza składowaniem. | b.d. |

Ograniczenie tych odpadów kierowanych na składowisko, przy założeniu zawartości odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych na poziomie 50% sporządzamy na podstawie wzoru:

S2009- składowane w 2009 roku odpady komunalne wg GUS, 1028 000 Mg

Ograniczenie składowania komunalnych OUB o 22% w porównaniu z 1995 rokiem. Rzeczywiste ograniczenie do składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jest niższe od wyliczonego, gdyż nie wszystkie wytwarzane w województwie odpady komunalne są odbierane i część z nich trafia do środowiska w sposób niekontrolowany.

Tabela 28. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany rok realizacji | Faktyczny rok realizacji | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizacja zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości uzyskania pomocy finansowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest | 2009 i dalsze | 2009 i dalsze | ,,Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest w trakcie opracowania. | Odpady zawierające PCB są usuwane na bieżąco. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, poziom wytwarzania odpadów zawierających PCB uległ w latach 2009-2010 znacznemu wzrostowi. Jest to związane z systematycznym wycofywaniem urządzeń zawierających PCB z eksploatacji. Azbest jest systematycznie usuwany z pokryć dachowych i elewacji zarówno przez wspólnoty mieszkaniowe jak i przez prywatnych właścicieli z wykorzystaniem środków finansowych gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska oraz WFOŚ i GW. |

Tabela 29. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany rok realizacji | Faktyczny rok realizacji | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brak danych |  |  |  |  |

Tabela 30. Informacja na temat zlikwidowanych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin- mogilników- w okresie sprawozdawczym

| Lp. | Nazwa miejscowości/ właściciel magazynu | Masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Instalacje, do których skierowano do unieszkodliwiania środki ochrony roślin wraz z opakowaniami | Organ prowadzący likwidację magazynów | Koszt likwidacji [zł] | Źródła pozyskania środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rok 2010 |  |  |  |  |  |  |

Tabela 31. Informacja na temat pozostałych do likwidacji do dnia 31 grudnia 2010 r. magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin

| Lp. | Nazwa miejscowości/ właściciel magazynu | Planowany rok likwidacji zgromadzonych odpadów | Szacowana masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Planowane instalacje, do których będą skierowane do unieszkodliwiania środki ochrony roślin wraz z opakowaniami | Planowany organ przeprowadzający likwidację magazynów | Planowany koszt likwidacji [zł] | Planowane źródła pochodzenia środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Gmina Lyski | Trwają prace poszukiwawcze | 0,5 | b.d. | Właściciel gruntu | b.d. | b.d. |

Tabela 32. Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym 2009-2010

| Lp. | Nazwa miejscowości / właściciel mogilnika | Monitoring terenu po likwidacji mogilnika | Masa usuniętych przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Masa usunięte- go gruzu z rozbiórki mogilnika [Mg] | Masa usuniętej skażonej gleby, ziemi [Mg] | Łączna masa usuniętych odpadów [Mg] | Pow. zrekultywowanego terenu [ha] | Instalacja, do której skierowano do unieszkodliwiania środki ochrony roślin wraz z opakowaniami | Instalacja, do której skierowano do unieszkodliwiania gruz z rozbiórki mogilnika | Instalacja, do której skierowano do unieszkodliwiania skażoną glebę, ziemię | Organ prowadzący likwidację mogilników | Koszt likwidacji [zł] | Źródła pozyskania środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2010 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 33. Informacja na temat mogilników pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2010 r.

| Lp. | Nazwa miejscowości / właściciel mogilnika | Planowany rok likwidacji | Szacowana masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Szacowana masa gruntu do usunięcia [Mg] | Szacowana masa innych odpadów do usunięcia [Mg] | Szacowana łączna masa odpadów do usunięcia [Mg] | Organ prowadzący likwidację mogilników (nazwa) | Planowany koszt likwidacji [zł] | Planowane źródła pozyskania środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Raszczyce, gmina Lyski, powiat rybnicki | 2010 | 0,5 | b.d. | b.d. | b.d. | Właściciel gruntu | b.d. | WFOŚ i GW Katowice |
| Suma |  |  | 0,5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | WFOŚ i GW Katowice |

Tabela 34. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego 2009-2010

| Lp. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii | Zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Całkowity koszt inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje oddane do użytkowania w latach 2009-2010 |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Porąbka | rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Wojkowice | rozbudowa istniejącej kwatery składowiska etap IV - zadanie zakończone, realizowane przez „Recykling Wojkowice” Sp. z o.o.; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Świętochłowice | 1. Zakup i montaż linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie w trakcie realizacji – zakończenie 2012), 2. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych, (planowane zakończenie koniec I kwartału 2012r) 3. Budowa kompostowni pryzmowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach (zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia IV kwartał 2012r). 4. Wydzielenie na składowisku odpadów kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest (w trakcie realizacji, data zakończenia II kwartał 2012r); | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Częstochowa | rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu północnego woj. Śląskiego (rozpoczęcie 01.01..2007r., planowane zakończenie do 30.06.2013r.); | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Gliwice | budowa IV kwatery składowiska – termin rozpoczęcia 22.02.2010, termin zakończenia 31.12.2010; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Krzyżanowice | budowa kwatery nr 3 na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Sosnowiec | budowa składowiska odpadów - Kwatera II; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Zabrze | budowa nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Rybnik | budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Koniecpol | modernizacja składowiska odpadów- planowane zakończenie 2013; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Świerklany | doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Pochodnie do spalania gazu i 1 piezometr; | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Gmina Krzepice | modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Instalacje zagospodarowania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |

Tabela 35. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w latach 2009-2010

| Lp. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii | Dotychczasowe zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Zdolności przerobowe po rozbudowie [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Całkowity koszt inwestycji (rozbudowy) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w latach 2009-2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w roku II |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |  |

Istniejące instalacje oddane do użytkowania pokrywają się z instalacjami w Tabela 34.

- Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat produktowych wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego ponad 616 tys. zł w roku 2009, natomiast w roku następnym – 1,51 mln zł.

Największą część wpływów stanowiły opłaty i kary za składowanie odpadów, których wysokość wynosiła prawie 75 mln zł w 2009 roku i niespełna 77 mln zł w 2010 roku.

Tabela 36. Wpływy do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w latach 2009-2010

| Lp. | Otrzymane wpływy | Rok 2009 | Rok 2010 | Ogółem w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wpływy z opłat produktowych łącznie, w tym: | 616 434,46 | 1 512 732,04 | 2 129 166,50 |
| 1.1 | odpady opakowaniowe | 586 108,85 | 1 251 654,48 | 1 837 763,33 |
| 1.2 | zużyte baterie i akumulatory | 7 180,41 | 8 476,53 | 15656,94 |
| 1.3 | zużyte opony | 14 891,36 | 73 315,54 | 88 206,90 |
| 1.4 | oleje odpadowe | 8 253,84 | 179 285,49 | 187 539,33 |
|  | Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów | 74 819 107,16 | 76 770 162,15 | 151 589 269,30 |
| Suma 1 i 2 |  | 75 435 541,62 | 78 282 894,19 | 153 718 435,80 |

Tabela 37. Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych w województwie w latach 2009-2010

| Lp. | Nazwa projektu | Okres realizacji |  | Koszt projektu [zł] | Źródła finansowania (podać % udział w projektach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Planowane zakończenie |  |  |
| Projekty realizowane w roku 2009 |  |  |  |  |  |
|  | Usunięcie i unieszkodliwienie odpady zawierające azbest m.in. w gminach: Jeleśnia, Węgierska Górka, Milówka, Kroczyce, Kłomnice, Ujsoły, Bieruń. | 2009 | 2010 | 22 905 390 WFOŚiGW w Katowicach (dofinansowanie 38 zadań) |  |
|  | Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach o pojemności 100.000 m3. | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach na powierzchni 0,3 ha. | 2009 | 2010 |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |
| Projekty realizowane w roku 2010 |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest m.in. w gminach: Pilica (129 Mg), Węgierska Górka (133 Mg), Rudziniec (71,5 Mg), Olsztyn (84,7 Mg), Milówka (58,8 Mg), Kroczyce (55,3 Mg), Godów (40,4 Mg), | 2009 | 2010 | 31 550 000 WFOŚiGW w Katowicach (dofinansowanie 68 zadań) |  |
|  | Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki akumulatorów i baterii na terenie województwa śląskiego w ilości 2012 szt. | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Budowa II etapu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu przy al. Jana Pawła II | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach-Zaolszanach I ETAP IV kwatery składowiska | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Budowa IV kwatery składowiska odpadów w Gliwicach | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Budowa instalacji do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów o wydajności 1500 Mg/rok | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Budowa sortowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój, ul. Dębina 16, o wydajności 70.000 Mg/a, | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych w Jastrzębiu - Szerokiej 44-268 Jastrzębie ul. Norwida 34 o wydajności 30.000 Mg/rok | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Likwidacja osadników szlamów cynkowych nie spełniających norm ekologicznych Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji w Katowicach Szopienicach oraz rekultywację terenu po usuniętych odpadach, | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Zamknięcie oraz rekultywację techniczną i biologiczną pierwszej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach o pow. 2.4 ha | 2009 | 2010 |  |  |
|  | Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki akumulatorów i baterii na terenie województwa śląskiego w ilości 2012 szt. | 2009 | 2010 |  |  |
| Suma ogółem |  |  |  | 54 455 390 zł |  |

- Ocena realizacji celów

Tabela 38. Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Rok bazowy lub rok określający sytuację aktualną | Rok, w którym należy osiągnąć cel |  |  |  | Wartość wskaźnika uzyskana na dzień 31.12.2009 | Wartość wskaźnika uzyskana na dzień 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość wskaźnika | Wartość do osiągnięcia w roku docelowym |  |  |  |  |  |
|  | Liczba składowisk odpadów komunalnych |  | 2009 | 2014 |  |  |  | 29 | 29 |
|  |  | sztuki | 29 | - |  |  |  |  |  |
|  | Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych (wg GUS) |  | 2009 | 2014 |  |  |  | 62 | b.d. |
|  |  | % | 62 | 85 |  |  |  |  |  |
|  | Stopień redukcji lub masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do wytworzonych w 1995 r. (na podstawie danych GUS, WSO) |  | 1995 | 2010 | 2013 |  | 2020 | Ograniczenie składowania o: 22% - wg GUS 52% - wg WSO | Ograniczenie składowania o: b.d. – wg GUS 65% - wg WSO |
|  |  | % | - | 75 | 50 |  | 35 |  |  |
|  |  | tys. Mg | Masa o.wytworzonych 658 tys. Mg | - | - |  | - |  |  |
|  | Udział przenośnych zużytych baterii i akumulatorów zbieranych selektywnie w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu |  |  | 2012 |  | 2016 |  | - | 64% |
|  |  | % | b.d. | 25 |  | 45 |  |  |  |

[Źródło: Wg WSO, GUS]

Tabela 39. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa w latach 2009-2010

| Lp. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | Jednostka | Wartości w 2009 roku | Wartości w 2010 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg | 38881246,4 | 42257187 |
| 2a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (R2-R6, R9) | Mg | 4326045,7 | 4484418,9 |
| 2b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 11,13 | 10,61 |
| 3a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 227744,207 | 187846,683 |
| 3b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % | 0,59 | 0,44 |
| 4a | Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | Mg | 100669,2 | 117035,3 |
| 4b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % | 0,26 | 0,28 |
| 5a | Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami | Mg | 22431 | 32744 |
| 5b | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % | 0,06 | 0,08 |
| 6a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | Mg | 66705,9 | 68144,25 |
| 6b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % | 0,17 | 0,16 |
| 7a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | Mg | 21069,4 | 27 503,9 |
| 7b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % | 0,05 | 0,07 |
| 8a | Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | Mg | 2409576,6 | 2380332,8 |
| 8b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % | 6,1 | 5,6 |
| 11a | Liczba powiatów na terenie województwa | szt. | 17 – ziemskie 19 – miasta na prawach powiatu | 17 – ziemskie 19 – miasta na prawach powiatu |
| 11b | Liczba zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami | szt. | 25 | 27 |
| 11c | Odsetek zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami | % | 69 | 75 |
| 12a | Liczba gmin na terenie województwa | szt. | 49 – gm. miejskie, 22 – gm. miejsko-wiejskie 96 – gminy wiejskie ogółem - 167 | 49 – gm. miejskie, 22 – gm. miejsko-wiejskie 96 – gminy wiejskie ogółem - 167 |
| 12b | Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | szt. | 79 | 83 |
| 12c | Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | % | 47 | 50 |
| 13a | Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 784 | 948 |
| 13b | Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | b.d. | b.d. |
| 13c | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | b.d. | b.d. |
| 14a | Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 490 | 619 |
| 14b | Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | b.d. | b.d. |
| 14c | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | b.d. | b.d. |
| 15a | Liczba decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 37 | 70 |
| 15b | Liczba decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | b.d. | b.d. |
| 15c | Odsetek decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | b.d. | b.d. |
| 16a | Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 14 | b.d. |
| 16b | Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | b.d. | b.d. |
| 16c | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | b.d. | b.d. |
| 17a | Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | b.d. | b.d. |
| 17b | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | b.d. | b.d. |
| 18a | Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | b.d. | b.d. |
| 18b | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | b.d. | b.d. |
| 19a | Liczba decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | b.d. | b.d. |
| 19b | Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | b.d. | b.d. |
| 20a | Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | b.d. | b.d. |
| 20b | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | b.d. | b.d. |
| 21. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem | mln zł | 22,9 | 31,5 |
| 22. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej | mln zł | b.d. | b.d. |
| 23. | Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki odpadami | mln zł | b.d. | b.d. |
| 25. | Liczba etatów w administracji wojewódzkiej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 17 | 17 |
| 26. | Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 55 | 56 |
| 27. | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 169 | 170 |
| 28. | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie województwa | szt. | b.d. | b.d. |
| Odpady komunalne |  |  |  |  |
| 29a | Liczba mieszkańców województwa ogółem | osob. | 4 640 725 | 4 635 882 |
| 29b | Liczba mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania10) i odbierania11) odpadów komunalnych | osob. | 4 223 060 | 4 265 011 |
| 29c | Odsetek mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania10) i odbierania11) odpadów komunalnych | % | 91 | 92 |
| 29d | Liczba mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierania10) i odbierania11) odpadów komunalnych | osob. | b.d. | b.d. |
| 29e | Odsetek mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierani10) a i odbierani11) a odpadów komunalnych | % | b.d. | b.d. |
| 30. | Masa zebranych10) i odebranych11) odpadów komunalnych – ogółem (stan na dzień 16.09.2011 r.) | Mg | zebrane – 335 654,1 odebrane– 1 349 161,3 | zebrane – 229 214,6 odebrane – 1 168 386,4 |
| 31. | Masa odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie (wszystkie kody z gr. 20 poza 200301) | Mg | 156830,44 | 118599,3 |
| 32. | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne (odpady o kodzie 200301) | Mg | 1192330,86 | 1049787,22 |
| 33a | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | Mg | 196243,92 | 221445,7 |
| 33b | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % | 16 | 21 |
| 34a | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | Mg | 0 | 0 |
| 34b | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| 35a | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | Mg | 0 | 0 |
| 35b | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| 36a | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | Mg | 621078,7 | 459733,2 |
| 36b | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | % | 52 | 44 |
| 37a | Masa odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) (R2, R4, R5, R6, R9) | Mg | 0 | 2 528,1770 |
| 37b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 0 | 2,13 |
| 38a | Masa odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu (wszystkie odpady z gr. 20, poza 200301, poddane procesowi R3, wg ustawy o odpadach) | Mg | 36435,6 | 40163,4 |
| 38b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | % | 23,32 | 33,86 |
| 39a | Masa odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | 0 | 0 |
| 39b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 |
| 40a | Masa odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | 0 | 0 |
| 40b | Odsetek odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 |
| 41a | Masa odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | Mg | 32776,2 | 13378,4 |
| 41b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % | 20,98 | 11,28 |
| 42a | Masa odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych 11) selektywnie poddanych składowaniu | Mg | 57608,3 | 34530,2 |
| 42b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie poddanych składowaniu | % | 36,87 | 29,12 |
| 43a | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | Mg | 658 000 |  |
| 43b | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów (kody wg wytycznych). W przypadku 20 03 01 przyjęto 50% udział odpadów ulegających biodegradacji. Na podstawie danych z WSO. | Mg | 312598,6 | 230606,35 |
| 44. | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % | 48 | 35 |
| 45. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. | 29 | 29 |
| 46. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. | 9 | 9 |
| 47. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | m3 | 14 829 066 |  |
| 48. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | m3 | 9 397 448 |  |
| 49. | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (wraz z zakładami do produkcji paliwa alternatywnego, gdzi przetwarzane są odpady o kodzie 200301) | szt. | 4 |  |
| 50. | Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | 275000 |  |
| 51. | Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 0 |
| 52. | Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | 0 | 0 |
| Odpady niebezpieczne (wytworzone w sektorze gospodarczym) |  |  |  |  |
| 53. | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg | 289460,2 | 289989,6 |
| 54a | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi (R2-R6, R9 ) | Mg | 142347,864 | 165319,082 |
| 54b | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 49,18 | 51,01 |
| 55a | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg | 18641,565 | 23150,377 |
| 55b | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 6,44 | 7,89 |
| 56a | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg | 14732,871 | 12711,583 |
| 56b | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 5,09 | 4,39 |
| 56c | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg | 88618,042 | 111195,362 |
| 56d | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % | 30,61 | 38,34 |
| 57. | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg | 11614,578 | 3695,899 |
| 58a | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | Mg | 0 | 0,17 |
| 58b | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 0 | 0,005 |
| 59a | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg | 35,9 | 74,9 |
| 59b | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 0,31 | 2,03 |
| 60a | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg | 0 | 0 |
| 60b | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 0 | 0 |
| 60c | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg | 35,9 | 84,7 |
| 60d | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % | 0,31 | 2,3 |
| 61. | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | Mg | 506,446 |  |
| 62a | Masa wprowadzonych na rynek olejów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 5,781 brak rzeczywistych danych ze względu na korzystanie z możliwości podpisania umowy z organizacjami odzysku | 0,531 Mg brak rzeczywistych danych ze względu na korzystanie z możliwości podpisania umowy z organizacjami odzysku |
| 62b | Masa olejów odpadowych poddanych odzyskowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 2047,703 | 1767,019 |
| 63a | Masa olejów odpadowych poddanych recyklingowi (regeneracji) w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 46 | 1490,675 |
| 64. | Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa 4 * Dane za 2009 rok na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej | szt./Mg | 7401 szt. * brak rzeczywistych danych ze względu na korzystanie z możliwości podpisania umowy z organizacjami odzysku | 203,038 Mg |
| 65. | Masa selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych4 | Mg | b.d. | 130,636 |
| 66a | Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych5 | Mg | 19642,66 | 11335,16 |
| 66b | Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa6 | Mg | 90407,77 | 102252,65 |
| 67a | Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych5 | Mg | 417,68 | 435,09 |
| 67b | Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa6 | Mg | 0 | 0 |
| 68a | Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów5 | Mg | 0 | 0,043 |
| 68b | Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa6 | Mg | 0 | 0 |
| 68c | Liczba wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa4 * Dane za 2009 rok na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej | szt. | 7401 szt. * brak rzeczywistych danych ze względu na korzystanie z możliwości podpisania umowy z organizacjami odzysku | 6413808 |
| 68f | Poziom odzysku baterii i akumulatorów7 | % | 16,66 | b.d. |
| 68g | Poziom recyklingu baterii i akumualtorów8 | % | 16,66 | 98,35 |
| 69. | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | Mg | 296011 |  |
| 70. | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku – potencjalnie istniejących | szt. | 1 (potencjalnie) | 1 (potencjalnie) |
| 71. | Liczba zlikwidowanych mogilników w danym roku okresu sprawozdawczego | szt. | 0 | 0 |
| 72. | Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach | Mg | b.d. | b.d. |
| 83b | Masa odpadów ze zużytych lamp wyładowczych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | b.d. | b.d. |
| 84. | Liczba stacji demontażu wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku 3) | szt. | 69 | 78 |
| 85. | Liczba punktów zbierania pojazdów wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku 3) | szt. | 4 | 4 |
| 86. | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji przez i na poczet stacji demontażu znajdujących się na terenie województwa3) | Mg | 19157,281 | 20550,174 |
| 87a | Masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi na poczet stacji demontażu działających na terenie województwa | Mg | 13882 | 14336 |
| 88a | Masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych recyklingowi na poczet stacji demontażu działających na terenie województwa | Mg |  |  |
| Komunalne osady ściekowe9) |  |  |  |  |
| 89. | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych9) | Mg | 302273,77 61033,76 s.m. | 278825,2 56561,38 s.m. |
| 90a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi9) (R3,D8) | Mg | 3922,73 | 5001,121 |
| 90b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % | 6,43 | 8,84 |
| 91a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi9)(R1 ,D10) | Mg | 130,1 | 1116,79 |
| 91b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % | 0,21 | 1,97 |
| 92a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie9) | Mg | 254817 brak możliwości podania s.m. | 164219,49 brak możliwości podania s.m. |
| 92b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % | 84,3 | 58,89 |
| 93a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach9) | Mg | 9756,54 | 17039,52 |
| 93b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % | 15,99 | 30,13 |
| 94a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów9) | Mg | 1781,47 | 1370,82 |
| 94b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % | 2,99 | 2,24 |
| 94c | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione9) (D13) | Mg | 0 | 1248,033 |
| 94d | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione | % | 0 | 2,21 |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |
| 95. | Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 144238,361 | 77398,318 |
| 96. | Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 32209,131 | 13983,748 |
| 97. | Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 29873,406 | 12177,715 |
| 98. | Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 57035,116 | 34239,499 |
| 99. | Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 4871,167 | 2370,169 |
| 100. | Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 393,993 | 29,383 |
| 101. | Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 19855,551 | 14597,804 |
| 102. | Masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 298417,81 | 248877,32 |
| 103. | Masa odpadów opakowaniowych podanych recyklingowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 66267,85 | 6088,91 |
| 104. | Masa odpadów opakowaniowych ze szkła poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 8970,94 | 590,74 |
| 105. | Masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 17345,78 | 17699,85 |
| 106. | Masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektury podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 37765,27 | 47098,64 |
| 107. | Masa odpadów opakowaniowych ze stali podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 39600,21 | 37806,81 |
| 108. | Masa odpadów opakowaniowych z aluminium podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | b.d | b.d. |
| 109. | Masa odpadów opakowaniowych z drewna podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 0 | 0 |
| Zużyte opony |  |  |  |  |
| 110. | Masa opon wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 615,996 | 740,490 |
| 111. | Masa opon poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 2693,1 | 4246,29 |
| 112. | Masa opon poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 568,44 | 1611,82 |
| 1) – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późń. zm.) |  |  |  |  |
| 2) – według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 3) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 4) – od 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 5) – 2009, 2010 r. na podstawie zbiorczych zestawień danych z ustawy o odpadach 6) – 2009 r. - na podstawie zbiorczych zestawień danych z ustawy o odpadach, 2010 r. – może być na podstawie zbiorczych zestawień danych z ustawy o odpadach lub z ustawy o bateriach i akumulatorach 7)-tylko 2009 r. z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 8) - 2009 r. z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 2010 r. z ustawy o bateriach i akumulatorach |  |  |  |  |
| 9) – masę komunalnych osadów ściekowych podać w przeliczeniu na suchą masę 10) – odpady zbierane w pojemnikach w miejscach publicznych lub dowożone do punktów zbierania 11) – odpady odbierane z nieruchomości lub z pojemników umieszczonych na osiedlach, bez względu na to, czy są zbierane jako odpady zmieszane bądź w sposób selektywny |  |  |  |  |

- Podsumowanie

Niniejsze opracowanie jest drugim sprawozdaniem z realizacji Planu, przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr III/37/3/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku. Pierwsze sprawozdanie z realizacji tego Planu zostało opracowane w listopadzie 2009 r. i obejmowało lata 2007-2008. Sprawozdanie przygotowano w oparciu o opracowanie Ministerstwa Środowiska pt. „Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” ze stycznia 2011 roku.

W celu zebrania informacji na potrzeby sprawozdania, przeprowadzono ankietyzację gmin województwa śląskiego. Korzystano również z danych zawartych w bazie WSO, w celu zebrania danych ilościowych. Dla zestawienia porównano je również z danymi GUS oraz informacjami z gmin (odpady ulegające biodegradacji zagospodarowane w sposób inny niż składowanie). Ponadto utworzono bazę danych imiennych i teleadresowych osób zajmujących stanowiska dotyczące gospodarki odpadami w poszczególnych gminach. Według informacji z ankiet średni etat osób zatrudnionych w samorządach gminnych na stanowiskach dotyczących gospodarki odpadami wynosi 1,5.

Sektor komunalny

W roku 2009 odebrano 1 349 161,3 Mg odpadów komunalnych, natomiast w roku 2010 odebrano ich 1 168 386,4 Mg. Według GUS wskaźnik zbierania odpadów komunalnych na jednego mieszkańca województwa śląskiego wyniósł w 2009 roku 300 kg/M. W 2009 r. zebrano selektywnie 113 tys. Mg odpadów komunalnych. 89 tys. Mg odpadów komunalnych przetworzono metodami biologicznymi             i 1 028 tys. Mg odpadów komunalnych zdeponowano na składowiskach. Ocenia się, że nadal odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym wywozem odpadów wynosi ok. 92%. Według danych zebranych na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wynika, że 119 gmin województwa śląskiego prowadzi selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych; 97 gmin województwa śląskiego prowadzi selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz ok. 140 gmin prowadzi selektywną zbiórkę surowców wtórnych, w tym opakowań.

Na terenie województwa funkcjonują między innymi 4 zakłady do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 21 instalacji, w których kompostowane są odpady organiczne zebrane selektywnie oraz 3 instalacje do fermentacji odpadów organicznych.

Zadanie dotyczące zrealizowania planu redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, obejmowało przede wszystkim organizację selektywnej zbiórki tych odpadów u źródła. Według danych z ankietyzacji, 85 gmin wdrożyło selektywna zbiórkę OUB.

Według danych przekazanych przez gminy województwa śląskiego do zagospodarowania poza składowaniem przekazano w 2009 r. ok. 96,5 tys. Mg, natomiast w 2010 ok. 87,4 tys. Mg.

Na terenie Województwa Śląskiego (według stanu na dzień 31.12.2010 r.) funkcjonowały 56 obiektów, na których składowane były odpady, w tym:

- 29 czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne,

- 14 czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne,

- 8 czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu),

- 1 czynne składowisko odpadów obojętnych,

- 4 składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest.

Plan zamykania składowisk odpadów nie spełniających wymagań ochrony środowiska, przedstawiony w Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2007-2011 jest realizowany zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym 2009-2010 r. zamknięto 5 składowisk odpadów wymienionych w Tabela 24.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w trakcie rekultywacji jest 11 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne oraz 5 obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

W zakresie tworzenia i udziału gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) oszacowano, że około 50-60% samorządów przystąpiło lub jest w trakcie zawiązywania współpracy w tym zakresie.

W latach objętych niniejszym sprawozdaniem przeprowadzono następujące inwestycje z zakresu modernizacji i rozbudowy składowisk:

- Gmina Porąbka - rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach;

- Gmina Wojkowice - rozbudowa istniejącej kwatery składowiska etap IV - zadanie zakończone, realizowane przez „Recykling Wojkowice” Sp. z o.o.;

- Gmina Świętochłowice

  - Zakup i montaż linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą  (zadanie w trakcie realizacji – zakończenie 2012),

  - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych, (planowane zakończenie koniec I kwartału 2012r)

  - Budowa kompostowni pryzmowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach  (zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia IV kwartał 2012r).

  - Wydzielenie na składowisku odpadów kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest  (w trakcie realizacji, data zakończenia II kwartał 2012r);

- Gmina Częstochowa- rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu północnego woj. śląskiego (rozpoczęcie 01.01.2007r., planowane zakończenie do 30.06.2013r.);

- Gmina Gliwice – budowa IV kwatery składowiska – termin rozpoczęcia 22.02.2010, termin zakończenia 31.12.2010;

- Gmina Krzyżanowice - budowa kwatery nr 3 na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie;

- Gmina Sosnowiec - budowa składowiska odpadów - Kwatera II;

- Gmina Zabrze - budowa nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych;

- Gmina Rybnik - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych;

- Gmina Koniecpol - modernizacja składowiska odpadów- planowane zakończenie 2013;

- Gmina Świerklany - doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Pochodnie do spalania gazu i 1 piezometr;

- Gmina Krzepice - modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach.

W latach 2009-2010 kontynuowano działania (opis tab. 25) na rzecz likwidacji zagrożeń spowodowanych przez:

- składowisko odpadów niebezpiecznych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry 
w Tarnowskich Górach” w likwidacji;

- składowisko odpadów niebezpiecznych „Rudna Góra” przy Zakładach Chemicznych „Organika Azot” S.A. w Jaworznie;

- osadnik szlamów cynkowych Huty metali Nieżelaznych „Szopienice” w Katowicach;

- składowisko odpadów zawierających azbest należących do Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogrodzieńcu;

- składowisko odpadów „Doły kwasowe” przy Rafinerii „Czechowice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach.

Sektor gospodarczy

W województwie śląskim w 2009 roku wytworzono 37,835 mln Mg odpadów sektora gospodarczego, natomiast w roku 2010 - 41 439 mln Mg. Odzyskowi poddano w 2009 r. 38,390 mln Mg i w 2010 r. – 35,158 mln Mg. Unieszkodliwiono kolejno 1,834 mln Mg i 2,136 mln Mg. W przypadku odpadów pochodzących z sektora gospodarczego nie stwierdza się trudności związanych z ich zagospodarowaniem.

Kształtowanie się nowego systemu gospodarki odpadami w świetle znowelizowanej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. wyznacza okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań. Będą one dotyczyły przede wszystkim Marszałka, samorządów gminnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Wyznaczono dla nich następujące  ramy czasowe realizacji istotnych zobowiązań, w celu wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami:

- 1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- do 30 kwietnia 2012 r. - przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania;

- 1 lipca 2012 r. - Sejmik Województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów;

- 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał;

- 1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru;

- do 31 marca 2013 r. - termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw;

- 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami [źródło: Ministerstwo Środowiska].