Załącznik do Uchwały nr 445/66/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 05.03.2025 r.

**Porozumienie**

z dnia .................... 2025 r.

**w sprawie powierzenia Gminie Wilkowice prowadzenia zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a | |
| **Gminą Wilkowice,** z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 reprezentowaną przez Wójta Macieja Mrówkę, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
|  | |
| **zostaje zawarte porozumienie o następującej treści** | |

**§ 1.**

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Wilkowice prowadzenia zadania pn.: **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice".**

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Wilkowice pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice (2300 m) – na odcinku od potoku Wilkówka (obiekt mostowy) do granicy z gminą Buczkowice wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej decyzją ZRID) w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

2) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zawierającego niezbędne załączniki wymagane ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

3) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942 na odcinku objętym porozumieniem o którym mowa w ust. 1;

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 3) winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

5. Wójt Gminy Wilkowice wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Gminy do uzyskania przez Gminę uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w Gminie Wilkowice.

6. Wójt Gminy Wilkowice wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Gminy do występowania przed właściwym organem w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego będącego zarządcą dróg wojewódzkich w celu uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice (2300 m) – na odcinku od potoku Wilkówka (obiekt mostowy) do granicy z gminą Buczkowice. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID przygotowanego w standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego oraz zawierać wykaz nieruchomości które w wyniku wydanej decyzji ZRID staną się własnością Województwa Śląskiego wraz z podaniem ich właściciela, powierzchni oraz opisu stanu technicznego tych nieruchomości..

7. Gmina Wilkowice niezwłocznie poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice oraz przekaże uwierzytelnioną kopię decyzji wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach .

8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 12 grudnia 2025 r.

9. Zadanie będące przedmiotem porozumienia powierzone było do prowadzenia Gminie Wilkowice porozumieniem nr 84/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r., które wygasło z dniem 31.12.2024 r.

**§ 2.**

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 367 770 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.

2. Gmina Wilkowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, w tym:

1)  178 350 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w 2023 r.,

2) 189 420 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) w 2025 r.

3. Gmina Wilkowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

4. Gmina Wilkowice udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości określonej w ust. 2, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

5. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Wilkowice otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

6. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Wilkowice po dacie zawarcia porozumienia.

**§ 3.**

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Wilkowice środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 5 na pisemne wnioski Gminy Wilkowice złożone nie później niż 12 grudnia 2025 roku na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w wysokości 189 420 zł na projekt, w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Wilkowice dla Województwa Śląskiego,

2. Do wniosków o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem  kopie: protokołu odbioru końcowego zakresu dokumentacji, pozytywnej opinii  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na wskazany przez Województwo Śląskie rachunek bankowy w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

**§ 4.**

1. Gmina Wilkowice oświadcza, iż dla przedmiotowego zadania wyłoniony został wykonawca oraz zawarta została umowa zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, tj. umowa nr RU-0302/22 z dnia 09.08.2022 r. wraz z aneksami nr 1, 2 oraz 3 z firmą Biuro Studiów i Projektów Komunikacyjnych Sp. z o.o. na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa DW polegająca na budowie chodnika wzdłuż DW nr 942 ul. Żywiecka w Gminie Wilkowice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

2. Gmina Wilkowice przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, o której mowa w ust. 1. wraz z aneksami 1, 2 oraz 3. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Wilkowice przekaże potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie kolejnych aneków do umowy niezwłocznie po ich zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na podstawie przekazanej kopii kolejnych aneksów do umowy nr RU-0302/22 z dnia 09.08.2022 r. zostanie sporządzony aneks, określający rzeczywisty koszt zadania.

5. Wszelkie koszty robót dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzących w zakres określony w umowie z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Wilkowice oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Gmina Wilkowice niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych.

**§ 5.**

1. Zarząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz jego kontrolowania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Gmina Wilkowice dokona odbioru końcowego części zadania będącego przedmiotem porozumienia w zakresie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) - 3) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do opracowanego projektu.

**§ 6.**

1. Gmina Wilkowice wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 5, w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych tj. w terminie do 31.12.2025 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za opracowaną dokumentację - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) - 3),

2. Gmina Wilkowice zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, tj. w terminie do 31.01.2026 r.

3. Rozliczenie dotacji o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac projektowych.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**§ 7.**

1. Wobec części nieruchomości zajętych pod budowany chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942, których dotychczasowym właścicielem/użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wilkowice, a które na podstawie wydanej przez Wojewodę decyzji ZRID staną się z mocy prawa własnością Województwa Śląskiego, Wójt Gminy Wilkowice niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zrzeczenia się w całości odszkodowań w myśl art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zrzeczenie obejmować będzie zarówno wartość gruntu jak i naniesień elementów drogowych określonych w operacie szacunkowym.

2. Gmina Wilkowice przekaże do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oryginał bądź odpis decyzji ZRID, o której mowa w § 1 ust. 7 zawierającej klauzulę ostateczności wraz z odpowiednimi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby ujawnienia w księgach wieczystych własności Województwa Śląskiego oraz trwałego zarządu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach tych nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy budowanego chodnika, które zgodnie z decyzją ZRID stały się własnością Województwa Śląskiego.

**§ 8.**

Gmina Wilkowice oświadcza, że:

1) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) przeprowadzi wymagane procedury celem wyboru wykonawcy/ów zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

3) dokumentacja projektowa we wszystkich elementach zostanie sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w § 1 ust. 4;

4) działa z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

**§ 9.**

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Kodeksu cywilnego.

**§ 10.**

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

**§ 11.**

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

**§ 12.**

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2025 r.

**§ 13.**

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

**§ 14.**

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 15.**

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Wilkowice** |

|  |  |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK   **Grzegorz Boski**  WICEMARSZAŁEK   **Leszek Pietraszek** | WÓJT   **Maciej Mrówka** |