Załącznik do Uchwały nr 1163/84/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28.05.2025 r.

**Porozumienie**

z dnia .................... 2025 r.

**w sprawie powierzenia Gminie Pilchowice prowadzenia zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW 924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuźnia Nieborowska"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałka Województwa |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałka Województwa |
| a | |
| **Gminą Pilchowice,** z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 reprezentowaną przez Wójta Macieja Gogulla, który działa jako zarządca dróg gminnych, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pilchowice, Pana Mateusza Tkocz | |
| **zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:** | |

**§ 1.**

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Pilchowice prowadzenia zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW 924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuźnia Nieborowska ".**

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Pilchowice pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW 924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuźnia Nieborowska wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia,

2) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 i 924 na odcinku objętym porozumieniem o którym mowa w ust.1.

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

5. Gmina Pilchowice przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionej budowy znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 i 924 na odcinku objętym porozumieniem.

6. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 921 i 924 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.

7. Wójt Gminy Pilchowice wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Gminy do występowania przed właściwym organem w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego będącego zarządcą dróg wojewódzkich w celu uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuźnia Nieborowska. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawa dysponowania nieruchomościami znajdującymi się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 i 924 niezbędnymi do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionej budowy.

8. Gmina Pilchowice niezwłocznie poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowę (dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię pozwolenia (zgłoszenia) wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

9. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 14.12.2026 r.

**§ 2.**

1. Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych zero groszy) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.

2. Gmina Pilchowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w ust 1.

3. Gmina Pilchowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

5. Gmina Pilchowice udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

6. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Pilchowice otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Pilchowice w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

7. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Pilchowice po dacie zawarcia porozumienia.

**§ 3.**

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Pilchowice środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 6 na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy  dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem  kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

**§ 4.**

1. Gmina Pilchowice przekaże Zarządowi Województwa Śląskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z wykonawcą. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Pilchowice przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 9 porozumienia Gmina Pilchowice niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych.

**§ 5.**

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego określonego w § 1 ust. 3 Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Gmina Pilchowice dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do opracowanego projektu.

**§ 6.**

1. Gmina Pilchowice wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 6, w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust.3.

2. Gmina Pilchowice zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac projektowych.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**§ 7.**

Gmina Pilchowice oświadcza, że:

1) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) przeprowadziła wymagane procedury celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

3) dokumentacja projektowa we wszystkich elementach zostanie sporządzona zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl;

4) działa z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

**§ 8.**

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

**§ 9.**

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

**§ 10.**

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Realizacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuźnia Nieborowska w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

**§ 11.**

Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania  prac określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2026 r.

**§ 12.**

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

**§ 13.**

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 14.**

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Pilchowice** |

|  |  |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK   **Grzegorz Boski**  WICEMARSZAŁEK   **Leszek Pietraszek** | WÓJT   **Maciej Gogulla** |