Załącznik do Uchwały nr 1432/92/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26.06.2025 r.

ANEKS NR 2

z dnia ................... 2025 r.

do umowy nr 2424/DD/2024 z dnia 29.05.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.12.2024 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Mszana na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 (ul. Wolności) w Połomi”

zawarty  pomiędzy :

Gminą Mszana, z siedzibą w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 reprezentowaną przez:

………………………………………………     -     …………………………………………………

a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

………………………………………………     -     …………………………………………………

………………………………………………     -     …………………………………………………

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 2424/DD/2024 z dnia 29.05.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.12.2024 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

- § 1 ust. 4 na następujące: „4. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2026.”.

- § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy koszt zadania wynosi 3 785 050 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100), w podziale na:

- 151 229 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) na dokumentację projektową w 2023 r.,

- 16 605 zł (szesnaście tysięcy sześćset pięć złotych 00/100) na dokumentacje projektową w 2024 r.,

- 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) na dokumentację projektową  i budowę chodnika w 2025 r.,

- 3 417 216 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych) na  budowę chodnika w 2026 r.”.

- § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Mszana udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w maksymalnej wartości 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100) na budowę chodnika w 2026 r.”.

- § 2 ust. 3 na następujące: „3. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania 
w wysokości 2 985 050 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) 
w tym:

- 151 229 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) na dokumentację projektową w 2023 r.,

- 16 605 zł (szesnaście tysięcy sześćset pięć złotych 00/100) na dokumentację projektową  w 2024 r.,

- 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) na dokumentację projektową  i budowę chodnika w 2025 r.,

- 2 617 216 zł (dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100) na budowę chodnika w 2026 r.”.

- § 5 ust. na następujące: „§ 5 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2026 r.”.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie								Gmina Mszana