Załącznik do Uchwały nr 1484/93/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.07.2025 r.

ANEKS NR 2

z dnia ................... 2025 r.

do umowy nr 4321/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Konopiska na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki”

zawarty pomiędzy:

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez:

………………………………………………     -     …………………………………………………

a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

………………………………………………     -     …………………………………………………

………………………………………………     -     …………………………………………………

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 4321/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.06.2024 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

- § 1 ust. 4 na następujące: „4. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2021 – 2026.”,

- § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy Koszt Zadania wynosi 11 523 913 zł (jedenaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych).”,

- § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Konopiska udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 10% ostatecznego kosztu przebudowy drogi wojewódzkiej niezbędnej dla wykonania chodnika, w tym:

- 365 310 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) na projekt w 2023 r.,

- 33 210 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych) na projekt w 2024 r.,

- 440 393 zł (czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote) na projekt w 2025 r.

- 3 050 000 zł (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę w 2026 r.”,

- § 2 ust. 3 na następujące: „3. Województwo Śląskie w 2026 r. ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 90% ostatecznego kosztu przebudowy drogi wojewódzkiej niezbędnej dla wykonania chodnika, tj. 7 635 000 zł (siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).”

- 5. § 5 na następujące:					„§ 5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2026 r.”

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie								Gmina Konopiska