- Załącznik do Uchwały nr 1032/256/V/2018

- Zarządu Województwa Śląskiego

- z dnia 09.05.2018 r.

- POROZUMIENIE

zawarte w  dniu ……..………..2018 r., w Katowicach, pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

…………………………...….…. – ………………………..,

…………………………...….…. – ………………………..,

a

Gminą Psary z siedzibą w Psarach, przy ul. Malinowicka 4:

REGON: 000537243

NIP: 625-161-06-38

reprezentowaną przez:

……………………………… – ………………………….,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Porozumienia

- Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie wzajemnych obowiązków wraz z określeniem zasad współpracy Stron w związku z potrzebą zrealizowania przez dwóch inwestorów robót budowlanych w pasie drogowym DW 913, składających się na dwa odrębne zadania inwestycyjne:

- Zadanie nr 1 obejmujące „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”, którego inwestorem jest Województwo Śląskie, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

- Zadanie nr 2 obejmujące:

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Psary”,

- „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”,

- „Budowę zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary” - zasilanie gablot znajdujących się w wiatach przystankowych dotyczące dwóch kierunków jazdy: ”Gródków Klinkiernia”, „Psary Kościół”, „Gródków Szkoła”, „Psary Skrzyżowanie”, „Strzyżowice Skrzyżowanie” oraz „Strzyżowice Droga do Góry Siewierskiej”,

zwanych dalej „zadaniem nr 2”,którego inwestorem jest Gmina Psary.

- Zadanie inwestycyjne nr 2, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego w oparciu o:

- zgłoszenie robót budowlanych z dnia 30 maja 2017 r. przez Gminę Psary, które Wojewoda Śląski przyjął bez uwag pismem nr IFXV.7843.2.39.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,

- zgłoszenie robót budowlanych z dnia 6 czerwca 2017 r. przez pełnomocnika Gminy Psary, do którego Starosta Będziński nie wniósł sprzeciwu pismem 
nr WA-Psa.6740.8.0014.2017.BB z dnia 28 czerwca 2017 r.,

- zgłoszenie robót budowlanych z dnia 24 lutego 2017 r. przez pełnomocnika Gminy Psary, które Wojewoda Śląski przyjął bez uwag pismem nr IFXV.7843.2.12.2017 
z dnia 8 marca 2017 r.,

- zgłoszenie robót budowlanych z dnia 23 marca 2017 r. przez pełnomocnika Gminy Psary, do którego Starosta Będziński nie wniósł sprzeciwu pismem 
nr WA-Psa.6740.8.0002.2017.WW z dnia 14 kwietnia 2017 r.

- zgłoszenie robót budowlanych dotyczących budowy zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary – w toku przygotowania.

- Strony stwierdzają zgodnie, że Porozumienie zostało zawarte w celu umożliwienia zrealizowania przez Gminę Psary decyzji Zarządu Województwa Śląskiego znak:

WD-U.6015.L-48.2016.MGAJ.17544.16 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację projektowanego wodociągu wzdłuż oraz w poprzek drogi wojewódzkiej nr 913, ul. Szosowa w miejscowości Strzyżowice, na odcinku od skrzyżowania ul. Szosowa z ul. Belna do skrzyżowania ul. Szosowa z ul. Graniczna,

znak: WD-U.6015.L-12.2017.AWID.7601.17 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz odcinków sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 913 (ul. Zwycięstwa, Szosowa) w miejscowości Gródków, Psary, Strzyżowice, w ramach zadania pn.: Projekt kompleksowego skanalizowania Gminy Psary – Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary oraz

znak: WD-U.6015.L-315.2017.JMAS.1255.18 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację projektowanej trasy sieci kablowej nN, na odcinku od posesji nr 25a w miejscowości Strzyżowice do skrzyżowania z ul. Leśna w miejscowości Grodków, wzdłuż i w poprzek drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowościach: Gródków, Psary, Strzyżowice, Góra Siewierska

wyznaczających ramy techniczne i prawne realizacji zadania nr 2 w pasie drogowym DW 913 poprzez działanie jakim jest na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wspólne udzielenie zamówień publicznych w ramach przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

- jednego postępowania na świadczenie usługi konsultanta obejmującej zadania nr 1 i 2;

- jednego postępowania na wykonanie robót budowlanych obejmujących zakres zadań 
nr 1 i 2.

- W celu realizacji Porozumienia, Strony, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, wyznaczają spośród siebie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzki w Katowicach (zwanego dalej ZDW w Katowicach), który zgodnie z aktem powołania wykonuje zadania zarządcy dróg wojewódzkich, a którego sposób reprezentacji określa Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach upoważnionego przez Strony do:

- przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia, wraz z wcześniejszym przygotowaniem dla nich specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- do udzielenia tych zamówień w imieniu i na rzecz Stron,

- do reprezentowania Zamawiającego przed Prezesem UZP oraz w postępowaniach przed  Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej przez wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw,

określając szczegółowo obowiązki Stron porozumienia w § 2 niniejszego Porozumienia.

- Strony, działając zgodnie z właściwością, udzieliły / udzielą odrębnych pełnomocnictw Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zastępcy Dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami oraz Zastępcy Dyrektora do spraw inwestycji kluczowych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań, określonych w §1 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) niniejszego Porozumienia.

- Zakres zadania nr 1 określonego w §1 ust. 1 pkt 1) niniejszego Porozumienia na podstawie wydanej Decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1 / 2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. znak sprawy: IFXIII.7820.53.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” obejmuje wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi wojewódzkiej 913 na ww. odcinku.

- Zakres zadania nr 2 określonego w §1 ust. 1 pkt. 2) niniejszego Porozumienia na podstawie zgłoszeń zamierzeń budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2; obejmuje wykonanie robót budowlanych:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w pasie drogowym DW 913,

- Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w psie drogowym DW 913,

- Budowę zasilania gablot w wiatach przystankowych w ciągu DW 913.

- Gmina Psary oświadcza, że dokonane przez gminę zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, wskazane w § 1 ust. 2, umożliwiają zgodną z przepisami prawa budowlanego realizację zadania nr 2.

§ 2

Obowiązki Stron Porozumienia

- Gmina Psary zobowiązuje się do:

- przygotowania i przekazania do ZDW w Katowicach opisu przedmiotu zamówienia, zgodnego z przepisami ustawy Pzp, dotyczącego świadczenia usługi konsultanta (dla branż kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej) obejmującej zadanie nr 2 – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Porozumienia;

- przygotowania i przekazania do ZDW w Katowicach kompletnego opisu przedmiotu zamówienia dla zakresu robót budowlanych opisanego w §1 ust. 7 niniejszego Porozumienia zgodnego z przepisami ustawy Pzp, dotyczącego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 2 – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Porozumienia. W ramach opisu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Gmina Psary zobowiązana jest przekazać do ZDW w Katowicach kompletną dokumentację projektową dla zadania nr 2 w zakresie umożliwiającym zlecenie i wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 2 oraz przenieść do niej prawa autorskie w zakresie wskazanym w § 5;

- przekazania kosztorysów inwestorskich na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie nr 2 opisane w §1 ust. 7 niniejszego Porozumienia  – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Porozumienia. Kosztorysy powinny być również przygotowane w formie TER zgodnie z standardami 1F-WP umieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach;

- wyznaczenia 2 osób do prac w komisji przetargowej – w terminie 20 dni od dnia zawarcia Porozumienia;

- udziału wyznaczonych osób w pracach komisji przetargowej;

- przygotowywania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania pytania przez ZDW w Katowicach wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielanych wykonawcom biorącym udział w postępowaniu na ich wniosek, a dotyczących przekazanych przez Gminę Psary opisów przedmiotu zamówienia, w szczególności wymagających pomocy projektanta przy udzielaniu wyjaśnień;

- pełnienia funkcji inwestora realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania 
nr 2, w tym wykonywania wszystkich przewidzianych przepisami prawa budowlanego obowiązków inwestora;

- zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego w zakresie dot. dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 obejmującego w szczególności: wykonywanie obowiązków wskazanych w § 5, udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i ostatecznym robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania nr 2, pisemne potwierdzanie kwalifikacji zmiany w Dzienniku budowy w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia rozwiązań, jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych, uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zmiany dokonane w ramach nadzoru autorskiego nie mogą rzutować na wykonanie zadania nr 1 gdzie za wszelkie opóźnienia związane z wyżej wymienionym pełnieniem nadzoru autorskiego odpowiada Gmina Psary;

- uczestniczenia upełnomocnionych przedstawicieli Gminy Psary we wszystkich  naradach koordynacyjnych związanych z realizacją zadania nr 2 oraz na każde wezwanie ZDW w Katowicach lub działającego w jego imieniu Kierownika Projektu w naradach koordynacyjnych dotyczących zadania nr 1;

- dokonywanie wszystkich odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, robót ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego robót budowalnych stanowiących przedmiot zadania nr 2;

- pokrycia wszelkich kosztów związanych z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu wynikających z projektu i realizacji zadania nr 2;

- pokrycia kosztów finansowych określonych w §4 ust. 5 niniejszego Porozumienia;

- zadośćuczynienia prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi w związku lub przy okazji wykonywania zadania nr 2 lub z pozostawieniem urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, sieci kablowej stanowiących przedmiot zadania nr 2 na nieruchomości osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do ZDW w Katowicach, Gmina Psary zobowiązuje się udzielić ZDW w Katowicach wszelkiej niezbędnej pomocy, w celu wyjaśnienia zasadności tych roszczeń oraz zwrócić ZDW w Katowicach wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez ZDW w Katowicach. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót związanych z urządzeniami kanalizacyjnymi lub wodociągowymi lub sieci kablowej dla zadania nr 2 na nieruchomościach prywatnych, Gmina Psary dostarczy do ZDW w Katowicach zgodę właścicieli wraz z prawem dysponowania nieruchomością na czas wykonywania robót;

- przygotowania dokumentacji powykonawczej w zakresie dot. zadania nr 2;

- przekazywania ZDW w Katowicach wszelkich informacji dot. okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie w realizacji zadania nr 2;

- pokrycia wszelkich kosztów robót dodatkowych, robót nieprzewidzianych w przedmiarze, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania nr 2 oraz zadania nr 1 w zakresie zwiększonych kosztów jakie mogą pojawić się na skutek równoległej realizacji zadania nr 2, których wykonanie stało się konieczne i niemożliwe wcześniej do przewidzenia;

- udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania nr 1 
w zakresie o którym mowa w pkt 16), w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

- Zobowiązuje się ZDW w Katowicach do:

- przekazania Gminie Psary zestawienia dokumentów wymaganych do przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Porozumienia;

- ustalenia wartości zamówień zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

- przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wszczęcia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia, która powinna być tak przygotowana, aby w umowie z Wykonawcą możliwe było wyodrębnienie kosztów dla zadania nr 2, które będzie finansowane przez Gminę Psary;

- uzgodnienia z Gminą Psary wzorów umów w sprawie zamówień publicznych objętych Porozumieniem, w szczególności w zakresie postanowień umownych dotyczących płatności Gminy Psary – najpóźniej przed wszczęciem postępowania, zgodnie z zapisami niniejszego porozumienia określonymi w § 4 niniejszego Porozumienia;

- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań;

- wszczęcia i przeprowadzenia zgodnie z przepisami ustawy Pzp postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszego Porozumienia;

- zamieszczania ogłoszeń o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych – 
w przypadkach określonych w art.144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp;

- przekazywania ogłoszeń o zmianie umowy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 
w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp ;

- udzielenia zamówień (zawarcia umów) Wykonawcom, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

- zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

- przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

- wykazania w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych zawartych umów w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia;

- pełnienia funkcji inwestora realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 1 w tym wykonywanie wszystkich przewidzianych przepisami prawa budowlanego obowiązków inwestora;

- z odpowiednim wyprzedzeniem wzywanie Gminy Pary do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dla robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 1;

- niezwłocznego powiadomienia Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Psary o zawarciu umów z Wykonawcami z podaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy/ów; oraz przekazania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii tych umów Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i Gminie Psary;

- przekazywania Gminie Psary wszelkich informacji dot. okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie w realizacji zadania nr 1;

- przekazania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii aneksów do umów - niezwłocznie po ich zawarciu;

- niezwłocznego przekazywania Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w uzgodnieniu z Gminą Psary informacji o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie w realizacji zadania wraz z propozycją działań zaradczych.

- Wszelkie koszty za roboty dodatkowe dotyczące zakresu zadania nr 2 oraz zadania nr 1, 
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 16) ponosić będzie Gmina Psary w oparciu o uprzednio spisany protokół/protokół konieczności przez przedstawicieli ZDW w Katowicach oraz Gminy Psary uczestniczących w realizacji umów. Dodatkowe koszty dla zadania nr 1 jakie mogę ewentualnie wystąpić i będą obciążać Gminę Psary, o których mowa zdanie pierwsze są bezpośrednim skutkiem realizacji zadania nr 2 przez Gminę i w innym wypadku by nie występowały.

- Wszelkie koszty za roboty dodatkowe dotyczące zakresu zadania nr 1 oraz zadania nr 2, 
w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych realizacją zadania nr 1 ponosić będzie ZDW w Katowicach w oparciu o uprzednio spisany protokół/protokół konieczności przez przedstawicieli ZDW w Katowicach oraz Gminy Psary uczestniczących w realizacji umów.

- Strony będą unikać sytuacji które generowałyby dodatkowe koszty.

§ 3

Termin Porozumienia

- Strony stwierdzają zgodnie, że Porozumienie zawiązane zostało na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do zakończenia realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych wskazanych w § 1 ust. 1.

- Strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia sporu sądowego z wykonawcami robót lub usług wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia, wyłącznie uprawnionym do reprezentacji Stron będzie Województwo Śląskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Szczegółowe zasady współpracy oraz ponoszenia związanych z tym kosztów finansowych zostaną określone w aneksie do niniejszego Porozumienia.

§ 4

Zasady finansowania przedsięwzięcia

- Wszelkie koszty wynikłe z udzielenia wspólnych zamówień Strony ponoszą odpowiednio jak dla zadań własnych.

- Gmina Psary posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego tj. zadania nr 2. Gmina Psary oświadcza, że uwzględniła środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Psary na lata 2018 - 2036. Potwierdzenie zapewnienia środków na realizację zostało / zostanie zawarte w odpowiednich uchwałach Rady Gminy Psary dotyczących budżetu na dany rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.

- Szacunkowy koszt zadania nr 1 wynosi 105 080 766,00 zł (wartość brutto), w tym:

- w zakresie na świadczenie usługi konsultanta 3 204 111,00 zł (wartość brutto) – płatne ze środków Województwa Śląskiego,

- w zakresie wykonania robót budowlanych 101 876 655,00 zł (wartość brutto).

- Koszt zadania nr 1 ponosi w całości Województwo Śląskie z zastrzeżeniem środków kosztów robót dodatkowych o czym mowa w § 2 ust. 3. Dla zadania nr 1 Województwo Śląskie uzyskało Decyzję nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09FD/16-00 Instytucji Zarządzającej z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu własnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

- Szacunkowy koszt zadania nr 2 wynosi 6 564 520,71 zł (wartość brutto), w tym:

- w zakresie na świadczenie usługi konsultanta  90 000,00 zł (wartość brutto),

- w zakresie wykonania robót budowlanych 6 474 520,71 zł (wartość brutto)

finansowane w całości ze środków własnych Gminy Psary.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, koszt realizacji zadania nr 2, wynikający z cen najkorzystniejszych ofert, przekroczy lub będzie niższy od kwoty, o której mowa w ust. 5 niniejszego Porozumienia, strony niezwłocznie uzgodnią treść aneksu do niniejszego Porozumienia. Sfinansowanie zwiększonych kosztów obciąża w całości Gminę Psary.

- Płatności Gminy Psary z tytułu zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego dla zadania nr 2 będą realizowane bezpośrednio przez Gminę Psary na konto wykonawcy podane na fakturze wystawionej na Gminę Psary – w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Gminy Psary.

- Szczegółowe uregulowania dotyczące płatności w ramach realizacji zadania nr 2 zostaną określone w uzgodnionych przez ZDW w Katowicach oraz Gminę Psary  wzorach umów w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji przedmiotu zawartej przez Strony umowy na roboty budowlane podwykonawcy, Strony ponoszą odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia określonego w umowie o podwykonawstwo, w ten sposób, że ZDW w Katowicach odpowiada wyłącznie za wynagrodzenie należne podwykonawcom wykonującym roboty budowlane, usługi i dostawy stanowiące przedmiot zadania nr 1, a Gmina Psary odpowiada wyłącznie za wynagrodzenie należne  podwykonawcom wykonującym roboty budowlane, usługi i dostawy stanowiące przedmiot zadania nr 2.

- W przypadku dokonania przez ZDW w Katowicach zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wykonującemu roboty budowlane, usługi lub dostawy stanowiące przedmiot zadania nr 2, Gmina Psary zobowiązana będzie do jego zwrotu w całości na rzecz ZDW w Katowicach wraz z wszystkimi innymi uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi w związku z jego zapłatą przez ZDW w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania w tym zakresie. ZDW w Katowicach po otrzymaniu wezwania do zapłaty od podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien niezwłocznie zawiadomić Gminę Psary przedkładając kopię wezwania i wszelkie informacje (dokumenty) niezbędne w celu weryfikacji zasadności żądania podwykonawcy.

- W przypadku dokonania przez Gminę Psary zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wykonującemu roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zadania nr 1, ZDW w Katowicach zobowiązany będzie do jego  zwrotu w całości na rzecz Gminy Psary wraz z wszystkimi innymi uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi w związku z jego zapłatą przez Gminę Psary w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania w tym zakresie. Gmina Psary po otrzymaniu wezwania do zapłaty od podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinna niezwłocznie zawiadomić ZDW w Katowicach przedkładając kopię wezwania i wszelkie informacje (dokumenty) niezbędne w celu weryfikacji zasadności żądania podwykonawcy.

- W przypadku obciążenia wykonawcy umowy na roboty budowlane karami umownymi przewidzianymi w tej umowie, kary umowne zostaną rozliczone w ten sposób, że Województwu Śląskiemu przysługiwać będą kary umowne związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zadania nr 1, a Gminie Psary kary umowne związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zadania nr 2. W przypadku kar umownych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zadania nr 1 oraz zadania nr 2 (łącznie) kary umowne przysługujące Województwu Śląskiemu oraz Gminie Psary zostaną podzielone pomiędzy Stronami według proporcji w jakiej pozostaje do siebie wartość zadania nr 1 oraz wartość zadania nr 2.

- Zasady rozliczania przez Strony kar umownych wskazane w ust. 12 stosuje się odpowiednio do rozliczenia przez Strony kar umownych w przypadku obciążenia nimi wykonawcy usług wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 1) niniejszego Porozumienia.

- Płatności dotyczące zadania nr 1 w zakresie wynikającym z § 2 ust. 3, pokrywane ze środków własnych Gminy Psary stanowią wydatki niekwalifikowane.

§ 5

Prawa autorskie

- Gmina Psary oświadcza, że przysługują jej wyłączne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego Porozumienia, (zwana dalej „Dokumentacją” lub „utwór”), w tym wyłączne prawo do rozporządzania Dokumentacją na polach eksploatacji określonych w ust. 2, lub też – najpóźniej w dniu wydania Dokumentacji ZDW w Katowicach – prawa te będą Gminie Psary przysługiwały. Gmina Psary zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Gmina Psary gwarantuje, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone, będą stanowiły wyłączną własność Gminy Psary.

- Z chwilą wydania egzemplarzy Dokumentacji lub którejkolwiek jej części Gmina Psary przenosi na ZDW w Katowicach autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach,

- wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera,

- upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.:

    - zainteresowanym wykonawcom ubiegającym się o możliwość realizacji według nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu),

    - w celach promocyjnych i informacyjnych,

    - jako element we wniosku o decyzję pozwolenia na budowę,

    - użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Gminy Psary związane z realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem przez ZDW w Katowicach.

- Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na ZDW w Katowicach z chwilą wydania ZDW w Katowicach egzemplarza nośnika, na którym Dokumentacja została utrwalona. Z tą samą chwilą przechodzi na ZDW w Katowicach także prawo własności egzemplarzy nośników, na których Dokumentacja lub utwór został utrwalony, przekazanych ZDW w Katowicach zarówno w formie papierowej, jak i na nośniku elektronicznym.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których Dokumentację utrwalono - następuje nieodpłatnie

- Gmina Psary zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni ZDW w Katowicach od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przesądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

- Gmina Psary oświadcza, że przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, dla zadania opisanego w §1 ust. 1 pkt 2) niniejszego Porozumienia zostanie przez nią zawarta umowa o nadzór autorski nad Dokumentacją, w ramach której autor Dokumentacji zobowiąże się do dokonywania zmian, adaptacji, przeróbek, modyfikowania, adaptowania i łączenia utworów z innymi utworami na rzecz Gminy Psary oraz wyrazi bezwarunkową zgodę na cesję ww. umowy przez Gminę Psary oraz jej dalsze przenoszenie.

- Gmina Psary gwarantuje, że uprawnienia do zmiany utworu, o których mowa w ust. 6, będą wykonywane przez autora Dokumentacji.

- Gmina Psary przeniesie na ZDW w Katowicach uprawnienia wynikające z umowy o nadzór autorski, o której mowa w ust. 6  niezwłocznie po zawarciu umowy o nadzór autorski bez żadnych ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

- ZDW w Katowicach  będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Porozumienia na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego  Porozumienia, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których ZDW w Katowicach upoważniony został przez Gminę Psary na podstawie niniejszego  Porozumienia.

- ZDW w Katowicach na każde uzasadnione żądanie Gminy Psary zobowiązuje się udzielić Gminie Psary nieodpłatnego upoważnienia do korzystania z Dokumentacji.

- Strony uzgadniają, że wszelkie prawa autorskie do utworów wykonanych przez wykonawców wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia oraz uprawnienia do wykonywania praw zależnych do tych utworów zostaną przez wykonawców przeniesione i udzielone na rzecz ZDW w Katowicach, który na pisemny wniosek Gminy Psary udzieli jej stosownej licencji w zakresie dotyczącym zadania nr 2.

§ 6

Osoby do kontaktów w sprawie realizacji Porozumienia

- Do kontaktów w sprawie realizacji Porozumienia po stronnie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyznacza się: ………………………………..…

- Do kontaktów w sprawie realizacji Porozumienia po stronie Gminy Psary wyznacza się:

- Anna Buława – do spraw związanych z opisem przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 Gminy Psary oraz związanych z ich realizacją;

- Małgorzata Kołtun – do spraw związanych z procedurami ustawy Pzp.

§ 7

Rozwiązywanie sporów

- Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

- Rozstrzyganie ewentualnych sporów należy do sądu powszechnego wg właściwości miejscowej dla siedziby Województwa  Śląskiego.

- W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym Porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę Stronę.

§ 8

Zmiana Porozumienia

- Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności.

- Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron i jednym dla ZDW w Katowicach.

Województwo Śląskie: 						Gmina Psary: