Załącznik do Uchwały nr 976/254/V/2018

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 24.04.2018 r.

ANEKS NR 2

do Umowy nr 2291/KT/2016 z dnia 31.08.2016 r.  
wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.11.2017 r.

zawarty w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

reprezentowanym przez:

1. …………………………………….             -    ……………………………..

2. …………………………………….             -    ……………………………..

a

BSK RETURN S.A. z siedzibą pod adresem: 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 22, posiadającą REGON: 270164519 i NIP: 649-20-64-479, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego 
w Częstochowie, pod numerem KRS 0000290396, reprezentowana przez:

1. ……………………………………  –  ……………….……………..

2. ……………………………………  –  ……………….……………..

o treści następującej:

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Umowy nr 2291/KT/2016 z dnia 31.08.2016 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.11.2017 r. Strony postanawiają wprowadzić następującą zmianę:

§ 7 ust. 7 przyjmuje brzmienie: „INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks nr 2 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla BSK RETURN S.A.

Zarząd Województwa Śląskiego                                                                        BSK RETURN S.A.