Załącznik do Uchwały nr 1747/101/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 06.08.2025 r.

ANEKS nr 3

z dnia ..........................

do umowy nr 4317/TD/2021 z dnia 25.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.09.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 16.07.2024 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Zawiercie

zawarty pomiędzy :

Gminą Zawiercie, z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 reprezentowaną przez:

………………………………………………     -     …………………………………………………

a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

………………………………………………     -     …………………………………………………

………………………………………………     -     …………………………………………………

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 4317/TD/2021 z dnia 25.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.09.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 16.07.2024 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

- § 1 ust. 4 na następujące: „4. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2026.”.

- § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy koszt zadania wynosi 6 923 651,80 zł (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 80/100).”.

- § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Zawiercie udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy ciągu rowerowego oraz chodnika, w tym:

- 166 050 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych) na projekt w 2023 r.,

- 209 100 zł (dwieście dziewięć tysięcy sto złotych) na projekt w 2024 r.,

- 248 501,80 zł (dwieście  czterdzieści osiem tysięcy pięćset jeden złotych 80/100) na projekt w 2025 r.

- 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na budowę w 2025 r.

- 2 650 000,00 zł ( dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę w 2026 r.”.

- § 2 ust. 3 na następujące: „3. Województwo Śląskie ponosi koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy ciągu rowerowego oraz chodnika, w tym:

- 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)  w 2025 r.

- 2 650 000,00 zł ( dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2026 r.”.

5. § 5 na następujące:					„§ 5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2026 r.”.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie						Gmina Zawiercie