Załącznik do Uchwały Nr 1985/219/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27.09.2017 r.
Aneks 1

z dnia .................... 2017 r.
do Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26.07.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie - część wojewódzka
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1440 z późn. zmianami )

pomiędzy :

	Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

	Stanisława Dąbrowy
	Wicemarszałka Województwa Śląskiego

	Henryka Mercika 
	Członka Zarządu  Województwa Śląskiego

	a

	Gminą  Knurów z siedzibą w Knurowie przy ul. dr. Floriana Ogana 5 reprezentowaną przez Prezydenta Adama Ramsa 

	zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:


§ 1. 
Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26.07.2017r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 7 na następujące: "Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania - części wojewódzkiej rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust.5 niniejszego porozumienia na 21 grudnia 2018 r."

2. § 2 ust. 2 na następujące: „Gmina Knurów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w 2018 r. wysokości 35 % kosztu określonego w ust.1.”.

3. § 3 ust. 1 na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Knurów środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

1) I transza w wysokości do 140.000 zł w 2017 r.,  po wykonaniu i odebraniu części zadania, w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,

2) II transza w wysokości do 1.500.000 zł w 2018 r., po wykonaniu i odebraniu części zadania, ze środków własnych Województwa Śląskiego oraz środków stanowiących pomoc finansową Gminy dla Województwa Śląskiego,

3) III transza w pozostałej wysokości w 2018 r. r., po wykonaniu i odebraniu całości zadania, w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego."

5. § 3 ust. 2 na następujące: "Do wniosków, o których mowa w ust.1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołów częściowych i końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur."

6. § 5 ust. 4 na następujące: „Gmina Knurów ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowych i końcowego zadania."

7. § 11 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2018r."

§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

	Województwo Śląskie
	Gmina Knurów


      

 
	Id: 666D6EB2-E6EE-4AA6-93E9-B0A020DE8977. Projekt
	Strona 1



