Załącznik do Uchwały nr 1648/210/V/2017

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 08.08.2017 roku

Aneks nr 7

do umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego z dnia 02 sierpnia 1993 r. zawarty

w dniu ………………………………………pomiędzy:

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46,  reprezentowanym przez:

Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

1.………………………………………………………………………………………………..

2.…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym

a

przedsiębiorstwem „Drogowa Trasa Średnicowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 40-877, ul. Mieszka I 10, NIP 634-001-25-19, REGON 271755642, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000027591 prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Katowice - Wschód, o kapitale zakładowym 2 461 000,00 zł. wpłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu				-	Andrzeja Bauera

2. Wiceprezesa Zarządu			-	Rafała Godulę

zwanym dalej Inwestorem  Zastępczym.

Mając na względzie przedłużenie okresu gwarancji wykonawcy robót budowlanych na roboty budowlane wykonane w zakresie budowy odcinków Z3, Z4 Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Zabrze działając na podstawie § 11 umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego z dnia  2 sierpnia 1993 r. (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 1 lutego 1996 r., aneksem nr 2 z dnia 15 czerwca

1999 r., aneksem nr 3 z dnia 31 lipca 2006 r., aneksem nr 4 z dnia 21 listopada 2012r., aneksem nr 5 z dnia 12 maja 2016r. i aneksem nr 6 z dnia 21 grudnia 2016 r.),

strony postanawiają co następuje:

§ 1

- W § 3 punkt 2. podpunkt 23) otrzymuje nowe brzmienie:

„23) prowadzenie w latach 2016 – 2018 w zakresie dla Miasta Gliwice, oraz w latach 2016 – 2023 w zakresie dla Miasta Zabrze spraw związanych z obsługą okresów gwarancyjnych dla kontraktów na roboty budowlane zrealizowane na terenie Miasta Zabrze (dotyczy odcinków Z3, Z4 ) oraz Miasta Gliwice (dotyczy odcinków G1 i G2) po przekazaniu drogi do użytkowania. Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego został określony w załączniku nr 1 do aneksu nr 5.”

- W  § 6 punkt 5. otrzymuje nowe brzmienie:

„ 5. Należne wynagrodzenie miesięczne naliczane będzie odrębnie dla danego kontraktu odpowiednio:

- dla kontraktu Z3, Z4 w Zabrzu - od  kwietnia 2016 r. do sierpnia 2023 r.,

- dla kontraktu G1 - od maja 2016 r. do listopada 2017 r.,

- dla kontraktu G2 - od maja 2016 r. do grudnia 2018 r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Niniejszy aneks został sporządzony i podpisany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Miasta Zabrze.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE				INWESTOR ZASTĘPCZY